**陕西省水利工程建设安全生产责任保险监管平台建设**

**服务合同**

甲方：陕西省水利厅

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述服务事项协商一致，订立本合同。

1. **项目概况**
2. 项目名称：
3. 项目预算金额：
4. **服务内容**

本合同甲方委托乙方服务的内容： ，双方约定具体如下：

（一）监管平台

1.具体内容

根据甲方提出的平台建设需求，开发建设监管平台软件系统应用，用于推动单位投保、机构承保、事故预防、保险理赔等业务监督及全流程线上管理。

2.平台载体

用户操作PC端和现场信息采集端。乙方负责监管平台在实际使用环境中的安装、配置和调试，确保上线正常运行。

3.交付与验收

乙方完成监管平台安装、配置和调试后，甲方应在乙方通知后30日内进行监管平台上线验收，甲方签署平台验收确认书之日起平台正式上线。

4.需求变更

甲方如提出新的增加功能点、变更用户体系结构、变更核心功能需求、变更主要业务流程等需求变更，乙方则按甲方提出的需求完成变更内容，甲方不额外支付费用。

(二）监管平台运维保障

乙方完成监管平台安装、配置和调试并经甲方组织验收后，提供不少于3年运维保障及优化升级服务。

（三）其他服务

1.培训或操作手册

协助甲方开展对监管平台各使用方的培训或提供监管平台各使用方的《监管平台操作手册》，确保各方熟练应用平台，按标准规范使用。

2.总结分析服务

协助甲方开展监管平台数据分析整理工作，收集、整理有关安责险运营管理的数据资料，每月统计投保、事故预防服务等情况，每半年和全年提交一次综合运行报告并提出下一步工作建议。

**三、合同期限**

开发建设周期：自 年 月 日起至 年 月 日止

运行保障期：自监管平台验收合格上线后之日起3年。

合同期满后，可根据甲方实际需要另行签订补充合同。

**四、合同价款及支付方式**

（一）合同价款

1.本项目合同总价为 元（含税）。

费用包含监管平台专业技术开发成本、设备设施成本及人员差旅、培训和相关税费等全部费用，因开展本合同中的相关工作涉及的其他费用，甲方不再另行支付。

2.付款方式

经甲、乙双方友好协商，甲方应自合同签署之日起，分三期支付。乙方应在甲方支付费用前七个工作日内向甲方开具增值税发票，甲方应于每次收到乙方发票后按照乙方财政支付流程付款。付款义务的完成应以乙方实际收到甲方的付款时止。若分期付款，方式如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **期别** | **支付节点** | **支付比例** | **支付金额** | **说明** |
| 1 | 合同签订后 | 40% |  |  |
| 2 | 平台验收合格上线后 | 50% |  |  |
| 3 | 2026年6月30日前 | 10% |  |  |

（三）付款账户

甲方以转账方式支付至乙方如下指定账户：

名称：

开户银行：

开户账号：

（四）开票信息

名称：

税号：

地址：

电话：

开户银行：

银行账户：

**五、双方权利义务**

（一）甲方权利义务

1.甲方有权监督乙方项目的执行情况，随时提出服务改进建议，乙方应按甲方要求执行；

2.甲方依据本合同向乙方提供开发应用软件所需要的相关资料及信息；

3.甲方指定专人与乙方对接，在应用软件安装、调测、验收等各个阶段为乙方提供必要的配合和支持；

4.按合同约定向乙方支付合同价款。

（二）乙方权利义务

1.乙方按照本合同约定收取合同价款；

2.乙方有权要求甲方提供项目实施所必需的资料和支持，对于需甲方授权的相关工作，甲方应及时对乙方提供授权支持；

3.乙方按期完成开发，并交付满足本合同所规定的功能需求和技术方案的应用软件及相应的技术文件资料；

4.按本合同约定事项，配备相关服务人员，提供平台运维保障、优化升级等服务工作，并及时就甲方咨询事项进行反馈；

5.乙方按照合同约定提供平台验收合格上线后3年的运维保障服务；

6.合同履行中，乙方应做好服务工作的文件归档和资料留存工作，供甲方查阅；

7.接受甲方对各项服务工作的监督和建议。

**六、知识产权及侵权责任**

（一）本合同项下的监管平台系统开发所产生的源代码所有权、数据所有权归甲方所有。

（二）在合同期限内，乙方在进行监管平台的日常运营维护、优化升级、数据调整前，应提前告知甲方，经甲方确认后方可进行实施。

（三）甲乙双方在本项目服务过程中，均应保护对方的知识产权及商业秘密。未经一方同意，甲乙双方均不得擅自修改对方的资料及文件，否则视为违约，违约方应承担由此给守约方造成的损失。

**七、保密**

双方在履行本合同过程中知悉或者取得的对方的任何资料或者信息，均视为对方的内部信息、学术秘密或商业秘密，非事前经权利人书面同意，不得披露给本合同之外的任何第三方或者用于本合同之外的用途。该条款内容不因本合同的终止而终止。

**八、违约责任**

甲乙双方均应认真、全面履行本合同项下的各项义务，任何一方不履行或未按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给守约方造成的损失。

**九、不可抗力**

（一）任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

（二）发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

**十、争议的解决**

双方若发生争议，应首先通过友好协商解决；不能协商解决的，可向西安仲裁委员会提起仲裁解决。

**十一、合同终止或变更**

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.双方协商终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行；

4.任何一方依据法律规定或本合同约定行使解除权，解除本合同。

（二）本合同因任何原因终止，保密条款仍然有效。

（三）合同执行中如一方需要终止或变更，应提前三个月以书面形式通知对方，经双方协商一致并达成书面合同后，方能终止或变更；未达成书面合同前，本合同依然有效。

**十二、附则**

（一）本合同经双方加盖合同专用章或公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商，必要时另行签订补充合同。

（三）本合同一式肆份,甲方乙双方各执贰份,每份具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人（负责人）/授权代表（签字）：

时间： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）/授权代表（签字）：

时间： 年 月 日