**采购需求**

**本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**行政执法和执法监督一体化工作台及五个子系统建设开发最高限价为20764000元；**

**应用系统改造费最高限价为6501900元；**

**数据资源建设费最高限价为5319500元。**

**注：规范体系建设、技术培训、质保、运行维护等费用均摊到以上费用报价中。投标人各分项报价如超过以上各项最高限价按无效投标文件处理。**

**一、概述**

落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强行政执法协调监督工作体系建设的意见》（中办发〔2024〕14号）、《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号）、《司法部办公厅关于开展全国行政执法监督信息系统建设和部署应用试点工作的通知》（司办通〔2025〕3号）、《中共陕西省委全面深化改革委员会办公室关于印发〈2025年省级领导牵头推进重大改革任务工作方案〉的通知》（陕改办发〔2025〕1号）和《陕西省人民政府办公厅关于印发严格规范涉企行政检查实施方案的通知》（陕政办发〔2025〕10号）等工作部署，按照“平台之外无执法”工作要求，以非涉密执法领域全量线上单轨制运行为目标，支持行政检查、行政处罚、行政强制全流程在线办理，推动行政执法监督组织、制度、实施、保障、协同全体系数字化运行，对行政执法工作进行全方位、全流程、常态化、长效化监督。

本项目内容包括但不限于行政执法和执法监督一体化工作台和五个子系统建设、六个业务系统改造涉及的需求调研、需求分析、概要设计、详细设计、软件编码、安装部署、调试测试、对接联调，数据资源库、智能模型应用等数据资源建设，规范体系建设，以及项目试运行、项目验收、技术文档、技术培训及12个月质保运维等服务。

本要求是对陕西省行政执法和执法监督一体化平台项目建设的最低要求，与投标文件一起作为合同附件。投标人交付的项目内容应完全满足该要求的全部内容以及该要求中可能遗漏但在实际建设和使用过程中需要的内容。

**二、建设目标**

党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，要求深化行政执法体制改革，完善基层综合执法体制机制，健全行政执法监督体制机制；完善行政处罚等领域行政裁量权基准制度，推动行政执法标准跨区域衔接；完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度。

通过建设全省行政执法和执法监督一体化平台，有力推动行政执法领域的数字化变革，行政执法和执法监督数字化水平进一步提升，行政执法工作体系进一步完善，行政执法规范化水平持续提高，行政执法突出问题得到有效整治，行政执法监督机制和能力建设切实强化，全面提升行政执法质量和效能，有力支撑法治政府建设，为人民群众提供更加便捷、高效的法治服务，从而更好地满足人民群众的法治新需求。

本项目的信息化目标是满足全省行政执法和执法监督工作“一网统管”要求，按照集约化建设要求，建设纵向贯通省市县乡四级、横向联动全域执法领域的全省一体化行政执法和执法监督数字化平台，整合对接相关执法信息系统，最终形成省市县乡四级“全闭环执法、全流程监督、全方位协同、全覆盖监管”的一体化、协同化、单轨制行政执法运行新格局，提高行政执法和执法监督“线上办、掌上办、智慧办”水平。

**三、建设规模**

**1.定制软件开发**

建设六个软件系统，涵盖一个工作台及五个业务子系统。具体包括：行政执法和执法监督一体化工作台、行政执法子系统、行政执法监督子系统、文件审查管理子系统、要素管理子系统，行政执法和执法监督数据分析监测子系统，及原有数据迁移。

**2.应用系统改造**

改造8个执法领域在用的6个现有省建执法类信息系统。

**3.数据资源体系建设**

构建6类基础库、5类主题库、4类专题库、11个数据模型（对应11个智能化应用工具）。预期年新增结构化数据约13200万条。

**4.规范体系建设**

编制4类标准规范，包含行政执法业务标准、行政执法监督数据标准、行政执法监督分析指标体系、一体化平台对接规范。

**四、建设周期**

自合同签订之日起10个月内完成项目终验。

**五、建设内容**

本项目建设内容包括定制一体化平台开发（包括定制软件开发、数据资源建设、规范体系建设三部分）、应用系统改造（现有执法系统改造对接、部建系统迁移对接）等2类5大项建设内容，主要包括，但不限于：

**1.定制软件开发**

新建行政执法和执法监督一体化工作台，是全省综合行政执法监督的工作门户，为省市县乡四级行政执法和执法监督工作人员提供业务办理、消息提醒、信息共享及决策支持等功能。

建设行政执法子系统、行政执法监督子系统和文件审查管理子系统。一是行政执法子系统（升级），面向全省44个行政执法领域提供通用流程+定制流程+数据对接等三种业务承载能力，具备移动端执法能力。二是行政执法监督子系统（升级），提供研判预警、案卷评查、评议考核等监督功能，投诉举报闭环处置、行政执法信息公开、执法监督协同应用等全链条管理场景。三是文件审查管理子系统（新建），提供行政规范性文件合法性审核、备案审查、文件清理及相应的智能审查辅助功能。

新建要素管理子系统，提供执法要素信息管理、裁量基准管理、流程配置管理、监督要素管理、文书配置管理等功能，同时支持用户管理、权限管理及日志管理，为全省执法工作提供标准化基础支撑。

建设行政执法和执法监督数据分析监测子系统（升级），提供执法数据的效能分析、预警研判和可视化展示等功能。

**2.应用系统改造**

6个现有执法系统改造：对于经评估确须保留的6个省建执法信息系统（公安、生态、交通、卫健、药监、市场监管），按照一体化平台的业务规范、数据规范、接入规范等，完成系统功能改造，并实现与一体化平台对接。改造内容包括但不限于强约束类功能（用户认证、执法要素、案源线索、检查计划、检查任务、执法协同、统一电子印章、统一公共支付等8类），基础约束类功能（检查实施、行政处罚、行政强制等3类）等。

**3.数据资源建设**

本项目数据资源建设内容包括数据资源库、智能模型两类。

一是数据资源库建设。**构建6类基础库、5类主题库、4类专题库**。

二是智能模型应用。**开发智能应用场景，**支撑业务高效办理。**构建高质量数据集，**为陕西省行政执法和执法监督一体化提供精准决策支撑。

**4.规范体系建设**

项目建设期间，为确保平台标准化建设、规范化运行，需要依据国家标准，结合我省实际，编制4类标准规范，包含行政执法业务标准、行政执法监督数据标准、行政执法监督分析指标体系、一体化平台对接规范。

**5.定制软件开发**

**5.1.行政执法和执法监督一体化工作台**

行政执法和执法监督一体化工作台以“统一入口、精准赋能、高效协同”为目标，通过整合用户体系与业务能力，面向行政执法侧和执法监督侧用户提供差异化功能，助力行政执法工作提质增效。

**5.1.1.行政执法侧**

行政执法侧主要服务于全省行政执法用户，对执法情况进行全局概览，便捷处理各类任务，掌握全维度执法工作开展情况，具体功能需求如下：

①数据概览：提供执法重点业务的关键数据统计，包括检查、处罚、线索处置等多维度信息，方便快速了解本区域执法侧的开展情况，支持数据下钻。

②任务管理：提供待处理或已处理的所有任务，支持通过时间范围、任务状态、类型等条件筛选任务记录，统计各类型任务数量。

③审批管理：集中呈现管理需审批事项及提交的审批事项，便于审批人员处理和跟踪进度。

④友情链接：支持友情链接的管理，包括新增、修改、删除及查询等功能，实现链接的快速跳转。

⑤已建执法系统免登录访问：通过用户登录认证，提供外部执法系统的统一入口，支持通过一体化平台免登录跳转至外部执法系统。

**5.1.2执法监督侧**

①日程展示

支持通过日历方式展示监督人员相关计划任务，可点击查看详细信息。

②消息通知

提供业务办理消息和提醒等信息的分栏展示，未读消息以红色标注，支持批量删除功能，重要消息可添加星标进行标记。

③待办任务

展示待处理的监督案件及待处理的重要行政处罚决定备案事项，并可依据时间紧迫程度进行排序。

④待审任务

展示待审批的监督案件、待审批的证件申请、待审批的评查报告等，并可按照时间紧迫程度进行排序。

⑤监督公告

各级监督人员可查询执法监督通知公告，并查看通知公告的详细信息。提供通知公告数量的统计功能。支持监督部门管理人员发布包含名称、内容、抄送对象等信息的执法监督通知公告，并进行删除、修改等维护管理操作。

⑥快捷入口

提供执法人员审核、检查事项管理、案卷评查等常用功能模块的快捷入口，点击相应快捷入口即可直接进入相关业务办理板块；可自定义配置快捷功能项，支持选择功能菜单以实现快捷功能项的设置。

⑦预警概览

以红、黄、绿三色展示行政执法案件预警数量，展示各色预警案件统计分布情况。点击可查看案件编号、预警规则等详情。

⑧执法要素统计

直观展示执法部门、主体、受委托组织、监督人员及执法人员等统计数据。

⑨办案实时监控

动态轮询展示今日本区域各执法部门新增案件量排名情况。

⑩案件办理趋势

在时间维度内，通过图形展示本层级及下级行政执法案件的办理趋势。

⑪政策法规动态

展示最新发布的法律法规及政策制度文件信息。

⑫典型案例展示

展示最新发布的执法及监督典型案例信息。

**5.1.3文件审查侧**

①通知公告

通过关键词检索，用户可查询规范性文件的业务公告，支持浏览详细的业务公告内容。可对现有的规范性文件通知公告信息进行数量统计并展示。支持录入业务公告的名称、详细信息等，实现公告信息的增加、删除、修改等维护管理功能，并以列表形式直观展示当前的业务公告。

②工作动态

用户可通过此模块查询工作动态信息，支持统计当前有效的工作动态信息。管理员可对规范性文件管理工作动态进行录入和维护管理，涵盖工作动态文件名称、制发主体、主要内容等关键信息，录入完毕的工作动态信息可及时发布。

③制度建设

可通过关键词检索制度文件信息，支持查看制度文件的详细内容。支持统计当前有效的制度文件信息。可对相关制度文件信息进行维护，包括对现有制度文件进行删除、修改以及下架等操作。

④业务交流

支持工作人员创建、发布经验分享帖子，支持对帖子的删除、修改、回复管理。

⑤综合查询

提供按照文件办理的起草、审查、备案、清理、评估等不同阶段，按照文件办理时间、名称、文件状态进行精准检索。

**5.1.4侧边悬浮球**

通过侧边悬浮球的形式，借助智能模型，提供智能问答、服务咨询、意见反馈、常见问题管理及操作手册管理等便捷服务。

**5.1.5电子文件归档管理**

严格遵循《党政机关电子公文归档规范》（GB/T 39362-2020），汇集行政执法子系统、行政执法监督子系统和文件审查管理子系统产生的待归档电子文件（含文书、数据表单、音视频等），提供多源文件抓取与筛选、元数据自动补全、三级差异化归档和合规校验与日志记录。

①多源文件抓取与筛选：实时收集行政执法子系统、行政执法监督子系统和文件审查管理子系统符合归档条件的文本、音视频、表单等电子文件，集中存放至归档待办区；支持按“业务类型（如行政处罚）”“时间范围”“文件状态（如已办结）”手动筛选，确保归档范围准确。

②元数据提取与补全：自动提取文件自带的创建人、部门、关联业务编号等基础信息；对密级、紧急程度等规范要求但缺失的信息，提示用户补充填写，保障元数据完整。

③三级差异化归档：省级用户可一键将文件及元数据推送至本单位数字档案室，实时获取归档结果；市县级用户先将文件暂存至专属存储区域，后续可按批次生成含元数据清单的归档包，通过预留接口移交同级档案馆。

④合规校验与日志记录：归档前自动核查文件格式（需符合PDF、XML等标准），对不合规文件提示整改；全程记录归档人、操作时间、操作内容等信息，与归档文件关联存储，便于审计追溯。

**5.2行政执法子系统**

行政执法子系统涵盖线索任务、行政检查、行政处罚、行政强制等核心业务模块,主要实现执法案件办理功能，提供线索集成、标准化文书生成、裁量基准辅助、电子证据管理等支撑。支持条线执法业务定制，满足水利、住建、农业农村、金融、广电等条线部门的行政执法需求。

**5.2.1线索集成研判**

对外部线索进行接入，支持系统对接及人工采集，集中汇聚分析各类接入线索，实现管理、预警及处置等功能。

**①线索来源管理**

提供对外部接入线索源进行管理，对接陕西省12345 热线省级平台、陕西省智能信访信息系统等外部平台，支持各执法部门申请接口开展对接，提供接入的申请、审核等功能，可对接入的线索源进行列表展示及查询，支持按省市县三级展示；对各外部线索源进行监控，展示正常、异常等信息;对各外部线索源进行分析，提供推送量、发现问题率、退回率等信息展示。

**②线索采集登记管理**

支持线下发现线索主动填报功能，线索上报涵盖线索上报信息管理、线索上报日志管理以及线索审核等功能。

**③线索分析预警**

对归集的线索进行分析并生成线索预警，通过智能化分析预警信息，对预警进行标签化管理，可识别重复预警提醒。提供线索预警流转、重复线索预警分析展示、高频线索预警分析展示和企业线索匹配等功能。

**④预警处置反馈**

提供将预警分析的线索推送至相关部门并发出提醒。同时在创建检查计划或任务、进行亮码检查时显示预警信息。检查任务完成后，自动关闭相应预警，并支持填报任务处置情况及处置详情等结果信息。包含预警提醒提示、预警关联处置和处置结果反馈等功能。

**5.2.2行政检查计划**

行政检查计划管理分为专项检查计划、主动联合计划、日常检查计划、双随机检查计划和联合检查计划撮合等。

**①专项检查计划**

提供专项检查计划从制定、审核、下发、动态调整到公示的全流程闭环管理功能，需按照监管部门年度计划文件要求，落实检查计划的管理工作。

**②主动联合计划**

提供在综合检查事项范围内，或者执法主体需联合其他部门开展检查的，由联合检查的牵头执法主体，发起联合检查计划。提供主动联合计划从创建、审核、动态调整、下发、公示、线索预警关联等全流程闭环管理功能。

**③日常检查计划**

提供执法主体制定年度日常检查计划或者阶段性日常检查计划。实现日常检查计划从创建、审核、动态调整、下发、公示等全流程闭环管理功能。

**④双随机检查计划**

提供与省“双随机、一公开”监管工作平台的业务贯通，具体功能包括：检查计划发起、数据回流等。

**⑤联合检查计划撮合**

对各执法部门备案的各类行政检查计划进行自动匹配撮合。具体功能涵盖联合检查计划的制定、审核、动态调整、下发、公示配置、分析及匹配等全流程闭环管理，同时提供联合检查计划分析、联合计划匹配、联合计划标签管理等功能。

**5.2.3“综合查一次”计划**

“综合查一次”是在同一时间对同一监管对象进行跨部门（层级、区域）联合的检查行为，能够避免重复检查；“综合查一次”计划主要包括场景管理、场景联合部门管理、场景各部门事项管理、场景审核、场景关联管理等。

**①场景管理**

提供包括场景名称、场景描述、制定部门、业务领域、适用范围和指导文件等信息，提供基础信息的新增、修改、查询的功能。

**②场景联合部门管理**

提供对综合查一次场景与执法领域的关联关系进行管理，关联关系信息包括牵头领域、配合领域、配合部门等信息，提供关联关系信息的新增、删除、修改、查询和详情展示等功能。

**③场景各部门事项管理**

提供牵头部门负责对场景中所涉及的事项进行添加。系统需提供可选择事项的查询功能，允许用户选择具体事项进行添加，并支持对已选择事项进行删除操作。

**④场景审核**

提供牵头部门在完成综合查一次场景信息维护后，提交至对应领域的省级部门进行审核确认，并生成审核结果信息。系统应提供对应领域省级部门对综合查一次场景的审核功能，包括审核通过和审核撤回选项。审核通过后，相关信息将不得再行修改。

**⑤场景关联管理**

提供综合审查一次性场景与日常检查计划及专项检查计划的关联信息管理。涵盖内容包括综合查一次场景关联的任务新增、查询功能。

**5.2.4行政检查任务**

提供实施方案管理、检查任务管理、巡查任务管理、执法检查实施、评价反馈、监管辅助工具等功能。

**①实施方案管理**

实施方案的来源主要是检查计划、主动申请检查和个案检查。实施方案管理包括方案管理、方案制定、方案审批和方案调整等功能。

**②检查任务管理**

执法部门根据实施方案进行整体检查任务的管理。具体功能包括：检查任务查询、任务催办、任务指派、任务统计等功能。

**③巡查任务管理**

执法人员针对涉及场所场地、工程项目、道路社区等区域的检查，以及非涉企的、检查对象不明确等情况，开展执法巡查。对于涉及企业的行政检查，需支持关联涉企紧急检查。功能包括巡查任务查询、制定、通知提醒、结果录入、结果确认以及巡查队伍管理等。

**④执法检查实施**

通过执法检查实施模块支撑行政执法检查实施业务。提供查前任务告知、检查文书、检查过程记录等功能。

**⑤评价反馈**

检查对象通过短信链接或检查文书二维码，填写评价信息，评价信息自动推送至执法监督机构。提供检查结果评价、评价结果统计、评价结果查询、反馈处置、反馈结果跟踪等功能。

**⑥监管辅助工具**

包括检查结果补录、无法检查情形配置、检查规则模型管理、文书模板管理、文书文件生成服务、跨部门联合任务邀约、查前预警模型、关键词汇匹配、分级分类策略应用、检查次数管理等功能。

**5.2.5行政处罚**

围绕“规范流程、精准裁量”目标，构建覆盖处罚案件全生命周期的数字化管理体系。行政处罚业务需支持简易程序和普通程序两种处罚办案流程。具体功能包括案源管理、立案管理、在线取证、案件移送、普通程序、首违不罚、轻微速罚、特殊流程管理、办案配置等。

**①案源管理**

提供对案源当事人的管理功能，同时提供针对投诉举报案源、移送交办案源及其他案源等多种案源的登记、关联检查、分派指派、预调查、处置以及文书制作等功能。

**②立案管理**

提供统一立案管理，包括立案登记、审批、立案登记审批表生成与修改等功能。

**③在线取证**

提供执法人员线上相关证据的取证管理、模板管理等。具体功能包括：书证管理、物证管理、电子数据管理、视听资料管理、现场勘验图管理、现场照片管理、调查询问笔录管理、现场勘验笔录管理、全省调查询问笔录模板、全省现场勘验笔录模板、部门调查询问笔录模板、部门现场勘验笔录模板问答管理、个人调查询问笔录模板、个人现场勘验笔录模板基础信息管理、笔录质量校验等功能。

**④案件移送**

提供将不属于本部门负责领域的违法案件进行移送，实现案件的基本信息和文书等内容移送至相对应部门。具体功能包括：移送材料配置、案件移交发起、移送审批、案件接收等功能。

**⑤普通程序调查取证**

行政机关在实施行政处罚时，针对情节复杂或者重大违法行为提供普通程序办案应用。具体功能包括：调查取证、处罚告知、处罚决定、决定执行、执行情况记录、结案归档等功能。

**⑥普通程序处罚告知**

行政机关在实施行政处罚时，针对普通程序办案的处罚告知应用。具体功能包括：集体议案记录、行政处罚告知审批表、行政处罚告知单、处罚告知补正更正审批表、处罚告知补正更正通知书制作、行政处罚听证告知书、不予行政处罚告知审批表、不予行政处罚告知书、陈述申辩声明、放弃陈述申辩声明、听证通知书审批表、听证通知书等管理功能。

**⑦普通程序处罚决定**

行政机关在实施行政处罚时，针对普通程序办案的处罚决定应用。具体功能包括：行政处罚决定审批表、行政处罚决定书、处罚决定补正更正审批表、处罚决定补正更正通知书、信用修复告知书、不予行政处罚决定审批表、不予行政处罚决定书、撤销行政处罚决定审批表、撤销行政处罚决定书等管理功能。

**⑧普通程序决定执行**

行政机关在实施行政处罚时，针对普通程序办案的决定执行应用。具体功能包括：缴纳信息自动获取、责令改正情况复查记录、加处罚款审批表、加处罚款决定书、分期（延期）缴纳罚款审批表、分期（延期）缴纳罚款通知书、行政决定履行催告书、执行情况记录等管理功能。

**⑨普通程序结案归档**

行政机关在实施行政处罚时，针对普通程序办案的结案归档应用。具体功能包括：案件结案报告的新增、修改、删除、查看、下载PDF文件等管理功能。

**⑩首违不罚**

针对首次违法、危害后果轻微、及时改正、符合法律法规规定的违法行为提供首违不罚应用。具体功能包括：首违不罚事项配置、首违不罚规则管理、首违不罚执法应用等功能。

**⑪轻微速罚**

针对情节轻微且事实清楚、证据确凿的违法行为，依法快速作出行政处罚决定的应用。具体功能包括：轻微速罚配置、轻微速罚登记、轻微速罚告知、轻微速罚处罚决定信息、证据采集、调查终结、四书合并提交、四书自动审批、处罚告知、决定执行、结案等功能。

**⑫办案特殊流程管理**

行政处罚过程中，针对特定类型案件或特殊情况，适用不同于一般程序或普通程序的专门处理流程的管理。具体功能包括：案件中止审批、案件终止审批、案件延期审批、撤销立案审批等功能。

**⑬办案配置**

执法办案过程中的各类资源、流程、规则管理配置。具体功能包括：单位参数配置、二级参数配置、审批流配置、非税参数配置、文书字号配置、文书监督电话管理、电子签章配置、罚没款缴纳管理等功能。

**5.2.6条线定制**

条线定制业务以满足不同执法条线（水利、住建、农业农村、金融办、广电、统计等6个领域）的个性化需求为核心，构建多场景的行政执法数字化体系。

**①水利条线**

（1）基础要素（执法对象）定制需求

针对项目类检查对象，在基础信息中新增“项目批复层级”属性，选项涵盖“部批”、“省批”、“市批”及“县批”。

（2）行政检查业务流程定制需求

三级审批流程：默认流程为“承办机构负责人→法制审核机构负责人→行政机关负责人”，适用于常规检查任务。

四级审批流程：新增“受委托单位负责人→承办机构负责人→法制审核机构负责人→行政机关负责人”，支持执法人员在提请审批前手动选择。

（3）行政处罚业务流程定制需求

在送达处罚告知书后，未作出行政处罚决定书前，增加可选的“集体讨论”环节，支持上传讨论记录、参会人员签名，讨论结果自动关联至处罚决定依据。

（4）文书模板定制

按水利条线需求定制16份文书模板。

**②住建条线**

（1）行政处罚定制需求

立案审批通过后，在提请案件调查报告之前，必须做立案通知书。案件合议记录在案件调查报告审批之后，可选择性作出。案件调查报告审批通过后，非重大案件，不需要法制审核表也不需要集体讨论；重大案件的，先法制审核表再集体讨论。然后提请告知书审批。事先告知书、听证告知书，可选择性仅做一份或两份都做。

（2）行政强制定制需求

对证据可能灭失或危害持续扩大的紧急情形（如渣土车违规倾倒污染环境），可直接实施扣押车辆等强制措施。 实施后须于24小时内补办立案手续，并制作《行政强制措施现场笔录》，由当事人及见证人签字确认。

（3）文书模板定制

按住建条线需求定制47份文书模板。

**③农业农村条线**

农业农村条线有个性化的行政执法文书，和省通用版存在部分差异，定制53份执法文书。

**④金融条线**

金融条线有个性化的行政执法文书，和省通用版存在部分差异，定制57份执法文书。

**⑤广电条线**

广电条线有个性化的行政执法文书，和省通用版存在部分差异，定制1份执法文书。

**⑥统计条线**

统计条线有个性化的行政执法文书和行政检查表单，和省通用版存在部分差异，定制3份执法文书和1份检查表单。

**5.2.7两法衔接**

支持行政执法部门与公安部门衔接关于行政或刑事案件移送功能。具体功能包括：刑事案件移送公安机关、行政拘留案件移送公安机关、接收公安机关移送行政处罚案件等。

**①刑事案件移送公安机关**

由办案人员向本部门提请涉刑移送，经审批通过后，在线将案件移送给公安。公安收到移送案件后，后续处置自动回传给行政执法部门。

**②行政拘留案件移送公安机关**

由办案人员向本部门提请行政拘留移送，经审批通过后，在线将案件移送给公安。公安收到移送案件后，后续自动回传给行政执法部门。

**③接收公安机关移送行政处罚案件**

行政执法部门接收来自公安移送的行政案件，成为本部门的案源，由案源管理员负责分派、指派，受到指派的办案人员接收该案源并负责办理。后续流程同行政处罚。

**5.2.8行政强制**

依据《中华人民共和国行政强制法》，面向各领域部门和乡镇执法人员使用，实现行政强制的全过程管理。行政强制具体功能包括：强制措施管理、强制执行管理等功能。

**①强制措施管理**

实现行政强制措施的全流程在线管理，包含强制措施决定、强制措施补批、强制措施实施、强制措施解除、强制措施处理决定书、行政强制措施物品移送告知书等功能。

**②强制执行管理**

实现行政强制执行的全流程在线管理，强制执行管理功能包含强制任务查询、强制执行任务详情、行政决定执行催告、强制执行申请、强制执行审批、文书送达、执行协议签订、申请法院强制执行、强制执行结果登记、强制执行中止/恢复、强制执行终止、强制执行结案归档等。

**5.2.9执法协调**

针对各行政执法机关在实施法律规范过程中发生争议的场景，提供职责争议申请、受理、部门发表争议意见、出示争议结论、形成争议处置案例库等全流程线上支撑。具体功能包括职责争议、指挥调度、协查协办等功能。

**①职责争议**

提供职责争议申请、受理、部门发表争议意见、出示争议结论、形成争议处置案例库等全流程线上支撑。

**②协查协办**

协查协办是行政执法部门在执法监管过程中，需其他部门协助调查或出具专业认定意见的场景。主要包括协查协办提请发起、协查协办提请审核、协查协办处理、协查协办回复函审核、协查协办回复函确认等功能。

**③指挥调度**

通过可视化地图，接入全省行政执法人员、装备、视频监控及智能感知设备信息，实现线上跨区域、跨部门的人员、装备、智能感知设备的统一监管和集中调度指挥。

**5.2.10掌上执法（移动端）**

掌上执法移动端应用作为系统的移动化工作平台，主要面向执法人员、管理人员和决策人员三类用户。针对执法人员，在检查、处罚、强制的业务实施层面提供业务办理；针对管理人员，在工作管理、审批、进度监督以及部门工作统计相关内容提供业务办理；针对决策人员，提供全域范围内的执法工作情况的统计分析展示。同时为不同用户在不同应用基础上提供通用辅助共性能力。

**①通用辅助能力**

执法人员在日常检查开展过程中扫描获取相关信息及消息通知接收、对执法对象检索。具体功能包括：扫营业执照二维码、扫身份证、消息通知、执法对象信息综合查询、工作日程管理、意见反馈管理等功能。

**②执法检查实施（执行端）**

用于执法人员现场执法中移动端掌上执法，扫码亮证、现场取证、实时上传、文书送达、结果确认等全流程一键完成。具体功能包括：检查亮证亮码、执法检查管理、文书电子送达、其他程序转办等。

**③简易程序**

支持执法人员行政处罚简易程序移动执法，包含在线制作简易程序文书、执行情况记录等功能。

**④轻微速罚**

支持执法人员行政处罚轻微速罚移动执法，包含轻微速罚登记、轻微速罚处罚告知、轻微速罚处罚决定、轻微速罚决定执行、轻微速罚结案等功能。

**⑤在线取证**

执法监管过程中发现违法行为，可现场对证据进行采集。包含书证管理、物证管理、电子数据管理、视听资料管理、现场勘验图管理、现场照片管理、调查询问笔录管理、现场勘验笔录管理等功能。

**⑥文书管理**

支持在线制作文书，提供文书的制作、查看、签字确认等功能。

**⑦违法行为登记**

当事人存在违法行为，但尚不构成处罚的，由执法人员在移动端现场登记违法行为，包含当事人信息、证据照片、违法时间、违法地点、违法行为。提供违法行为登记的新增、修改、删除和查看。

**⑧管理端**

提供部门管理人员的工作应用入口，包括审批应用、任务催办督办应用、执法人员调配、执法任务调配、部门工作考核统计等。提供工作应用集成和部门工作统计功能。

**⑨决策端**

提供区域范围的决策人员和部门的主要领导进行相关按时间、按区域、按领域等进行统计情况查看。

**5.2.11涉企服务**

**①公众服务移动应用**

提供面对不同用户对象按权限进入不同的业务板块功能。具体功能包括：未登录状态功能、法人用户相关功能、个人用户相关功能，以及互动交流、在线服务指南、等功能。

**②一键普法**

提供通过企业基础属性与执法数据联动，实现法律知识的自动化推荐与交互式学习功能。具体功能包括：普法清单管理、一键普法提请、普法手册审批等功能。

**③一键找法**

通过智能化检索、多维度分类与场景化推荐，帮助企业精准定位法规政策。具体功能包括：法律法规检索、法律法规咨询、法律援助申请、公证服务等功能。

**④涉企行政帮扶指导**

行政执法机关在依法履职过程中，实施企业行政帮扶指导功能。具体功能包括：企业帮扶分析、企业帮扶申请信息、帮扶目录管理、帮扶场景管理、帮扶任务管理、帮扶任务实施、帮扶评价查看等功能。

**5.2.12行政执法数据归档管理**

依据《党政机关电子公文归档规范》（GB/T 39362 - 2020），结合行政执法全流程，设计电子文件归档功能：

①案件文件自动归集：与案件办理流程联动，案件办结后自动收集立案文书、调查材料、处罚决定书、送达回执等全周期文件；以“案件编号”为标识建立归档包，按办理阶段排序文件。

②三级分级操作：省级执法用户可直接将案件归档包加密推送至本单位数字档案室，生成归档回执；市县级用户先将文件暂存至本地归档库（具备备份功能），移交时按标准生成含元数据的文件包，通过预留接口完成移交。

③文件安全与版本管理：用国密算法加密存储文件，防止窃取或篡改；自动记录文件修改痕迹与版本信息，归档时默认选择最终生效版本，同时保留历史版本，确保执法文件可追溯。

**5.3行政执法监督子系统**

行政执法监督子系统涵盖监督案件办理、执法案卷评查、执法考核评议、执法评价反馈等核心业务模块,实现对行政执法行为的事前风险防控、事中过程监管、事后效能评估的全周期动态监督，支撑省市县乡四级政府监督机构和部门监督机构开展行政执法监督。

**5.3.1在线教育培训**

面向全省各级行政执法人员和行政执法监督人员，提供在线培训学习、学习资料和培训课程管理。实现基础课件管理、培训课程管理、在线培训学习、模拟练习等功能。

**①基础课件管理**

提供行政执法和行政执法监督培训学习课件材料的统一管理，实现各类培训学习资料的录入，包括视频课件库、文章课件库、法律知识课件库、案例课件库、辅助资料库等功能。

**②培训活动管理**

提供各类行政执法和行政执法监督课程管理、各类教育培训活动的管理，包括课程管理、课程课件配置、执法培训学习计划管理、监督教育培训活动管理等功能。

**③在线培训学习**

提供学习课件查看、课程检索等功能，实现在线培训学习全过程管理。包括课程推荐、学习计时、断点续播、自适应码流、防挂机管理、防多点登录、文章阅读下载功能等功能。

**④模拟练习管理**

提供执法培训考试相关模拟试题的设置管理、模拟试题信息维护管理、学员模拟练习、错题学习管理等能力。包括模拟题库管理、模拟试卷管理、模考组织管理、线上模拟考试、测试答题解析、模考结果查看、模考记录查询、模考成绩统计、错题库管理等功能。

**⑤法律法规规章查询**

提供法律法规规章信息的在线检索、在线查看等功能。

**⑥法治学习专题**

法治学习专题板块，展示典型案例、新法新规、经典文章等学习内容，支持学员查看各类学习专题进行在线学习。

**⑦消息中心**

将系统通知、最新重要消息、接收培训活动通知等消息反馈给用户，支持查看各类通知消息详情。

**⑧培训情况管理**

查看和统计执法人员和监督人员培训学习情况，发布培训学习监督通知，主要包括培训学习监督通知、培训结果统计等功能。

**5.3.2监督案件办理**

**①监督计划方案管理**

制定并报政府审批年度行政执法监督工作计划，支持录入推送查看及跟踪完成情况，行政执法部门据此制定工作方案并录入反馈进度，支持生成年度监督工作报告报送同级政府的全流程管理。具体包括行政执法监督计划管理、行政执法监督工作方案管理、年度监督工作报告报送等功能。

**②监督线索管理**

监督线索信息的填报、分派和办理结果反馈，实现监督线索全过程管理。具体包括监督线索登记管理、监督线索查询、监督线索受理审批、监督线索分派移交、监督线索回复管理等功能。

**③监督案件登记**

监督案件信息的登记和具体监督事项的审批管理，包括监督案件信息登记、监督案件事项审批等功能。

**④监督案件调查**

监督案件调查中各类过程、文书相关信息的填报，实现监督案件调查管理。包括行政执法监督通知、约请谈话通知、调查询问、行政执法工作问题现场确认、行政执法案件督办、行政执法监督意见出具、行政执法监督案件转办、监督案件集体讨论笔录等功能。

**⑤监督案件决定**

提供各类行政执法监督决定的在线办理，具体包括行政执法监督决定、暂扣行政执法证件决定、解除暂扣行政执法证件决定等功能。

**⑥监督案件结案**

制作监督案件结案报告和审批结案报告，实现监督案件结案管理。

**⑦监督案件跟踪**

对监督案件详情检索查看和在线督办，具体包括案件详情查看、案件催办、反馈说明等功能。

**5.3.3执法案卷评查**

依照陕西省行政执法案卷评查相关标准，提供行政执法案卷线上评查能力及智能化辅助技术手段，实现全流程执法电子案卷评查管理。包括评查配置、评查任务、评查案卷及统计分析等功能。

**①评查配置管理**

对评查标准、评查人员、评查小组、评查标签等的管理，具体包括评查标准管理、评查人员管理、评查小组管理、评查标签管理、短信模板管理、短信日志查询等功能。

**②评查任务管理**

各类案卷评查任务维护、审批、发布和查看，具体包括评查任务发布、评查任务审批、评查任务跟踪、评查任务督办管理等功能。

**③评查案卷管理**

案卷目录上传、上报和审批，案卷的筛查、上传、上报、审批和签收等，具体功能包括案卷目录上报、案卷目录审批、评查案卷筛查、评查案卷上报、评查案卷审批、评查案卷签收、历史案卷查询等。

**④评查过程管理**

实现执法案卷评查的全过程管理，具体包括评查案卷任务分配、案卷在线评查、案卷评查跟踪、评查成绩管理、评查复核管理、评查单生成、评查单审核等功能。

**⑤评查报告管理**

总体报告生成、总体报告审批和总体报告查看等功能，实现评查报告管理。

**⑥评查结果应用**

对评查对象、评查任务、评查案卷、评查结果和评查标准进行分析，支持以图表形式为展现，实现评查结果应用。具体功能包括，案卷评查总体情况分析、评查标准使用情况分析、评查人员工作开展情况分析、评查对象案卷质量情况分析、区域评查统计、评查问题汇总、部门扣分汇总等。

**5.3.4执法考核评议**

执法考核评议主要包括评价体系管理、指标维护管理、考核方案管理、监测批次管理、考核结果分析等功能。

**①评价体系管理**

对行政执法考评体系和监测体系的管理，具体功能包括考核体系管理、监测体系管理等。

**②指标维护管理**

对考核指标库、考核指标的维护管理，实现对考核指标的精细化维护，为执法考核和监测提供指标支撑。具体功能包括指标库维护、评分细则管理、指标关联关系管理、指标征集管理等。

**③考核方案管理**

对考核方案的创建和发布，对考核过程进行组织和管理，具体功能包括发起考评、考评材料报送、考核评分管理、初评确认、成绩复核、考核结果查看等。

**④监测批次管理**

提供执法效能自动监测，支持设定执法效能监测批次，选定监测体系开展监测应用，具体功能包括数据监测、监测类型设置、监测结果查看、监测结果评估、执法效能监测报告等。

**⑤考核结果分析**

对在线考核的结果进行统计分析，支持形成可视化视图，生成考核结果分析报告。具体功能包括考核结果统计、考核结果分析、加减分情况分析、历史成绩分析等。

**5.3.5行政执法监督第三方评估**

行政执法监督第三方评估管理，采取定量分析、数据评判等方式提高全省行政执法监督工作的科学性、专业性。

**①评估指标管理**

对行政执法监督各项评价指标进行配置管理，具体功能包括指标体系管理、指标定义管理、指标属性管理、计算规则管理、评价规则管理、检查项管理、考核对象管理等。

**②考评任务管理**

向评价对象下发平台任务，通过评价对象填报形式，获取指标数据，实现考评任务管理。

**③实地考察管理**

评价主体向第三方测评机构的实地考察人员下发实地考察任务，支持实地考察人员随机抽样现场检查打分获取各类实地考察指标数据，实现实地考察管理。具体功能包括实地考察任务管理、实地考察结果管理等。

**④评估问卷调查**

设计行政执法满意度评价指标调查问卷，通过系统分发填写并对问卷进行回收，支持问卷答题奖品配置。可对社会公众反馈结果进行统计分析，实现评估问卷调查全过程管理。具体功能包括问卷创建管理、问卷发布管理、问卷填写回收、问卷调查结果统计分析等。

**⑤评估结果管理**

周期生成评价结果，评价结果可采用文字、图表等多种方式表达。具体功能包括指标评价统计、综合评价结果管理、综合评价结果查询、评价趋势分析、评价趋势查询、评价趋势详情等。

**5.3.6行政执法信息公示**

面向全省社会公众、法人等用户，提供统一的行政执法信息公示功能，可自动抽取或手动填报归集执法主体、执法人员、执法事项、法律法规、执法结果、统计年报等相关公示数据，促进行政执法的公开透明。

**①事前信息公示**

提供执法主体、执法人员、执法职责、执法事项、执法依据、裁量基准、涉企检查等执法信息的公示。具体功能包括执法主体信息公示、执法人员信息公示、执法职责信息公示、执法事项信息公示、执法依据信息公示、裁量基准事前公示、救济渠道公示、涉企检查专题公示等。

**②事后信息公示**

提供行政处罚、行政强制、行政检查等各类执法结果的信息公示。

**③执法统计年报公示**

提供行政检查、行政处罚、行政强制等执法行为的统计年报生成及公示功能。

**④公示内容管理**

行政执法信息填报、处理、公开期限设置等功能，支持对执法公示情况的统计查看。具体功能包括个人管理、公开期限管理、不予公开管理、敏感信息脱密处理、信息填报、执法公示统计等。

**5.3.7执法评价反馈**

对行政相对人评价反馈信息的查看、处理和监督。

**①评价反馈查看**

监督机构和执法主体查看行政相对人对具体行政执法工作的评价反馈情况。

**②评价反馈处理**

执法主体对反馈信息进行处理，可标注具体评价反馈信息是否需要处理，需处理的可在系统上填写评价反馈处置情况。

**③监督机构监督**

监督机构查看执法主体针对行政相对人评价反馈信息的处理进度及处理结果，依据相关规定判断其处理的及时性、有效性。对于未按时处理或处理不当的情况，监督机构可发起评价反馈督办通知。

**④评价反馈跟踪**

提供评价反馈处理跟踪功能，可根据检查时间、执法人员、企业名称等多种条件进行组合查询，支持查看具体评价反馈详情和处理情况，生成监督工作报告。

**⑤评价反馈统计**

提供评价反馈统计功能，通过对行政相对人评价反馈数据的挖掘分析，为行政执法工作提供量化参考。支持自动生成多维度的统计报表，可按执法领域、时间周期、企业类型、评价等级、问题数量及占比等维度统计企业评价反馈情况。

**5.3.8重大行政处罚决定备案**

重大行政处罚决定备案需求包括：备案报送、备案审查、备案归档、备案监督、备案统计报表、备案数据分析等功能。

**①备案报送**

新增重大行政处罚备案关联案件管理、备案预警提示功能。具体功能包括重大行政处罚备案信息填报、重大行政处罚备案关联案件管理、备案材料报送表管理、备案预警提示、备案申请提交等。

**②备案审查**

新增备案智能审查、重大行政处罚备案内部审批、重大行政处罚备案处理督办等功能。具体功能包括备案材料形式审查、备案智能审查、备案材料实质审查、重大行政处罚备案内部审核、重大行政处罚备案处理通知、纠正结果上报、重大行政处罚备案处理督办等。

**③备案归档**

提供备案归档功能。支持设定重大行政处罚备案归档规则，针对审核通过的备案信息可自动进行信息归档，系统可按照相关规则对重大行政处罚的备案申请和材料进行归集。具体功能包括备案登记、备案归档。

**④备案监督**

重大行政处罚决定应备未备的监督和督办通知管理。具体功能包括重大行政处罚备案监督、重大处罚案件备案督办通知等。

**⑤备案统计报表**

提供备案统计报表功能，支持统计重大行政处罚决定备案数量、领域分布情况、地区分布情况、备案结果分布情况、备案通过率、应备未备数量等。

**⑥备案数据分析**

重大行政处罚备案情况分析图表功能，对全省重大行政处罚备案数量、申请数量、同比情况、环比情况等进行数据分析，形成分析比对结果。

**5.3.9研判预警**

研判预警功能需求包括：案件预警概览、预警规则管理、执法基础要素预警、执法行为预警、涉企执法专项预警等。

**①案件预警概览**

提供对所有执法部门及各执法部门案件预警情况的概览展示，可对执法办案过程监控预警情况进行总体查看。具体功能包括多级执法案件预警概览、各执法部门案件预警概览。

**②预警规则管理**

提供预警规则的新增、修改、删除、查询和详情查看，具体功能包括执法基础要素预警规则管理、执法行为预警规则管理、涉企执法预警规则管理、预警规则编号管理、预警指标管理等。

**③执法基础要素预警**

构建各类执法基础要素智能预警规则，支持执法主体预警、执法人员预警、法制审核人员预警、执法事项预警、裁量基准预警等提醒等功能。

**④执法行为预警**

对各类执法行为进行预警提醒，具体功能包括案件依据适用性预警、案件程序合法性预警、案件办理时效性预警、案件文书完整性预警、案件裁量适当性预警、执法行为预警处理等。

**⑤涉企执法专项预警**

提供多头入企检查预警、高频涉企检查预警、重复入企检查预警、入企检查未亮证预警、入企检查未扫码预警、专项检查未备案预警、企业评价异常预警、涉企执法专项预警处理等。

**5.3.10监督协作协同**

用于政府行政执法监督机构与部门行政执法监督机构协作，及行政执法监督与法治督察、政府督查、其他监督方式进行协调衔接等。

**①行政执法监督内部协作**

提供政府行政执法监督机构之间、政府行政执法监督机构与部门行政执法监督机构之间、部门执法监督机构上下级之间的监督线索的协作、重点监督任务协作。具体功能包括监督线索协同、监督协同任务管理。

**②行政执法监督外部协同**

提供行政执法监督与法治督察、政府督查、其他监督方式进行协调衔接。

**5.3.11监督文件归档管理**

按照《党政机关电子公文归档规范》（GB/T 39362-2020）相关要求，支持各级政府行政执法监督机构与部门行政执法监督机构对执法监督电子文件进行归档，功能包括监督文件全流程归集、元数据精准采集与关联、三级用户差异化归档操作、文件合规性核查与追溯。

①监督文件全流程采集

提供实时采集各类电子文件，支持按项目、时间、领域筛选，满足全面采集与便捷查找。

②元数据精准采集与关联

通过采集电子文件时自动提取关键元数据，建立元数据与文件强关联，满足元数据检索文件及回溯业务详情。

③三级用户差异化归档操作

提供省级一键加密归档、市县暂存备份及生成标准数据包移交，满足分级归档，并支持省、市县级用户配置差异化权限。

④文件合规性核查与追溯

提供归档前自动核查文件格式与元数据完整性，提供转换工具、生成整改清单，记录操作日志并关联存储，满足合规核查追溯。

**5.4文件审查管理子系统**

文件审查管理子系统面向省市县三级司法行政部门，支持行政规范性文件合法性审核、备案审查、文件清理等业务的在线开展，提供智能审查辅助性工具，对内容审查、意见处理、版本比对等支撑，提升行政规范性文件管理的合法性、规范性和时效性。

**5.4.1合法性审核**

合法性审核管理，包括文件填报、来件办理、形式审查、专家辅助审查、合法性初审、合法性复审、分管领导审、主要领导审、审核意见答复功能。

**①文件填报**

各起草单位填报文件功能，支持在线填写规范性文件送审文件，包括规范性文件草案基本信息、制定依据信息及送审材料信息。支持对送审草案文件的维护和查询、统计等功能，支持在线预览送审草案。

**②来件分配**

提供对所有送审件的分配功能，可选择本部门负责审查的工作人员实现待审任务分配，支持对送审办件分配任务的维护管理。

**③形式审查**

提供对送审件基本信息及材料种类、文件类型的形式审查。对有材料缺失、材料命名错误等情况的送审件进行退回管理。

**④专家辅助审查**

支持专家对送审文件进行内容合法性审核，可通过系统预览送审文件材料相关信息，并在线出具法律意见书功能，支持对专家法律意见书的编辑维护管理。

**⑤合法性初审**

送审稿合法性审核、内部意见办理、智能辅助审核及正式答复等功能，记录审核意见（含合法性判断、技术规范问题），支持自动带入办件信息生成内部意见单与正式答复书，并配置审批流转。

**⑥合法性复审**

复审人员对送审稿内容的合法性审核、内部意见办理等功能，支持调用智能辅助审查能力。可填写复审意见生成内部办理意见单，自动审批流转；也可填写意见办理正式答复意见书，按流程进入下一审批环节。

**⑦分管领导审核**

分管领导对送审稿内容的合法性审核、内部意见办理等功能，支持调用智能辅助审查能力。可填写意见生成内部办理意见单，自动审批流转；也可办理正式答复意见书、填写意见，按审批流程进入下一环节。

**⑧主要领导审核**

主要领导对送审稿内容的合法性审核、内部意见办理等功能，支持调用智能辅助审查能力。可填写意见生成内部办理意见单并自动流转，也可办理正式答复意见书，填写意见后结束审核流程。

**⑨审核意见答复**

规范性文件审核意见书模板维护、在线编辑与预览等功能，可按审核意见自动生成意见书，支持合法性审核意见答复，便于送审单位在线查看审核意见。

**5.4.2备案审查**

制定机关按照规定报送备案，司法行政部门对报送的文件进行审查管理，支持智能辅助备案审查，主要包括文件报备、备案登记、实质审查、备案初审、备案复审、分管领导审、主要领导审、意见反馈、备案目录等功能。

**①文件报备**

发文单位在发文后填写备案文件信息（含文件名称、发文单位、发文时间等）、上传正式文本，提交司法行政部门做备案登记与审查。

**②备案登记**

司法行政部门对所有报送备案文件进行登记、查询、查看及统计，支持登记非系统渠道文件，可上传正式文本、填写备案信息。

**③实质审查**

司法行政部门对备案文件进行实质审查管理，支持在线填写备案审查实质审查意见，支持调用智能辅助审查能力，实现对备案文件的审查辅助。

**④备案初审**

司法行政部门初审人员对备案文件内容进行实质审查的意见反馈管理，支持在线填写备案审查意见，实现过程留痕。

**⑤备案复审**

对备案文件实质复审的意见反馈管理，支持在线填写备案审查意见。

**⑥分管领导审**

分管领导对备案文件内容进行实质审查的意见反馈管理。

**⑦主要领导审**

主要领导对备案文件内容进行实质审查的意见反馈管理。

**⑧备案审查意见反馈**

司法行政部门对备案意见发函反馈管理，支持在线填写规范性文件备案反馈信息，支持向文件制定部门发送备案信息。

**⑨备案目录管理**

支持选择具体时间自动归集规范性文件备案相关数据，生成备案目录，展示文件名称、发文机关及审查结果，可按时间维度展示，支持在线查看、下载及导出表格等。

**⑩文件备案提醒**

支持对各部门最新公布的行政规范性文件情况进行监督，当发现应备未备文件时进行智能预警提醒。

**5.4.3文件清理**

对临近到期、实施到达时限、上位变更等原因的文件可实时提醒进行动态清理维护，同时通过智能化手段，判别存量的需清理文件，生成清理文件目录。司法行政部门对所有签发文件实时跟踪，可根据专项及定期清理要求通知相关单位进行动态清理，并对清理结果进行审核。

**①清理任务发布**

新建专项、日常清理任务，支持清理任务下发。

**②清理任务认领**

发文单位在本级司法行政部门下发任务后，认领本单位需要清理的文件信息。

**③文件清理办理**

发文单位对需清理文件的在线文件清理确认，支持对上位法、上位文件等相关文件进行对比。

**④清理结果反馈**

提供发文单位对清理文件结果的在线反馈，包括文件废止、继续有效、修改、失效等结果意见，司法行政部门可对发文单位的清理结果进行确认。

**⑤清理目录汇总**

司法行政部门按照任务、日期等多场景汇总，形成清理目录清单。

**⑥文件到期提醒**

文件有效期预警规则配置管理功能，支持根据文件实施有效期设置提醒期限，提供对预警规则的配置修改管理。

**5.4.4统计分析**

实现合法性审核、备案审查、文件清理等业务信息统计及可视化分析展示。

**①综合查询**

对合法性审核、备案审查、文件清理等业务办理的综合查询。

**②统计报表**

根据文件办理情况，提供对文件的审核时限分布、报备率、备案纠正率、备案及时率、备案通过率、备案退回率等进行统计分析，支持按不同时间维度生成文件目录清单。

**③综合分析**

支持通过图表展示文件总量、合法性审核、备案、清理等情况。

**④一键生成政府年度白皮书**

支持按照预定模板对年度内合法性审核、备案审查、文件清理等办理情况进行汇总分析，一键生成年度白皮书，并提供下载功能。

**5.4.5法制资源管理**

法制资源管理涵盖法律法规规章、司法解释、行政规范性文件、其他政策文件等各类文件审查相关法制资源信息的维护管理，提供丰富的法制资源库检索功能。

**①法制资源检索**

提供多种检索方式，支持法制资源分类浏览、检索结果排序分组、法制资源下载收藏、法制资源数据关联等功能。

**②法制资源维护**

对法制资源数据从采集、入库、发布等全过程的管理，具体包括入库管理、分类管理、版本管理、结构化拆分、标签管理、词库管理、反馈管理、统计分析等功能。可对入库的法制资源进行结构化拆分。

**5.4.6日常监督管理**

对行政规范性文件实施情况的监督，支持定期对现行有效行政规范性文件开展线上全面检查、重点抽查、专项巡查等，促进行政规范性文件监督管理措施形成合力，不断提升行政规范性文件质量。

**①文件智能监督**

结合一体化平台行政执法和行政执法监督相关数据，构建文件实施情况监督规则，实现对行政规范性文件实施情况的监督。包括实施频次异常监督、频繁投诉举报监督、高频复议监督等功能。

**②线上全面检查**

创建线上全面检查任务信息，可通过自动比对、智能分析快速发现文件存在问题，并自动生成结果报告。

**③重点抽查**

司法行政部门工作人员创建文件重点抽查任务，录入重点抽查任务名称、抽查对象、抽查条件、抽查范围等信息，系统自动抽取一定比例文件进行详细检查，监测文件的质量和合规性。

**④专项巡查**

对特定主题或特定问题创建专项巡查任务。

**5.4.7学习资料库**

**①学习资源管理**

提供学习库创建、学习资源管理等功能。

**②学习资料批注**

提供学习资料导航、学习内容浏览、资料查看记录、学习资料批注等功能。

**③学习资料使用情况查看**

提供资料学习情况分析、监督反馈等功能。

**5.4.8文件审查电子归档管理**

依据《党政机关电子公文归档规范》（GB/T 39362 - 2020）相关要求，围绕文件审查管理业务，提供电子文件归档功能。包括审查文件自动采集与分类、元数据采集与整理、三级归档流程设计、合规性保障与信息追溯等。

①审查文件自动采集与分类

按照行政规范性文件审查全流程自动采集各环节电子文件，支持按类型、阶段、状态智能分类，满足快速定位与管理需求。

②元数据深度采集与整理

支持自动采集文件关键元数据并关联文件，提示用户录入密级等需人工判断的信息，构建关联体系以便查询利用。

③三级归档流程设计

为省、市县级用户设计分级归档流程，支持省级加密推送归档，市县安全存储及生成标准数据包移交，满足分级管理需求。

④合规性保障与信息追溯

支持在归档时自动校验文件格式与元数据完整性，记录全流程操作信息并关联文件等功能，满足合规保障与追溯需求。

**5.5要素管理子系统**

要素管理子系统需实现多维度执法资源的标准化管理与系统支撑。

**5.5.1执法要素管理**

对执法过程中涉及的关键要素进行系统化、规范化、智能化管理。执法要素管理包括执法主体管理、执法人员管理、法审人员管理、执法证件管理、监督证件管理、执法对象管理、执法事项管理、执法依据管理、裁量基准管理、执法保障管理、电子卷宗管理等。

①执法主体管理

对行政执法主体组织架构进行管理，维护执法主体基本信息、分类信息、内设机构信息、派驻机构信息、业务范围、业务区域等，实现执法主体的基础配置。

②执法人员管理

对执法人员进行管理，具体包括执法队伍管理（执法队伍基本信息、执法队伍业务权责管理、执法队伍人员配置、执法队伍分类配置）、执法人员管理（执法人员的来源接入、入驻情况、业务职责、多执法主体管理、执法人员权限）、人员身份管理、人员岗位管理、人员职责管理、综合查询等。

③法审人员管理

对法制审核人员信息进行管理，主要包括法制审核人员的新增、编辑、删除、查询等功能。

④执法证件管理

对执法资格证件进行统一审核与管理，实现各执法部门申领执法资格证件的全流程管理，主要包括证件申请、证件审批、证件提醒、发证管理、证件暂扣、证件补办、证件补办消息通知、证件吊销、证件吊销消息通知、证件注销、更换证件、执法资格证件备等。

⑤监督证件管理

对监督资格证件进行统一审核与管理，实现各监督部门申领监督资格证件的全流程管理，主要包括监督证件申请、监督证件审批、监督证件发证、监督证件暂扣、监督证件补办、监督证件吊销、监督证件注销、监督证件更换等。

⑥执法对象管理

构建执法对象主题库，结合信用监管相关分级分类和风险信息，形成全面的执法对象精准画像，为行政执法部门掌握、查询执法对象，筛选和建立检查规则提供数据支撑和依据。

对执法对象信息、纳管、分类等进行管理，具体包括执法对象基本信息管理、执法对象信息异常管理、执法对象关联关系管理、执法对象分类标签管理、涉企检查标签管理、执法对象纳管、执法对象标注、执法对象主题库维护等。

对市场主体、非市场主体及人员综合信用信息的监管，方便执法部门多视角了解相关执法对象的信用和风险信息，具体包括综合信息查询、关系网络图谱、企业变更历程、专项信息查询、比对名单查询、信用分类结果、信用风险概况、信用风险波动、信用风险提醒、分级分类监管、场景监管策略等。

⑦执法事项管理

对行政执法事项进行管理，形成权力事项从创建、归类、分派、认领，到编辑、修改、组合、关联、维护、统计、分析的权力事项管理全过程。为权力事项的编制部门和执行部门提供权力事项全生命周期管理服务，具体包括事项目录管理、事项下发管理、事项认领管理、事项划转管理、事项目录关联关系、检查单配置管理、检查单管理、检查要点管理等。

⑧执法依据管理

对行政执法涉及的法律法规信息进行录入、审核、结构化编码、分类和整理等管理，为行政执法提供法律依据支撑。提供执法依据动态管理，及时更新维护，确保执法依据内容的准确性、及时性、全面性。具体包括法律法规规章信息录入、法律法规规章内容录入和导入、法律法规规章结构化拆分、法律法规规章数字化编码、法律法规规章分类管理、法律法规规章审核发布、法律法规规章版本管理、执法依据检索等。

⑨裁量基准管理

对行政处罚中的自由裁量权进行规范化、标准化、数字化管理，具体包括裁量因素管理、裁量基准文件管理、裁量参数配置、裁量结果推荐等。

⑩执法保障管理

提供全面的执法保障各类信息管理，具体包括执法制式服装管理、执法记录仪信息管理等。

⑪电子卷宗管理

执法文书证据组卷归档，支持对组卷目录、封面、内容进行管理，具体包括电子卷宗设置、电子卷宗创建、电子卷宗整理、电子卷宗辅助支撑等。

**5.5.2赋码管理**

对执法行为进行赋码管理，进一步规范执法行为，执法码链接执法行为全生命周期，不可篡改，是执法行为全生命周期的唯一标识。包括赋码模型、执法赋码、码注销、扫码查看等功能。

①赋码模型

基于赋码规则生成赋码模型，支持检查、处罚、强制业务的自动赋码，实现码的数据归集、校验、关联关系的建立等。通过对赋码模型的维护管理，支持未来码的调整及扩展。

②执法赋码

对行政执法行为进行赋码，具体包括赋码信息管理、执法任务赋码、赋码查询和详情展示、赋码统计等。支持检查与处罚码的关联、检查与强制码的关联、处罚与强制码的关联，支持码码关联查询、码码关联详情查看。

③码注销

对已生成的检查码进行注销操作，支持检查码注销、处罚码注销、强制码注销。

④扫码查看

提供面向执法人员、公众及当事人等扫描执法码时分别展示不同内容。

**5.5.3暂扣物品管理**

对执法过程中暂扣的物品进行管理，具体包括物品管理、入库登记、出库登记、库存登记、暂扣上报、暂扣物品移交、扫码入库、扫码出库、暂扣物品详情查看等。

①物品管理

提供快速登记物品的基本信息，如名称、数量、暂扣时间、暂扣地点等，能够自动生成唯一的暂扣物品编号，实现物品快速建档，方便后续查询和追踪。

②入库登记

提供单个物品和批量物品的入库登记，录入存放仓库、位置等信息，系统自动记录入库时间及操作人。支持手动录入和扫码入库，支持入库物品信息的详情查看。

③出库登记

暂扣物品出库申请、审批、出库等，记录出库时间和操作人，支持手动出库登记和扫码出库，自动关联出库申请，系统记录出库流程。

④库存登记

执法人员可对暂扣物品的库存情况进行实时更新和管理，支持手动录入和扫码录入两种盘点方式。

⑤暂扣上报

向上级部门或相关机构上报暂扣物品情况。执法人员可选择需要上报的暂扣物品，填写相关信息，生成暂扣上报报告。支持暂扣上报记录的查询和统计。

⑥暂扣物品移交

暂扣物品移交申请、审批、移交等，记录移交相关细节详情，同步更新暂扣物品状态，确保移交过程的合规性和可追溯性。

⑦暂扣物品详情查看

快速查看暂扣物品的详细信息，包括物品编号、名称、规格、数量、暂扣时间、暂扣地点、存放位置、处理状态等，支持历史记录查询（入库、出库、移交等）。

**5.5.4行政执法典型案例管理**

包括行政执法典型案例管理和行政执法监督典型案例管理两类，支持对具有代表性、示范性的案件进行收集、整理、分析、发布和应用等全流程管理，具体包括典型案例上报、典型案例评选、典型案例发布应用、典型案例动态管理等。

**5.5.5监督要素管理**

监督要素管理主要包括监督机构、监督人员、监督依据、监督职责、监督保障等要素信息的管理。

①监督机构管理

对政府监督机构、部门监督机构信息的维护管理，支持通过平台公示模块向社会公示监督机构的相关信息，可按层级、领域、机构类型等不同维度对监督机构信息进行统计分析。

②监督人员管理

对政府监督机构监督人员、部门监督机构监督人员、行政执法社会监督员、行政执法监督企业联系点等信息进行维护、查询、统计，支持按层级、领域、类型等不同维度对监督人员信息进行统计分析。

③监督依据管理

对执法监督总体性制度、执法监督具体制度、行政执法管理制度、行政执法标准和信息化标准等监督依据进行管理，可对监督依据的意见进行反馈查看，支持按层级、领域、类型等不同维度对监督依据进行统计分析。

④监督职责管理

对各类监督机构监督职责进行管理，支持监督职责履行情况的上报和统计分析。

⑤监督保障

对执法监督队伍配备、监督力量分布、监督效能、装备配备、科技保障和经费保障等情况进行管理，可按时间、层级、部门等不同维度，进行统计分析。

**5.5.6文件审查要素管理**

对全省行政规范性文件监督审查机构和人员进行管理，包括对审查机构、审查人员、审查专家等信息和审查标准的管理、查询和统计分析。

**5.5.7系统管理**

对行政执法和执法监督一体化平台的领域、组织机构、用户、角色、权限等进行管理；对数据字段、数据字典等信息的管理配置；对数据推送的任务创建、任务执行、台账跟踪、权限控制、监控提醒和统计分析等。

**5.5.8统一接口管控**

为各领域执法部门相关业务系统开发统一接口，为平台管理人员提供统一对外服务接口管理、监控和分析能力。

①统一对外服务接口开发

向各领域执法部门相关业务系统提供用户认证、执法要素、案源线索、检查计划、检查任务、执法协同等六类接口，实现跨系统单点登录、数据对接和执法协同，保障访问与业务互通。

②统一对外服务接口管理

全生命周期服务接口管理，可启停调用授权，设置监测阈值，按主体配置操作，保障接口安全有序使用。

③统一对外服务接口监控

服务接口全面监测，通过可视化列表集中展示所有对外服务接口的服务状态，包括接口名称、接口地址、接口授权状态、是否异常访问、最后调用时间等，支持按照接口查看授权访问的系统、接口调用次数等详情。

④统一对外服务接口分析

可按业务场景对接口调用情况进行分类统计，生成报表，展示各领域业务应用的热度与效能。

**5.5.9要素管理电子文件归档**

按照《党政机关电子公文归档规范》（GB/T 39362-2020）相关要求，实现对执法要素相关电子文件的归档需求，对执法主体、执法人员、执法事项等要素在新增、变更、注销过程中产生的电子文件进行全周期管理。提供要素管理电子文件筛选、导出功能。设置归档文件与要素基础数据间的关联映射关系，确保可快速追溯归档文件的要素数据来源，满足业务管理与合规要求。

①要素变动文件归集

提供实时收集执法主体、执法人员、执法事项在新增、变更、注销过程中产生的证明、审批、备案等文件；支持按“要素类型”“变动类型”“时间区间”等筛选文件。

②元数据关联与整理

提供自动提取要素名称、变动前后信息、操作时间等元数据，与电子文件进行关联；按规范分类整理电子文件，同类文件存于以“要素名称 + 变动时间”命名的文件夹，按操作顺序排序。

③三级分步归档

提供用户确认，支持筛选并导出待归档的电子文件，或通过工作台一键加密推送至本单位数字档案室；市县两级部门用户确认文件无误后，可筛选并导出待归档的电子文件，或通过工作台一键加密推送至本级档案馆数字档案室。

④文件追溯查询

提供电子文件与执法要素基础数据的双向关联，查询要素信息可调取对应归档文件，通过归档文件也可追溯要素数据变动详情，支撑执法管理。

**5.6行政执法和执法监督数据分析监测子系统**

以动态掌握执法和监督全貌、深入剖析执法和监督各环节情况为目标，整合执法队伍、监督队伍、行政检查、行政处罚、行政强制、职权履行、执法和监督依据等多维度数据，全面支撑行政执法和执法监督工作精准化、科学化开展。包括动态总览、执法队伍分析、行政检查监测分析、行政处罚监测分析、职权履行情况分析、法律法规实施分析、协同指挥分析、执法效能监测分析、行政执法监督分析、涉企检查专题分析、执法数据归集专题分析研判等。

**5.6.1动态总览**

统计展示组织、制度、实施、保障、协同等多体系及执法行为、重点领域等数据，呈现案件同比、平台应用占比等动态指标，实现行政执法和执法监督运行情况的全景呈现。

**①组织体系**

对监督机构、监督人员、执法部门、执法人员等数据的统计和展示。

**②制度体系**

对全省执法监督总体性制度、执法监督具体制度、执法监督管理制度、行政执法标准等数据的统计和展示。

**③实施体系**

对监督内容、协调指导、监督形式等方面数据的统计和展示。

**④保障体系**

对全省执法监督教育培训、执法考试、执法装备等方面数据的统计和展示。

**⑤协同体系**

对全省执法协作、涉刑案件移送、行政复议协同（原行政行为为行政执法行为）、行政应诉协同（原行政行为为行政执法行为）等方面数据的统计和展示。

**⑥执法行为**

对全省执法案件总量、较上一年案件同比变化情况、各类型案件总量等方面数据的统计和展示。

**⑦重点领域**

对各重点领域执法人员、执法案件总量等方面数据的统计和展示。

**⑧运行情况**

对入驻平台执法单位数量及占比、应用平台执法人员数量及占比等方面数据的统计和展示。

**5.6.2执法队伍分析**

对行政执法部门与监督机构、行政执法人员和监督人员以及各类人员持证情况的统计分析。

**①执法部门综合分析**

执法主体分析、受委托组织情况分析、执法主体覆盖情况分析、执法主体综合效能看板等。可通过主体画像等方式展示各执法主体情况。

**②执法人员基本情况分析**

执法人员基本素质分析、执法人员专业素质分析、执法人员履职全景图等。可通过执法人员画像等方式展示各执法人员情况。

**③执法人员持证情况分析**

证件基本情况分析、证件业务办理情况分析、电子证件使用情况分析等。

**④执法资源配置情况分析**

执法人员编制情况分析、执法人员流动情况分析、执法人员配备分析等。

**⑤监督机构分析**

监督机构基本情况分析、监督机构设置科学性分析等。

**⑥监督人员分析**

监督人员数量分析、监督人员基本素质分析、监督人员专业能力分析、监督力量配比分析等。

**5.6.3行政检查监测分析**

围绕行政检查全流程，对检查开展态势、检查趋势、分布特征、移动终端应用、数据关联及问题整改等方面进行全方位监测，通过统计检查量、覆盖度、时间与对象分布等数据，呈现全省行政检查工作全貌。

**①行政检查整体开展情况分析**

全省行政检查量统计、覆盖度分析、开展情况对比分析、基层行政检查情况分析等。

**②行政检查量趋势分析**

行政检查量趋势分析、时间分布分析、趋势分析、移动执法终端办案时间分布情况分析等。

**③行政检查分布情况分析**

行政检查对象分布和类型分析、行政检查方式类别分析等。

**④移动执法终端使用情况分析**

移动执法终端总数、移动执法终端办理检查案件量及占比、各时间段移动执法终端办理案件量统计、移动执法终端办案时间分布情况分析等。

**⑤行政检查跨维度关联分析**

行政检查量与行政处罚量线性回归分析、检查频率与问题发生率的相关性计算、检查结果与地域经济指标的关联计算分析等。

**⑥行政检查问题情况分析**

行政检查问题分布分析、问题关联情况分析等。

**⑦行政检查整改情况分析**

行政检查问题整改进度分析、整改质量分析等。

**5.6.4行政处罚监测分析**

行政处罚全流程，对行政处罚开展情况、与检查关联、案源分布等方面，可视化呈现全省案件数量、类型层级分布及时间趋势，支持查看具体案件办理环节。

**①行政处罚开展情况分析**

行政处罚开展情况的统计分析和展示，对全省行政处罚案件总数情况、处罚案件类型分布情况、行政处罚案件层级分布情况、处罚案件趋势等方面进行分析，分析结果以图表等可视化方式展现。

**②检查量与处罚量关联度分析**

行政检查转行政处罚案件量、移动端行政检查转处罚案件量等方面的统计分析和展示。

**③行政处罚案源分布分析**

行政处罚案源分布情况的统计分析和展示，对全省、各市县、各领域行政处罚案件来源情况进行对比分析。

**④行政处罚当事人分布情况分析**

行政处罚当事人分布情况的统计分析和展示，对全省、各市县、各领域行政处罚当事人类型构成情况进行对比分析。

**⑤取证、强制措施占比分析**

普通程序中取证、强制措施占比情况的统计分析和展示，对采取查封措施案件量、查封案件占比、扣押案件量、扣押案件占比、先行登记保存案件量、先行登记保存案件占比等情况进行比对分析。

**⑥法制审核情况分析**

普通程序中法制审核案件量、法制审核案件占比等情况统计分析和展示。

**⑦行政处罚决定情况分析**

行政处罚决定情况的统计分析和展示，对全省、各市县、各领域行政处罚案件处罚结果、结案类型分布情况等方面进行分析，分析结果以图表等可视化方式展现。

**⑧行政处罚金额分析**

行政处罚金额情况的统计分析和展示，对全省、各市县、各领域行政处罚金额排名、当年行政处罚金额量月度趋势、行政处罚金额量历年趋势信息等情况进行分析，分析结果以图表等可视化方式展现。

**⑨处罚案件执行情况分析**

提供处罚案件当事人主动履行案件量、当事人主动履行案件占比、行政机关强制执行量、行政机关强制执行占比、人民法院实际执行量、人民法院实际执行占比、正常执行量、正常执行占比、分期执行量、分期执行占比、延期执行量、延期执行占比等情况的统计分析和展示。

**5.6.5职权履行情况分析**

从数量、分布、使用、履行等多个维度，对执法事项开展深度剖析，涵盖下放镇街事项、整体履行状况等，细致分析各类执法事项履行率，包括事项总数、来源分布、交叉情形、下放事项分类等，精准定位热点与休眠事项，掌握全省职权履行情况全貌。

**①执法事项基本情况分析**

对执法事项数量、分布情况、使用情况、履行情况等执法事项基本情况多维度的统计分析和展示。

**②事项下放情况分析**

对下放镇街的执法事项总数、行政检查执法事项数、行政处罚执法事项数、行政强制执法事项数等方面情况的统计分析和展示。

**③执法事项整体履行情况分析**

对执法事项总体履行情况、热点执法事项、休眠执法事项等方面情况的统计分析和展示。

**④各类执法事项履行情况分析**

对行政许可事项履行率、行政检查事项履行率、行政处罚事项履行率、行政强制事项履行率等方面情况的统计分析和展示。

**5.6.6法律法规实施分析**

从法律法规总数、变更情况、关联事项、涉案、实施效果及高频触发等多维度切入，对法律法规相关数据进行全面深入剖析，清晰展示全省法规运行态势与实践应用情况。

**①法律法规总数情况分析**

对法律法规总量、各效力级别法律法规数量、历年法律法规变化趋势情况等进行分析，分析结果以图表可视化方式进行展示。

**②法律法规变更情况分析**

对法律法规数量以及新增、修改、修订、废止等情况进行统计，分析结果以图表可视化方式进行展示。

**③法律法规关联执法依据情况分析**

对关联执法事项法律法规总数、历年新增关联执法事项法律法规情况等方面进行分析，分析结果以图表等可视化方式展现。

**④法律法规涉案情况分析**

对法律法规涉案情况、未涉案法律法规情况、涉案法律法规类型分布情况等方面进行分析，分析结果以图表等可视化方式展现。

**⑤法律法规实施情况分析**

对法律实施情况、行政法规实施情况、地方性法规实施情况、部门规章实施情况、地方政府规章实施情况等方面进行分析，分析结果以图表等可视化方式展现。

**⑥高频涉案法律法规分析**

对全省、各市县、各领域涉案法律法规类型分布Top10进行分析，将不同案件中的相关法律法规进行分类，计算总案件中出现频次排名Top10的各类法律法规，分析结果以图表等可视化方式展现。

**5.6.7协同指挥分析**

聚焦行政案件移送、涉刑案件移送、行政争议协调等数据，为提升跨部门协作效率提供数据支撑。

**①行政案件移送情况分析**

对全省、各市县、各领域行政移送案件量、移送案件涉及的具体法律法规条款数量、移送案件涉及高频条款、移送案件接收率、移送案件后续处理结果分布等情况的统计分析和展示。

**②涉刑案件受理情况分析**

对全省、各市县、各领域涉刑案件移送量、案件受理数、案件退回数、案件受理率、案件退回率等情况的统计分析和展示。

**③执法争议协调情况分析**

对全省、各市县、各领域执法争议申请次数、申请受理数/受理率、协调结果分布情况、争议协调完成的平均时长、协调后达成一致的案件占比、同一争议问题重复申请协调次数、同一争议问题重复申请协调及涉及领域等情况统计分析和展示。

**④监督协同情况分析**

对全省、各市县、各领域行政执法监督内外部协同情况的统计分析和展示，包括线索移交次数、工作任务协同、复议诉讼线索协同次数等。

**5.6.8执法效能监测分析**

从执法效率、质量、强度、规范及协同等多维度出发，对整体执法效能进行统计分析，强化对重点执法案件办理的全流程监测，实现个案执法效能精准监督。

**①执法效率监测**

对人均执法办案数量、案件平均办理时长、执法人员参与执法率等情况的统计分析和展示。

**②执法质量监测**

对案件办理准确性、案件程序合规性、案件执行质量等方面的统计分析和展示。

**③执法强度分析**

对全省及各市县行政执法数量与本地区人口、区划面积、地区GDP等方面匹配情况的统计分析和展示。

**④执法规范分析**

对重大执法决定法制审核率、自由裁量权规范适用率、执法文书规范率、执法全过程记录率、执法信息公示率等情况的统计分析和展示。

**5.6.9行政执法监督分析**

全面剖析行政执法监督工作，整合案卷评查、考核评议、重点领域监督等多类数据，涵盖覆盖率、案卷合格率等关键指标，以可视化方式呈现执法监督全貌与存在问题。

**①执法监督整体情况**

对执法主体监督覆盖率、监督发现问题类型分布、监督案件办理数等情况的统计分析和展示。

**②案卷评查开展情况分析**

对全省、各市县、各领域的行政执法案卷评查质量抽验合格率、行政处罚案卷评查质量抽验合格率等情况进行统计分析和比对，分析结果以图表等可视化方式展现。

**③考核评议开展情况分析**

对考核评议结果、加减分情况、历史成绩等情况的多维度统计分析和展示。

**④重点领域监督情况分析**

围绕市场监管、生态环境、交通运输、农业农村等重点领域，对监督覆盖情况、发现问题情况、整改情况等方面的多维度统计分析和展示。

**⑤执法主体被投诉举报情况分析**

对投诉举报基础情况、类型分布情况、处理效能情况、整改反馈情况、执法关联情况等方面的统计分析和展示。

**⑥重大行政处罚决定备案情况分析**

对重大行政处罚决定备案的数量、时效、内容合规性、整改情况等指标的多维度统计分析和展示。

**5.6.10涉企检查专题分析**

围绕涉企检查业务，分析检查计划执行、与营商环境关联、公示落实等情况，聚焦检查数量、主体排名、信用监管等要素，用可视化手段展现涉企检查工作质效与监督成效。

**①涉企检查整体情况**

对涉企检查数量、经营主体排名情况、涉企检查主体排名情况、涉企执法人员排名情况、市县被检查经营主体数量等方面进行多维度统计分析和展示。

**②检查计划与执行情况分析**

对涉企检查计划及任务、检查频次情况等方面的多维度统计分析和展示。

**③区域营商环境关联分析**

对信用差异化监管、执法服务效果、企业检查数据等方面的多维度统计分析和展示。

**④综合查一次开展情况分析**

对综合查一次基本情况、综合查一次涉及检查对象情况、检查结果情况、联合检查优化情况、机制完善情况等方面的多维度统计分析和展示。

**⑤检查质效分析**

对检查结果分布、处理措施分布、企业评价情况等方面的多维度统计分析和展示。

**⑥涉企检查监督情况分析**

对主体资格合规性、执法人员资格合法性、事项依据合法性、检查计划备案及时性、检查频次合理性、联合检查开展情况、非现场检查落实情况、执法亮证规范性、入企扫码规范性、执法人员数量异常情况、企业异常反馈评价等方面的多维度统计分析和展示。

**5.6.11执法数据归集专题分析**

对全省及各市县执法数据归集、上报情况等方面开展统计分析，实时掌握数据采集、传输动态，为行政执法管理与决策提供数据支撑。

**①执法数据归集情况监测**

对各领域执法数据归集总量、各地区执法数据归集总量、数据归集完整性、数据归集准确性、数据归集及时性等方面的统计分析。

**②执法数据上报情况分析**

对全省执法数据上报总量、各领域执法数据上报总量、各地区执法数据上报总量、数据上报完整性、数据上报准确性、数据上报及时性等方面的统计分析。

**6.应用系统改造**

陕西省行政执法和执法监督一体化平台采用“省级统建”模式建设，按照全省44条非涉密执法领域单轨制线上运行的工作目标，结合一体化平台不同功能要求和部门已建信息系统现状，对于经评估确须保留的6个省建执法信息系统（公安、生态、交通、卫健、药监、市场监管），按照一体化平台的业务规范、数据规范、接入规范等，完成系统功能改造，并实现与一体化平台对接。改造内容包括但不限于强约束类功能（用户认证、执法要素、案源线索、检查计划、检查任务、执法协同、统一电子印章、统一公共支付等8类），基础约束类功能（检查实施、行政处罚、行政强制等3类）等。

本项目需改造的执法类系统包含：省公安厅“陕西省公安机关执法办案综合管理平台”、省生态环境厅“陕西省生态环境非现场执法平台”、省交通运输厅“陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统”、省卫生健康委“陕西省卫生健康监督综合管理平台”、省药监局“陕西省药品安全监管综合业务系统”、省市场监管局“市场监管综合执法办案系统”。

**表1 应用系统改造清单**

| **编号** | **系统名称** | **子系统** | **一级模块** | **二级模块** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省公安机关执法办案综合管理平台 | 行刑衔接基础平台 | 行政处罚移交子系统 | 行政案件管理，包括涉案财物管理、行政案件立案、行政案件不予立案、统计查询等子模块 |
| 行政检查案件管理，包含行政检查案件、对接行政检查案件等子模块 |
| 行政转刑事移交子系统 | 业务协同，包含案件接收和受理、补充移送、立案、不立案、撤案、不立案复议、移送结果反馈等子模块 |
| 配套案管模块，包含警情管理、警情受案、人员单位信息采集、案前证据材料管理、案前涉案财物接收管理、证据材料新增、两法财物交接等子模块 |
| 刑事转行政移交子系统 | 业务协同，包含发起移送、反馈结果接收等子模块 |
| 一体化协同对接平台 | 行政处罚案件移送数据对接 | 移送案件协同 |
| 补充协同 |
| 提请复议协同 |
| 行政处罚案件反馈数据对接 | 案件接收回执 |
| 案件退回协同 |
| 案件受理回执 |
| 案件移送管辖通知协同 |
| 不立案决定协同 |
| 立案决定协同 |
| 复议决定协同 |
| 补充材料通知协同 |
| 撤销案件协同 |
| 告知起诉意见协同 |
| 移送审查起诉协同 |
| 法院裁判结果协同 |
| 行政处罚数据对接 | 行政处罚接收协同，包含行政处罚基本信息 |
| 行政处罚送达协同，包含行政处罚立案信息、行政处罚调查信息、行政处罚证据信息、行政处罚事先告知信息、行政处罚听证信息、行政处罚决定信息、行政处罚执行信息、行政处罚结案信息、行政处罚救济信息、行政处罚当事人信息等子模块 |
| 行政强制数据对接 | 行政强制接收协同，包含行政强制基本信息 |
| 行政强制送达协同，包含行政强制措施信息、行政强制执行信息、行政强制当事人信息等子模块 |
| 两法协同管理 | 两法衔接协同管理工作台 |
| 协同待办提醒 |
| 协同流程标准管理 |
| 协同数据统计 |
| 协同交互跟踪 |
| 协同业务处理 |
| 2 | 陕西省生态环境非现场执法平台 | / | 用户认证 | 用户体系改造，包含用户体系清洗、统一鉴权、单点登录、签名及应用标识维护等子模块 |
| 执法要素 | 执法要素改造，包含执法主体改造、执法人员改造、执法事项、执法对象、裁量基准改造等子模块 |
| 企业端改造，包含企业库的维护和更新，事项、裁量基准公示管理等子模块 |
| 案源线索 | 案源线索改造，包含线索推送、线索获取等子模块 |
| 固定源检查实施 | 亮证亮码，包含政策文件呈现、执法人员定位、执法证件信息管理、执法人员亮证、执法检查二维码生成、二维码与人员关联、执法人员亮码、执法检查二维码管理、企业扫码、扫码显示检查内容等子模块 |
| 照单检查，包含生成检查单、检查单与企业关联、检查单与执法任务管理、检查单与执法人员管理、检查单与执法装备管理、检查单时间管理、检查单与线索管理、当事人身份确认、检查单现场检查、检查单完成情况、勘察笔录、询问笔录、检查单附件、检查单台账管理等子模块 |
| 在线签名，包含当事人在线签名、检查结果确认签名、执法人员身份确认、无需签名原因、执法人员在线签名等子模块 |
| 结果处置，包含检查结果、后续处置等子模块 |
| 移动源检查实施 | 亮证亮码，包含执法证件信息管理、检查二维码管理等子模块 |
| 现场检查，包含检查任务管理、处罚信息同步、现场检查设备同步等子模块 |
| 在线签名，包含当事人签名管理、执法人员签名管理、签名日志管理等子模块 |
| 结果处置，包含检查结果同步、排放检测数据同步、数据共享管理、结果统计分析等子模块 |
| 移动源行政处罚 | 违法行为处置，包含违法案件关联、处罚决定书管理等子模块 |
| 执行与结案归档，包含执行跟踪、结案与归档等子模块 |
| 行政处罚改造 | 简易程序升级改造，包含立案决定、执行阶段、特殊情况等子模块 |
| 普通程序升级改造，包含立案决定、调查阶段、告知阶段、决定阶段、执行阶段、结案阶段、归档阶段、特殊情况等子模块 |
| 行政强制改造 | 强制措施升级改造，包含实施措施、延长措施、解除措施 |
| 强制执行升级改造，包含本部门强制执行、非本部门强制执行、特殊情况等子模块 |
| 一体化平台数据对接 | 用户体系对接，包含用户鉴权信息对接、用户免登令牌信息对接等子模块 |
| 执法要素，包含执法主体对接、执法人员对接、执法事项对接、执法对象对接、裁量基准对接等子模块 |
| 案源线索，包含线索对接子模块 |
| 检查计划，包含检查计划对接子模块 |
| 检查任务，包含检查任务对接子模块 |
| 检查实施，包含检查实施对接子模块 |
| 行政处罚，包含行政许可、行政处罚信息对接等子模块 |
| 行政强制，包含行政强制信息对接子模块 |
| 整合汇聚总队内部系统数据共享至一体化平台 | 用户体系对接，包含用户鉴权信息对接、用户免登令牌信息对接等子模块 |
| 执法要素，包含执法主体对接、执法人员对接、执法事项对接、执法对象对接、裁量基准对接等子模块 |
| 案源线索，包含线索对接子模块 |
| 检查实施，包含检查实施对接子模块 |
| 行政处罚，包含行政许可、行政处罚信息对接等子模块 |
| 行政强制，包含行政强制信息对接子模块 |
| 回流数据至总队相关行政执法系统 | 执法要素，包含执法主体对接、执法人员对接、执法事项对接、执法对象对接、裁量基准对接等子模块 |
| 全流程查询 | 业务流程查询，检查计划查询、检查任务查询、检查实施查询、行政处罚查询、行政强制查询、执法协同查询等子模块 |
| 数据迁移 | | 执法要素对接及迁移 |
| 检查计划数据对接及迁移 |
| 检查任务数据对接及迁移 |
| 执法协同数据对接及迁移 |
| 3 | 陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统 | / | 用户认证 | 包含用户认证、用户信息同步、机构信息同步等功能 |
| 执法要素 | 包含获取执法主体信息、执法主体信息改造、执法主体映射、获取执法人员信息、执法人员信息、执法人员映射、获取执法事项信息、获取执法对象信息、执法对象信息、获取裁量基准信息、裁量基准信息等功能点 |
| 案源线索 | 包含获取案源线索信息、案源线索信息、上报案源线索信息等功能点 |
| 行政处罚 | 行政处罚基本信息，包含行政处罚案件来源信息新增、行政处罚案件来源信息修改、行政处罚案件来源信息查询、行政处罚案件来源信息查看、行政处罚案件来源信息删除、行政处罚行政检查任务信息查询对接、行政处罚行政检查任务信息新增、行政处罚行政检查任务信息修改、行政处罚行政检查任务信息查询、行政处罚行政检查任务信息查看、行政处罚行政检查任务信息删除、行政处罚监管事项信息查询对接、行政处罚监管事项信息新增、行政处罚监管事项信息修改、行政处罚监管事项信息查询、行政处罚监管事项信息查看、行政处罚监管事项信息删除、行政处罚基本信息共享等功能点 |
| 立案信息，包含行政处罚立案信息新增、行政处罚立案信息修改、行政处罚立案信息查询、行政处罚立案信息查看、行政处罚立案信息删除、行政处罚立案信息共享、立案呈批表文件修改、立案呈批表文件共享、立案证据文件共享等功能点 |
| 行政处罚调查，包含行政处罚调查信息新增、行政处罚调查信息修改、行政处罚调查信息查询、行政处罚调查信息查看、行政处罚调查信息删除、行政处罚调查信息共享等功能点 |
| 行政处罚证据，包含行政处罚证据信息新增、行政处罚证据信息修改、行政处罚证据信息查询、行政处罚证据信息查看、行政处罚证据信息删除、行政处罚证据信息共享等功能点 |
| 行政处罚事先告知种类，包含行政处罚事先告知种类修改、行政处罚事先告知种类查询、行政处罚事先告知种类查看、行政处罚事先告知种类删除等功能点 |
| 行政处罚事先告知方式，包含行政处罚事先告知方式新增、行政处罚事先告知方式修改、行政处罚事先告知方式查询、行政处罚事先告知方式查看、行政处罚事先告知方式删除等功能点 |
| 行政处罚事先告知，包含行政处罚事先告知信息共享等功能点 |
| 行政处罚听证，包含行政处罚听证信息新增、行政处罚听证信息修改、行政处罚听证信息查询、行政处罚听证信息查看、行政处罚听证信息删除、行政处罚听证信息共享等功能点 |
| 行政处罚决定，包含行政处罚决定种类新增、行政处罚决定种类修改、行政处罚决定种类查询、行政处罚决定种类查询、行政处罚决定种类删除、行政处罚文书送达、签收方式新增、行政处罚文书送达、签收方式修改、行政处罚文书送达、签收方式查询、行政处罚文书送达、签收方式查看、行政处罚文书送达、签收方式删除、行政处罚决定行政拘留信息新增、行政处罚决定行政拘留信息修改、行政处罚决定行政拘留信息查询、行政处罚决定行政拘留信息查看、行政处罚决定行政拘留信息删除、行政处罚决定责令停产停业信息新增、行政处罚决定责令停产停业信息修改、行政处罚决定责令停产停业信息查询、行政处罚决定责令停产停业信息查看、行政处罚决定责令停产停业信息删除、行政处罚决定信息共享等功能点 |
| 行政处罚执行，包含行政处罚执行信息新增、行政处罚执行信息修改、行政处罚执行信息查询、行政处罚执行信息查看、行政处罚执行信息删除、行政处罚执行信息共享等功能点 |
| 行政处罚结案，包含行政处罚结案信息新增、行政处罚结案信息修改、行政处罚结案信息查询、行政处罚结案信息查看、行政处罚结案信息删除、行政处罚结案信息共享等功能点 |
| 行政处罚当事人，包含行政处罚当事人信息新增、行政处罚当事人信息修改、行政处罚当事人信息查询、行政处罚当事人信息删除、行政处罚当事人信息共享等功能点 |
| 行政强制 | 行政强制基本信息，包含行政强制基本信息新增、行政强制基本信息修改、行政强制基本信息查询、行政强制基本信息删除、行政强制基本信息共享等功能点 |
| 行政强制措施，包含行政强制措施种类新增、行政强制措施种类修改、行政强制措施种类查询、行政强制措施种类删除、行政强制措施处理决定新增、行政强制措施处理决定修改、行政强制措施处理决定查询、行政强制措施处理决定查看、行政强制措施处理决定删除、行政强制措施信息共享等功能点 |
| 行政强制执行，包含行政强制执行方式新增、行政强制执行方式修改、行政强制执行方式查询、行政强制执行方式查看、行政强制执行方式删除、行政强制终结执行原因新增、行政强制终结执行原因修改、行政强制终结执行原因查询、行政强制终结执行原因删除、行政强制执行信息共享等功能点 |
| 行政强制当事人，包含行政强制当事人信息新增、行政强制当事人信息修改、行政强制当事人信息查询、行政强制当事人信息删除、行政强制当事人信息共享等功能点 |
| 4 | 陕西省卫生健康监督综合管理平台 | 强制类约束功能改造 | 用户认证系统改造 | 身份映射体系构建，包含映射关系信息、映射关系手动录入、映射关系批量导入、映射关系修改、映射关系删除、映射关系停用、映射关系查询、映射关系展示、新增用户信息、映射关系联动新增、配置默认映射规则、映射关系冲突检测、映射关系冲突告警、映射有效性校验、映射有效性提示等功能点 |
| 单点登录流程改造，包含免登用户信息接收、用户验证、令牌信息缓存、令牌失效处理、映射关系查询、生成本地会话、免登用户信息接收、用户验证、令牌信息缓存、令牌失效处理、映射关系查询、生成本地会话等功能点 |
| 用户日志改造，包含免登信息、日志记录、日志展示、多维度查询、统计分析等功能点 |
| 执法要素共享改造 | 执法要素数据共享 | 基础配置管理，包含接口信息新增、接口信息修改、接口信息删除、接口信息查询、接口信息展示、监测频率配置、异常告警阈值设置、告警方式设置、增量识别条件配置、增量触发频率配置、全量推送规则配置、推送优先级配置、数据字段映射关系、数据字段映射关系新增、数据字段映射关系导入模板下载、数据字段映射关系批量导入、校验规则维护等功能点 |
| 原始数据同步管理，包含全量同步规则设置、增量同步规则设置、字段同步映射配置、全量同步手动触发、增量同步自动触发、同步数据实时展示、同步日志查询、统计报表查询、查询结果分页展示、同步日志导出、统计报表导出、同步失败数据重试、数据冲突处理等功能点 |
| 推送数据维护，包含执法主体基础信息、执法主体基础信息录入、执法主体扩展信息、执法主体扩展信息录入、执法主体信息导入模板下载、执法主体信息导入校验、执法人员信息、执法人员信息新增、执法人员信息修改、执法人员信息删除、执法人员信息导入模板下载、执法人员信息批量导入、执法事项信息、执法事项新增、执法事项信息修改、执法事项信息删除、执法事项信息、导入模板下载、执法事项信息批量导入、执法对象信息、执法对象信息新增、执法对象信息修改、执法对象信息删除、执法对象信息导入模板下载、执法对象信息批量导入、裁量基准信息、裁量基准信息新增、裁量基准信息修改、裁量基准信息删除、裁量基准信息导入模板下载、裁量基准信息批量导入等功能点 |
| 推送流程管理，包含待推送数据审核、审核结果记录、驳回数据重审、单条数据推送、批量数据筛选、批量推送队列排序、批量推送进度展示、增量数据自动推送、全量数据手动推送、推送失败数据识别、 失败原因解析、单条失败数据重试、批量失败数据重试、失败数据修复指引等功能点 |
| 推送监控与分析，包含推送日志信息、推送日志记录、实时推送状态监控、异常推送警告、推送成功率统计（按时间）、推送成功率统计图表生成、推送效率分析、推送量分析、推送数据与源数据比对、推送数据与目标平台比对、差异数据清单生成等功能点 |
| 查询与导出，包含执法主体推送数据查询、执法人员推送数据查询、执法事项推送数据查询、执法对象推送数据查询、裁量基准推送数据查询、查询结果分页展示、推送日志查询、统计报表查询、查询结果分页展示、推送数据清单导出、推送日志导出、统计报表导出等功能点 |
| 检查实施功能改造 | 亮证亮码改造 | 检查码动态生成与关联，包含基础信息实时关联、主体一致性数据对接、验证任务执行权限、标准化格式同步、任务清单数据同步、历史检查记录、扫码显示状态、主体代码库进行匹配、校验人员资质、任务计划时间进行比对、检查依据数据对接、数据安全对接、检查任务库、设备授权列表比对、风险数据关联、任务调度系统的优先级排序、清单版本库比对、关联单位任务统计数据、任务数据查重、历史数据关联、督办责任数据关联、培训数据对接、分类数据对接、时效数据联动对接、行业数据匹配对接、电子签章数据对接、位置数据关联、处罚依据数据对接、分配信息对接、主体联络库比对更新、检查任务库审批结果、取证设备数据关联、评分数据对接、案源数据关联、证照数据联动、考勤数据对接、文书数据对接、权限管控对接、溯源数据对接、线索数据对接、审核流程对接、任务模板、整改跟踪、涉密数据管理、主体分支档案、激活对应应急流程、跨部门数据协同、法规更新库比对、频次管控数据、信用修复记录、自动分类、推送对应语言、计量统一、阶段数据跟踪、特种设备台账、执法资质与健康数据联动、检查任务库与信息公开联动、检查任务库与方法标准联动、环境数据联动、人员数据对接、经费数据关联、标识数据对接、临界数据对接、会议部署数据关联、许可数据联动、经验数据对接、明确复查责任、实现工具数据对接、匹配节假日相关任务、跨境数据关联、监督反馈系统对接、区域管控数据、文书生成数据对接、线索数据联动、召回档案、培训匹配对接、考核数据对接、机构资质、离线数据对接、环保数据关联、专项保障数据对接、匹配涉外任务、指引数据、存证数据、产权数据、装备数据、公开执法数据、异常数据对接、视频数据对接、跨境电商监管、跨部门协作数据、应急能力数据、电子表单、线索应对数据、食药监管、创新数据、专家资源数据、物联数据、绩效关联、劳动数据关联等功能点 |
| 照单检查功能改造 | 检查单模板库，包含结果公示、检查结束后时间线、搜索查看、结果公示栏、案例对比形式呈现、强制切换高亮度显示、公示用行业合规术语、实时进度、数据仪表盘显示、自动全屏显示、结果公示等功能点 |
| 检查单智能校验，包含检查单模板库与历史问题校验关联、数值型检查项、映射关系表、整改期限标准、签章信息与检查单数据同步、漏检统计、实时切换、季节性检查内容的动态调整、状态实时同步、校验数据一致性、逻辑校验规则、影响评分结果的数据处理、历史违规次数、快速查阅、检查频次不足、选查项调整、预警信息等功能点 |
| 结果处置闭环管理 | 检查结果自动分流实现，包含档案库、对应企业账户、行政处罚、案件移送、企业合规、整改跟踪数据库、立案材料标准库、区域划分数据库、考核规则与报告数据等功能点 |
| 5 | 陕西省药品安全监管综合业务系统 | 综合业务系统 | 行政检查模块 | 检查计划管理，包含计划年度字段配置、计划编码自动生成、计划编码格式校验、计划名称录入配置、检查类型选项配置、检查范围文本配置、计划时间选择配置、制定人关联设置、审批状态标识配置、计划字段编辑功能、计划编码年度调整、按编码查询计划、按年度查询计划、计划逻辑删除功能等功能点 |
| 任务管理，包含任务分配至人员、任务优先级配置、任务截止时间设置、任务进度跟踪功能、任务进度条展示、任务截止提醒、任务延期申请功能、延期申请审批功能、按计划查询任务、按人员查询任务、任务年度统计、任务类型统计等功能点 |
| 检查计划管理，包含计划 Excel 导出等功能点 |
| 检查单管理，包含检查单号字段配置、检查单列表展示、检查单详情展示、检查单信息编辑、按单号查询检查单等功能点 |
| 检查项管理，包含合格结果配置、检查项名称配置、检查项依据配置、检查项与检查单关联、检查项列表展示、检查项结果录入、检查项结果编辑、按结果查询检查项等功能点 |
| 联合检查，包含联合检查标识配置、联合检查计划查询、联合部门签到、联合部门检查记录录入、联合检查结果汇总、联合检查报告生成、联合检查报告会签、联合检查数据格式转换、联合检查数据上传接口、一体化平台数据接收接口、联合检查数据存储优化、联合检查次数统计、联合检查参与部门统计、联合检查历史查询、联合检查资料归档等功能点 |
| 行政处罚模块 | 数据标准适配，包含主键 ID 字段配置、案件编号唯一性校验、处罚金额合理性校验、日期逻辑校验、证件号码格式校验等功能点 |
| 业务流程优化，包含立案批准日期配置、立案文书号配置、案由配置、当事人信息录入配置、立案审批流程配置、立案审批意见配置、立案信息提交功能、立案信息驳回功能、立案状态跟踪功能、调查人信息配置、调查地点配置、调查时间配置、调查记录录入配置、调查记录文件关联、调查证据上传功能、证据材料分类功能、调查阶段流转功能、调查延期申请功能、调查小结生成功能、证据名称配置、证据来源配置、证据取得时间配置、证据描述配置、证据案件关联功能、证据查看功能、证据修改功能、证据删除功能、处罚告知书生成功能、陈述申辩记录配置、听证申请处理功能、处罚决定书制作功能、处罚决定审批功能、处罚决定送达记录、罚款缴纳记录功能、强制执行申请功能、执行结果录入功能、执行异议处理功能、结案报告生成功能、结案审批功能、案件归档功能等功能点 |
| 功能新增与调整，包含一体化平台导出功能、新增数据标识配置、修改数据标识配置、删除数据标识配置、标识自动添加功能、标识查看功能、时间戳获取功能、3 位批次号生成功能、批次号组合功能、批次号唯一性校验、批次号查询功能等功能点 |
| 数据标准适配，包含当事人联系电话配置、联系电话格式校验、处罚种类合法性校验等功能点 |
| 业务流程优化，包含立案经办人配置、立案部门配置、案件来源配置、调查部门指定功能、调查方式配置、调查陪同人配置、证据复制件标注功能、证据保全记录功能、集体讨论记录配置、处罚金额计算功能、处罚期限设置功能、分期缴纳申请功能、分期缴纳审批功能、执行催告记录功能、结案原因配置、案卷整理指引功能等功能点 |
| 功能新增与调整，包含批量导出设置功能、标识历史记录功能、标识批量修改功能、批次号前缀设置功能、批次号重置功能等功能点 |
| 数据标准适配，包含执法证号配置、执法证号有效性校验、违法行为发生地校验等功能点 |
| 业务流程优化，包含立案风险评估功能、调查提纲生成功能、调查时限预警功能、电子证据固化功能、证据链完整性检查、处罚文书预览功能、法律条款自动引用、执行结果公示功能、执行和解记录功能、结案数据统计功能等功能点 |
| 行政强制模块 | 数据关联设计，包含案件编号关联配置、案件信息同步功能、关联有效性校验、关联历史记录功能、关联解除功能、线索 ID 关联配置、线索信息同步功能、线索关联有效性校验、线索关联历史记录功能、线索关联解除功能、溯源路径展示功能、溯源信息查询功能等功能点 |
| 流程管理功能，包含批准人信息配置、批准日期时间配置、批准意见配置、批准状态标识配置、决定人信息配置、决定日期时间配置、决定内容配置、决定书编号生成功能、实施人信息配置、实施日期时间配置、实施地点配置、现场照片上传功能、笔录上传功能、实施情况记录配置、处理人信息配置、处理日期时间配置、处理结果配置、经办人节点配置功能、科室负责人节点配置功能、分管领导节点配置功能、审批节点顺序调整功能、审批单提交功能、审批单退回功能、审批意见查看功能、审批状态跟踪功能、操作人记录功能、操作时间记录功能、操作日志查询功能等功能点 |
| 数据交互功能，包含数据上传接口设计功能、数据同步接口设计功能、反馈信息接收接口设计功能、数值字段精度处理功能、日期时间格式转换功能、字符字段长度控制功能、上传触发机制设置功能、上传进度展示功能、上传结果反馈功能、同步频率设置功能、同步冲突处理功能、同步日志记录功能、反馈信息解析功能、反馈信息关联功能、反馈信息通知功能等功能点 |
| 查询统计功能，包含按时间查询功能、模糊查询功能、月度统计报表功能、季度统计报表功能、年度统计报表功能、执行机关统计报表功能、强制措施种类统计报表功能、统计数据导出功能、统计图表展示功能等功能点 |
| 数据关联设计，包含关联行政处罚查询功能、关联线索查询功能等功能点 |
| 流程管理功能，包含证据材料分类功能、证据材料预览功能、证据材料下载功能、证据材料删除功能、审批超时提醒功能、待办审批提醒功能、审批权限分配功能、审批权限查询功能、决定书模板选择功能、决定书打印功能、实施设备记录功能、实施人员签到功能等功能点 |
| 数据交互功能，包含上传接口测试功能、同步接口测试功能、接口性能测试功能、传输数据加密功能、加密密钥管理功能等功能点 |
| 查询统计功能，包含查询结果 Excel 导出功能、查询结果 PDF 导出功能、自定义统计条件功能、常用统计结果保存功能等功能点 |
| 数据关联设计，包含关联规则设置功能、关联规则修改功能等功能点 |
| 流程管理功能，包含流程异常识别功能、流程异常处理功能、特殊情况环节跳转功能、跳转权限控制功能等功能点 |
| 数据交互功能，包含上传错误提示功能、同步错误修复功能、上传日志查询功能、同步日志分析功能等功能点 |
| 查询统计功能，包含图表类型选择功能、统计图表导出功能等功能点 |
| 数据关联设计，包含批量关联行政处罚功能、批量关联线索功能等功能点 |
| 流程管理功能，包含实施视频上传功能、实施录音上传功能、处理依据录入功能、处理报告生成功能等功能点 |
| 数据交互功能，包含接口文档生成功能、接口文档更新功能等功能点 |
| 查询统计功能，包含实时数据可视化功能、不同时期数据对比功能等功能点 |
| 数据关联设计，包含关联强度设置功能、关联缺失提醒功能等功能点 |
| 流程管理功能，包含批准文书生成功能、批准文书归档功能、决定公示功能、决定异议处理功能等功能点 |
| 数据交互功能，包含交互数据备份功能、备份数据恢复功能等功能点 |
| 查询统计功能，包含超期案件预警功能、高频区域预警功能等功能点 |
| 数据关联设计，包含关联数据趋势分析功能、关联因素识别功能等功能点 |
| 流程管理功能，包含第三方见证记录功能、实施环境记录功能、处理结果公示功能、处理结果评估功能等功能点 |
| 数据关联设计，包含历史关联记录查询功能、关联变更查询功能等功能点 |
| 流程管理功能，包含流程时间轴展示功能、关键节点标记功能等功能点 |
| 数据关联设计，包含关联数据批量导出功能、关联数据选择性导出功能等功能点 |
| 流程管理功能，包含审批操作留痕功能、留痕信息查询功能等功能点 |
| 线索对象模块 | 线索信息管理，包含线索来源系统配置、线索发生时间配置、线索等级低配置、线索等级中配置、线索等级高配置、线索等级紧急配置、线索描述配置、线索提交人信息配置、线索信息录入表单设计、线索等级选择功能、线索发生时间选择功能、线索信息修改功能、线索等级变更记录功能、按来源系统查询线索等功能点 |
| 市场主体信息关联，包含统一社会信用代码配置、主体名称配置、主体地址配置、主体联系方式配置、主体法定代表人配置、线索主体自动关联功能、线索主体手动关联功能、社会信用代码校验、主体信息完整性校验、处置部门编码配置、处置部门名称配置、处置部门关联功能、关联主体信息查询功能等功能点 |
| 线索流转与跟踪，包含线索接收功能、线索分配功能、线索处置功能、线索办结功能、接收状态记录功能、分配状态记录功能、处置状态记录功能、办结状态记录功能、流程时间轴展示功能、期望办结时间默认计算、期望办结时间修改功能、期望办结时间提醒功能、状态同步接口开发、状态自动同步功能、同步日志记录功能等功能点 |
| 线索信息管理，包含线索批量导入功能、线索 Excel 导出功能、线索 PDF 导出功能、线索来源系统校验、线索描述非空校验、附件大小限制功能、附件数量限制功能等功能点 |
| 市场主体信息关联，包含主体信息自动更新功能、主体信息更新记录查询、处置部门变更记录功能、线索主体批量关联功能等功能点 |
| 线索流转与跟踪，包含流转记录查询功能、流转记录导出功能、流转异常识别功能、流转异常处理功能等功能点 |
| 线索信息管理，包含线索编号自动生成功能、线索编号规则设置功能、线索信息查重功能等功能点 |
| 市场主体信息关联，包含主体信息详情查看功能、主体信用信息查询功能等功能点 |
| 线索流转与跟踪，包含手动催办功能、自动催办功能、催办记录查询功能等功能点 |
| 线索信息管理，包含线索草稿状态功能、线索提交状态功能、状态变更记录功能等功能点 |
| 市场主体信息关联，包含主体类型配置、按主体类型筛选线索等功能点 |
| 线索流转与跟踪，包含处置结果反馈配置、反馈信息查看功能等功能点 |
| 线索信息管理，敏感信息加密功能、敏感信息脱敏功能等功能点 |
| 市场主体信息关联，包含线索主体关联解除功能、关联解除原因配置等功能点 |
| 市场主体信息关联，包含暂停处置功能、暂停原因录入功能、恢复处置功能、恢复记录功能、线索来源统计功能、线索等级分布统计功能等功能点 |
| 线索信息管理，包含线索来源统计功能、线索等级分布统计功能等功能点 |
| 市场主体信息关联，包含主体关联数量统计功能 |
| 线索流转与跟踪，包含平均处置时长统计功能、办结率统计功能等功能点 |
| 线索信息管理，包含操作日志记录功能、日志筛选查询功能等功能点 |
| 数据对接模块 | 数据对账功能，包含批次号配置、创建时间配置、交换信息表配置、交换数据量配置、交换状态配置、错误信息配置、对账信息录入表单设计、批次号自动关联功能、按创建时间查询对账信息、数据量自动核对功能、差异数据标识功能、对账信息历史记录功能、追溯路径展示功能等功能点 |
| 法律依据管理，包含法律法规文件码配置、名称配置、发布机关配置、实施日期配置、失效日期配置、条款内容配置、法律依据录入表单设计、必填项校验功能、执法行为法律依据关联功能、按名称查询法律依据、法律依据更新功能、法律依据更新记录查询等功能点 |
| 接口开发与适配，包含数据上传接口开发功能、数据下载接口开发功能、实时上传机制功能、实时下载机制功能、结果码配置、结果信息配置、JSON 数据格式配置、成功结果码配置、必填参数为空结果码配置、权限不足结果码配置、接口不存在结果码配置、服务器错误结果码配置、上传接口测试功能、下载接口测试功能、异常情况测试功能、接口版本适配功能、数据格式适配功能、接口调用日志记录功能、日志查询分析功能、接口错误自动重试功能、错误报警通知功能等功能点 |
| 数据迁移 | | 历史数据清洗转换，涵盖 14.5 万件案件数据、15.8 万户企业档案的标准化处理等功能点 |
| 新模块数据初始化，行政强制模块基础字典数据、关联关系数据导入等功能点 |
| 6 | 市场监管综合执法办案系统 | 市场监管综合执法办案系统 | 用户认证对接改造 | PC端用户认证模块改造 |
| APP端用户认证模块改造 |
| 免登令牌获取 |
| 统一鉴权 |
| 执法要素对接改造 | 执法主体信息，包含现有执法主体信息改造与映射、一体化执法平台主体信息同步与维护、执法主体信息更新、执法领域数据查询、执法区划数据查询、执法主体信息查询、执法主体部门信息查询、执法主体信息统计、执法主体信息导出等子模块 |
| 执法人员信息，现有执法人员信息改造与映射、一体化平台执法人员信息维护、执法人员信息更新、执法人员信息查询（依据执法主体）、执法人员信息查询（依据手机号）、执法人员信息统计、执法主体信息导出等子模块 |
| 执法对象信息，包含现有执法对象信息改造与映射、一体化平台执法对象信息维护、执法对象信息更新、机构类执法对象信息查询、附属类执法对象信息查询、机构类执法对象统计、附属类执法对象统计、机构类执法对象信息导出、附属类执法对象信息导出等子模块 |
| 执法事项信息，包含现有执法事项信息改造与映射、一体化平台执法事项信息维护、执法事项信息更新、行政处罚事项信息查询、行政强制事项信息查询、行政处罚事项统计、行政强制事项统计、行政处罚事项信息导出、行政强制事项信息导出等子模块 |
| 执法裁量基准信息，包含现有执法裁量基准信息改造与映射、一体化平台执法裁量基准信息维护、执法裁量基准信息更新、执法裁量基准信息导出等子模块 |
| 案源线索对接改造 | 案源线索信息管理维护 |
| 案源线索信息更新 |
| 案源线索信息查询 |
| 案源线索信息导出 |
| 案源线索转案件 |
| 执法协同对接改造 | 行刑衔接案件管理 |
| 移送案件审批 |
| 案件移送 |
| 移送案件状态查询 |
| 刑事转行政案件接收 |
| 刑事转行政案件办理 |
| 行政处罚对接改造 | 行政处罚基本信息改造与映射 |
| 行政处罚立案信息改造与映射 |
| 行政处罚调查信息改造与映射 |
| 行政处罚证据信息改造与映射 |
| 行政处罚事先告知信息改造与映射 |
| 行政处罚听证信息改造与映射 |
| 行政处罚决定信息改造与映射 |
| 行政处罚执行信息改造与映射 |
| 行政处罚结案信息改造与映射 |
| 行政处罚救济信息改造与映射 |
| 行政处罚当事人信息改造与映射 |
| 普通程序案件信息推送 |
| 简易程序案件信息推送 |
| 行政强制对接改造 | 行政强制基本信息改造与映射 |
| 行政强制措施信息改造与映射 |
| 行政强制执行信息改造与映射 |
| 行政强制当事人信息改造与映射 |
| 强制措施信息推送 |
| 强制执行信息推送 |
| 数据迁移 | | 数据梳理，对市场监管综合执法办案系统里的执法主体、执法人员数据、执法事项、裁量基准、案源线索、案件数据，按照一体化平台数据标准进行梳理。 |
| 数据处理，对要迁移的数据进行数据质量检查，对重复、缺项、漏项数据进行修补。 |
| 数据迁移 |
| 数据核查，对迁移到一体化平台后的数据进行核查，确保与原系统数据一致。 |

**7.数据资源建设**

数据资源建设主要包含数据资源建库、数据治理、数据模型、数据分级分类管理等相关内容。

**7.1数据资源建库**

按照行政执法、行政执法监督、行政规范性文件管理等业务应用开展建设，本项目需建设基础库、主体库和专题库三大类数据库。

建设6类基础库，包括机构及人员库、执法依据库、权力事项库、执法对象库、检查计划库、执法流程文书库。

建设5类主题库，包括行政执法主题库、业务支撑主题库、执法要素主题库、风险监测主题库、执法监督主题库。

建设4类专题库，包括监管检查专题库、处罚办案专题库、执法协同专题库、执法监督专题库。

**7.2数据治理**

**7.2.1数据采集**

包含但不限于执法线索、行政检查数据、行政处罚数据、行政强制数据、行政许可数据的采集更新，各类数据的核验、对账、质量反馈、清洗、入库等。

**7.2.2分析指标数据处理**

围绕综合统计分析、执法队伍分析、行政检查统计分析、行政处罚统计分析、职权履行情况分析、法律法规实施分析、协同指挥统计分析、执法效能统计分析、行政执法监督统计分析、涉企检查统计分析、执法数据归集专题分析等需求，对归集的各类行政执法数据进行标准化处理，包含但不限于指标数据汇聚整合、清洗去重、统一指标定义与计算口径、规范数据格式及分类标准、关联匹配多源数据、开展质量校验与异常修正等工作。

**7.2.3执法要素梳理**

需全量梳理执法主体、执法事项、执法对象等执法要素数据，为各领域执法人员线上开展业务提供支撑，梳理的执法要素数据包括44个执法领域、约3900个执法部门的执法主体、执法事项、执法对象相关数据。

**7.2.4接口注册与接口规范编制**

**①接口注册发布**

完成一体化平台用户认证、执法要素、线索业务、检查计划、检查任务、执法协同等6大类接口在省级政务数据平台上的注册发布。

**②接口规范编制**

编制1套陕西省行政执法和执法监督一体化平台对接业务规范、接口规范和数据规范文件，推动省建系统的业务贯通融合。

**7.2.5改造系统接口对接**

针对省公安厅、省生态环境厅、省交通运输厅、省卫生健康委、省药品监督管理局、省市场监管局等部门共计6个改造后需对接的现有执法信息系统，提供与一体化平台用户认证、执法要素、线索、检查计划、检查任务、执法协同的接口对接服务。各省建执法系统在对接一体化平台发布的标准接口时，需配合完成接口联调和上线验证，保障各领域省建系统顺利、快速地完成接口对接、业务贯通工作。

**7.2.6一人一档数据治理**

建立全省17万执法人员的“一人一档”管理评估体系，搭建执法人员“一人一档”模型，包含但不限于采集处理基本信息数据、执法资格数据、执法履职情况数据、考核奖惩数据等。

**7.3数据模型建设**

**7.3.1智能化数据模型建设**

基于高质量数据集对模型进行调试，形成智能裁量、智能文书、智能执法助手、违法行为分析、类案推荐、涉刑案件推荐、线索智能研判、案卷评查、重大行政处罚决定备案审查、分析报告、文件智能审查等模型，基于模型构建智能裁量助理、智能文书助理、智能执法助手、违法行为分析助理、类案推荐助理、公众服务助理、案卷评查助理、重大行政处罚决定备案审查助理、执法分析报告助理、文件智能审查助理等多个应用场景。

**7.4数据分级分类管理**

结合陕西省行政执法和执法监督业务实际，对行政执法相关数据进行科学合理的分类分级，实施差异化的安全保护策略。

**8.规范体系建设**

依据国家标准结合我省实际，编制以下4类标准规范。**一是**行政执法业务标准。编制《行政执法流程和执法文书标准规范》《行政执法事项信息编码规则》《一体化平台行政行为码编码规则》等，统一四级业务操作流程。**二是**行政执法监督数据标准。编制《行政执法监督数据元及代码集》《行政执法监督信息资源目录及分类规范》，实现跨系统数据互通。**三是**行政执法监督分析指标体系。编制《行政执法质量监督评估指标体系》，量化行政执法和执法监督成效。**四是**一体化平台对接规范，编制基本要求、用户认证对接要求、执法要素对接要求、案源线索对接要求、检查计划对接要求、检查任务对接要求、检查实施对接要求、行政处罚对接要求、行政强制对接要求、执法协同对接要求、行政执法数据标准等一体化平台对接要求。

**9.系统对接**

**9.1省司法厅内部系统对接共享**

包括但不限于与省司法厅数据共享交换平台、厅OA系统、执法考试系统、数字立法系统等的对接。

**9.2外部系统对接共享**

包括但不限于与“秦政通”“秦务员”“数字档案室”、12345热线省级平台、智能信访信息系统、全国行政复议工作平台、司法部行政执法和执法监督相关业务平台等进行对接和数据共享。

**9.3硬件设备对接**

包括但不限于与签字捺印板设备、蓝牙打印机等对接。

**六、非功能性要求**

**1.并发能力要求**

行政执法和执法监督一体化工作台最大注册用户数不少于175000，最大在线用户数不少于1000；在满足响应时间要求的情况下，最大并发用户数不少于253。

行政执法子系统最大支持注册用户数不少于167520，最大在线用户数不少于1000；在满足响应时间要求的情况下，最大并发用户数不少于253。

行政执法监督子系统最大注册用户数不少于20000，最大在线用户数不少于1000；在满足响应时间要求的情况下，最大并发用户数不少于256。

文件审查管理子系统最大注册用户数不少于10000，最大在线用户数不少于300；在满足响应时间要求的情况下，最大并发用户数不少于80。

要素管理子系统最大注册用户数不少于7500，最大在线用户数不少于1000；在满足响应时间要求的情况下，最大并发用户数不少于123。

行政执法和执法监督数据分析监测子系统最大注册用户数不少于1000，最大在线用户数不少于200；在满足响应时间要求的情况下，最大并发用户数不少于50。

**2.响应速度要求**

本项目中，作业响应时间指完成目标系统中的交互或批量处理所需要的响应时间。根据业务处理类型的不同，把作业划分为交互类业务、查询类业务和统计分析类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括最大响应时间和平均响应时间。在达到最大并发用户数的情况下，系统响应时间具体要求如下：

2.1交互类业务：平均响应时间≤3秒，最大响应时间≤5秒。

2.2查询类业务：平均响应时间≤3秒，最大响应时间≤5秒。

2.3统计分析类业务：平均响应时间≤3秒，最大响应时间≤8秒。

**3.可用性要求**

要求7×24小时连续运行，可用性至少为99.99%，系统每年停机时间约52分钟以内。

**4.可维护性要求**

系统应实现自身完善的维护和管理，包括数据维护、系统配置等。

**5.可扩展性要求**

具有平滑的扩展能力和灵活易行的二次开发能力。

**6.安全性要求**

应确保系统软件的安全运行，防止非法入侵及未授权用户的非法访问。系统访问和操作应具有详细的日志记录。

陕西省行政执法和执法监督一体化平台需满足网络安全等级保护三级测评和密码应用安全性评估的相关要求。

**7.兼容性要求**

陕西省行政执法和执法监督一体化平台需部署于国产化环境，系统需兼容国产化计算机终端和非国产化计算机终端。

**8.省级公共应用支撑对接调用要求**

8.1统一可信身份认证

通过调用省级统一可信身份认证平台，支持秦政通扫码或账号/密码方式登录。实现系统各类用户身份的真实性与合法性认证，为业务操作提供可信身份认证保障。

8.2统一电子证照

对接省级统一电子证照系统，支持输入统一社会信用代码后，查询该单位的相关信息，如单位全称、法定代表人姓名、单位地址等。

8.3统一电子印章

对接省级统一电子印章系统，对作出的执法或监督文书加盖电子印章或在线签名。

8.4统一公共支付

对接省级公共支付系统，行政处罚决定书送达给当事人后，当事人可根据处罚决定书中的缴款二维码/缴款单号，通过统一公共支付平台缴纳罚款。

8.5全国信用信息共享（陕西）

用于开展行政检查时，针对不同信用级别的执法对象，实施不同的检查策略。

8.6统一通知消息

调用统一通知消息服务，将审批任务消息，业务办理提醒、流程状态变更等信息实时推送给终端用户人员。

8.7统一密码服务

调用统一密码服务，为系统提供数据加密、签名验签等安全支撑，保障信息传输与存储的安全性和完整性。

8.8地理信息公共服务

行政执法人员执法时，调用天地图，定位所在位置。

8.9政务咨询投诉

与外部的政务咨询投诉平台对接。

**9业务支撑要求**

9.1.中标方应按照平台实际运行需求和甲方工作要求，对执法依据库内容建设、行政执法事项拆解、行政裁量权基准关联、执法对象库个性化改造等提供技术实施配合。

9.2.中标方应按照平台实际运行需求和甲方工作要求，对经甲方确认、确须保留的现有移动应用进行适配。

**七、项目实施、培训及服务要求**

**1.项目组织管理**

投标人应具有良好的资质和信誉，与用户建立长期合作关系，建立完善的售后服务机制，在响应时间、用户培训等方面作出明确承诺并采取具体措施。

**2.项目组织机构**

投标人应详细说明实施本项目拟采用的团队组织方法和具体组织机构，保证在应用软件开发期间有足够的人力投入，并提交该项目开发组人员构成及名单。

中标方在合同签订生效之后项目启动到质保期及运维时间结束期间，须具备本地化服务能力，在合同签订生效之后项目启动到质保期及运维时间结束期间安排不少于15人在现场工作。

**3.项目过程控制**

投标人应根据软件工程有关国家标准规范，就本项目提出明确的实施过程及控制方法，并以此作为项目开发过程管理依据。

**4.项目进度控制**

投标人应就本项目提供实施计划及日程安排，最终的计划进度表由用户、中标人、工程监理单位共同确定。

**5.项目质量控制**

投标人必须按照软件质量管理和质量保证体系，提出具体措施，确保应用软件开发质量。

**6.项目配置控制**

投标人应明确说明项目实施过程中的配置管理方法，并保障在项目生命周期中各个阶段成果的有效版本控制。

**7.项目风险控制**

投标人应充分认识到项目风险管理的重要性，在响应文件中必须分析识别项目中的各类风险因素，并采取相应的对策。

**8.项目运维管理**

投标人应充分说明系统建设的运行维护措施，提出详细的系统维护和安全稳定运行的保障方案。

**9.项目详细部署方案**

投标人需结合陕西省司法厅、政务云等网络情况实际，制定详细的系统部署方案。

**10.测试及验收**

测试：中标人须在软件系统开发完成后进行深入的单元测试、集成测试和系统测试，确保开发的应用软件符合预定要求，系统运行正常，不再发现新的错误后，提出验收申请。

初验：项目内容完成后，由采购人、中标人和监理单位三方共同实施测试与初验工作，结果和验收报告经三方确认后生效。

终验：项目通过初验、网络安全等级保护测评、密码应用安全性评估、第三方软件测评，且试运行结束后，由采购人组织项目终验。

竣工验收：项目通过终验、第三方审计、档案专项验收后，由省数据和政务服务局组织相关部门开展项目竣工验收。

**11.培训要求**

投标人必须提供满足系统建设、管理、维护等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标，培训地点由业主单位指定。投标人应根据培训对象提供合理的培训方案，包括培训课程、时间、方式等。培训范围与项目实施范围一致，投标人提供师资力量和教材，场地和培训组织由业主单位提供。投标人须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划，并作为投标文件的一部分提交。投标人须就系统使用、管理方法等提供针对系统管理人员、操作人员的培训。

**12.技术支持与售后服务**

中标人应提供经用户认可的需求规格说明书、概要设计、详细设计等应用软件相关文档。后期维护中，中标人对文档的修改也应有相应的文件提交。项目竣工验收后，需提供12个月的免费维护和升级服务，维护时间从竣工验收起算。

投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求：7×24小时400电话或电子邮件服务，l小时内做出明确响应和安排。非灾难性问题在3小时内解决并做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在1小时内到达现场。

投标人向采购人说明并承诺维护期满后，有义务继续进行平台功能扩充和维护升级，收费维护内容及服务方式、范围按类似产品、技术、模块在国内服务的相关收费标准实行优惠并再行磋商确定，费用不计入本次采购总价。

**13.成果提交**

中标人应提交的技术成果包括但不限于：

13.1与《项目实施方案》、采购需求及后续经评审通过的设计文档相匹配的应用软件系统。

13.2设计文档：《软件需求规格说明书》《软件测试计划》《软件概要设计说明书》《软件详细设计说明书》《数据库设计》等。

13.3实现文档：《系统测试报告》《数据资源建设及数据治理情况报告》《试运行报告》《验收报告》等。

13.4维护文档：《用户操作手册》《软件安装部署手册》《项目总结报告》等。

13.5管理文档：《用户培训计划》《项目实施计划》等。

13.6代码类：源代码（注释率不低于20%）、安装程序、配置文件等代码类电子材料，刻盘交付。

13.7《行政执法业务标准》《行政执法监督数据标准》《行政执法监督分析指标体系》《一体化平台对接规范》等标准规范。

**14.知识产权**

采购人独立拥有本项目所开发软件的知识产权(使用权与所有权)。非经采购人同意,中标人不得以任何方式向第三方披露、转让或许可有关的技术成果、秘密信息技术资料、标准和规范文件。若出现知识产权纠纷，由中标人负责协调解决。

**八、商务要求**

**1.服务周期：**

1.1建设期限：自合同签订之日起10个月内完成项目终验。

1.2质保期及运维时间：项目竣工验收合格后1年。