**合 同 书**

# 项目名称：金钱河干流（陕西段）重要河段重点城镇洪水淹没分析项目

**甲方：**

**乙方：**

**签订日期：2025年 月 日**

甲方（委托方）：

地址：

负责人：

工作联系人：

联系方式：

乙方（受托方）：

地址：

法定代表人：

工作联系人：

联系方式：

依据《中华人民共和国民法典》及现行有关法律、法规的规定，双方经友好协商达成一致，同意就金钱河干流（陕西段）重要河段重点城镇洪水淹没分析项目订立合同共同遵守。

**第一条 服务内容。**

项目主要工作是对金钱河干流重要河段（包括洪水易发区、设防标准较低河段、河口等，具体视现场勘察情况确定）、重点集镇（主要涉及商洛市柞水县的曹坪镇，瓦房口镇金星村、瓦房口集镇、干沟口，杏坪镇肖台村、杏坪、柴庄；山阳县的户家垣镇桃园、户家垣，杨地镇月亮洞，南宽坪镇洞沟村、桃园沟、南宽坪、李家凸共14处重点集镇和人口密集区）进行河道大断面测量（每处重要河段、重点集镇淹没风险区断面布设不少于3个）和历史洪水调查等工作。根据测量调查结果，结合金钱河历史水文数据，计算洪水并绘制不同流量下洪水淹没图（根据各重要河段、重点集镇最小淹没流量绘制）。

（一）水文调查测量

1.结合卫星地图及现场实际情况进行外业勘察，了解流域内水利工程、重点集镇、重点防护区等基本情况。

2.对金钱河干流（陕西段）沿岸重要集镇、重点防护区、洪水易发区及防汛任务较重的河段及其沿岸进行高程测量。

3.在河岸堤防、路堤等低洼风险位置布设断面，进行大断面测量，对重要集镇、重点防护区、洪水易发区及防汛任务较重的河段加密布设测量点和断面。

4.对重要河段及重点集镇淹没风险区域进行无人机拍摄，获取正射影像图等资料。

（二）水文分析计算

1.收集流域水文气象资料，本流域或相邻流域基本水文站实测系列及历史调查洪水资料；收集上下游水利工程设计资料、其它影响行洪的桥梁涵洞工程及上下游防洪对象相关资料（包括工程特征、建设年限、运行情况、防洪标准等）。

2.根据大断面测量情况，绘制断面测量成果图。

3.依据上下游水位流量关系、历史洪水调查等数据，根据大断面测量数据结合现场地形地貌，对布设的断面进行分析计算，计算不同洪水流量下的水位线。

4.根据高程数据和控制断面数据，绘制不同洪水流量下淹没区范围图（比例尺结合淹没区范围确定）。

**第二条 技术要求及技术标准及规范**

1.技术要求：按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求，对完成的成果负责。

2.技术标准及规范

（1）《水文调查规范》（SL96-2015）

（2）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）

（3）《水利水电工程水文计算规范》（S/T278-2020）

（4）《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）

**第三条 乙方向甲方交付的成果、形式及时间。**

1. 成果要求：（1）《金钱河干流（陕西段）重要河段重点城镇洪水淹没分析报告》；（2）重要集镇、重点防护区、洪水易发区及防汛任务较重的河段洪水淹没范围图。
2. 成果提交形式：需要提供对应的6份纸质档或电子档报告（文件）。
3. 成果提交时间：合同签订后1个月内交付甲方（特殊情况下，经甲方同意可延长交付时间）。

**第四条 费用及支付方式**

一、本合同总价:￥ 元（大写人民币： ），本合同实行总价一次包死，不再调整（包括外业调查费、外业断面地形测量费、分析计算费、报告编制费、图册制作刊印等费用）。

二、支付方式：采取银行转账方式付款。

三、支付条件：本项目合同金额分2次付清，第1次为:签订合同后15个日历日内，支付合同总价款50%预付款，即¥ 元（大写人民币： ）；第2次为:项目实施并验收完成后，提交所有成果后的15个日历日内（出具全额增值税普通发票），支付剩余50%合同款，￥ 元（大写人民币： ）。

**第五条 双方责任和义务**

一、甲方

1、甲方应向乙方提供项目有关基础资料和报告编制的技术要求。

2、甲方应为乙方开展工作提供协助。

3、甲方应按本合同约定及时向乙方支付合同价款。

4、甲方如需对该项目相关报告进行验收，相关费用由甲方承担。

5、因甲方原因终止合同，已支付合同价款，乙方不予退还。

二、乙方

１、按合同约定，及时组织技术人员，按本合同要求保质保量完成工作任务，上交相关成果、项目报告。

2、乙方自行负责该项目实施过程中，相关人员、车辆，甲方概不负责。

3、乙方编制的相关报告需满足相关技术规范要求。

**第六条 其它条款**

1、本合同未尽事宜由甲方和乙方双方协商，另行签署补充书面协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同实施过程中，甲方如临时增加工作要求、内容，须经双方共同商议达成一致，才能生效，未经协协商一致，乙方则不予认可。

3、本合同一式 肆 份，双方各持 贰 份，双方签字、盖章后即可生效，履行完双方的责任和义务，办理完一切财务结算、资料移交等手续后合同终止。

甲方： 乙方：

法定代表人： （签章）　　　　　 法定代表人： （签章）

委托代理人： （签章）　　　　　　 　 委托代理人： （签章）

邮　　编：　 　 　　　 邮 编：

电　　话： 电　　话：

传　　真：　 传　　真：

开户银行：　 　 开户银行：

帐 号：　 　　 帐 号：

**廉政合同书（格式）**

甲方：

乙方：

为保证本项目质量，防止腐败问题的发生，根据国家及水利部有关廉政建设的规定，作出如下廉政承诺：

1. 甲乙双方严格遵守国家的法律法规和有关廉政建设的各项规定。
2. 甲方及其工作人员要保持与乙方的正常业务交往，不以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费；不收受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不在乙方报销任何应由个人支付的费用；不要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便，以及对项目有影响的宴请和娱乐活动；不以任何理由向乙方推荐分包单位，指定物资设备生产厂和供应商；不要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
3. 乙方不以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券，不以任何名义为甲方及工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或高消费娱乐；不为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等，未经招投标不使用甲方指定的分包队伍和物资设备材料。
4. 甲方工作人员的配偶、子女不从事与本项目有关的、劳务等经营性活动。
5. 乙方如发现甲方工作人员有违反上述承诺者，保证向甲方领导或甲方上级单位举报，甲方不找任何借口对乙方进行报复。甲方发现乙方有违反上述承诺或者不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方保证向乙方单位领导或乙方上级单位举报。
6. 本廉政承诺书作为 （项目名称）合同的附件，经双方签署立即生效。本承诺一式 贰 份，甲、乙双方各执 壹 份。

甲方：

负责人

或委托代理人

日期：

乙方：

法定代表人

或委托代理人

日期：

**安全生产承诺书（格式）**

致：（甲方名称）

（乙方名称）在 项目名称 测量过程中作如下承诺：

1. 野外作业前对测量作业人员和外聘工作人员进行安全教育。
2. 作业人员熟知相应工作环境条件下的安全保护规定。
3. 按作业实际情况配发相应的劳动保护用品、用具、生活物资、应急物品及通讯联络工具。
4. 作业人员作业期间不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。
5. 需制定危险紧急情况和事故应急救援措施。
6. 投入本项目的设施设备安全情况不得存在隐患。
7. 配套电力设施和自发电设备的安全情况不得存在隐患。
8. 按规定进行设备的检查、维修和消防、救生设备器材的配备。
9. 按要求配备涉水作业安全防护和救生器具。
10. 对车辆驾驶人员进行安全教育培训。
11. 需制定防雷避雷措施。
12. 野外作业前需检查作业环境安全。
13. 野外作业人员作业时必须穿戴安全保护用品。作业时遵循作业预案，不得存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。
14. 需制定危险紧急情况和事故应急救援措施。安全第一，安全事故风险自担，与甲方无关。

乙方：

法定代表人

或委托代理人

日期：