**2025年度陕西省调度指挥视频系统及视频网运营服务项目**

**合 同 书**

项目编号：SNJZ-2025-162

甲 方：陕西省数据和政务服务局

乙 方：

签定地点：陕西·西安

签订时间： 年 月

**合 同**

甲方:陕西省数据和政务服务局

乙方:

陕西省数据和政务服务局（以下简称甲方） 2025 年度陕西省调度指挥视

频系统及视频网运营服务项目采购，在 陕西省财政厅 的监督管理下，由陕西教育招标有限责任公司组织采购，选定 (以下简称乙方）为该项目中标人。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及国家的有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方委托乙方提供陕西省调度指挥视频系统及视频网运营服务事宜，经友好协商一致,订立本合同，以兹共同遵守。

一、服务范围

本项目服务范围为省级层面，以省级视频网为基础网络承载省级的 58 家单位调度指挥视频系统一体化服务，其中，为 42 家单位提供视频会议接入服务，为 14 家单位提供其他视频会议系统对接服务，对 2 家单位视频会议系统进行利旧。本项目服务内容主要由调度指挥视频系统一体化服务、视频网承载服务和运营保障服务三个部分。

二、服务内容及要求

| **序号** | **服务类型** | **服务内容** |
| --- | --- | --- |
| 一 | **调度指挥视频系统一体化服务** | |
| 1 | 政务视频会议接入服务 | 需要为省级42家单位提供政务视频会议终端，满足政务视频会议等业务需要 |
| 2 | 其他视频会议系统对接服务 | 需要提供省级14家单位现有视频会议系统接入调度指挥视频系统服务，实现接入单位与本项目服务范围内其他单位组会服务。  2家单位（省委政法委、省检察院）直接利旧已建综治视联  网视频会议终端，直接接入调度指挥视频系统。 |
| 3 | “秦政通”视频会议模块对接服务 | 需要提供调度指挥视频系统与“秦政通”视频会议模块的互联互通服务，实现政务视频会议移动端能力覆盖。 |
| **二** | **政务视频网承载服务** | |
| 1 | 政务视频网平台服务 | 省级政务视频网核心区由省级广域、城域及11地市核心路由器组成，均部署于政务外网机房，具备高性能、抗毁、超低时延、确定性转发能力，并通过管理区统一管控；安全区按三级等保部署防火墙、入侵防御等防护，全网管理设备经安全区交换机统一防护。 |
| 2 | 政务视频网接入服务 | 省级视频城域网接入服务包含各接入单位的网络设备，为省委园区、省人大园区、省政协园区、省政府园区等45家省级单位提供网络接入服务，需要通过运营商链路，上联省政务视频城域网核心路由器，为省级各委办厅局的网络业务提供接入服务。向下负责接入各园区/单位政务视频会议终端，同时可为各厅局单位提供政务数据通信服务。 |
| 3 | 政务视频网链路服务 | 需要提供11条1G、1条200M、1条100M和43条20M专线服务 |
| 4 | 政务外网互通服务 | 政务外网互通服务通过光纤链路实现省级政务视频网与电子政务外网的城域核心设备连通，构建跨网络互联互通的通信架构，使两网内设备可相互访问，满足政务网络资源共享与业务协同的需求 |
| 三 | **运营保障服务** | |
| 1 | 重保服务 | 需要协助政务视频会议及视频网运行保障部门，做好各项重保事务事前、事中、事后做好协调、总结和监督管理工作，以应对可能的安全威胁和风险，确保政务视频会议及视频网在重保期间安全稳定服务，支持应用系统正常运行。 |
| 2 | 服务台服务 | 负责接收电话热线、系统工单、各种渠道的服务请求，并处理基本的运营服务需求，制定和完善服务台管理流程，按照流程进行受理、分发、跟踪等，受理客户发起的事件请求，收集、记录相关信息，跟踪事件的全过程流转，进行甲方回访和客户满意度调查等。 |

三、服务期限

交付验收之日起9个月（要求2026年1月30日前，完成交付验收）。

1. 履约保证金

无。

五、合同价款及支付

1.本项目总价款为 ¥ 元(大写: )。

（1）合同总价包含项目实施费及其他费用等从项目实施至最终验收合格等所有其他有关各项的含税费用。

（2）项目按照合同约定的服务内容及要求，达到交付验收条件后进行交付验收，开始计算服务时间，后续服务内容根据实际完成情况，据实计算服务期。

（3）服务期满后，开展最终验收，按照实际服务数据、服务时间据实结算。

2.付款方式：

（1）付款条件说明：

第一笔付款：合同签订后，由中标人书面提出支付申请函及拟支付金额等额发票，经采购人确认，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30%。

第二笔付款：交付验收通过，且服务金额超过合同金额60%后，由中标人书面提出支付申请函及拟支付金额等额发票，经采购人确认，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30%。

第三笔付款：最终验收通过后，根据服务单价、服务内容数量、服务期以及服务考核结果，综合确定支付金额。由中标人书面提出支付申请函及拟支付金额等额发票，经采购人确认后据实结算，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40%。

（2）上述时间不包括甲方正常办理支付报批手续的时间（办理银行担保所需的手续费、担保费等全部由乙方承担）

（3）乙方承诺在甲方办理支付手续前，为甲方出具等额的符合国家规定的发票。乙方未提供发票、逾期提供发票或提供发票不符合甲方要求的，由此造成的相关责任由乙方自行承担，甲方有权拒绝付款，并不因此承担逾期付款的违约责任。

（4）如因政府财政部门审查、财政支付管理流程及预算下达导致支付延期，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

3.乙方指定收款账户如下，乙方自行承担因提供信息有误带来的一切不利后果：

户 名:

开 户 行:

银行账号:

六、服务地点

甲方指定地点（西安本地）。

七、质量保证

1.乙方应当保证服务内容质量完全符合合同规定的要求，并对服务内容质量问题负责。

2.采购项目执行内容需要调整时，经甲方书面同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

八、技术服务

1.技术资料

2.服务承诺

九、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务内容进行监督和检查，如甲方存在异议，乙方应当在收到甲方异议后按期整改并说明；

2.甲方有权要求乙方提供与相关服务内容有关的相关信息；

3.甲方有权得到符合合同要求的所有服务；

4.根据本合同约定，按时向乙方支付应付合同价款。如乙方服务未达到合同要求，甲方有权拒付未达到要求部分的款项。

5.乙方完成所有协议约定内容后，甲方根据项目实施情况出具的客观公正的书面用户验收意见。 十、乙方的权利和义务

1.乙方应向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按招标文件、合同约定的范围、时间、工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

2.合作过程中乙方应指派专门的业务负责人负责合作事项的全程沟通及协调工作；

3.乙方应遵守甲方有关合作事项的各项管理规定，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应工作；

4.甲方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并有效改进；

5.不得转包、分包；

6.乙方工作人员为甲方提供服务过程中，个人及财产安全由乙方自行负责，与甲方无关。乙方与工作人员建立合法的劳务关系，并承担用工主体责任；

7.乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

十一、验收

按照《陕西省省级政务信息化项目竣工验收管理办法（试行）》要求执行。

(一)验收依据

国家有关法律法规；经批准的项目实施方案及批复文件；项目变更审批文件或备案文件；项目合同文件或协议文件，项目招标文件、投标文件（交付的服务必须等同或优于本项目招标文件“服务要求”所述的标准。若中标人在投标文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件“服务内容及要求”所述标准的，按中标人的承诺执行。）；与项目服务采购、管理有关的其他具有法律效力的文件。

(二)交付验收

1.验收条件

乙方已按照合同约定，完成调度指挥视频系统部署，开通广域网纵向11条视频网线路，系统已完成内部测试和调试，达到合同相关指标要求，满足3家及以上单位会议业务需求。交付验收前未取得等保备案及密码测试报告，可先出具承诺函。

2.参与方

甲方：负责组织交付验收工作，对项目整体情况进行把控，协调各方资源，审核验收材料及结果。

乙方：提交交付验收申请，汇报项目建设过程、成果及试运行准备情况配合验收工作并解答相关问题。

监理单位：基于项目建设全程监理情况，提供监理报告，对项目建设质量、进度、资金使用等方面发表监理意见，协助甲方开展验收。

专家（根据需要邀请）：凭借专业知识和经验，对项目技术、功能等方面

进行评估，提出专业验收意见。

3.验收流程

申请提交：乙方确认满足验收条件后，向甲方提交交付验收申请及相关验收材料，包括项目建设总结报告、系统测试报告、试运行方案等。

材料审核：甲方收到申请后，组织监理单位、专家对验收材料进行审核，检查材料完整性、准确性及与合同约定的符合性。

现场检查：组织参与方到项目现场，对系统进行实地查看，检查系统功能演示、操作流程等是否符合要求，核实系统部署情况。

会议评审：召开交付验收评审会议，乙方汇报项目建设情况，监理单位提交监理报告，专家发表专业意见，各方就项目建设情况进行讨论和质询，形成交付验收意见。

意见反馈：甲方向乙方反馈交付验收意见，乙方针对意见进行整改，整改完成后提交整改报告，甲方进行复核。

4.验收交付清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 验收物名称 | 内容 |
| 1 | 系统测试报告 | 包含功能测试、性能测试、安全测试等各类测试的结果及分析。 |
| 2 | 第三方测评报告 | 包括功能和性能测评报告 |
| 3 | 系统操作手册 | 提供系统各功能模块的操作指南，方便用户使用。 |
| 4 | 合同执行情况报告 | 说明项目建设过程中合同条款的履行情况，包括建设内容、进度、资金使用等。 |

（三）最终验收

6.2.1验收条件

完成调度指挥视频系统及视频网建设内容，确保系统功能完整、性能稳定、安全可靠。

通过第三方测评单位开展的功能和性能测评，通过网络安全等保三级测评和商用密码应用安全性评估。按照服务要求完成业务运营服务所有交付物。详见（四）交付物清单。

6.2.2参与方

甲方：组织最终验收工作，统筹协调各方，审核验收材料，确认验收结果。

乙方：提交最终验收申请，汇报项目建设成果、试运行情况及问题整改情况，配合验收工作。

监理单位：提供监理工作总结报告，对项目全程监理情况进行汇报，协助甲方开展验收。

第三方测评单位：提交功能和性能测评报告、安全风险评估报告、密码应用安全性评估报告，解释测评过程和结果。

专家：对项目技术、安全、性能等方面进行专业评估，提出验收意见。

6.2.3验收流程

申请提交：乙方在满足验收条件后，向甲方提交最终验收申请及相关材料，包括第三方测评报告、安全风险评估报告、试运行报告、整改报告、服务交付物等。

材料预审：甲方组织监理单位、第三方测评单位、专家对验收材料进行预审，确保材料齐全、合规。

现场核验：组织参与方到项目现场，对系统功能、性能、安全等方面进行再次核验，检查第三方测评报告中的问题是否整改到位。

会议评审：召开最终验收评审会议，乙方汇报项目建设及试运行情况第三方测评单位汇报测评结果，监理单位发表监理意见，专家进行质询和评审，形成最终验收意见。

结果确认：甲方根据最终验收意见，确认项目是否通过验收。若通过，出具最终验收合格报告；若未通过，要求乙方限期整改，整改后重新申请验收。

6.2.4验收交付清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 验收物名称 | 内容 |
| 1 | 项目整改报告 | 针对交付验收及试运行期间发现问题的整改情况说明 |
| 2 | 系统维护手册 | 提供系统日常维护、故障排查、性能优化等方面的指导。 |

终验后将项目档案及时地移交机关档案室。

（四）交付物清单

本项目所包含的服务交付清单如下表所示：

**交付物清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 交付物 |
| 1 | 视频会议接入服务 | 为省级 42 家单位提供调度指挥视频会议终端并联网接入调度指挥视频系统，保障调度指挥视频会议、视频调度等服务稳定运行。 | 《视频会议设备运行月报》，每月 1份 |
| 2 | 其他视频会议系统对接服务 | 通过系统化调研、方案定制、实施部署及联调测试等服务，将各单位现有的不同品牌（如华为、中兴）视频会议系统，全部对接到调度指挥视频系统上，本期预计对接 14 家单位视频会议系统。 | 《其他视频会议系统对接服务总结报告》，14 份 |
| 3 | 与“秦政通 ”视频会议模块对接服务 | 与“秦政通 ”视频会议模块打通，实现手机移动端也能随时随地的参会，极大提升便捷性。 | 《 “秦政通 ”对接服务总结报告》，1份 |
| 4 | 视频网平台服务 | 提供各类核心网络设备与安全设备，通过全流程运维管理满足网络性能、安全防护及业务连续性要求，构建稳定、高效、安全的视频网络体系，保障设备稳定运行与视频业务高效开展。 | 《视频网管理服务报告》，每月 1 份 |
| 5 | 视频网接入服务 | 通过提供网络接入设备将各需求单位视频业务统一承载在政务视频网上，为服务范围内的用户群体提供稳定、高效的网络接入支撑服务。 | 《视频网接入服务报告》，每月 1 份 |
| 6 | 视频网链路服务 | 为视频网络提供 11 条 1G 、1 条 200M、 1 条 100M 和 43 条 20M 专线服务。 | 《视频网链路运行月报》，每月 1 份 |
| 7 | 政务外网互通服务 | 通过深入调研两网架构，编制实施方  案，实现省级视频网与电子政务外网的城域核心设备连通，并通过设备互访测试（两网核心路由器、接入路由器的  ICMP 连通性、端口可达性）和业务流测试，使视频网与政务外网内设备可相互访问，满足网络资源共享与业务协同的需求。 | 《视频网与政务外网互联互通实施方案》，1份；  《视频网与政务外网互联互通测试方案》；1份；  《视频网与政务外网互联互通服务总结报告》；1 份。 |
| 8 | 重保服务 | 为调度指挥视频系统及视频网提供事前、事中和事后全过程保障服务，保障重点场景下调度指挥视频系统及视频网稳定安全运行。重保场景包括：全国两会、省级两会、节假日（国庆、春节和五一）等。 | 《调度指挥视频系统及视频网重保服务总结报告》，每次 1 份；  《调度指挥视频系统及视频网重保工作方案》，每次 1份 |
| 9 | 服务台服务 | 负责制定和完善服务台管理流程，监督工作流程执行和工作质量，受理客户发起的事件请求，支撑故障处理，收集、记录相关信息，跟踪事件的全过程流转，并提供客户回访和客户满意度调查等服务。 | 提供 7\*24 小时热线服务；  《调度指挥视频系统及视频网服务台报告》，每月 1份；  《调度指挥视频系统及视频网服务台工作流程》，1 份 |
| 10 | 第三方报告 | 等保备案证书、密码应用安全性评估报告。 |  |
| 11 | 项目总体服务报告1份 | | |

（四）在甲方要求的期限内，乙方提交成果不具备验收条件的或验收不合格的，经甲方书面同意后可以根据实际情况，给予乙方一定的宽限期进行完善和修正。在宽限期内验收合格的，不视为违约，交付期限相应予以顺延；宽限期满仍不具备验收条件或验收不合格的，按本合同“违约责任”条款处理。

十二、违约责任

1.乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术服务要求，且在规定时间内未使甲方满意的，甲方有权每日按照合同总金额的0.3%收取乙方违约金。当以上情况持续30天或以上时，甲方有权终止合同，乙方必须将全部服务资料移交甲方，并在合同终止之日起10天内，配合甲方做好服务交接工作。同时，甲方有权追回未完成合同项目的款项，并有权要求乙方支付合同总金额10%违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予补足。

2.项目应在达到验收条件，并提交验收申请。如果乙方未按招标文件约定日期交付服务成果，视为逾期违约。逾期未启动或未提交验收申请，甲方有权每日按照合同总金额的0.3%收取乙方违约金。当以上情况持续30天或以上时，甲方有权终止合同，乙方必须将全部服务资料移交甲方，并在合同终止之日起10天内，配合甲方做好服务交接工作，同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额10%违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予补足。

3.任何一方若违反本合同其他约定，致使本合同无法履行，违约方应向守约方赔偿实际损失。

4.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于对甲方造成财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任并负责妥善处理。

5.因乙方行为违反法律规定产生引起的民事和刑事责任由乙方承担；

6.乙方违反保密规定，全部责任由乙方承担，并需赔偿甲方由此引起的损失。

7.乙方与其他项目中标企业之间要相互配合完成整体项目，如因不配合或配合不当影响整体项目的，由甲方根据工作实际，认定违约企业和不配合企业的违约责任，并由违约企业和不配合企业共同承担相应的责任。

8.本合同约定的损失，包括但不限于直接或间接的经济损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等损失。

9.本合同约定的违约情形独立存在，可叠加适用。乙方按照合同约定应当向甲方支付的违约金，乙方同意甲方从应付未付款中直接予以扣除。

十三、知识产权

陕西省调度指挥视频系统及视频网运营服务项目产生的知识产权要求通常涉及确保服务提供过程中不侵犯第三方的知识产权，同时保护服务本身所涉及的技术和成果的知识产权。陕西省调度指挥视频系统及视频网运营服务项目的知识产权要求包含但不仅限于以下内容：

1.乙方的责任：乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权或其他知识产权、商业秘密等权利。若发生侵权，乙方应负责解决纠纷并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2.知识产权的归属：乙方为履行协议所形成的资料、数据、软件开发等成果及其他任何附加成果的知识产权、所有权和使用权均属甲方所有，乙方负有保密义务。

3.无产权瑕疵条款：乙方应保证所提供的服务的所有权和知识产权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕。如有产权瑕漏，视为乙方违约，并应负担由此产生的一切损失。

4.安全与保密：乙方应确保在提供服务过程中保护甲方的数据和文档，不得未经授权访问、修改、披露、利用、转移、转让、销毁甲方的数据。服务终止时，乙方应按甲方要求做好数据、文档等资源的移交和清除工作。

5.数据与系统的保密性：乙方在甲方指定场所工作期间，需遵守甲方的保密管理要求，保密义务在协议终止后依然有效。

6.在本项目服务中涉及所有数据产品和服务（包括但不限于利用调度指挥视频系统、网络设备、安全设备、业务数据加工处理形成的数据集、数据接口、数据模型、数据报告、解决方案以及其他形态的数据产品和服务）、技术、数据平台、程序、数据及其他信息（包括但不限于文字、图像、图片、照片、音频、视频、图表、色彩、版面设计、电子文档）的所有权、知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权、商业秘密等）以及与之相关的所有权利归甲方所有。乙方向甲方交付的信息系统已享有知识产权的，乙方应事先申明并保证甲方在许可范围内合理使用。

7.乙方应保证所提供和使用的文件、数据、信息、技术、工具等不得侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，一旦发生侵权行为，由乙方承担法律责任和经济责任。乙方所接受或知悉的保密信息的权利及利益，仍属甲方财产或由其合法控制，甲方提供或披露保密信息予乙方并不构成任何知识产权的授权、让与或出租，也不构成对前述权利的放弃。

8.未经甲方书面许可，乙方不得（并不得允许任何第三人）以任何形式申请、展示、提供、出租、出借、出售、复制、修改、转载、发表、出版、还原前述权利。一旦发生侵权行为，由乙方承担法律责任和经济责任。乙方在甲方授权许可的情况下可对授权内容进行修改、复制、改编、翻译、汇编或制作，形成衍生产品。在不违反相关法律法规的强制性规定、尊重相关原始授权内容的知识产权的基础上，该等衍生产品的相关知识产权归甲方及其关联公司或所授权许可的第三方所有。

十四、保密条款

1.保密信息包括但不限于：A.与项目有关的任何/所有协议、正式文书、往来传真或邮件以及任何形式的工作成果；B.采购单位资料、账号信息、工作计划、工作程序、图纸、专有方法、模式模板、任何形式文件、访谈记录、现场实测数据、咨询及其他资料；C.调度指挥视频系统及视频网运行管理过程中涉及的各类数据、信息利用数据、特定算法加工处理形成的数据集、数据接口、

数据模型、数据报告、解决方案以及其他形态的数据产品和服务；D.属于第三方但采购单位承担保密义务的信息；E.其他尽到审慎义务的人判断应予保密的信息。

2.乙方应当采取充分、必要、有效、合理的措施对乙方、乙方相关人员、乙方关联方所知晓的保密信息严格保密。对于未主动对外公布的信息，未经甲方书面许可，不得以任何形式直接或间接向第三方给予、提供、传递传达、泄露，不得允许（包括出借、赠予、出租、转让等行为）或协助任何第三人、 自己本人使用保密信息，不得用于其他用途。

3.乙方应当采取一切合理的保护措施，防止保密信息在未经授权的情况下被披露或传播。若发现保密信息泄露，乙方应第一时间通知甲方，在合法、合规的前提下，立即采取补救措施使损失降到最低。此外，乙方应承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于违约金、赔偿因信息泄露产生的支出和所有损失。乙方相关人员、乙方关联方违反保密业务，乙方承担连带责任。

4.乙方的保密义务自乙方、乙方相关人员、乙方关联方参与政务云容灾备份管理工作之日开始，至甲方书面通知乙方解除保密义务或者保密信息成为公开信息之日止。乙方和乙方关联方合同终止、撤销、解除、履行完毕以及乙方相关人员是否在职，均不影响其保密义务承担。

5.乙方与甲方签署合同时，应与甲方签署保密协议,乙方服务人员应签署保密承诺书。

6.乙方有义务遵守和配合执行甲方的保密管理规定与保密措施，并在项目实施完成后，归还甲方提供的全部资料。

十五、不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应由双方协商确定后达成书面协议；

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后5天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方；

3.不可抗力使合同的某些内容需要变更时，双方应通过协商在5天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能继续履行的，合同终止。乙方提交已经完成的成果，并退还未完成部分的合同款项。

十六、解决合同纠纷的方式

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向陕西仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼仲裁期间，本合同应继续履行。

十七、合同生效及其他

1.本合同经双方法定代表人或主要负责人授权代表签字或签章，并加盖双方公章后生效，一式 份，甲方执 份，乙方执 份，对双方均具有同等法律效力。

3.本合同附件、项目招标文件、乙方对本项目的投标文件为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力；当以上文件出现不一致的情况时，解读顺序为本合同、招标文件、投标文件。

4.本合同未尽事宜，由合同双方协商另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

5.除本合同另有约定外，本合同一经签订，任何一方不得单方变更或解除。合同变更或解除须经双方协商一致并书面确认后作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文为签署页）

甲方：陕西省数据和政务服务局

法定代表人或授权代表（签章）：

签约日期：

乙方：

法定代表人或主要负责人授权代表（签章）：

签约日期：