合同文本

**（本合同只做参考使用，具体以中标后与采购单位签订合同为准）**

甲 方 (采购人) ：

乙 方 (成交供应商) ：

一、合同内容：项目名称：

二、合同价款：

1、合同总价：

2、合同总价包括：完成所有内容的全部费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、资金支付条件及时间：

（1）签订合同后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%。

（2）大纲编制、设计方案确认后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的20.00%。

（3）施工布展完毕验收合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的37%。

（4）质保期一年，期满后，达到付款条件10日内，支付合同总金额的3%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方。

四、工期、地点及方式:

1、工期：自合同签订之日起40日历天内完成合同全部内容，并验收合格。并且于展览闭展之日起7天内完成撤展，将因本项目而产生的垃圾等清运完成并满足甲方要求。

2、地点：甲方指定地点。

3、方式：按照甲方指定方式。

五、知识产权：本项目所产生的全部知识产权归甲方所有。

乙方在提供设计服务、施工技术、材料、所有设备等时，对涉及任何有关知识产权的法律诉讼承担全责。

六、项目质量保证

1、乙方须按照国家颁布的施工规范和甲方最终核定的施工图设计文件进行施工，接受甲方及其代理人的监督检查，并承担不合格项目的返工施工及费用。因返工耽误的工期不得顺延。

2、对项目质量出现争议的，须由质量监督部门进行认定。败诉方承担认定费用，并对造成的其他损失给予相应的补偿。

七、材料设备供应：

1、由甲方供应的材料设备，由甲方提供清单，运达协商确定的地点，并在24小时前通知乙方验收(具体验收方式在合同中明确)。

2、由乙方自供的材料设备，由乙方提供清单，运达指定地点，并在到货24小时内通知甲方代表验收(具体验收方式在合同中明确) 。

3、由于本项目需要，经甲方同意后，可以对相应的材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

八、竣工验收

1、本项目以甲方确认的施工图纸、做法说明、设计变更和国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本项目质量应达到国家质量评定合格的验收标准。

3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

4、由乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5、项目竣工前3天，由乙方通知甲方组织有关人员验收。甲方应在接通知10天内组织验收。

6、验收由合同甲乙双方共同进行，所需费用由乙方负责。验收双方应严格按照本项目要求及国家有关规范依据、质量检验标准和操作规程进行验收。验收的内容包括现场制作效果、制作所使用材料是否符合要求及规范，设计图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件等内容。若经验收后发现有不符合竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、合同或合同双方协议内容要求的地方，乙方必须进行返工至合格为止，由此产生的费用由乙方自行承担。

7、本项目由甲方按照相关要求和标准验收，验收无误后，甲乙双方相关负责人分别在验收单上签字确认并加盖公章。

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第 1 种争议解决方式：

1、甲乙双方均同意向 (甲方所在地人民法院) 提起诉讼。

2、甲乙双方均同意向 (仲裁委员会) 提起仲裁。

十、不可抗力事件处理

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾 害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十一、违约责任：

1、违约责任按《中华人民共和国民法典》处理中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

(1) 如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

(2) 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍工期和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按 计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的 计收。

3、违约终止合同：未按合同要求履行工期或工程质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十二、 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的货物、服务、工程行为进行监督和检查，拥有监管权。甲方对不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付费用。

4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

十三、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的范围内的享有管理权及服务义务。

2、及时向甲方通告本项目执行范围内有关的重大事项，及时处理出现的问题。

3、接受项目行业管理部门及政府有关部门的监督指导，接受甲方的监督。

4、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十四、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

5、竞争性磋商文件

6、竞争性磋商响应文件

十五、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、 由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式 份， 甲方、乙方双方分别执 份，备案 份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为 。

4、生效时间： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方名称 (盖章) ： | 乙方名称 (盖章) : |
| 地址： | 地址： |
| 代表人 (签字) ： | 代表人 (签字) ： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |