版本号：陕融招字-2026-030120260316001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：校情决策分析系统

### 采购项目编号：陕融招字-2026-0301

### 西安理工大学

### 陕西思迈融工程建设项目管理有限公司共同编制

### 2026年03月16日

## 第一章 投标邀请

陕西思迈融工程建设项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安理工大学委托，拟对校情决策分析系统进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：陕融招字-2026-0301

### 二、采购项目名称：校情决策分析系统

### 三、招标项目简介

本项目旨在破解学校学科建设、科研管理等核心领域跨部门数据共享不畅、协同分析能力不足的难题，打造 “数据驱动、可视直达、闭环提升” 的校级分析平台。项目核心建设内容包括三方面：一是搭建数据可视化平台，对接现有数据管理平台，支持数据集成、权限控制及多终端访问；二是围绕学科建设、人事绩效、科研（纵 / 横向）、资产使用等5大主题，定制校级总览大屏与部门级驾驶舱，实现指标展示、分析预警等功能；三是开展场景调研与指标梳理，完成数据补采、清洗及标准化模型建设，沉淀可复用数据。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本存款账户信息）或政府采购信用担保机构出具的担保函

3、税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料

4、社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料

5、书面声明：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6、承诺书：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

7、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书：提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件及被授权人近三个月社保缴纳证明或劳动合同。）（法定代表人/负责人直接参加投标，须提供法定代表人/负责人身份证明）

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安理工大学

地址： 西安市金花南路5号

邮编： 710048

联系人： 西安理工大学经办

联系电话： 61125883

### 代理机构：陕西思迈融工程建设项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市雁塔区南二环东段二环以南凯森盛世1号B座2606号

邮编： 710043

联系人： 高雪娇、贾轩博

联系电话： 029-82295130、15002974213

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：20,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西思迈融工程建设项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安西影路支行 银行账号：1299 0860 5410 801 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的10% 说明：1、项目服务期结束后无违约情形，缴纳的履约保证金无息退还。交纳形式为银行转账等非现金形式，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 2、收款账户 收款单位：西安理工大学 开户银行：中国银行西安金花南路支行 银行账号：102891574567 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理项目金额80万元以下收取定额3000元；代理项目金额80万以上-400万以下，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）及（发改办价格[2011]534号）规定的计费标准*55%计取。中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安理工大学和陕西思迈融工程建设项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安理工大学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西思迈融工程建设项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安理工大学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西思迈融工程建设项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

符合招标文件及采购人要求，符合合同约定。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西思迈融工程建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西思迈融工程建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西思迈融工程建设项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：高雪娇、贾轩博

联系电话：029-82295130

地址：陕西省西安市雁塔区南二环东段二环以南凯森盛世1号B座2606室

邮编：710043

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

本项目旨在破解学校学科建设、科研管理等核心领域跨部门数据共享不畅、协同分析能力不足的难题，打造 “数据驱动、可视直达、闭环提升” 的校级分析平台。项目核心建设内容包括三方面：一是搭建数据可视化平台，对接现有数据管理平台，支持数据集成、权限控制及多终端访问；二是围绕学科建设、人事绩效、科研（纵 / 横向）、资产使用等 5 大主题，定制校级总览大屏与部门级驾驶舱，实现指标展示、分析预警等功能；三是开展场景调研与指标梳理，完成数据补采、清洗及标准化模型建设，沉淀可复用数据。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,000,000.00

采购包最高限价（元）: 1,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校情决策分析系统 | 1.00 | 1,000,000.00 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：校情决策分析系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目建设内容： （1）数据可视化平台 1项 （2）校情决策分析主题展示 1项 （3）数据补充及对接集成 1项 |
| 2 |  | 技术要求： (1)系统采用B/S 架构，支持在高安全性与国产操作系统环境稳定运行，优先支持容器化与编排平台对接，具备横向扩展与高可用部署能力 (2)技术路线遵循开放标准与主流生态，采用组件化／服务化设计，保证可维护、可扩展与可迁移。 (3)应用分层清晰，至少包含接入层、服务层与数据层；支持微服务拆分、无状态化设计与灰度发布。 (4)数据访问通过标准接口实现与具体数据库解耦，至少兼容主流关系型数据库。 (5)提供开放接口能力，配套网关、鉴权、限流、熔断、审计等机制，附带接口规范、示例与联调用例；支持第三方系统安全接入测评。 (6)与学校统一身份认证、数据治理与交换平台、一网通办等实现认证、数据与应用集成。 (7)支持负载均衡，支持动态监测负载状况，自动对可用资源进行并发检测，调整和分配等功能。 (8)若学校数据中心出现异常时，系统可以对接各业务系统，确保数据共享。 (9)本次建设的学科建设、人事绩效、科研（纵/横向）、资产情况数据决策大屏之间可以实现响应式布局，可以根据需要实现不同分析大屏之间的相互钻取和联动。 |
| 3 |  | 安全要求： (1)用户唯一标识、口令复杂度与有效期策略；支持多因子（可选）；具备登录失败处理、会话超时退出、异常登录告警与自动登出。 (2)落实最小授权与职责分离，支持基于角色/属性（RBAC/ABAC）的细粒度控制，覆盖接口、记录、字段级权限；权限策略集中配置并可审计追溯。 (3)提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求，可通过限制网络地址范围等方式对行管理的终端进行限制。 (4)启用安全审计，对关键操作与安全事件留痕；日志具备防篡改与不可抵赖能力，集中存储与定期备份，留存不少于180 天，并提供检索分析与审计报表。 (5)数据安全存储：对授权收集到的敏感信息，采取去标识化、关键字段加密安全存储措施； (6)数据加密传输：在跨安全域或通过互联网传输敏感信息时，采用加密传输措施； (7)敏感信息处理：前端展示执行有效脱敏，避免伪脱敏/弱脱敏。 (8)具备覆盖物理、网络、主机、应用、数据与运维的安全策略与制度。 |
| 4 |  | 功能要求1（数据可视化平台）： 序号; 模块; 功能; 技术要求. 1; 数据可视化平台; 系统架构; 1.采用纯 Web 架构，前端基于 HTML5 原生图形能力，支持组件化、低代码页面设计与发布； 2.兼容主流 Web 中间件（如 Tomcat、WebLogic、WebSphere、JBoss 等）； 3.运行于 Windows、Linux 及国产化操作系统（如欧拉、龙蜥、中标麒麟，统信等）； 4.兼容主流现代浏览器（Chrome、Edge、Firefox 等），无需安装浏览器插件。. 2; 数据接入与建模; 1.标准连接：支持 JDBC/ODBC/JNDI 及 WebService、REST API、Java API 等异构系统对接； 2.数据源：兼容主流及国产关系型数据库（如 Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL、达梦、人大金仓等），支持 MongoDB 等 NoSQL，支持 Hadoop/Hive、Kylin、Greenplum、ClickHouse、StarRocks 等大数据/MPP 生态； 3.文件取数：支持 Excel、CSV、TXT、XML、JSON 等； 4.数据准备：支持清洗转换、口径对齐、维度与指标建模，支持跨源合并与条件关联。. 3; 可视化展示要求; 1.组件与模板：内置通用图表与大屏模板，支持所见即所得设计、在线布局编辑、组件复用与多项目并行，提供模板版本管理与回溯、远程/协同设计能力； 2.图形引擎：采用 HTML5（Canvas/SVG）；支持 WebGL 等手段提升大屏与特效表现； 3.交互能力：支持筛选、联动、下钻、缩放、排序、全屏、预警线、趋势线、实时刷新与高亮提示；可配置监控刷新/闪烁提示等增强告警； 4.统计与计算：支持条件分组/公式分组、跨组/跨行统计与层级汇总，满足复杂业务计算； 5.布局与适配：支持响应式布局，PC/大屏/移动端自适配；建立统一交互体系，移动端手势与横竖屏切换与 PC 端钻取/联动体验一致； 6.地图与空间：支持多层级地图及 GIS 服务对接，实现指标与地理信息融合展示； 7.多页演示：支持多页面顺滑切换与统一风格管理，支持自动轮播与手动切换，切换过程无明显重载与闪烁； 8.输出与集成：支持跨平台 HTML5 输出与浏览器直接访问，可集成至微信/企业微信等第三方容器，自动优化移动端显示； 9.参数与页面：提供参数面板（下拉、文本、日期、树形、联动等），支持在线切换图表样式与布局； 10.权限与对接：支持与现有权限体系/统一认证（SSO）对接，实现分级权限与数据集身份验证，权限粒度可细化到字段/行列级，并支持审计留痕。. 4; 3D效果; 1.大屏模板与素材：提供面向大屏场景的模板类型，所见即所得编辑；内置常用素材与组件（如轮播容器、监控窗口等），便于快速搭建与复用。 2.多页与演示流畅性：支持多页面项目的自动轮播与手动切换，转场顺滑、组件不重复加载，适用于分章节/讲述式展示。 3.三维场景快速构建：支持基于通用地理数据自动生成园区/城市三维视图，无需专门建模即可完成基础三维场景搭建。 4.模型集成与零代码配置：支持通用三维模型格式导入，提供零代码的布局、特效与交互配置，满足智慧校园等精细化三维展示需要。 5.开放式三维引擎对接：支持接入第三方三维引擎或渲染资源，并可与图表组件及业务交互逻辑联动，实现数据与三维视效的融合展示。. |
| 5 |  | 功能要求2（校情决策分析主题展示）： 序号; 模块; 功能; 技术要求. 1; 学科建设分析; 建设需求; 通过对接校级数据中心相关数据资源，构建以“人才培养质量”“师资队伍与资源”“科学研究水平”为核心的学科画像指标体系，实现多维度、多粒度的数据分析能力，全面支撑研究生院及校领导在学科建设评价、资源配置、政策制定等方面的管理与决策。支持各类学科建设报表管理，实现研究生院灵活多变的数据统计查询需求。 要求学科建设分析可以支持与人事绩效、科研（纵/横向）、资产情况实现相互钻取和联动。. 数据接入与基础管理; 1.按学科建设总体规划建立校内学科目录（学科门类、一级学科/专业学位类别、二级学科/专业领域），支持自设学科管理。 2.维护学科基本信息（名称、代码、授权级别/时间、负责学院、协助学院、关联培养类别等）。 3.集成学科建设相关数据，支持研究生院与学科秘书等角色按权限查看与导出，并支持数据新增/修改/审核等功能； 4.支持对数据进行指定成果归属，支持多学科归属指定、统计与维度调整、批量导入/模板下载；对归属难的数据可手动指定学科，明确后续申报与统计工作时每个学科可使用的成果范围。 5.构建学科基础数据目录（科研成果、项目/经费、导师/博导、课程、论文、学生奖助、奖学金、就业等）。 6.对接数据中台，获取科研、学工、人事等多源数据，支持在原有数据基础上的补采工作，通过新增、修改、编辑、审核等方式补充原有数据。 7.▲数据模型管理：按目录管理数据模型（表名、中文名、来源、管理模式、行区分字段、责权部门、管理范围、描述等），支持数据模型的导入/导出。 8.基础数据统计分析：支持通过图表对基础数据进行统计分析，从不同维度分析成果的分布情况，（如各学科教师分布、论文数量与等级等）。 9.需实现成果数据与教师、学科、学院的准确关联：每项成果需有唯一牵头负责人（教师）、唯一归属学科、唯一归属学院。 10.▲教师支持设置“多学科归属”，为多维度分析提供支撑。 11.提供按教师、学科、学院三类主体维度的成果数据归集、筛选与导出功能。 12.支持引入青塔等外部学科数据资源，实现外部数据对比。. 指标体系构建与动态更新; 1.建立三大方向的学科建设指标体系，包括：人才培养质量类；师资队伍与资源；科学研究水平类。 2.支持指标的新增、调整、停用等配置，适配政策变动与评估口径调整。 3.指标支持设置数据来源、计算逻辑、归属单位、归属学科等属性，增强系统可维护性与指标可信度。 4.具体指标要求如下：（在交付环节支持根据实际需求进行调整） （1）人才培养质量 1）国家级思想政治教育荣誉表彰/项目类型数 2）国家级课程数 3）国家级教学成果奖数 4）省级教学成果特等、一等奖数 5）省级教学成果二等奖数 6）国家级规划教材数 （2）师资队伍与资源 1）国家级师德师风荣誉表彰数 2）国家级人才数（含团队） 3）省级人才数（含团队） 4）国家级平台数 7）教育部平台、国防重点学科实验室数 6）省级平台数 （3）科学研究水平指标 1）国家级科研奖励数 2）教育部奖、军队国防奖、中国专利银奖以上数 3）省级一等奖数 4）省级二等奖数 5）重要国际奖、学会协会奖数 6）发明专利、国际专利转化金额 7）国家级重大重点项目数 8）国家自然基金 9）国家社科基金数 10）重大横向科研项目数（300万元以上） 11）入选国家级教学科研各类委员会人数 12）教师在重要期刊任主编或副主编人数 13）国家级一级学会任职人数. 多维分析展示; 1.至少包括学校、学院、个人三个数据驾驶舱； 2.支持按年度、五年周期等时间维度，对各类核心指标开展纵向趋势分析与横向对比分析，直观反映学科或学院建设成效变化。 3.提供多维筛选与组合查询功能，用户可基于指标类型、时间区间、归属学科、学院等条件自由分析。 4.支持趋势识别与变化标注能力，可自动识别并高亮展示指标的“提升”或“下降”状态，辅助绩效评估与决策判断。 5.所有主题分析驾驶舱支持逐级下钻，学校--学院--学科。 6.分析结果支持以图表形式展示（折线图、柱状图、堆积图等），并可联动切换不同时间粒度或对比对象。 7.▲支持引入国际、国内学科排名数据，实现人才培养、师资队伍、科学研究、国际合作和学科建设等指标的校际对比分析。 8.驾驶舱应支持将关键指标的当前数据，与国家标准或学校自定发展目标进行对比展示，清晰呈现当前水平、目标值及差距情况，辅助管理者掌握学校发展定位与阶段性成效。. 学科建设报表管理; 1.按学校规范定制各类学科建设报表模板，依据国家合格评估要求建立评价指标与填报标准。支持对模板进行相应修改调整。 2.支持字段、分组、说明文字、校验规则等口径配置并版本化管理。 3.支持模板复制与继承，减少重复配置工作量。 4.支持表单的层级目录与内容项配置，支持表单格式调整（合并/取消合并、增删行列）。 5.在线填报可从学科基础数据库直接选取成果并补充手工录入。 6.提供可视化审核流程配置：新增环节、状态代码与名称、线上签名策略、上一级签名可见性、退回重填。 7.▲支持批次管理：按年份、批次名称、统计区间配置；一键下达任务（起止时间、学科范围、指导文件）；兼容院系自主申报与学校指定申报。 8.支持重复性/唯一性校验（如成果、论文、骨干教师等），提示重复数据，可对已提交的数据进行重复性校验结果审核，包括科研成果、论文专著、骨干教师等 9.对模板、流程、数据的新增/修改/审核/退回提供审计留痕与版本链路。 10.▲可将各申报数据导出成word/excel格式，生成相应上报数据，以便上报或其他用途。同时也支持生成整体pdf，以供学校备案或评审过程资料。 11.需支持学科管理相关文件一键下载，将大文本、列表及自定义列表、附件和特殊表单及自定义表单按照对应word、excel、附件和excel格式下载； 12.支持按时间范围、批次、范围条件快速重生材料，便于复盘与复核。 13.▲支持学位授权点过程管理中填报表单的生成和导出，表单内容涉及人才培养、师资队伍与资源、科学研究水平、社会服务与学科简介四大类，具体表单要求包括以下内容： （1）人才培养质量内容包括：思想政治教育特色与成效、出版教材质量、课程建设与教学质量、学生国际交流情况、在校生代表性成果、学生就业与职业发展质量。 （2）师资队伍与资源内容包括：师德师风建设机制与成效、师资队伍建设质量、支撑平台与重大仪器设备。其中： （3）科学研究水平内容包括：学术论文质量、专利转化情况、科研项目情况、科研获奖情况，其中： （4）社会服务与学科简介内容包括：社会服务贡献总体情况、学科简介等。. 2; 人事绩效分析; 建设需求; 依托校级数据中心的数据资源，汇聚教师教学与科研等各类业绩数据，构建多维度、多粒度的数据分析模型，开展多角度、多层次的综合分析。系统将为教师年度考核、聘期考核等工作提供真实、准确、结构清晰的数据支撑，全面提升考核工作的科学性、透明度和工作效率。动态掌握全校教师教学科研工作进展，跟踪青年教师成长情况，持续推动教师队伍建设与发展质量的提升。 要求人事绩效可以支持与学科建设分析、科研（纵/横向）、资产情况实现相互钻取和联动。. 数据接入与基础管理; 1.对接校级数据中心，自动汇聚教师各类教学与科研业绩数据，涵盖论文发表、著作出版、科研成果获奖、知识产权、成果鉴定、教材建设、教学成果、质量工程、教研项目以及人才培养等内容。 2.支持各类业绩数据按教师工号自动归集，并建立统一的业绩分类模型，区分“教学业绩”“科研业绩”等类型，实现结构化归类管理。 3.数据归属需清晰映射至教师个人，并支持按学院、单位、职称、岗位类别等属性进行标注，便于多维度分析与查询。. 指标体系构建与动态更新; 1.构建满足考核场景的业绩指标体系，支持指标项动态扩展、分类调整、权重设置。 2.每项指标标注来源系统与来源部门，确保数据真实性与权威性。 3.支持指标的新增、调整、停用等配置，适配政策变动与评估口径调整。 4.每项指标可配置数据来源、统计周期、计算逻辑、归属单位、归属维度（教师/学院/岗位类型等），确保定义统一、过程可控。 5.具体指标要求如下:（在交付环节支持根据实际需求进行调整） （1）科研业绩 1)高质量论文（Cell、Nature、Science等） 2)被检索论文 3)被收录论文 4)被转载论文 5)发表论文 6)出版论著 7)国家级科研获奖（国家科技进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、光华工程科技奖等） 8)学校认可的学会、协会科学技术奖（特等、一等、二等） 9)省部级科研成果获奖 10)厅局级科研成果获奖 11)成果转化收益/科研成果作价入股 12)获得发明/实用新型专利 13)软件著作权 14)智库成果（中共中央办公厅《观点摘编》、《新华社内参》；全国哲学社会科学办公室《成果要报》、全国教科规划办《教育成果要报》、《教育部简报》等） 15)资政建言（成果建议、咨询报告获党和国家领导人肯定性批示；省委省政府主要领导获国务院部委主要领导肯定性批示等） 16)制定标准（做为主编单位或主要完成人参与行业标准、省级地方标准或协会标准等） 17)国家级项目立项 18)省部级项目立项 19)厅局级项目立项 20)纵向项目科研到款额 21)横向项目科研到款额 22)重点科研平台（全国重点实验室、国家工程研究中心、国家人文社科重点研究平台等） 23)成果转化（我校获得科技成果转化分红或股权转让收益情况） （2）教学业绩 1)本科生课堂教学课程门数 2)课堂教学工作量 3)编写国家级规划教材 4)编写国家级出版社出版教材 5)编写其他出版社出版教材 6)国家级教学成果奖 7)省部级教学成果奖 8)校级教学成果奖 9)国家级质量工程 10)省级质量工程 11)校级质量工程 12)国家级教学研究项目 13)省部级教学研究项目 14)学生竞赛获奖（挑战杯、或联网＋等） 15)教师校外教学技能竞赛获奖 （3）博士后工作 1)接收博士进博士后流动站人数 2)博士后创新创业大赛获奖（国家级、省级金奖、银奖、铜奖）. 多维分析展示; 1.至少包括学校、学院、个人三个数据驾驶舱； 2.支持从教师、学院、职称、岗位类别、时间区段等多个维度对教师教学科研业绩进行统计与分析。 3.针对年度考核与聘期考核场景，提供学院指标完成度、聘期达标率、业绩增长趋势等分析展示。 4.可生成结构化统计报表，如：学院教学工作量完成情况、重点岗位教师科研贡献情况、高级职称人员业绩概览等。 5.支持可视化图表展示（柱状图、堆积图、趋势图等），可按需切换视角、对比对象和时间粒度。 6.分析结果支持多级下钻功能，可从整体层面逐层下钻至学院、教师个体。 7.根据学校科研业绩和教学业绩的考核要求，基于学校已有的教师业绩明细数据构建人事绩效分析的校级、院级、个人级三级下钻驾驶舱，可以根据不同层级视角的管理需求进行相关统计指标的可视化呈现，助力精细化管理。 8.驾驶舱应支持将关键指标的当前数据，与国家标准或学校自定发展目标进行对比展示，清晰呈现当前水平、目标值及差距情况，辅助管理者掌握学校发展定位与阶段性成效。. 3; 横向项目分析; 建设目标; 依托校级数据中心的科研类数据资源，围绕横向科研项目、到账经费、项目负责人等关键要素，开展多角度、多层次的综合分析。系统将构建多维度、多粒度的数据分析模型，全面揭示横向科研发展态势、区域产业契合度及各学院科研投入与产出的差异性。通过可视化、结构化的数据呈现，为学校管理层提供科学、高效的科研管理决策支撑，提升科研服务效能与管理针对性，助力学校深化院校两级改革，落实“一院一策”的科研发展策略。 要求横向项目分析可以与学科建设分析、人事绩效、纵向项目分析、资产情况实现相互钻取和联动。. 数据接入与基础管理; 1.对接校级数据中心，自动汇聚与横向科研项目相关的各类数据资源，包括项目信息、到账经费、项目人员、合作单位等内容。 2.·构建横向科研项目数据模型，清晰关联项目基本信息、合同金额、到账金额、负责人、所属学院、合作单位、学科门类、人员类型、所属产业领域等核心字段。 3.确保每项项目数据具备明确的归属关系（如学院、负责人、经费状态等），并支持基于关键字段进行下钻分析。. 指标体系构建与动态更新; 1.构建面向横向科研业务的指标体系，涵盖项目数量、到账金额、项目结构、负责人画像、产业匹配度、合作单位情况等分析主题。 2.支持指标的动态管理功能：具备新增、调整、停用等配置能力，满足政策变动及评估口径变化下的指标迭代。 3.每个指标支持配置其基础属性，包括数据来源、统计周期、计算逻辑、归属单位、归属维度（如负责人、合作单位、产业链条等），确保指标定义统一、来源明确、过程可控。 4.具体指标要求如下(在交付环节支持根据实际需求进行调整）： 1)横向科研项目在全部科研项目中的数量和占比 2)横向科研项目中，不同金额(分为合同金额和到款金额)的数量分布和占比 3)横向科研项目中，各种来源的数量分布和占比 4)横向科研项目中，各种状态的数量分布和占比 5)横向科研项目中，各个学科门类的数量分布和占比 6)横向科研项目中，各种人员类型（本校/外校/教师/学生）的数量分布和占比 7)横向科研项目中，各个学院分布和占比（分别按照项目数量、金额统计） 8)横向科研项目中，大型/重点（100万及以上）的数量/金额占比 9)横向科研项目中，大型/重点（100万及以上）项目在各个学院的分布 10)与同一单位合作签约横向科研项目的数量/金额的Top10排名 11)同一个教师个人承担横向科研项目的数量/金额的Top10排名 12)横向科研项目对应我省34条产业链的数量/金额分布占比 13)横向科研项目负责人的职称分布占比 14)横向科研项目负责人的职级分布占比 15)横向科研项目负责人的年龄分布占比. 多维分析展示; 1.至少包括学校、学院、个人三个数据驾驶舱； 2.支持从时间（年度、季度）、学院、负责人、经费分布、产业链等多个维度，对横向科研项目开展多角度、多层次分析，全面反映各学院横向科研的发展状况与资源分布。 3.支持对到账经费、重大项目（如300万、500万、1000万以上）等关键指标进行结构分析与年度对比，辅助精准识别重点增长领域与短板区域。 4.提供强大的下钻功能，所有主题分析驾驶舱支持逐级下钻，学校--学院--教师。例如从学院维度下钻至教师个体，再查看其具体项目清单或从产业链维度下钻至对应的项目及合作企业。 5.所有分析结果支持图表展示（折线图、柱状图、饼图、堆积图等），并可在不同时间粒度与分析对象之间（如学院、产业链、负责人等）灵活切换。 6.以产业链分类展现横向科研项目的匹配关系，辅助学校识别科研支撑重点产业方向的能力和布局成效。 7.从横向科研项目的产业领域与地市分布维度分析，展示学校横向科研项目在不同行业、地区的分布情况，为区域服务能力评估与对外合作策略提供依据。 8.结合引入的外部学科数据，结合科研项目信息，形成外校对比分析。 9.驾驶舱应支持将关键指标的当前数据，与国家标准或学校自定发展目标进行对比展示，清晰呈现当前水平、目标值及差距情况，辅助管理者掌握学校发展定位与阶段性成效。. 4; 纵向项目分析; 建设目标; 依托校级数据中心的科研数据资源，全面汇聚和关联纵向科研项目、科研成果、科研经费、科研获奖、科研基地等核心数据，构建纵向科研工作全周期、多维度、可视化的分析能力。系统将面向学校领导、科研管理部门和各学院，提供精准的数据支持，助力推进院校分类发展、“一院一策”改革和科研资源优化配置，全面提升科研管理的科学性与决策效率。 要求纵向项目分析可以与学科建设分析、人事绩效、横向项目分析、资产情况实现相互钻取和联动。. 数据接入与基础管理; 1.对接校级数据中心，自动汇聚纵向科研项目、科研成果、科研经费、科研获奖、科研基地等数据等基础数据 2.构建科研综合数据模型，清晰关联项目基本信息、经费流转、人员参与、成果产出、获奖信息、科研基地等核心字段。 3.明确每条数据的归属关系，包括学院、学科、项目负责人及其属性（职称、职级、年龄、性别等），支持多标签标识与动态更新，支撑后续的多维分析与下钻查询。. 指标体系构建与动态更新; 1.构建覆盖纵向科研项目、科研成果、经费、获奖、基地等板块的指标体系，涵盖数量、金额、分布、结构、绩效等核心维度。 2.每个指标支持配置其基础属性，包括数据来源、统计周期、计算逻辑、目标值、归属单位与归属维度（如负责人、学科领域等），确保定义统一、来源可溯、逻辑清晰。 3.系统支持指标项的新增、调整、停用等动态配置功能，适应政策调整和管理要求的变化，保障指标体系持续适配科研发展实际。 4.具体指标要求如下(在交付环节支持根据实际需求进行调整): （1）理工类纵向科研项目分析 1）纵向科研项目数量及其在全部科研项目中的占比 2）各学院纵向项目申报数量、获批数量、资助率 3）不同金额区间项目数量与金额分布（合同额、到账额） 4）项目来源类型分布（国家级、省部级、厅局级等） 5）项目状态分布（立项、在研、结题等） 6）各学科门类项目数量与金额分布 7）各学院项目数量与经费分布（合同额、到账额分别统计） 8）项目负责人类型（教师/学生，本校/外校）数量及占比 9）纵向科研项目中，各个学院分布和占比（分别按照项目数量、金额统计） 10）教师个人承担项目数量与经费Top10排名 11）纵向科研项目负责人的职称分布占比 12）纵向科研项目负责人的职级分布占比 13）纵向科研项目负责人的年龄分布占比 14）纵向科研项目负责人的性别分布占比 （2）科研成果与获奖指标 1）各类型成果数量（论文、著作、专利、软件著作权等）及其分布 2）各学院各级别科研奖励申报数、获批数、成功率 3）获奖成果按第一完成人职称的分布分析 （3）科研基地绩效指标 1）各科研基地成果产出数量、成员绩效、人均产出 2）年度与周期性考核指标（人均成果、人均项目、人均经费等） （4）国家自然科学基金专项指标 1）学院国家基金项目申报数、获批数、合同金额、资助率 2）不同职称群体（教授、副教授、讲师、师资博士后）申报、获批情况及资助率 3）新进教师（如2024.3.21–2025.3.20）申报、获批数量、经费与资助率，按学院统计 （5）人文社科类纵向科研专项指标 1）国家社科基金获批数与兄弟院校作比对，各学院申报获批数比对 2）教育部社科项目获批数与兄弟院校作比对，各学院申报获批数比对 3）人文社科成果奖获奖数与兄弟院校作比对，各学院报奖获批数比对，各类型成果数量及其分布 4）人文基地、智库优秀成果展示. 多维分析展示; 1.至少包括学校、学院、个人三个数据驾驶舱； 2.支持从学院、学科门类、项目负责人、金额区间、合作单位、地市来源等多个维度开展纵向科研项目的多角度分析，并提供与同一单位、同一教师项目数量与经费的排名，辅助识别重点合作方向和科研骨干力量。 3.支持对纵向项目的来源类别、金额分布、申报与获批情况、人员属性等维度进行综合分析，动态呈现科研发展成效。 4.按学院展示国家自然科学基金项目的申报数量、获批数量、合同经费总额及资助率，衡量学院科研竞争力。 5.按人员类型（教授、副教授、讲师、师资博士后）分类展示国家自然科学基金项目申报与获批数据，分析不同职称群体的科研潜力； 6.针对新进教师（按学校统计规则设置），按学院展示其基金项目的申报、获批、经费及资助率，评估青年科研力量的支持成效。统计周期支持调整。 7.支持展示纵向科研项目负责人性别结构占比，反映科研主力群体的性别分布结构。 8.成果与获奖方面，支持按成果类型、申报与获批数量、负责人职称分布等维度进行分析，揭示成果产出与人才结构之间的匹配关系。 9.经费分析支持展示合同额与到账额在年、季、月等不同时间尺度下的变化趋势，并按学院、学科等进行对比和排名。 10.科研基地分析支持基于成员构成、成果产出、周期考核结果等维度进行综合绩效评价。 11.所有分析结果均支持下钻操作，提供强大的下钻功能，所有主题分析驾驶舱支持逐级下钻，学校--学院--教师。例如从学院下钻到教师、项目或成果明细；支持图表形式包括柱状图、折线图、饼图、堆积图等，增强展示直观性和交互性。 12.结合引入的外部学科数据，结合科研项目信息，形成外校对比分析。 13.驾驶舱应支持将关键指标的当前数据，与国家标准或学校自定发展目标进行对比展示，清晰呈现当前水平、目标值及差距情况，辅助管理者掌握学校发展定位与阶段性成效。. 5; 资产分析; 建设目标; 依托校级数据中心，整合资产、房屋、人员、单位等多源数据，构建资源配置与使用效率的综合分析体系。量化资源配置与办学规模之间的匹配关系，识别资源使用中的短板与冗余，为资源优化配置、规划调整提供数据支撑，助力学校资产管理精细化、科学化发展。 要求资产分析可以支持与学科建设分析、人事绩效大屏、科研（纵/横向）大屏实现相互钻取和联动。. 数据接入与基础管理; 1.对接校级数据中心，自动汇聚资产设备、房屋、单位、人员等数据。 2.构建统一的数据模型，打通资产与所属单位、使用人、用途等核心信息的关联关系，实现资产与业务之间的映射。 3.建立房屋基础数据库，涵盖房号、所属楼宇、建筑面积、使用性质（教学、科研、办公、生活）、使用单位、使用状态等属性，形成房屋资源全景台账。 4.关联人员与设备数据，通过工号、资产归属等信息识别房屋实际使用状态，包括空置、超用、用途不符等情况。. 指标体系构建与动态更新; 1.建立覆盖资产配置、使用效率与对标评估的指标体系，涵盖资产总值、单位资产配置率、人均仪器设备值、人均房屋面积、生均教学用房面积等。 2.每项指标支持配置数据来源、计算逻辑、统计周期、归属单位与用途，确保定义统一、来源明确。 3.支持指标动态管理，具备新增、调整、停用等功能，适应政策变更与管理需求调整。 4.具体指标要求如下(在交付环节支持根据实际需求进行调整)： （1）国有资产管理综合概览 1)主要资产概况 2)近五年资产总值、净值、数量趋势 3)资产使用方向分布 4)生均资产配置 5)各校区公共用房总面积、生均面积 6)房屋面积分布 7)周转房分布情况 8)大型仪器按不同价值数量分布 9)近五年新增资产、报废处置资产走势 10)近三年经营性房屋收入趋势 （2）资产使用情况分析 1)近五年固定资产走势 2)设备、家具用具资产超期服役情况 3)近五年五星资产走势 4)近五年仪器设备共享率趋势 5)资产盘活情况分析 6)教学单位生均固定资产情况 7)固定资产、无形资产按学院对比分析 （3）房屋使用情况分析 1)房屋楼栋、在建楼栋、拆除楼栋 2)房屋按高基表分类 3)周转房预警 4)公房按建标分类 5)房屋分布情况 6)周转房使用情况 7)各校区公房对比 8)学院面积核算对比 （4）经营管理情况分析 1)经营性房合同总收入、实际缴费、房屋总数、总建筑面积、车库数量、车位数量 2)各校区经营性房屋建筑面积分布 3)经营性房各经营业态房屋数量及收入比 4)近五年合同收入、运营成本、实际缴费走势 5)各校区经营性房屋数量对比. 多维分析展示; 1.至少包括学校、学院/部门二个数据驾驶舱； 2.提供从单位、人员、资产类别、用途、时间段等多维度的统计分析与趋势展示，支持资源配置结构、变化趋势、使用效率等的全面呈现。 3.支持与教务、科研等部门的核心指标进行比对分析，如教学课程数量vs教学设备配备、教师数量vs办公空间面积等。 4.对照教育部办学基本条件、生均资源标准等进行差距分析，识别资源超配、缺配情况，评估支撑人才培养、学科发展的能力。 5.支持按楼宇、楼层、房间级别下钻展示，实现从房屋资源总览到具体房间的可视化呈现。 6.提供基于人员/设备/权限等信息的房屋用途识别，辅助判断是否属于限制空间（如科研封闭区、安全区等），提示是否可共享、调整用途等。 7.自动识别和标记超标房间（如办公面积超编、教学空间不足），支持按严重程度分级展示，推动空间资源优化。 8.分析房屋资源对学生规模的承载能力，衡量现有资源对未来扩招或新专业开设的保障程度。 9.驾驶舱应支持将关键指标的当前数据，与国家标准或学校自定发展目标进行对比展示，清晰呈现当前水平、目标值及差距情况，辅助管理者掌握学校发展定位与阶段性成效。. 6; 数据报告生成; 1.综合业务报告生成 根据学校实际业务需求，完成不少于2个业务主题综合分析报告输出工作。可参考的典型主题包括： 1）学科建设目标推进表 2）人事考核分析报告 承建单位应依据学校提供的内容结构、展示要求及可用数据范围，完成所选业务场景的报告设计与制作，确保报告内容准确、逻辑清晰、格式规范、展示完整，满足学校阶段性总结与管理决策使用需求。 2.数据分析结论与展示 在学科建设、人事绩效、科研（纵向与横向项目）、资产等分析场景页面中，直接生成并展示基于数据分析结果的结论性内容，支持在全校、学院、个人等不同层级对相关业务数据的分析结果进行直观呈现。 结论展示应以业务分析结果为核心，通过对比分析、水平分布、排名情况、趋势变化及简要预测等方式，清晰反映分析对象在全校或同类范围内所处位置和变化态势，并结合业务规则和数据特征，形成 简要、明确、可理解的分析结论。 在此基础上，可根据分析结果提供方向性提示或改进建议，用于辅助管理研判和个人发展参考。相关建议以数据分析结果为依据，不涉及自动决策或业务处置。具体展示主题、分析维度、呈现形式及结论表达内容，由学校根据实际需求确定，承建单位负责按要求完成配置与实现。. |
| 6 |  | 功能要求3（数据补充及对接集成）： 序号; 模块; 功能; 技术要求. 数据补充及对接集成; 总体要求; 1)围绕本项目分析主题开展数据调研与现状盘点，形成数据项清单与指标口径说明（含口径来源、责任单位、更新周期、质量标准）。 2)完成数据梳理—清洗—整合—口径统一，产出权威数据源与口径对照表，明确主数据/参照数据的管理策略与变更流程。 3)在项目实施及维护期间，如学校数据中台因故障或其他原因导致中断数据服务，承建方须根据采购方要求提供可行的备用方案，确保项目功能持续可用，项目建设和运维工作正常推进。上述方案的设计、配置、调试及使用均不得向采购方收取任何额外费用。承建方应在项目启动阶段提交相应的应急预案，明确数据获取、处理、同步及系统运行的临时策略。 4）针对学校现有编码体系需要更新的现状，结合国家/教育行业标准及学校未来发展规划，为全校信息化建设制定一套全新的、统一的编码方案。该方案需涵盖关键业务实体的编码规则，确保编码的唯一性、科学性和可扩展性，并出具《学校数据编码标准规范》。. 数据源管理; 1)外部数据源接入：支持新增外部数据源作为指标/标签来源；数据库类型应覆盖国产数据库与主流关系型数据库（包括但不限于 openGauss、达梦、人大金仓、OceanBase、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MySQL 等），并可扩展至文件/接口类源（CSV/JSON/REST 等）。 2)可视浏览：可查看数据源的 schema/表清单，支持表结构与样例数据预览。 3)生命周期管理：支持对接入数据源进行编辑、启用、停用、删除等操作，变更需留痕可审计。 4)数据集构建：支持自定义创建数据集以获取外部源数据并进行加工处理，支持“新增表/新增视图”等方式生成数据集。 5)物化能力：支持物化视图或等效能力，对高耗时查询（如 JOIN、聚合）提供结果持久化与可配置刷新策略（如每15分钟/每小时/每日/每月等）。 6)分类管理：支持数据集分类的新增、编辑、删除与按分类浏览。 7)▲支持 SQL/脚本/ETL 工具等多种开发方式，以适配不同数据准备场景； 8)数据预览与查询：支持对数据集进行数据展示与条件查询。 9)运维操作：已创建数据集支持编辑、启用、停用、删除与清空等操作；关键操作需权限控制与审计；. 3; 数据指标管理; 1.▲指标定义与开发： 1)提供低代码与SQL两类定义方式，可在可视模式或 SQL 模式下完成指标开发； 2)可视模式至少支持“基于数据集/基于单指标/基于多指标”的开发路径； 3)指标定义内容应包含基础信息、业务属性、计算逻辑、调度计划等。 2.指标属性： 4)基础信息：指标编码、指标名称、物理表（或视图）名、指标分类。 5)业务属性：业务口径、计量单位、负责人与责任部门、更新频率。 3.▲计算逻辑： 6）基于数据集开发应支持数据集来源、分析维度、统计方式、过滤条件；统计方式覆盖聚合、占比、排名、取值；支持选择数据集或关联维度表字段作为分析维度；日期/日期时间字段支持时间上卷（年/季/月/周/日等） 7) 基于单指标开发支持聚合、占比、排名、取值、环比等统计方式； 8) 基于多指标开发支持四则运算与常见数据函数；（如舍入、取整、条件函数等）。 9)基于多指标开发支持四则运算与常见数据函数（如舍入、取整、条件函数等）。 4.统计方式： 10)聚合：支持sum、count、count distinct、avg、max、min等。 11)占比：可设置占比字段与数据范围（全量/分组内），分组可自定义。 12)排名：支持排名字段、升降序、排名算法与范围（全量/分组内）。 13)取值：支持按字段或表达式取值。 14)环比：支持选择环比字段与统计类型（环比值、环比增长量、环比增长率）。 5.调度与管理： 15) 任务调度：可创建指标计算任务，支持写入策略（清空后写入/增量写入/全量比较后写入等）与调度计划配置。 16) 分类与维护：支持指标编辑、删除与分类管理（新增/编辑/删除分类）。 17) 结构预览：支持指标表结构预览。 18) 试计算：支持试计算并输出可读的计算 SQL 及通过/不通过提示。 19) 数据查看：支持指标数据查询与展示。 20) 数据清空：支持指标数据清空（具备权限控制与确认机制）。. 4; 标签管理; 1)标签定义：支持自定义标签，包含基础属性（编码、名称、物理字段名）与业务属性（打标对象、是否多值、负责人、打标逻辑、值域空间等）。 2)▲标签开发：支持从数据集或指标采集数据，创建标签任务对对象进行打标；开发方式支持SQL/脚本/ETL 工具等多样化方式。 3)标签运维：支持标签编辑、删除、分类管理（新增/编辑/删除）。 4)标签数据：支持标签数据展示与查询；支持标签数据清空；. 5; 数据共享; 1)按应用/业务域对共享数据进行逻辑隔离与分域管理，支持新建、编辑、停用与删除共享域（含数据对象与权限边界）；每个共享域需明确数据范围、口径说明、更新策略与责任人，关键变更须留痕可审计。 2)提供标准化数据服务能力，既支持标准数据库连接方式（如通用 JDBC/ODBC 等）进行只读访问，又支持开放接口（如 REST/等效 API）按需供数。 3)权限与审计：对外服务需具备访问控制、调用鉴权与审计留痕。. |
| 7 |  | 项目进度要求： 供应商应提交经采购方确认的详细项目开发计划，该计划须至少包含以下关键里程碑，并制定针对高校寒暑假等特殊时段的专项工作安排： （1）里程碑一（学科数据梳理与基础环境部署）：合同生效后60日内，完成学科数据的梳理工作，形成学科数据清单及数据结构说明文档；完成系统基础环境搭建及部署准备工作，包括服务器环境配置、数据库安装、系统框架部署等。提交阶段性成果文件，经采购人确认后视为里程碑一完成。 （2）里程碑二（核心交付）：合同生效后150日内，完成系统核心功能模块的开发与内部测试，包括数据整合处理、指标体系构建、驾驶舱展示框架搭建等内容；系统应达到可演示状态，具备基本业务逻辑与数据展示能力；同步完成面向全校信息化建设的统一编码方案设计，结合国家/教育行业标准及学校未来发展规划，形成关键业务实体编码规则，确保编码唯一性、科学性和可扩展性，并提交《学校数据编码标准规范》及阶段性成果报告，经采购人确认后视为里程碑二完成。 （3）里程碑三（试运行启动）：完成系统在生产环境中的部署与调试，具备正式运行条件；完成数据对接及系统稳定性测试；正式启动为期 1 个月的试运行，并形成试运行方案；经采购人确认后视为里程碑三完成。 （4）里程碑四（最终验收）：试运行期满且发现的问题均已整改完成后，提交最终验收申请；通过最终验收后，视为项目全部完成。 |
| 8 |  | 关于实施的要求： 中标投标人应按照软件工程规范，在项目开发至交付的全过程中提供以下服务，并提交详细的实施方案与计划。 （1）现场服务：中标投标人须派遣项目经理及实施团队提供现场服务，并确保项目实施期间至少有1名核心人员常驻，负责与校方沟通协调、业务流程调研梳理与优化、系统实施、使用培训及技术支持。现场服务方案应明确人员配置、服务模式、工作内容、时间安排等信息。 （2）指标确认：为确保所有指标符合业务实际且均可落地，中标供应商应在项目交付阶段与采购方成立联合工作组，基于已集成的真实数据环境，对招标参数中列明的各项指标逐一核对与验证。双方应就指标的数据可得性、计算口径与实现路径进行评估与优化；对验收前确实无法获取所需数据的指标，确认其“暂缓”状态并记录原因。最终，双方形成经书面确认的《最终指标规格说明书》，该说明书至少应包含： 1.各指标的定义与计算口径（含统计范围、维度口径、更新频率）； 2.各指标的数据来源确认与采集方案说明（含系统对接/上传/填报等来源方式）； 3.指标结果可追溯说明（指标值与原始数据/明细的对应关系）； 4.暂缓指标清单、暂缓原因及处理结论。 （3）用户培训：中标投标人应结合学校实际制定系统化培训计划，为系统管理员、操作员等不同角色提供集中培训与专项指导，形式包括课堂讲解、实操演练、专题交流、现场指导及录制操作视频等。培训方案应涵盖目标、内容、方法、对象、时间、教材工具、考核方式等要素，确保相关人员能独立使用与维护系统。 （4）软件安装与配置：中标投标人应指导学校完成运行环境搭建、软件安装配置及基础数据整理导入。安装与配置方案需包括环境要求、安装步骤、参数设置、数据来源与导入方法等说明。 |
| 9 |  | 特别说明： 本项目使用电子化交易系统，功能演示内容需投标人派遣专业技术人员（自行携带笔记本电脑）自行搭建演示环境，于开标现场进行功能演示。若开标未到场演示或使用PPT、截图、录屏等其他演示方式者视为该项未响应。 投标人可在开标截止时间前48小时内联系代理公司单独进行现场演示环境测试（如需）。因投标人自身原因导致演示环节无法进行，后果自负。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起300个日历日内完成全部工作。（包括系统部署、为期1个月的试运行）

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

西安理工大学

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 自合同签订后 ，中标供应商完成学科数据梳理与系统部署后，提供学科数据清单及阶段性成果材料，经采购人审核确认并签署阶段性成果确认文件后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明：  项目通过终验后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 70.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（1）投标人应根据服务期限要求制定详细的项目开发计划，计划须至少包含：1）里程碑一（学科数据梳理与基础环境部署）：合同生效后60日内完成；2）里程碑二（核心交付）：合同生效后150日内完成；3）里程碑三（试运行启动）：试运行期一个月；4）里程碑四（最终验收）。（2）验收条件：投标人应在项目开发过程中和交付使用后，按照软件工程的相关要求，将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给采购方，并提供明确的交付清单。1)交付的成果和文档资料应至少包括以下部分：①可运行的系统②项目文档：包括但不限于以下内容：开发环境配置说明、软件工具清单、《需求分析说明书》（含变更说明）、《系统设计说明书》（含概要设计、详细设计、数据库设计说明书）、《最终指标规格说明书》、《用户手册》、系统维护说明、《测试计划》及《测试报告》（含测试用例、测试结果）、系统培训资料、系统接口技术说明、项目管理文档（如计划、报告、会议纪要等）、第三方测试报告、数据安全保密协议及其他合同要求的文档。2)初验的基本条件：①系统已按照设计要求、双方确认的《最终指标规格说明书》中所明确的、具备数据实现条件的指标内容和合同规定完成开发、测试、集成、安装和调试工作，功能完备，性能稳定，使用方便，满足用户需求。②采购方已熟悉系统的使用方式，并对系统的操作界面和功能表达满意度，系统能够提高用户的工作效率和质量。③系统已部署实施并上线运行，运行环境符合技术规范，运行效果符合预期目标。④系统在上线试运行期间没有出现严重的故障或影响业务部门正常工作的重大问题。3)终验的基本条件：①投标人已交付所有系统和项目文档，包括源代码、数据库、配置文件、设计文档、测试文档、用户手册、维护手册等。②系统在试运行期间保持正常运行状态，无影响业务部门的故障或问题。③投标人已解决所有在安装、调试、测试和试运行中发现的问题，并对系统进行了必要的优化和改进。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

（1）包装标准：供应商提供产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行，确保防潮、防震、防锈蚀；（2）运输方式：供应商自主选择，须购买全程运输保险，保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由供应商负责赔偿；（3）运输责任：运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；（4）存放与保管：货物到达采购人指定地点后，供应商应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

服务及产品质保期（三包期）：自验收合格之日起3年。（1）质量标准：投标人所提供的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；投标人应按项目建设内容清单要求提供产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），及时提供所有设备正常使用所需的备品备件，且投标人维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产；（2）不符约定处理：如交付品种、型号、规格不符合同约定的，由投标人负责退换，由此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由投标人全部承担并赔偿相应损失；（3）不能修理或调换：如不能修理或者不能调换的，按不能交付处理，因此给采购人造成的所有经济损失投标人应予全额赔偿；（4）质保服务：本项目要求投标人提供不少于3年的售后服务，售后服务期自项目验收合格之日起计算，具体服务内容和质量要求如下：1）技术支持：投标人应保证在售后服务期内提供 7×24 小时技术支持服务，应提供本单位的热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受系统使用人员提出的各种技术问题，并在30分钟内响应，2小时内提供解决方案。投标人应在投标文件中明确提供技术支持服务的联系方式和响应流程。2）故障响应：投标人应保证在售后服务期内，各类故障应在30分钟内响应，2小时内解决问题。影响系统正常使用的bug在使用方提出后8小时内修正；系统安全漏洞的修复，要在使用方提出后24小时内解决。若投标人未能按时限解决问题，采购人有权自行处理，所发生费用由投标人承担。投标人应在投标文件中明确提供故障响应服务的质量保证和违约责任。3）软件升级：投标人应保证提供软件版本生命周期内的终身免费升级，在售后服务期内，提供持续的大版本免费更新服务。投标人应在投标文件中明确提供软件升级服务的内容和频率。4）数据服务：对于在交付阶段经《最终指标规格说明书》确认，因采购方数据供给条件不成熟而暂缓的指标，供应商必须在系统架构中完成所有必要的底层数据模型、计算逻辑与接口的技术预留。在本项目约定的售后服务期内，一旦相关数据条件具备并由采购方书面提出实现要求后，中标方需配合完成该指标的全部开发、部署与上线工作。5）续保服务：售后服务期到期后，投标人承诺以最低价提供续保服务，续保期内提供与免费售后服务期内相同的服务内容与服务质量。投标人应在报价中体现续保服务的价格，且不得高于项目总额的10%。投标人应在投标文件中明确提供续保服务和维护费用的方式、计算方法和支付条件；（5）瑕疵责任：投标人提供服务及相关软件应无任何瑕疵，符合国际、国内相关标准。如在使用过程中存在隐蔽瑕疵造成事故而引发的纠纷，由投标人全额负责赔偿，并为采购人修复瑕疵或更新换代，期间产生的费用均由投标人承担。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（1）中标供应商未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的1%的违约金，但不超过合同总金额的10%。中标供应商支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。（2）如中标供应商在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为中标供应商不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标供应商除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额10%的违约金。（3）中标供应商所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的，采购人有权解除政府采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

### 3.5其他要求

校情决策分析主题展示所含“学科建设分析”、“人事绩效分析”、“横向项目分析”、“纵向项目分析”、“资产分析”等模块内指标体系构建与动态更新中所列的业务指标，旨在明确建设目标。中标方应在交付阶段会同采购方，对指标所需的线上及线下数据源的可得性与采集可行性进行联合评估。双方应基于实际可获取的数据基础，共同确认指标的定义、计算逻辑与实现方案，并形成《最终指标规格说明书》作为验收依据。确因数据条件暂不成熟（包括线下数据无法通过业务化流程有效采集）而无法在验收前实现的指标呈现，供应商须在系统架构中完成所有必要的底层技术预留，并承诺在项目服务维护期内，待数据条件具备后按采购方要求免费实现。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本存款账户信息）或政府采购信用担保机构出具的担保函 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供递交响应文件截止之日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供递交响应文件截止之日前一年内已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 承诺书 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | 提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件及被授权人近三个月社保缴纳证明或劳动合同。）（法定代表人/负责人直接参加投标，须提供法定代表人/负责人身份证明） | 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 商务应答 | 投标文件中对商务条款未出现负偏离 | 商务条款偏离表 |
| 3 | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件签字盖章的要求 | 开标一览表 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 供应商承诺书 商务条款偏离表 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 投标响应文件有效期 | 投标响应文件的有效期达到招标文件要求 | 投标函 |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函 | 保证金缴纳凭证 |
| 6 | 投标报价 | 投标报价是否超过预算或最高限价 | 开标一览表 标的清单 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数 | 1.投标产品需完全响应招标文件所有技术指标要求，无任何负偏离，并提供完整、对应的截图证明及方案说明，得16分。 （1）重要技术参数（标“▲”项） 每项必须提供真实系统运行截图证明。若任一项未提供证明、功能描述缺失、响应不充分或存在负偏离，每项扣2分，扣完为止。 （2）一般技术参数 任一项存在负偏离、方案描述缺失、响应不充分或无法证明其符合性的，每项扣1分，扣完为止。 | 16.0000 | 客观 | 产品技术参数表 投标方案说明书 |
|  | 产品成熟度 | 1.投标人提供的系统成熟稳定，拥有校情分析、数据决策、数据分析等相关软件著作权。每提供1个得0.5分，本项最高得2分。不提供则不得分。 2.投标人具有包含“学科”、“人事”、“科研”、“资产”关键字的软件著作权。每提供1个得0.5分，本项最高得2分，不提供则不得分”。 评审依据：需提供著作权证书复印件或扫描件，并加盖投标人公章。 | 4.0000 | 客观 | 投标方案说明书 |
|  | 技术方案 | 一、评审内容： 基于对学校信息化现状与需求的深入理解，从建设视角出发，依据国家/教育部相关指导文件，提出本项目的整体技术路线、架构与方案。 二、赋分标准： 1.方案内容全面，技术路线先进、可靠，安全设计周密，并能针对性地分析和解决学校在项目实施中可能遇到的实际困难，得5分； 2.方案框架完整，技术路线合理，具备基本的安全性和可靠性，但针对学校具体需求的解决方案分析不足或缺乏深度，得3分； 3.方案内容不全面，技术路线不清晰，或存在明显技术缺陷与逻辑漏洞，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标方案说明书 |
|  | 实施方案 | 一、评审内容： 提供详细的项目实施与系统集成案，方案应至少涵盖总体架构设计、工作任务分解、进度计划、资源投入、风险控制策略以及具体的系统集成方法。 二、赋分标准： 1.方案内容完整、设计周密、流程清晰、措施得当，系统集成方法具有高度的可行性和针对性。在此基础上，能提供过往成功的系统集成案例证明材料，进一步佐证实施能力，得5分； 2.方案框架清晰，关键要素基本齐全，系统集成方法合理可行，能够支撑项目落地，但方案的深度或细节有待加强，得3分； 3.方案内容空洞，逻辑混乱，或缺少关键要素，无法证明具备顺利实施项目的能力，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标方案说明书 |
|  | 培训方案 | 一、评审内容： 提供覆盖项目全周期（包括准备、研发、运行阶段）的培训方案。包括不限于培训计划、培训方式及内容、培训保障措施等内容。 二、赋分标准： 1.方案内容全面，明确涵盖针对不同角色的培训目标、定制化课程内容、详细的时间计划、考核方式以及讲师与教材资源配置，并对运维、二次开发等高级培训有具体承诺和安排，得5分； 2.方案框架清晰，包含了核心培训要素，但在针对性、深度或细节上存在不足，得3分； 3.方案内容简略，缺乏可执行的细节，无法满足基本的培训需求，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标方案说明书 |
|  | 售后服务方案 | 一、评审内容： 针对本项目提供完整售后服务方案或承诺。内容包括但不限于：安装调试、质保期限、服务响应和故障排除、日常维护及保养措施、应急措施、售后服务时间等。 二、赋分标准： 1.服务方案具体、承诺明确，应清晰包含：具体的质保期限、明确的服务响应与故障解决时限（如7x24小时售后，30分钟内响应，2小时内解决问题）、定期的日常维护计划、针对突发事件的应急处理流程、以及专职技术服务团队配置说明，得5分； 2.服务方案包含了主要服务条款和承诺，但部分内容（如响应时限、应急流程）不够具体或标准一般，得3分； 3.方案仅为原则性声明，缺乏具体的承诺、流程和人员保障，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标方案说明书 |
|  | 团队能力要求 | 1.项目经理资质（2分）： 投标人拟派项目经理具备①高级信息系统项目管理师证书②系统规划与管理师（高级）证书项目管理专业人员能力等级证书CSPM三级及以上每具备一项有效证书得1分，最高得2分。 评审依据：须提供证书复印件及近半年内任意一月的归属于供应商的社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 2.技术团队资质（3分） 投标人拟派的技术团队（不含项目经理）须配备至少4名专职技术人员，相关人员需具备承担本项目所需的技术能力，并持有与其岗位职责相匹配的有效职业资格/能力证书。团队成员不得在本项目中兼任多个专业领域岗位。 团队人员所持证书须覆盖以下三个独立专业领域，且每个领域由不同人员持证并专职承担：①系统分析能力（系统分析师）②软件开发能力（软件设计师或系统架构设计师）③系统集成与项目管理能力（系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师）每覆盖一个专业领域得1分，最高得3分，同一人员即使同时持有多个领域证书，仅按其承担的一个领域计分，不重复计分。评审依据：须提供相关人员证书复印件、近半年内任意一月的归属于供应商的社保缴纳证明及《技术团队人员专职投入与兼任承诺书》，并加盖投标人公章。人员数量不足4人或未提供承诺书不得分。 | 5.0000 | 客观 | 投标方案说明书 |
|  | 履约能力 | 1.质量与隐私安全保障能力（2分）： 投标人同时具备以下有效认证，得 2 分，否则不得分。 ①ISO 9001 质量管理体系认证； ②ISO/IEC 27701 隐私信息管理体系认证。 2.IT服务与研发过程管理能力（4分）：具备下列任意1项，得1.5分；同时具备任意2项，得3分；同时具备3项，得4分。 ①ITSS 信息技术服务标准（二级及以上）； ②ISO/IEC 20000-1 信息技术服务管理体系认证； ③CCRC 信息安全服务资质（安全运维方向，三级及以上）。 3.系统与数据建设能力（4分）： 具备下列任意1项，得1.5分；同时具备任意2项，得3分；同时具备3项，得4分。 ①信息系统建设和服务能力体系证书（CS3 级及以上）； ②数据管理能力成熟度证书（DCMM）或其他同等效力的国家级数据管理或数据安全认证（DSMC）； ③CCRC 信息安全服务资质（软件安全开发方向，三级及以上）。 评审依据：须提供在有效期内的证书 / 资质的加盖公章复印件，或提供可在线核验的等效证明。 | 10.0000 | 客观 | 投标方案说明书 |
|  | 同类业绩 | 投标人自2023年1月1日起至本项目招标公告发布之日止（以合同签订时间为准）的同类业绩（已实施并通过验收或阶段性验收的数据分析与可视化平台类项目），每提供1个得1分，最多5分，不提供不得分。 评审依据：1.须提供合同关键页（合同首页、金额页、签字盖章页、能体现技术服务内容页）及验收证明材料（包括最终验收或阶段性验收证明）复印件并加盖公章；合同关键页不全不予计分； 2.业绩内容须能清晰体现“数据分析、可视化展示”等核心功能； 3.同一项目以最终验收结论为准计1 次分，不得因分包、联合体或拆分合同重复计分；电子验收凭证或监管/平台可查询链接可作为等效可核验证明。 | 5.0000 | 客观 | 近年业绩的有关证明材料 |
|  | 系统演示 | 一、演示内容： 1.多维分析展示：演示基于“学科、人事、科研、资产”等多个维度的数据分析与展示功能，需成功操作筛选、钻取、联动及时间序列对比。 2.学科成果关联：演示学科分析功能，系统需能将成果数据（如论文、项目）与教师、学科、学院进行准确关联，并验证每项成果均具备唯一的牵头负责人（教师）、唯一的归属学科和唯一的归属学院； 3.文档一键导出：演示学科管理文件的一键下载功能，须实现：将长文本、列表/自定义列表、附件、特殊/自定义表单，分别按Word、Excel、原附件格式一键导出下载； 4.指标开发： ①单指标：展示指标的明确定义，包括数据来源、分析维度、统计方式（需至少展示聚合、占比、排名、取值、环比等）与过滤条件。 ②多指标：支持基于多指标进行四则运算及常用数据函数运算，并能够清晰输出可读的计算逻辑。 5.数据共享能力：演示按应用或业务域对共享数据进行逻辑隔离与分域管理，并展示对共享域的新增、编辑、停用、删除等操作功能。演示对外提供标准化的数据服务，须同时支持两种方式：标准数据库只读连接（如 JDBC/ODBC）和开放API接口（如 REST API）。 二、演示要求 需进行实机操作演示，展示关键操作路径与最终结果画面。如使用样例数据，须说明其生成逻辑及字段含义，确保与真实业务场景一致。严禁使用预制视频或图片替代。每项演示内容按要求完整呈现得2分，演示内容包含全部项目但完整性一般得1分，未演示不得分，共10分。 评审依据： 1.需投标人派遣专业技术人员自行携带笔记本电脑于投标截止时间前抵达开标现场 2.未演示、演示失败、演示环境不符或演示内容不符合要求的，该项不得分。 3.演示时间需控制在15分钟之内，15分钟时间到需停止演示。 | 10.0000 | 主观 | 系统演示 |
| 价格分 | 价格分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/评审价）×价格权重×100。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：商务条款偏离表

详见附件：产品技术参数表

详见附件：投标方案说明书

详见附件：近年业绩的有关证明材料

详见附件：供应商承诺书

详见附件：供应商认为有必要补充说明的事项

详见附件：系统演示

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：保证金缴纳凭证

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同范本.docx