## 第7章 拟签订采购合同文本

合 同 文 本

GF-2000-0209

建设工程设计合同

（民用建设工程设计合同）

工 程 名 称：西安石油大学鄠邑校区科研教学1#楼

工 程 地 点： 西安石油大学鄠邑校区内

合 同 编 号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发   包   人：  西安石油大学

设   计   人：

签 订 日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

建设工程设计合同

发包人： 西安石油大学

设计人：

发包人委托设计人承担西安石油大学鄠邑校区科研教学1#楼项目初步设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资（万元） | 费率% | 估算设计费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积 | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 1 | 西安石油大学鄠邑校区科研教学1#楼项目 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |

说明：依据西安石油大学鄠邑校区科研教学1#楼项目概念性设计方案，完成以下设计服务工作：

（1）完成西安石油大学鄠邑校区科研教学1#楼项目的主体、安装及室外总体工程（含地下综合管沟等）初步设计，提供设计说明书、设计图纸、主要设备材料表和工程概算等，并通过政府有关部门的审批（含专家评审费）。

（2）完成项目报批所需如海绵城市、再生水利用、节能专项设计、绿色建设设计、土建装配式等与项目报建有关的其他初步设计工作，并通过专项评审（含专家评审费）。

（3）配合建设单位完成项目初步设计审批需要的专家评审汇报、论证、方案修订等工作。

（4）配合完成后期施工图设计，提供有关的技术支持工作。

（5）上述未涉及到的设计标准，执行国家及行业标准，省、市相关规定。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑、结构、给排水、采暖通风电气单体初设文本及概算 | 10 | 接发包人通知后 20 天提交初设成 果。 | 提供所有资料 的电子版。 |

第五条 本项目的设计费为固定总价。本合同设计费为       万元（￥:       万元）。设计费支付进度详见下表。

| 支付次序 | 占总设计费百分比 | 金额（万元） | 支付节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 10% |  | 设计方案、初步设计提交并经发包人确认后 |
| 第二次 | 50% |  | 初设成果并通过审批后 |
| 第三次 | 35% |  | 完成项目报批所需如海绵城市、再生水利用、节能专项设计、绿色建设设计、土建装配式等并通过审批，且资料归档后 |
| 第四次 | 5% |  | 配合项目施工图设计单位完成并通过有关部门审查批准后 |
| 说明： （1）本合同价是完成合同范围内全部工作内容的价格体现，包括但不限于差旅费、会议费、设计费用、进出场费、设计成果制作费用、设计配合费用、专家评审费、配合图纸审批、验收、中标交易服务费、后续服务相关费用等完成本项目目标的一切费用。设计人响应招标文件后则将被视为发包内容的全部费用已经包含在中标价内，设计人亦不得以任何理由在设计服务过程中要求增加费用。除合同另有约定外，对设计人提出的任何追加费用要求，发包人将不予考虑。 除本合同另有约定外，任何情况下不作调整(包括但不限于:不因投资的变更、市场变化、建筑面积的误差、工期调整等因素而进行任何调整)，发包人不再承担其它任何费用。 （2）申请付款时应开具增值税专用发票。 （3）以上每次支付款项前，设计人应先行提供符合发包人财务要求的发票，经发包人财务流程审批后按上述支付比例付款。 |  |  |  |

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项目设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：国家规范及陕西省标准图。

6.2.3 设计合理使用年限为 50 年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审 批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错

误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

7.4 由于设计自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条 其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）提交 西安市 仲裁委员会仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

8.8本合同正本一式 贰 份、副本一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本 陆 份，设计人执正本 壹 份、副本 贰 份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

发包人：西安石油大学 （盖章）     设计人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

地  址：西安市电子二路东段18号    地  址：

邮政编码：71006                 邮政编码：

电  话：88382567                  电  话：

开户银行：中国工商银行西安电      开户银行：

子工业区支行

账  号：3700023209014488850     账  号：

时  间：      年  月  日          时  间：        年   月   日