网络安全等级保护测评服务合同

合同编号：___________

项目编号：___________

签订地点：___________

签订日期：______年____月____日

## 一、合同双方

### 甲方（委托方）

名称：________________________

统一社会信用代码：________________________

地址：________________________

法定代表人/授权代表人：________________________

联系电话：________________________

### 乙方（受托方/测评机构）

名称：________________________

统一社会信用代码：________________________

地址：________________________

法定代表人/授权代表人：________________________

联系电话：________________________

甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）等相关法律法规及国家标准，就甲方委托乙方开展网络安全等级保护测评服务事宜，经友好协商，订立本合同，以资共同恪守履行。

## 二、服务项目概况

### （一）项目名称

________________________网络安全等级保护测评服务项目

### （二）测评对象及保护等级

| 序号 | 信息系统名称 | 安全保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 第____级 |
| 2 |  | 第____级 |
| … | … | … |

### （三）服务期限

- 总服务期限：自合同签订之日起叁个月。

### （四）服务地点

甲方指定地点（________________________），如需远程测评，双方另行协商确定。

## 三、服务内容及执行标准

### （一）核心服务内容

乙方严格按照国家网络安全等级保护相关标准，为甲方提供以下测评服务：

- 1.前期调研与差距分析：梳理甲方信息系统资产、网络架构、业务流程、安全管理制度，对照对应等级保护基本要求，开展现状差距分析，形成差距分析报告。

- 2.测评方案编制：根据甲方信息系统实际情况，编制针对性的等级保护测评方案，明确测评范围、测评指标、测评方法、测评流程，经甲方确认后实施。

- 3.现场测评：按照测评方案开展现场测评工作，包括技术测评（物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全）和管理测评（安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理），全程做好测评记录。

- 4.风险评估与整改建议：基于现场测评结果，进行安全风险分析，识别系统安全漏洞、隐患及不符合项，出具详细整改建议方案，明确整改优先级、整改措施及整改时限。

- 5.复测服务：甲方完成安全整改后，乙方对整改内容进行复测，验证整改效果，确保不符合项闭环。

- 6.报告编制与交付：出具符合公安机关网络安全部门备案要求的《网络安全等级保护测评报告》，报告加盖乙方测评专用章及公章，协助甲方完成测评报告备案相关咨询工作。

- 7.技术咨询与答疑：项目实施全过程，为甲方提供等保政策解读、整改技术、备案流程等方面的免费咨询服务。

### （二）服务执行标准

- 1.国家法律法规：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《网络安全等级保护条例》等；

- 2.国家标准：《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）、《网络安全等级保护测评高风险判定实施指引(试行 )》等；

- 3.行业规范及甲方内部安全管理制度（不违反国家强制性标准）。

## 四、双方权利与义务

### （一）甲方权利与义务

- 1.有权对乙方测评工作进度、服务质量进行监督，对不符合合同约定的服务提出整改要求；

- 2.有权获取测评过程中的全部成果文件，包括差距分析报告、整改建议、测评报告等；

- 3.按照乙方要求，及时、完整、准确提供测评所需的全部资料，包括系统拓扑图、设备清单、安全管理制度、人员配置、系统源码（如需）、业务数据说明等，确保资料真实、有效、完整，因资料虚假、缺失导致测评结果错误或工期延误，由甲方承担全部责任；

- 4.为乙方现场测评提供必要的工作条件，包括专用办公场地、网络接入、系统访问权限、配合人员等，协调甲方内部技术、管理部门配合乙方测评工作；

- 5.按照合同约定及时支付服务费用，逾期付款承担相应违约责任；

- 6.对乙方在测评过程中提供的技术方案、测评方法等商业秘密承担保密义务；

- 7.按照乙方出具的整改建议，在合理时限内完成系统安全整改，及时向乙方提交整改材料申请复测。

### （二）乙方权利与义务

- 1.有权要求甲方按照合同约定提供测评所需资料及工作配合，因甲方配合不到位导致工期延误或服务无法开展，乙方不承担违约责任；

- 2.严格按照国家相关标准及合同约定开展测评工作，确保测评过程规范、测评结果客观公正，严禁出具虚假测评报告；

- 3.委派具备等保测评专业资质的技术人员组成项目组，指定项目负责人______，负责项目沟通、实施及进度管控，项目组人员信息详见附件二；

- 4.测评过程中严格遵守甲方安全管理规定，不得擅自修改甲方系统配置、泄露甲方数据信息，不得对甲方信息系统造成任何损坏，若因乙方操作不当造成甲方损失，承担全部赔偿责任；

- 5.按时完成测评工作并交付合格成果文件，对测评报告的合规性、准确性、完整性负责，确保报告通过公安机关备案审核；

- 6.对测评过程中获取的甲方商业秘密、技术资料、业务数据、用户信息等涉密信息承担严格保密义务；

- 7.项目完成后，配合甲方完成测评报告备案相关工作，提供必要的备案咨询支持。

## 五、服务费用及支付方式

### （一）服务费用总额

本项目为固定总价合同，含税服务总费用为人民币________元（大写：________________________元整），该费用包含测评费、人工费、差旅费、耗材费、报告编制费、咨询费、税费等乙方履行本合同全部义务的所有费用，甲方无需另行支付其他费用。

### （二）支付方式

- 1.首期款：合同签订生效后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总费用的90%，即人民币________元（大写：________________________元整）；

- 2.尾款：乙方完成全部测评工作，向甲方交付正式《网络安全等级保护测评报告》且通过甲方验收、完成备案后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总费用的10%，即人民币________元（大写：________________________元整）；

- 3.乙方在甲方付款前，开具对应金额的合法有效增值税发票，发票类型为：□增值税专用发票 □增值税普通发票。

### （三）付款账户

乙方指定收款账户：

开户名：________________________

开户行：________________________

账 号：________________________

## 六、成果交付与验收

### （一）成果交付

乙方完成项目全部工作后，向甲方交付以下成果文件：

- 1.《网络安全等级保护测评整改建议方案》____份；

- 2.《网络安全等级保护测评报告》（正式版，加盖公章及测评专用章）____份，电子版扫描件____份；

### （二）验收标准

- 1.交付成果文件齐全、完整，内容符合国家等保相关标准及合同约定；

- 2.测评报告客观、准确，格式规范，通过公安机关网络安全部门备案审核；

- 3.乙方已完成合同约定的全部服务内容，无遗漏、无违约行为；

- 4.测评过程未对甲方信息系统造成损坏，未发生数据泄露、安全事故。

### （三）验收流程

乙方交付成果文件后7个工作日内，甲方组织验收，验收合格的，出具书面验收确认书；验收不合格的，甲方书面提出整改意见，乙方在7个工作日内完成整改并重新交付，直至验收合格。

## 七、保密条款

- 1.甲乙双方应对在合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术资料、数据信息、未公开信息等承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、传播或用于本合同以外的其他目的。

- 2.乙方对测评过程中获取的甲方用户数据、业务数据、系统架构、安全漏洞等敏感信息，需严格保密，项目组成员需签订个人保密协议，严禁私自留存、复制甲方涉密资料。

- 3.保密期限为合同生效之日起永久，即使合同终止、解除，保密义务仍然有效。

- 4.若一方违反保密义务，需赔偿对方因此造成的全部经济损失，构成违法犯罪的，依法追究法律责任。

## 八、知识产权

- 1.乙方基于本项目出具的测评报告、整改方案等成果文件，知识产权归甲方所有，乙方仅可用于项目备案、内部存档，不得擅自使用、转让或泄露给第三方。

- 2.乙方在服务过程中使用的自身专有技术、测评工具，知识产权归乙方所有，甲方仅可在本项目范围内使用，不得擅自复制、传播、转让。

## 九、违约责任

### （一）甲方违约责任

- 1.甲方未按合同约定提供测评资料或工作配合，导致工期延误的，服务期限顺延，同时赔偿乙方因此产生的额外损失；

- 2.甲方逾期支付服务费用，每逾期一日，按逾期付款金额的0.05%向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停服务，逾期超过60日，乙方有权解除合同，甲方需支付全部服务费用及违约金；

- 3.甲方违反保密义务，按照本合同第七条第4款约定承担责任。

### （二）乙方违约责任

- 1.乙方未按合同约定工期完成测评工作并交付成果，每逾期一日，按合同总费用的0.05%向甲方支付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付的全部费用，并支付合同总费用10%的违约金；

- 2.乙方出具的测评报告虚假、错误，不符合国家相关标准及备案要求，乙方无偿重新测评，直至合格，同时赔偿甲方因此造成的全部损失；

- 3.乙方违反甲方安全管理规定，擅自修改系统、泄露数据或造成系统损坏，赔偿甲方全部经济损失，情节严重的，甲方有权解除合同，乙方退还全部费用；

- 4.乙方违反保密义务，按照本合同第七条第4款约定承担责任。

## 十、不可抗力

- 1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府政策调整、网络攻击等。

- 2.因不可抗力导致合同无法履行或延误履行的，遭遇不可抗力一方应立即通知对方，在14个工作日内提供不可抗力证明，并采取合理措施减少损失，双方根据不可抗力影响，协商部分或全部免除责任，工期相应顺延。

## 十一、合同变更、解除与终止

- 1.本合同的任何变更、补充，需经双方协商一致，签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 2.一方严重违反合同约定，经对方书面催告后7个工作日内仍未纠正的，守约方有权单方解除合同，违约方承担相应违约责任。

- 3.合同履行完毕，甲方支付全部费用，乙方交付全部成果且验收合格，本合同自动终止。

## 十二、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十三、其他条款

- 1.本合同自双方法定代表人/授权代表人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

- 2.本合同一式       份，甲方执       份，乙方执       份，具有同等法律效力。

- 3.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

（以下无正文）

## 十四、合同签署

### 甲方（盖章）

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

日期：______年____月____日

### 乙方（盖章）

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

日期：______年____月____日