分项报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 主要工作内容 | 工作量 | 工日 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (工日) | 单价（元） | (万元) |  |
| 一 | 旱情预报预警模型 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象干旱分析预测模型 | 生成未来7天、15天、30天的降水量预测值，计算对应的SPI、SPEI指数，输出气象干旱等级（轻旱、中旱、重旱、特旱）及空间分布图。 | 85 |  |  |  |
| 2 | 农业干旱协同预测模型 | 生成未来15天、30天的土壤墒情预测值，计算Rsm、SSI指数，输出农业干旱等级及影响评估报告（包括作物减产率、需灌溉水量）。 | 85 |  |  |  |
| 3 | 水文干旱动态预测模型 | 模拟径流演化过程并验证模拟结果的可靠性，基于短期及中长期气象水文等驱动数据，预测水文干旱演变特征。 | 85 |  |  |  |
| 4 | 农业干旱分区应急调度模型 | 依托“空天地”一体化旱情监测网络获取的实时墒情、作物长势及灌溉水源数据，结合预测模型输出的干旱等级与持续趋势，针对七大旱情分区的农业种植特征与灌溉资源禀赋，构建“水源统筹-优先级排序-动态执行”的应急调度机制，确保干旱发生时水资源向关键作物、核心生育期精准倾斜。 | 88 |  |  |  |
| 5 | 城市干旱应急供水保障模型 | 该模型将显著增强陕西省城市供水系统对干旱风险的主动应对能力，为城市干旱应急供水管理提供关键技术支撑。 | 88 |  |  |  |
| 二 | 旱情监控应用场景 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空间数据整合与管理 |  | 40 |  |  |  |
| 2 | 数据底板构建 |  | 40 |  |  |  |
| 3 | 仿真驱动引擎 |  | 58 |  |  |  |
| 三 | 旱情应急调度平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合旱情一张图 | 基础数据管理展示 | 12 |  |  |  |
| 2 |  | 旱情监测状况展示 | 22 |  |  |  |
| 3 |  | 旱情水源分布展示 | 22 |  |  |  |
| 4 |  | 城乡用水信息展示 | 22 |  |  |  |
| 5 |  | 地图交互操作 | 14.5 |  |  |  |
| 6 | 综合旱情分析 | 旱情监测感知 | 20 |  |  |  |
| 7 |  | 旱情现状分析 | 25 |  |  |  |
| 8 |  | 抗旱趋势分析 | 25 |  |  |  |
| 9 |  | 旱情水源分布 | 25 |  |  |  |
| 10 |  | 城乡用水分析 | 25 |  |  |  |
| 11 |  | 抗旱决策调度 | 32 |  |  |  |
| 12 | 旱情监测预警 | 气象干旱预警 | 20 |  |  |  |
| 13 |  | 农业干旱预警 | 20 |  |  |  |
| 14 |  | 水文干旱预警 | 20 |  |  |  |
| 15 |  | 旱情综合研判 | 20 |  |  |  |
| 16 |  | 区域旱情分布 | 19.4 |  |  |  |
| 17 | 旱情趋势预报 | 气象干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 18 |  | 农业干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 19 |  | 水文干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 20 |  | 城市干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 21 |  | 区域干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 22 | 旱情风险分析 | 气象干旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 23 |  | 农业干旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 24 |  | 水文干旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 25 |  | 城市干旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 26 |  | 区域千旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 27 | 抗旱预案管理 | 行政层级抗旱预案管理 | 10 |  |  |  |
| 28 |  | 农业抗旱专项预案管理 | 8 |  |  |  |
| 29 |  | 城乡供水抗旱专项预案管理 | 8 |  |  |  |
| 30 |  | 生态抗旱专项预案管理 | 8 |  |  |  |
| 31 | 抗旱决策调度 | 农业抗旱调度预案 | 40 |  |  |  |
| 32 |  | 城乡供水调度预案 | 40 |  |  |  |
| 33 |  | 生态供水调度预案 | 40 |  |  |  |
| 34 |  | 调度方案对比分析 | 50 |  |  |  |
| 四 | 现有测站数据接入与等保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有测站数据接入 |  | 85 |  |  |  |
| 2 | 系统等保测评 |  | 1 |  |  |  |
| 五 | 软件测试费 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |