陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)网络安全改造项目合同

甲  方：陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)

乙  方：(待定)

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方通过竞争性磋商采购确定乙方为本项目的成交方。双方协商一致签署本合同。

一 、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同协议书；

(2)专用条款

(3)成交通知书；

(4)磋商文件；

(5)响应文件；

(6)根据实际情况需要增加的内容。

二 、合同主要标的及数量

乙方应按照合同的规定，提供网络安全改造项目(以下简称“本项目”)《招标(采购)文件》中要求的产品及服务，包括但不限于以下内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算 金额 | 最高 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负载均衡 | 1 |  |  |
| 2 | 互联网防火墙 | 1 |  |  |
| 3 | 上网行为管理 | 1 |  |  |
| 4 | 入侵防御 | 1 |  |  |
| 5 | VPN | 1 |  |  |
| 6 | WEB应用防火墙 | 1 |  |  |
| 7 | 网闸 | 1 |  |  |
| 8 | 综合防火墙 | 2 |  |  |
| 9 | 数据库安全 | 1 |  |  |
| 10 | 日志审计 | 1 |  |  |
| 11 | 堡垒机 | 1 |  |  |
| 12 | 漏洞扫描 | 1 |  |  |
| 13 | 准入控制 | 1 |  |  |
| 14 | 僵尸网络木马和蠕虫监测与处置系统 | 1 |  |  |
| 15 | 内网医保专线防火墙 | 1 |  |  |
| 16 | 院内核心数据安全备份 | 2 |  |  |
| 17 | CA数字签名服务器 | 1 |  |  |
| 18 | CA时间戳服务器 | 1 |  |  |
| 19 | 汇聚交换机1 | 2 |  |  |
| 20 | 汇聚交换机2 | 2 |  |  |
| 21 | 42U服务器机柜 | 1 |  |  |
| 总价：元整(小写：¥；)(含税) |  |  |  |  |

三、合同总金额及付款方式

第一笔付款：采购设备签收后，经初步验收，乙方出具全额发票后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 70.00%。

第二笔付款：采购设备安装完成调试完好，最终验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的 25.00%。

第三笔付款：验收合格后满三年，支付合同总金额的5%。

四、交货与验收交货时间：合同签订之日起采购，定制、安装、调试40个日历日。交货地点：甲方指定地点。验收方式：甲方对货物外观、数量、包装等进行初步验收。设备安装调试完成后进入7日试运行期，试运行结束后进行最终验收。验收合格后，双方签署书面验收单。

五、质量保证：质量保证期为验收合格之日起三年。质量保证期内，乙方免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

六、违约责任迟延交货：甲方违约：未按约定支付费用逾期超过30日的，每逾期1日按逾期金额的0.5%支付违约金。

乙方违约：未按约定提供货物，每逾期1日按逾期金额的0.5%支付违约金，最高不超过合同价的20%。逾期超过10日，甲方有权解除合同。质量缺陷：乙方应按甲方要求退货、更换、修理或降价，并承担相关费用。

七、合同生效本合同一式柒份，甲方执肆份、乙方执贰份、采购代理机构执壹份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

地址：陕西省西安市长安区太乙宫镇上湾村甲字1号

乙方：_________________________

地址：_________________________

（注：以上为简化版合同模板，具体条款可根据实际需求进一步调整。）