    - 商务应答表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

采购包号：{请填写采购包编号}

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### 3.3.1服务期限 采购包1： 合同签订之日起至项目环保竣工验收合格止。如遇不可抗拒因素，时限可相应顺延。 |  |
| 2 | #### 3.3.2服务地点 采购包1： 采购人指定地点。 |  |
| 3 | #### 3.3.3考核（验收）标准和方法 采购包1： 1.验收标准：符合国家《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ 552－2010）及各项环境质量标准。2.根据采购人提供的基本资料，控制项目施工过程中产生的扬尘、噪声、振动、废水、固废对周边环境造成的不良影响；协助项目落实环评报告以及批复要求环保措施，编制《环境保护监理实施方案》、《环境保护监理实施细则》，《环境监理季报》，《环境保护监理总结报告》，协助项目通过竣工环境保护验收工作。3.乙方应向甲方交付最终成果纸质版8份、电子版1份。采购单位根据以上工作目标、内容和要求进行检查验收。 |  |
| 4 | #### 3.3.4支付方式 采购包1： 分期付款 |  |
|  | #### 3.3.5支付约定 采购包1：付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 30.00%。 采购包1：付款条件说明：乙方进场后，甲方每半年向乙方支付15%的合同费用，在本项目建成通车前支付至合同费用的90%，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 60%。 采购包1： 付款条件说明： 待本项目环境保护验收通过后，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 10.00%。 |  |
|  | #### 3.3.6违约责任及解决争议的方法 采购包1： 1.因采购人建设内容等发生变更造成供应商延期工作、延迟交付成果的，责任由采购人承担并顺延工作期限。如因采购人未能按时向供应商提供资料、合同费用等原因，造成供应商工作延期，责任由采购人承担并尽快向供应商提供所需资料及合同费用等。2.因供应商原因导致成果未按时完成，对采购人造成影响的，责任由供应商承担并尽快完成。供应商未经采购人书面同意，将本合同内容全部或部分转委托第三方的，采购人有权单方解除本合同，供应商应返还采购人已支付的全部价款，并要求供应商承担合同价款10%的违约金。 3.采购人按合同约定向供应商支付预付款后，若合同正常履行，预付款视为合同价款的一部分，不予扣回；若供应商不能按期提交工作成果且因供应商原因导致工作无法继续推进的情况下，供应商应无条件退还全部预付款。 4.因履行本合同发生争议，由合同双方协商解决，协商不成的，提交西安仲裁委员会仲裁。 |  |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部商务要求逐条填写此表，并按磋商文件要求提供相应的证明材料。