拟签订合同格式（参考格式）

**政 府 采 购 合 同**

**合同编号：**

**采购项目名称 ：**

**采购人（甲方）：**

**中标供应商（乙方）：**

**签署日期 ：**

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照竞争性磋商文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1 协议书；

1.2 成交通知书、响应文件、竞争性磋商文件、澄清、补充文件；

1.3 相关服务建议书；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**2.标的**

2.1 标的名称： ；

2.2 标的质量： 合格，满足采购人要求。

**3.价款**

本合同总价为：¥ 元（大写： 元人民币）。

合同费用包括但不限于以下内容： ，项目基础资料收集、现场勘察、评价报告编制等所需的人员费用、会务费、专家费、咨询费、编制费、差旅费、机械费、管理费、利润、风险费用、规费、税金及后期服务相关费用等，是完成本项目所有服务内容的全部价格体现且均包含在合同总价内，不因任何因素改变。

**4.付款方式和发票开具方式**

（1）付款方式：双方签署本合同后，项目开始实施且开具合法发票后15日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币 （ 元）；完成编制后15日内甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币 （ 元）。

（2）成果文件通过专家评审后且开具合法发票后15日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%，即人民币 （ 元）。

（3）上述时间不包括甲方正常办理支付报批手续的时间。

**5.服务期、地点及项目负责人**

5.1服务期：

5.2服务地点（合同履行地点）：

5.3项目负责人： ，身份证号： ，联系电话： 。

**6.服务内容及服务要求**

**项目概况**

该项目建设位置位于西安市灞河新桥、长乐坡浐河桥现状桥梁，主要对上述2座现状城市桥梁基础冲刷进行防护治理，（1）对灞河新桥12#-19#排墩位共计32个桩基进行钢筋混凝土外包防护；对12#-19#排共计8个墩位整体进行宾格石笼防护；施工区域围堰、施工便道修筑、河道防护等。（2）对长乐坡浐河桥3#-10#排墩位共计32个桩基进行钢筋混凝土外包防护；对3#-10#排墩位下游15m范围河床缺损区域进行硬化铺砌；施工区域围堰、施工便道修筑、河道防护等。

**服务内容**

一是对治理对象桥梁进行建设资料收集，对建设桥梁所在河段进行地质勘查、暴雨、洪水、泥沙等基础资料收集，进行防洪规划、河道整治规划、地形图等流域与河道资料收集，并进行必要的现场勘察等。

二是对治理对象桥梁所在河段进行河床水域演变分析和暴雨洪水分析、河道洪水水面线计算等。

三是对治理对象桥梁进行进行防洪综合评价、制定防治与补救措施等，编制《洪水影响评价报告》、协助报告进行评审与报批等工作。

**技术要求**

洪水影响评价应独立成册，完整、全面地反应项目建设对河道防洪的影响以及河道洪水对桥梁的影响，对项目区设计洪水、洪水位及河床冲刷等项目应借助现有计算方法进行定量分析，对项目区所在河段第三者的影响等难以定量分析的应进行定性分析，提出防治、补救和减免措施。报告采用的资料和评价依据应齐全、可靠，符合时效性要求；评价范围应完整，评价内容要全面，技术路线正确，评价结论要可信。

**服务要求**

1、项目编制单位应安排具备水利、水文及水资源等相关专业人员。

2、资料收集、踏勘等工作项应在签订合同后3个工作日内启动，30个工作日内提交服务成果。

3、成果提交：乙方按甲方要求的格式及数量提交相关成果文件，项目成果文件电子版1份纸质版10册。

4. 。

**7.知识产权约定**

7.1 甲方在未付清所有委托相关费用之前，乙方所提供成果文件的知识产权归乙方所有。

7.2 甲方将委托所有服务费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权，乙方不得擅自使用。

7.3服务周期限内，甲方若需要调整服务方案的，甲方需提前一个月书面通知承包人。

7.4 。

## 8.双方的权利义务

8.1 甲方的权利及义务：

（1） 甲方有权对乙方的评价服务提出建议和思路，以使乙方完成的成果要求更符合项目要求；

（2）甲方有权对乙方的工作过程进行监督，如发现问题，甲方有权提出纠正。在本项目执行过程中，甲方在不妨碍乙方正常工作的情况下，有权检查任何原始资料；

（3）甲方有义务支付合同约定的相关费用；

（4）甲方有义务提供有关资料给乙方。

8.2 乙方的权利及义务：

（1）乙方保证所提交的工作成果已考虑本项目的各种依据、信息要素，不存在技术或法律瑕疵，否则视为成果不合格。

（2）乙方应按本合同规定的内容、进度及要求向甲方交付质量合格并符合甲方要求的成果文件，并对其交付的成果依据法律、法规及行业规定承担相应的法律责任。

（3）乙方接到甲方提供资料及文件后，应对甲方所提供的资料及文件的有效性和完整性及时进行核查。由于乙方的原因未及时领取或核查甲方所提交资料，造成资料及文件提交延期、有效性、完整性不符合乙方要求等情况，其一切后果由乙方承担，且乙方交付的成果文件时间不作顺延。

（4）对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，乙方必须提供成果文件计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等）以便甲方或甲方委托的相关单位在必要时使用其它程序进行验算，乙方不得以专利和知识产权为借口拒绝提供资料及工作配合。

（5）乙方应重视甲方提出的有关本项目设计的意见和建议，特别是针对重大施工技术难点、质量通病防治、优良建造工艺、新型施工工艺等建议重点关注，并在满足相关标准和规范要求的前提下予以采纳。

（6）乙方应配合甲方将成果文件或中间资料报送相关行政职能主管部门审查，并将审查意见中要求修订的内容无条件修改至合格后，在甲方要求的期限内送达甲方，并承担所有费用。

（7）乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让本项目相关的所有资料、信息和专利技术等，保密期限为永久。如发生以上情况，甲方有权向乙方追偿，并由乙方承担由此产生的相关责任。

（8）乙方有义务全力配合甲方提供所需的相关资料和技术支持。

（9）乙方须将本项目人员配备组成人员的名单、个人资质等资料书面报送甲方，获得甲方认可并接受甲方对主要技术骨干人员工作能力的考核；同时乙方需接受并承担甲方提出的就项目任务或乙方员个人原因导致的增加、替换等要求及费用。

（10）乙方应向甲方提供成果文件。若经甲方验收服务质量不合格的，乙方应在甲方提出异议后1日内进行返工或完善，并再次提交整改报告由甲方验收，因此而造成逾期完工的，所有责任由乙方承担。

**9.合同争议的解决**

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

**10.不可抗力情况下的免责约定**

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

**11.违约责任**

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

**12.其他：** 。

**13.合同订立**

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份，各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

**甲方： 乙方：**

地址： 地址：

法定代表人或 法定代表人

被授权人（签字）： 或被授权人（签字）:

联系人： 联系人：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：