- 拟签订的合同文本

- （ 注：本合同作为合同的基本格式，采购人有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改，但不得改变采购文件及响应文件、成交通知书规定的实质性内容）

采购人（以下称“甲方”）： 西安市现代教育信息技术中心

地址： 西安市未央区文景北路3号

联系方式：

供应商（以下称“乙方”）：

地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例 《中华人民共和国民法典》和甲方采购项目（采购项目编号：TZZB-Z-2025245C）的招标文件、乙方递交的投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

- 合同采购内容

2025年西安教育大数据平台运行维护项目

第二条 合同价款

1.合同总价款为人民币（大写）：               ，￥

2.本项目合同总价款由以下组成：

3.甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用

4.履约保证金：/

第三条  付款方式、时间及条件

- 采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，达到付款条件起 15日内，支付合同总金额的 70.00%。

- 采购包1： 付款条件说明： 终验合格后，达到付款条件起 15日内，支付合同总金额的 30.00%。

- 第四条 服务期、地点、方式

1.服务期：一年（起止时间以双方签订合同时约定的时间为准）。

2.交付地点：采购人指定地点

3.交付条件：本次所有服务工作完成

甲方联系人：      （姓名，联系方式）

乙方联系人：      （姓名，联系方式）

第五条 质量保证及售后服务

质量保证：乙方应保证所提供的服务，符合甲方的要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。服务期间如因乙方过失或疏忽发生意外事故，导致甲乙双方或其他第三方人身伤亡或财产损失等，均由乙方承担全部责任。

售后服务：                                。

- 验收

1.为确保项目的有效性和持续性，本项目还将进行绩效评估与验收。绩效评估工作将贯穿项目的全过程，包括中期和终验两个阶段。

（1）中期验收

2026年4月底前，进行项目的中期验收。中期验收的主要目的是评估项目的进展情况，检查供应商是否按照合同要求完成了阶段性的工作成果。验收工作将由采购人组织，邀请项目专家和相关技术人员共同参与。验收内容包括但不限于：项目文档的完整性、系统功能的实现情况、运维服务的执行效果等。验收过程中，将严格遵循客观、公正、科学的原则，确保验收结果的准确性和有效性。

（2）终验

2026年9月底前，进行项目的终验。终验是对项目整体成果的最终检验，旨在确保供应商按期完成了本项目所有服务内容，并达到了合同约定的质量标准。终验工作将由采购人组织，邀请项目专家、技术人员以及用户代表共同参与。验收过程将全面、细致地对项目成果进行检查和评价，确保项目目标的全面实现。

- 2.绩效评估表

详见附件

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律法规所规定由甲方承担的其它责任。

第九条  乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.国家法律法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条  违约责任

1.乙方应按合同约定时间完成各阶段合同义务，若发生延迟，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，且甲方有权单方解除本合同。但甲方书面同意延迟或因甲方原因导致延迟的，乙方不承担违约责任。

2.如甲方未能在本合同约定时间内支付款项，每延迟一天，甲方须向乙方承担迟延支付费用的0.5‰作为违约金，并将服务周期予以相应顺延。

3.本次活动因乙方原因导致侵害甲方或第三方合法权益的，应由乙方承担相应赔偿责任，并向甲方支付合同总价款10%的违约金。

4.若乙方未经甲方同意泄露本合同约定的任何秘密信息的，乙方应按照合同总价款的10%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

5.乙方保证向甲方开具发票的真实性、合法性，若乙方向甲方开具的发票存在真实性、合法性问题，给甲方造成损失的，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 第十三条 争议解决条款

执行本合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可到甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式     份，自双方签章之日起起效。甲方     份，乙方     份，具有同等法律效力。

第十五条  附件

1.项目采购文件

2.项目修改澄清文件（若有）

3.项目响应文件

4.成交通知书

- 5.绩效评估表

6.其他

甲     方：（公章）   			   乙    方：   （公章）

法定代表人（委托代理人）：           法定代表人（委托代理人）：

地    址：                           地    址：

开户银行：                           开户银行：

账    号：                           账    号：

纳税人识别号：                       纳税人识别号：

电    话：                           电    话：

日    期：    年  月  日 	            日    期：  年  月  日