- 拟签订的合同文本

2026年度西安市超采区地下水监测及运行维护项目

政府采购服务合同

项目编号：

采购人：

供应商：

二〇二六年    月    日

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

政府采购合同

甲方（采购人）：

地  址：

乙方（成交供应商）：

地  址：

2026年度西安市超采区地下水监测及运行维护项目 (项目编号：      )由陕西信远工程造价咨询有限公司组织竞争性磋商，西安市地下水保护监测中心(以下简称“甲方”)确认             （以下简称“乙方”）为成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、项目内容和服务期限

（一）项目内容：

1、开展西安市超采区21眼日监测井及26眼月监测井地下水监测井监测数据采集，逐月逐井完成巡测任务并提供巡测影像视频资料，按月度、季度、年度完成监测数据整编，完成监测井及附属设施设备的管理维护。

2、主要目标：按照《地下水管理条例》、《陕西省地下水管理条例》、《地下水监测规范》等等相关技术规范要求，完成西安市超采区47眼（21眼日监测井及26眼月监测井）地下水监测井数据采集、整编，逐月审核后提交全套监测数据，逐月提交巡测纪实及影像视频资料，完成年度监测数据资料年鉴整编，完成21眼日监测井及26眼月监测井及附属设施设备的管理维护。

3、数据采集应严格执行《地下水监测规范》、《城市地下水动态观测规程》等相关技术规范要求；资料整编执行《地下水监测规范》的相关规定；监测井及附属设施设备的管理维护，满足《地下水监测工程技术规范》的相关要求。

（二）履行期限

本合同签订之日至2026年12月31日。

二、技术要求

（一）监测数据采集及巡测

供应商负责开展21眼日监测井及26眼月监测井的数据采集。数据采集应严格执行《地下水监测规范》（SL183-2005）、《城市地下水动态观测规程》（CJJ76-2012）和《陕西省地下水监测工作规则》等相关技术规范要求。

每月逐井开展监测井巡测，每次不少于2名专业技术人员，指导监测员按规范开展数据采集工作，现场校核监测数据，详细记录相关数据，填写“巡测记录表”。

（二）监测数据报送

数据报送要保证时效性，每月10日前（如遇特殊节假日可适当顺延）报送上月监测井采集的原始数据及电子数据，巡测数据、视频及相关资料等。

（三）监测资料整编

资料整编执行《地下水监测规范》（SL183-2005）。

（四）监测井附属设施设备的管理维护

各监测井附属设施设备（主要是水位仪）应有技术人员经常性进行维护和管理，出现测量误差较大或者破损及时进行校准或者维修更换，以保证监测数据的准确性。

三、成果提交和项目验收

（一）提交时间

2026年12月31日前。

（二）成果提交方式和要求

1.提交47套监测数据（纸质原始资料1份，电子成果1份）；

2.提交47套巡测影像视频资料；

3.提交监测井附属设施设备维修养护资料；

4.提交年度地下水监测数据资料年鉴。

（三）验收要求

在本项目数据采集任务完成后，经自检合格后，成交供应商向采购人提交项目成果及巡测影像在内的有关材料，经采购人确认材料齐全、符合相关要求由采购人组织验收。

（四）验收方法

在本项目数据采集任务完成后，经乙方自检合格后，提交相关资料、提出验收申请，经甲方初步审核且达到验收条件，由甲方组织进行项目验收。

（五）如通过验收，乙方应自通过之日起20日内向甲方提交项目全部成果及相关材料。

四、合同价款和支付方式

（一）合同价款（即最终磋商报价）：人民币      整（¥      元）。

（二）支付方式：对公转账，分二次支付。第一次，合同签订后30日内支付合同价款的40%，即人民币      元整（¥      元）；第二次，在2026年9月底，甲方向乙方支付合同价款的50%，即人民币      元整（¥      元）；第三次，乙方服务全部完成并经甲方验收合格后支付合同价款的10%,即人民币      元整（¥      元）。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.甲方有权按照《地下水监测工程技术规范》（GB/T 51040-2023）、《城市地下水动态观测规程》（CJJ76-2012）和《陕西省地下水监测工作规则》等相关规范，对乙方完成的月度、季度工作进行检查，有权要求乙方对检查发现的问题进行整改。

2.甲方有权要求乙方按照规定期限完成合同工作任务。

3.甲方有权要求乙方对监测数据异常做出合理的书面说明。

4.如需更换监测井，甲方有权要求乙方提供合理的更换方案。

5.甲方有权要求乙方按照项目经费使用要求等进行监督、检查，并提出相关询问。

6.项目成果归甲方所有。

（二）甲方的义务

1.甲方应按照约定期限足额向乙方支付相应合同价款。

2.甲方应提供47眼监测井基本信息。

3.甲方指导乙方开展监测井更换相关工作。

（三）乙方的权利和义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定期限足额支付相应合同价款。

2.乙方应按本合同的要求，按期保质保量完成监测任务，并按甲方的具体要求提交监测成果及相关材料，包括项目开展过程中购买、调查取得的原始资料。

3.乙方在完成监测任务过程中如发生人员伤亡等安全事故，与甲方无关，且甲方不承担任何赔偿责任。

4.乙方应接受甲方对项目工作进度、质量、经费使用等情况的监督、检查，并解答甲方提出的相关询问。

5.乙方应按甲方要求对提交的成果进行补充完善。

六、保密条款

（一）未经甲方同意，乙方不得向其它单位或个人提供与项目有关的材料，包括但不限于购买或调查资料、有关研究资料，中间成果及最终成果。

（二）本合同解除或终止后，乙方仍负有保密义务，并应将已有成果及相关资料提交或返还甲方，不得留存任何原件和复印件。

（三）如乙方违反保密义务，应按本合同第七条第三项的约定承担违约责任。

七、合同的变更、终止和解除

（一）经甲乙双方协商一致，可以变更、解除或终止本合同。

（二）因不可抗力、国家政策调整或国家财政困难等原因造成本合同无法继续履行的，本合同终止履行。

（三）发生下列情形之一的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方返还已支付的款项；给甲方造成损失的，乙方应进行赔偿：

1.乙方未按本合同的要求执行项目，且经甲方要求，仍拒不改正的；

2.未经甲方同意，乙方转包或分包合同任务的；

3.乙方未能如期提交项目成果，且经甲方要求，仍未提交的；

4.乙方提交的成果未通过项目评审验收，且在30日内或甲方确定的其他期限内仍未通过项目验收的。

八、违约责任

(一)合同生效后，无正当理由，甲方单方中途停止或解除合同， 乙方未开始工作的，甲方不承担违约责任，乙方已开始工作的，双方按照实际工作量据实结算费用，除此之外甲方不承担其他违约或损坏赔偿责任：乙方无正当理由不履行合同，或擅自单方解除本合同，乙方向甲方支付违约金（总价款的10%），并退还已支付的项目款。

（二）乙方交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的，甲 方有权要求乙方返工，经返工后仍验收不合格的，甲方有权解除 合同，不再支付任何费用，同时乙方承担合同暂定总价款 10%的 合同解除违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方承担补足责任。

（三）甲方超过合同规定的日期付款时，甲方应按延误天数和当 期银行间同业拆借中心贷款市场报价利率标准，向乙方支付违约金。

（四）乙方逾期完成本合同各阶段约定工作，自逾期之日起，承担合同总价款万分之一/日的逾期违约金，逾期达 7 日，甲方有权解除合同，不再支付任何费用，同时乙方承担合同暂定总价款 10% 的合同解除违约金。

（五）未经甲方同意，乙方擅自停止监测工作或未按合同约定范围，若具备补测条件，乙方应在甲方指定合理期限内完成补测，补测费用自理，甲方结算时有权扣除对应工作量等额合同款作为赔偿金；若无法补测，甲方结算 时核减该部分工作量及费用，同时有权扣除对应工作量等额赔偿金。

（六）乙方不得将本项目转包或委托任何第三方实施，同时乙方承诺具备合法资质履行本合同，如违反前述任一约定，甲方有权解除合同，不再支付任何费用，同时乙方承担合同总价款 10%的合同解除违约金。

（七）乙方承诺并保证，在本项目招投标过程中，乙方不存在造假、欺瞒、串标、围标等违规违法行为。若经甲方发现乙方存在上述情形的，甲方有权单方面解除合同，乙方应按合同总价款的 20%支付合同解除违约金，若该金额不足以弥补甲方损失（给甲方 造成的直接损失及间接损失）的，乙方应予以补足；同时乙方无权再参与本单位任何招标、投标事项。

（八）由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

九、争议解决和补充协议

因本合同产生或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他

（一）本合同自双方签字并盖章之日起生效。

（二）本合同一式陆份，双方各执叁份。

此页无正文

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |