# 政府采购合同

（注：本合同为示范文本，最终以甲乙双方签订的合同为准）

# 2026年度西安市农灌区地下水监测

# 及运行维护项目

# 合同

发包方：

承包方：

时间：      年      月      日

2026年度西安市农灌区地下水监测及运行维护项目合同

发包方：                              （甲方）

承包方：                              （乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及本项目的《采购文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就相关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目内容和服务期限

（一）项目内容：

开展完成西安市农灌区134眼地下水监测井监测数据采集工作，其中逐日观监测井20眼，5日观监测井114眼；逐月完成西安市农灌区134眼地下水监测井巡测任务并提供巡测纪实及影像视频资料；逐月完成地下水监测数据审核、报送；按照月度、季度、年度完成监测资料整编，完成年度地下水监测数据资料年鉴整编及刊印；完成西安市农灌区134眼监测井及附属设施设备的管理维护，开展地下水保护宣传。

（二）服务期限

2026年全年，在采购人确定下一监测年度服务承担单位并签署合同前，成交供应商承诺并保证继续按质、按量提供监测服务并完成相应工作，确保监测工作不中断。

二、技术要求

（一）监测数据采集及巡测

严格按照《地下水监测规范》（SL183-2005）、《城市地下水动态观测规程》（CJJ76-2012）和《陕西省地下水监测工作规则》等相关技术规范要求完成西安市农灌区134眼地下水监测井采集数据，按照《地下水监测规范》（SL183-2005）等整编数据、逐月及时上报，保证监测数据准确有效。做好监测井及附属设施管理维护，保证监测井及附属设施完整。

逐月完成西安市农灌区134眼地下水监测井巡测任务并提供巡测纪实及影像视频资料；逐月完成地下水监测数据审核、报送；按照月度、季度、年度完成监测资料整编，完成年度地下水监测数据资料年鉴整编及刊印，完成西安市农灌区134眼监测井及附属设施设备的管理维护，开展地下水保护宣传。每次不少于2名专业技术人员，指导监测员按规范开展数据采集工作，现场校核监测数据，详细记录相关数据，填写“巡测记录表”，采用执法记录仪记录巡测全过程。如发现重大问题，及时向甲方报告。

（二）监测数据报送

数据报送要保证时效性，每月10日前报送上月西安市农灌区134眼监测井采集的原始数据及电子数据，巡测数据、视频及相关资料，整编数据等。

（三）监测资料整编

资料整编执行《地下水监测工程技术标准》。

（四）监测井及附属设施设备的管理维护

1.监测井附属设施设备主要包括井台、标识牌、井口固定点、水准点及测具。监测井及其附属设施设备应有专门技术人员进行经常性维护与管理，应满足《地下水监测工程技术标准》要求。

2.保证西安市农灌区134眼地下水监测井每井有一套电测水位计，如有缺损，及时修理或者更新。电测水位计测量精度符合《地下水监测工程技术标准》要求。

（五）完成             年全市地下水水位分析评价分析评价执行《地下水动态分析评价技术指南》。

三、成果提交和项目验收

（一）提交时间：2027年    月    日前。

（二）成果提交方式和要求

1.提交西安市农灌区134套监测数据（纸质原始资料1份，电子成果1份）；

2.提交西安市农灌区134套巡测纪实及影像视频资料；

3.提交西安市农灌区134眼观测井维修养护资料；

4.提交年度地下水监测数据资料年鉴10册。

5.提交         年全市地下水水位分析评价3本。

6.提交全市监测站点“一张图”3张。

（三）验收要求

在本项目数据采集任务完成后，经自检合格后，乙方向甲方提交项目成果及巡测影像在内的有关材料，经甲方确认材料齐全、符合相关要求由甲方组织验收。

（四）验收方法

乙方提交相关资料、提出验收申请，经甲方初步审核且达到验收条件，由甲方组织、聘请专家进行项目验收。如通过验收，乙方应自通过之日起20日内向甲方提交项目全部成果及相关材料。如未通过验收，由此给甲方带来的损失由乙方承担。

四、合同价款和支付方式

付款条件说明：分期付款

#### 1）付款条件说明：甲乙双方合同签订后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40%。

#### 2）付款条件说明：第二次2026年8月底，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的50%。

#### 3）付款条件说明：项目完成并通过验收后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10%。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.甲方有权按照《地下水监测工程技术标准》和《陕西省地下水监测工作规则》等相关规范，对乙方完成的月度、季度工作进行检查，有权要求乙方对检查发现的问题进行整改。

2.甲方有权要求乙方按照规定期限完成合同工作任务。

3.甲方有权要求乙方对监测数据异常做出合理的书面说明。

4.如需更换监测井，甲方有权要求乙方提供合理的更换方案。

5.甲方有权要求乙方按照项目经费使用要求等进行监督、检查，并提出相关询问。

6.项目成果归甲方所有。

（二）甲方的义务

1.甲方应按照约定期限足额向乙方支付相应合同价款。

2.甲方应提供134眼监测井基本信息。

3.甲方指导乙方开展监测井更换相关工作。

4.甲方应提供2020年-2025年全市地下水水位信息。

（三）乙方的权利和义务

1.乙方有权要求甲方按照约定期限足额支付相应合同价款。

2.乙方应按本合同的要求，按期保质保量完成测量任务，并按甲方的具体要求提交监测成果及相关材料，包括项目开展过程中购买、调查取得的原始资料。

3.乙方应接受甲方对项目工作进度、质量、经费使用等情况的监督、检查，并解答甲方提出的相关询问。

4.乙方应按甲方要求对提交的成果进行补充完善。

六、保密条款

（一）未经甲方同意，乙方不得向其它单位或个人提供与项目有关的材料，包括但不限于购买或调查资料、有关研究资料，中间成果及最终成果。

（二）本合同解除或终止后，乙方仍负有保密义务，并应将已有成果及相关资料提交或返还甲方，不得留存任何原件和复印件。

（三）如乙方违反保密义务，应按本合同第七条第三项的约定承担违约责任。

七、合同的变更、终止和解除

（一）经甲乙双方协商一致，可以变更、解除或终止本合同。

（二）因不可抗力、国家政策调整或国家财政困难等原因造成本合同无法继续履行的，本合同终止履行。

（三）发生下列情形之一的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方返还已支付的款项；给甲方造成损失的，乙方应进行赔偿：

1.乙方未按本合同的要求执行项目，且经甲方要求，仍拒不改正的；

2.未经甲方同意，乙方转包或分包合同任务的；

3.乙方未能如期提交项目成果，且经甲方要求，仍未提交的；

4.乙方提交的成果未通过项目评审验收，且在30日内或甲方确定的其他期限内仍未通过项目验收的。

八、违约责任

(一)乙方提交的成果必须符合本合同的相关规定，未达到要求的，应按合同标的总金额百分之十向甲方支付违约金，经甲方要求整改后的30日内或甲方确定的其他期限内仍未达到要求，进而导致无法通过项目验收的，甲方有权解除合同，乙方还应同时返还甲方已支付的款项。

(二)乙方如未能按期提交项目成果，每延迟一日应按合同标的总金额千分之一向甲方支付迟延违约金。违约金首先从甲方未支付的项目款项中扣除。乙方逾期超过30日的，甲方有权要求解除合同，并有权要求乙方支付本合同总金额的20%违约金和承担甲方因此遭受的其他直接损失。

(三)乙方未按合同要求履行义务，且经甲方要求仍拒不改正的，应按合同标的总金额百分之十向甲方支付违约金。如拒不改正的部分或程度等导致本合同目的无法实现的，甲方有权解除合同，乙方还应同时返还甲方已支付的款项。

九、争议解决和补充协议

因本合同产生或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他

（一）本合同自双方签字并盖章之日起生效。

（二）本合同一式陆份，双方各执叁份。

（以下无正文）

甲方：                                    乙方：

法人代表或授权代表：                      法人代表或授权代表：

年  月  日                                 年   月  日