政府采购项目                    合同包号： XX

（合同包名称）      咨询服务合同

采购项目名称：2025年城建项目工程造价咨询服务

（第二批）

采购项目编号：SCZH2025-ZB-3410/001

合同包名称：

甲方：西安市住房和城乡建设局

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# 2026年XX月

（合同包名称）      咨询服务合同

甲方：西安市住房和城乡建设局

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和甲方2025年城建项目工程造价咨询服务（第二批）招标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，共同遵守。

- 委托内容及服务有效期限

（一）合同包名称：

| 序号 | 项目名称 | 送审金额（元） | 审核类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 以上送审金额为暂定额，具体金额以《报审情况登记表》为准。 |  |  |

（二）服务有效期限：自本合同签订之日起至完成合同内全部委托内容止。

二、服务要求

1、乙方严格按照投标时报送《拟派人员构成情况表》的要求向甲方提交项目负责人、项目组其他人员[每个专业（土建、安装）不少于2人，总计不少于6人]的身份证复印件、职称复印件、执业资格证复印件加盖公章装订成册报送甲方备案。

拟派人员构成情况表

|  | 姓名 | 职务 | 职称 | 注册造价工程师 | 从事专业 | 从事专业年限 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |  | ··· |

2、甲方对乙方人员中涉及与被审核项目对象有利害关系的人员有权要求其回避并更换。

未经乙方书面申请及甲方同意，乙方不得更换、减派《拟派人员构成情况表》中人员，否则视为违约。表中项目负责人应作为重大项目的审核现场负责人，除协调审核项目有关事宜外，还应承担管理责任，须管控并推进项目的总体进度，积极主动沟通、保质按时将项目完成。最终出具的正式成果报告，须有项目负责人签章。

3、乙方投标所报的投标文件视为本合同附件，乙方应严格按照所报承诺履行自身义务。

4、乙方应与甲方签订《城建项目工程造价咨询服务廉政保密承诺书》并严格遵守（见附件）。如遇申诉、上级检查等情况，无论合同服务是否结束，乙方应当无条件配合。

5、乙方应于接收委托资料之日起：15-20个工作日内完成审核初审并向甲方提交完整的初审稿电子版及2份纸质版初审报告。对账完成后，向甲方提交完整的对账稿电子版及2份纸质版对账稿。终审完成，向甲方提交完整的成果文件电子版及6份纸质版成果文件报告（PPP项目及代建项目向甲方提交完整的成果文件电子版及8份纸质版成果文件报告，有特殊要求的另行约定）。

三、咨询费用

合同价暂定：__________元，此价格为本合同包服务咨询费用最高收费，不因合同包下某个子项目审核取消、替换及其他原因而发生改变。

- 双方按照下述标准计算咨询费用：

| 收费项目 |  | 计费基数 | 最高收费标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤500万元 | 501-1000 万元 | 1001-3000 万元 | 3001-5000 万元 | 5001-8000 万元 | 8001-10000 万元 | ≥10000 万元 |
| 基本费（‰） |  | 送审造价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益收费(％) | 工程 结算 审核 | 核减额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | （1）效益收费按8%的核减率计，且2%（含）以内的核减额不计效益收费； （2）采用差额定率分档累进计费； （3）标段项下子项目单独核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明：本合同包为合同包17或合同包18的，效益收费按5%的核减率计算，其余计费规则与本表一致。

2、双方应当遵循以下付款原则：

（1）双方同意用人民币支付酬金，结算方式为银行转账，服务价格包含国家规定的全部税费。乙方必须提供符合中国法律规定的足额税务发票,否则甲方有权不予付款，且不承担违约责任。开具的发票金额与经甲方确认的费用计算金额应当一致，要求最终计算金额四舍五入精确到元。

乙方出具合同包所有项目的正式审核报告后，甲方支付基本审核费；完成合同内全部项目审查后，甲方支付剩余咨询服务费。

- 乙方承诺只按照上述列明的收费项目和收费标准向甲方收取相关费用，除此之外不再向甲方收取任何形式的其他费用。

- （3）若合同履行过程中，合同包下某个子项目审核取消，则按以下规则处理：

①若甲方有待审项目送审金额在已取消项目送审金额±10%（含）以内，则用该待审项目替换已取消项目，咨询服务费计算方法按原合同约定执行。取消项目咨询服务费不予支付。

②若甲方无待审项目替换，则取消项目未出初审稿的不支付咨询服务费，已出初审稿但最终未审结的项目只支付基本审核费。

（4）若合同履行过程中，合同包下某个子项目审核结论客观、清楚，经乙方组织通过专家论证（乙方承担专家费用）后，甲乙双方均认同审核结论，但相关送审利益方不认同的，视为乙方完成审核工作，按合同前款约定的方法计算、支付咨询服务费。

四、权利和义务

（一）甲方权利

1、甲方享有获得完整报告书的权利。

2、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，复核乙方成果文件并阐述对具体问题的意见和建议，乙方应当及时予以配合，但甲方的复核并不减轻乙方对其出具报告应负的法律责任。

3、当甲方认定乙方从业人员不按咨询合同履行其职责时，有权要求更换相关人员，乙方应当及时进行配合，以致达到甲方要求，否则因此造成的损失由乙方承担；当乙方在咨询过程中，服务质量、进度满足不了甲方要求时，甲方有权经落实后对委托内容、费用作相应调整。

4、乙方无法全部完成甲方委托任务的，应及时书面告知甲方，甲方有权根据情况重新进行业务的调整。若因乙方原因导致最终项目质量、进度出现严重问题的，甲方有权按违约条款处理。

5、甲方有权针对乙方服务及质量情况制定管理办法和考核办法，甲方严格考核，乙方严格遵守。否则甲方有权要求采取更换合适人员等措施进行整改，直到达到合同要求。拒不执行的，甲方有权解除合同，因此造成的损失由乙方承担。

（二）乙方权利

1、乙方认为必要的审核过程不应受到阻碍和限制。

2、乙方在服务中，如甲方提供的资料有误或不明确时，有权要求甲方予以协调。

3、乙方在服务过程中，有到现场勘查的权利，甲方应予协助。

4、要求甲方按合同约定支付服务费用。

（三）甲方义务

1、甲方应执行乙方权利中约定的内容。

2、协调并及时向乙方提供审核所需的资料。

3、协调并为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助，主要事项将由乙方于外勤工作开始前提供清单。

4、按合同约定支付服务费用。

（四）乙方义务

1、乙方配合做好项目财政评审工作，并执行甲方权利中约定的内容。

2、在工作执行过程中，坚持独立、客观、公正的原则进行业务咨询，认真执行有关法律和法规、行业规范，对出具的审核报告负有永久法律责任。

3、乙方应对甲方复核成果文件过程中提出的相关意见和建议，经过研究、分析、判断后，独立自主地提出自己的专业意见，并最终将其体现在报告中。

4、乙方务必与甲方就审核资料进行详细的、逐件的签字备案制的交接，建立交接台账并妥善保管，若资料因乙方责任发生丢失，应视情节严重承担违约甚至法律责任。

5、乙方在执业过程中涉及的国家秘密和甲方及被审核单位秘密，应遵守国家保密条例和有关保密协定。

6、乙方根据甲方提供的项目审核范围、对象及期限要求，进行审核工作，及时向甲方出具科学、客观、公正且符合规定的报告。业务不得转包、分包，对审核结论报告负法律责任，未经甲方同意，不得将与本项目相关的资料提供给第三方。

7、乙方须按时参加甲方组织召开的与审核工作有关的会议、踏勘现场等。未按规定时间及要求参会的，按一次一千元从咨询服务费中扣除。

8、根据甲方审核工作需要，牵头或者配合同一个工程项目的其他标段或者相关类似项目审核，并承担相关统筹协调工作，相关费用已经包含在本合同价中，不再单独支付。

9、甲方支付全部费用后不代表合同关系结束，乙方须完成与本项目咨询有关的其他工作及后续审计责任。乙方消极配合或拒绝配合工作的，甲方有权暂停或终止其他相关业务；已付咨询费的，有权在后续项目中扣除。

五、违约责任

1、乙方如不能按进度出具审核结论报告，应承担违约责任，每延期一日，按合同最高限价的万分之五支付违约金，甲方有权在审核费用中直接扣减违约金；若由于甲方原因影响乙方不能按时完成审核工作则不在此列。

2、甲方有权定期或不定期对乙方的工作进行抽审，或安排不同中介机构之间进行交叉复审。对乙方有违约、舞弊或过失行为的，甲方有权单方解除本合同，且不支付审核费用，乙方已收取审核费用的应退还甲方。上述行为造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

3、政府相关职能部门核减率在3%（不含）-5%（不含）的，计算效益收费时，应在最终审减额中扣除政府相关职能部门审减额后作为计费基数，并按政府相关职能部门核减率扣除咨询服务费。政府相关职能部门核减率超过5%（含）的，合同包剩余酬金作为违约金，不予支付。

甲方在复核期间，参照上述条款执行。

4、甲方无故终止委托，乙方有权终止审核。

六、其他

1、在咨询过程中，如发现本合同有关事项不完善或情况发生变化需修改、补充时，双方应重新协商，签订修改、补充条款，作为本合同的附件，与本合同有同等效力。

2、本合同履行若发生争议，双方应协商解决，协商不成，一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同自双方盖章之日起生效。本合同一式8份，甲方执6份，乙方执2份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

地    址：                        地   址：

邮    编：                        邮    编：

开户银行：

银行账号：

日期：   年   月   日           日期：   年   月   日

附件：

城建项目工程造价咨询服务廉政保密承诺书

西安市住房和城乡建设局：

为做好城建项目造价咨询服务廉政保密工作，预防质量事故发生，根据有关法律、法规和廉政保密建设责任制的规定，本单位在服务期内郑重做出如下承诺：

一、严格遵守国家法律法规、廉洁自律准则及各项管理规章制度，认真履行单位职责，坚决杜绝违规、违法犯罪行为的发生。

二、做好作业人员党风廉政建设和反腐败工作，加强作业人员廉洁从业教育，进一步强化作业人员廉政保密意识和风险防控意识，使其诚信守法、行为规范。

三、坚持实事求是、公平、公开、公正的原则，廉洁、高效完成各项审核业务，不徇私舞弊和弄虚作假。

四、严格约束作业人员行为，并遵守以下要求：

1.严格按照规定程序办事，提高工作效率，不得借故推、拖、卡、压、故意刁难服务对象。

2.不得以任何形式向被审核项目单位借钱借物和报销应由个人开支的费用。

3.不准接受被审核项目单位免费或廉价提供的各种劳务、商品或福利待遇。

4.不准索取或收受任何形式回扣、礼金礼品、各种有价证券及贵重物品。

5.不准接受被审核项目单位的宴请和娱乐活动。

6.不得要求和接受被审核项目单位无偿提供通讯工具、交通工具等。

7.不得借工作之便为自己或亲友谋取不正当利益。

8.不得为谋取私利擅自与被审核项目单位就工程项目审核问题进行私下商谈或达成默契。

9.不得瞒报、蓄意误报审核项目中存在的问题。

10.严格遵守国家和贵单位的保密制度，不得擅自向被审核项目单位泄漏审核过程等相关情况。

11.发现与被审核项目（或单位）有直接利害关系时，必须主动报告并回避。

五、做好作业人员的廉政监督工作，作业人员违反以上承诺的，一经发现将严肃处理，由此给贵单位造成的损失，一律由本单位承担。

以上承诺本单位将严格履行，自愿接受监督，如有违反，愿接受责任追究。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日

三、风险管控措施

- 国家政策变化应对措施：密切关注国家政策动态；及时调整审核流程和标准；加强风险管理和内部管控；加强与上级部门，审核单位的沟通协调；提高审核效率和质量以灵活应对特殊情况。

- 实施环境变化应对措施：

①对环境变化进行细致的分析，包括政策、经济、技术、市场等多个方面，评估环境变化对审核工作的影响程度，包括时间、成本、质量等方面的影响。

②调整审核策略和优化审核流程，根据环境变化，对现有的审核策略进行修订和完善，确保策略能够适应新的环境要求。

③加强风险管理和内部管控，加强内部控制体系的建设，确保审核工作的规范性和准确性。对审核过程中可能存在的漏洞进行排查和整改，防止因内部控制不足而导致的风险。

④提升审核团队的能力，审核单位组织审核团队进行培训和学习，提高团队成员的专业素养和业务能力。培训内容可以包括新政策、新技术、新市场等方面的知识。

⑤灵活应对特殊情况，对于因环境变化而引发的突发事件，要灵活应对，及时采取措施解决问题。例如，可以调整审核计划、增加审核人员等。

- 重大技术变化应对措施：

①实时关注新技术的发展趋势、市场应用及可能带来的影响。

②分析新技术对工程造价、施工效率、质量等方面的潜在影响。

③评估技术变化对项目合同、计价标准等审核要素的影响。

④在审核过程中，加强对新技术应用的审核和验证，确保技术的合规性和安全性。

- 预算项目调整应对措施：

①重新评估与调整预算：对原采购预算进行详细审核，找出预算偏高或偏低的原因。调整后的预算应确保合理性和可行性，既要满足单位的采购需求，又要控制在单位的财务承受范围内。

②建立备选方案：在采购预算调整过程中，应制定多个备选方案，以应对可能出现的变化和不确定性。

③加强采购预算管理监督：建立完善的采购预算管理制度，明确预算的编制、审批、执行和监控等环节。对预算执行情况进行实时监控和分析，及时发现偏差并采取措施进行纠正。

- 因质疑投诉影响采购进度应对措施：

①建立快速响应机制：设立专门的质疑投诉处理小组，负责接收、登记、分类和初步审查质疑投诉。小组应制定明确的工作流程和责任分工，确保质疑投诉得到及时处理。

②详细调查与核实：对质疑投诉的内容进行详细调查，包括核实事实、收集证据等。与相关供应商、采购人等进行沟通，了解具体情况。

③依法依规处理：根据相关法律法规和采购文件的规定，对质疑投诉进行审查，并作出处理决定。确保处理决定的合法性和公正性，维护各方当事人的合法权益。

④暂停与恢复采购活动：如果质疑投诉成立，且可能对采购结果产生重大影响，应立即暂停当前的采购活动。暂停期间，应暂停与供应商的谈判、合同签订等后续工作。在质疑投诉处理完毕后，根据处理结果恢复采购活动。

⑤加强沟通与协作：代理机构加强与采购人的协作，共同处理质疑投诉。确保采购人了解质疑投诉的处理流程和责任分工。同时与监管机构保持密切联系，及时报告质疑投诉的处理进展和结果。

⑥公开透明与信息共享：在处理质疑投诉的过程中，保持公开透明的态度。及时公布处理进展和结果，接受社会监督。

- 采购失败应对措施：

①分析失败原因：仔细分析采购失败的具体原因。这可能涉及到供应商提供的响应文件、采购流程的执行情况、市场行情的变化等多个方面。通过深入分析，可以找出问题的根源，为后续制定改进措施提供依据。

②调整采购策略：根据采购失败的原因和市场情况，调整采购策略。例如，可以考虑拓宽采购渠道，寻找更多潜在的供应商；或者调整采购需求，以适应市场变化。同时，应加强对采购过程的监控和管理，确保采购活动的顺利进行。

③寻求专业支持：如果采购失败涉及合同纠纷或法律问题，可以寻求专业律师的支持。律师可以帮助分析合同条款、评估法律风险，并提供相应的法律建议。

④记录与总结：对采购失败的情况进行记录和总结，分析失败的原因和教训，避免类似问题的再次发生。

- 不按规定签订或者履行合同应对措施：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，或者重新开展政府采购活动。

②发现供应商拒绝签订合同时，首先应与供应商进行沟通，了解其拒绝签订合同的具体原因。如果沟通协商无果，可以依据相关法律规定，对供应商采取法律手段，要求供应商承担违约责任。

③供应商的履行不符合合同约定，可以采取适当补救措施来达到合同目的或满足采购人的要求。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

①严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，确保采购活动的合法性。

②在采购过程中，应充分评估采购项目是否符合国家法律法规和政策要求，避免损害国家利益和社会公共利益。

③依据《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定，政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

④对于损害国家利益和社会公共利益的行为，应依法追究相关责任人的法律责任。如构成犯罪的，应依法追究刑事责任；如涉及行政责任的，应依法给予行政处罚。