## 拟签订采购合同文本

西安事变旧址-张学良公馆旧址抢险工程（结构性勘察）

采 购 合 同

合同编号：

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

签署日期：　　    年       月       日

合同主要条款（最终以双方签订的合同为准）

委托方：                  （以下简称甲方）

承接方：                  （以下简称乙方）

甲方委托乙方开展                           项目。结合该项目的具体情况，为明确责任、分工协作，协作配合，经双方协商一致，就本勘察工作签订合同，共同遵守。

第一条 项目名称：

第二条 项目地点：

第三条 项目内容

第四条 项目成果

1、自合同签订之日起 3 个月内提交成果报告。

2、提交勘察报告（研究报告）等成果文件一式   份。

第五条 质量要求

1、需达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的标准或规范的要求：

《中华人民共和国文物保护法》（2024修订）；

《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2013）；

《中国文物古迹保护准则》（2015）；

《近现代文物建筑保护工程设计文件编制规范》（WWW/T0078-2017）；

《近现代历史建筑结构安全性评估导则》（WWW/T0048-2014）；

2、勘察内容、过程和成果符合国家相关标准、规范及设计、施工要求，并严格按照标准规定开展勘察工作。

第六条 项目费用及支付方式

1、项目费用：¥       元（大写：人民币           ）。

2、项目费用支付方式：（1）本合同签订且市级文保资金下达后10日内，甲方向乙方支付合同款的40%作为预付款；（2）本合同约定的全部勘察工作结束并提交成果报告由采购人验收合格且市级文保资金下达后10天内，支付到合同总价的100%。

第七条 甲方责任

1、向乙方提出具体明确勘察范围及相关资料；

2、向乙方提供项目涉及各项基础资料；

3、为乙方勘察人员办理勘察期间通行证，协调现场各方关系，保证乙方在现场顺利开展工作；

4、按合同约定支付项目费用。

第八条 乙方责任

1、乙方严格按照国家颁发的验收规范及甲方要求进行勘察施工，项目质量须达到国家或专业质量检验评定标准的条件。项目完成，经甲方验收合格后方可交付使用。

2、与甲方协商确定勘察方案。

3、按照双方协商确定的方案进行勘察工作，并符合甲方文物保护、美观形象等各项要求。

4、乙方在勘察施工过程中，遵守有关行业管理规定及市（区）城市管理规定，接受甲方监督，服从管理。乙方应承担勘察现场的安全保卫工作，因乙方原因导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担因此产生的一切责任；导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

5、乙方在获得勘察数据后，应组织相关人员开展数据研判，并按甲方要求及时将勘察阶段成果报送。

6、乙方严格按照勘察内容、周期提交相应阶段成果，并对提交成果资料负各项法律责任。

7、因乙方勘察质量原因，造成勘察数据不能准确反映实际情况，造成甲方文物安全损失，乙方承担一切损失和法律责任。

8、乙方完成项目勘察，由甲方进行验收并接收，验收不合格的，乙方应负责免费修整、返工，直至验收合格并移交。乙方拒绝修整、返工或修整返工后仍验收不合格，甲方有权不支付不合格部分价款，且有权委托第三方完成上述不合格部分，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权在合同价款中直接扣除。

9、合同履行过程中，乙方负责其工作人员人身、财产安全，乙方工作人员人身、财产损失及法律责任，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

10、合同履行过程中，由于乙方原因导致第三方人身、财产等权益受损失，乙方承担由此引发的一切纠纷、损失和法律责任。由此所造成的甲方陷入包括但不限于诉讼等纠纷时，乙方还应向甲方赔偿损失（包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费、律师费等）。

11、合同履行过程中，涉及文物安全由乙方负责，由于乙方原因造成的文物损坏，乙方承担全部责任，该责任包括但不限于赔偿损失，承担行政罚款等。

12、乙方提交的成果报告及甲方提供的全部资料、图纸的知识产权归属甲方，未经甲方书面同意，乙方不得自行使用于本合同之外的目的，亦不得许可任何第三方使用，如有违反，造成的损失由乙方全部承担。

13、乙方出具的成果报告不得侵犯第三方的合法权益，如有违反，乙方应自行承担由此造成的一切损失、纠纷和法律责任，如使甲方陷入包括但不限于诉讼等纠纷时，乙方还应赔偿甲方为此支付的各项费用（包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、诉讼费等）。

第九条 保密条款

1、乙方承诺对甲方的业务秘密及在服务过程中获悉的一切数据、资料等负有保密义务。

2、乙方在甲方未公开披露的情况下，不得向第三方泄露甲方的业务秘密；不得许可第三方使用甲方的业务秘密；不得以任何形式私自利用上述业务秘密；对于一项完整的业务秘密，如果甲方仅公开披露部分内容，对未披露的部分乙方仍要承担保密义务。

3、保密期限：乙方承担保密义务的期限自甲、乙双方签订本合同时起至甲方向社会公众披露该信息时止，在此期间无论甲、乙双方合同关系是否存在，乙方都应无条件的保守甲方业务秘密。

第十条 违约责任与争议解决

1、合同生效后，无正当理由，甲方擅自中途停止或解除合同，乙方未开始工作的，甲方不承担违约责任，乙方已开始工作的，双方按照实际工作量据实结算费用，除此之外甲方不承担其他违约或损坏赔偿责任；乙方无正当理由不履行合同，乙方向甲方支付违约金（总价款的 10%），并退还已支付的项目款。

2、乙方违反本合同任一条款约定，甲方有权解除合同，不再支付任何费用，同时乙方承担合同总价款 10%的合同解除违约金。

3、甲方超过合同规定的日期付款时，甲方应按延误天数和当时银行贷款利率，支付违约金。

4、乙方逾期完成本合同约定工作，自逾期之日起，承担合同总价款千分之一/日 的逾期违约金，逾期达 7 日，甲方有权解除合同，不再支付任何费用，同时乙方承担合同总价款 10%的合同解除违约金。

5、乙方不得将本项目转包或委托任何第三方实施，如有违约，甲方有权解除合同，不再支付任何费用，同时乙方承担合同总价款 10%的合同解除违约金。

6、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

7、本合同履行过程中，如有争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 第十一条  验收

- （1）供应商提供的服务最终验收达不到磋商文件要求和响应文件承诺及国家或行业标准，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件完善或要求赔付采购人损失；（2）若发现供应商有弄虚作假的，及在项目实施阶段故意或随意夸大服务，本项目合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失；（3）验收标准：按竞争性磋商文件、响应文件及合同约定的各项技术、服务、安全标准的履约情况逐项进行验收确认；（4）验收合格后，填写验收单，双方盖章、签字生效。

第十二条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十三条 本合同未尽事宜，双方友好协商解决，必要时可签补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

第十四条 本合同自双方签字盖章后，自行生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

本合同一式    份，双方各执    份，每份合同具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 采购人 （公章） | 成交供应商 （公章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人或代理人： | 法定代表人或代理人： |
| 负责人：（签字） | 负责人：（签字） |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |