## 第八章 拟签订采购合同文本

甲方：西安市红会医院

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条   工程概况

  - 工程名称：西安市红会医院院内维修工程项目（南院区）

  - 工程地点：红会医院

1.3、施工内容：

1.4、承包方式：包工包料

1.5、缺陷责任期（与工程质量保证金的退还有关）： 2年。

1.6、质量保修期（与工程质量保证金的退还无关）：按建筑工程质量管理条例相关规定执行。

1.7、服务期：1年。

1.8、工程质量：合格

1.9、合同价款******元

第二条   甲方工作

2.1、指派     为甲方驻工地代表，负责本工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2、如涉及变更、结构或设备管线，应委托建设方和原建设单位提出设计方案签字盖章为准。

第三条   乙方单位工作

3.1、指派 **** （电话：*******）为乙方驻工地代表，负责合同履行，未经授权不得擅自更换。按要求组织施工并制作相应施工计划及工程进度表，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项任务不得以任何理由拖延。

3.2、严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、严格按照图纸或做法说明进行施工做好各项质量检查记录，确保工程质量。

3.3、施工中未经甲方书面同意或建设方批准，不得随意拆除改动各项工作任务。

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系，如因此发生纠纷或损失由乙方承担全部赔偿责任。

3.5、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。

3.7、现场负责人需在工作日上午8:30抵达现场，请假需提前一天向甲方主管部门请假，并向公司申请其他人临时负责；

3.8、不得擅自转包、违法分包工程，否则甲方有权单方解除合同并追究违约责任；

第四条   关于工期的约定

4.1、因现场特殊原因未完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2、因乙方原因未完成工作，影响工期，工期不顺延，因此对甲方造成的各项经济损失由乙方全部承担。乙方如未按时完工，拖延工期一天扣除当月签证单合同总价款的1‰ ，拖期超过10日以上视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同（合同自甲方书面通知到达乙方时解除）并要求乙方赔偿按合同价款30%的违约保证金。

4.3、乙方在进行现场勘察后，应于当天工作时间内给出具体施工时间以及竣工时间，不得无故拖延，影响医院正常使用；

4.4、乙方应在甲方指定时间内提交合格的验收资料，否则影响工程款支付进度的情况由乙方自行承担；

4.5、因乙方原因返工、验收不合格，致使工期延期，由乙方承担延误责任。

第五条   关于工程质量及验收的约定

5.1、质量标准应严格执行国家现行施工质量验收规范（如建筑工程施工质量验收统一标准GB50300等）、设计图纸、技术交底文件以及合同约定执行，确保工程质量等级达标；

5.2、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收，确保工程一次验收合格。

5.3、发现问题及时与甲方协调修复，是甲方问题由甲方承担返工所有费用及工期顺延的责任、是乙方问题由乙方自己承担返工所有费用，造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。

5.4、验收不合格时，乙方应召集施工人员提出书面措施并递交甲方审阅，甲方批阅同意后乙方应及时整改，整改时限应根据整改繁易情况而定：所有问题3-7个工作日内解决，如遇不可抗力因素（如地震、山洪等）延迟整改时限，如整改三次以上仍不合格的甲方有权解除合同，合同自甲方书面通知到达乙方时解除，同时乙方应向甲方承担不少于合同价款的30%作为违约金。

5.5、所有进场材料、构配件等需提供合格证、质检报告等资料，严禁使用不合格材料，一经发现，甲方有权要求立即退场，由此产生的返工费及误工费等由乙方全额承担；

5.6、乙方必须严格遵守自检制度，自检不合格不得交付甲方验收；

5.7、所有工程保修期自验收之日起计算，具体时间按照国家相关法律法规及合约执行，保修期内，因乙方施工原因致使，乙方应按照甲方要求约定时间内到场维修，维修费由乙方自行承担；

第六条   关于工程价款及结算的约定

6.1.1、零星工程签证单至少每两个月报审一次，待审计完成后，出具审计报告，按照审计后的工程金额，甲方在15个工作日内支付审计后工程金额的97%支付；

6.1.2、留合同总价款3%的工程质量保证金，在缺陷责任期满后，甲方无息将工程质量保证金在10个工作日内支付。

6.2、支付方式：银行转账

6.3、结算方式：乙方开具合规发票。

第七条   有关安全生产和防火的约定

7.1、乙方对施工现场安全生产负全面责任，严格遵守国家及地方安全生产法律法规、施工安全操作规程，落实安全管理体系，配备专职安全员。

7.2、乙方须对施工人员进行岗前安全教育、安全技术交底及培训，特种作业人员必须持证上岗。

7.3、 施工期间因乙方管理不到位、操作不规范、安全措施缺失等原因发生安全事故、人员伤亡、财产损失的，全部责任、赔偿及法律后果由乙方承担，与甲方无关。

7.4、甲方有权对施工现场安全进行监督检查，发现安全隐患有权要求乙方限期整改；乙方拒不整改或整改不到位的，甲方有权责令停工，由此产生的损失由乙方承担。

7.5、 乙方应按规定做好现场围挡、材料堆放、道路硬化、扬尘控制、噪声控制等文明施工措施，保持场地整洁有序。

7.6、施工垃圾、废料由乙方及时清理外运，不得随意堆放、丢弃，否则由此产生的罚款及清理费用由乙方承担。

7.7、因乙方施工造成周边环境污染、扰民投诉、城管处罚等，均由乙方负责处理并承担全部费用。

7.8、乙方必须严格执行消防法律法规，落实施工现场防火责任制，按规定配备足量、有效的消防器材并保持完好可用。

7.9、施工现场严禁违规动火、违规用电、违规使用明火取暖、吸烟及易燃易爆物品乱堆乱放。

7.10、如需动火作业，乙方须提前办理动火审批手续，安排专人监护，落实防火措施，否则由此引发火灾事故的，由乙方承担全部责任。

7.11、因乙方原因发生火灾，造成人员伤亡、财产损失、第三方损害的，所有赔偿、处罚及法律责任均由乙方承担。

7.12、 施工现场临时用电由乙方规范架设、管理，做到“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁私拉乱接。

7.13、 施工机械、设备、脚手架等须经检查合格后方可使用，定期维护保养，严禁带病运行。

7.14、因用电不规范、设备故障等造成触电、倒塌、伤人等事故，责任由乙方承担。

7.15、 乙方应自行为施工人员购买工伤保险及意外伤害保险，并为施工现场相关责任购买必要保险，保险单据报甲方备查。

7.16、未购买保险或保险不全导致无法理赔的，相关损失由乙方自行承担。

7.17、乙方负责施工现场治安防范，防止盗窃、斗殴、寻衅滋事等事件发生，出现问题由乙方负责处理，并承担相关经济责任。

7.18、因乙方原因造成甲方或第三方人身、财产损害的，由乙方全额赔偿。

7.19、甲方对乙方违章作业行为有权制止、处罚，直至解除合同。

- 争议或纠纷处理

8.1、双方协商解决，在协商、调解不成时由甲方所在地的法院通过诉讼解决。

- 本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，具有同等法律效力。自签订之日起生效。

甲方：西安市红会医院                            乙方：

地址：西安市友谊东路555号                      地址：

法定代表人：（签字）                             法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：                                    委托人代理人：

经办人：                                        经办人：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

联系电话：                                      联系电话：

签订日期：   年   月   日                    签订日期：    年   月   日