## 第八章 拟签订采购合同文本

（此合同主要条款只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

施 工 合 同

（项目编号： ）

（项目名称： ）

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

年   月

中国  西安

校园零星维修项目施工合同

发包人（甲方）：  西安职业技术学院

承包人（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况， 甲乙双方经充分协商，鉴证方确认，一致达成如下协议：

第一条：工程概况

1.1 工程名称：  校园零星维修项目   。

1.2 工程地点：  西安职业技术学院  。

1.3 承包范围：  详见附件：维修工程项目报价清单     。

以上价格包括完成该维修项目的成本（直接费、间接费）、利润、政策性文件规定费用、施工技术措施费、风险费、税金等所有费用，数量按照实际维修量据实进行结算。未在清单内的项目,以现场实际情况和审核为准。

1.4 承包方式：双方商定采取下列第      1       种承包方式：

（1）乙方包工包全部材料（乙方承包的材料费用包含在合同价款内）；

（2）乙方包工包部分材料（乙方承包的材料费用包含在合同价款内）；

（3）乙方包工、 甲方包料。

1.5 计划工期：合同期一年，工期按照实际工作量结合甲方书面通知为准。。

第二条  施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第     /    种方式提供：

（1） 甲方自行提供施工图纸，图纸一式二份， 甲方、乙方各一份。

（2） 由乙方设计施工图纸并经甲方审核确认后作为施工图纸，图纸一式二份， 甲、乙双方各一份（费用包含在合同价款内）。

第三条： 甲方工作

3.1 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向乙方进行现场交底。

3.2 全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；办理施工所涉及的各种申请、审批等手续。

3.3 指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第四条： 乙方工作

4.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案、进度计划、装修效果图，交甲方审定。

4.2 指派乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

4.4 遵守国家、地方政府、有关部门及甲方对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备设施、古树名木、办公用品等不受损坏，如有损坏乙方负责赔偿，尽量减少施工过程中对周围环境的影响，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。

4.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.7 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4.8 根据甲方通知要求，及时到现场对零星维修项目（二次）第一时间维修处理，不得拖延或以维修项目少等原因延迟维修时间。

第五条：关于工期的约定

5.1 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

5.2 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工 12 小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第六条：关于工程质量及验收的约定

6.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更、装修效果图和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。

6.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

6.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。

6.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

6.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收， 甲方接到验收通知后应组织验收，并办理验收手续。

第七条：关于工程价款及结算的约定

7.1 合同价款：固定综合单价， 以实际数量据实结算。全年总金额不超过150万元。

7.2付款方式：

7.2.1进度结算:①合同签订后，支付预算金额的40%作为预付款②累计完成预付款金额后，按照施工过程中，每累计完成工程量对应价款满30万元，成交供应商提交完整结算资料(含工程量确认单、相关凭证等)，经采购人审核确认后，成交供应商开具对应金额合法有效发票，采购人在收到合格发票后7个工作日内完成支付。

7.2.2最终结算:合同履行期满，且所有维修工作全部完成并通过竣工验收后，对不足30万元的剩余款项，按实际发生金额据实结算，采购人在收到最终结算资料及合格发票后7个工作日内完成尾款支付。

7.2.3漏项处理:施工过程中发现工程量清单中存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目采购的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定协商解决。

7.3 质保期内出现质量问题，乙方不按约定要求履行维修或更换义务， 甲方有权安排第三方进行维修，维修或更换费用由乙方承担。

7.4 工程决算审核中，核减率大于 10%（不含 10%），基本审计费及核减成果审计费均由乙方支付。

第八条  工程变更

8．1  甲方对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

8．2  乙方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经甲方批准。

第九条：关于材料供应的约定

9．1  装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

9．2  由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

9．3  凡由乙方采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第十条：有关安全生产和防火的约定

10.1 施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

10.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

10.3 乙方在施工期间，对施工过程的安全管理负责，同时遵守甲方安全管理的相关要求。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法规，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此造成的损失。

第十一条：保修

本工程的质量保修期为      年。出现质量问题，接到维修通知后24小时内到达维修现场，具体维修内容、维修标准及完成维修并通过甲方验收等相关事宜由甲乙双方共同商定，修复的材料、人工等费用由乙方承担

在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保其施工工程的质量。工程在合理使用期限内因工程质量问题造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

第十二条：违约责任

12.1 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

12.2未按要求提供货物、质量、环保标准不能满足技术要求的，施工方必须无条件更换，否则，采购单位有权终止合同，并对施工方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

12.3施工方不能按期交工的，每逾期一日应向项目单位支付合同总价款2%的违约金，给采购单位造成损失的，应予以赔偿。

第十三条：争议处理

本合同履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决；当事人不愿通过协商解决或者协商不成时，双方应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十四条：

本合同一式 肆 份， 甲方执 贰 份，乙方 贰 份,经各方签字盖章后生效。

# 附件：《维修工程项目报价清单》

| 甲方：西安职业技术学院（公章） | 乙方 |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 签订日期：202 年 月 日 | 签订日期：202 年 月 日 |