合同条款及合同文件格式

（仅供参考，具体以实际签订合同为准）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商方式管理暂行办法》等法律、规定，按照竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）、竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本服务合同。

第一条 合同内容及合同金额

1.合同内容：基于2025年度陕西省水土流失动态监测成果，综合运用高分辨率卫星遥感影像解译、外业实地核查等技术手段，结合优化后的地形、植被等关键因子，更新水土流失现状计算参数，采用空间叠加分析、聚类分析与现场调查相结合的方式，科学划定全市水土流失矢量图斑，摸清西安市水土流失现状及主要成因、明确水土流失精准治理区域；提出水土流失分阶段分区域治理建议，并选取典型区域提出水土保持措施布局。为西安市水土流失精准治理与科学规划提供数据支撑和技术依据。

2.合同金额：      人民币（大写）（¥ ）。

2.1 合同总价是指为本次服务工作所需的全部费用。

2.2 合同总价为固定总价包干，不受市场价格变化因素的影响。

第二条 服务期限

服务期限为自合同签订后240日历天提交成果资料。（具体服务起止日期可根据合同签订时间相应顺延）。

第三条 甲、乙双方的权利义务

1、甲方的权利义务：

（1）乙方依照本协议交付的成果归甲方享有；

（2）甲方应向乙方提供项目所需要的相关背景资料；

（3）甲方应及时、合理地接受乙方交付的成果；

（4）甲方应按照约定时间向乙方支付项目经费。

2、乙方的权利义务

（1）乙方应按照约定制定和实施工作计划；

（2）乙方应合理使用项目经费并按时完成项目，保证项目成果符合约定标准；

（3）乙方不得擅自将本协议项下的委托事项转委托；

（4）在没有甲方事先书面批准的情况下，乙方不得泄露与本协议或在协议履行期间得知的与甲方有关的任何知识产权成果和保密信息；

（5）乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利；

（6）乙方应当自行根据中华人民共和国法律纳税。

第四条 提交服务成果时间及地点：

（1）提交服务成果时间：合同签订后240日历天；

（2）提交服务成果地点：采购人指定地点。

第五条 项目验收

甲方依据竞争性磋商文件规定及响应文件的服务承诺对项目进行验收。

第六条 服务要求

1.乙方应按照国家有关法律规定、响应文件和本合同所附的服务承诺，为甲方提供服务。

2.如在服务过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在服务期内，乙方应对服务的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.甲方如有其他要求双方另行协商。

第七条 成果归属和分享

1.成果归属：乙方在本协议项下完成的所有成果所有权和著作权归属于甲方。

2.成果转让和使用：在没有甲方事前书面同意的情况下，乙方不得擅自转让协议项目产生的成果，不得在公开场合发表、公布以及使用。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 付款方式

付款条件说明：合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

付款条件说明：提交成果后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

支付方式：银行转账。

结算方式：乙方在接受付款前开具全额发票给甲方。

第十条 违约责任

1.乙方提交的成果必须符合本合同的相关规定，未达到要求的，应按合同标的总金额百分之十向甲方支付违约金，经甲方要求整改后的30日内或甲方确定的其他期限内仍未达到要求，进而导致无法通过项目验收的，甲方有权解除合同，乙方还应同时返还甲方已支付的款项。

2.乙方如未能按期提交项目成果，每延迟一日应按合同标的总金额千分之一向甲方支付迟延违约金。违约金首先从甲方未支付的项目款项中扣除。乙方逾期超过30日的，甲方有权要求解除合同，并有权要求乙方支付本合同总金额的20%违约金和承担甲方因此遭受的其他直接损失。

3.乙方未按合同要求履行义务，且经甲方要求仍拒不改正的，应按合同标的总金额百分之十向甲方支付违约金。如拒不改正的部分或程度等导致本合同目的无法实现的，甲方有权解除合同，乙方还应同时返还甲方已支付的款项。

4.争议解决和补充协议 因本合同产生或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可在甲方同意的前提下予以延长，其延长期与不可抗力影响期相同，但不得影响合同的执行。

2.不可抗力事件发生后，应在三日内通知甲方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据：

1.竞争性磋商文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3.磋商中的磋商记录（协商后磋商报价表及协商后服务承诺书）；

4.成交通知书。

第十六条  本合同一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各壹份。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |