# 第七章 拟签订采购合同文本（参考）

甲    方：

乙    方：

项目名称：

项目地点：

为确保地下文化遗产安全，推动项目建设顺利进行，根据相关法律、法规之规定，由甲方委托乙方对             组织进行考古发掘技术服务。甲乙双方本着“既有利于工程建设，又有利于文物保护”的原则，根据本项目招标结果，就本项目工作签订本框架协议。

第一条  协议依据

1.1.《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令[十三届第四十五号令]）2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过，自2021年1月1日起施行；

1.2.《中华人民共和国文物保护法》（2024年修订）（2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第二次修订）；

1.3.《陕西省文物保护条例》（2017年修正）（2017年7月27日陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议第二次修正）

1.4.国家文物局《关于加强基本建设工程中考古工作的指导意见》（文物保发[2006]42号）

1.5.国家文物局《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（[90]文物字第248号）

1.6.陕西省文物局《关于加强基本建设工程中考古工作的通知》（陕文物发〔2014〕147号）

1.7.《关于调整陕西省最低工资标准的通知》(陕人社发〔2021〕5号)

第二条  协议内容及工作时间

2.1.项目位于           。勘探面积为     平方米（     亩）。

乙方根据《考古勘探工作报告》发现的                   组织考古发掘及出土文物现场保护等工作，并编制《考古发掘工作报告》。

2.2.工作期限自甲方工作经费到账并通知进场开展工作之日起，乙方在    个日历天内完成考古发掘工作。如遇雨雪天气及其他不可抗拒因素或重大考古发现，工期顺延。

第三条 工作费用及支付方式

3.1取费依据：根据《中华人民共和国文物保护法》及国家计委、财政部、文物局颁发的《考古调查、勘探、发掘、经费预算定额管理办法》（﹝90﹞文物字第248 号）规定，结合项目所在地的实际情况，制订取费标准，进行项目预算。

3.2本项目合同总价款为人民币（大写）             （￥        元）。 该费用包含完成本次招标所要求的所有费用，包括但不限于人工费、设备费、资料费、管理费、社保费、税金等其他一切相关费用。在提供服务的过程中的任何遗漏，均视为已包含，由乙方免费提供，且合同价一次性包死不受市场价变化的影响，甲方将不再支付任何费用。

3.3付款方式：合同签订后5个工作日内支付50%，项目田野考古发掘结束，并经专家评审验收合格后支付剩余50%。

3.4甲方付款前，乙方应向甲方提供符合丙方要求的等额增值税/普通发票。乙方延迟提供发票，甲方付款应相应顺延。

第四条 各方责任与义务

4.1.甲方责任与义务

4.1.1.完成影响考古发掘的现场清障工作，并提供项目区域内地下设施（包括电缆、光缆、天然气管道及煤气管道等）的走向、深度、宽度及确切位置。

4.1.2.完成土地征用、青苗树木补偿、拆除地上地下障碍物，负责协调与项目所在地各级政府及群众的关系，确保发掘工作不受外界干扰。

4.1.3.按照协议约定时限向乙方及时足额支付工作费用。

4.1.4.在乙方未完成文物保护工作的区域内，未经乙方许可，甲方不得擅自进行施工建设；如有特殊情况，双方协商解决。

4.1.5.在服务过程中，如有新的文物遗存（古遗址、古墓葬）或重要考古发现，必须立即停工，并在24小时内通知乙方进行妥善处理，相关费用及工期另行协商。

4.1.6.对乙方提供的考古发掘成果文件不得擅自修改，承担有关资料的保密义务，亦不得转让给第三方使用，相关考古发掘成果仅用于建设工程项目的文物保护工作审批。

4.1.7.组织项目区域内文物保护工作事项的论证等有关会议。

4.1.8.负责组织管理考古发掘现场的民工、土方及考古发掘所需设施的临建及运输工作，并承担相关责任及费用。

4.1.9.负责考古工地外围安全、现场人员安全、民工的安全管理及相关费用，负责考古发掘过程中的安全支护及相关费用。

4.2.乙方责任与义务

4.2.1.承担甲方建设区域内所有古代文化遗存的考古发掘工作，负责考古发掘证照报批手续。

4.2.2.按照《田野考古工作规程》科学组织考古发掘，确保资料准确可靠及出土文物安全。

4.2.3.负责《考古发掘工作报告》的编写。

4.2.4.按照协议工作期限，完成协议规定的发掘任务，并向甲方移交场地。

4.2.5.完成发掘任务且确认经费全额到账后30日内，向甲方提交符合国家相关要求的《考古发掘工作报告》一式陆份。

4.2.6.在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全制度及其他有关的规章制度，承担有关资料的保密义务。

4.2.7.负责出土文物的安全、现场文物库房的安全及相关费用。

第五条  成果归属及保密条款

5.1.因本合同项下产生的考古发掘成果归属于乙方所有，未经乙方同意，甲方不得擅自修改或转让给第三方使用，违反本约定给乙方造成损失的，乙方有权索赔。

第六条  违约责任及争议解决

6.1.甲方违约责任

6.1.1.未按协议约定提供有关资料、数据和工作条件，导致乙方无法按协议约定完成工作任务，甲方承担逾期责任。

6.1.2.未按约支付费用，每逾期一日，按未付经费的百分之一向乙方支付违约金。

6.1.3.承担因提供资料有误造成乙方返工或工期延迟所增费用。

6.1.4.擅自终止协议，已支付工作经费不得要求返还，并向乙方支付相当于工作费用总额百分之五的违约金。

6.2.乙方违约责任

6.2.1.逾期未交付工作成果，每逾期一日，按已付工作经费的百分之一向甲方支付违约金，同时乙方应继续履行义务。逾期超过30日未交付工作成果，甲方有权解除协议，并要求返还支付的工作费用及相当于已支付费用百分之五的违约金。

6.2.2.擅自终止协议，应退还甲方已支付的工作费用，并向甲方支付相当于工作费用总额百分之五的违约金。

6.3因本协议履行发生争议，双方应协商解决。协商未果，双方有权向通过项目所在地人民法院诉讼解决。

第七条  其他

7.1.甲、乙双方应本着积极配合、相互协作、精心组织、保证质量、按期完成的原则开展工作，重大事项双方应共同协商解决。

7.2.本协议自甲、乙双方签字盖章或盖章后生效，双方履行完协议规定的义务后，协议终止。

7.3.本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份。

| 甲方名称（盖章）: 地址： 法定代表授权人（签字）： 分管领导： 经办人： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

注：上述合同仅作为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，实质性内容不得违背单一来源谈判文件的条款。