版本号：SXGL-2026-001F20260116001

# 磋 商 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：碑林区2026年绿化养护市场化购买服务

### 采购项目编号：SXGL-2026-001F

### 西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）

### 陕西亘立项目管理有限公司共同编制

### 2026年01月16日

## 第一章 竞争性磋商邀请

陕西亘立项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）委托，拟对碑林区2026年绿化养护市场化购买服务采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、项目编号：SXGL-2026-001F

### 二、项目名称：碑林区2026年绿化养护市场化购买服务

### 三、磋商项目简介

碑林区2026年绿化养护市场化购买服务旨在引入专业化技术服务，对碑林区全区绿化进行专业化养护。

### 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（碑林区2026年绿化养护市场化购买服务）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、信用信息：供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。注：以评标现场信用查询结果为评审依据。

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）

地址： 碑林区雁塔北路23号

邮编： 710054

联系人： 何锐

联系电话： 029-62521335

#### 代理机构：陕西亘立项目管理有限公司

地址： 西安市曲江新区杜陵西路中海曲江大城君尚府46幢10404号

邮编： 710000

联系人： 赵阿香

联系电话： 18192742870

#### 采购监督机构：西安市碑林区财政局

联系人：杨志刚

联系电话：029-89625302

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,810,810.44元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章)。 |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1、本项目代理服务费依据国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）及《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件规定标准收取，以成交价作为取费基数。 2、成交单位在领取成交通知书之前，须向采购代理机构支付招标代理服务费。 3、招标代理服务费以转账或现金形式缴纳至以下账户： 开户名称：陕西亘立项目管理有限公司 开户银行：西安银行股份有限公司西安友谊东路支行 账号：115011580000061434 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）和陕西亘立项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西亘立项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是西安市碑林区城市管理和综合执法局（本级）。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西亘立项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

### 2.3磋商文件

#### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章。

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

按采购文件第三章采购需求《附件1：碑林区绿化养护作业标准》执行

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西亘立项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西亘立项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西亘立项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：赵阿香

联系电话：18192742870

地址：西安市曲江新区杜陵西路中海曲江大城君尚府46幢10404号

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

碑林区2026年绿化养护市场化购买服务旨在引入专业化技术服务，对碑林区全区绿化进行专业化养护。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,810,810.44

采购包最高限价（元）: 1,810,810.44

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碑林区2026年绿化养护市场化购买服务 | 1.00 | 1,810,810.44 | 元 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：碑林区2026年绿化养护市场化购买服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 碑林区2026年绿化养护市场化购买服务旨在引入专业化技术服务，对碑林区全区绿化进行专业化养护。 二、服务内容 1.本项目总面积 全区绿化总面积201201.16㎡。 2、承包方式 采用全包干形式，即管理任务包干、经费包干。碑林区城市管理和综合执法局将管理任务交给绿化养护公司，公司按照管理要求和标准组织管理工作，并接受碑林区城市管理和综合执法局的指导、监督和检查验收，碑林区城市管理和综合执法局按合同约定内容付费。 三、服务要求 碑林区城市管理和综合执法局、各街道办事处、市、区督查、数字城管平台、新闻媒体（包括报社、市区电视台）曝光及社区居民、群众举报、市区领导交办事项，查实有责的，按考核评分标准纳入考核内容给予扣分。 （一）日常检查考核办法 日常检查考核工作由碑林区城市管理和综合执法局根据日常管养等工作需要，联合各街办对中标人的日常管养工作，包括保洁、浇水、施肥、除杂草、树木修剪、死树伐除、防治病虫害、除四害、应急抢险等管养工作进行检查，每周进行1次明检，1次暗检，并按照《绿化养护管理检查表》（详见附件3）进行打分。现场检查发现存在的问题，予以整改通知，并将有关情况上报。若未能按时按质按量完成整改，则按规定扣除相应分值，并以书面通知直接发到公司法人。日常检查考核评分结果将按合同规定比例纳入月度检查考核总评。 （二）月度检查考核办法 月度检查考核工作由碑林区城市管理和综合执法局负责组织实施，联合各街办对绿化带、绿地小广场、花坛的日常管养工作及月度管养效果进行检查考核，月检内容由两部分组成：一是日常检查结果的平均值（占比70%），二是当次月检得分（占比30%）。当次月检内容包括：一是中标人要按照每月的工作计划内容及进度，正确记录日常养护作业记录，月检当日由月度检查小组成员查阅相关记录资料是否齐全，并按规定评分（10分）；二是对检查绿化带、绿地小广场、花坛进行巡查抽查及专项检查，尤其是对日查时发现的养护问题进行重点检查，并做好检查记录及评分，并现场拍照留证（10分）；三是月检结束后当场总结月检情况，告知中标人在月检时发现的问题，要求中标人签名确认及限期内完成相关问题整改，并检查整改结果（10分）。 （三）奖惩办法 根据月度考核成绩，扣除相应月度养护经费作为质量奖惩金，月度考核90分以上（含90分）为优秀，不处罚，全额拨付养护经费；月度考核90（不含90分）—85分（含85分）的为合格，每1分扣养护经费500元（以100分为基数计算），即处罚金额=（100—考核得分）×500 ；月度考核85分以下（不含85分）的为不合格，除按上述方式每分扣养护经费500元外，对相关公司进行一次黄牌警告，勒令整改；连续两个月考核为不合格等次的，除按上述方式扣除养护经费外，我局有权再次扣除当月养护经费的10%。对一年内连续2次月考核在70分以下，或累计有3次月考核在75分以下的，我局有权与绿化养护公司解除合同。 四、商务要求 （一）服务期限 （1）服务期限：自合同签订之日起一年，承包服务有效期限自合同签订之日起共3年，合同一年一签。 （2）服务地点：按采购人指定地点 （二）款项结算 碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 五、质量验收标准或规范 详见附件1：碑林区绿化养护作业标准 六、违约责任 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 附件：1.碑林区绿化养护作业标准 2.作业标段分区详表 附件1：碑林区绿化养护作业标准 1、范围 本标准规定了碑林区绿化带、绿地小广场、花坛园林植物、设施等养护质量标准，适用于采购人管辖范围内绿化带、绿地小广场、花坛园林绿化及设施的养护管理工作。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 DB44/T268—2005 城市绿地养护技术规范 DB44/T269—2005 城市绿地养护质量标准 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 绿色期 一年内草坪自然生长状态下叶色保持正常绿色的持续时间。 3.2 杂草覆盖率 单位面积内杂草所覆盖面积的百分比。 4、分级管养 根据采购人管辖范围内的绿化带、绿地小广场、花坛所处位置的重要程度及绿地的性质和养护质量水平要求，所管辖的绿化带、绿地小广场、花坛园林绿化养护质量标准全部为三级养护。 5、三级养护总体质量标准 5.1 绿化养护单位要制订较完善的养护技术方案，建有工种齐全和相对稳定的养护队伍，绿化养护技术措施比较完善，管理基本到位、得当，植物配置科学合理，基本达到黄土不裸露，绿地总体景观较好。 5.2 园林植物 （1）草坪植物生长旺盛、叶片大小、色泽正常、无杂草，高度控制在8厘米以内，无明显裸露地面，基本无枯黄叶，枯黄率控制在2%以内；其他植物的新梢枝叶萌发正常，叶片大小和色泽正常，基本无枯枝败叶。 （2）乔木树冠、株型保持基本完整，生长与开花结果正常；主侧枝分布基本合理，分枝点高度与树种特性基本相适应，分枝不影响浏览及观景,数量适宜、修剪科学合理。基本无死株、缺株。广场树木的体量、高度基本保持一致，倾斜率小于5%。造型植物修剪合理，线条基本齐整、圆滑。修剪时要考虑其生长发育特点，整形效果需与环境协调。清理及修剪的枯枝叶和杂草要随剪随收，集中清理弃运，禁止乱堆乱放或焚烧处理。 （3）花灌木生长正常，株型完整、丰满，开花正常，花后修剪合理、及时。木本地被植物生长正常，覆盖率达到 97%以上，基本无杂草，无死株、缺株。 （4）花坛、花带、花台植物生长良好，花卉管养要达到整齐美观、四季常绿、生势旺盛、高度基本一致，修剪合理且叶片大小、色泽正常，及时摘除残花败叶，基本无枯黄叶的效果。要求根据生长需要加强淋水和施肥，保证水肥充足，确保每年绿色期不少于320天，绿化覆盖率不小于98%，及时清除杂物、垃圾、纸屑，无积水，杂草的覆盖率确保不超过规定范围。 （5）绿篱生长旺盛，修剪整齐、合理，无死株，无明显断垄，无高草杂草，无明显病虫害发生。 （6）藤本植物生长正常，开花适时，应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不低于85%。每年常规修剪一次，2-3年理藤一次。 （7）草本花卉生长正常，株型完整，开花适时，开花时覆盖率达到 90%以上，基本无杂草；花后需修剪的，得到合理修剪。 （8）草坪及地被植物整齐，草坪的绿色期不少于250天，覆盖率90%以上，经常除杂草和松土，除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，杂草的覆盖率不超过3%，无积水，修剪合理。 (9)及时对绿化带、小广场内死树进行砍伐、清理，对枯枝进行修剪、清理。 （10）及时清理死苗，一周内补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果,费用由承包人自负。草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到95%以上，其他植物补植或改植的成活率达到98%以上。 （11）病虫害控制及时、有效，被害植株不超过5%，被害叶片不超过叶片总量的3%。有害植物的危害得到有效治理。 5.3 绿化保洁 （1）周一至周日，上班时间7：30-18：30。遇检查日、节假日按实际要求延长保洁时间。 （2）规范所管辖绿化带、绿地小广场、花坛所属区域的保洁工作，清除树穴内、绿化带、绿地小广场、花坛的杂草、垃圾，绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内杂物应日产日清，做到保洁及时。确保所属区域的卫生良好，环境整洁。 （3）本项目环境消毒服务包括绿化带、绿地小广场、花坛消毒、灭四害（灭老鼠、蟑螂等）、预防流行性疾病、传播性病毒消杀服务； （4）绿地完整，无堆物、堆料、搭棚、乱张贴、涂乌、乱挂乱拉、焚烧杂物，树干上无钉拴刻画等现象，绿地边线以外2米内的荒地的保洁工作到位，不能出现垃圾连片的地方（特别是花生壳、瓜子壳）或出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孳生地。 5.4 园建设施 （1）园路、绿化井盖和标识牌等园林设施完整、安全，维护及时，并按合同要求及时翻新。 （2）喷淋系统要及时检修，保证喷头正常喷水，杜绝发生管道漏水现象。 5.5 施肥要求 乔灌木每年不少于2次，2—3月和 9—10月重点进行施肥，复合肥和基肥结合，每次2—3千克/株，对角埋施，新种、补种、生长势弱树木可适时适量多施；观花灌木每年不少于3次，每次 0.5千克/株；成片花卉每月撒施复合肥1次，每次0.15千克/平方米，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2次，每次0.5千克/平方米；绿篱每年撒施复合肥不少于2次，每次0.15 千克/平方米，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2 次，每次0.5千克/平方米；草地、地被每年不少于2 次，每次施尿素0.1千克/平方米。 乙方施肥前应提早三天通知甲方或监理公司到场监督，该次施肥的购肥发票应交给甲方和监理公司备案，购肥发票反映的肥料用量作为评定乙方有否按约定履行施肥义务的依据，如乙方拒交相关购肥发票的，甲方有权拒付当期养护费用。 5.6 苗木修剪 （1）绿化带、绿地小广场、花坛内的自然形乔木每年不少于1次，造型乔木每年不少于3次，主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。庭荫树的分枝点应随着树木生长逐步提高，树冠与树干高度的比例应在7：3至6：4之间。 （2）自然形灌木每年不少于4次，造型灌木每月不少于1次。灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。 （3）绿篱修剪一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10厘米时，应进行第二次修剪。 （4）草坪修剪要促进分枝，加速覆盖功能,修剪高度应保持在8 厘米以内，当草高超过8厘米时必须进行修剪。 （5）休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。绿化修剪后的枯枝干叶等，在修剪当天及时清理运走，并及时清除灌木丛上的修剪枝，苗木落叶当天及时清扫保洁。 5.7浇灌 （1）浇灌要求：旱季一般乔木3—5天浇灌1次，新补植乔木，浇灌好定根水后，1周内每天浇灌1次；单丛灌木、成片花卉、绿篱一般2—3天浇灌1次，补植后一周内每天浇灌1次，施肥和补植需加强浇灌；草地、地被一般每天浇灌1次。雨季根据天气情况适当调节。 （2）浇灌的实施应科学、合理、宜采用喷灌或滴灌等节水方式。对于花坛及道路分车带内植物，在干旱季节，可进行叶面喷水。在花芽分化时应适当控制浇灌量，以免园林植物徒长。 （3）日浇灌的时间应根据季节与气温决定，并注意控制水温与表土温差不宜太大，以免造成根系伤害。夏秋高温季节，浇灌应避开中午烈日，宜在早10 时之前或 16 时之后进行；冬季及早春，宜在 10 时至 16 时之间进行。用机械进行浇水时，不宜在交通繁忙时段进行。 （4）喷灌时应确保喷水的有效范围与园林植物的种植范围一致。 5.8 乔木涂白 每年5月和12月对绿化带、花坛内的乔木进行涂白，刷石灰水或石硫合剂各一次,减少病虫害发生和预防冻害，使乔木安全越冬。为美观，乔木涂白高度统一为 1.2 米。 5.9补栽工作 如出现黄土裸露、缺株断垄、植株枯死问题，应于每年春季（3-5月）、秋冬季（10-11月）进行两次补栽。 5.10全民植树活动或突击性的植树绿化任务，能按时、按标准、按要求完成所分配的工作。每逢节假日，如春节、元旦、五一、国庆节等或某些特别日子，能按上级要求完成特别安排的工作。 5.11 防止意外及修复工作包括防台风、防汛、防寒等以及防止其它因素对绿地造成的损坏等，并定期巡视挡土墙及边坡，防止滑坡。由于不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化景观损害，养护单位应在 12 小时内根据实际情况设定的时间内及时完成现场清理和恢复原状的工作，并应以合同附件的形式提交可行的解决方案；未能按要求及时完成清理、恢复原状工作的，当月考核评分档次为差；根据实际情况设定的恢复原状时间内，受损害部分的绿化景观（不包括环境卫生）将不列入考核评分范围内。 5.12 安全作业 （1）园林机械的操作人员，应在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的，必须取得相应的上岗证，并应严格按照操作规程作业。园林机械作业前，应对施工现场进行围合及标示。 （2）在城市主、次干道，快速路或高速公路上作业时，宜选择在非交通繁忙时段进行。作业人员必须披戴具有反光标志的背心，并应在距离作业点正、反方向分别不少于 80m和150m的地方设置反光警示牌及其他警示标志。 （3）截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树枝时，应预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。 （4）服务期内，员工发生的一切意外及伤亡事故由中标单位负责。 5.13 绿地设施维护及保护 1、设施维护 绿地设施包括喷灌、照明、音响系统和园路、护栏、坐凳、喷泉、雕塑、移动花钵等景观设施。 （1）喷灌设施 保护绿化供水设施，要保持喷洒正常、开关灵活、管道无漏水。 （2）园林照明、音响设施 绿地上的灯光、音响，要经常进行检修，发现线路破损、灯泡烧毁、灯罩破损、音箱损坏的要及时进行修复、更换，保持设备正常运作。 （3）水池喷泉 保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度，喷泉运作正常。池壁美观，不漏水，设施完好无损；要求及时清除杂物，定时杀蚊子幼虫，定时清洗水池。 （4）护栏 护栏要保持整洁完整,定期清理，不能有倾斜的现象，被损环的要及时修补。遇到节日庆典和大型活动应派专人定时定点进行清洗和维护. （5）园路 绿地内园路要保持清洁、美观，完好无损。要及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好。 （6）园林雕塑 园林雕塑要保持整洁、美观，完好无损，对其上的乱涂、乱画、乱张贴要及时清理干净，以增强园林美化效果。 （7）移动花钵 花钵内的植物生长旺盛，株形优美，叶片、叶色正常，无病虫害，开花植物要及时清理残花和残枝。花钵表面整洁无垃圾和杂物，钵体无乱划、乱画等现象。 2、绿地保护 依法严格执行绿化管理条例，加强人员巡查，规划线内绿地不被侵占，绿地版图完整。保护绿地内的花草树木不受损害，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。 附件2 作业标段分区详表 柏树林街办、南院门街办、太乙路街办、长安路街办、长乐坊街办、东关南街街办、文艺路街办、张家村街办。总面积：201201.16㎡。 柏树林街办：8624.38㎡；南院门街办：6531.03㎡； 太乙路街办：75866.03㎡；长安路街办：14656.48㎡；长乐坊街办：5331.62㎡；东关南街街办：25645.79㎡；文艺路街办：28216.9㎡；张家村街办：36328.93㎡。 柏树林街办街头绿地广场明细表 序号; 名称; 地址; 规模㎡. 1; 古韵沁园广场; 柏树林路东古玩城门前; 251.98. 2; 和平门内西北角广场; 和平门内路西顺城巷; 120.70. 3; 东门里广场; 东门里转盘西南角; 2475.65. 4; 建国门里广场; 建国门里东顺城巷路北（西）; 300.24. 5; 建国门里广场; 建国门里东顺城巷路北（东）; 883.26. 7; 下马陵广场; 顺城巷下马陵街北侧; 380.50. 8; 卧龙寺广场; 柏树林卧龙寺围墙外; 199.27. 9; 碑林博物馆广场; 文昌门内西侧; 265.62. 10; 端履门绿化带; 柏树林十字至东大街; 1360.05. 11; 端履门小广场; 端履门; 751.37. 12; 小花坛; 三学街公厕南; 106.14. 13; 和平路糖尿病医院; 和平路糖尿病医院门前; 81.99. 14; 和平路西五、六道巷间高台; 和平路南段西五、六道巷; 406.01. 15; 建国六巷; 建国六巷; 4.81. 16; 信义巷; 信义巷; 69. 17; 建国一巷; 建国一巷; 163.73. 18; 东八道巷; 东八道巷; 8.46. 19; 玄风桥; 玄风桥; 105.86. 20; 东仓门; 东仓门; 48.19. 21; 东三道巷; 东三道巷; 13.12. 22; 东四道巷; 东四道巷; 18.64. 23; 东五道巷; 东五道巷; 10.8. 24; 东六道巷; 东六道巷; 7.2. 25; 东七道巷; 东七道巷; 17.24. 26; 东九道巷; 东九道巷; 18. 27; 周家巷; 周家巷; 82.8. 28; 半截巷; 半截巷; 3. 29; 西二道巷; 西二道巷; 63. 30; 马厂子; 马厂子; 24.6. 31; 东羊市; 东羊市; 25.1. 32; 顺城东路; 顺城东路; 272.51. 33; 建国路; 建国路; 85.54. 合计; 8624.38. 南院门街办街头绿地广场明细表 序号; 名称; 地址; 规模㎡. 1; 王子大厦广场; 王子大厦西边（竹笆市口）; 1526.68. 2; 南门内西侧花坛; 水电设计院有色金属门前; 742.68. 3; 南门内东侧花坛; 宝庆寺塔; 913.21. 4; 老市委门前广场; 粉巷老市委门前; 1339.28. 5; 书院门口广场; 宝庆寺塔下; 378.97. 6; 广济街绿化带; 朱雀门至西大街; 1569.86. 7; 西木头市; 西木头市; 60.35. 合计; 6531.03. 太乙路街办街头绿地广场明细表 序号; 名称; 地址; 规模㎡. 1; 经九路广场（南）; 经九路东侧南二环至化工南巷; 5345.1. 2; 经九路广场（北）; 化工南巷至友谊路; 5207.56. 3; 玫瑰园广场; 太乙路立交东南角; 1252.74. 4; 大拆中心北侧小广场; 太乙路立交东南角; 790. 5; 西延路隔车带; 西延路与青龙路十字东北角; 36.27. 6; 咸宁路广场; 咸宁路与兴庆路十字东南角; 52.49. 7; 铁路局广场; 友谊东路铁路局家属院围墙外; 358.21. 8; 兴庆南路广场; 兴庆南路西侧高台; 2547.40. 9; 太乙路广场（东）; 太乙路与建东街十字东北角; 117.00. 10; 太乙路广场（西）; 太乙路与建东街十字西北角; 114.83. 11; 郦景豪庭广场; 环东路与环南路十字东南角; 530.24. 12; 经九路西南角广场; 铁路局家属区门前; 342.4. 12; 北沙坡广场; 兴庆南路道路南/北侧; 1100.52. 14; 安西街广场; 安西街与太安街丁字路口; 137.60. 15; 路易酒店广场; 经九路与友谊路什字西北角; 243.74. 16; 经九路南口广场; 经九路与南二环东北角; 280.26. 17; 乐南路广场; 乐南路南口路西; 137.85. 18; 兴庆路绿化带; 咸宁路十字至友谊路; 2881.67. 19; 友谊东路绿化带; 安西街南口至友谊东路东口; 11707.50. 20; 乐居场广场; 乐居场A4区建东街延伸段; 470.95. 21; 学府首座广场; 北沙坡与兴庆路东南角; 173.51. 22; 经九北路; 咸宁路—友谊路; 3158.91. 23; 东开发区; 东开发区火炬路; 6637.82. 24; 经九路南段绿地小广场; 经九路南段路西小广场; 363.01. 25; 交大南门广场; 友谊东路西安交通大学南门西侧; 1321.55. 26; 标新街; 标新街; 833.02. 27; 乐居场; 乐居场; 538.14. 28; 北沙坡路; 东二环至兴庆路路口; 453.74. 29; 金水路; 金水路; 12.18. 30; 化工南路; 化工南路; 4.94. 31; 鲁家村; 鲁家村; 431.8. 32; 延兴门广场（延兴门地铁站B口）; 延兴门广场（延兴门地铁站B口）; 3197.1. 33; 兴庆绿岛（南二环雁翔路以北，兴庆路十字与友谊路口以南，交大南洋大酒店以西，友谊路以东）; 兴庆绿岛（南二环雁翔路以北，兴庆路十字与友谊路口以南，交大南洋大酒店以西，友谊路以东）; 9552.69. 34; 东开发区街心花园; 东开发区街心花园; 8508.66. 35; 安东街; 安东街; 33.4. 36; 安西街; 安西街; 6.73. 37; 延兴路花箱; 延兴路西口（东二环口）; 48.12. 38; 延兴路东口; 延兴路东口（火炬路）; 45.3. 39; 星光路; 星光路; 543.47. 40; 皇甫路; 皇甫路; 136.22. 41; 交大街; 交大街与北沙坡路十字南北; 159.64. 42; 延兴门广场（延兴门地铁站D口）; 延兴门广场（延兴门地铁站D口北侧）; 1079.78. 43; 新红锋集团; 乐居场与友谊路口; 328.77. 44; 青龙路; 铁路新村南口西侧; 1143.2. 45; 兴庆绿岛垃圾压缩站; 兴庆绿岛垃圾压缩站; 3500. 合计; 75866.03. 长安路街办街头绿地广场明细表 序号; 名称; 地址; 规模㎡. 1; 省图书馆广场; 长安路立交西北角; 258.43. 2; 环南路银博科技广场; 环城南路银博科技门前（东）; 120.11. 3; 环南路银博科技广场; 环城南路银博科技门前（西）; 42.66. 4; 城堡酒店广场; 南门外城堡酒店; 648.72. 5; 紫晶大厦广场; 友谊路永宁村口; 97.7. 6; 草场坡广场; 3538家属院门口; 90.62. 7; 朱雀路绿化带; 南二环至朱雀门; 10403.95. 8; 正苑广场; 友谊西路与朱雀路什字向东路北50米; 665.12. 9; 友谊路绿道; 友谊西路与朱雀路什字东北角; 819.66. 10; 小雁塔寺路; 小雁塔寺路; 187.42. 11; 朱雀东坊; 朱雀东坊; 133.32. 12; 南郭路; 南郭路西段; 512.73. 13; 仁义路; 仁义路; 282.59. 14; 四民巷; 四民巷; 22.85. 15; 南郭路; 南郭路东段; 370.6. 合计; 14656.48. 长乐坊街办街头绿地广场明细表 序号; 名称; 地址; 规模㎡. 1; 长乐坊东段广场; 长乐坊路东段路北; 126.06. 2; 更新街广场; 更新街与炮房街丁字路口; 236.48. 3; 长乐坊东口广场; 长乐坊路东口路北; 231. 4; 兴庆路北段绿化带; 皇后酒店十字至永乐路十字; 3324.44. 5; 新庆巷绿化带; 新庆巷全段; 223.36. 6; 东窑坊东路小广场; 东二环路西东窑坊东路中段路北侧; 348.09. 7; 新安街绿化小广场; 金花饭店南侧新安街口; 72.62. 8; 北郭门; 北郭门; 160. 9; 伍道十字街; 伍道十字街; 149.05. 10; 东窑坊; 东窑坊; 135.90. 11; 炮房街; 罔极寺东侧; 16.29. 12; 万庆巷; 万庆巷; 13.06. 13; 新乐路; 新乐路与柿园路十字北; 201.04. 14; 景观路; 金花北路与景观路丁字路口开始向东300米; 94.23. 合计; 5331.62. 东关南街街办街头绿地广场明细表 序号; 名称; 地址; 规模㎡. 1; 长兴路广场; 长兴路路南; 416.37. 2; 东门外广场; 东门外东南角; 188.39. 3; 林苑广场; 互助路与兴庆路十字西南角; 264.37. 4; 亲亲宝贝城门前广场; 柿园路亲亲宝贝城门前; 431.57. 5; 柿园路绿化带; 更新街南口至兴庆路; 4060.22. 6; 兴庆路绿化带; 皇后大酒店十字至咸宁路十字; 3649.05. 7; 仁厚庄北路绿化带; 兴庆路西口至东二环; 5245.81. 8; 互助路绿化带; 兴庆路至东二环; 6430.32. 9; 紫落澜庭绿化广场; 紫落澜庭; 2743.82. 10; 仁厚庄; 仁厚庄; 125.96. 11; 东关正街; 东关正街西口向东100米; 51.89. 12; 东关南街; 东关南街与东关正街丁字路口; 64.37. 13; 古新巷; 古新巷西口向东50米; 42.02. 14; 大新巷; 大新巷小区门口; 23.89. 15; 兴庆西路; 柿园路至咸宁西路; 1446.68. 16; 交大门口; 交大北门口; 186.96. 17; 仁厚庄南路; 高山流水星座楼下; 116.1. 18; 咸宁西路; 咸宁西路与东二环路口向西100米; 141.72. 19; 新郭门; 新郭门; 16.28. 合计; 25645.79. 文艺路街办街头绿地广场明细表 序号; 名称; 地址; 规模㎡. 1; 中铁一局友谊广场; 李家村十字东北角; 874.65. 2; 百脑汇广场; 雁塔路与建设路十字西南角; 547.53. 3; 煤科院广场; 雁塔路煤科分院门前; 231.02. 4; 泰华世纪新城; 文艺路泰华世纪门前; 444.80. 5; 中铁一局广场; 雁塔路中铁一局门前; 255.2. 6; 友谊东路绿化带; 安西街南口至李家村十字; 1356.71. 7; 建设东路花坛; 建设东路; 585.54. 8; 文艺北路绿化带; 绿化带; 3993.74. 9; 华润万家; 雁塔北路69号; 151.83. 10; 东新科贸绿地小广场; 雁塔北路中段路西东新科贸门前; 336.21. 11; 明胜路; 明胜路东段路南; 206.66. 12; 长胜街; 长胜街（友谊东路-环城南路）; 2424.27. 13; 地铁李家村站B口; 地铁李家村站B口; 1053.88. 14; 建西街; 建西街; 2348.72. 15; 恒兴文艺广场; 文艺西路东口; 21.72. 16; 测绘西路; 测绘西路; 154.06. 17; 测绘东路; 测绘东路; 97.79. 18; 友谊东路; 建筑科技大学北门; 181.63. 19; 鲁家村路; 鲁家村路及鲁家村南巷; 247.92. 20; 雁塔北路南口路东; 赛格电脑城对面; 120.54. 21; 环城南路; 文艺北路至安西街; 992.74. 22; 李家村路; 李家村路; 83.28. 23; 建设路与测绘西路.测绘东路之间路南侧; 空军986医院北门西侧; 59. 24; 体育馆路; 体育馆路; 65.29. 25; 仁义路东口路北; 仁义路; 34.04. 26; 群众艺术馆; 53. 27; 华清广场; 友谊路与雁塔路十字东南角; 244.88. 28; 雁塔北路、和平路; 雁塔北路、和平路; 11050.25. 合计; 28216.9. 张家村街办街头绿地广场明细表 序号; 名称; 地址; 规模㎡. 1; 西北大学广场; 环城路与太白路十字东南角; 167.07. 2; 西荷广场; 太白路立交东北角; 3070.78. 3; 红星美凯龙; 太白路立交东北角; 977.36. 4; 怡丰城; 太白路立交西北角; 857.51. 5; 医学院广场; 含光路与兴化巷丁字口; 232.78. 6; 边东街广场; 边东街中段路东; 463.85. 7; 含光路绿化带; 南二环至含光门; 8782.46. 8; 二保绿化带; 二保北侧围墙外; 34.06. 9; 延康东巷中段绿化带; 中段南侧绿化带; 914.86. 10; 太白北路; 太白北路全段; 1362.80. 11; 大学南路; 全段; 1696.72. 12; 友谊西路; 黄雁村十字-边家村十字; 6092.35. 13; 大学南路东口绿地小广场; 含光路中段与大学南路东口路北小广场; 78.21. 14; 通义巷; 通义巷（边西街-太白北路）; 373.09. 15; 水文巷; 水文巷; 1756.53. 16; 水文东巷; 水文东巷; 44.89. 17; 邮电北巷; 邮电北巷; 323.22. 18; 邮电南巷; 邮电南巷; 234.87. 19; 延康巷; 延康巷; 201.93. 20; 西工大路; 西工大路; 109.8. 21; 兴化巷; 兴化巷; 78.85. 22; 延康东巷; 延康东巷; 231.93. 23; 延康南巷; 延康南巷; 168.38. 24; 边西街; 边西街; 141.47. 25; 通义巷; 通义巷; 48.19. 26; 红缨路; 红缨路; 509.62. 27; 大学东路; 大学东路; 63.46. 28; 地铁黄雁村站; 黄雁村十字东北角; 909.19. 29; 环城南路; 环城南路路南，太白路至朱雀大街; 36.33. 30; 南二环辅道; 含光路南口与南二环辅道丁字口向东100米处; 189.19. 31; 白庙路; 白庙路; 144.66. 32; 白庙路口袋公园; 白庙路北口路东; 1470.00. 33; 劳动路转盘; 劳动路与友谊西路交汇口; 4562.52. 合计; 36328.93. |
| 2 | ★ | 1.所有聘用员工的实际年龄不得超过60岁，按照3000㎡/人管养标准进行人员配备。另配备不少于8人的应急抢险队伍进行应急抢险工作。 2.应配备不少于2辆货车，用作垃圾及其它物品运输；另配备2辆8吨或以上洒水车，配备1辆高架车，配备2辆5吨或以上打药车，用于浇水、打药、修剪、应急抢险；配备6台绿篱机、5台打草机、3台手推式割草机、6台绿篱修剪机、1把高枝油锯、3把油锯；枝剪、大平剪、手锯、高枝剪等工具要求工作人员人手一把。 |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

所有聘用员工的实际年龄不得超过60岁，按照3000㎡/人管养标准进行人员配备。另配备不少于8人的应急抢险队伍进行应急抢险工作。

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

应配备不少于2辆货车，用作垃圾及其它物品运输；另配备2辆8吨或以上洒水车，配备1辆高架车，配备2辆5吨或以上打药车，用于浇水、打药、修剪、应急抢险；配备6台绿篱机、5台打草机、3台手推式割草机、6台绿篱修剪机、1把高枝油锯、3把油锯；枝剪、大平剪、手锯、高枝剪等工具要求工作人员人手一把。

### 3.2.5其他要求

采购包1：

1、参与本项目采购的供应商应通过陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统在线实施响应、磋商、报价等操作，磋商响应时无需供应商现场提供纸质响应文件，但在中标（成交）后中标（成交）供应商需在2个工作日内提供纸质响应文件正本一套、副本二套（电子版文件二份含完整的电子文件PDF版本），纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印，确保与项目电子化交易系统中的电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。递交文件地点：西安市曲江新区杜陵西路中海曲江大城君尚府46幢10404号。2、根据《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）规定，采购人应在中标通知书发出之日起25日与中标人签订采购合同。3、需要落实的政府采购政策：1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）3)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）5)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）6)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）8)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）9)《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起一年，承包服务有效期限自合同签订之日起共3年，合同一年一签。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

西安市碑林区，按采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

按采购文件第三章采购需求《附件1：碑林区绿化养护作业标准》执行

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.33%。

采购包1： 付款条件说明： 付款条件说明：碑林区城市管理和综合执法局每月对养护公司进行考核，每月底根据考核结果确定最终考核成绩和当月费用。费用由甲方负责结算，按月支付，付款前乙方向甲方开具全额发票。 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 8.37%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。（2）按合同要求执行

### 3.4其他要求

采购包1：1、参与本项目采购的供应商应通过陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统在线实施响应、磋商、报价等操作，磋商响应时无需供应商现场提供纸质响应文件，但在中标（成交）后中标（成交）供应商需在2个工作日内提供纸质响应文件正本一套、副本二套（电子版文件二份含完整的电子文件PDF版本），纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印，确保与项目电子化交易系统中的电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。递交文件地点：西安市曲江新区杜陵西路中海曲江大城君尚府46幢10404号。2、根据《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）规定，采购人应在中标通知书发出之日起25日与中标人签订采购合同。3、需要落实的政府采购政策：1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）3)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）5)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）6)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）8)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）9)《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 商务技术部分 响应函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

#### 4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信用信息 | 供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。注：以评标现场信用查询结果为评审依据。 | 商务技术部分 |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1.熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 标的清单 报价表 |
| 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 提供法定代表人授权委托书和被授权人的有效身份证件(法人参与投标时须提供身份证明)，以及法定代表人（法人参与投标时提供）或被授权人在开标日期前六个月内任意三个月的社保缴纳证明； | 商务技术部分 |
| 3 | 响应文件的签署盖章 | 按照磋商文件规定要求签署、盖章 | 响应文件封面 商务技术部分 标的清单 报价表 响应函 |
| 4 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致：1）响应文件封面2）响应函3）法定代表人（主要负责人）委托授权书/身份证明。 | 响应文件封面 商务技术部分 标的清单 报价表 响应函 |
| 5 | 响应报价 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 | 标的清单 报价表 |
| 6 | 投标有效期 | 响应有效期符合采购文件规定 | 响应函 |
| 7 | 服务期 | 应满足采购文件中要求的服务期 | 标的清单 报价表 |
| 8 | 响应文件的完整性 | 投标文件内容齐全、无遗漏。符合采购文件格式要求。不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制影响投标人投标。 | 响应文件封面 商务技术部分 标的清单 报价表 响应函 |
| 9 | 人员及工具配备要求 | 应满足采购文件的人员及工具配备要求 | 商务技术部分 |
| 10 | 其他 | 完全理解并响应采购文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 | 响应文件封面 商务技术部分 标的清单 报价表 响应函 |

#### 6.3.3磋商

一、 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### 6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### 6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

#### 6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 6.4.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 绿化养护方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的服务方案，方案包括：①承包区域内的绿化养护服务方案（包括浇水、施肥、修剪、整形、除杂草等）；②绿化养护作业工作组织方案及应急预案；③对绿化养护承包区内环境设施的维护管理方案（包括各类配套设施的养护管理等）；④有补栽所需苗木的供应保障方案；⑤结合季节变化及各类园林植物特性的养护计划；⑥绿化养护作业产生的垃圾清理方案；⑦病虫害防治方案；⑧针对整个项目提供巡视巡查方案；⑨项目关键技术点、服务实施难点对应的解决方案；⑩确保苗木成活率保障措施。 二、评审标准 1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准 每项评审内容完全满足一个评审标准得1分，每项评审内容满分2分。共10项评审内容。不提供不得分。 | 20.0000 | 主观 | 商务技术部分 |
|  | 服务质量保障措施 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的保障措施，方案包括：①确保服务质量的组织措施；②绿化养护机械、设备操作安全保障措施；③确保每日项目实施进度的组织措施；④服务人员安全保障措施；⑤应对考核出现问题的整改保障措施。 二、评审标准 1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准 每项评审内容完全满足一个评审标准得1分，每项评审内容满分2分。共5项评审内容。不提供不得分。 | 10.0000 | 主观 | 商务技术部分 |
|  | 应急预案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的保障措施，方案包括：①雨、雪、大风天气等突发性恶劣天气影响应急预案；②重大节假日或活动应急预案；③安全事故处理预案；④重大接待、检查任务应急预案；⑤突发情况等各类突发事件的应急预案。 二、评审标准 1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 3.针对性：方案能够紧扣实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准 每项评审内容完全满足一个评审标准得1分，每项评审内容满分3分。共5项评审内容。不提供不得分。 | 15.0000 | 主观 | 商务技术部分 |
|  | 人员管理方案 | 一、评审内容 投标人制定针对本项目的人员管理方案，内容包括①人员的日常管理方案（安全警示教育、工作纪律、日常管理考核制度、员工日常管理制度、仪容仪表制度等）；②员工培训方案包含岗前技能培训、安全和文明作业教育、员工职业素养（对工作区域内的公共设施、财产的爱护等）等员工日常培训方案；③人员考核方案。 二、评审标准 1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 3.针对性：方案能够紧扣实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准 每项评审内容完全满足一个评审标准得1分，每项评审内容满分3分。共3项评审内容。不提供不得分。 | 9.0000 | 主观 | 商务技术部分 |
|  | 人员及设备工具配备方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的人员及设备工具配备方案，包括：①组织机构设置方案；②团队的职能分工方案；③拟投入人员定岗配置、数量、经验及专业能力；④车辆、管护机具、设备配备清单、数量及功能描述；⑤车辆、管护机具、设备的维修保养方案，确保车辆、机具、设备在工作时间内的正常运行。 注：车辆、管护机具、设备为自有的，提供购买发票复印件；设备为租赁的，提供设备租赁合同。 二、评审标准 1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 3.针对性：方案能够紧扣实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准 每项评审内容完全满足一个评审标准得1分，每项评审内容满分3分。共5项评审内容。不提供不得分。 | 15.0000 | 主观 | 商务技术部分 |
|  | 服务承诺 | 一、评审内容 针对本项目提出适用于本项目的服务承诺，包括：①对服务内容满足采购人相关标准做出承诺；②对配合采购人重大活动、突发及应急情况处理、采购其他任务、投诉情况的处理的专项承诺；③承诺接受采购人对本项目服务的考核、监督及管理，定期调研采购人对服务质量的满意度并加以改进，确保服务工作的优质高效。 二、评审标准 1.完整性：服务承诺全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出满足采购人要求的承诺。 3.针对性：承诺能够紧扣实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准 每项评审内容完全满足一个评审标准得1分，每项评审内容满分3分。共3项评审内容。不提供不得分。 | 9.0000 | 主观 | 商务技术部分 |
|  | 企业业绩 | 供应商提供2023年1月1日至今承接过的绿化养护业绩（以合同签订时间为准，需提供合同关键页复印件），每提供一项得3分，满分12分。 | 12.0000 | 客观 | 商务技术部分 |
| 价格分 | 价格分 | 1.经资格审查、符合性审查合格的竞争性磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价。2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。 | 10.0000 | 客观 | 报价表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

### 6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

### 6.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务技术部分

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx