**版本号：SXHT-(CS)2025040420250423001**

**磋 商 文 件**

**（服务类）**

**采购项目名称：2025年雁塔区秋季苗木补栽**

**采购项目编号：SXHT-(CS)20250404**

**西安市雁塔区城市管理服务中心**

**陕西海堂项目管理咨询有限公司共同编制**

**2025年04月23日**

**第一章 竞争性磋商邀请**

陕西海堂项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市雁塔区城市管理服务中心委托，拟对2025年雁塔区秋季苗木补栽采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

**一、项目编号：SXHT-(CS)20250404**

**二、项目名称：2025年雁塔区秋季苗木补栽**

**三、磋商项目简介**

2025年雁塔区苗木补栽，服务内容包括苗木的栽植、支撑、养护等包含全部内容。

**四、邀请供应商**

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

**五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（2025年雁塔区苗木补栽一标包）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（2025年雁塔区苗木补栽二标包）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人授权委托书：法定代表人参与磋商时，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；授权代表参与磋商时，提供企业法人授权委托书和被授权人身份证复印件加盖公章；

3、财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、社会保障资金缴纳证明：投标单位提供2024年10月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明；

5、税收缴纳证明：投标单位提供2024年10月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标单位应提供相关文件证明；

6、无重大违法记录声明：参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明；

7、信用中国：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/ ）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询投标主体未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、承诺函：提供具有履行服务合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

9、控股、管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

10、中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购。（须提供中小企业声明函）

采购包2：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人授权委托书：法定代表人参与磋商时，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；授权代表参与磋商时，提供企业法人授权委托书和被授权人身份证复印件加盖公章；

3、财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、社会保障资金缴纳证明：投标单位提供2024年10月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明；

5、税收缴纳证明：投标单位提供2024年10月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标单位应提供相关文件证明；

6、无重大违法记录声明：参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明；

7、信用中国：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/ ）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询投标主体未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、承诺函：提供具有履行服务合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

9、控股、管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

10、中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购。（须提供中小企业声明函）

**六、电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

**七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址**

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

**八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式**

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

**九、磋商方式**

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

**十、供应商信用融资**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**十一、联系方式**

**采购人： 西安市雁塔区城市管理服务中心**

地址： 西安市雁塔区翠华南路146号

邮编： 710000

联系人： 西安市雁塔区城市管理服务中心经办

联系电话： 029-85249212

**代理机构：陕西海堂项目管理咨询有限公司**

地址： 西安市建西街123号

邮编： 710000

联系人： 田华

联系电话： 029-85266606

**采购监督机构：西安市雁塔区政府采购管理股**

联系人：王佳

联系电话：85241676

**第二章 供应商须知**

**2.1供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：962,500.00元  采购包2：500,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。  供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章)。 |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受  采购包2：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。  （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。  （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。  （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。  2.本项目采购的否产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。  3.本项目采购的否产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的否产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。  关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。  （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。  核心产品清单详见第三章。  在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳  采购包2：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标/成交供应商  代理服务费收费标准：1、成交服务费按约定由成交供应商支付。 2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号）附件规定的收费标准收取，不足伍仟元按伍仟元收取。 3、本项目代理服务费按服务计取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否  采购包2：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

**2.2总则**

**2.2.1适用范围**

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安市雁塔区城市管理服务中心和陕西海堂项目管理咨询有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市雁塔区城市管理服务中心负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西海堂项目管理咨询有限公司负责解释。

**2.2.2有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是西安市雁塔区城市管理服务中心。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西海堂项目管理咨询有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

**2.2.3响应费用（实质性要求）**

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

**2.3磋商文件**

**2.3.1磋商文件的构成**

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

**2.3.2磋商文件的澄清和修改**

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

**2.4响应文件**

**2.4.1响应文件的语言**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

**2.4.2计量单位**

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3响应货币**

本次项目均以人民币报价。

**2.4.4知识产权**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

**2.4.5响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

**2.4.6响应文件格式**

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

**2.4.7响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

**2.4.8响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

**2.4.9响应文件的制作、签章和加密**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

**2.4.10响应文件的提交（实质性要求）**

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

**2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）**

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

**2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商**

**2.5.1磋商开启程序**

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

**2.5.2查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3资格审查**

详见磋商文件第四章。

**2.5.4磋商**

详见磋商文件第六章。

**2.5.5成交通知书**

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

**2.6签订及履行合同和验收**

**2.6.1签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

**2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

**2.6.2.1合同分包**

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

**2.6.2.2合同转包**

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**2.6.4合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

**2.6.5采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.6履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.7履约验收方案**

采购包1：

验收标准或规范 （1）验收标准：达到国家现行行业验收规范“合格”标准。 （2）规范：DB 6101/T 3137—2022城市园林绿化 绿地草本植物栽植技术规程；DB 6101/T 3136—2022城市园林绿化 乔木栽植技术规程。 （3）验收依据：合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件。 （4）符合国家和行业制定的相应的标准和规范。

采购包2：

验收标准或规范 （1）验收标准：达到国家现行行业验收规范“合格”标准。 （2）规范：DB 6101/T 3137—2022城市园林绿化 绿地草本植物栽植技术规程；DB 6101/T 3136—2022城市园林绿化 乔木栽植技术规程。 （3）验收依据：合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件。 （4）符合国家和行业制定的相应的标准和规范。

**2.6.8资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

**2.7纪律要求**

**2.7.1磋商活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

**2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）**

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

**2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**2.8询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西海堂项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西海堂项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西海堂项目管理咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：田华

联系电话：029-85266606

地址：西安市建西街123号

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

**第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求**

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

**3.1采购项目概况**

2025年雁塔区苗木补栽，服务内容包括苗木的栽植、支撑、养护等包含全部内容。

**3.2服务内容及服务要求**

**3.2.1服务内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 962,500.00

采购包最高限价（元）: 962,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 2025年雁塔区秋季苗木补栽 | 1.00 | 962,500.00 | 项 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 500,000.00

采购包最高限价（元）: 500,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 2025年雁塔区秋季苗木补栽 | 1.00 | 500,000.00 | 项 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**3.2.2服务要求**

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：2025年雁塔区秋季苗木补栽

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | 一、项目概况： | 2025年雁塔区苗木补栽，服务内容包括苗木的栽植、支撑、养护等包含全部内容。 |
|  | 2 | 二、技术要求及服务内容： | 1、要求进场苗木严格按照采购要求标准，必须符合采购人关于苗木规格的要求，如苗木规格不符合采购人要求，且株型不正，歪曲、倾斜等，采购人有权利退回苗木；  2、苗木到场验收合格后，集中人力进行栽种，确保当天苗木当天栽完、不过夜，栽植苗木时，要先搭支撑后浇水；  3、栽植后立即浇水，同时注入适量生根剂，并且对叶面喷打杀菌药物处理；  4、对部分苗木进行适当修剪造型、确保树型美观出效果；  5、苗木质量要求：苗木健壮，不徒长，主干端直，无病虫害，无机械损伤，土球无破损，无松动，乔木分枝点高度应在3m以上；胸径18cm以上的苗木应保留骨架，分枝点以上枝叶疏剪适度，土球直径不小于磋商文件规定的规格；  6、全冠苗木是指冠幅大于土球直径的2倍以上的树木，且土球应保证具有85%以上的完整根系；半冠苗木指冠幅在土球直径1.5~2倍之间的树木，且入秋应保证具有85%以上的完整根系；无冠苗木指冠幅小于土球直径1.5倍的树木；  7、挖掘苗木时，土球规格切断根系，保留土球呈圆球状，土球下部直径可略小于上部，偏差不超过15-20cm（根据土球直径大小考虑）；  8、按照采购人要求按时保质将所需苗木运送至指定地点，苗木运抵现场时土球应完整、不松散；袋装苗木要求保持袋装的完整性，非袋装苗木土球需用草绳、编织袋或钢丝网捆扎；  9、大树在装运过程中，应将树冠捆拢，并应固定树干，防止损伤树皮，不得损坏土球（或土台）；用吊车吊运时一定选用起吊、装载能力大于树重的机车和适合现场使用的起重机类型；  10、采购的苗木质量、规格要求在95%以上，按照各种苗木相应的质量要求，验收合格后予以签收；  11、苗木在验收时必须具备磋商文件规定的要求，力争一次性验收交接，同时应具有较佳的景观效果。  12、所提供的苗木应是合法的，来源有保证，具有苗木检疫证、合格证、苗木标签；  13、有专职养护人员进行常态化养护，如发现死株、枯株、长势不良（含黄叶）及损坏植株需及时更换，及时恢复临时施工、交通事故等损坏的苗木，保证所补栽的苗木长势良好、无病虫害、无杂草；  14、苗木补栽作业完成时应及时清理作业面及周边产生垃圾；  15、依据磋商要求，按照有关规范，确保服务质量优良，随时接受采购人的检查检验，并为检查检验提供便利条件。  16、每次补栽前必须向采购人提供苗木品种清单、补栽方案，经采购人确认后进行补栽工作，补栽完成后，如质量标准达不到约定标准的部分，应按采购人要求重新实施，直到符合约定标准，且由承包人自行承担重新实施的全部费用。 |
|  | 3 | 三、栽植技术规范执行标准： | 1、DB 6101/T 3137—2022城市园林绿化 绿地草本植物栽植技术规程；  2、DB 6101/T 3136—2022城市园林绿化 乔木栽植技术规程。 |
|  | 4 | 四、服务范围：合同包1(苗木补栽第1包)： | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 小寨东路 | 翠华路-雁塔北路 |  | | 2 | 西影路 | 雁塔路—正大制药厂 |  | | 3 | 翠华路 | 南二环-小寨东路 |  | | 4 | 后村南路 | 后村西路-西影路 |  | | 5 | 育才路 | 翠华路-雁塔路 |  | | 6 | 青龙寺北路 | 雁翔路—西延路 |  | | 7 | 经九路 | 南二环-西影路 |  | | 8 | 新安路 | 南二环-延兴门一路 |  | | 9 | 雁翔路 | 西影路-南二环 |  | | 10 | 小寨东路望角楼绿地 | 小寨东路与翠华路十字东北角 |  | | 11 | 法院门前绿地广场 | 翠华北路东侧法院 |  | | 12 | 后村北路绿地 | 后村北路省委东围墙外 |  | | 13 | 后村西路东段乐和公馆前绿地广场 | 后村西路东段乐和公馆前 |  | | 14 | 后村西路绿地 | 后村西路与西延路丁字口西南角 |  | | 15 | 后村西路景观花园 | 后村西路后村北路东北角 |  | | 16 | 小寨东西路 | 永松路-翠华路 |  | | 17 | 雁塔西路 | 含光路-翠华路 |  | | 18 | 朱雀路 | 南二环-青松路 |  | | 19 | 含光路 | 南二环-电子二路 |  | | 20 | 红小巷 | 小寨东路-雁塔西路 |  | | 21 | 长安南路绿带 | 小寨十字-雁塔西路 |  | | 22 | 音乐学院绿地广场 | 长安南路与南二环西南角 |  | | 23 | 长安时间绿地广场 | 长安南路与南二环东南角 |  | | 24 | 小寨西路与朱雀大街十字绿地广场 | 小寨西路与朱雀大街十字西南角 |  | | 25 | 东仪路延伸段 | 丈八东路-南三环 |  | | 26 | 朱雀路 | 青松路-南三环 |  | | 27 | 明德一路 | 东仪路—明德路 |  | | 28 | 明德路 | 雁南二路—青松路 |  | | 29 | 含光路 | 电子二路-雁南二路 |  | | 30 | 雁南二路 | 电子西街-长安南路 |  | | 31 | 丈八东路 | 521医院西围墙-长安南路 |  | | 32 | 世家星城绿地广场 | 东仪路延伸段与东盛巷西南角 |  | | 33 | 通信学院绿地广场 | 丈八东路南东仪路十字西 |  | | 34 | 东仪路绿地广场 | 丈八东路人人乐门前及西侧 |  | | 35 | 无界绿地广场 | 丈八东路无界小区门前 |  | | 36 | 丈八东路华峰置业口袋公园 | 丈八东路南侧华峰置业 |  | | 37 | 丈八东路南侧口袋公园 | 丈八电东路南侧（朱雀大街-长延堡路） |  | | 38 | 丈八东路晶鑫酒店绿地 | 丈八东路晶鑫酒店旁 |  | | 39 | 富都酒店绿地广场 | 丈八东路北侧朱雀大街-富都酒店门前 |  | | 40 | 长安路电视塔西侧绿地广场 | 长安路与丈八东路西北角（地铁口） |  | | 41 | 长安南路口袋公园 | 长安南路西侧天坛西路-农林巷 |  | | 42 | 华东服饰城绿地广场 | 长安南路西侧华东服饰--师大天气 |  | | 43 | 陕师大人行天桥西侧绿地 | 长安南路陕师大人行天桥西侧 |  | | 44 | 麦德龙绿地广场 | 长安南路麦德龙超市 |  | | 45 | 纬一街绿地 | 翠华路-长安南路两侧 |  | | 46 | 南方星座绿地广场 | 朱雀路昌明路口 |  | | 47 | 烈士陵园广场 | 明德一路烈士陵园门前 |  | | 48 | 明德路与明德东路东南角绿地 | 明德路与明德东路东南角 |  | | 49 | 天坛西路街头绿地 | 明德路与明德东路十字 |  | | 50 | 电子南街 | 丈八东路-南三环 |  | | 51 | 吉祥路 | 永松路-四季西巷 |  | | 52 | 西沣一路 | 子午大道-西沣路 |  | | 53 | 西沣三路 | 子午大道—西沣路 |  | | 54 | 西沣四路 | 子午大道—西沣路 |  | | 55 | 沈家桥一路 | 南三环—西部大道 |  | | 56 | 沈家桥二路 | 南三环-西部大道 |  | | 57 | 沈家桥三路 | 南三环-西部大道 |  | | 58 | 沈家桥四路 | 西沣四路-西部大道 |  | | 59 | 沣经四路 | 西部大道-樱花二路 |  | | 60 | 樱花二路 | 雁南郎境小区-沣经四路以西 |  | | 61 | 雁环中路 | 朱雀路-电子南街 |  | | 62 | 清池路 | 南三环-雁环中路 |  | | 63 | 杜城东路 | 南三环-雁环路 |  | | 64 | 三义巷 | 南三环-雁环路 |  | | 65 | 电子南街 | 南三环-西部大道 |  | | 66 | 东仪路延伸段 | 南三环-西部大道 |  | | 67 | 清凉寺路 | 东仪路-长安路 |  | | 68 | 清凉寺北路 | 南三环清-凉寺北路 |  | | 69 | 朱雀路 | 南三环-西部大道 |  | | 70 | 西沣路 | 南三环-西部大道（东侧道牙以上） |  | | 71 | 子午大道 | 南三环-西部大道 |  | | 72 | 清池路 | 南三环-雁环中路 |  | | 73 | 书香苑绿地广场 | 西部大道与书香路十字西南角 |  | | 74 | 海亮新英里西侧绿地 | 西沣路海亮新英里西侧 |  | | 75 | 海亮新英里周边绿地 | 西沣三路海亮新英里 |  | | 76 | 西沣路绿地广场 | 西沣路西侧竹园村门口 |  | | 77 | 长安路东三爻地铁站绿地 | 长安路东三爻村地铁站口 |  | | 78 | 长仪路绿地广场 | 长安南路与长仪路口 |  | | 79 | 三宝双喜绿地广场 | 长安南路与清凉寺路西南角 |  | | 80 | 时丰绿地广场 | 东仪路延伸段（南三环-雁环中路西侧人行道内） |  | | 81 | 晶城秀府绿地 | 丈八东路晶城秀府门前 |  | | 82 | 荣禾地产绿地 | 太白南路荣禾地处门前 |  | | 83 | 紫薇尚层绿地 | 太白南路紫薇尚层门前 |  | | 84 | 悦熙广场 | 太白南路东侧，电子二路与电子三路直接 |  | | 85 | 太白南路街角公园 | 太白南路与电子一路十字东北角 |  | | 86 | 长延居绿地 | 长安南路长延居小区门前 |  | | 87 | 长安西路 | 长安路-电子正街 |  | | 88 | 雁南二路 | 电子西街-太白南路 |  | | 89 | 电子正街延伸段 | 丈八东路-南三环 |  | | 90 | 长沣路 | 电子正街-北沈家桥路 |  | | 91 | 东安巷（双桥头路） | 电子正街-东兴巷 |  | | 92 | 双桥一巷（原维一路） | 双杜路-电子正街 |  | | 93 | 双桥路（原双杜路） | 长沣路-南三环 |  | | 94 | 双桥二巷 | 电子正街至双杜路 |  | | 95 | 东盛巷（原世家星城维一路） | 东仪路-电子正街 |  | | 96 | 电子六路 | 电子西街—太白南路 |  | | 97 | 紫薇西街坊路 | 丈八东路—电子四路 |  | | 98 | 和兴巷（原电子信息路） | 紫薇西街坊路—太白南路 |  | | 99 | 和顺巷（原电子规划路） | 电子信息路—电子六路 |  | | 100 | 电子正街 | 电子二路至电子一路 |  | | 101 | 金石路（原204所规划路） | 丈八北路至长丰路 |  | | 102 | 电子正街 | 丈八东路-电子二路 |  | | 103 | 电子西街 | 丈八东路-电子二路 |  | | 104 | 子午大道 | 南三环至丈八东路 |  | | 105 | 电子三路 | 电子正街-太白南路 |  | | 106 | 丈八东路 | 太白南路至521医院西围墙 |  | | 107 | 凯悦华庭绿地 | 电子正街与雁南二路丁字西北角 |  | | 108 | 唐城墙遗址公园（电子城段） | 电子西街-太白南路南侧 |  | | 109 | 阳光新天地绿地 | 丈八东路裕昌太阳城门前 |  | | 110 | 电子一路 | 含光路-永松路 |  | | 111 | 电子一路 | 太白南路—永松路 |  | | 112 | 电子二路 | 含光路-太白南路（含沿线花箱452个） |  | | 113 | 西斜七路 | 永松路-太白南路 |  | | 114 | 丁白路 | 永松路-含光路 |  | | 115 | 四季东巷 | 吉祥路至丁白路 |  | | 116 | 电子东街 | 北三门村-丁白路 |  | | 117 | 永松路 | 电子一路-吉祥路 |  | | 118 | 豪盛时代广场 | 永松路与西斜七路十字 |  | | 119 | 西华林路 | 丈八东路-南三环 |  | | 120 | 东华林路 | 丈八东路-长沣路 |  | | 121 | 长善路 | 金石路-太白南路 |  | | 122 | 长吉路 | 金石路-北沈家桥路 |  | | 123 | 北沈家桥路 | 丈八东路- 南三环 |  | | 124 | 丈八东路口袋公园 | 丈八东路北侧东仪路以东明德路以西 |  | |
|  | 5 | 五、苗木补栽具体内容及最高限价： | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 服务内容及规格 | 计量 单位 | 工程数量 | 最高限价（综合单价） 单位：元 | |  | 乔木类 |  |  |  | | 1 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:中槐 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2000.86 | | 2 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:中槐 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 3200.16 | | 3 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:法桐 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1365.86 | | 4 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:法桐 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2200.16 | | 5 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:栾树 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1345.86 | | 6 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:栾树 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2490.16 | | 7 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:苦楝 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1895.86 | | 8 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:苦楝 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 3340.16 | | 9 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:柳树 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1200.86 | | 10 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:柳树 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2660.16 | | 11 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:独杆大叶女贞 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 937.89 | | 12 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:独杆大叶女贞 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1965.86 | | 13 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红叶李 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1047.88 | | 14 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红叶李 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1865.86 | | 15 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:银杏 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2175.86 | | 16 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:银杏 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 5450.16 | | 17 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:七叶树 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1537.89 | | 18 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:七叶树 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2065.86 | | 19 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:雪松 2.乔木高度:8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2977 | | 20 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:雪松 2.乔木高度:6m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2057 | | 21 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:白皮松 2.乔木规格:胸径8cm，高度3m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1527 | | 22 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:白皮松 2.乔木规格:胸径12cm，高度4m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2509.64 | | 23 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:油松 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1007.89 | | 24 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:油松 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2575.86 | |  | 亚乔木类 |  |  |  | | 25 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:精品独杆石楠 2.乔木胸径:8cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 981 | | 26 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:精品独杆石楠 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 991.89 | | 27 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:樱花 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1437.89 | | 28 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:樱花 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2815.86 | | 29 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红枫 2.乔木胸径:4cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 519.97 | | 30 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红枫 2.乔木胸径:6cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 891.17 | | 31 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:广玉兰 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1467.89 | | 32 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:广玉兰 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2675.86 | | 33 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:棕榈 2.乔木高度:3m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 652.89 | | 34 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:棕榈 2.乔木高度:5m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1505.64 | | 35 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:精品独杆桂花 2.乔木胸径:8cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 762 | | 36 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:精品独杆桂花 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1900.89 | | 37 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:白玉兰 2.乔木胸径:8cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 962 | | 38 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:白玉兰 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1137.89 | |  | 灌木类 |  |  |  | | 39 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:红叶石楠球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 131.29 | | 40 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:红叶石楠球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 163.29 | | 41 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:海桐球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 131.29 | | 42 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:海桐球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 196.29 | | 43 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:桂花球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 171.29 | | 44 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:桂花球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 263.29 | | 45 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:大叶黄杨球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 158.29 | | 46 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:大叶黄杨球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 213.29 | | 47 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:高接月季 2.胸径:4cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 296.29 | | 48 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:高接月季 2.胸径:4cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 613.29 | | 49 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:小叶女贞球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 116.29 | | 50 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:小叶女贞球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 138.29 | | 51 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:高接黄杨球 2.冠径:0.6m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 388.29 | | 52 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:高接黄杨球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 698.29 | |  | 绿篱 |  |  |  | | 53 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:小叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 110.61 | | 54 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:小叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 130.61 | | 55 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:金叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 120.91 | | 56 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:大叶黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 178.11 | | 57 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:大叶黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 181.11 | | 58 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:金边大叶黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 168.11 | | 59 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:法国冬青 2.规格:蓬径30-40cm，高度0.6m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 286.11 | | 60 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:法国冬青 2.规格:蓬径30-40cm，高度0.8m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 328.11 | | 61 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:豆瓣黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 211.11 | | 62 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:豆瓣黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.4m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 158.11 | | 63 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:紫叶小檗 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 151.11 | | 64 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:紫叶小檗 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.4m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 151.11 | | 65 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丛生红叶李 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植4.养护 | m2 | 1 | 156.11 | | 66 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丛生红叶李 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 186.11 | | 67 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:金森女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 219.11 | | 68 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:金森女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.4m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 151.11 | | 69 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丛生大叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 153.11 | | 70 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丛生大叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 188.11 | | 71 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:海桐 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.4m 3.种植密度:36株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 190.11 | | 72 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:海桐 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:36株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 240.11 | | 73 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红叶石楠 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:36株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 220.11 | | 74 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红叶石楠 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:36株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 240.11 | | 75 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红瑞木 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 243.11 | | 76 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:南天竹 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:18株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 148.41 | | 77 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:南天竹 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:18株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 172.51 | | 78 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:八角金盘 2.规格:蓬径30-40cm，高度0.4m 3.种植密度:12株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 111.11 | | 79 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:八角金盘 2.规格:蓬径30-40cm，高度0.6m 3.种植密度:12株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 148.11 | | 80 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红花锦带 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 211.11 | | 81 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红花锦带 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 288.11 | | 82 | 栽植灌木 [项目特征] 1.种类:藤本月季 2.规格:1-2年生，高0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | 株 | 1 | 11.24 | | 83 | 栽植灌木 [项目特征] 1.种类:藤本月季 2.规格:1-2年生，高1.2m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.运输2.栽植 3.养护 | 株 | 1 | 16.04 | | 84 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:八角金盘 2.规格:1-2年生，高0.4m 3.种植密度:12株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.草绳绕树干 5.养护 | m2 | 1 | 270.9 | | 85 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丰花月季 2.规格:1-2年生，高0.6m 3.种植密度:16株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.草绳绕树干 5.养护 | m2 | 1 | 186.11 | | 86 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:龙柏 2.蓬径30-40cm，高0.6m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.草绳绕树干 5.养护 | m2 | 1 | 158.11 | | 87 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:龙柏 2.蓬径30-40cm，高0.4m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.草绳绕树干 5.养护 | m2 | 1 | 158.11 | |  | 草坪 |  |  |  | | 88 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:草皮 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 1 | 40.68 | | 89 | 喷播植草 [项目特征] 1.草籽种类:麦冬草 2.种植密度:每平米≥90株 3.养护期:1年 [工作内容] 1.喷播 2.覆盖 3.养护 | m2 | 1 | 45.68 | | 90 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:三叶草 2.铺种方式:播种 3.养护期:1年 [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 1 | 35.78 | | 91 | 栽植花卉  [项目特征]  1.花卉种类:常春藤 2.种植密度:每平米≥30株 3.养护期:1年 [工作内容] 1.喷播 2.覆盖 3.养护 | m2 | 1 | 230 | |

采购包2：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：2025年雁塔区秋季苗木补栽

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | 一、项目概况： | 2025年雁塔区苗木补栽，服务内容包括苗木的栽植、支撑、养护等包含全部内容。 |
|  | 2 | 二、技术要求及服务内容： | 1、要求进场苗木严格按照采购要求标准，必须符合采购人关于苗木规格的要求，如苗木规格不符合采购人要求，且株型不正，歪曲、倾斜等，采购人有权利退回苗木；  2、苗木到场验收合格后，集中人力进行栽种，确保当天苗木当天栽完、不过夜，栽植苗木时，要先搭支撑后浇水；  3、栽植后立即浇水，同时注入适量生根剂，并且对叶面喷打杀菌药物处理；  4、对部分苗木进行适当修剪造型、确保树型美观出效果；  5、苗木质量要求：苗木健壮，不徒长，主干端直，无病虫害，无机械损伤，土球无破损，无松动，乔木分枝点高度应在3m以上；胸径18cm以上的苗木应保留骨架，分枝点以上枝叶疏剪适度，土球直径不小于磋商文件规定的规格；  6、全冠苗木是指冠幅大于土球直径的2倍以上的树木，且土球应保证具有85%以上的完整根系；半冠苗木指冠幅在土球直径1.5~2倍之间的树木，且入秋应保证具有85%以上的完整根系；无冠苗木指冠幅小于土球直径1.5倍的树木；  7、挖掘苗木时，土球规格切断根系，保留土球呈圆球状，土球下部直径可略小于上部，偏差不超过15-20cm（根据土球直径大小考虑）；  8、按照采购人要求按时保质将所需苗木运送至指定地点，苗木运抵现场时土球应完整、不松散；袋装苗木要求保持袋装的完整性，非袋装苗木土球需用草绳、编织袋或钢丝网捆扎；  9、大树在装运过程中，应将树冠捆拢，并应固定树干，防止损伤树皮，不得损坏土球（或土台）；用吊车吊运时一定选用起吊、装载能力大于树重的机车和适合现场使用的起重机类型；  10、采购的苗木质量、规格要求在95%以上，按照各种苗木相应的质量要求，验收合格后予以签收；  11、苗木在验收时必须具备磋商文件规定的要求，力争一次性验收交接，同时应具有较佳的景观效果。  12、所提供的苗木应是合法的，来源有保证，具有苗木检疫证、合格证、苗木标签；  13、有专职养护人员进行常态化养护，如发现死株、枯株、长势不良（含黄叶）及损坏植株需及时更换，及时恢复临时施工、交通事故等损坏的苗木，保证所补栽的苗木长势良好、无病虫害、无杂草；  14、苗木补栽作业完成时应及时清理作业面及周边产生垃圾；  15、依据磋商要求，按照有关规范，确保服务质量优良，随时接受采购人的检查检验，并为检查检验提供便利条件。  16、每次补栽前必须向采购人提供苗木品种清单、补栽方案，经采购人确认后进行补栽工作，补栽完成后，如质量标准达不到约定标准的部分，应按采购人要求重新实施，直到符合约定标准，且由承包人自行承担重新实施的全部费用。 |
|  | 3 | 三、栽植技术规范执行标准： | 1、DB 6101/T 3137—2022城市园林绿化 绿地草本植物栽植技术规程；  2、DB 6101/T 3136—2022城市园林绿化 乔木栽植技术规程。 |
|  | 4 | 四、服务范围：合同包2(苗木补栽第2包)： | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科技路 | 丈八北路-高新四路北侧 |  | | 2 | 石桥路（原鱼化纬一路） | 经十三路-西三环 |  | | 3 | 石驿路（原经十三路） | 科技西路-昆明路 |  | | 4 | 石桥一路（原经十四路） | 科技西路-石桥路 |  | | 5 | 石桥一路（经十四路北段） | 石桥路-大寨路 |  | | 6 | 石桥二路（原经十五路） | 科技西路-大寨路 |  | | 7 | 大寨路 | 丈八北路-西三环 |  | | 8 | 昆明池路 | 大寨路-昆明路 |  | | 9 | 科技西路 | 丈八北路--西三环（北侧道牙以上） |  | | 10 | 丈八北路 | 昆明路-科技路 |  | | 11 | 昆明路南侧绿地 | 昆明路南侧3507小学门前 |  | | 12 | 丈八北路与大寨路十字东南侧绿地广场 | 丈八北路与大寨路十字东南 |  | | 13 | 金泰项目部南侧绿地广场 | 科技西路金泰项目部南侧 |  | | 14 | 高新六路 | 科技路—瑞园小区 |  | | 15 | 团结南路 | 大寨路-科技路 |  | | 16 | 文兴巷 | 团结南路-丈八北路 |  | | 17 | 德兴巷 | 团结南路-高新六路 |  | | 18 | 牟家村规划路 | 金域牟嘉社区-阿房路 |  | | 19 | 科技路西段 | 西三环-绕城高速北侧道牙以上 |  | | 20 | 富源路（原大寨路西段） | 西三环-富源四路 |  | | 21 | 风度天城西侧路 | 风度天城西侧 |  | | 22 | 鱼化纬一路 | 大寨南路至雁塔六小 |  | | 23 | 大寨南路 | 科技西路至大寨路 |  | | 24 | 育苗路 | 大寨路至眸家里 |  | | 25 | 阿房路 | 科技西路至昆明路 |  | | 26 | 高新四路 | 科技路至怀德巷西侧 |  | | 27 | 紫薇臻品口袋公园 | 团结南路紫薇臻品前 |  | | 28 | 太白南路 | （电子一路--丈八东路）东侧道牙以上 |  | | 29 | 太白南路 | 南二环-电子一路（东侧道牙以上） |  | | 30 | 太白南路与丈八东路东南角入口花园 | 太白南路与丈八东路十字东南角 |  | | 31 | 光华路 | 公交五公司东墙-太白路 |  | | 32 | 高新路 | （南二环-科技路）东道牙以上 |  | | 33 | 科技路 | 博文路—太白路（两侧） |  | | 34 | 科技路 | 博文路--高新路（北侧道牙以上） |  | | 35 | 科技二路 | （太白南路-高新路）北侧道牙以上 |  | | 36 | 白沙路 | 南二环—科创路 |  | | 37 | 科创路 | 博文路—太白路 |  | | 38 | 融鑫路 | 科技路—科创路 |  | | 39 | 博文路 | （科技路--科技二路）东侧道牙以上 |  | | 40 | 光华路 | 高新路—太白路 |  | | 41 | 科技一路 | 博文路—西电科技园南围墙 |  | | 42 | 南二环南人行道 | 高新路—太白路立交南辅道（含高新路东侧小广场） |  | | 43 | 太白南路 | 南二环-科技二路（不含东侧行道树） |  | | 44 | 家立方绿地 | 丈八东路与子午大道十字西北角 |  | | 45 | 丈八东路立丰城西侧口袋公园 | 丈八东路立丰城西侧 |  | | 46 | 光华路 | 永松路-公交五公司幼儿园东墙 |  | | 47 | 崇德路 | 崇业路—吉祥村 |  | | 48 | 永松路 | 西斜七路-南二环 |  | | 49 | 长丰园社区路 | 麦德龙北路-长丰园社区 |  | | 50 | 泰安路（原秦华天然气南侧路 | 朱雀大街秦华天然气南侧 |  | | 51 | 长延堡路（原通邮路） | 丈八东路-东荣巷 |  | | 52 | 长延巷（原麦德龙北路） | 通邮路-长安路 |  | | 53 | 东泰巷 | 长安西路-南三环 |  | | 54 | 东隆巷 | 长安西路-南三环 |  | | 55 | 崇业路 | 含光路—永松路 |  | | 56 | 东兴巷 | 长安西路-东盛巷 |  | | 57 | 长鸣路 | 西影路—黄渠头二路 |  | | 58 | 康宁路 | 长鸣路—兵工厂 |  | | 59 | 德邻路（原新科南路） | 德邻二巷至公元南路 |  | | 60 | 德邻二巷（原阳光小区路 | 万寿南路—阳光小区北门至南二环 |  | | 61 | 西影路 | 正大制药厂-长鸣路 |  | | 62 | 雁翔路 | 南二环至西影路 |  | | 63 | 田马路 | 咸宁东路-新兴南路 |  | | 64 | 公园南路 | 建工路—北陆路 |  | | 65 | 延兴门二路（原雁曲三路） | 曲江新村-雁翔路 |  | | 66 | 延兴门西路（原博源路） | 交大科技园-数码家园 |  | | 67 | 延兴门二路（原延南三路） | 公园南路中铁逸园南侧 |  | | 68 | 公园南路 | 北陆路—黄渠头二路 |  | | 69 | 金犊路（原雁曲四路） | 雁翔路—公园南路 |  | | 70 | 金犊路航天小区门前绿地广场 | 金犊路航天小区门前 |  | | 71 | 荣家寨路（原交曲路） | 金犊路至黄渠头一路 |  | | 72 | 雁翔路牛一嘴南侧口袋公园 | 雁翔路牛一嘴南侧 |  | | 73 | 雁翔景苑绿地广场 | 雁翔路雁翔景苑门前 |  | |
|  | 5 | 五、苗木补栽具体内容及最高限价： | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 服务内容及规格 | 计量 单位 | 工程数量 | 最高限价（综合单价） 单位：元 | |  | 乔木类 |  |  |  | | 1 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:中槐 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2000.86 | | 2 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:中槐 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 3200.16 | | 3 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:法桐 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1365.86 | | 4 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:法桐 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2200.16 | | 5 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:栾树 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1345.86 | | 6 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:栾树 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2490.16 | | 7 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:苦楝 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1895.86 | | 8 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:苦楝 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 3340.16 | | 9 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:柳树 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1200.86 | | 10 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:柳树 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2660.16 | | 11 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:独杆大叶女贞 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 937.89 | | 12 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:独杆大叶女贞 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1965.86 | | 13 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红叶李 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1047.88 | | 14 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红叶李 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1865.86 | | 15 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:银杏 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2175.86 | | 16 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:银杏 2.乔木胸径:20cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 5450.16 | | 17 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:七叶树 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1537.89 | | 18 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:七叶树 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2065.86 | | 19 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:雪松 2.乔木高度:8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2977 | | 20 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:雪松 2.乔木高度:6m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2057 | | 21 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:白皮松 2.乔木规格:胸径8cm，高度3m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1527 | | 22 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:白皮松 2.乔木规格:胸径12cm，高度4m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2509.64 | | 23 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:油松 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1007.89 | | 24 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:油松 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2575.86 | |  | 亚乔木类 |  |  |  | | 25 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:精品独杆石楠 2.乔木胸径:8cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 981 | | 26 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:精品独杆石楠 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 991.89 | | 27 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:樱花 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1437.89 | | 28 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:樱花 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2815.86 | | 29 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红枫 2.乔木胸径:4cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 519.97 | | 30 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:红枫 2.乔木胸径:6cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 891.17 | | 31 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:广玉兰 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1467.89 | | 32 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:广玉兰 2.乔木胸径:15cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 2675.86 | | 33 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:棕榈 2.乔木高度:3m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 652.89 | | 34 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:棕榈 2.乔木高度:5m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1505.64 | | 35 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:精品独杆桂花 2.乔木胸径:8cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 762 | | 36 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:精品独杆桂花 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1900.89 | | 37 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:白玉兰 2.乔木胸径:8cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 962 | | 38 | 栽植乔木 [项目特征] 1.乔木种类:白玉兰 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 1137.89 | |  | 灌木类 |  |  |  | | 39 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:红叶石楠球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 131.29 | | 40 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:红叶石楠球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 163.29 | | 41 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:海桐球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 131.29 | | 42 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:海桐球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 196.29 | | 43 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:桂花球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 171.29 | | 44 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:桂花球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 263.29 | | 45 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:大叶黄杨球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 158.29 | | 46 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:大叶黄杨球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 213.29 | | 47 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:高接月季 2.胸径:4cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 296.29 | | 48 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:高接月季 2.胸径:4cm 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 613.29 | | 49 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:小叶女贞球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 116.29 | | 50 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:小叶女贞球 2.冠径:1m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 138.29 | | 51 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:高接黄杨球 2.冠径:0.6m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 388.29 | | 52 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:高接黄杨球 2.冠径:0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | 株 | 1 | 698.29 | |  | 绿篱 |  |  |  | | 53 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:小叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 110.61 | | 54 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:小叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 130.61 | | 55 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:金叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 120.91 | | 56 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:大叶黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 178.11 | | 57 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:大叶黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 181.11 | | 58 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:金边大叶黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 168.11 | | 59 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:法国冬青 2.规格:蓬径30-40cm，高度0.6m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 286.11 | | 60 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:法国冬青 2.规格:蓬径30-40cm，高度0.8m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 328.11 | | 61 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:豆瓣黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 211.11 | | 62 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:豆瓣黄杨 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.4m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 158.11 | | 63 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:紫叶小檗 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 151.11 | | 64 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:紫叶小檗 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.4m 3.种植密度:40株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 151.11 | | 65 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丛生红叶李 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植4.养护 | m2 | 1 | 156.11 | | 66 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丛生红叶李 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 186.11 | | 67 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:金森女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 219.11 | | 68 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:金森女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.4m 3.种植密度:30株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 151.11 | | 69 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丛生大叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 153.11 | | 70 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丛生大叶女贞 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 188.11 | | 71 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:海桐 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.4m 3.种植密度:36株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 190.11 | | 72 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:海桐 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:36株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 240.11 | | 73 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红叶石楠 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:36株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 220.11 | | 74 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红叶石楠 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:36株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 240.11 | | 75 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红瑞木 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:25株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 243.11 | | 76 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:南天竹 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:18株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 148.41 | | 77 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:南天竹 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:18株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 172.51 | | 78 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:八角金盘 2.规格:蓬径30-40cm，高度0.4m 3.种植密度:12株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 111.11 | | 79 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:八角金盘 2.规格:蓬径30-40cm，高度0.6m 3.种植密度:12株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 148.11 | | 80 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红花锦带 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.6m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 211.11 | | 81 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红花锦带 2.规格:蓬径20-25cm，高度0.8m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 1 | 288.11 | | 82 | 栽植灌木 [项目特征] 1.种类:藤本月季 2.规格:1-2年生，高0.8m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | 株 | 1 | 11.24 | | 83 | 栽植灌木 [项目特征] 1.种类:藤本月季 2.规格:1-2年生，高1.2m 3.养护期:1年 [工作内容] 1.运输2.栽植 3.养护 | 株 | 1 | 16.04 | | 84 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:八角金盘 2.规格:1-2年生，高0.4m 3.种植密度:12株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.草绳绕树干 5.养护 | m2 | 1 | 270.9 | | 85 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:丰花月季 2.规格:1-2年生，高0.6m 3.种植密度:16株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.草绳绕树干 5.养护 | m2 | 1 | 186.11 | | 86 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:龙柏 2.蓬径30-40cm，高0.6m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.草绳绕树干 5.养护 | m2 | 1 | 158.11 | | 87 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:龙柏 2.蓬径30-40cm，高0.4m 3.种植密度:20株/m2 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.草绳绕树干 5.养护 | m2 | 1 | 158.11 | |  | 草坪 |  |  |  | | 88 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:草皮 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 1 | 40.68 | | 89 | 喷播植草 [项目特征] 1.草籽种类:麦冬草 2.种植密度:每平米≥90株 3.养护期:1年 [工作内容] 1.喷播 2.覆盖 3.养护 | m2 | 1 | 45.68 | | 90 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:三叶草 2.铺种方式:播种 3.养护期:1年 [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 1 | 35.78 | | 91 | 栽植花卉  [项目特征]  1.花卉种类:常春藤 2.种植密度:每平米≥30株 3.养护期:1年 [工作内容] 1.喷播 2.覆盖 3.养护 | m2 | 1 | 230 | |

**3.2.3人员配置要求**

采购包1：

详见磋商文件要求

采购包2：

详见磋商文件要求

**3.2.4设施设备要求**

采购包1：

详见磋商文件要求

采购包2：

详见磋商文件要求

**3.2.5其他要求**

采购包1：

本次采用固定单价报价方式。供应商的磋商报价不得超过磋商须知前附表规定的预算金额，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理；磋商须知前附表设定了最高限价的，供应商的磋商报价也不得超过最高限价，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。 供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。包括但不限于：苗木费、人员费、设备使用费、水电费、养护费、垃圾清理费、管理费、验收费、招标代理服务费、利润和税金等所产生的全部费用。在提供服务的过程中的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限和追加项目预算。

采购包2：

本次采用固定单价报价方式。供应商的磋商报价不得超过磋商须知前附表规定的预算金额，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理；磋商须知前附表设定了最高限价的，供应商的磋商报价也不得超过最高限价，否则，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。 供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。包括但不限于：苗木费、人员费、设备使用费、水电费、养护费、垃圾清理费、管理费、验收费、招标代理服务费、利润和税金等所产生的全部费用。在提供服务的过程中的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限和追加项目预算。

**3.3商务要求**

**3.3.1服务期限**

采购包1：

合同签订之日起1年

采购包2：

合同签订之日起1年

**3.3.2服务地点**

采购包1：

采购人指定地点

采购包2：

采购人指定地点

**3.3.3考核（验收）标准和方法**

采购包1：

1、完工验收： 1-1、完成合同约定的全部内容后，承乙方应进行自检，做好施工资料整理和技术总结工作，在验收前，乙方应提供《城市绿化工程施工及验收规范》14.0.3条所要求的资料以及养护期具体养护方案。 1-2、乙方自检合格后提交完工报告交甲方审批，甲方完成对乙方技术总结报告、施工资料的审查及现场验收工作，对于存在的问题书面要求限期整改。 1-3、乙方整改后，甲方再次组织验收工作。重点检查施工图或合同执行情况和苗木的技术性指标等。验收合格后进入养护期。 2、规范：DB 6101/T 3137—2022城市园林绿化 绿地草本植物栽植技术规程；DB 6101/T 3136—2022城市园林绿化 乔木栽植技术规程。 3、竣工验收： 竣工验收由甲方组织，于一年养护期满后进行。重点检查苗木花卉成活率和草坪覆盖率是否达到竣工验收的标准及养护期的养护效果。养护期内甲方有权依据所提供的养护方案对承包人的养护行为随时进行检查。竣工验收合格后填写竣工验收单。 4、验收依据： 4-1、合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件。 4-2、国内相应的标准、规范。

采购包2：

1、完工验收： 1-1、完成合同约定的全部内容后，承乙方应进行自检，做好施工资料整理和技术总结工作，在验收前，乙方应提供《城市绿化工程施工及验收规范》14.0.3条所要求的资料以及养护期具体养护方案。 1-2、乙方自检合格后提交完工报告交甲方审批，甲方完成对乙方技术总结报告、施工资料的审查及现场验收工作，对于存在的问题书面要求限期整改。 1-3、乙方整改后，甲方再次组织验收工作。重点检查施工图或合同执行情况和苗木的技术性指标等。验收合格后进入养护期。 2、规范：DB 6101/T 3137—2022城市园林绿化 绿地草本植物栽植技术规程；DB 6101/T 3136—2022城市园林绿化 乔木栽植技术规程。 3、竣工验收： 竣工验收由甲方组织，于一年养护期满后进行。重点检查苗木花卉成活率和草坪覆盖率是否达到竣工验收的标准及养护期的养护效果。养护期内甲方有权依据所提供的养护方案对承包人的养护行为随时进行检查。竣工验收合格后填写竣工验收单。 4、验收依据： 4-1、合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件。 4-2、国内相应的标准、规范。

**3.3.4支付方式**

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

**3.3.5支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 所有苗木补栽完成第一次验收合格后支付合同价款的70%，（2）根据甲方核准的成交供应商综合单价和实际苗木种类、规格、数量，据实结算，付款前，乙方应出具等额合法的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，且乙方不得以此为由停止履行本项目。（3）结算方式：银行转账 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 70.00%。

采购包1： 付款条件说明： 剩余30%的合同价款在一年服务期满整体验收合格后一次性支付，（2）根据甲方核准的成交供应商综合单价和实际苗木种类、规格、数量，据实结算，付款前，乙方应出具等额合法的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，且乙方不得以此为由停止履行本项目。（3）结算方式：银行转账 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2： 付款条件说明： 所有苗木补栽完成第一次验收合格后支付合同价款的70%，（2）根据甲方核准的成交供应商综合单价和实际苗木种类、规格、数量，据实结算，付款前，乙方应出具等额合法的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，且乙方不得以此为由停止履行本项目。（3）结算方式：银行转账 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 70.00%。

采购包2： 付款条件说明： 剩余30%的合同价款在一年服务期满整体验收合格后一次性支付，（2）根据甲方核准的成交供应商综合单价和实际苗木种类、规格、数量，据实结算，付款前，乙方应出具等额合法的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，且乙方不得以此为由停止履行本项目。（3）结算方式：银行转账 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。

**3.3.6违约责任及解决争议的方法**

采购包1：

1、按《民法典》中的相关条款执行。 2、乙方履约延误 2-1、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。 3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，未按照安全文明施工要求进行施工，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

采购包2：

1、按《民法典》中的相关条款执行。2、乙方履约延误 2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。 2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。 3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，未按照安全文明施工要求进行施工，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。4、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

**3.4其他要求**

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号）附件规定的收费标准收取，不足伍仟元按伍仟元收取。3、本项目代理服务费按服务计取。 请将采购代理服务费汇至下列指定账户：户名：陕西海堂项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安雁塔路支行 账 号：103675480567

**第四章 资格审查**

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

**4.1一般资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应文件封面 分项报价表（一标包）.docx 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书与法定代表人授权书.docx 服务方案 供应商应提交的相关资格证明材料 响应函 供应商承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应文件封面 分项报价表（二标包）.docx 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书与法定代表人授权书.docx 服务方案 供应商应提交的相关资格证明材料 响应函 供应商承诺书.docx 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

**4.2落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

**4.3特殊资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 法人授权委托书 | 法定代表人参与磋商时，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；授权代表参与磋商时，提供企业法人授权委托书和被授权人身份证复印件加盖公章； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 财务状况报告 | 供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标单位提供2024年10月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 投标单位提供2024年10月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标单位应提供相关文件证明； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 信用中国 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/ ）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询投标主体未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 承诺函 | 提供具有履行服务合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 控股、管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购。（须提供中小企业声明函） | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 法人授权委托书 | 法定代表人参与磋商时，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；授权代表参与磋商时，提供企业法人授权委托书和被授权人身份证复印件加盖公章； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 财务状况报告 | 供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标单位提供2024年10月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 投标单位提供2024年10月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标单位应提供相关文件证明； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 信用中国 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/ ）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）查询投标主体未被列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 承诺函 | 提供具有履行服务合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 控股、管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购。（须提供中小企业声明函） | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |

**第五章 磋商过程中可实质性变动的内容**

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

**第六章 磋商办法**

**6.1总则**

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

**6.2 磋商小组**

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

**6.3评审程序**

**6.3.1.熟悉和理解磋商文件和停止评审**

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**6.3.2符合性审查**

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 标的清单 报价表 |
| 2 | 供应商名称与营业执照、资质证书一致 | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商名称与营业执照、资质证书不一致，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 响应文件封面 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函 商务应答表 响应函 |
| 3 | 响应文件的语言、计量单位、报价货币是否满足磋商文件要求； | 在磋商过程中，磋商小组认为响应文件的语言、计量单位、报价货币不满足磋商文件要求，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 响应文件封面 服务方案 报价表 响应函 |
| 4 | 磋商有效期是否达到磋商文件要求； | 磋商有效期达不到磋商文件要求，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 响应文件封面 服务方案 |
| 5 | 是否符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。 | 在磋商过程中，磋商小组认为响应文件不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 响应文件封面 服务内容及服务邀请应答表 服务方案 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 标的清单 报价表 |
| 2 | 供应商名称与营业执照、资质证书一致 | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商名称与营业执照、资质证书不一致，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 响应文件封面 服务内容及服务邀请应答表 服务方案 响应函 |
| 3 | 响应文件的语言、计量单位、报价货币是否满足磋商文件要求； | 在磋商过程中，磋商小组认为响应文件的语言、计量单位、报价货币不满足磋商文件要求，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 响应文件封面 服务内容及服务邀请应答表 服务方案 响应函 |
| 4 | 磋商有效期是否达到磋商文件要求； | 磋商有效期达不到磋商文件要求，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 响应文件封面 服务方案 响应函 |
| 5 | 是否符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。 | 在磋商过程中，磋商小组认为响应文件不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 响应文件封面 服务方案 响应函 |

**6.3.3磋商**

一、 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

**6.3.4最后报价**

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家实质性响应的供应商的设计方案或解决方案，进入最后报价环节；不足3家的，终止本次采购活动。

采购包2：磋商/谈判/协商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家实质性响应的供应商的设计方案或解决方案，进入最后报价环节；不足3家的，终止本次采购活动。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

**6.3.5解释、澄清有关问题**

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**6.3.6比较与评价**

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**6.3.7复核**

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

**6.3.8推荐成交候选供应商**

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

采购包2：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

**6.3.9编写磋商报告**

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

**6.3.10评审争议处理规则**

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

**6.4评审办法及标准**

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

**6.4.1评分办法**

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

**6.4.2评分标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审90.0000分  报价得分10.0000分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 服务方案 | 供应商根据针对本标段的特点，制定详细的服务方案（项目整体设想及总体供应规划、项目重点难点、实施的流程、管理规章制度方案、养护方案等）：总体方案非常合理、条理清晰、计划安排合理有效得20分；总体方案合理，可行性较高得14分；总体方案合理性差，可行性不高得7分；无或其它情况不得分。 | 20.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 质量保障 | 供应商根据针对本标段的特点，制定详细的保障措施内容：质量保障措施内容完整、具有科学、完善、合理的苗木成活率保障方案得12分；质量保障措施内容完整、具有基本完善、合理的苗木成活率保障方案得8分；质量保障措施内容欠缺、无法保证苗木成活率保障方案得4分；无或其它情况不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 进度保障 | 进度保障措施描述完整、可操作性强、细节描述详细的得12分；进度保障措施可操作性一般得8分；进度保障措施内容不足的得4分；无或其它情况不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 安全文明施工及环境保护措施 | 安全文明施工及环境保护措施描述完整、可操作性强、细节描述详细的得12分；安全文明施工及环境保护措施可操作性一般得8分；安全文明施工及环境保护措施内容不足得4分；无或其它情况不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 服务承诺 | 供应商根据针对本标段的特点，制定详细的服务承诺，服务承诺内容完善、针对性强，得12分；承诺内容较完善、有一定的针对性，得8分；承诺内容有缺失、没有针对性，得4分；无或其它情况不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 拟投入机械设备 | 拟投入设备满足本标段需求，设备清单详细、用途明确、证明资料齐全得10分，基本满足得5分；无或其它情况不得分。 | 10.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 人员配备 | 组织结构健全，有完善的岗位制度和岗位职责，人员安排合理、分工明确，可操作性强得10分；供应商组织结构较为健全，有较为完善的岗位制度和岗位职责，人员安排及分工较为合理，具有一定的操作性得7分；供应商组织结构不健全，岗位制度和岗位职责安排简单，操作性较差，或无方案得3分；无或其它情况不得分。 | 10.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 类似业绩 | 供应商提供2022年4月至今类似植物栽植业绩(以合同签订日期为准)每份合同计1分，共计2分。 | 2.0000 | 客观 | 商务应答表  服务方案 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评审基准价／最后磋商报价)×价格权值×100 符合竞争性磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位； | 10.0000 | 客观 | 报价表  标的清单 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 无 | | | | | |

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审90.0000分  报价得分10.0000分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 服务方案 | 供应商根据针对本标段的特点，制定详细的服务方案（项目整体设想及总体供应规划、项目重点难点、实施的流程、管理规章制度方案、养护方案等）：总体方案非常合理、条理清晰、计划安排合理有效得20分；总体方案合理，可行性较高得14分；总体方案合理性差，可行性不高得7分；无或其它情况不得分。 | 20.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 质量保障 | 供应商根据针对本标段的特点，制定详细的保障措施内容：质量保障措施内容完整、具有科学、完善、合理的苗木成活率保障方案得12分；质量保障措施内容完整、具有基本完善、合理的苗木成活率保障方案得8分；质量保障措施内容欠缺、无法保证苗木成活率保障方案得4分；无或其它情况不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 进度保障 | 进度保障措施描述完整、可操作性强、细节描述详细的得12分；进度保障措施可操作性一般得8分；进度保障措施内容不足的得4分；无或其它情况不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 安全文明施工及环境保护措施 | 安全文明施工及环境保护措施描述完整、可操作性强、细节描述详细的得12分；安全文明施工及环境保护措施可操作性一般得8分；安全文明施工及环境保护措施内容不足得4分；无或其它情况不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 服务承诺 | 供应商根据针对本标段的特点，制定详细的服务承诺，服务承诺内容完善、针对性强，得12分；承诺内容较完善、有一定的针对性，得8分；承诺内容有缺失、没有针对性，得4分；无或其它情况不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 拟投入机械设备 | 拟投入设备满足本标段需求，设备清单详细、用途明确、证明资料齐全得10分，基本满足得5分；无或其它情况不得分。 | 10.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 人员配备 | 组织结构健全，有完善的岗位制度和岗位职责，人员安排合理、分工明确，可操作性强得10分；供应商组织结构较为健全，有较为完善的岗位制度和岗位职责，人员安排及分工较为合理，具有一定的操作性得7分；供应商组织结构不健全，岗位制度和岗位职责安排简单，操作性较差，或无方案得3分；无或其它情况不得分。 | 10.0000 | 主观 | 商务应答表  服务方案 |
| 类似业绩 | 供应商提供2022年4月至今类似植物栽植业绩(以合同签订日期为准)每份合同计1分，共计2分。 | 2.0000 | 客观 | 商务应答表  服务方案 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评审基准价／最后磋商报价)×价格权值×100 符合竞争性磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位； | 10.0000 | 客观 | 报价表  标的清单 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 无 | | | | | |

**6.5终止采购活动**

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

**6.6确定成交供应商**

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

**6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

**6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

**第七章 响应文件格式**

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案

详见附件：法定代表人证明书与法定代表人授权书.docx

详见附件：分项报价表（一标包）.docx

详见附件：供应商承诺书.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案

详见附件：法定代表人证明书与法定代表人授权书.docx

详见附件：分项报价表（二标包）.docx

详见附件：供应商承诺书.docx

**第八章 拟签订采购合同文本**

详见附件：第八章 拟签订采购合同文本.docx