- 采购合同

（具体以实际签订为准）

| 甲方（采购人）： |  |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： |  |

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照采购文件规定条款和成交单位承诺,甲乙双方签订本合同。

一、项目概况

项目名称：

项目地点：

资金来源：

二、实施内容：

本项目建设目标主要有三项：一是林业有害生物监测调查；二是开展10000亩次侧柏叶部病害防治；三是释放生物天敌。

开展2次侧柏叶部病害无人机防治5000亩；释放花绒寄甲6.5万头，肿腿蜂20万头，林草有害生物防治总面积2.38万亩。

- 三、主要技术措施

- （一）监测调查

成立调查小组，对全区侧柏、临蓝交接区域树种进行全面排查，特别是已发病区域周边和生态脆弱地带。采用定期巡查与定点监测相结合的方式，及时掌握病害、虫害的发生发展动态，做到防早、防小，有效保护林业病虫害扩散蔓延。

（二）开展侧柏叶部病害防治

以聘请社会化防治公司的形式，5-6月份，根据我区侧柏叶部病害发生范围、程度及防治时效，在仁宗街办仁宗村、芋坡村、茨林村、房岩村和穆寨街办门岩村、西岳村的侧柏公益林内，侧柏枯叶病发生区中度以上的区域，采用无人机飞防的形式，开展5000亩侧柏叶部病害防治2次。本次防治药物以杀菌剂+植物动力肥复配的方法进行，在杀菌的同时，增强树体抗性，遏制枯叶病扩散蔓延，保护非发生区侧柏免遭危害。

- （三）释放生物天敌

- 5月份，在临潼区骊山与蓝田交界的仁宗街道、穆寨街道、小金街道毗邻区域的松科植物及两旁树绿化带，释放生物天敌成虫花绒寄甲6.5万头，肿腿蜂20万头，降低松褐天牛、云斑天牛等蛀干害虫密度，促进天敌种群数量增加,实现区域内1.88万亩松科植物、侧柏、柳树、杨树、核桃等林木蛀干害虫天牛的可持续控制，降低松材线虫病感病机率，维护林木生态安全。

- 四、违约责任：

- 1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、供应商未按合同要求提供货物或服务质量不能满足技术要求，应按照采购人要求无条件重新提供相关服务并满足采购人需求，因此产生的费用均由供应商承担；否则，采购人有权解除本合同，解除本合同书面通知书到达供应商之日视为本合同已解除，并按以下两种方式追究供应商责任：

（1）供应商赔偿采购人解除本合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用）；

（2）供应商支付采购人违约金。违约金计算方式：以本合同总价为基数，支付采购人合同总价的30%违约金，并对供应商的违约行为报监管机构进行相应的处罚，违约金不足以弥补因此给采购人造成的损失的，供应商应予以补足。

（3）供应商应做好相关防护工作，供应商履行本合同造成的任何损害均自行承担。

（4）供应商不得将项目转让、分包给其他单位或个人，供应商的投标文件和承诺等内容将列入本合同。

- 五、合同争议的解决：

- 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

六、不可抗力情况下的免责约定：

不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

七、合同执行中发生争议：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

八、合同变更：

除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

九、其他:

十、项目费用结算:

项目总计费用为人民币       元，大写      元整。

付款条件说明： 项目实施结束后，乙方报请甲方验收，并经主管部门验收合格后，在甲方处办理百分之九十五（95%）项目款的支付手续 。

付款条件说明： 剩余合同总金额百分之五（5%）作为质保金，自验收结束之日起6个月内，在无索赔争议的情况下，在甲方处办理百分之五（5%）项目款的支付手续 。乙方提供全部正式税务发票。

十一、合同订立:

1. 订立时间：        年   月   日。

2. 订立地点：                            。

3. 合同期限：        年   月   日至        年   月   日，服务期为    天。。

4. 本合同一式 肆 份，双方各执   正   副，甲、乙双方代表签字或盖章后生效。款项结清后本合同自行终止。

| 采购人：（盖章） | 供应商：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 授权代理人（签字或盖章）： | 授权代理人（签字或盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
|  | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |