版本号：SXZZZB-2026（005）号20260228001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目

### 采购项目编号：SXZZZB-2026（005）号

### 周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

### 陕西中正建设工程咨询服务有限公司共同编制

### 2026年02月28日

## 第一章 投标邀请

陕西中正建设工程咨询服务有限公司（以下简称“代理机构”）受周至黑河湿地省级自然保护区管理中心委托，拟对周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SXZZZB-2026（005）号

### 二、采购项目名称：周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目

### 三、招标项目简介

周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目分3个采购包，其中采购包1为湿地植被恢复；采购包2为湿地鸟类、植物、鱼类栖息地专项调查；采购包3为湿地保护监测体系建设及湿地保护宣传教育，具体采购需求详见采购文件。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件。

2、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明及身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及被授权代表身份证。

3、财务状况报告：供应商须提供2024年度财务状况审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户证明资料。

4、税收缴纳证明及社保缴纳证明：供应商须提供开标会议前近六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明及依法缴纳社会保障资金的证明（纳税、社保缴费凭证或收据），依法免缴税收免缴社会保障资金的应提供相关证明材料（注：若为新成立企业须提供相应月度的证明文件）。

5、供应商“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”信用查询：供应商不得为“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站或者“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站“失信被执行人”和“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站“重大税收违法失信主体”的企业。

6、供应商“中国政府采购网”信用查询：供应商不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。

7、履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺：供应商须提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。

8、采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

10、本项目不接受联合体投标：非联合体投标声明。

采购包2：

1、营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件。

2、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明及身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及被授权代表身份证。

3、企业要求：供应商须具有林业调查规划设计丙级及以上资质。

4、财务状况报告：供应商须提供2024年度财务状况审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户证明资料。

5、税收缴纳证明及社保缴纳证明：供应商须提供开标会议前近六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明及依法缴纳社会保障资金的证明（纳税、社保缴费凭证或收据），依法免缴税收免缴社会保障资金的应提供相关证明材料（注：若为新成立企业须提供相应月度的证明文件）。

6、供应商“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”信用查询：供应商不得为“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站或者“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站“失信被执行人”和“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站“重大税收违法失信主体”的企业。

7、供应商“中国政府采购网”信用查询：供应商不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。

8、履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺：供应商须提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。

9、采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11、本项目不接受联合体投标：非联合体投标声明。

采购包3：

1、营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件。

2、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明及身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及被授权代表身份证。

3、财务状况报告：供应商须提供2024年度财务状况审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户证明资料。

4、税收缴纳证明及社保缴纳证明：供应商须提供开标会议前近六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明及依法缴纳社会保障资金的证明（纳税、社保缴费凭证或收据），依法免缴税收免缴社会保障资金的应提供相关证明材料（注：若为新成立企业须提供相应月度的证明文件）。

5、供应商“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”信用查询：供应商不得为“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站或者“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站“失信被执行人”和“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站“重大税收违法失信主体”的企业。

6、供应商“中国政府采购网”信用查询：供应商不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。

7、履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺：供应商须提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。

8、采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

10、本项目不接受联合体投标：非联合体投标声明。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

地址： 周至县

邮编： 710400

联系人： 牛工

联系电话： 029-87151869

### 代理机构：陕西中正建设工程咨询服务有限公司

地址： 咸阳市秦都区秦皇路华泰·玉景台西2号楼17层西

邮编： 712000

联系人： 程园园

联系电话： 029-33284252

### 采购监督机构：周至县政府采购管理股

联系人：张旭霞

联系电话：029-87113948

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：265,810.00元 采购包2：585,000.00元 采购包3：3,464,500.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：履约保证金形式：支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交； 中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后10日内向采购人提交履约保证金或履约担保。 本项目履约保证金在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还。 采购包2：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：履约保证金形式：支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交； 中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后10日内向采购人提交履约保证金或履约担保。 本项目履约保证金在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还。 采购包3：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：履约保证金形式：支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交； 中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后10日内向采购人提交履约保证金或履约担保。 本项目履约保证金在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还。 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：以本项目中标价为基数，参照发改价格[2011]534号《国家发展和改革委员会关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》及国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》—差额定率累进法计算，按上述标准下浮20%计取，由中标单位在领取中标通知书前向代理机构一次性支付。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由周至黑河湿地省级自然保护区管理中心和陕西中正建设工程咨询服务有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由周至黑河湿地省级自然保护区管理中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西中正建设工程咨询服务有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是周至黑河湿地省级自然保护区管理中心。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中正建设工程咨询服务有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

中标人完成的工作质量须满足国家及行业规定的合格标准。

采购包2：

中标人完成的工作质量须满足国家及行业规定的合格标准，提交的专项调查报告成果通过专家评审。

采购包3：

采购人和供应商共同对货物进行验收。其内容包括确认货物的准确产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数进行逐项检查。 （1）货物型号、数量、技术指标及配置等全部按招标文件、投标文件及澄清函（如有）等进行验收。各项指标均应符合要求，若所验货物的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺，或在使用中采购人发现不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，供应商应免费更换或退货。 （2）若发现中标人有弄虚作假的，故意或随意夸大货物技术性能，采购人除要求退货外，有权要求供应商赔偿采购人相应的损失。 （3）验收标准：系统及货物按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。货物质量、安装调试各项指标均应符合验收标准及要求。 （4）验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 （5）验收依据： a)本合同文本； b)招标文件、投标文件及澄清函； c)国家和行业制定的相应的标准和规范。 d)设备验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西中正建设工程咨询服务有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西中正建设工程咨询服务有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西中正建设工程咨询服务有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：程园园

联系电话：029-33284252

地址：咸阳市秦都区秦皇路华泰·玉景台西2号楼17层西

邮编：712000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目分3个采购包，其中采购包1为湿地植被恢复；采购包2为湿地鸟类、植物、鱼类栖息地专项调查；采购包3为湿地保护监测体系建设及湿地保护宣传教育，具体采购需求详见采购文件。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 265,810.00

采购包最高限价（元）: 265,810.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目-湿地植被恢复 | 1.00 | 265,810.00 | 批 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 585,000.00

采购包最高限价（元）: 585,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目-湿地鸟类 植物 鱼类栖息地专项调查 | 1.00 | 585,000.00 | 批 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 3,464,500.00

采购包最高限价（元）: 3,464,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目-湿地保护监测体系建设及湿地保护宣传教育 | 1.00 | 3,464,500.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目-湿地植被恢复

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 名 称; 内 容; 单位; 数量. 1.1; 湿地植被恢复费用. 1.1.1; 菖蒲种植; 种植方法：采分株法，将成熟的菖蒲分株插入湿润的土壤中，覆盖一定泥土。 后期管理：确保有充足的水分和适当的肥料，定期除草和松土以保持土壤湿润和透气，同时注意适时修剪枯黄叶片或枝条。 种植密度：4窝/㎡。 工程量：共100亩 规格要求：3芽/窝。; 窝; 266400. 1.1.2; 石竹种植; 施工方法：土地平整后，将种子与细沙混合后均匀撒播。播种后，保持土壤湿润，但要避免积水，再覆盖一定的土壤，减少鸟类和昆虫对种子的取食，同时维持种子四周的湿度。 后期管理：在生长期间，每隔10天左右施一次稀薄液肥，生长期间还需追加2至3次腐熟的人粪尿或饼肥。定期修剪可以帮助植株保持形态匀称，促进新芽生长，从而开花更多。 种植密度：20g/㎡。 规格要求：颜色随机混合。 工程量：共50亩。; ㎡; 33300. 1.1.3; 混播草种植; 施工方法：将草坪种子与细河沙或腐叶土混合，均匀撒播。使用播种机或手动撒播器播种，小面积可用手工撒播。撒播后，轻轻将种子与土壤接触，但不要完全覆盖。 后期管理：播种后充分浇水，保持土壤湿润，促进发芽。使用喷雾式喷水器或洒水罐，避免直接冲走种子。发芽后适当管理，包括定期修剪、施肥和病虫害防治。根据土壤状况选择合适的草坪专用肥料，按照推荐用量施肥。注意病虫害的防治，及时采取措施如喷洒农药、调整灌溉时间等。 种植密度：30g/㎡。 工程量：共50亩。 规格要求：早熟禾、结缕草和黑麦草以2:2:1混合。; ㎡; 33300. 1.2; 湿地修复持续 养护; 1. 保持土壤湿润： 确保植被生长所需的水分，避免干旱对植被生长的影响。湿地植被水分管理措施： 灌溉：在植被生长初期，需保持土壤湿润，特别是在干旱季节，应定期进行灌溉。 排水：避免长时间积水，特别是在雨季，应做好排水工作，以防止植被根部腐烂。 2. 病虫害防治： 定期检查植被生长情况，及时发现并处理病虫害问题。病虫害防治措施： 生物防治：利用天敌、微生物等生物手段进行病虫害防治，如释放天敌昆虫、使用生物农药等。 化学防治：在病虫害严重时，可使用化学农药进行防治，但需注意选择对湿地植被无害的农药，并严格按照使用说明进行操作。 3. 生长状况观测： 定期观测植被的生长状况，包括高度、盖度、密度等指标，以评估养护效果。生长状况观测措施： 定期观测：定期观测植被的生长状况，包括高度、盖度、密度等指标。 数据分析：对观测数据进行统计分析，评估养护效果，并根据评估结果调整养护措施。; 年; 2. |

采购包2：

标的名称：周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目-湿地鸟类 植物 鱼类栖息地专项调查

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 名 称; 内 容; 单位; 数量. 1; 外业调查; 1、鸟类栖息地专项调查；重点调查对象包括： （1）列入国家重点保护野生动物名录的鸟类；（2）世界自然保护联盟（IUCN）红色名录所列的受威胁种类；（3）中国候鸟保护重点鸟类、生态系统指示种及旗舰鸟类；（4）区域特色鸟类，如湿地依赖型、水域繁殖鸟类、森林指示种等；（5）具有潜在入侵风险或生态扰动能力的外来鸟类。 调查方法结合了多种标准化的生态学调查手段，以确保数据的代表性与科学性。主要以鸟类观测为主，观测指标包括以下3部分：1)种类组成、区域分布、种群动态、面临的威胁等；2)栖息地特征，干扰因素及程度；3)日期，天气等基础信息。 调查成果：(1)完成调查样线20条，样方60个。(2)完成陕西渭河湿地省级重要湿地（周至段）鸟类名录。(3)完成《陕西渭河湿地省级重要湿地（周至段）鸟类资源调专项查报告》。 2、植物栖息地专项调查；重点调查对象包括： （1）列入国家重点保护野生植物名录的植物；中国植物红色名录受威胁植物和濒危野生动植；国际贸易公约附录收录的植物的种类；（2）《中国外来入侵植物名录》中所列植物物种；（3）国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的野生植物。 调查内容：（1）调查野生、栽培种子植物资源种类，分布；（2）外来植物、分布；（3）珍稀保护植物、分布、数量、生境。 调查成果：（1）完成调查样线20条，样方60个。（2）完成陕西渭河湿地省级重要湿地（周至段）种子植物名录。（3）完成《陕西渭河湿地省级重要湿地（周至段）植物资源专项调查报告》。（4）拍摄植物、生态照片800张。 3、鱼类栖息地专项调查 项目区鱼类栖息地情况，包含：种群数量、分布范围、生物学参数、河流生境特征（平均水深、河宽、河流底质）、水温(℃)、溶解氧（mg/L）、pH值。同时关注重点保护鱼类的种类和分布，以及鱼类回流场、产卵场、觅食场分布情况。调查周期为1年，共调查2次，分别在鱼类的繁殖期和越冬期两个重要时段各调查1次，一般在4～6月，10～12月。 提供成果： （1）现地调查原始记录表（纸质和电子版）1套，其中，调查原始记录表纸质版电子版1份； （2）调查工作照片及调查鸟类照等影像资料1套，包括调查工作照、生境照（每个调查点两次调查各需提供工作照及生境照各1张）； （3）完成《陕西渭河湿地省级重要湿地（周至段）鱼类资源专项调查报告》。 鸟类调查共计92天；鱼类调查共2次，每次调查35天。; 项; 1. 2; 内业数据分析及报告撰写; 根据调查结果完成： 1、《陕西渭河湿地省级重要湿地（周至段）鸟类资源专项调查报告》 2、《陕西渭河湿地省级重要湿地（周至段）植物资源专项调查报告》 3、《陕西渭河湿地省级重要湿地（周至段）鱼类资源专项调查报告》; 项; 1. |

采购包3：

标的名称：周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目-湿地保护监测体系建设及湿地保护宣传教育

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 内容; 主要参数; 单位; 数量. 1; 湿地保护监测体系建设（10300亩）. 1.1; 新增监测设施. 1.1.1; 400万全智能激光光纤中型云台; 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：≥400万； 分辨率：≥2560×1440； 最低照度：彩色：≤0.001Lux/F1.4黑白：≤0.0001Lux/F1.40Lux（激光开启）； （激光）补光距离：≥1000m；配备雨刷； 镜头焦距：≥6.25mm～300mm； 镜头光圈：≥F1.4～F4.5； 光学变倍：≥40倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：全智能； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性，非机动车属性，人体属性，人脸属性； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸识别：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持多种属性及表情；支持人脸抠图区域可设；支持添加至少5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持不少于1万人脸底库的人脸比对； 网络接口：≥1个（RJ-45，支持10M/100M/1000M网络数据）； 音频输入：≥1路； 音频输出：≥1路； 语音对讲：支持； 报警输入：≥5路； 报警输出：≥2路； 光纤接口：100M单纤FC； 防护等级：≥IP67；具有防雷、防浪涌和防突波保护功能。; 台; 20. 1.1.2; 环境因子 主机; 支持集成IO数采程序，能够通过数视堡垒的串口和TCP直接采集数据； 支持每一路视频都能够自由叠加相关数据，该数据由IO数采程序采集而来； 支持通用行为分析、工装检测、人数统计、人脸识别、离岗分析等算法； 支持至少2路后智能人脸检测比对、4路后智能周界检测、8路后智能SMD； 支持至少2路后智能实时智能读表、安全帽佩戴识别、工作服穿着识别、围栏跨越识别、误入误出划定区域识别、人脸识别等； 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、立体行为分析、SMD功能等； 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入； 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档； 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 包含土壤、气象等参数在线监测传感器； 物联感知系统IOT设备数量授权不少于10路； 支持接入三方探测器的种类授权； 第三方物联感知接入种类不少于5路； 支持接入三方探测器的路数授权。; 台; 10. 1.1.3; 网络 防雷器; 传输速率：网络接口速率 1000Mbps； 端口：RJ45网络端口； 温度范围：-30℃～+60℃； 防水等级：≥IP20。; 台; 20. 1.1.4; 24口三层 管理型 交换机; 24个10/100/1000BASE-T电口，4个1G/10GBase-X光口； 交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps； 支持常用网络传输协议； 支持静态、动态链路聚合； 支持虚拟化堆叠技术； 1U高度，支持桌面、机架安装方式； 工作温度：-10℃～+50℃。; 台; 1. 1.1.5; 数据 传输; 千兆互联网VPN专线2年租赁及相应配套设施；保障监测点位监测数据通过网络传输至指挥中心，并接入已建成生物多样性数据管理系统中。共20条VPN专线。; 项; 1. 1.1.6; 太阳能 供电; 单晶硅太阳能电池组件，功率≥600W，胶体阀控式密封免维护蓄电池，额定容量≥800Ah。满足监测点设备7*24小时供电需求，含配件和安装调试。; 套; 20. 1.1.7; 监测专用 设备箱; 不少于8个10/100/1000base-T（X）自适应以太网RJ45接口； 材质要求：金属外壳材质； 工作环境：温度-40℃-+85℃；相对湿度5%～95%（无凝霜）； 电源：DC10-58V（双电源冗余备份），满载功率小于5W。; 台; 20. 1.1.8; 8.5米 立杆; 8.5米八棱立杆（含基础地笼含太阳能板支架）；横杆1米，口径140*260mm，壁厚≥5mm,挑臂口径80*130mm，壁厚≥3mm,法兰450*450*20mm，接地2.5米，预埋件M24*6*1200mm。; 根; 20. 1.1.9; 基础 施工; 基坑开挖及混凝土浇筑或石砌基1m×1m×1.5m；蓄电池地埋/石砌电池坑0.5m×1.2m×0.8m。; 项; 20. 1.1.10; 野生 鸟类 智能 识别 服务器; 产品形态：1U服务器 TPU：不少于2颗，算力：≥35.2TOPS(INT8)/4.4TFLOPS(FP32)； CPU：不少于8核，主频≥2.3GHz； 视频解码：H.264:1080P@1920fps，H.265:1080P@1920fps； 视频编码：H.264:1080P@100fps，H.265:1080P@100fps； 图片解码JPEG：960张/秒@1080P； 内存：≥12GB； eMMC：≥32GB； 网络接口：10/100/1000Mbps自适应*2； 外部接口：不少于USB3.0*2/MicroSD*1/HDMI*1/RS-232*1/RS-485*1/I/O*4； 电源接口：AC220V/50Hz； 正版操作系统； 支持识别800+种鸟类及150+种兽类； 支持多格式视频接入； 支持毫秒级图片分析； 支持视频轮巡分析； 支持定时抓图分析； AI视频帧率：识别输出≥25帧/秒； 业务通讯协议：支持HTTPS/HTTP、SOCKET等协议对结果进行输出； 支持编码分辨率范围内动态调整； 支持视频码率512k-8Mbps范围内自由动态调整； 支持不同摄像头场景设备同时接入； 编解码：支持≥4路1080P高清视频全流程处理。; 台; 1. 1.1.11; 鸟类智能 识别 算法服务; 动物识别算法与服务，在实际项目落地的第一年内，针对项目现场抓拍到的动物素材因不同地域、不同季节等因素造成的动物特征的变化与不同，或出现的新鸟类的识别分析应用需求，提供鸟类识别算法效果的优化与新鸟类的识别算法训练服务。 动物识别算法，包含850种鸟类和150种野生哺乳动物的识别算法。 首年内提供结合项目现场场景抓拍采集素材后的动物识别算法增强训练和优化服务。; 项; 1. 1.1.12; 鸟类监测服务能力 提升设备; 一、硬件 尺寸：2U机架式服务器机箱； 处理器：不少于16核，主频≥2.2GHz； 内存：≥64G，槽位数≥16个； 硬盘：≥2T HDD 2块，盘位：≥12； RAID卡：支持RAID 0/1/10/1E； 操作系统：正版操作系统。 二、软件 扩容原有平台功能，包含以下模块： 1、鸟类名录管理模块1套； （1）支持维护物种分组名称，可创建一级或多级分组，通过分组快速导航到物种名称；支持通过拖拽方式调整分组排列顺序； （2）支持建立保护地核心物种名录档案，维护物种相关信息； （3）支持通过物种名称或物种分组关键字，快速检索物种，查看对应物种档案信息及历史监测记录； （4）支持根据前端相机智能识别数据，自动将监测记录归档在对应物种名录中，未进行专家鉴定的数据标识未鉴定； （5）支持人工监测记录录入，信息包括：图片、录像、声纹、所属区域、地图点位、发现地、发现时间、数量等； （6）支持通过时间范围查询对应物种监测记录，查看物种监测详情，包括：物种名称、来源、图片、录像、声纹、所属区域、地图点位、发现地、发现时间、数量等； （7）支持批量导出物种监测数据和监测图片文件。 2、鸟类智能监测模块 1套 （1）支持接收智能设备物种监测详细信息，包括监测时间、识别物种名称、识别物种数量等信息，并可预览； （2）支持按上报区域、上报时间、物种类型进行监测数据检索； （3）支持批量导出指定监测数据及抓拍图片文件； （4）支持按物种类型统计物种监测抓拍次数的趋势变化，支持上报区域、上报时间、物种类型进行分析筛选； （5）支持按组织架构区域分布统计物种监测抓拍次数统计情况，支持上报区域、上报时间、物种类型进行分析筛选； （6）支持按监测点位统计监测抓拍次数的top10排名，支持上报区域、上报时间、物种类型进行分析筛选。; 台; 1. 1.1.13; 网络视频 存储 服务器; 处理器：国产化64位多核处理器； 操作系统：正版操作系统； 内存：≥8GB，可扩展至128GB； 硬盘参数：≥24TB 7块； 硬盘接口：≥24个；SATA；CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； 视频直存：最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。; 台; 1. 1.1.14; 大屏显示; 1、屏幕尺寸：55英寸； 2、拼缝：≤1.7mm； 3、分辨率：≥1920x1080(16:9)； 4、接口: 不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、 1个DVI接口、1个RS232接口输入；不少于1个RS232接口输出； 5、电源：最大功耗≤190W；待机功耗：≤0.4W； 6、操作环境：工作温度0℃-45℃；储藏温度20℃-50℃；工作时间24h； 7、屏幕拼接方式3*3，含解码器、支架底座等。; 套; 1. 1.2; 监测设备购置. 1.2.1; 无人机; 产品类型：四轴飞行器； 飞行载重：≥4Kg； 展开尺寸(L*W*H)(不含桨叶)：≥470*585*215mm；折叠尺寸(L*W*H)：≤365*215*195mm 悬停精度： 垂直：±0.1m（视觉定位正常工作时），±0.5m（GPS正常工作时），±0.1m（RTK定位正常工作时）；水平：±0.3m（视觉定位正常工作时），±1.5m（GPS正常工作时），±0.1m（RTK定位正常工作时）m； 旋转角：俯仰轴：150°/s；航向轴：100°/s； 上升速度：≥6m/s； 下降速度：≥5m/s； 飞行速度：≥22m/s； 飞行高度：≥5000m； 飞行时间：≥40分钟； 抗风等级：≥7级； 电池：至少配备2块。 云台： 角度控制精度：±0.01°；可控转动范围：平移：±90°，俯仰：-120°-45°； 电池：≥5500mAh； 变焦相机： 焦距：21-75mm（等效焦距：113-405mm）； 光圈：f/2.8-4.2； 对焦距离：≥5m。 广角相机： 对角视场角：84°； 焦距：4.5mm（等效焦距：24mm）； 光圈：f/2.8； 对焦距离：≥1m； 视场角：65°(H)，50°(V)。 红外感知系统： 障碍物感知范围：0.1-10m； 视场角：30°； 使用环境：漫反射，大尺寸； 高反射率（反射率＞10%）障碍物。 LED补光灯： 有效照明距离：≥5m； 遥控器： 显示屏：≥7英寸触控液晶显示屏； 分辨率：≥1920×1200，亮度：≥1200cd/m2。 电池容量：≥4500mAh； 续航时间：≥3小时； 内置电池+外置电池：≥6小时。; 架; 2. 1.2.2; 无人机保险费用; 2年无人机保险购买。; 项; 2. 2; 湿地保护宣传教育. 2.1; 太阳能 语音 宣传杆; 太阳能板：≥100W； 蓄电池：≥55AH胶体免维护蓄电池； 感应方式：红外探头； 感应距离：2-15米。 LED显示屏：P4全彩LED显示屏； 存储容量：≥30分钟； 声音功率：≥15W，声音传播距离≥40米； 环境温度：-30℃至70℃； 抗风等级：≥10级。; 个; 40. 2.2; 宣传手册; 印制双面《多样的湿地鸟类》4000册，《中华人民共和国湿地保护法》、《陕西省湿地保护条例》4000册。; 册; 8000. 注：关于核心产品同一品牌产品的处理 （1）本项目为非单一产品采购项目，核心产品为 400万全智能激光光纤中型云台 。 （2）多家供应商提供的核心产品品牌相同的处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评审委员会按照投标报价由低到高的顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格；评审得分且投标报价相同的，由采购人委托评审委员会按照技术指标优劣顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格。. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起90日历天。

采购包2：

自合同签订之日起1年。

采购包3：

自合同签订之日起90日历天。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

采购包2：

采购人指定地点

采购包3：

采购人指定地点。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，采购人在财政资金申请到位后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 完成全部工作的100%，采购人在财政资金申请到位后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 经采购人验收合格后，采购人在财政资金申请到位后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同签订后，采购人在财政资金申请到位后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2： 付款条件说明： 完成全部工作的100%，采购人在财政资金申请到位后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2： 付款条件说明： 供应商提交的专项调查报告成果经专家评审通过后，采购人在财政资金申请到位后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包3： 付款条件说明： 合同签订后，采购人在财政资金申请到位后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包3： 付款条件说明： 货物到达指定地点并安装调试完成后，采购人在财政资金申请到位后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包3： 付款条件说明： 经采购人验收合格后，采购人在财政资金申请到位后 ，达到付款条件起 14 日内，支付合同总金额的 30.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

中标人完成的工作质量须满足国家及行业规定的合格标准。

采购包2：

中标人完成的工作质量须满足国家及行业规定的合格标准，提交的专项调查报告成果通过专家评审。

采购包3：

采购人和供应商共同对货物进行验收。其内容包括确认货物的准确产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数进行逐项检查。 （1）货物型号、数量、技术指标及配置等全部按招标文件、投标文件及澄清函（如有）等进行验收。各项指标均应符合要求，若所验货物的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺，或在使用中采购人发现不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，供应商应免费更换或退货。 （2）若发现中标人有弄虚作假的，故意或随意夸大货物技术性能，采购人除要求退货外，有权要求供应商赔偿采购人相应的损失。 （3）验收标准：系统及货物按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。货物质量、安装调试各项指标均应符合验收标准及要求。 （4）验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 （5）验收依据： a)本合同文本； b)招标文件、投标文件及澄清函； c)国家和行业制定的相应的标准和规范。 d)设备验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

养护期2年。

采购包2：

无

采购包3：

质保期为采购人签署验收报告之日起两年。质保期内供应商提供免费保修服务，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。质保期外，提供终身维修。供货期内，供应商至少应满足如下的服务响应要求:包括电话或现场技术咨询、电话或现场故障分析和处理。在接到故障电话后30分钟响应，3小时到达现场，4小时恢复。供应商未按采购人和招标文件约定提供符合要求的质保及维保服务，供应商将承担违约责任，按合同金额的5%向采购人缴纳违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商应予补足，由此导致的一切风险及损失均由供应商承担，同时按《政府采购供应商管理办法》进行相应的处罚；供应商在合同履行过程中，多次不履行质保和维保服务的，采购人有权依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉并追究供应商法律责任。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

采购包2：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

采购包3：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

### 3.5其他要求

（1）质量要求：满足国家及行业规定的合格标准。 （2）各供应商应根据“陕西财政厅 陕财办采函【2023】14号文”陕西财政厅关于省级预算单位全面推行政府采购项目电子化交易的通知、《政府采购项目电子化交易规则》等文件的要求，做好人员配备、设备配备、系统操作的相应准备，熟悉并正确实施相关操作流程，承担由于操作或其他因素造成的不利后果。 （3）因文件关于合同签订时间无法修改，特在此处说明，采购人应当自中标通知书发出之日起二十五日内，按照招标文件和中标单位的投标文件，与中标单位签订书面合同。中标单位无正当理由不得拖延或拒绝与采购人签订书面合同，否则，采购人有权取消该供应商资格，因此给采购人造成损失的，中标单位还应赔偿其全部损失。 （4）因平台设置问题，供应商在编制投标文件时可根据自身情况在投标文件格式“供应商需要提供的其他资料”中新增有关内容。 （5）本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 》-（国办发〔2025〕34号）政策： ①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②投标人享受对本国产品的支持政策的，对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件后，可用扣除后的价格参与评审。未对货物情况作出明确声明的，评审委员会无法认定其货物来源的，相关货物不得享受政府采购对本国产品的支持政策。 ③投标人可同时享受支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策。 （6）请中标人在领取中标通知书前向代理机构提供纸质版投标文件，投标文件为正本一份、副本两份、电子U盘2个（电子U盘内容包括WORD版本、签字盖章扫描后的PDF版本投标文件）。纸质投标文件均须A4纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。中标人应保证纸质版文件内容与电子交易平台上传的电子版文件内容完全一致，否则将承担一切法律责任。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。财务状况报告：提供2024年度财务状况审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户证明资料。 | 资格证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。财务状况报告：提供2024年度财务状况审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户证明资料。 | 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。财务状况报告：提供2024年度财务状况审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户证明资料。 | 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件。 | 资格证明文件 |
| 2 | 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明及身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及被授权代表身份证。 | 资格证明文件 法定代表人授权书 |
| 3 | 财务状况报告 | 供应商须提供2024年度财务状况审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户证明资料。 | 资格证明文件 |
| 4 | 税收缴纳证明及社保缴纳证明 | 供应商须提供开标会议前近六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明及依法缴纳社会保障资金的证明（纳税、社保缴费凭证或收据），依法免缴税收免缴社会保障资金的应提供相关证明材料（注：若为新成立企业须提供相应月度的证明文件）。 | 资格证明文件 |
| 5 | 供应商“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”信用查询 | 供应商不得为“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站或者“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站“失信被执行人”和“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站“重大税收违法失信主体”的企业。 | 资格证明文件 |
| 6 | 供应商“中国政府采购网”信用查询 | 供应商不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。 | 资格证明文件 |
| 7 | 履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺 | 供应商须提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。 | 资格证明文件 |
| 8 | 采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 资格证明文件 |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 资格证明文件 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 非联合体投标声明。 | 资格证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件。 | 资格证明文件.docx |
| 2 | 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明及身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及被授权代表身份证。 | 资格证明文件.docx 法定代表人授权书.docx |
| 3 | 企业要求 | 供应商须具有林业调查规划设计丙级及以上资质。 | 资格证明文件.docx |
| 4 | 财务状况报告 | 供应商须提供2024年度财务状况审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户证明资料。 | 资格证明文件.docx |
| 5 | 税收缴纳证明及社保缴纳证明 | 供应商须提供开标会议前近六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明及依法缴纳社会保障资金的证明（纳税、社保缴费凭证或收据），依法免缴税收免缴社会保障资金的应提供相关证明材料（注：若为新成立企业须提供相应月度的证明文件）。 | 资格证明文件.docx |
| 6 | 供应商“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”信用查询 | 供应商不得为“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站或者“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站“失信被执行人”和“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站“重大税收违法失信主体”的企业。 | 资格证明文件.docx |
| 7 | 供应商“中国政府采购网”信用查询 | 供应商不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。 | 资格证明文件.docx |
| 8 | 履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺 | 供应商须提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。 | 资格证明文件.docx |
| 9 | 采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 资格证明文件.docx |
| 10 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 资格证明文件.docx |
| 11 | 本项目不接受联合体投标 | 非联合体投标声明。 | 资格证明文件.docx |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件。 | 资格证明文件.docx |
| 2 | 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明及身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及被授权代表身份证。 | 资格证明文件.docx 法定代表人授权书.docx |
| 3 | 财务状况报告 | 供应商须提供2024年度财务状况审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户证明资料。 | 资格证明文件.docx |
| 4 | 税收缴纳证明及社保缴纳证明 | 供应商须提供开标会议前近六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明及依法缴纳社会保障资金的证明（纳税、社保缴费凭证或收据），依法免缴税收免缴社会保障资金的应提供相关证明材料（注：若为新成立企业须提供相应月度的证明文件）。 | 资格证明文件.docx |
| 5 | 供应商“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”信用查询 | 供应商不得为“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站或者“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站“失信被执行人”和“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站“重大税收违法失信主体”的企业。 | 资格证明文件.docx |
| 6 | 供应商“中国政府采购网”信用查询 | 供应商不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。 | 资格证明文件.docx |
| 7 | 履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺 | 供应商须提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。 | 资格证明文件.docx |
| 8 | 采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 资格证明文件.docx |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 资格证明文件.docx |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 非联合体投标声明。 | 资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件有效性 | 签字、盖章是否符合招标文件要求。 | 开标一览表 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 法定代表人授权书 |
| 3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。 | 开标一览表 投标函 标的清单 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件的要求。 | 投标函 供应商需要提供的其他资料.docx 商务应答表 |
| 5 | 服务期及地点 | 应满足招标文件要求的服务期及地点。 | 供应商需要提供的其他资料.docx 投标函 商务应答表 |
| 6 | 其他无效情形 | 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 投标函 法定代表人授权书 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件有效性 | 签字、盖章是否符合招标文件要求。 | 开标一览表 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 法定代表人授权书.docx |
| 3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。 | 开标一览表 投标函 标的清单 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件的要求。 | 投标函 供应商需要提供的其他资料.docx 商务应答表 |
| 5 | 服务期及地点 | 应满足招标文件要求的服务期及地点。 | 投标函 供应商需要提供的其他资料.docx 商务应答表 |
| 6 | 其他无效情形 | 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 投标函 法定代表人授权书.docx |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件有效性 | 签字、盖章是否符合招标文件要求。 | 开标一览表 投标函 商务应答表 标的清单 易损件及耗材报价表.docx 投标文件封面 法定代表人授权书.docx |
| 3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。 | 开标一览表 投标函 标的清单 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件的要求。 | 投标函 供应商需要提供的其他资料.docx 商务应答表 |
| 5 | 供货期及地点 | 应满足招标文件要求的供货期及地点。 | 投标函 供应商需要提供的其他资料.docx 商务应答表 |
| 6 | 其他无效情形 | 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 投标函 法定代表人授权书.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 业绩 | 提供供应商近三年（合同签订日期2023年01月01日至今，以合同签订时间为准）类似项目业绩，有一项得3分，最高得9分。（附合同复印件，不提供不得分） | 9.0000 | 客观 | 业绩 |
|  | 养护方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得15分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 15.0000 | 主观 | 养护方案.docx |
|  | 人员管理方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得8分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 8.0000 | 主观 | 人员管理方案.docx |
|  | 项目进度计划方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得8分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 8.0000 | 主观 | 项目进度计划方案.docx |
|  | 组织协调方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 组织协调方案.docx |
|  | 应急处置方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得7分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 7.0000 | 主观 | 应急处置方案.docx |
|  | 安全文明作业方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得8分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 8.0000 | 主观 | 安全文明作业方案.docx |
|  | 质量保证措施 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 质量保证措施.docx |
|  | 服务承诺 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 服务承诺.docx |
| 价格分 | 价格分 | 在最高限价限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位价格的优惠，按照陕财办采【2022】5号文件第二条规定，对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位的产品价格给予10%扣除，评标过程中对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位用扣除后的价格参与评审。 本项目落实支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参与价格分计算。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函.docx 投标函 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 | 投标函 开标一览表 标的清单 中小企业声明函.docx 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 关于符合本国产品标准的声明函.docx |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 业绩 | 提供供应商近三年（合同签订日期2023年01月01日至今，以合同签订时间为准）类似项目业绩，有一项得3分，最高得9分。（附合同复印件，不提供不得分） | 9.0000 | 客观 | 业绩.docx |
|  | 人员配置方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得8分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 8.0000 | 主观 | 人员配置方案.docx |
|  | 技术规范及实施方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得15分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 15.0000 | 主观 | 技术规范及实施方案.docx |
|  | 项目进度计划方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得8分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 8.0000 | 主观 | 项目进度计划方案.docx |
|  | 组织协调方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 组织协调方案.docx |
|  | 安全及应急处置方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得7分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 7.0000 | 主观 | 安全及应急处置方案.docx |
|  | 数据及资料管理方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得8分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 8.0000 | 主观 | 数据及资料管理方案.docx |
|  | 拟投入的设备配置方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 拟投入的设备配置方案.docx |
|  | 服务承诺 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 服务承诺.docx |
| 价格分 | 价格分 | 在最高限价限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位价格的优惠，按照陕财办采【2022】5号文件第二条规定，对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位的产品价格给予10%扣除，评标过程中对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位用扣除后的价格参与评审。 本项目落实支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参与价格分计算。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 关于符合本国产品标准的声明函.docx 投标函 中小企业声明函.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 | 投标函 开标一览表 标的清单 中小企业声明函.docx 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 关于符合本国产品标准的声明函.docx |

采购包3：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术响应 | 根据供应商所投产品的技术资料、响应功能证明材料（包括但不限于产品说明书或检测报告或彩页或官网或公告或功能截图等），从产品的技术指标、配置、性能等方面因素进行评审。 供应商须对技术参数进行逐条响应，完全满足招标文件要求的，得20分；每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 20.0000 | 客观 | 产品技术参数表 |
|  | 业绩 | 提供供应商近三年（合同签订日期2023年01月01日至今，以合同签订时间为准）类似项目业绩，有一项得2分，最高得6分。（附合同复印件，不提供不得分） | 6.0000 | 客观 | 业绩.docx |
|  | 人员配置方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 人员配置方案.docx |
|  | 项目进度计划方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 项目进度计划方案.docx |
|  | 组织协调方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 组织协调方案.docx |
|  | 应急处置方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得4分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 4.0000 | 主观 | 应急处置方案.docx |
|  | 安全管理方案及防护措施 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得5分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 5.0000 | 主观 | 安全管理方案及防护措施.docx |
|  | 培训方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得6分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 6.0000 | 主观 | 培训方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得6分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 6.0000 | 主观 | 售后服务方案.docx |
|  | 质量保证措施 | 该项内容均详细完整，合理全面与项目需求吻合且有针对性，表述规范，清楚明了，含义准确且有具体详细的阐述且符合项目要求的得8分，每有一处存在不足扣1分，扣完为止。（不足是指：涉及内容较粗略，未突出重点或无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符。） 内容缺失或存在与项目情况不匹配或存在重大缺陷导致采购项目不能实现的，该项得0分。 | 8.0000 | 主观 | 质量保证措施.docx |
| 价格分 | 价格分 | 在最高限价限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位价格的优惠，按照陕财办采【2022】5号文件第二条规定，对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位的产品价格给予10%扣除，评标过程中对小型、微型、监狱企业及残疾人福利性单位用扣除后的价格参与评审。 本项目落实支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参与价格分计算。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 关于符合本国产品标准的声明函.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：法定代表人授权书

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：商务应答表

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：资格证明文件

详见附件：业绩

详见附件：养护方案.docx

详见附件：人员管理方案.docx

详见附件：项目进度计划方案.docx

详见附件：组织协调方案.docx

详见附件：应急处置方案.docx

详见附件：安全文明作业方案.docx

详见附件：质量保证措施.docx

详见附件：服务承诺.docx

详见附件：中小企业声明函.docx

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函.docx

详见附件：供应商需要提供的其他资料.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：法定代表人授权书.docx

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：商务应答表

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：人员配置方案.docx

详见附件：技术规范及实施方案.docx

详见附件：项目进度计划方案.docx

详见附件：组织协调方案.docx

详见附件：安全及应急处置方案.docx

详见附件：数据及资料管理方案.docx

详见附件：拟投入的设备配置方案.docx

详见附件：服务承诺.docx

详见附件：中小企业声明函.docx

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函.docx

详见附件：供应商需要提供的其他资料.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：法定代表人授权书.docx

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：易损件及耗材报价表.docx

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：人员配置方案.docx

详见附件：项目进度计划方案.docx

详见附件：组织协调方案.docx

详见附件：应急处置方案.docx

详见附件：安全管理方案及防护措施.docx

详见附件：培训方案.docx

详见附件：售后服务方案.docx

详见附件：质量保证措施.docx

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函.docx

详见附件：供应商需要提供的其他资料.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同模板（包1、包2、包3）.docx