- 采购包1-合同格式

（本条款仅供参考，具体以采购人和中标单位签订合同为准）

- 甲方（采购人）： 周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目采购包1

2.项目地点： 采购人指定地点

二、工作内容

周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目采购包1 --湿地植被恢复。

三、组合本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、补充文件（或委托书）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、工期：自合同签订之日起90日历天。

五、养护期：2年。

六、合同价款

合同总价（大写）：                   （小写：￥               元）。

合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（中标人）提供工程所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

七、付款方式

1.由甲方负责结算，付款前，乙方必须开具全额发票给甲方。

- 2.合同签订后，甲方在财政资金申请到位后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的40%；完成全部工作的100%，甲方在财政资金申请到位后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30%；经甲方验收合格后，甲方在财政资金申请到位后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30%。

八、双方权利和义务

1.甲方权利

（1）有权对项目施工质量、进度、安全、养护、苗木成活率、生态恢复效果进行全过程监督、检查、验收。

（2）有权要求乙方更换不合格人员、不合格苗木及不符合标准的材料，制止违规施工及破坏湿地行为。

（3）对不合格工程有权要求返工、整改、补植，直至达到合同标准。

（4）有权按合同约定追究乙方违约责任、扣减合同价款直至解除合同。

2.甲方义务

（1）在合同签订后 日内移交施工场地，并提供项目相关基础资料

（2）负责协调现场周边关系、相关主管部门审批及进场手续。

（3）按合同约定及时支付合同价款。

（4）及时组织各节点验收，不得无故拖延。

3.乙方权利

（1）有权按合同约定按时、足额收取合同价款。

（2）有权就项目实施提出合理化建议并书面报送甲方。

4.乙方义务

- （1）严格按照合同、规范完成湿地植被恢复全部工作：场地清理、整地、土壤改良、苗木采购、种植、浇灌、施肥、病虫害防治、围栏、管护、补植、垃圾清运等。
    （2）文明施工、安全施工、环保施工，不得破坏湿地原生地貌、水体及生态环境。
    （3）承担全部管护责任，包括除草、浇水、补植、防冻、防汛、防火、防牧、防破坏等，确保成活率与覆盖度达标。

九、安全责任

合同履行期间乙方应严格遵守安全操作规程，确保安全规范作业，乙方原因造成的一切人员伤亡及安全责任事故由乙方承担一切责任，甲方概不负责。

十、违约责任

1.甲方未能按照合同约定履行己方义务或因甲方其他原因造成较大返工、窝工的，应补偿乙方因此支付的相应费用。

2.乙方工作质量不符合约定标准的，乙方应自行返工，并自行承担为此支付的费用，考核不达标，按照考核标准扣除养护费用。

十一、合同的解除

（一）有下列情况之一的本合同解除

1.合同期限届满；

2.双方协商一致解除。

（二）有下列情形之一的甲方可以单方解除本合同

乙方拒绝接受甲方现场检查指导工作的。乙方不按照安全施工操作规范违规作业，经甲方提出整改要求而拒绝整改的。不能按时完成工作任务且累计满三次的。

十二、争议的解决

- 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

- 十三、税费

本合同执行有关的一切法定税费按法律有关规定各自承担。

十四、其他

1.本合同所有附件（如有）均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准；

2.在执行本合同的过程中，不违反法律法规的前提下，经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分；

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应不利后果；

4.乙方必须按照甲方要求按期保质保量完成项目，不得因财政未及时拨款原因故意拖延工期。

5.项目实施中出现的任何需要协调、沟通等相关事项，由乙方全权负责。

6.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份；经双方法人代表或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，各合同均具有同等法律效力；

7.合同未尽事宜由甲乙双方签订补充协议约定，补充协议效力与本合同一致。

十五、合同订立

1.订立时间：         年       月      日

2.订立地点：

甲方（采购人）：    （盖章）             乙方（供应商）：     （盖章）

地    址：                               地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：（签字）                     法定代表人：   （签字）

授权代理人：（签字）                     经 办 人：     （签字）

监 督 人：（签字）                       开户银行：

经 办 人：  （签字）                     账    号：

财务人员：  （签字）                     电    话：

开户银行：                               电子邮箱：

账    号：

电    话：

电子邮箱：

- 采购包2-合同格式

（本条款仅供参考，具体以采购人和中标单位签订合同为准）

- 甲方（采购人）： 周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 第一条 服务内容

周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目采购包2--湿地鸟类、植物、鱼类栖息地专项调查。

第二条 质量要求

满足国家及行业规定的合格标准。

第三条 服务期限

1.自合同签订之日起1年；

2.因甲方原因或其他原因经甲方确认导致工作期限延迟的，需相应顺延乙方服务期限，且乙方不构成违约。

- 第四条 甲乙双方权利及义务

- （一）甲方权利和义务

1.根据本项目的实际情况向乙方提供必要的辅助，并安排专门人员与乙方对接工作；

2.向乙方提供本项目所需的已有基础数据和图件等；

具体如下：

| 序号 | 主要调查任务 | 资料来源 | 相关资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

3.协助乙方解决项目中遇到的其他困难；

4.负责检查监督乙方项目的实施情况；

5.根据本合同约定，按时向乙方支付应付服务费用；

6.甲方有积极配合乙方对项目进行验收的义务，验收后应出具验收合格的报告。

7.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- （二） 乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定，保质保量完成服务内容；

2.在本合同履行过程中遇到需要甲方配合的，有权要求甲方提供必要的配合和帮助；

3.乙方应按照合同约定的服务期限向甲方提供服务的成果，配合甲方完成项目验收；

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督；

5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第五条 合同价款

- 1.甲方通过公开招标的方式，接受了乙方以总金额大写       （小写       元） （以下简称“合同价”)提供合同条款附件所述服务。

- 2.服务报酬中包括为完成服务内容可能发生的各项费用，包括但不限于人工费、监测费、设备费以及国家按现行税率征收的一切税费、不可抗力因素的可预见和不可预见费用等包含的全部费用。

- 3.合同总价一次包死，不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。

- 第六条 付款方式

- 1.由甲方负责结算，付款前，乙方必须开具全额发票给甲方。

- 2.合同签订后，甲方在财政资金申请到位后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的40%；完成全部工作的100%，甲方在财政资金申请到位后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30%；乙方提交的专项调查报告成果经专家评审通过后，甲方在财政资金申请到位后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30%。

- 第七条 知识产权

- 1.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2.本次服务过程中收集、整理及生成的资料数据及相关成果的知识产权归甲方所有。项目过程中甲方及相关部门提供的资料数据，乙方不得用于或泄露给第三方，否则乙方要承担相应的法律责任和后果。

3.乙方保证甲方在使用成交服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

第八条 成果交付

1.成果交付的内容及形式：            。

2.成果交付时间：按照合同约定期限提交。

3.成果交付地点：甲方指定地点。

- 第九条 违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

- 第十条 不可抗力

在合同有效期内，任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、疫情、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或三方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 第十一条 争议解决

- 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

- 第十二条 税费

本合同执行有关的一切法定税费按法律有关规定各自承担。

- 第十三条 保密义务

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）；所有项目相关的技术资料和成果及商务文件；

2.涉密人员范围：甲乙方所有项目参与成员；

3.保密期限：永久；

4.泄密责任：按照国家法律规定执行。

- 第十四条 其它

1.本合同所有附件（如有）均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准；

2.在执行本合同的过程中，不违反法律法规的前提下，经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分；

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应不利后果；

4.乙方必须按照甲方要求按期保质保量完成项目，不得因财政未及时拨款原因故意拖延服务期。

5.项目实施中出现的任何需要协调、沟通等相关事项，由乙方全权负责。

6.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份；经双方法人代表或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，各合同均具有同等法律效力；

7.合同未尽事宜由甲乙双方签订补充协议约定，补充协议效力与本合同一致。

第十五条 合同订立

1.订立时间：         年       月      日

2.订立地点：

甲方（采购人）：    （盖章）             乙方（供应商）：     （盖章）

地    址：                               地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：（签字）                     法定代表人：   （签字）

授权代理人：（签字）                     经 办 人：     （签字）

监 督 人：（签字）                       开户银行：

经 办 人：  （签字）                     账    号：

财务人员：  （签字）                     电    话：

开户银行：                               电子邮箱：

账    号：

电    话：

电子邮箱：

- 采购包3-合同格式

（本条款仅供参考，具体以采购人和中标单位签订合同为准）

- 甲方（采购人）： 周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：周至县2025年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金湿地保护和恢复项目采购包3

2.项目地点：

3.项目内容：

二、组合本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、补充文件（或委托书）；

3.附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

合同总价（大写）：                   （小写：￥         元）。

合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（中标人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、付款方式：

1.由甲方负责结算，付款前，乙方必须开具全额发票给甲方。

2.合同签订后，甲方在财政资金申请到位后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的40%，货物到达指定地点并安装调试完成后，甲方在财政资金申请到位后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30%；经甲方验收合格后，甲方在财政资金申请到位后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30%。

五、供货期

自合同签订之日起90日历天。

六、双方承诺

1.乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供相关货物及服务。

2.甲方向乙方承诺，按照本合同约定支付合同款项。

七、内容及要求：

即交付的货物（产品）、服务内容、数量与招标文件、投标文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物（产品）、服务内容相一致。（附清单）。

八、项目实施地点：甲方指定的地点。

九、检定：

乙方在供货前需向甲方提供产品合格证书、检测报告等资料，由此产生的费用由乙方承担。

十、安装、调试要求：

1.供货商须完全配合甲方的时限要求，负责在现场对产品进行安装、调试和试运行，直至甲方确认合格。乙方须提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施备案、人工等内容。试运行应在甲方的监督下进行。

2.安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

十一、技术支持：

提供全年7×24小时的技术咨询服务。

- 技术培训：

由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格，安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。乙方在安装调试验收合格后，对用户操作人员进行现场使用及维护培训，直到用户操作人员掌握并熟练设备操作系统。

十三、技术资料要求：

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：

1.完整的货物操作使用手册和维护技术文件、保修卡等。

2.制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，质量保证书等文件须验收时一并提供。

3.货物（产品）验收标准。

4.技术说明书及必须的其他资料。

5.使用说明书。

6.系统安装，调试、维修线路图及原理图。

7.零部件目录。

8.备品备件、易损件清单。

9.合同中要求的其他文件资料。

十四、质量保证：

乙方提供的货物及配件必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足采购内容要求。招标文件未明确要求的内容，乙方须按采购货物主流设备的标准配置配备或以甲方的补充要求为准，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

供货的质量必须符合国家标准和有关规范，确保货物达到最佳使用要求。

十五、验收：

甲方和乙方共同对货物进行验收。其内容包括确认货物的准确产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数进行逐项检查。

1.货物型号、数量、技术指标及配置等全部按招标文件、投标文件及澄清函（如有）等进行验收。各项指标均应符合要求，若所验货物的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺，或在使用中甲方发现不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，乙方应免费更换或退货。

2.若发现中标人有弄虚作假的，故意或随意夸大货物技术性能，甲方除要求退货外，有权要求乙方赔偿甲方相应的损失。

3.验收标准：系统及货物按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。货物质量、安装调试各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

a)本合同文本；

b)招标文件、投标文件及澄清函；

c)国家和行业制定的相应的标准和规范。

d)货物验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

十六、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1.乙方应为甲方配备多名维护技术人员，并提供地点、联系人及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问。

2.乙方应提供为本项目配备维护技术人员的数量、构成、能力、资质等情况（需提供证明材料）。

3.质保期为甲方签署验收报告之日起两年。质保期内乙方提供免费保修服务，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。质保期外，提供终身维修。供货期内，乙方至少应满足如下的服务响应要求:包括电话或现场技术咨询、电话或现场故障分析和处理。在接到报障电话后30分钟响应，3小时到达现场，4小时恢复。乙方未按甲方和招标文件约定提供符合要求的质保及维保服务，乙方将承担违约责任，按合同金额的5%向甲方缴纳违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足，由此导致的一切风险及损失均由乙方承担，同时按《政府采购供应商管理办法》进行相应的处罚；乙方在合同履行过程中，多次不履行质保和维保服务的，甲方有权依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉并追究乙方法律责任。

4.每年两次上门维护，回访。

5.货物质量出现问题，如属于三包产品乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方承担。

6.对于存在质量问题或者短少的货物，乙方应在接到甲方的通知后7个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

7.质保期内免收全部维修费用，终身维护保养。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

8.乙方应承诺的质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待；乙方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

十七、知识产权：乙方应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。

十八、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

十九、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

二十、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需要变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

二十一、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

二十二、其他

1.本合同所有附件（如有）均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准；

2.在执行本合同的过程中，不违反法律法规的前提下，经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分；

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应不利后果；

4.乙方必须按照甲方要求按期保质保量完成项目，不得因财政未及时拨款原因故意拖延交货期。

5.项目实施中出现的任何需要协调、沟通等相关事项，由乙方全权负责。

6.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份；经双方法人代表或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，各合同均具有同等法律效力；

7.合同未尽事宜由甲乙双方签订补充协议约定，补充协议效力与本合同一致。

二十三、合同订立

1.订立时间：         年       月      日

2.订立地点：

甲方（采购人）：    （盖章）           乙方（供应商）：     （盖章）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：（签字）                   法定代表人：   （签字）

授权代理人：（签字）                   经 办 人：     （签字）

监 督 人：（签字）                     开户银行：

经 办 人：  （签字）                   账    号：

财务人员：  （签字）                   电    话：

开户银行：                             电子邮箱：

账    号：

电    话：

电子邮箱：