**西安浐灞国际港2025-2027年浐灞河橡胶坝及河道管护项目服务合同**

（项目编号：**xxxxx**）

**（本格式条款供采购人和成交单位双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增减条款和内容。）**

甲 方：

乙 方：xxxxxxxx

2025年x月

发包人(全称，以下简称甲方)：

承包人(全称，以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目订立本合同，双方达成如下协议：

一、项目概况：

1、项目内容：西安浐灞国际港位于西安市东部，浐河、灞河自南至北贯穿西安浐版图,浐河自雁长交界处至入灞口,灞河自新灞桥桥址至入渭口。两河四岸沿线长度约56公里，辖区内10座橡胶坝等，分布在两河沿线，岸线长、点位多。本次浐灞河橡胶坝及河道管护项目管护范围为浐灞河河道及10座橡胶坝管护以及雁鸣湖、世博园水系保障内容。

2、服务期限：两年

3、服务内容

(一)橡胶坝群管护。完成辖内八座橡胶坝的日常管理维护保证橡胶坝充排水、电气、坝袋、构筑物、闸门、启闭机等各系统的正常运行。负责与橡胶坝配套的箱变、电缆、照明等设施设备的正常运转和安全，发生异常情况时及时进行应急处置。

(二)水系运行保障。维护橡胶坝群正常运行，及时解决橡胶坝运行发生的各类技术问题，保证西安世博园、西安浐灞国家湿地公园和桃花潭、滋水湖等水景观水量。

(三)河道堤防安全管理。组织力量对辖内浐灞河重点河段堤防、橡胶坝工程、涉河工程进行日巡查，做好记录并按照要求每月向主管部门报送，发现问题及时报送主管部门，并积极对接执法部门做好河道、堤防秩序维护和橡胶坝库区安全管理

(四)汛期管理工作。按照管委会防洪应急预案和委防汛办要求，橡胶坝群在汛期期间按照指令和预案要求随时安全充、塌坝袋和启闭闸门作业，保证浐灞河安全度汛；能够协助管委会防汛办，与两河沿岸企事业单位、群众沟通协调，保证生态区安全度汛。

(五)年度岁修。每年汛期结束至下一年汛期来临之前，实施橡胶坝坝袋、充排水、基座、闸门、消力池、泄水通道、电气等系统的岁修工作，实施橡胶坝位置处左右岸管理房、广场设施及有关市政配套设施的维护，保证下年度正常运行。橡胶坝群、河道堤防相关设施的年度岁修费用由甲方审定后另行支付。

技术要求

(一)管护要求

1.日常管护要求

对所有维护人员及管护内容实行定岗、定员，责任落实到人按照工作标准及管理制度要求，建立日常巡查机制和考核评比机制，确保各橡胶坝各个系统安全平稳运行，服务质量达标。按照要求，做好各级橡胶坝(10座)运行，维护充排水、坝袋、闸门、电气等各系统正常运行,对于发生的故障能够及时有效处置，确保安全。各橡胶坝均安排两人，24小时轮换值守，不得缺岗。

负责生态区防汛物资库看管和物品维护，按照管委会要求采购必要的防汛物资并登记发放。除各橡胶坝日常管护人员外，须配备必要的电气、机械等技术工人，确保日常故障及时处置。

2.特殊情况管护要求

(1)汛期

每年6月份至10月为浐灞河流域主汛期，汛期期间必须按照管委会防汛办的要求，24小时全员在岗，相关设备设施时刻待命，防汛储备物资就位。发生险情时，第一时间赶到现场并具备采取应对措施的能力，开展抢险工作。汛期过后及时完成橡胶坝安全排查，并实施设备维护维修，排除安全隐患。

(2)严重枯水期

按照生态区水景观要求和相关指令，实施橡胶坝群的联合作业，科学调度水量，保证生态区河道及水系水景观。

(3)冬季冰冻期

实施入冬安全检查，并进行记录；按照橡胶坝操作规定实施相应升塌坝作业，保证冰冻期期间橡胶坝结构及各系统安全。

(4)水环境污染等突发事件

因沪灞河上游来水量严重不足，或污水影响造成浐灞河及人工水系水体质量污染时，具备突发事件应急处置能力，第一时间排查相关情况并上报主管部门，在保证设施安全的前提下采取塌坝泄水等相应措施，最大限度减小影响。

(5)设备故障

当发生橡胶坝充排水系统、电气系统、结构外部断电、人工水系临时接电等突发故障时，能够果断采取有效措施，消除故障或提供替代设备，保证橡胶坝各系统安全正常运行。

(6)对于坝袋、闸门、冲排水管道等故障更换，须进行质量评定报主管部门审核后，立即实施应急采购和更换作业。

(7)及时完成管委会安排的其他工作。

二、合同的组成部分：

1、乙方中标的投标文件；

2、招标文件及补充文件；

3、标准、规范和有关技术资料；

4、其他有关文件。

三、合同价款

1、本合同为 **固定总价合同(应急维护设施费用据实结算)**，合同总价为 元（小写： ），其中应急维护设施费用为 元（小写： ）。投标报价包括招标范围中发生的人工费、机械费、管理费、利润、税金、保险费、招标代理费等产生的全部费用，即为完成本项目必须的各种其他费用以及潜在的各种风险。

2、附费用明细表

四、付款方式

**合同签订后，先行支付总合同金额（扣除应急维护设施费用后）的40%，剩余金额按季度分八次支付，应急维护设施费用按年度据实结算。**

五、双方的权利及义务

1、甲方权利和义务

（1）对乙方所呈报的问题及时给予答复。

（2）有权对乙方配置人员进行身份和资格核查、备案。

（3）在服务过程中甲方现场工作人员有权对乙方派驻人员的具体工作进行调整安排，同时有权对乙方的服务工作提出合理化建议，并要求乙方限期改正。

（4）有义务根据约定及时结算和支付合同费用。

（5）有义务协助乙方共同提高服务质量。

（6）甲方有权要求乙方调换不符合甲方要求、不服从甲方安排及可能影服务的派驻人员。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方须科学建立管理机构、配置关键岗位，保证机构设置完整、合理、精干高效。乙方负责培训、岗位分配、工资发放、考勤考核等。

（2）乙方应保证其配置人员符合国家、行业规定的准入条件、上岗条件和甲方要求。乙方有义务对其人员进行上岗培训、管理教育，确保能圆满顺利完成任务。

（3）乙方项目负责人负责本项目派驻人员的管理、生产组织及相关资料建立等，组织队伍完成合同规定的工作内容。

（4）对于服务中出现的投诉、事故，乙方应当自行处理，对于涉及甲方工作质量、荣誉、经济损失等重大问题时，需向甲方有关负责人及时沟通汇报。

（5）乙方应当根据工作量及服务标准，足量配置员工队伍，保证派驻人员服从甲方工作人员的指挥和安排。

（6）未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同全部或者部分转包给第三方。

（7） 乙方应执行《劳动法》的相关规定，确保人员稳定。

六、质量与验收

(1)建立日常管护制度、橡胶坝运行管理制度、安全操作流程、应急管护机制等规章制度。

(2)所有人员均按照工作要求具备相关经验，或者具备橡胶坝运行操作相

关经验。

(3)上岗人员须包括电气工、机械工或具备相关技能的技工，确保安全操

作无事故。

(4)临水作业必须按照双人搭班执行，穿戴救生衣，佩戴救生绳，保证人员生命安全。

(5)管护合同期内发生安全生产事故造成人员伤亡或财产损失，由中标单位自行承担。视情况严重程度，招标人有权对中标单位实施惩罚或终止合同。

①发生管护人员或因管护相关作业造成第三方人员死亡的扣除剩余合同款，甲方有权终止合同；

②发生管护人员或因管护相关作业造成第三方人员受伤的安全生产事故，扣除当期支付款的10%，甲方有权终止合同；

③其他涉及安全生产问题的，视情况扣除当期支付款的5%-10%。

七、安全文明施工及其他约定

1、乙方须严格执行安全生产的相关管理规定，严格按相关安全标准、规范、操作规程进行作业，并采取有效安全措施消除事故隐患，并无条件承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

2、乙方不得将项目转包或分包给其他单位，否则甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

3、乙方须安排具有相应从业资格的人员进行施工作业。

八、违约责任

1、乙方未按合同约定工期完工，则每逾期一日，应向甲方支付合同暂定价的千分之三作为违约金。

2、乙方存在上述违约行为给甲方造成损失，且支付的违约金不足以弥补损失时，乙方应就未能弥补的损失部分向甲方承担赔偿责任。

3、如乙方转包或未经甲方同意分包本项目，则甲方有权终止本合同。因转包和分包出现质量、安全事故由乙方承担全部责任。

4、如乙方未经甲方现场代表同意更换总调度、技术总工等现场管理人员，则甲方有权终止本合同。

5、若发生安全事故，一切责任由乙方承担，同时，甲方有权终止合同。

6、因乙方未按合同约定履行服务期限、质量以及其他义务给甲方造成的损失，乙方应据实赔偿。因甲方未按合同约定履行义务给乙方造成损失，甲方应据实赔偿。

九、争议解决

因本合同发生的纠纷，各方应本着实事求是的原则，协商解决；协商不能解决时，任何一方均可通过向项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

1. 履约保证金：**/。**

十一、附则

1、本合同未明确约定的，按甲方需求及本合同确定的相关原则执行，或根据具体情况协商签订补充合同。

2、本合同自双方签字盖章或盖章之日起生效。合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等的法律效力。

3、合同签订地点：

4、合同签订时间： 年 月 日

（以下无正文）

发包人： 乙方：

法定代表人（或委托代理人）： 法定代表人（或委托代理人）：