# 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同草案条款.docx

合同草案条款

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律规定，为确保浐灞国际港三座隧道及雁鸣湖边坡使用安全，对隧道及边坡进行监测。为维护双方正当权益，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1．项目名称： 浐灞国际港三座隧道变形监测等服务项目

2．项目概况及地点

奥体隧道：呈东西走向，线路西起广运潭大道，向东下穿灞河后止于柳林路，是浐灞国际港辖区主干道，线路设计全长1.657km。

全运路隧道：南起广场南路北侧，经过规划一路、向东路、地铁14号线、西安奥体中心项目一场两馆、柳新路、规划二路、规划三路至潘骞路南侧，隧道全长1465米。

浐灞隧道：西起灞河西岸的广运潭大道，东至灞河东岸的香槐六路，主线设计总长度2896.618m。

白雀路：白雀路位于雁鸣湖产业园连接南三环与南绕城北辅道重要道路，该道路路基结构为高填方路基，填方高度约22米。

二、工作内容

1．监测对象及内容如下：

（1）浐灞隧道：竖向位移、水平位移、拱顶沉降、收敛监测、差异沉降及渗水量；

（2）奥体隧道：竖向位移、水平位移、收敛监测及差异沉降；

（3）全运路隧道：竖向位移、差异沉降及收敛监测；

（4）白雀路：边坡水平位移、竖向位移，周边道路竖向位移、土体测斜。

2．监测周期及频次

隧道监测周期及频次：监测周期为期1年；浐灞隧道监测2次，每半年1次；奥体隧道、全运路隧道各监测5次，每季度1次。

白雀路监测周期及频次：监测周期为期6个月，每月观测2次，共13次，若监测期间出现边坡失稳风险或变形加剧，服务期限可按招标人要求顺延。

在观测过程中，当监测数据出现异常情况，应及时向甲方提供书面资料，根据监测情况经甲方同意后调整观测频率，如需增加观测次数，应经双方同意后，再开展工作。

每次观测工作完成后，及时提交监测资料，一式四份。

全部监测工作完成后，对整个监测周期内监测数据进行汇总分析，提交最终监测技术报告书，一式四份。

三、技术依据

（1）《城市隧道养护技术规范》（DB50∕T 1093-2021）；

（2）《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）；

（3）《在役公路隧道长期监测技术指南》T/CHTS10021-2020；

（4）《运营公路边 (滑) 坡监测技术规范》（DB61/T 1287-2019）；

（5）《工程测量通用规范》（GB55018-2021）；

（6）《工程测量标准》（GB50026-2020）；

（7）《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)；

（8） 工程相关设计图纸；

（9） 陕西省及西安市相关规范、规定。

四、合同价款

本项目合同含税总价为¥   元（大写：     ），其中不含税总价为¥     元，增值税税金为¥    元，税率为   %。

本项目在工作内容及监测频次没有变化的情况下，合同总价一次性包死，结算时不予调整。如有调整工作内容或工作量，甲乙双方应协商解决。

五、支付方式

1.乙方进场开展监测工作满六个月，提供阶段监测报告，甲方向乙方支付本项目监测费用的30%，计¥      元。

2.本项目所有监测工作全部完成，乙方向甲方提交监测技术报告书后，甲方向乙方付清剩余监测费用，计¥   元。

每次付款前，乙方应向甲方开具足额有效的增值税发票，甲方应在发票签收后十个工作日内向乙方付款。

六、甲方责任

1．甲方指定          为项目协调人，负责现场配合，保证监测工作顺利开展。

2．提供项目相关设计资料。

3．按合同约定支付监测费用。

七、乙方责任

1．乙方指定    为项目负责人，对项目进行具体负责，项目组主要成员为     等。如需更换项目负责人，需提前向甲方报告。

2．乙方测量人员应具有相关资质，仪器设备应检定合格，测量精度要符合相关规范要求。乙方应按照工作内容及要求精心组织进行观测，确保测量资料真实、可靠、准确地反映实际情况，及时提供监测成果，并对其负责。

3．在施工中乙方要严格遵守安全生产管理规定，严格按安全标准组织开展监测工作，并随时接受安全检查人员实施的监督检查。在监测时对观测人员及仪器采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患，项目监测过程中发生的一切安全事故均由乙方自行承担，与甲方无关。

4．乙方在现场工作的测量人员，应遵守甲方或其它有关的规章制度，承担本项目相关资料保密义务。

九、违约责任

1．由于乙方原因造成测量成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工测量费用由乙方承担。

2．由于甲方未能及时支付工程款，导致乙方停工或其他不良影响的，责任不在乙方而在甲方。

十、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十一、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应该按有关法律规定及时协商处理。

十二、本合同履行过程中若产生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成时，甲乙双方均有权向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。

十三、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式 陆 份，甲方、乙方各执 叁 份，具有同等法律效力。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后本合同自行终止。

十四、本合同生效后，双方均应履行本合同的约定。若有一方违反本合同的约定，守约方为维护利益而支付的一切费用均由违约方承担。

以下无正文！

合同签字页

| 甲 方 | 单位名称 |  |  |  | （单位盖章） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 或委托人 |  | 经办人 |  |  |
|  | 开户名 |  |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |
| 乙 方 | 单位名称 |  |  |  | （单位盖章） |
|  | 法定代表人 |  | 授权代理人 |  |  |
|  | 合同经办人及 联系方式 | 合同经办人： |  |  |  |
|  |  | 手机： 座机： |  |  |  |
|  |  | 邮箱： |  |  |  |
|  | 开户名 |  |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |