甲方：西安曲江新区事业资产管理中心

乙方：

甲乙双方现就           项目相关事宜达成一致意见。现依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规之规定，本着合作互利、平等自愿的原则，甲乙双方订立本合同，以资共同遵守：

- 服务范围

对曲江新区内对1条快速路、20条主干道、积水点及其周边道路开展雷达探测,测线长度为1250千米。

- 服务期限

服务期限为   。

第三条 服务内容

曲江新区城市道路病害体探测项目主要利用先进的探底雷达等技术手段，对快速路主干道、积水点及其周边道路进行地下病害体探测。

第四条 合同价款及结算

- 1、合同总价包括：完成本项目并达到招标文件要求所需要的全部费用，包括但不限于道路探测费、成果出具费、供应商应缴纳的所有税费、利润等费用。合同单价一次性包死，单价：     元/测线千米，不受市场价格变化因素的影响。

- 2、最终结算以实际发生量为准。（试情况选择A或B）

- （A）若中标单位为非中小企业：合同签订后，达到付款条件起 60 日内，根据工作量及合同约定价格，进行结算，最终验收合格后，甲方根据结算付款审批程序办理，经审批后予以支付，达到付款条件起60日内，支付结算价款的100%。

- （B）若中标单位为中小企业：合同签订后，达到付款条件起30 日内，支付暂定合同价款的40%作为预付款；根据工作量及合同约定价格，进行结算，最终验收合格后，甲方根据结算付款审批程序办理，经审批后予以支付，达到付款条件起60日内，支付至结算价款的100%。

- 3、甲方应根据绩效考评确认绩效考核等级，根据绩效等级与付款比例挂钩规则，即当期付款费用=确认付款费用×总价调节系数（优秀100%、良90%、合格70%、不合格50%）。

六、绩效考评机制

- （一）绩效目标设定

- 1.乙方需完成以下核心绩效目标:

| - 序号 | - 绩效指标 | - 目标值 | - 权重 | - 考评周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 数量指标 | - 1条快速路、20条主干道、积水点及其周边道路开展雷达探测,测线长度小于等于1250千米。 | - 10 | - 合同服务期内 |
| - 2 | - 质量指标 | - 确保快速路、主干道、积水点及其周边道路病害全面摸排，出具1份检测报告，为及时整治、清除道路病害提供依据。 | - 50 | - 合同服务期内 |
| - 3 | - 效益指标 | - 确保快速路、主干道、积水点及其周边道路病害全面摸排，为及时整治、清除道路病害提供依据。 | - 20 | - 合同服务期内 |
| - 4 | - 满意度指标 | - 甲方对市民的满意度进行抽查，好评大于等于90% | - 20 | - 合同服务期内 |

- 2.绩效目标一经双方确认，非经书面修订不得变更。

- （二）绩效目标设定

- 1.考评主体：

- 甲方成立绩效评审小组，负责对乙方绩效进行客观评价。

- 2.考评流程:

- 乙方于考评周期结束前日提交《绩效自评报告》及证明材料;甲方在5个工作日内完成评审并出具《绩效评价结果通知书》

- 3.评分标准:

- 总分=∑(单项指标得分x权重)

- 单项得分=实际完成值/目标值x100

- 4.乙方对考评结果有异议的，应在收到通知书30日内提出书面异议，逾期视为认可。

- （三）绩效等级与付款比例挂钩规则

- 根据绩效总分(S)，确定付款调节系数:

| - 绩效等级 | - 总分区间 | - 付款调节系数 |
| --- | --- | --- |
| - 优秀 | - S≥90 | - 100% |
| - 良 | - 90＞S≥80 | - 90% |
| - 合格 | - 80＞S≥60 | - 70% |
| - 不合格 | - S＜60 | - 50% |

第五条 双方权利义务

（一）甲方权利、义务：

1、甲方负责提供需要探测的所辖道路名称，明确乙方工作责任范围。

2、甲方要求乙方到现场进行检测，甲方应向乙方提供相关资料，做好检测的准备工作，并派有关人员做好检测的配合工作。

3、甲方应按合同约定方式及时支付检测评价费用。

4、甲方负责指定专人对乙方工作进行监督和检查，及时组织验收。

（二）乙方权利、义务：

1、根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、检测结果主要分析人员和检测技术人员。在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

2、乙方应严格按照国家有关技术规范、标准进行试验检测，对试验检测报告的质量负责。

3、乙方应按规定时间向甲方提交各种书面试验检测报告，并确保检测报告真实、准确，按规定的要求检测，检测结果符合实际状况，不得出现弄虚作假行为。否则，甲方可每次直接从应付款项中扣款2万元，同时甲方有权单方解除本合同。

4、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害各方的知识产权。

5、乙方应全面准确的探测发现道路存在的各类隐患、缺陷、损伤等情况，因乙方原因导致隐患未检出、检测的病害类型、危险程度、病害位置等信息存在较大偏差的，或者给任意第三方造成损害的，乙方承担全部赔偿责任。

6、乙方完成检测工作后成立后续服务组在提交规定的检测成果时开始对甲方就检测结果提出的质疑进行解答或复测。

7、乙方应向甲方出具甲方所需的纸质报告份数和必要的电子版本。

8、乙方在履行本合同过程中，对甲方、乙方或是任意第三方的财产或人身安全造成损害的，由乙方承担全部赔偿责任。

第六条 质量保证

乙方所供服务必须执行下列条款：

1、服务方案和方式科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

2、符合有关服务规范及甲方要求，确保各项服务达到最佳运行效果。

3、乙方提供的服务，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责。甲方保留索赔权。

4、服务承诺内容：依据招标文件及投标文件内容提供服务。

第七条 验收

1、服务内容完成后先由乙方进行自检，自检合格后邀请甲方进行验收。甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行最终验收，验收时乙方应派人参加，共同对验收结果进行确认，并承担相关责任（必要时甲方可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对产品/设备进行系统验收，由此产生的相关费用由乙方承担，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由乙方负责联系）。

2、乙方向甲方提交服务实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

3、验收依据：

招标文件、投标文件、澄清表（函）；

本合同及附件文本、补充文件；

国家及省市相应的标准、规范。

第八条 违约责任

1、合同中未约定的，按《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟釆取的措施以书面形式报政府釆购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20 %的违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。同时，政府釆购监管部门有权依据《政府釆购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

3、在本合同履行过程中，双方因违约或造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。

4、甲方无正当理由拒绝接受服务的，需向乙方偿付本合同总价款 20%的违约金。

5、乙方提供的服务不符合本项目相关文件和本合同规定的，甲方有权拒绝并单方解除本合同，要求乙方退还已支付款项，并且乙方须向甲方支付本合同总价款 20%的违约金。

6、未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同服务分包或转包第三方承担，否则，甲方可单方解除本合同，要求乙方退还已支付款项。

7、本合同中各条款约定的违约金可自甲方未支付款项中直接扣除，违约金若不能弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方超出部分的损失。

第九条 不可抗力

遇不可抗力或不可归责于乙方原因而造成的服务达不到要求或其他损失，乙方应及时向甲方说明情况。遇投保财产损坏、灭失的，有关赔偿责任认定应以保险公司理赔调查为准，按保险法和有关法律规定予以赔付。

第十条 合同的变更或者解除

1、合同任何一方对本合同进行变更或者解除的，须经双方协商一致，签订变更或者解除协议。

2、服务期间，合同任何一方不得单方提前终止本合同，因一方的原因致使本合同终止或者无法正常履行的，违约方应当赔偿因此给守约方造成的损失。

第十一条 争议解决

因本合同发生争执的，由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

第十二条 合同生效及其它

（一）本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

（二）合同附件与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同正本一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份。

（四）合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为曲江新区。

（以下无正文）

（本页为签署页）

| 甲方（盖章）:曲江新区 事业资产管理中心 法定代表人： （或委托人） 开户银行： 帐 号： 地 址： 电 话： | 乙方（盖章）: 法定代表人（签字）： 开户银行： 帐 号： 地 址： 电 话： |
| --- | --- |