项目编号：

高新区农村黑臭水体巩固提升项目

服 务 合 同

二〇二五年  月

采购人：                                            （以下简称甲方）

供应商：                                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，结合本项目的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托事项

项目名称：高新区农村黑臭水体巩固提升项目

本项目主要涉及细柳街道大羊村和灵沼街道阿底村生活污水涝池污水治理环境提升服务，对细柳街道大羊村涝池和灵沼街道阿底村生活污水进行处理。

二、合同服务期限及履约地点

（一）服务期：初次验收合格之日起一年

（二）履约地点：

西安高新区细柳街道大羊村和灵沼街道阿底村。

三、甲方主要责任义务

甲方提供的被处理水域为生活污水，不含有化学污染物和工业废水流入。

四、乙方主要责任义务

（一）按照合同要求，采用生态修复方式治理涝池生活污水，并达到合同第七条约定的水质要求。

（二）日常维护过程中，乙方随时监测水域水体污染情况，对水体及时进行治理维护，需要时增加产品使用量以保证水体的洁净和观赏性。

（三）在治理维护期内，乙方有权监督任何单位或个人禁止向水中投撒有害物体，若遇突发自然灾害破坏造成水质污染或因化学污染所造成的水质污染，不属于乙方的责任，但乙方应采取有效措施防治污染扩散，并对因未采取有效措施导致的污染扩散，承担免费修复责任。

（四）服务期满，乙方应向甲方提交实施过程中的所有资料。

（五）未经甲方同意，乙方不得将本项目转包、分包给第三方，不得将本合同任何权利义务转让给第三方；乙方违反本约定的，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并退还甲方已付费用，同时甲方有权解除合同。

（六）乙方应严格履行保密义务，不得泄露履行本合同过程中获悉的甲方未公信息，不得将前述信息用于本合同外项目；乙方违反本约定的，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方全部损失。

五、合同结算

（一）支付内容

本项目成交总价为人民币大写：               ，小写：￥            。

合同为固定总价，不受市场价变化的影响。上述合同费用已包含乙方为履行本合同全部义务所需的人工费、材料费、交通费、食宿费、税费等所有费用，甲方不再向乙方支付其他任何费用。采取银行转账方式支付。付款前，乙方必须按照甲方要求提供合规的增值税普通发票。

单位名称：

开 户 行：

账    号：

（二）支付方式：

合同签订后，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的40.00%。，即大写：     （￥      ）。

服务期满180日且考核合格后，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的 30.00%。，即大写：         （￥      ）。

项目履行完毕且通过考核验收后，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的 30.00%，即大写：            （￥        ）。

付款前，乙方应向甲方提供符合要求的发票。

六、治理工艺方法

乙方采用             的生态化治理方式进行。

七、水质要求

水体无异味、颜色无异常，水质标准应符合透明度≥25cm、溶解氧≥2mg/L、氨氮≤15mg/L。

八、验收及考核办法

1、初次验收：乙方进行施工，施工周期不得超过15日，水质达到采购要求后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织初次验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具初次验收合格证明，开始起算服务期。

2、考核：初次验收合格后，服务期内甲方至少每季度对治理情况开展一次不定期检查，每半年至少对涝池进行一次考核并对水质开展一次监测，可采取且不限于现场检查、问卷调查等方式进行判定，水质监测标准应达到合同第七条约定的水质要求。服务期达到180日和365日，乙方向甲方提出申请，甲方接到乙方申请后组织考核（必要时可聘请相应专家或委托相应部门考核），考核合格后，出具考核合格证明，考核结果作为付款依据。

3、综合验收：项目履行完毕、服务期满且完成本合同服务内容，乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织综合验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具综合验收合格证明，验收结果作为付款依据。

九、考核问题处理

1、服务期内若日常检查中出现水体异味、颜色异常，水质监测不合格等情况（乙方日常巡查中发现有外源污染请于当日内立即通知甲方并留有影像资料，由此造成的水质不达标可不纳入考核），甲方有权要求乙方立即进行整改，同时服务期顺延一个月。

2、服务期内若出现群众举报、投诉、媒体曝光等问题（乙方日常巡查中发现有外源污染请于当日内立即通知甲方并留有影像资料，由此造成的水质不达标可不纳入考核），对甲方造成负面影响的，甲方有权要求乙方立即进行整改，同时服务期顺延一个月。

3、如果因治理原因出现对当地生态环境造成负面影响问题，甲方有权要求乙方立即采取补救措施，同时服务期顺延一个月。

以上第1项如累计超过三次，第2、3项如第二次出现同类情况的，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，乙方应向甲方支付本合同总金额5%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿全部损失，并且甲方有权从未支付的款项中予以扣除。

十、约定不明情形下的处理

本合同旨在明确甲乙双方必须信守的基本原则。按照本合同的原则，发生约定不明情形的，双方在不违背本合同的基础上，根据实际经协商达成一致可另行订立协议实施执行。

十一、争议解决办法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、文书送达条款

本合同签章处的地址适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。一方变更送达地址信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方或司法机关，因联系方式和联系信息错误或变更后未按时通知、或指定的接收人拒绝签收等原因导致往来函件、法律文书未能被对方实际接收的，以文书退回之日或交邮后第7日视为送达。

十三、生效

（一）合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（二）合同正本一式    份，甲方    份、乙方执    份。

（三）合同经甲乙双方签字并盖章后生效。

（四）合同签订地点为             。

十四、其他

下列文件为本合同组成部分：

（一）竞争性磋商文件（含澄清或者修改文件）

（二）响应文件（含澄清或者说明文件）

（三）其他相关采购文件

（四）成交通知书

| 委托方： 法定代表人（签字）： 授权代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 年 月 日 | 受托方： 法定代表人（签字）： 授权代表（签字）： 地址： 开户银行： 账 号： 电 话： 年 月 日 |
| --- | --- |