采购内容及要求

1、项目概况

彬州市污水处理厂位于陕西省咸阳市彬州市东南方城关镇鸣玉池，主厂区现状占地32.33亩，下距景村水文站约2.7km。厂区东北接泾河，南邻彬旬公路（S306），西靠福银高速引道建设，东为泾河漫滩及一级阶地，厂区整体位于泾河河道管理范围以内。

2、河道概况

- 泾河干流上段，长武汤渠至彬县早饭头之间。泾河干流上段穿越黄土高原沟整区，起于长武县汤渠村，终于彬县早饭头泾河大桥，河道长78.0km，地处黄土高原沟整区，平均比降1.4‰，属山区性河流。

- 3、工作内容

- 地形及断面测量；

- 资料收集；

- 防洪及整改方案编制。

4、服务期限

自合同签订之日起60日历日，根据招标人要求分阶段完成以下工作。

- 完成相关地形、断面测量和数据整合分析及协调工作。

- 完成相关资料的收集和整理工作，形成初稿的编制工作。

- 完成专家咨询，相关单位的意见征求和反馈，根据咨询意见及反馈意见完成专家评审稿编制。

- 完成专家评审并按照专家评审意见修改形成报批稿。

- 完成方案编制成果的上报、审批及执行。

5、质量要求

所有资料符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求，确保成果的合理性及准确性，并通过相关专家评审及有关部门的审批。

- 6、技术成果经济补偿

- 本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

- 提供资料

- 7.1成果报告：

- 《彬州市污水处理厂防洪影响分析及整改方案报告》；

- 最终整改方案通过河道水行政主管部门技术审查。

- 7.2成果报告提供的份数：

- 纸质文件：8份；电子文件（U盘）：1份（含PDF、word格式）

- 8、安全要求

- 合同执行过程中，中标单位应对自身安全负责，要遵守国家的相关安全规定。