**版本号：ZCSP-渭南市-2025-00791、2025-1220251104004**

**招 标 文 件**

**（服务类）**

**采购项目名称：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目**

**采购项目编号：ZCSP-渭南市-2025-00791、2025-12**

**陕西黄河湿地省级自然保护区管理处**

**陕西盈亿佑安建设管理有限公司共同编制**

**2025年11月05日**

**第一章 投标邀请**

陕西盈亿佑安建设管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西黄河湿地省级自然保护区管理处委托，拟对2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

**一、采购项目编号：ZCSP-渭南市-2025-00791、2025-12**

**二、采购项目名称：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目**

**三、招标项目简介**

1.鸟类专项监测：针对保护区主要保护鸟类（黑鹳、大鸨、灰鹤、大天鹅、白琵鹭等）。 2.退化湿地保护修复：在实验区重度退化湿地400亩开展湿地植被修复，主要种植芦苇、香蒲、柽柳等适生植物。3.科普宣教及保护设施维护：在保护区韩城段、合阳段和大荔段主要卡点，人口密集且流动较大位置设置3处科普宣教点，在保护站等管理区内设置5处科普宣教点；对保护区韩城段和合阳段共两个保护站开展保护设施维护。

**四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（鸟类专项监测）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（退化湿地保护修复）：属于专门面向中小企业采购。

采购包3（科普宣教及保护设施维护）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证；

2、资质要求：投标人须具备林业调查规划设计丙级及以上资质；

3、信用信息：供应商未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单;

4、无控股、管理承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

采购包2：

1、法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证；

2、资质要求：供应商须具备水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

3、人员资质要求：拟派项目经理须具备水利水电工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格且在本单位注册，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程的项目经理；

4、信用信息：供应商未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单;

5、无控股、管理承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

采购包3：

1、法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证；

2、资质要求：供应商须具备建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含二级)以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

3、人员资质要求：拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程的项目经理；

4、信用信息：供应商未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单;

5、无控股、管理承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**五、电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

**六、招标文件获取时间、方式及地址**

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

**七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式**

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

**八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布**

**九、供应商信用融资**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**十、联系方式**

**采购人： 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处**

地址： 渭南市临渭区仓程路与朝阳大街十字东北角林业大厦

邮编： 714000

联系人： 何冰

联系电话： 0913-2021773

**代理机构：陕西盈亿佑安建设管理有限公司**

地址： 陕西省渭南市临渭区乐天大街与前进路十字西北角乐天枫渡6楼

邮编： 714000

联系人： 张聪

联系电话： 15291437952

**采购监督机构：渭南市财政局政府采购管理科**

联系人：刘洁

联系电话：0913-2100007

**第二章 投标人须知**

**2.1投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：730,000.00元  采购包2：1,478,000.00元  采购包3：1,242,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。  投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法  采购包2：综合评分法  采购包3：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受  采购包2：不接受  采购包3：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。  （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。  （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。  （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。  2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。  3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。  核心产品清单详见第三章。  在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：6,000.00元  采购包2保证金金额：12,000.00元  采购包3保证金金额：10,000.00元  缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）  开户名称：陕西盈亿佑安建设管理有限公司  开户银行：兴业银行股份有限公司渭南分行  银行账号：452020100100048781 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳  采购包2：不缴纳  采购包3：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标/成交供应商  代理服务费收费标准：按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格﹝2015﹞299号）的要求，参照计价格﹝2002﹞1980号、发改价格﹝2011﹞534号文件的计费标准，以中标（成交）价为基数计算，按照标准收取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否  采购包2：组织现场踏勘：否  采购包3：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

**2.2总则**

**2.2.1适用范围**

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西黄河湿地省级自然保护区管理处和陕西盈亿佑安建设管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西黄河湿地省级自然保护区管理处负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西盈亿佑安建设管理有限公司负责解释。

**2.2.2有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西黄河湿地省级自然保护区管理处。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西盈亿佑安建设管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

**2.3招标文件**

**2.3.1招标文件的构成**

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

**2.3.2招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

**2.4投标文件**

**2.4.1投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

**2.4.2计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3投标货币**

本次项目均以人民币报价。

**2.4.4知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**2.4.5投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

**2.4.6投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

**2.4.7投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

**2.4.8投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

**2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

**2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

**2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

**2.5开标、资格审查、评标和中标**

**2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

**2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3资格审查**

详见招标文件第四章。

**2.5.4评标**

详见招标文件第五章。

**2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

**2.6签订及履行合同和验收**

**2.6.1签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

**2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

**2.6.2.1合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

**2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.5履约验收方案**

采购包1：

1.项目全部验收达到合格标准，符合国家相关行业规范、规程和有关技术规定。2.本项目由采购人及相关部门定期对项目进行阶段性验收。3.按招标文件、投标文件及澄清函、项目检查情况等综合指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

采购包2：

1.项目全部验收达到合格标准，符合国家相关行业规范、规程和有关技术规定。2.本项目由采购人及相关部门定期对项目进行阶段性验收。3.按招标文件、投标文件及澄清函、项目检查情况等综合指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

采购包3：

1.项目全部验收达到合格标准，符合国家相关行业规范、规程和有关技术规定。2.本项目由采购人及相关部门定期对项目进行阶段性验收。3.按招标文件、投标文件及澄清函、项目检查情况等综合指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

**2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

**2.7纪律要求**

**2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

**2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）**

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

**2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**2.8询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西盈亿佑安建设管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西盈亿佑安建设管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西盈亿佑安建设管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张聪

联系电话：15291437952

地址：陕西省渭南市临渭区乐天大街与前进路十字西北角乐天枫渡大厦6楼

邮编：714000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

**第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求**

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

**3.1采购项目概况**

1.鸟类专项监测：针对保护区主要保护鸟类（黑鹳、大鸨、灰鹤、大天鹅、白琵鹭等）。 2.退化湿地保护修复：在实验区重度退化湿地400亩开展湿地植被修复，主要种植芦苇、香蒲、柽柳等适生植物。 3.科普宣教及保护设施维护：在保护区韩城段、合阳段和大荔段主要卡点，人口密集且流动较大位置设置3处科普宣教点，在保护站等管理区内设置5处科普宣教点；对保护区韩城段和合阳段共两个保护站开展保护设施维护。

**3.2服务内容及服务要求**

**3.2.1服务内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 730,000.00

采购包最高限价（元）: 730,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 鸟类专项监测 | 1.00 | 730,000.00 | 项 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,478,000.00

采购包最高限价（元）: 1,478,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 退化湿地保护修复 | 1.00 | 1,478,000.00 | 项 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 1,242,000.00

采购包最高限价（元）: 1,242,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 科普宣教及保护设施维护 | 1.00 | 1,242,000.00 | 项 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**3.2.2服务要求**

采购包1：

标的名称：鸟类专项监测

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 项目承担单位制定陕西黄河湿地省级自然保护区2025年度鸟类专项监测技术方案，经建设单位审定后开展监测工作，具体要求如下。  （1）监测内容  黄河自然保护区主要保护鸟类（黑鹳、大鸨、灰鹤、大天鹅、白琵鹭等）及其栖息地监测。  （2）监测方法  依据《陆生野生动物及其栖息地调查技术规程 第4部分：鸟类》（GB/T 37364.4-2024）、《野生动物调查技术规范（鸟类）》（GB/T 35395-2017）、《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ 710.4-2014）等有关鸟类调查监测的标准规范，结合本次鸟类监测的主要对象，确定符合黄河自然保护区鸟类专项监测实际需求的监测方法。  （3）样线、样点布设  在黄河湿地自然保护区内拟布设监测样线24条，其中韩城8条、合阳8条、大荔7条、潼关1条；布设监测样点38个，其中韩城、合阳、大荔各12个，潼关2个。在编制陕西黄河湿地省级自然保护区2025年度鸟类专项监测技术方案时，根据监测对象和空间分布特点，可对样线样点数量、位置进行调整。  （4）监测频次及时间  鸟类专项监测频次为春季、冬季各监测2次，夏季、秋季各监测1次。春季监测时间为3月中旬～5月中旬，夏季监测时间为5月下旬～7月上旬，秋季监测时间为9月上旬～11月上旬，冬季监测时间为11月下旬～翌年3月上旬。根据不同监测对象具体监测时间可做相应调整。 |
| 2 |  | （1）团队要求  项目承担单位应组建监测团队，人员包括林学、生态、动物或相关领域的技术人员，具备鸟类调查、监测外业经验和技术水平，具有承担本次监测任务的能力，确保监测项目也圆满完成，达到预定的监测成效。  （2）设备要求  项目承担单位须配备鸟类专项监测外业所需的交通工具、监测设备、定位设备等，以及内业工作所需的电脑和制图、统计软件等，满足鸟类专项监测内外业的需求，确保监测任务顺利完成。  （3）数据要求  按照“黄河湿地省级自然保护区鸟类专项监测记录表”内容，依据鸟类专项监测技术方案要求，准确、全面记录监测鸟类及栖息地相关内容，同时拍摄照片和视频信息，确保监测数据的全面性、准确性。  陕西黄河湿地省级自然保护区湿地鸟类监测记录表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 监测人 |  | | 记录人 | |  | | 审核人 |  | | 监测日期 |  | | 开始时间 | |  | | 结束时间 |  | | 监测区域 |  | | 样带名称 | |  | | 天气、温度 |  | | 干扰情况 |  | | | | 干扰  强度 | |  | | | 备注 |  | | | | | | | | | 种类 | 数量 | 生境 | 雌/雄 | 成/幼 | | 是否环志 | | 观测点中心坐标 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | |
| 3 |  | 对外业监测数据进行整理、统计，建立黄河湿地省级自然保护区鸟类专项监测数据库。分析黄河湿地省级自然保护区重点监测鸟类的种群数量、空间分布、季节动态及群落结构等。 |
| 4 |  | 在监测数据统计分析的基础上，编制黄河湿地省级自然保护区鸟类专项监测报告。主要包括基本情况，技术方案，监测结果，结果分析，存在问题及保护对策建议。 |
| 5 |  | （1）《陕西黄河湿地省级自然保护区2025年度鸟类专项监测技术方案》（1份，电子版+纸质版）；  （2）《黄河湿地省级自然保护区鸟类专项监测报告》（6份纸质版，1份电子版PDF）；  （3）黄河湿地省级自然保护区鸟类专项监测数据库，包括所有原始记录表、外业照片及视频等（电子版）；  （4）黄河湿地省级自然保护区监测鸟类分布图（电子版，如GIS格式和JPG格式） |

采购包2：

标的名称：退化湿地保护修复

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | **退化湿地修复区基本情况**  （1）退化湿地修复区位置  湿地保护修复区位于陕西黄河湿地省级自然保护区大荔段实验区和缓冲区（详见附图2：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目退化湿地保护修复置图）。  （2）湿地退化原因  由于陕西黄河湿地省级自然保护区湿地生态系统以滩涂湿地为主，受自然环境和人为因素影响较大，周边人口密度较大，生产生活同样对湿地生态系统有一定的影响。近年来保护区时有极端天气发生，夏季高温干旱时间较长，使得地下水位下降，湿地土壤缺水时段加长，湿地植被遭到一定程度干旱影响，出现明显退化现象；雨季短时强降雨又冲毁局部湿地或产生垃圾淤积等现象。基于以上原因，造成了局部湿地退化现象，急需加强保护，尽快修复退化湿地。  （3）湿地退化等级及退化面积  项目策划前期，邀请省内湿地保护领域专家对保护区大荔段开展了退化湿地退化程度现场调研，经专家组对照《湿地退化评估技术规范》（GB/T 42532—2023），综合评估认定该区域存在湿地生态系统退化问题，有9处不同程度退化斑块，总计约7500亩。其中在保护区缓冲区存在轻度到中度退化湿地2块，分别为5200亩1块（封育保护1），其湿地典型植被减少了22%，湿地碎片化程度为15%，属中度退化；1900亩1块（封育保护2），其湿地典型植被减少了10%，湿地碎片化程度为8%，属轻度退化。在实验区存在约400亩重度退化湿地7块，分别为104亩1块（植被修复1），其湿地典型植被减少了32%；30亩1块（植被修复2），其湿地典型植被减少了33%；31亩1块（植被修复3），其湿地典型植被减少了35%；32亩1块（植被修复4），其湿地典型植被减少了34%；65亩1块（植被修复5），其湿地典型植被减少了50%，积水面积减少60%；110亩1块（植被修复6），其湿地典型植被减少了38%，积水面积减少30%；30亩1块（植被修复7），其湿地典型植被减少了60%，积水面积减少40%。退化湿地退化情况详见“附图6：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目湿地保护修复地块现状图”。  （4）保护修复措施  根据现场调研，结合自然保护区的具体特点，专家组给出如下修复建议：  对于实验区重度退化的400亩湿地，退化程度较大，湿地典型植被减少和严重碎片化都难于自然恢复，必须采取人工干预，开展湿地植被修复、水系连通等，通过水文调控、种植本土植物等措施，促进退化湿地尽快恢复。  对于缓冲区轻度到中度退化的7100亩湿地，退化程度较轻，植被盖度和生物多样性可以通过加强保护，采取封育保护等保护性措施，减少人为干扰，经过几年的休养生息，如果没有特别极端的自然灾害，可以逐步实现自然恢复。 |
| 2 |  | **退化湿地保护修复方案**  （1）退化湿地保护修复原则  可行性原则。退化湿地保护修复项目实施时首先必须考虑环境的可行性和技术的可操作性。  优先性原则。退化湿地保护修复地块选择首先考虑有利于保护动植物、种群或稀有群落的恢复。  完整性原则。退化湿地保护修复地块选择对退化湿地生态系统的完整性具有明显的促进作用。  （2）退化湿地植被修复  ①植被修复面积及位置  项目对保护区大荔段重度退化湿地400亩开展退化湿地植被修复，修复位置详见“附图2：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目退化湿地保护修复位置图”。  ②植物选择  在植被修复时，选择以本土耐旱、耐湿、耐盐碱植物为主，以恢复生态系统生物多样性、维持生态系统自我演替为最终目标。采用自然式群落布局，利用植物不同的生态习性，如喜阳、喜阴、耐旱、耐湿、耐碱等特征，构建一个稳定有序的植物群落，从而实现退化湿地生态系统的功能恢复。经过实地考察本次选用植物包括：芦苇、香蒲、柽柳。  芦苇：芦苇，禾本科，多年生草本。地下有粗壮匍匐的根状茎。叶片呈披针形，排列成两行。夏秋开花，圆锥花序长10---40厘米，分枝稍伸展。生长于池沼，河岸，湖边，水渠，路旁。芦苇只有水深在10—25cm时，生长发育良好，因此控制水位深浅是芦苇能否正常生长的关键因素。  香蒲：香蒲喜高温多湿气候，生长适温为15-30℃，当气温下降到10℃以下时，生长基本停止，越冬期间能耐零下9℃低温，当气温升高到35℃以上时，植株生长缓慢。其最适水深20-60厘米，亦能耐70-80厘米的深水。长江流域6-7月抽薹开花。对土壤要求不严，在粘土和砂壤土上均能生长，但以有机质达2%以上、淤泥层深厚肥沃的壤土为宜。  柽柳：柽柳科柽柳属乔木植物。春季总状花序侧生于去年生小枝，夏秋总状花序生于当年生枝顶端，花梗纤花瓣卵状椭圆形或椭圆；蒴果圆锥形；叶鲜绿色，钻形或卵状披针形，背面有龙骨状突起，先端内弯；花期４－９月。柽柳喜光，耐热，耐旱也耐水湿，适应性特强，在春季或秋季栽植，适应不同类型的盐碱地造林，在农田沟边田埂上生长更好。  ③植被修复措施  退化湿地保护修复人工植被修复区通过微地形整地，形成连通的水系网络，后选择适生植物芦苇、香蒲、柽柳进行种植。  整地：湿地植被修复整地要根据具体修复点地形进行微地形处理，搞好水系连通，满足湿地生态用水，营造种植条件。  种苗的出圃、调运：种苗使用本地苗，调运严格遵守国家检验检疫法律法规，需持有“种苗检验证”、“种苗检疫证”、“种苗产地标签”。  苗木规格选择：  ◆芦苇：苗高（1丛）30厘米以上，丛径20厘米以上，3～5个芽。  ◆香蒲：苗高30厘米以上，根长10厘米以上，3～5个芽。  ◆柽柳：苗高80--120厘米，地径1cm以上。  栽植与养护：栽植前应按设计要求放样，定好株间距，做好分株、切根等准备。施足基肥，耙细整平，做到表土平整，排水良好。栽植坑应稍大，使根系舒展，填土压实，土面平整。栽植后应立即浇足水分，栽后一周内注意土壤湿度，发现表土干裂应及时浇水。群植时，应由中心向外顺序退植。  ◆芦苇：采用分株栽植方式，种植密度4丛/平方米，生长季节可追肥1～2次，同时清除杂草。入冬前要清除枯枝叶，以减少病虫害。  ◆香蒲：采用分株栽植方式，种植密度4株/平方米，生长季节可追肥1～2次，同时清除杂草。入冬前要清除枯枝叶，以减少病虫害。  ◆柽柳：采用植苗造林方式，株行距2×3米，坑深30cm，坑径40cm。栽植时要做到“三埋二踩一提苗”，即先填熟土踩实后将苗木上提，再填土至坑穴的一半踩实，然后将剩余的土填入坑穴，但坑穴面不得高出地面（须稍低于地面2-3厘米），栽植后浇透水。  （3）水系连通  ①连通地点  对重度退化400亩湿地开展水系连通生态补水措施，项目区位于大荔县陕西黄河湿地省级自然保护区实验区内，水系连通位置详见“附图2：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目退化湿地保护修复置图”。  ②水系连通措施  利用现有水渠，进行疏通、修整，给修复湿地补水，增强湿地功能，确保湿地水资源充足。经现场调查平均清淤疏浚断面平均2m2，长度有2350m左右，结合清淤同时开展微地形整理20亩，预计清理移动土方量4700m3左右，所有土方不外运。水系连通微地形整理后，在连通的水面及整理的地形上还需要开展植被修复，因而植被修复面积不发生变化，仍然是400亩。  （4）湿地封育保护  ①封育保护位置及面积  项目对保护区大荔段轻度到中度退化湿地7100亩开展湿地封育保护修复，封育保护位置详见“附图2：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目退化湿地保护修复置图”。  ②封育保护措施  在退化湿地封育保护管理区域，主要是加强湿地封育管理措施，一方面对该区域实施封控管理，禁止闲杂人员进入，重点卡点设立警示牌等明显标志，告知公众此处为湿地封控恢复区域，严禁入内，违者将按《中华人民共和国湿地保护法》等相关法律进行处罚；二是加强日常巡护力度，增加巡护次数和巡护强度，主动驱离闲杂人员和放养家畜，并做好巡护记录。在封育区关键卡点设立警示牌21块，警示牌尺寸800×1200×80毫米，不锈钢版面800×600毫米，立柱材质为直径80毫米的钢管，两根镀锌钢管立柱地下埋深800毫米，300×300×500毫米C20混凝土浇筑固定，详见“附图5：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目宣传牌、制度牌、警示牌设计图”。警示牌的位置详见“附图3：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目警示牌位置图”。 |

采购包3：

标的名称：科普宣教及保护设施维护

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 在管理区外主要卡点，人口密集且流动较大位置设置3处科普宣教点，在保护站等管理区内设置5处科普宣教点。拍摄制作陕西黄河湿地省级自然保护区保护宣传片1部。采购配置保护巡护标识装备100套。设计制作湿地保护宣传品（抽纸盒）5000个。通过不同方式和渠道开展湿地资源保护宣传，不断提升公众对湿地保护的认识，发挥大众的保护力度。科普宣教点位置只有1处在核心区内，其余全部在缓冲区、实验区。这是由于韩城核心区的这1处科普宣教点位于韩城市河务局既有的法制宣传广场，人员流动较大，具有历史原因，在此处设置宣教点可以充分利用现有资源，扩大宣传教育面。 |
| 2 |  | **野外科普宣教点**  在管理区外，选择人流量大的交通要道、景区周边等，建立3处科普宣教点，宣教点位置详见附图1“2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目布局图”。  （1）韩城段野外科普宣教点  经陕西黄河湿地省级自然保护区管理处与韩城市河务局协商，利用已有资源在不扩大范围占地面积的基础上，在韩城市河务局已建的法制宣传广场建设1处科普宣教点，加大湿地保护宣传力度。  建设地点：保护区韩城段原法治宣传广场、防洪大堤。  建设规模：法治广场宣传牌8块。  材质：镀锌板喷涂高级汽车烤漆仿木纹制作效果。  尺寸：4717mm×2299mm×150mm。  安装方式：C20混凝土浇筑固定。  宣传内容：  ①普法宣传：《中华人民共和国湿地保护法》《陕西省湿地保护条例》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》《陕西省封山禁牧条例》《渭南市湿地保护条例》。  ②科普宣传：湿地功能、野生动植物识别、湿地保护成效。  ③湿地文化宣传：史记文化、黄河文化、红色文化（东渡）、鱼跃龙门、大禹治水。  （2）大荔段野外科普宣教点  经陕西黄河湿地省级自然保护区管理处与大荔县交通局协商。在范家镇沿黄公路大荔驿站广场，利用现有设施和人流量大的特点，建设湿地保护科普宣教点1处，增设宣传牌等固定宣传设施，扩大湿地保护宣传影响力，提升宣传效果。  建设地点：保护区大荔段沿黄公路范家镇驿站广场。  建设规模：停车场宣传牌12块，驿站广场宣传牌3块。  材质：镀锌板喷涂高级汽车烤漆仿木纹制作效果。  尺寸：停车场大棚上宣传牌：2200mm×2200mm×130mm。驿站楼前宣传牌：2060mm×2000mm×130mm。  安装方式：焊接或螺丝连接、C20混凝土浇筑固定。  宣传内容：  ①普法宣传：《中华人民共和国湿地保护法》《陕西省湿地保护条例》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》《陕西省封山禁牧条例》《渭南市湿地保护条例》。  ②科普宣传：湿地功能、野生动植物识别、湿地保护成效。  （3）合阳段野外科普宣教点  经陕西黄河湿地省级自然保护区管理处与陕西黄河湾生态农业有限公司协商。利用陕西黄河湾生态农业有限公司现有设施和人流量大的资源优势，在辖区内建设科普宣教点1处，设置固定宣传牌，加大宣传力度，不断提高公众对湿地保护的认知度，扩大湿地资源的影响力，提升保护效能。  建设地点：保护区合阳段陕西黄河湾生态农业有限公司  建设规模：20块宣传牌。  材质：镀锌板喷涂高级汽车烤漆仿木纹制作效果。  尺寸：2200mm×2200mm×130mm。  安装方式：C20混凝土浇筑固定。  宣传内容：  ①普法宣传：《中华人民共和国湿地保护法》《陕西省湿地保护条例》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》《陕西省封山禁牧条例》《渭南市湿地保护条例》。  ②科普宣传：湿地功能、野生动植物识别、湿地保护成效。  ③湿地文化宣传：合阳湿地文化、黄河文化。 |
| 3 |  | **保护站科普宣教点**  在黄河湿地存在宣传设置缺失、陈旧，制度建设不健全的保护管理站（点），开展科普宣教提升建设。宣教点位置详见附图1“2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目布局图”。  （1）韩城湿地保护中心科普宣教点  建设规模：湿地保护中心宣传牌40块（601和602之间2块；602和604之间3块；604和606之间6块；606和608之间7块；608和609之间4块；609和611之间2块；610和612之间2块；电梯间和消火栓之间4块；卫生间和603之间2块；603到顶头5块；电梯口3块），湿地保护中心办公室制度牌10块。  材质：亚克力。  尺寸：长600mm，高900mm。  安装方式：墙面打眼固定或粘贴固定。  宣传内容：湿地保护宣传标语，韩城湿地自然风光，湿地动植物，廉政文化，保护管理制度等。  （2）韩城芝川湿地保护站科普宣教点  建设规模：芝川湿地保护站办公楼外墙玻璃上宣传牌8块；1到2楼之间长宣传牌1块；大门口门柱单位铭牌1块；长廊宣传牌3块；室内制度牌13块。  材质：玻璃上宣传牌用双面正视贴，长廊宣传牌用不锈钢喷绘；单位铭牌不锈钢喷绘；宣传长廊用镀锌板喷涂高级汽车烤漆仿木纹；制度牌用亚克力材质。  尺寸：玻璃上宣传牌800mm×1200mm（4块），880mm×1200mm（4块）；长宣传牌7500mm×895mm×50mm；单位铭牌450mm×2000mm；宣传长廊长4717mm×2299mm×150mm；制度牌600mm×900mm。  安装方式：玻璃宣传牌粘贴；长宣传牌膨胀螺丝固定安装；长廊宣传牌C20混凝土浇筑固定；制度牌膨胀螺丝固定安装。  宣传内容：湿地保护宣传警示语、宣传标语、湿地风光、保护管理制度、廉政文化、社会主义核心价值观等。  （3）韩城龙门湿地保护站科普宣教点  建设规模：龙门湿地保护站办公楼外墙玻璃宣传牌7块；大门口门柱单位铭牌1块；长廊宣传牌2块；室内制度牌13块；进大门右手墙面宣传1处。  材质：玻璃宣传牌用双面正视贴；单位铭牌不锈钢喷绘；长廊宣传牌用镀锌板喷涂高级汽车烤漆仿木纹；制度牌、墙面布置均采用亚克力。  尺寸：玻璃宣传牌820mm×1200mm（1块），900mm×1200mm（6块）；单位铭牌450mm×2000mm；长廊宣传牌长4717mm×2299mm×150mm；制度牌600mm×900mm；墙面宣传7m×3m。  安装方式：玻璃宣传牌粘贴；长廊宣传牌C20混凝土浇筑固定；制度牌膨胀螺丝固定安装；墙面宣传现场布展。  宣传内容：湿地保护宣传警示语、宣传标语、湿地风光、保护管理制度、廉政文化、社会主义核心价值观等。  （4）大荔华原湿地保护站科普宣教点  ①制度牌制作安装  建设规模：室内制度牌7块。  材质：制度牌采用亚克力。  尺寸：制度牌600mm×900mm。  安装方式：制度牌膨胀螺丝固定安装。  宣传内容：保护管理制度。  ②宣教室布展（详见“附图4：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目大荔华原保护站宣教室布展图”）  布展的意义：一是普及生态知识，提升保护意识。通过系统、生动地展示，将湿地的定义、功能、生物多样性、面临的威胁等专业知识转化为公众易于理解的内容，从根本上改变“湿地是无用荒地，可以随意开发利用”的错误观念。二是展示保护成果，增强公众信心。展示保护区或国内外湿地保护的成功案例、修复技术和取得的成效，让公众看到行动的力量，增强对湿地保护工作的认同感和参与信心。三是搭建互动平台，激发参与热情。宣教室是面向学生、社区居民、游客的窗口。通过互动体验，将被动接收信息变为主动探索，激发公众特别是青少年对自然科学的兴趣，鼓励他们从旁观者变为保护行动的参与者。四是弘扬生态文化，推动可持续发展。湿地蕴含着“天人合一”、“人与自然和谐共生”的生态智慧。布展可以挖掘湿地与人类文明（如农耕文化、渔猎文化）的历史联系，弘扬生态文明理念，推动社会走向可持续发展。五是辅助科学研究与监测。宣教室可以作为湿地监测数据的可视化平台，向公众实时展示水质、气象、鸟类活动等数据，既增加了科普的时效性和科学性，也为研究人员提供了交流展示的场所。  布展位置：在保护区大荔华原湿地保护站原有建筑内（6.7m×6.9m×3.5m）。  布展内容：一是认知篇（湿地是什么？）。湿地概览，湿地的定义、全球及中国湿地分布、湿地类型（沼泽、滩涂、河流、湖泊等）。保护区特色湿地，重点介绍陕西黄河湿地省级自然保护区湿地的独特价值、形成历史、地理风貌。二是价值篇（湿地为什么重要？）。生态功能有“地球之肾”（净化水质）、“物种基因库”（生物多样性）、“天然空调器”（调节气候）、“水资源宝库”（蓄洪防旱）。人文与经济价值有展示湿地提供的物产（鱼、米、藕等）、旅游休闲价值、文化科研价值。三是生命篇（湿地里的居民）。生态系统展示，通过图文、标本、模型展示湿地的生产者（水生植物）、消费者（鱼类、鸟类、两栖爬行动物）、分解者（微生物）构成的完整食物链。旗舰物种聚焦，重点介绍保护区湿地的标志性动植物（如黑鹳、大鸨、灰鹤、大天鹅、白琵鹭等），讲述它们的生存智慧和趣味故事。四是危机与保护篇（湿地面临的威胁与我们的行动）。现实危机，直观展示围垦、污染、入侵物种、过度捕捞等对湿地造成的破坏。保护行动，介绍国际《湿地公约》、中国湿地保护法规、本地的保护措施、生态修复工程、科研监测手段等。公众参与指南，明确告诉参观者“我能做什么”，如减少污染、文明观鸟、参加志愿者活动、成为公民科学家等。  布展的形式：形式服务于内容，应力求创新、互动、沉浸，避免枯燥的“展板+橱窗”模式。设计理念为自然沉浸式和叙事导向式，运用场景复原、生态缸、背景音效（鸟鸣、水流）、灯光模拟自然光线，营造身临其境的湿地氛围，将整个宣教室设计成一个完整的“湿地故事”，参观者沿着预设的参观流线，完成一次从认知到行动的“探索之旅”。展示的技术手段为传统与现代相结合、艺术与技术相融合，实物展示动植物标本、土壤水体样本、湿地科研成果实物，图文版式设计精美、信息凝练的展板，避免文字堆砌。多媒体互动沙盘（展示水文过程）、AR/VR体验（“化身”候鸟迁徙）、触摸屏问答游戏、虚拟显微镜观察微生物、环幕/弧幕影院播放湿地主题影片，运用艺术装置（如用回收塑料制成的鱼形雕塑，警示塑料污染）、数据可视化大屏。互动体验有手工实践、观察实验、宣誓承诺，针对儿童，设置自然笔记、叶子拓印、粘土制作湿地动物等活动，配备望远镜模拟观鸟，设置电子签名墙或实体承诺树，让参观者许下保护湿地的承诺，增强仪式感。  （5）合阳北菜园保护站科普宣教点  建设规模：保护站内路两边新增6块宣传牌（北边2块，南边4块）；大门外北边长廊宣传牌3块；大门外照壁设计布展1处；办公室屋檐下宣传牌1块；制度牌7块。  材质：宣传牌用不锈钢板造型木纹烤漆；大门外照壁瓦工贴瓷片，宣传版面用防水油漆打的，宣传字体用亚克力；办公室屋檐下宣传牌亚克力；制度牌用亚克力。  尺寸：宣传牌2400mm×2000mm×130mm；照壁3.25m×2.8m，屋檐下宣传牌13.85m×0.5m；制度牌600mm×900mm。  安装方式：宣传牌C20混凝土浇筑固定；屋檐下宣传牌粘贴；照壁宣传内容粘贴；制度牌膨胀螺丝固定安装。  宣传内容：湿地保护宣传警示语、宣传标语、湿地风光、湿地文化、保护管理制度、廉政文化、社会主义核心价值观等。 |
| 4 |  | **湿地保护宣传片制作**  制作陕西黄河湿地省级自然保护区宣传片一部，时长约15分钟左右，扩大陕西黄河湿地省级自然保护区的影响力，宣传近年来的保护成效，增强大众对湿地的保护意识。  （1）宣传片主要内容  一是保护区的基本情况。包括保护区的设立、管理机构、规划、变更等基本情况；  二是保护区资源情况。包括保护区丰富的生物多样性、水资源、优美的湿地生态环境、悠久的历史文化底蕴等；  三是保护区保护管理成效。主要介绍保护区从建设至今所做的保护工作及保护成效，包括管理情况、实施保护修复、科普宣教、基础设施建设等。  （2）制作要求  宣传片制作包括文本制作、资料收集整理、现地拍摄、航拍、中英文字幕、专业配音等。 |
| 5 |  | **湿地保护巡护标识装备**  数量：保护巡护标识装备100套（设计印制专用logo），每套包括野外巡护背包、短袖、巡护防晒遮阳帽各1个。  质量：野外巡护背包要求有防水功能，高强度面料，并具备防撕裂、耐磨性、透气性、防刮设计；结构上，分层设计，便于存放巡护工作工具、防护救护用品；加厚透气背带，S型贴合人体，可调节胸带和腰带。野外工作短袖要求速干透气，吸湿排汗快，具有防紫外线功能，耐磨抗皱。巡护防晒遮阳帽要求防晒性、透气性、耐用性、舒适性。  颜色：建议野外巡护背包绿色；短袖灰绿色；防晒帽卡其色。 |
| 6 |  | **湿地保护宣传品**  数量：设计制作湿地保护宣传品（抽纸盒）5000个（设计印制专用logo）。要求美观大方，设计新颖，能给人留下深刻印象，起到湿地保护宣传作用。 |
| 7 |  | **保护设施维护**  陕西黄河湿地省级自然保护区保护站地处保护一线，房屋大多为砖混结构楼板房屋，受气候和自然环境条件影响，盐碱腐蚀严重，部分屋顶漏雨、墙皮反碱脱落，电线线路、开关、插座等老化损坏，使用功能受限，存在安全隐患，卫生间不能正常使用，部分大门陈旧损坏，地面坑洼不平等，给日常保护巡护造成一定的影响，急需进行维修完善，恢复其基本使用功能。（详见：附图7：2025年陕西黄河湿地省级自然保护区黄河流域重要湿地保护治理项目保护设施现状图）  （1）韩城芝川湿地保护站保护设施维护  建设地点：韩城芝川湿地保护站  建设规模：墙体维修510㎡，更新老旧开关插座48个，屋顶维修240㎡，更新老化电线1200m，更新大门1套，卫生间维修2套，管护站地面维修100㎡。  技术要求：墙体维修必须做防水防返碱处理，保证底层稳定不脱落；电线要求最少2.5平方铜线；屋顶维修要求做好底层防水处理；站内地面维修要求做返盐碱处理。所有产品和维修必须符合国家相关规范和标准。  （2）合阳洽川湿地保护站保护设施维护  建设地点：合阳洽川湿地保护站  建设规模：屋顶维修75㎡，包括屋顶大部分，屋顶起脊、更换瓦片；内墙体维修面积600㎡，外墙体维修340㎡；楼道连廊防雨封闭105㎡。  技术要求：原屋顶为简易屋顶，这次维修主要解决漏雨问题，包括加固屋顶檩条、防水层、更换瓦片等，彻底解决漏雨问题。管护站地处黄河滩涂，返盐碱严重，本次维修解决墙体大面积脱落、部分坍塌问题，要求做防水处理，外墙用防水涂料处理。为进一步改善保护站的环境问题，本次工程要求用铝合金对楼道连廊用铝合金玻璃门窗封闭，使保护站基础设施得到进一步提升。所有产品和维修符合相关国家规范和标准。 |

**3.2.3人员配置要求**

采购包1：

根据项目需求配置相应人员

采购包2：

根据项目需求配置相应人员

采购包3：

根据项目需求配置相应人员

**3.2.4设施设备配置要求**

采购包1：

根据项目需求配置相应设施设备

采购包2：

根据项目需求配置相应设施设备

采购包3：

根据项目需求配置相应设施设备

**3.2.5其他要求**

采购包1：

/

采购包2：

/

采购包3：

/

**3.3商务要求**

**3.3.1服务期限**

采购包1：

自合同签订之日起12个月

采购包2：

自合同签订之日起12个月

采购包3：

自合同签订之日起12个月

**3.3.2服务地点**

采购包1：

陕西黄河湿地省级自然保护区

采购包2：

陕西黄河湿地省级自然保护区

采购包3：

陕西黄河湿地省级自然保护区

**3.3.3考核（验收）标准和方法**

采购包1：

1.项目全部验收达到合格标准，符合国家相关行业规范、规程和有关技术规定。2.本项目由采购人及相关部门定期对项目进行阶段性验收。3.按招标文件、投标文件及澄清函、项目检查情况等综合指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

采购包2：

1.项目全部验收达到合格标准，符合国家相关行业规范、规程和有关技术规定。2.本项目由采购人及相关部门定期对项目进行阶段性验收。3.按招标文件、投标文件及澄清函、项目检查情况等综合指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

采购包3：

1.项目全部验收达到合格标准，符合国家相关行业规范、规程和有关技术规定。2.本项目由采购人及相关部门定期对项目进行阶段性验收。3.按招标文件、投标文件及澄清函、项目检查情况等综合指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

**3.3.4支付方式**

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

**3.3.5.支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 根据合同约定和项目进度及验收情况 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2： 付款条件说明： 根据合同约定和项目进度及验收情况 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包3： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包3： 付款条件说明： 根据合同约定和项目进度及验收情况 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

**3.3.6违约责任与解决争议的方法**

采购包1：

详见合同条款

采购包2：

详见合同条款

采购包3：

详见合同条款

**3.5其他要求**

1.中标供应商在中标结果公告发布后3个工作日内提供肆套纸质投标文件（经编标工具生成的文件直接打印并加盖公章），递交的纸质版文件内容确保与线上电子文件保持一致，不允许修改和补充。 2.该项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为农、林、牧、渔业。 (农、林、牧、渔业划型标准为：营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。) 3.出具投标保证金交纳凭证或担保机构出具的保函（未按招标文件要求提供，响应无效。）

**第四章 资格审查**

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

**4.1一般资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.1投标人具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（自然人提供身份证复印件）； 1.2提供具有财务审计资质单位出具的2024年度的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明； 1.3提供投标截止时间前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明； 1.4提供投标截止时间前近一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关证明，依法免税需提供相关证明材料； 1.5提供投标人参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 1.6提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.1投标人具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（自然人提供身份证复印件）； 1.2提供具有财务审计资质单位出具的2024年度的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明； 1.3提供投标截止时间前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明； 1.4提供投标截止时间前近一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关证明，依法免税需提供相关证明材料； 1.5提供投标人参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 1.6提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |

采购包3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.1投标人具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（自然人提供身份证复印件）； 1.2提供具有财务审计资质单位出具的2024年度的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明； 1.3提供投标截止时间前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明； 1.4提供投标截止时间前近一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关证明，依法免税需提供相关证明材料； 1.5提供投标人参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 1.6提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |

**4.2特殊资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 法定代表人授权书 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 资质要求 | 投标人须具备林业调查规划设计丙级及以上资质； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 信用信息 | 供应商未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单; | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 无控股、管理承诺 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 法定代表人授权书 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 资质要求 | 供应商须具备水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上或市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 人员资质要求 | 拟派项目经理须具备水利水电工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格且在本单位注册，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程的项目经理； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 信用信息 | 供应商未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单; | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 5 | 无控股、管理承诺 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 法定代表人授权书 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或负责人直接参加投标的，须出具法定代表人或负责人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人或负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人或负责人授权书及授权代表身份证； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 资质要求 | 供应商须具备建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含二级)以上资质，并具有有效的安全生产许可证； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 人员资质要求 | 拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程的项目经理； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 信用信息 | 供应商未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单; | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 5 | 无控股、管理承诺 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

**4.3落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目专门面向中小企业；投标人应为中型、小型或微型企业并提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业） | 中小企业声明函.docx 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目专门面向中小企业；投标人应为中型、小型或微型企业并提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业） | 中小企业声明函.docx 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目专门面向中小企业；投标人应为中型、小型或微型企业并提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业） | 中小企业声明函.docx 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

**第五章 评标办法**

**5.1 总则**

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

**5.2评标委员会**

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

**5.3评标方法**

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

**5.4评标程序**

**5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标**

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.4.2符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 2 | 投标文件盖章 | 投标文件盖章满足招标文件的要求 | 开标一览表 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 报价明细表.docx 监狱企业的证明文件 响应方案.docx |
| 3 | 投标文件签字 | 投标文件法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表签字盖章满足招标文件的要求 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 商务应答表.docx 报价明细表.docx 响应方案.docx |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件有效期满足招标文件的要求 | 商务应答表.docx |
| 5 | 投标报价 | 投标人投标报价未出现选择性报价，未超出采购预算及最高限价 | 开标一览表 标的清单 |
| 6 | 服务期 | 满足或优于采购要求 | 商务应答表.docx |
| 7 | 合同条款 | 投标文件中对合同草案条款未附加采购人难以接受的条件 | 商务应答表.docx |
| 8 | 质量标准 | 质量标准满足招标文件要求 | 商务应答表.docx |
| 9 | 投标内容 | 提供的货物(服务)无实质性遗漏 | 服务内容及服务邀请应答表 商务应答表.docx 响应方案.docx |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 2 | 投标文件盖章 | 投标文件盖章满足招标文件的要求 | 开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 附图2、附图3、附图5、附图6.pdf 中小企业声明函.docx 商务应答表.docx 响应方案.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 报价明细表.docx |
| 3 | 投标文件签字 | 投标文件法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表签字盖章满足招标文件的要求 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 商务应答表.docx 报价明细表.docx 响应方案.docx |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件有效期满足招标文件的要求 | 商务应答表.docx |
| 5 | 投标报价 | 投标人投标报价未出现选择性报价，未超出采购预算及最高限价 | 标的清单 |
| 6 | 服务期 | 满足或优于采购要求 | 商务应答表.docx |
| 7 | 合同条款 | 投标文件中对合同草案条款未附加采购人难以接受的条件 | 商务应答表.docx |
| 8 | 质量标准 | 质量标准满足招标文件要求 | 商务应答表.docx |
| 9 | 投标内容 | 提供的货物(服务)无实质性遗漏 | 服务内容及服务邀请应答表 商务应答表.docx 响应方案.docx |

采购包3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 2 | 投标文件盖章 | 投标文件盖章满足招标文件的要求 | 开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函.docx 商务应答表.docx 响应方案.docx 附图7.pdf 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 附图1、附图4.pdf 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 报价明细表.docx |
| 3 | 投标文件签字 | 投标文件法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表签字盖章满足招标文件的要求 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 商务应答表.docx 报价明细表.docx 响应方案.docx |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件有效期满足招标文件的要求 | 商务应答表.docx |
| 5 | 投标报价 | 投标人投标报价未出现选择性报价，未超出采购预算及最高限价 | 标的清单 |
| 6 | 服务期 | 满足或优于采购要求 | 商务应答表.docx |
| 7 | 合同条款 | 投标文件中对合同草案条款未附加采购人难以接受的条件 | 商务应答表.docx |
| 8 | 质量标准 | 质量标准满足招标文件要求 | 商务应答表.docx |
| 9 | 投标内容 | 提供的货物(服务)无实质性遗漏 | 服务内容及服务邀请应答表 商务应答表.docx 响应方案.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

**5.4.3解释、澄清有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

**5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

**5.5评标争议处理规则**

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

**5.6评标细则及标准**

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

**5.6.1评分办法**

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

**5.6.2评分标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审80.00分  报价得分20.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 对本项目的理解与重难点分析 | 一、评审内容：对本合同包的理解与重难点分析，包括不限于：①对项目的理解和认识；②项目重难点分析；③合理化建议等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上3项，以序号①、②、③为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得9分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 9.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 总体服务方案 | 一、评审内容：针对本合同包的总体服务方案，包括不限于：①监测范围；②服务内容；③工作流程；④具体监测技术方案；⑤组织机构及管理制度等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上5项，以序号①、②、③、④、⑤为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得15分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 15.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 质量保证措施 | 一、评审内容：针对本合同包的质量保障措施，包含不限于：①质量管理体系及措施；②项目进度保障措施；③成果保证措施；④安全保证措施等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上4项，以序号①、②、③、④为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得12分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 12.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 监测设备配备情况 | 一、评审内容：提供监测设备配备情况，包括监测仪器设备数量；设备是否齐全；设备的先进性以及能否满足本合同包需求等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，得4分；内容存在缺陷扣0.5分；该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 4.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 监测成果及资料档案管理制度 | 一、评审内容：提供监测成果资料整理及移交方案；资料档案管理制度等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，得3分；内容存在缺陷扣0.5分；该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 3.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 项目实施进度计划 | 一、评审内容：提供本合同包实施进度计划。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，得3分；内容存在缺陷扣0.5分；该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 3.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 保密承诺及措施 | 一、评审内容：依据本合同包情况，提出保密承诺及措施。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，得3分；内容存在缺陷扣0.5分；该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 3.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 应急措施 | 一、评审内容：供应商提供具有针对突发特殊情况的应急保障措施。确保在发生紧急事件及其他问题时，能够及时、有效地解决问题，保证本合同包顺利进行。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，得4分；内容存在缺陷扣0.5分；该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 4.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 技术人员配备 | 一、评审内容：针对本合同包有详细的人员配备方案，包含不限于：①健全的组织机构及工作安排②岗位分工明确（有具体成员名单、包括姓名、工作经验、工作职责、联系方式、相关证书等）③项目负责人具有相关专业高级职称，提供负责人社保证明或劳动合同 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上3项，以序号①、②、③为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得9分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 9.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 售后服务 | 一、评审内容：针对本合同包的售后服务：①售后服务体系方案、②售后服务人员安排、③售后服务响应时间与处理时间、④售后服务内容及方式等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上4项，以序号①、②、③、④为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得8分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣2分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 8.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 业绩 | 提供2022年11月1日起至今同类项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。（提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件加盖公章。如提供中标（成交）通知书，以中标（成交）通知书发放时间为准；如提供合同，以合同签订日期为准。） | 10.0000 | 客观 | 响应方案.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权值（20%）×100 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表  标的清单  报价明细表.docx |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 无 | | | | | |

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审80.00分  报价得分20.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 项目建设条件分析 | 一、评审内容：根据供应商针对本合同包提供的项目建设条件分析进行评审，内容包括：①工程概况；②规划解读；③自然资源分析；④现状问题分析；⑤问题总结。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上5项，以序号①、②、③、④、⑤为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得15分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 15.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 总体设计 | 一、评审内容：根据供应商针对本合同包提供的总体设计进行评审，内容包括：①目标定位；②设计策略；③总体布局；④修复效果展示；⑤技术路线。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上5项，以序号①、②、③、④、⑤为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得15分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 15.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 专项设计 | 一、评审内容：根据供应商针对本合同包提供的专项设计进行评审，内容包括①自然保护与管理；②生态恢复；③科研监测；④栽植与养护；⑤基础设施及配套。 二、评审标准：评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上5项，以序号①、②、③、④、⑤为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得15分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 15.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 人员配备 | 一、评审内容：针对本合同包有详细的人员配备方案，包含不限于：①健全的组织机构及工作安排②岗位分工明确（有具体成员名单、包括姓名、工作经验、工作职责、联系方式、相关证书等）③项目负责人具有相关专业高级职称，提供负责人社保证明或劳动合同 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上3项，以序号①、②、③为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得9分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 9.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 保密承诺及措施 | 一、评审内容：依据本合同包情况，提出保密承诺及措施。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，得4分；内容存在缺陷扣0.5分；该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 4.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 应急措施 | 一、评审内容：供应商提供具有针对突发特殊情况的应急保障措施。确保在发生紧急事件及其他问题时，能够及时、有效地解决问题，保证本合同包顺利进行。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，得4分；内容存在缺陷扣0.5分；该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 4.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 售后服务 | 一、评审内容：针对本合同包的售后服务：①售后服务体系方案、②售后服务人员安排、③售后服务响应时间与处理时间、④售后服务内容及方式等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上4项，以序号①、②、③、④为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得8分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣2分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 8.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 业绩 | 提供2022年11月1日起至今类似项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。（提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件加盖公章。如提供中标（成交）通知书，以中标（成交）通知书发放时间为准；如提供合同，以合同签订日期为准。） | 10.0000 | 客观 | 响应方案.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权值（20%）×100 | 20.0000 | 客观 | 报价明细表.docx  开标一览表  标的清单 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 无 | | | | | |

采购包3：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审80.00分  报价得分20.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 对本项目的理解与重难点分析 | 一、评审内容：对本合同包的理解与重难点分析，包括不限于：①对项目的理解和认识；②项目重难点分析；③合理化建议等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上3项，以序号①、②、③为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得9分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 9.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 总体实施方案 | 一、评审内容：对本合同包的总体服务方案，包括不限于：①施工方法及主要技术措施；②安全生产及文明施工措施；③进度计划及保证措施；④机械设备及配备情况；⑤环境保护、水土保持保证体系及保证措施；⑥施工部署及现场平面布置；⑦新技术、新产品、新工艺、新材料应用⑧组织机构设置、项目经理及劳动力投入情况等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上8项，以序号①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得24分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 24.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 修复 措施 | 一、评审内容：对本项目提供详细的修复措施，包括但不限于①阵地建设方案；②保护基础设施提升方案；③管护方案等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本项目采购需求有针对性，以上3项，以序号①、②、③为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得12分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣4分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 12.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 质量保证措施 | 一、评审内容：针对本合同包的质量保障措施，包含不限于：①质量管理体系及措施；②项目进度保障措施；③成果保证措施；④安全保证措施等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上4项，以序号①、②、③、④为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得12分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣3分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 12.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 应急措施 | 一、评审内容：供应商提供具有针对突发特殊情况的应急保障措施。确保在发生紧急事件及其他问题时，能够及时、有效地解决问题，保证本合同包顺利进行。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，得5分；内容存在缺陷扣0.5分；该项分值扣完为止，未提供不得分。 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 5.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 售后服务 | 一、评审内容：针对本合同包的售后服务：①售后服务体系方案、②售后服务人员安排、③售后服务响应时间与处理时间、④售后服务内容及方式等。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本合同包采购需求有针对性，以上4项，以序号①、②、③、④为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得8分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣2分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分 三、赋分说明：“缺陷”是指套用其他项目方案内容；存在不适用项目实际情况的情形；引用科学原理错误以及无法实现的情形；引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；语言错误或存在歧义；前后内容不一；逻辑错误；未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符，针对性不强；涉及内容无重点或内容体现不齐全以及其他情形。 | 8.0000 | 主观 | 响应方案.docx |
| 业绩 | 提供2022年11月1日起至今类似项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。（提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件加盖公章。如提供中标（成交）通知书，以中标（成交）通知书发放时间为准；如提供合同，以合同签订日期为准。） | 10.0000 | 客观 | 响应方案.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权值（20%）×100 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表  标的清单  报价明细表.docx |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 无 | | | | | |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

**5.7废标**

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

**5.8定标**

**5.8.1 定标原则**

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

**5.8.2定标程序**

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

**5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

**5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

**第6章投标文件格式**

**6.1投标文件封面格式**

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：报价明细表.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：响应方案.docx

详见附件：中小企业声明函.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：响应方案.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：报价明细表.docx

详见附件：附图2、附图3、附图5、附图6.pdf

详见附件：中小企业声明函.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：报价明细表.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：响应方案.docx

详见附件：附图1、附图4.pdf

详见附件：附图7.pdf

详见附件：中小企业声明函.docx

**第7章 拟签订采购合同文本**

详见附件：合同格式.docx