**渭南市住房公积金管理中心**

**视频会议系统建设项目**

**合 同 书**

**合同编号：**

### **甲 方：渭南市住房公积金管理中心**

**乙 方：**

**签订时间：2025年 月**

渭南市政府采购中心2025年 月 日，在渭南市市民综合服务中心组织的渭南市住房公积金管理中心视频会议系统建设项目采购活动中， 公司为中标供应商，现就有关事宜协议如下：

1. **所需货物名称、规格、数量及价格**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | | 规 格 | 数 量 | 价 格（元） |
| 1 |  | |  |  |  |
| 合同总金额 | | 人民币元（小写）： | | | |
| 人民币元（大写）： | | | |

**二、履行合同的时间、地点及方式：**

（一）交货时间：合同签订后以采购人实际情况供货。

（二）交货地点：甲方指定地点。

**三、合同价款**

（一）合同总价款为：人民币（大写）：

（二）合同总价：即成交供应商的响应具体内容及其成交总金额（包含运输费、装卸费、保险费、安装调试费、检验费及培训费等一切费用）。其金额不受市场和工作量变化的影响。

**四、款项结算**

（一）合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

（二）付款方式

1、支付方式：合同签订后15个工作日内，支付合同总价款的40%；货物交付、安装调试、培训完成并验收合格后15个工作日内支付合同价款60%。

2、银行转账。由采购人负责结算，付款前供应商必须开具与合同金额相应的发票及货物清单给采购人。

**五、安装调试**

（一）安装调试前的准备要求

1、供应商需在安装前5个工作日内，派专业技术团队赴采购方指定场地进行现场勘查，明确场地布局、网络环境、配套设施等信息，形成《现场勘查报告》并经采购方签字确认。

2、基于勘查结果，供应商需制定详细的《安装调试实施方案》，明确安装步骤、时间节点、人员配置、应急预案，方案需经采购方审核通过后方可实施。

3、包装必须适应设备和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担由于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

4、成交供应商可根据完工期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

（二）技术保障

成交供应商应随同设备单提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

（三）安装实施要求

1、需按《安装调试实施方案》及设备技术手册进行标准化安装，协助采购方完成网络环境配置。

2、安装过程中需做好设备保护，对已安装的设备覆盖防尘膜，避免灰尘、污渍污染；若需临时挪动采购方原有设施，需提前沟通并在安装完成后恢复原位。

3、系统调试要求

（1）需逐项验证视频会议系统的核心功能，确保符合采购需求约定；

（2）供应商需进行72小时连续稳定性测试，模拟正常会议场景（如主会场与所有分会场同时在线，持续传输音视频信号），期间系统需无断连、死机、功能失效等问题；

（3）进行压力测试：模拟最大参会人数/最大分会场数量的高负载场景，测试系统响应速度与稳定性，确保高负载下仍能正常运行，无明显卡顿。

（4）配置系统登录权限管理（如区分管理员、参会人员账号，设置不同操作权限），支持密码复杂度要求（如含大小写字母、数字、特殊符号）；

（5）开启防火墙和数据加密功能，防止会议信息泄露，拦截非法访问。

**六、质量保证**

（一）质保期：3年（自安装、验收合格并正式启用后开始计算）。

（二）卖方按合同期限免费提供技术及售后服务。

（三）成交供应商应当保证所供设备的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的，且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

（四）因货物质量问题，成交供应商在接到买方通知后在24小时内按买方要求对质量问题货物进行无条件更换。提供全国统一客户服务呼叫系统，全天候24小时受理用户的服务需求信息，并提供7×24小时的服务响应及上门服务。

（五）如果卖方在收到通知后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。若卖方拒不执行，买方可单方面解除合同。

（六）在质保期内，如果发现设备的质量、规格、技术指标等存在与合同有任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商人提出索赔。

（七）在维修或其他售后服务过程中出现由于供应商不配合或不作为情况导致工作停滞，损失由供应商承担。

**七、履约验收方案**

（一）验收组织方式：自行验收

（二）履约验收程序：一次性验收

（三）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

（四）技术履约验收内容：所供产品的数量、技术参数符合采购文件和供应商投标承诺的及采购合同约定的要求

（五）商务履约验收内容：符合采购文件和采购合同的要求

（六）验收标准

1、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

2、所供产品的数量、技术参数符合采购文件和供应商投标承诺的及采购合同约定的要求。

3、所验产品的指标、性能参数最终验收达不到采购文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

4、若发现中标人有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，采购方除要求退货外，有权要求成交供应商赔偿采购人相应的损失。

5、产品按采购文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。

6、按照采购人要求出具验收资料，归档。

**八、知识产权归属和处理方式**

（一)投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用)，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

(二)投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

（三）如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**九、违约责任**

依据《中华人民共和国民法典》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或拒绝继续履行合同义务，造成交货期延误或给甲方带来经济损失，甲方有权单方终止合同，并向乙方索赔。甲方违约的,应赔偿乙方的直接经济损失。在履行本合同期间若发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管转权的人民法院提起诉讼。

**十、合同生效及其他**

（一）本合同经双方签字盖章后生效。合同一式四份，甲乙双方各一份，渭南市财政局政府采购管理科、渭南市政府采购中心各备案一份。

（二）合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 采购人名称  （盖章） | 中标供应商全称  （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

备注：以上合同条款中，甲方为采购人，乙方为中标供应商。