山洪灾害防治非工程措施维修养护项目

采购合同

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

日  期：二〇二六年  月

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据山洪灾害防治非工程措施维修养护项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和其他有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 合同内容

全市辖区内不少于192处山洪灾害雨水情自动监测站点、山洪灾害设施设备运行维护。

- 组成本合同的文件

1.合同（协议）书；

2.成交通知书；

3.采购人要求；

4.响应文件；

5.双方协商的其他条款。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

1.合同总价款（人民币）：            元整 （¥           元）。（详细报价详见响应报价表）

2.合同价格为含税价，包括但不限于本次项目所需的人工费、设备费、运行服务费、检测费、管理费、保险费等所有相关费用。

3.付款要求：由采购人负责结算，在采购人每次付款前，供应商应提交付款申请报告及等额的、合法的正式发票。

四、款项结算

1.合同签订后15日内支付合同金额的40%；汛期结束并完成服务验收工作，支付至结算总金额的95%，结算审定金额为最终的合同价款，结算审核完成后，支付剩余价款。

2.设备维修部分结算时以实际发生量（县水务局2名水旱灾害防御工作人员签字确认）计算。

3.结算方式：银行转账。

五、服务期限及服务地点

1.服务期限：自合同签订之日起1年。

2.服务地点：渭南市。

六、服务要求

1.运维目标：通过专业运维服务，保障渭南市山洪灾害预警平台不少于192处监测设施设备全年稳定运行，核心目标是保障汛期（5-10月）全市不少于192处监测站点数据上线率≥95%，以陕西水防APP统计的服务期上线率≥95%为考核标准；强降雨预报发布后，未上线的站点需在24小时内修复上线。

2.设备质量要求：设备必须符合中华人民共和国现行有效的相关法律法规的要求和采购要求的技术标准、参数等，设备质保期为一年。

3.服务响应时间

1）周期性巡检

汛前（5月底前）：进行1轮次全市站点全面巡检维护，保障站点正常运行，数据稳定上传。

汛期（6-10月）：进行3轮次全市站点全面巡检维护，保障站点正常运行，数据稳定上传。非汛期（11月－次年4月）：配合处置突发问题应急处置，保障站点正常运行。

2）故障响应

1小时内响应报修；市级平台2小时、站点8小时内到场处置。

24小时内排除故障；无法修复的立即启用备用设备，配齐备品备件。

降雨过程运维：降雨前保障自动监测站点在线，降雨后开展数据核查、故障及异常数据处理。

4.安全要求：按国家或行业相关标准执行。

七、验收

1.合同完工后，乙方及时向甲方申请验收，甲方组织乙方相关人员、专家进行验收。验收依据为采购文件、响应文件、采购合同、国家相关行业标准等。验收合格后，由采购人出具验收意见。

2.最终验收结果作为付款依据，最终验收后，乙方向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

八、保密

乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

九、甲方的权利及义务

1.甲方的权利

1）甲方有权向供应商询问工作进展情况及相关内容。

2）甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3）当甲方认定供应商专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换专业人员，直至终止合同并要求供应商承担相应的赔偿责任。

2.甲方的义务

甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与本项目实施有关的资料。

十、乙方的权利及义务

1.乙方的权利

乙方在项目实施过程中，如采购人提供的资料不明确时可向采购人提出书面报告。

2.乙方的义务

1）人员配备合理。有针对本项目的专项服务小组，项目负责人、工作人员分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责等），并按合同约定的范围实施业务。

2）应及时向甲方汇报该项目完成进度。

3）在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

4）在服务工作过程中，如遇甲方所提供的材料有不统一、不明确、不详实之处时，应立即与甲方沟通，不得以此延误时间。

十一、违约责任

1.按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.乙方履约延误

1）如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交付时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3.违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

4.未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同服务分包或转包第三方承担。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（地震、海啸、台风、洪水、冰雹、泥石流、严重火灾等）导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在合理期限内提供有效证明文件。

十三、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

十四、其他

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份，双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

| （甲方）采购人名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | （乙方）供应商名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

年   月   日                              年   月   日