临渭区下邽镇健身步道建设项目

采购需求

一、基本要求

**1、项目概况：**为下邽镇建设健身跑道，配套设置完善的标识系统等。

**2、采购项目需要落实的政府采购政策：**（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。

**3、工期**：60日历天

**4、工程地点：**渭南市临渭区

**5、是否专门面向中小企业采购：**是，本项目专门面向中小企业采购

**6、本项目采购预算：**999199.74元