施 工 合 同

发包人：渭南市临渭区解放街道社区卫生服务中心

承包人：

日 期：      年     月

合同书

发包人（以下简称甲方）：渭南市临渭区解放街道社区卫生服务中心

承包人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，为了明确甲、乙双方 的权利、义务，经过甲乙双方充分协商，双方对渭南市临渭区普惠托育中心设施设备采购项目（10KV供电工程）项目事宜达成如下协议，以便共同信守。

- 一、施工内容及地点

- 1、施工内容：

- 具体施工内容详见工程量清单。

- 2、施工地点：渭南市临渭区解放街道社区卫生服务中心。

- 3、施工期限：合同签订后30日历天。

- 二、合同形式

- 合同形式为固定总价，乙方在投标报价时应充分考虑市场波动等风险因素引起的材料及人工价格的上涨，工程施工及结算过程中，总价不予调整。

- 三、合同价款、支付及结算

- 1、合同价款

  - 1.1合同价：（小写）人民币     元，（大写）人民币     元。

  - 1.2 合同价款确定依据：以中标人的中标价即最终报价为合同价，作为确定 结算价的依据。

- 2、合同价款支付

- 合同签订后5日内，甲方向乙方支付本合同总价款的30%作为预付款；项目施工完成后7日内支付至合同总价款的70%；工程竣工取得当地电力局及甲方验收合格并正常运行后7日内，甲方向乙方支付至合同价款的100%。

- 2.2支付手续办理

- 每次付款前，乙方应提供等额增值税普通发票，否则甲方有权拒付，并不承担违约责任。

- 本合同价款付至以下账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、 安全性、准确性负责。

- 收款人：

- 开户行：

- 账号：

- 其他

- 合同结算价款的确定

- 3.1 依据：竣工设计图纸、标准图集、合同价款等。

- 四、项目经理

- 姓 名：        ；

- 身份证号：         ；

- 建造师执业资格等级：          ；

- 建造师注册证书号：        ；

- 安全生产考核合格证书号：        ；

- 联系电话：          ；

- 电子信箱：        ；

- 通信地址：          ；

- 乙方对项目经理的授权范围如下：项目经理经乙方授权后代表乙方负责履行合同，全权负责该项目的整体建设施工、安全、工程资料及工程款拨付、签证与工程进度控制等各项管理工作。

- 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：应该常驻工地现场，而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼任其他工作，每月在现场时间不得少于22 天。当甲方提出口头或书面要求时，项目经理必须在4小时内到施工现场解决问题。

- 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，乙方应承担违约金2000元。

- 乙方擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，甲方应责令乙方撤销其更换决定，乙方应承担违约金2000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，甲方有权要求审核确认乙方更换的管理人员，乙方应承担违约金3000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

- 五、甲方权利与义务

- 1、甲方应按照合同的约定支付各种费用。

- 2、甲方有权检查、监督乙方的施工工作情况，对乙方达不到工程标准的， 有权要求乙方限期整改、返工。

- 六、乙方权利与义务

- 1、工程施工前，乙方应提供详细的施工方案，向甲方书面说明施工中存在 的问题等。

- 2、工程施工过程中，乙方应当做好施工现场的安全防护工作，设置安全警 示标志，确保施工安全。因非甲方过错造成施工安全事故的，乙方应当承担全部 责任。

- 3、乙方必须执行合同要求的工程质量验收标准，应在规定时间内完成施工 工作。

- 4、乙方履行本合同时应遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度及业务操 作规程，如乙方在合同期内因违反国家法律法规和甲方规章制度及业务操作规程给甲方造成任何损失，由乙方向甲方承担相应的赔偿责任。

- 5、乙方应具备相应的职业道德和专业技能，应具有国家相关部门颁发的有 效证件，并做到持证上岗工作。

- 6、非经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同约定工作内容分包或转包给 第三方。

- 7、乙方应按照施工内容做好工作记录。

- 8、乙方施工人员必须具备相应的工作资质，开展工作前应该进行必要的施 工条件确认，确保工作环境安全；施工过程中，避免产生污染；施工工作结束， 应做好现场的清洁工作，做到“工完料净场地清”。

- 9、乙方须委派与响应文件相一致的项目经理进驻施工现场，负责施工管理 与协调工作，每周驻工地时间不能低于5天。如有特殊情况，需更换项目经理， 需履行项目经理变更手续。如需请假，必须履行请假手续。

- 10、安全文明施工：

- 10.1 执行政府有关文明施工规定，加强安全文明施工培训和教育；施工现 场周围设置围挡，张贴安全生产、文明施工、保证工程质量等警示标语和标志；

- 10.2 各种材料必须分种类按不同规格堆放，并悬挂标识牌；

- 10.3 做好降噪防尘防护工作；

- 10.4 加强现场防火教育，落实消防措施，配备足够的灭火器材；

- 10.5 加强施工现场防雷、防风及防坍塌和坠落管理，做好现场临时排水、临时用电的安全检查及隐患排查工作。

- 11、其他约定：

- 11.1 乙方负责施工过程中的所有安全事故责任及成品保护，承担全部经济 损失，与甲方无关。

- 11.2 与工程所在地环保、综合执法、交警部门、市政、其他个人或相关社 会组织的协调工作均由乙方负责，并承担由此产生的所有费用。

- 11.3 质量要求：符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准， 符合施工、质量验收规范要求及甲方提出的合理化要求。

- 七、质量标准及安全保证

- 质量标准：符合国家相关质量验收标准及施工、质量验收规范要求，质量达到国家规定合格标准。

- 工程质量达到合格标准，乙方必须严格按照有关施工和验收规范进行施工，符合施工质量验收标准以及国家、省、市、行业及地方标准等相关规范要求。

- 缺陷责任期：当地电力局及甲方验收合格之日起1年。 缺陷责任期内对因乙方自身原因造成的工程缺陷，乙方应负责维修。

- 保修期依据《建筑工程质量管理条例》确定，属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到维修通知后，24小时内派人维修。发生紧急抢修事故（如供电设施漏、断电等），乙方应在接到事故通知后2小时内到达事故现场并于4小时内完成应急维修。

- 安全保证：符合国家和磋商文件安全要求。

- 验收标准、方法

- 1、验收标准：符合国家相关质量验收标准及施工、质量验收规范要求，质量达到国家规定合格标准。

- 2、验收时间：工程竣工且具备验收条件后，由乙方通知甲方进行验收，甲方自接到乙方验收通知后10日内组织甲乙双方共同验收。

- 不可抗力

- 1、下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

- 2、由于不可抗力原因，致使双方或任何一方不能履行合同义务时，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后1小时内通知对方，并在其后3日内向对方提供有效证明文件。

- 3、因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负 赔偿责任。

十、违约责任

1、甲方迟延付款的，每迟延一日，应当向乙方支付延迟付款部分0.5%的违约金。

2、乙方逾期完成施工任务的，每逾期一日，应当向甲方支付合同总金额0.5% 的违约金；该违约金不足以支付甲方损失的，乙方应当予以补足。逾期超过10日，乙方除承担上述违约责任外，甲方还有权单方解除合同。

3、乙方的施工不符合约定的质量要求及验收标准的，应当免费重新施工， 工期不予顺延；经重新施工仍不符合约定的，甲方有权解除合同。由此造成甲方损失的，应当由乙方赔偿全部损失。

4、在质保期内发生的质量问题，乙方应负责按甲方要求进行无偿返修。乙方拒绝返修或返修仍未达到合同约定质量标准的，并由此造成甲方损失的，应当由乙方赔偿全部损失。

5、乙方不按规定日期办理竣工验收手续的，每逾期一天支付违约金1000元。

6、乙方拒不履行本合同约定义务或无故拖延工期的，甲方有权聘请第三方进行施工，因此产生的相关费用由乙方承担；同时甲方有权解除合同，合同因此 解除的，乙方应向甲方承担合同总价10%的违约金。

7、非经甲方书面同意，乙方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三 方的，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，并应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

十一、合同的生效、解除和终止

1、本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖单位印章或合同专用章后生效。

2、本合同经双方协商一致，可以变更，合同变更应采用书面协议形式。

3、本合同经双方协商一致，可以解除。具备下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。

3.1 甲方解除合同条件：

3.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.1.2 在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履 行合同义务的。

3.1.3 工程质量不符合约定的，经重新施工后仍不符合约定的，甲方有权解 除合同。

3.1.4 未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第 三方的。

3.1.5 甲方可以随时解除合同，但因此给乙方造成损失的，应当予以赔偿。 3.1.6 其它约定：

3.2 乙方解除合同条件：

3.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的。

3.2.2 在履行期限届满之前，甲方明确表示或者以自己实际行为表明其不履 行合同义务的。

3.2.3 其它约定：

4、有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：

4.1 合同已经按照约定履行完结。

4.2 双方协商解除合同。

4.3 双方约定的其它情形：

十二、争议解决

本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，合同任何一方 均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他约定

1、若本合同项下产品系买方通过招标采购，协商文件、响应文件及澄清均作为本合同的附件，具有同等法律效力，若内容发生冲突，文件解释为（以顺序 在前的优先）：（1）本合同书 （2）标准、规范及技术文件 （3）图纸（4）成交通知书 （5）开标会现场澄清 （6）协商文件 （7）响应文件 （8）报价单或预算书

合同签订后双方的往来函件及变更协议也作为合同的组成部分，解释顺序以 时间在后的优先。

2、合同生效及终止。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲方、 乙方双方印章之日起生效，至双方履行完合同项下各自的义务之日终止。

3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等 法律效力。

4、本合同一式肆份，其中，甲方贰份，乙方贰份。 （以下无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 代理人： | 代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年 月 日 | 日期： 年 月 日 |