### 技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标：本项目为满足群众出行，保障辖区交通安全，现对集镇道路路基进行整修并铺设沥青路面。具体详见工程量清单和图纸。 |  |  |
| 2 | 成交人在施工过程中必须使用国家或地方颁布的有关规范、标准、规定。 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021） 《工程建设标准强制性条文》（2013年版） 《城镇给水排水技术规范》（GB 50788-2012） 《民用建筑设计节水标准》（GB 50555-2010） 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）； 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021） 《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022） 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008） 其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：90日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：临渭区崇凝镇。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格，达到国家现行技术标准。 |  |  |
| 6 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年。 |  |  |
| 7 | 在施工范围内按施工内容和要求制定详细的施工组织设计方案，方案科学、合理、可靠； |  |  |
| 8 | 人员配备合理。有针对本项目的项目团队，项目经理、配备人员分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责等）； |  |  |
| 9 | 有各类突发事件的应急预案和措施，有明确的具体承诺； |  |  |
| 10 | 供应商必须按法律、法规及有关政策规定为其工作人员购买相关保险。 |  |  |
| 11 | 供应商的工作人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作服。 |  |  |
| 12 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与响应文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |
| 13 | 付款方式：本工程依据工程进度按比例将进度应付款支付给供应商。首次付款比例不低于40%，工程完工后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终合同价款；结算审核完成后，支付剩余工程价款。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

- 供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年   月   日