编号:

技 术 服 务 合 同

(环境检测类)

### 项 目 名 称: 马家沟生活垃圾填埋场环境自行监测

委托方(甲方):  渭南市临渭区环境卫生管理中心

受托方(乙方):

签 订 地 点:

签订日期:2026年   月    日

委托方(甲方):渭南市临渭区环境卫生管理中心

受托方(乙方):

本合同由签约双方就本合同书中所描述的环境检测技术服务内容、工作条件要求、费用支付、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

一、委托方(甲方))项目的技术服务内容、要求与支持

1、技术服务内容

受甲方委托，乙方承担如下服务项目:按照环保部门对甲方管理运行的渭南市临渭区马家沟生活垃圾填埋场自行检测所要求的所有内容(排污许可证附录)。委托乙方安排相关人员进行样品采集及检测，并出具相应CMA报告。

详见附件监测方案(如下)

2、技术服务要求

（1）甲方为乙方开展现场监测工作提供相应的便利条件。

（2）在进行现场采样   日前，提供与检测对象及服务项目有关的资料、信息等，包括但不限于:有关检测点具体地点名称及背景材料，安排相关人员协助乙方一同到现场采样，并对所提供材料的真实性和检测方案承担保证责任。

（3）甲方指定被检测方  （姓名）   联系方式  （联系电话） 作为要检测项目联系人，负责现场勘查和现场电源等工作条件的安排与协调。

二、受托方(乙方)承担的技术服务责任

(1)在规定的时间内,按照合同中委托方（甲方）的要求完成项目的技术服务工作。

(2)提交完成项目的监测报告2份(1正1副)。

(3)必须提供合格的监测报告，并且附上监测的原始记录;

(4)乙方严格遵守国家法律法规，对监测报告的公正性、准确性和真实性负责，不得提供给第三方。乙方对甲方的一切检测数据和检验技术要保密，未经甲方书面同意不得漫露给任何第三方，也不得将与样品有关的技术资料用于任何经营和开发活动。保密期限为本协议履行期间以及本协议终止后3年，未经委托方书面同意不得向任何第三方披露。否则由此产生的责任由受托方承担，造成委托方损失的，由受托方予以赔偿。

(5)乙方在现场采样过程中和甲方积极沟通,需甲方积极配合消除不安全隐患，监测过程中的安全由乙方负责，出现安全事故，由乙方负责。

(6)乙方在采样全过程中，应做好安全防护保障。采样过程中及来去的路途中出现的一切安全责任由乙方全部承担，甲方不承担为此造成的安全责任。

(7)、监测内容如下(监测频次详见清单)。

三、检测时间

当现场具备检测采样条件后，即进场监测采样。每次项目预计工期为2天。若遇人力不可抗拒的自然灾害或不适合规范规定的检测采样条件时，则按实际受影响天数顺延。现场监测采样完毕且甲方提供齐全的技术资料后，10个工作日内提交纸质版盖章监测报告。

- 合同履行期限

1、本合同服务期一年。具体期限为：    年    月   日至    年    月   日

2、在满足正常检测工作条件的情况下,乙方承诺在每次采样结束起15个工作日内，乙方向甲方提交最终正式的检测报告。

五、技术服务项目的工作经费

1、项目的技术服务费用(含税)总额:¥       元，大写:     元整。

2、技术服务费支付方式:合同签订生效后，乙方履行合同约定的全部服务内容，按期向甲方提供合格的监测报告;甲方收到乙方监测报告后，原则上按每半年（6个月）支付监测费，遇财政经费拨付特殊情况，甲乙双方协商检测费具体支付时间。

每次付款前，乙方应向甲方提前开具等额合法的增值税专用发票，甲方见票后付款，否则付款时间顺延.并不视为甲方违约。

3、乙方开户银行名称、地址和帐号为:

开户银行:

帐    号:

- 六、违约责任

1、因乙方违反本合同第二条的约定,且在合理期限内未采取任何补救措施的,乙方应承担相应的违约责任，但因甲方未履行协助义务的除外。乙方因自身原因逾期向甲方提交书面检测报告，每逾期一日，乙方应按照合同总价款的万分之五向甲方支付逾期违约金;逾期超过十日的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还全部已付款项并支付合同总价款的20%作为违约金:

- 2、乙方在合同签订后，安排工作人员按照监测方案要求以及时间节点入场采样并出具相关报告。同时因甲方未按合同约定支付合同款项，乙方有权不向甲方提供检测报告，且甲方应承担相应的违约责任，违约金为甲方未支付合同款项5%。

- 3、乙方仅对样品自身的检测结果负责。样品的取得系乙方亲临现场采集，乙方确定保证样品采集当时的代表性。由于样品受时间、环境变化等非乙方原因的因素影响，样品的检测结果与样品所代表同种物质的真实情况存在的正常误差,乙方不承担责任;因乙方重大过错导致样品的检测结果与样品的真实情况超过正常误差范围，乙方承担此样品此检测项目怜测费用的昭偿责化，除此之外，乙方对其他任间原因导致的检测结果误差及检测结果的使用不承担任何法律责任。

- 4、甲乙双方应切实履行本合同约定的自身义务，若因一方违约，导致另一方不费不通过法律途径解决问题，则违约方除承担本合同约定的违约责任外，还需承担包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费、保全担保费等费用.

七、合同变更

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

八、争议解决方式

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，双方不愿协商，调解解决或协商、调解不成的，任何一方均可向滑南仲裁委员会中请仲裁。

九、补充约定

1、签约方确定以下内容作为本合同的附件，并与本合同具有同等效力:甲方同意乙方将本项日部分委托给有资质的检测公司进行项目检测，如出现问题，由乙方负责。

2、其他需要补充约定的内容:

2.1甲方委托乙方所检测的内容为排污许可证自行监测方案所规定的手工监测部分，若因排污许可证变更引起的自行监测内容发生变化。

2.2 乙方在合同期内，负责填报每季度排污执行报告，因当地环保部门相应监测内容调整需要增加监测项目，不超过五项因子的，乙方无条件追加监测项目，并出具相应CMA报告，甲方不予追加费用。

十、合同的生效

本合同自双方授权代表人签字和公司盖章之日起生效。

本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效。甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方名称:(盖章)                  乙方名称:(盖章)

地址:                           地址:

法定代表人或授权代表(签字):      法定代表人或授权代表(签字):

开户银行:                       开户银行:

银行帐号:                       银行帐号:

年   月  日                 年   月  日

附件：渭南市临渭区环境卫生管理中心2026年自行监测方案

| 序号 | 项目 | 点位 | 监测因子 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界外上风向1个点，厂界外下风向3个点 | 臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、颗粒物 | 4次/天，测1天，12次/年 |
| 2 | 噪声 | 厂界四周(4个点位) | 连续等效A声级 | 昼夜各一次，测1天，4次/年 |
| 3 | 废水 | DW001废水总排口 | 色度、悬浮物、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总氮(以N计)、总磷(以P计)、粪大肠菌群数/(MPN/L) | 4次/天，测1天，4次/年 |
| 4 | 地下水 | 1#库区西井、扩散井、排水井、本底井 | PH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、总大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚 | 1次/天，测1天，4次/年 |
| 5 | 土壤 | 项目场地内5个点位 | PH值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 1次/天，测1天，1次/年 |
| 6 | 无组织废气 | 羲和中央公园小区 | TSP | 4次/天，测1天，12次/年 |
| 7 | 噪声 | 羲和中央公园小区、碧桂园翡翠传奇 | 等效连续A声级 | 昼夜各一次，测1天，4次/年 |
| 8 | 生活垃圾场封场施工期间 |  | 环境监测 | 建设施工期间 |
| 9 | 市区内生活垃圾转运站 |  | 环境监测 | 建设施工期间 |
| 10 | 在线比对 | 出水口 | pH、氨氮、化学需氧量 | 比对1天，12次/年 |