| 合同包2人工造林苗木用量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 （林场） | 村 （工区） | 小班号 | 可作业 面积 | 种 苗 需 要 量（株） |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 侧柏 | 油松 |
| 大明镇 | 小计 |  | 310.3 | 26378 | 15827 | 10551 |
|  | 水渠村 | 1 | 86.1 | 7320 | 4392 | 2928 |
|  |  | 2 | 224.2 | 19058 | 11435 | 7623 |

| 合同包2人工造林用工用料统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 （林场） | 村 （工区） | 小班号 | 可作业 面积(亩) | 用 工 量（工日） |  |  |  |  |  | 用料量（克） | 蓄水池 （座） |
|  |  |  |  | 小计 | 造林地 清理 | 整 地 | 栽植 (含补植) | 抚育 (含浇水) | 管护 | GGR6 |  |
| 大明镇 | 小计 |  | 310.3 | 1303.2 | 310.3 | 310.3 | 372.4 | 155.2 | 155.2 | 310.3 | 2 |
|  | 水渠村 | 1 | 86.1 | 361.6 | 86.1 | 86.1 | 103.3 | 43.1 | 43.1 | 86.1 | 1 |
|  |  | 2 | 224.2 | 941.6 | 224.2 | 224.2 | 269.0 | 112.1 | 112.1 | 224.2 | 1 |

| 合同包2退化林修复苗木用量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 （林场） |  | 村（工区） |  |  | 小班号 |  |  | 修复 面积 |  |  | 补植苗木需要量及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 白皮松 |  | 侧柏 |  |  | 油松 |  |  | 华山松 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苗高≥1.2m，地径≥1.5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大明镇 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 3500.7 |  |  | 17206 |  | 14679 |  |  | 11470 |  |  | 9785 |  |  |  |  |
|  |  | 水渠村 |  |  | 1 |  |  | 410.4 |  |  | / |  | 3738 |  |  | / |  |  | 2492 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 285.3 |  |  | / |  | 2599 |  |  | / |  |  | 1732 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 468.9 |  |  | / |  | 4271 |  |  | / |  |  | 2847 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 447.0 |  |  | / |  | 4071 |  |  | / |  |  | 2714 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 97.9 |  |  | 892 |  | / |  |  | 594 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | 242.6 |  |  | 2210 |  | / |  |  | 1473 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | 120.9 |  |  | 1101 |  | / |  |  | 734 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | 288.3 |  |  | 2626 |  | / |  |  | 1751 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | 571.2 |  |  | 5202 |  | / |  |  | 3468 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | 177.7 |  |  | 1618 |  | / |  |  | 1079 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  | 390.5 |  |  | 3557 |  | / |  |  | 2371 |  |  | / |  |  |  |  |
| 合同包2退化林修复用工用料统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇 （林场） |  | 村 （工区） | 小班号 |  | 修复面积 | 用工量（工日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用料量（克） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 补植修复 |  |  |  |  |  |  |  | 辅助修复 |  |  |  |  | GGR6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 |  | 整 地 | 栽植 （含补植） |  | 抚育 （含浇水） |  | 管护 | 小计 |  | 修枝 （含清运） | 人工促进天然更新 |  |  |  |  |
| 大明镇 |  | 小计 |  |  | 3500.7 | 5237.0 |  | 1540.3 | 1848.4 |  | 1078.2 |  | 770.2 | 3500.7 |  | 1750.4 | 1750.4 |  | 770.2 |  |  |
|  |  | 水渠村 | 1 |  | 410.4 | 614.0 |  | 180.6 | 216.7 |  | 126.4 |  | 90.3 | 410.4 |  | 205.2 | 205.2 |  | 90.3 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 285.3 | 426.8 |  | 125.5 | 150.6 |  | 87.9 |  | 62.8 | 285.3 |  | 142.7 | 142.7 |  | 62.8 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 468.9 | 701.5 |  | 206.3 | 247.6 |  | 144.4 |  | 103.2 | 468.9 |  | 234.5 | 234.5 |  | 103.2 |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 447.0 | 668.7 |  | 196.7 | 236.0 |  | 137.7 |  | 98.3 | 447.0 |  | 223.5 | 223.5 |  | 98.3 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 97.9 | 146.5 |  | 43.1 | 51.7 |  | 30.2 |  | 21.5 | 97.9 |  | 49.0 | 49.0 |  | 21.5 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 242.6 | 362.9 |  | 106.7 | 128.1 |  | 74.7 |  | 53.4 | 242.6 |  | 121.3 | 121.3 |  | 53.4 |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 120.9 | 180.9 |  | 53.2 | 63.8 |  | 37.2 |  | 26.6 | 120.9 |  | 60.5 | 60.5 |  | 26.6 |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 288.3 | 431.3 |  | 126.9 | 152.2 |  | 88.8 |  | 63.4 | 288.3 |  | 144.2 | 144.2 |  | 63.4 |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 571.2 | 854.5 |  | 251.3 | 301.6 |  | 175.9 |  | 125.7 | 571.2 |  | 285.6 | 285.6 |  | 125.7 |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 177.7 | 265.8 |  | 78.2 | 93.8 |  | 54.7 |  | 39.1 | 177.7 |  | 88.9 | 88.9 |  | 39.1 |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 390.5 | 584.2 |  | 171.8 | 206.2 |  | 120.3 |  | 85.9 | 390.5 |  | 195.3 | 195.3 |  | 85.9 |  |  |