- 大荔中学国学苑及绿化项目采购需求

- 一、基本要求

- 1、项目概况：对大荔中学办公楼东侧约2000平方米的空地进行建设，建设内容包括：国学苑及绿化工程。

- 2、采购项目需要落实的政府采购政策：1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号）；2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46号；3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-财库〔2014〕68号；4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号；5）《节能产品政府采购实施意见》-（财库[2004]185号）；6）《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库[2006]90号；7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号；8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库〔2019〕9号）；9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用财政采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库〔2021〕19号）；10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；11）其他需要落实的政府采购政策。

- 3、工期要求：合同签订后90日历天内完成

- 施工地点：大荔县大荔中学

- 二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

本工程采用的技术规范：国家及工程所在地颁发的有关工程施工的各类规范、规定与标准。

《建筑工程质量检验评定标准》

《建筑机械使用安全技术规程》

1.2安全生产、文明施工按相关标准要求执行。

三、工程指标的具体要求

1、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

2、质保期：1年

四、工程标准、期限、效率等要求

1、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

2、合同履行时间：合同签订后90日历天内完成

- 五、验收标准

履约验收方案

1.验收主体：在施工完成后，由采购人组织验收，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案及时组织验收。

2.验收方法：审阅施工、监理等单位的工程档案资料；实地查验工程质量。‌‌

3.验收程序：

（1）施工单位完成设计图纸和合同约定的全部内容后，自行组织验收，并编制工程竣工报告；

（2）甲方初审后具备竣工验收条件的，采购人负责组织履约验收，邀请相关部门参加验收，并确定验收结果；

（3）审阅施工、监理等单位的工程档案资料；

（4）实地查验工程质量；

（5）对工程设计、施工和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

4.验收内容：

工程量清单全部内容。

5.验收阶段：服务完成后7个工作日内进行履约验收。

6.验收标准：

本工程应按工程量清单及磋商文件全部内容完成。

本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准。

依据磋商文件及成交人响应文件及签证单等文件内容进行验收。

大荔县大荔中学

2025年10月29日