# **采购内容**

1. **项目实施内容**

北洛河流域历史遗留矿山提质增效项目一标段 ：主要工程包含地质安全隐患防治、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程、土地质量监测、复垦植被监测、林地管护等。其中一标段包含区块一（图斑五、六）3.4467hm2，区块六（图斑十二） 8.2084hm2，详见图纸及工程量清单；

北洛河流域历史遗留矿山提质增效项目二标段 ：主要工程包含地质安全隐患防治、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程、土地质量监测、复垦植被监测、林地管护等。其中二标段包含区块二（图斑七）2.6397hm2，区块三（图斑八）3.5278hm2。

北洛河流域历史遗留矿山提质增效项目三标段 ：主要工程包含地质安全隐患防治、地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程、土地质量监测、复垦植被监测、林地管护等。其中三标段包含区块四（图斑九）1.5114hm2，区块五（图斑十、十一西部） 5.5188hm2。

#### **项目地址**

蒲城县内，采购人指定地点。

#### **工期**

合同签订之日起180日历天内竣工并交付验收。

**四、质量要求**

工程质量符合国家有关规范，达到合格标准。

**五、质保期**

本工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》及国家有关规定执行，自验收合格之日起计算，若投标人承诺质量保修期多于文件要求的则按其承诺，保修期内须提供24小时内的紧急维修服务。

养护期：3年

**六、安全要求**

遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，特种上岗证要达到100%；工人入场三级安全教育要达到100% 。