项目编号：sxzz-B2407221Y                            工程项目

蒲城县自然资源局

蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目

1-3标段

# （公开招标）

招  标  文  件

陕西中招招标有限责任公司

二零二四年七月

目  录

第一章     招标公告.......................................3

第二章     投标须知.......................................7

第三章     评标办法......................................35

第四章     合同条款及格式................................46

第五章     工程量清单....................................71

第六章     图纸..........................................81

第七章     技术标准和要求................................82

第八章     投标文件内容及格式............................86

第九章     补充内容.....................................125

温馨提示： 1、供应商应遵纪守法，诚实守信，不得虚假投标，不得串标围标，否则一切后果自负。 2、供应商收到招标文件后，请尽快阅读，若对文件有任何异议，请在法定时间内提出，否则视为接受（逾期提出无效）。 3、供应商应特别注意投标文件中的日期和期限：如文件编制日期、授权日期和期限、文件签暑日期、（投标和保证金）有效期限以及各项起止时间、日期等，供应商应仔细认真分析填写，以免造成文件无效，影响投标。 4、投标文件按照招标文件第八章要求的格式、内容、顺序编制（可进一步细化、补充）。投标人对投标资料的真实性、合法性、准确性、有效性、完整性、清晰性以及由此带来的不利后果负全部责任。 5、本次招标，供应商须对所有采购内容进行投标报价，不允许出现两种及两种以上选择报价（含有附加条件的多种报价）否则后果自负。 6、评标小组可能会视情况核实投标资料的真伪，若发现有虚假或违法违规等行为，将按无效标处理，代理机构扣除保证金，并将违法违规事项报告监督管理部门依法进行处罚。 7、本项目执行《政府采购法》及相关法律法规。 8、本招标文件最终解释权归采购人和代理机构所有。 感谢配合！

第一章  招标公告

蒲城县自然资源局-蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目已由项目审批/核准/备案机关批准，资金来源为财政资金。采购人为蒲城县自然资源局，项目现已具备招标条件，采购方式为公开招标。

一、项目基本情况：

1、项目名称： 蒲城县自然资源局-蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目

2、项目编号：sxzz-B2407221Y

3、标段划分：3个标段

4、项目总预算：5,677,627.37元

5、标段预算：

1标段：预算金额：2,405,227.86元

2标段：预算金额：1,620,082.13元

3标段：预算金额：1,652,317.38元

（超出标段预算，投标无效）

6、项目主要内容：对蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山地灾消除，地貌重塑，排水渠施工、植被栽种、标识标牌制作安装，环境效果监测地形地貌监测、土地质量监测、林地管护、撒播树种草籽、养护等进行采购。（商务技术详见招标文件五-七章）

7、招标范围：招标文件、图纸、工程量清单等招标资料包含的所有范围。

8、交工期：施工部分自合同签订生效之日起180个日历日内完工。

9、质保期：自工程部分终验收合格之日起2年。

10、养护期：自工程部分终验收合格之日起3年。

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

需落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库(2005)366号)；（7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（8）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（10）其他需要落实的政府采购政策等。

2、特定资格要求（非法人单位参照执行）：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;

（2）提供法定代表人授权书（法定代表人投标提交法定代表人资格证明）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）供应商须具备自然资源行政主管部门颁发的地质灾害治理工程施工乙级或乙级以上资质，并具有合格有效的安全许可证；

（6）拟派项目经理须具备水利水电工程或矿业工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有合格有效的安全考核b证；或具备水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程相关专业的中级或中级以上职称，且无在建项目。

- （7）供应商不得在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）有失信记录；

- （8）参加本政府采购活动前三年内（2021年7月至提交投标文件截止时间止）在经营活动中无重大违法违规记录、无重大行政处罚、无重大安全事故的书面声明；

- （9）缴纳投标保证金。

投标说明：1）本项目不接受联合体投标。

禁止投标情形：①法定代表人或负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段投标；②与采购人存在利害关系的单位不得参加本项目投标；③法律法规规定的其他禁止情形。

三、招标文件获取时间、地点、方式

1.时间：从2024年07月22日09时00分到2024年07月29日17时00分止（法定节假日除外）

2.地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室

3、方式：线下获取。

4、售价：300.00元/套/标段，售后不退。

注：1、获取文件时，请持单位介绍信及法定代表人身份证复印件（盖公章）和经办人身份证原件及复印件（盖公章）。线上获取文件时提供以上资料的彩色扫描件（所有原件须在三日内送达至代理机构）。2、请供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 提交投标文件截止时间、地址、方式（开标时间、地址同）

1、截止时间：2024年08月12日10:00:00

2、地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼中招第一会议室

3、方式：现场密封提交。

五、公告发布媒体

本次招标公告在《陕西省政府采购网》上发布。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采 购 人：蒲城县自然资源局

地    址：蒲城县红旗街东段9号

联 系 人：徐工

电    话：13992354234

采购代理机构：陕西中招招标有限责任公司

地	       址：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室

联   系   人：招标二部-王凯、左金娟

电        话：029-81510917

邮        箱：sxzz8866@126.com

- 八、其他补充事宜

1.供应商应自行且及时查询并获取公告发布网站或获取文件时所留邮箱内与本项目相关的通知，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的结果责任自负。

2.本公告发布媒体为“陕西省政府采购网”，潜在供应商从代理机构和本公告发布网站以外的其他渠道（非正常渠道）获取的与本项目相关的信息无效，采购人和代理机构对此不负任何责任。

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表 (招标文件相应内容与本附表不一致，以本附表为准)

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 1.名称：蒲城县自然资源局 2.地址：蒲城县红旗街东段9号 3.联系人：徐工 4.电话：13992354234 |
| 2 | 采购代理机构 | 1.名称: 陕西中招招标有限责任公司 2.地址: 西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼 3.联系人：招标二部-王凯、左金娟 4.联系方式：029-81510917 5.邮箱：sxzz8866@126.com |
| 3 | 项目地点 | 1标段：渭南市蒲城县高阳镇东加录村周围 2标段：高阳镇六合采石厂附近 3标段：桥陵镇中武村周边 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 工程概况 | - 1.项目名称：蒲城县自然资源局-蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目 - 2.项目编号：sxzz-B2407221Y - 3.标包划分：3个标段 4.项目总预算：5,677,627.37元 5.标段预算： 1标段：预算金额：2,405,227.86元 2标段：预算金额：1,620,082.13元 3标段：预算金额：1,652,317.38元 （超出标段预算，投标无效） 6.主要采购内容：对蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山地灾消除，地貌重塑，排水渠施工、植被栽种、标识标牌制作安装，环境效果监测地形地貌监测、土地质量监测、林地管护、撒播树种草籽、养护等进行采购。（商务技术详见招标文件五-七章） |
| 6 | 招标范围 | - 招标文件（含图纸、工程量清单等）包含的所有范围。 |
| 7 | 交工期 | 施工部分自合同签订生效之日起180个日历日内完工。 |
| 8 | 质保期 | 自工程部分终验收合格之日起2年。 |
| 9 | 养护期 | 自工程部分终验收合格之日起3年。 |
| 10 | 质量要求 | 符合现行《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》、设计标准及国家相关规范要求。 |
| 11 | 供应商资格要求（实质性要求） | 见招标文件“第一章 招标公告 二、供应商资格要求” |
| 12 | 供应商其他 要求 | 1.供应商遵纪守法，符合法律法规及招标文件要求； 2.供应商不得在各级建设诚信信息平台被列为投标受限制的行为人。 |
| 13 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 现场勘查 | 不组织。 1.若需自行踏勘，请联系采购人。在踏勘现场中发生的费用、人员伤亡和财产损失均由供应商自行负责。 2.供应商在踏勘现场中了解到的相关情况，仅供其在编制投标文件时参考，采购人不对据此作出的判断和决策负责。 |
| 15 | 标前答疑会 | 不召开。 |
| 16 | 合同转包、分包 | 不允许 |
| 17 | 构成投标文件的 其他材料 | 对投标文件所作的有效答疑、修改、澄清等，均构成投标文件的组成部分。 |
| 18 | 招标文件的 澄清、修改 | 招标文件发出后，采购人或采购代理机构可对其进行必要的澄清、修改或说明，澄清、修改或说明为招标文件的有效组成部分。如果供应商确认影响投标文件编制的，澄清或说明、修改应在投标截止日至少15日前进行，不足顺延。 |
| 19 | 供应商对招标文件的咨询、异议 | - 1.供应商获取招标文件后，应尽快阅读，有问题请及时咨询代理公司项目负责人，咨询可以现场、电话、邮件等方式进行，代理公司将以相应的方式对其进行回复。 - 2.供应商若对招标文件有异议，应在有效时间内提出，过期不予受理。若无异议，供应商应进行书面确认。 - 3.供应商须以书面形式向采购代理机构提交异议。（代理机构邮箱：sxzz8866@126.com） 4.异议答复将以书面形式通知供应商，对于供应商未及时查看或获取相关信息的，责任自负。 |
| 20 | 供应商对相关通知的确认 | 对于本项目涉及的各项通知、补充、澄清等文件，代理机构可通过电话、书面通知或发布公告等方式进行告知，供应商应在接到通知后24小时内进行书面确认，否则视为接收无异议。 |
| 21 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起120日历日。 （特殊情况需延长投标有效期时，则按法定程序执行） |
| 22 | 备选 投标方案 | 不允许 |
| 23 | 投标保证金 | - 投标保证金： - 1标段：人民币肆万伍仟元整（¥45,000.00元）； - 2标段：人民币叁万元整（¥30,000.00元）； - 3标段：人民币叁万元整（¥30,000.00元）； 2.投标保证金应在提交投标文件截止时间前到代理机构指定账户（以到达代理机构指定账户时间为准），未提交或逾期办理视为投标无效； 3.投标保证金应当以非现金或财政部门认可的担保机构提供的担保函形式提交；提交时备注：***项目**标段投标保证金； 4.担保函原件应在投标截止时间前单独提交代理公司，复印件装订在投标文件正副本中。 5.投标担保函视同投标保证金，其担保内容及法律效力与投标保证金相同。担保函须按招标文件提供的格式内容提供，否则无效。 6.投标保证金的有效期应不少于招标文件载明的投标有效期。 ▲▲为保证保证金的有效性，请供应商视情况提前办理，及时向代理机构查询并开具证明，否则后果自负。--------------------------------------------------- 保证金缴纳账户： 开 户 行：中国工商银行股份有限公司西安市解放路支行 开 户 名：陕西中招招标有限责任公司 账 号：3700020619005074459 |
| 24 | 保证金退还 | - 1.《中标通知书》发出后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金将于采购合同在代理机构备案后五个工作日内退还（投标保证金转为履约保证金或其它保证的除外）。 - 2.保证金退还只接受公户（任何私户概不接受）。退回前供应商须将其收款账户信息及代理机构开具的相关证明提交代理机构，否则供应商将承担保证金延迟退回的后果。 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （1）在投标有效期内撤回或变更投标文件的； （2）在投标过程中弄虚作假、或有串标、围标、行贿等违法违规行为的； （3）在规定时间内拒收/不领取中标通知书或拒不签订合同的或拒不执行投标承诺的； （4）无正当理由弃标或导致项目废标的； （5）不按规定支付中标服务费用和履约保证金的（若有）； （6）其他违法违规行为。 |
| 25 | 投标文件编制、 装订 | 1.编制语言：中文。使用外文的，应附有中文注释，否则可视为该项资料无效。中文资料与外文资料若有矛盾，以中文为准。 2.计量单位：均采用中华人民共和国法定计量单位。 3、投标文件包括开标报价表、纸质文件、电子文件和其它文件。 3.1开标报价表：单独密封，唱标用，随投标文件一起现场提交。招标文件中若无特别说明，“开标报价表”均指唱标用报价表。 3.2纸质文件：编制格式、编制顺序、编制内容详见招标文件第八章，供应商依据投标情况可补充增加内容；按资质文件、商务技术文件分两本编制（每本可分多册），以胶装等非活页形式提交（不允许活页）；A4纸打印（提倡双面打印），书脊处注明项目名称+标段号及供应商名称；各正本一本，副本四本，副本可为正本的复印件，若有不一致以正本为准；正本与开标报价表相应内容不一致，以开标报价表为准。 3.3电子文件：两套（PDF和WORD格式各一套），以U盘形式提交，盘面标明供应商名称、项目名称及标段号。PDF以盖鲜章签名后的文件格式存入。纸质文件内容全部存入U盘。电子文件现场不能使用，后果自负（严重者可视为投标无效）。纸质文件与电子文件相应内容不一致时，以纸质文件为准。电子文件与纸质文件具有同等法律效力。 3.4其它文件：指供应商按照招标要求和投标响应需要补充的其它文件资料（含投标保函原件）。 编制提示：为提高评标效率及评标准确性，编制投标文件时应尽量按照招标文件给定的目录顺序、格式、内容进行编制，投标人可根据投标响应，在招标文件给定的目录下再设多级目录，但须页码正确、内容对应，否则责任自负。 |
| 26 | 投标文件密封、 拒收 | 1.供应商应自行将投标文件密封完好，封袋不得有破损，封面标注准确清晰。封袋格式见招标文件第八章“投标文件格式及内容”。 2.封装类别： （1）资质文件纸质文件正/副本 （2）商务技术文件纸质文件正/副本 （3）开标报价表 （4）电子文件 （5）其它文件 说明：投标文件有下列情形之一，代理机构将拒收： （1）未从代理机构正规渠道合法获取招标文件；（2）逾期送达； (3)未按招标文件要求密封；（4）法律法规规定的其他情形。供应商承担因自身原因造成的投标失败。 |
| 27 | 投标文件 修改、撤回和退还 | 提交投标截止时间止已签收的投标文件不能撤回、修改，进入评审的投标文件均不退回。 |
| 28 | 提交投标文件 截止时间、地点 | 1.时间：2024年08月12日10时00分，逾期拒收。 - 2.地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼中招第一会议室 3.提交方式：密封，现场提交。 |
| 29 | 开标时间、地点 | 同“提交投标文件截止时间、地点” |
| 30 | 开标、唱标 顺序 | 随机 |
| 31 | 被授权代表 身份确认 | - 1.开标现场须对被授权代表（即投标代表）身份进行核对确认。核对有效，方可参加开标会议，否则可拒绝其参加开标会议。 2.供应商可自主决定是否参加开评标会议，未派合法有效被授权代表参加开评标会议，视为接受开评标会议的全过程和开评标结果，且无权提出任何异议。供应商参加评标会议，是指在评标期间完成评委的询标、澄清以及评审过程相关事项的确认签字工作。 - 3.被授权人参会，持本人身份证原件、法定代表人授权委托书及营业执照彩色复印件；法定代表人参会，持本人身份证原件及营业执照彩色复印件，以方便现场查验。 |
| 32 | 评标小组 | 依法从专家库中随机抽取相关专业的专家4名与1名采购人代表组建评标小组。 |
| 33 | 是否授权评标小组确定中标人 | 否 |
| 34 | 资格审查 | - 采购人 |
| 35 | 符合性审查 | - 评标小组 |
| 36 | - ★实质性要求 | - 1.供应商资格要求； - 2.符合性要求； - 3.招标文件和法律法规规定的强制性要求； - 4.法律法规及招标文件规定的其他无效情形。 - 实质性要求，一项不满足，投标无效。 |
| 37 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 38 | 评审原则 | 通过实质性审查的投标文件全部进入综合评审，按照评审因素进行评审打分。 |
| 39 | 无效标 情形 | 出现下列情形之一为无效标： 1.未通过资格审查。 2.未通过投标符合性审查。 3.虚假虚假材料或非诚信投标的。 4.投标报价超出项目（标段）限价（或预算金额）。 - 5.有串标围标等违法违规行为。 - 6.附有采购人不能接受的条件。 - 7.招标文件及法律法规规定的其他无效情形。 |
| 40 | 中标候选人推荐 | 评标小组完全响应招标实质性要求且最后综合得分由高到低每标段推荐1-3名中标候选人。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的按技术得分由高到低排序。投标报价不是中标的唯一条件。(详见招标文件第三章)。 |
| 41 | 付款方式 | 合同签订后预付除暂列金、养护、监测费用外合同总价款的40%，工程部分完工后付至工程结算总价款的90%，工程终验收合格后付至工程结算总价款的97%，剩余3%质保期结束双方无异议后一次性支付；绿化养护部分费用按三年期逐年分别支付30%、30%、40%（满年一次性支付） 。 |
| 42 | 质量保证金 | 工程结算总价款的3% |
| 43 | 投标报价 | 1.人民币报价，为含税价。 2.投标报价一次性包死，除工程项/量和设计变更外，一律不再调整，施工方承担价格及工程项/量的风险。 3.投标报价，是招标范围内全部工作内容的价格体现，包工包料，总价包死，采购人不再支付任何费用。供应商根据招标文件、施工图纸、工程量清单、施工现场情况及工程特点行业规范等，结合企业自身技术力量、装备管理水平及市场价格行情，全面考虑风险，按照计价要求和标准进行工程量清单自主、合理报价。工程量清单报价作为合同附件，与合同享有同等的法律效力。 4.投标报价包含（不仅限）为实施合同工程达到质量标准，在确保安全施工和合理确定风险的前提下，必须消耗或使用的主辅材料、设备、人工、安全、工程器具设施、施工机械台班及其管理等发生的一切费用、利润以及按规定缴纳的规费和税金等。 5.措施项目中的安全文明施工费、规费和税金等，须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 6.供应商应全面考虑风险，结合企业自身技术力量、装备管理水平及市场价格行情自主报价，但投标报价不得违反《价格法》和《反不正当竞争法》的相关规定。漏报少报、错报误报、多报等风险自担。因误读、理解偏差、对文件资料了解不全等原因造成的后果，将按照对采购人有利的方法进行处理，不良后果由供应商自行承担。 7.多报费用在价格评审时不扣除，但若中标应从报价中扣除。少报费用视为含在总报价中。无论多报或少报费用，采购数量及服务内容均以采购要求为准。 8.供应商应及时了解和掌握项目情况及所在地区与本项目相关的政策、规定及价格等情况，做到报价准确合理、合法合规，减少失误。 |
| 44 | 异常低价 | 供应商以不合理的价格进行投标，会扰乱采购市场，造成供应商之间的恶性价格竞争，违背公平竞争、公正原则和诚实信用原则。禁止恶意低价竞争。 1.对于畸低或评标小组认为低于市场成本或明显低于其他有效投标报价平均值的异常报价，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，评标小组可要求其在评标现场规定时间内，提供书面说明文件、相关成本构成证明材料、相关承诺等。若供应商未按时提供或提供的证明评标小组认为不能有效证明的，评标小组可取消其候选人推荐资格或中标资格。 2.为保证项目质量及诚信履约，评标小组可要求供应商提供诚信履约的承诺书，承诺保质、保量、保时完成项目，且承诺在签订合同前向采购人缴纳一定数额的质量风险保证金（可以其投标报价与其他供应商有效投标报价平均值的差额做为参考）。若供应商拒不按规定承诺，评标小组可取消其候选人推荐资格或中标资格。 |
| 45 | 工程变更、 工程量偏差调整 | 1.供应商在投标前应复核并确认招标方提供的工程量清单、图纸及相关资料，如发现工程量清单、图纸及相关资料中有不符项、漏项或错误，应及时提出，经由招标方确认是否进行修改调整，否则视为供应商认可和接受工程量清单、图纸及相关资料所包含的所有内容和范围。供应商自行承担漏报、错报、少报的风险。对于供应商因为误读、漏项、理解偏差、对文件资料了解不全等原因造成的损失，均由供应商自行承担。 2.合同履行过程中工程变更（指本次采购范围以外）：计价时价格以供应商工程量清单综合单价为依据合同项下单项工程累计变更金额超过中标合同价10%（含10%）的，原则上应重新进行采购。 3.其他：合同约定。 |
| 46 | 合同计价 | 固定总价合同 |
| 47 | 投标响应 | 供应商投标响应应符合国家、行业强制性规定，不得违反相关法律法规及政策性文件等（如农民工工资等）。 |
| 48 | 投标费用、风险 | 无论投标结果如何，供应商应自行承担参与本项目发生的所有费用和应担风险。 |
| 49 | 数字计算 | 第三位数四舍五入，保留小数点后两位。 |
| 50 | 知识产权/版权 | ①供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；②本项目采购和履行中形成的知识成果、知识产权和其他权益均归采购人所有。③供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 |
| 51 | 中标服务费用 | - 收取依据：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格 ［2002］1980号]有关规定计算，以招标人与代理机构委托协议为准。 - 2.收取时间：中标人确定之日。 - 3.收取对象：中标人。 - 4.支付时间：中标人确定之日起2日内一次性全额支付。费用包含在投标报价中，无论计算与否，都视为已知。 ---------------------------------------------------- 服务费缴纳账户： 户名：陕西中招招标有限责任公司 开户行：上海浦东发展银行西安分行 账号：72010154800001086 |
| 52 | 专门面向中小企业 | 本项目不专门面向中小企业采购 |
| 53 | 中小企业 | 1.根据《中小企业划型标准规定》判定中小企业。 2.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，在参加政府采购活动时享受扶持政策。 4.供应商提供《小微企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》），并对声明的真实性、准确性负责。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 5.中标人提供的《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随同中标结果公示，接受社会监督，若有不实，将承担经济和法律后果。 6.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 7. 发生纠纷时，对中小企业的最终认定，由投标企业注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。 |
| 54 | 项目所属行业 | 其他未列明行业。（判定中小企业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。） |
| 55 | 优先采购 | / |
| 56 | 质疑和投诉 | 1.供应商认为招标文件、开标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在有效时间内提出（对开标过程的质疑，当场提出有效，逾期提出无效）； 2.质疑人应当是响应招标并提交投标文件的供应商，否则不能提出质疑； 3.质疑应以书面形式原件提交； 4.在法定质疑期内，供应商一次性提出针对同一程序环节的质疑，拒收对同一环节或同一问题的再次质疑； 5.联系人：任老师，电话：029-81510957。 |
| 57 | 其他补充内容 | - 1.“★”为实质性要求； 2.保密：招标活动的当事各方，均应对招投标文件中的商业和技术等内容进行保密，违者承担法律责任。 3.施工期间，项目经理不得擅自更换。确因重病或者重伤（提供县级以上医院证明）；采购人认为不称职、被中标单位责令停职或者开除等特殊原因不能继续履行职责需要更换的，按照相关规定，须经采购人书面同意。 4.因周边特殊原因（包含政府及社会行为）导致无法施工或停工的，由中标人协助采购人负责协调解决。 5.投标相关信息查询时间，均指本招标公告发出之后。 6.不良行为记录是指：违反国家法律法规的行为。 7.正当理由是指：因不可抗力不能签订政府采购合同，以下情况属于不可抗力：一是自然灾害，例如地震、台风、洪水等；二是某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施 ；三是社会异常事件，例如罢工、战争等。除此之外都不属于正当理由。 8.商业秘密：是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。主要指技术秘密、商业情报及作息等，如生产工艺、贸易联系、购销渠道等当事人不愿公开的商业秘密。投标文件是供应商根据招标文件的要求编制的响应文件，具有独特、个性的特征，并具有实用性，能为供应商带来经济利益，因此其属于供应商的商业秘密，不允许公开。 9.未经采购人同意，任何人不得以任何形式向任何单位和个人提供与本项目有关的资料，如有违反应承担一切责任。 10.若无特殊说明，招标要求对三个标段均适用。 11.招标文件的解释权归采购人和代理机构所有。 |

第二节、须知正文

一.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本项目采购人：蒲城县自然资源局。

1.1.3 本项目采购代理机构：陕西中招招标有限责任公司。

1.1.4评标小组：可简称评委会，依法组建。

1.1.5本项目名称：蒲城县自然资源局-蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见投标须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担项目施工的资质条件。

- 资质条件：见投标须知前附表；

- 项目经理资格：见投标须知前附表；

- 其他要求：见投标须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购方不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者前期咨询、规范编制、项目管理、监理、检测等服务的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（9）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（10）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构或采购人存在其它利害关系的；

（11）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）被责令停业的或被暂停或取消投标资格的；

（13）财产被接管或冻结的；

（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（15）被信用中国列入黑名单的；

（16）招标文件及法律法规规定的其他事项。

1.5 费用承担

无论投标结果如何，供应商应自行承担参与本项目发生的所有费用和应担风险。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与本次采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 踏勘现场：见投标须知前附表。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 答疑会

1.10.1 投标须知前附表规定召开投标答疑会的，采购人按投标须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，答复供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在投标须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人答复。

1.10.3 采购人在投标须知前附表规定的时间，将对供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要通知所有购买招标文件的供应商。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

1.11工程变更、工程量偏差调整

见前附表

1.12偏离

见前附表

二.投标文件

2.1投标文件的语言及度量衡单位

2.1.1 投标文件的语言：投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

2.1.2 计量单位：除工程规范另有规定外，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.2投标文件的组成

见前附表

2.3投标文件格式

见“第八章  投标文件内容及格式”

2.4投标报价

见前附表

2.5 备选投标方案

除投标须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标小组认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

2.6投标要求

1.供应商不以他人名义投标或串通投标。

2.本项目不允许分包、转包，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；特殊特殊情况下，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。但分包部分仅限中标项目的部分非主体、非关键性部分。

3.中标人须接受采购人委托的相关单位对货物及服务的内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

4.知识产权/版权：①供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；②本项目采购和履行中形成的知识成果、知识产权和其他权益均归采购人所有。③供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.7投标风险

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人承担未按招标文件要求提供全部资料，或未对招标文件做出实质性响应可能导致其投标文件被拒绝的风险。

- 三.投标

- 供应商按照招标文件规定的时间、地点递交密封投标文件，逾期送达拒收。

- 四.开标、评审

- 4.1 开标时间和地点

采购人在招标文件规定的时间、地点进行开标。

4.2 开标程序

1）开标会议由代理机构组织主持，并邀请监督单位、采购人、供应商等相关部门代表参加。

2）提交投标文件，核对投标授权代表身份。

3）投标截止时间止，拒收迟到或密封不完好的投标文件。

4）开启现场监控，开标会议开始。

5）参会人员介绍。

6）宣布大会纪律及供应商注意事项。

7）供应商对其投标文进行件密封检查，监标人对所有投标文件进行密封检查。

8）对开标报价信息进行唱标。

9）供应商核对开标信息并确认签字。

10）开标结束，进入评审环节。

说明：1）投标单位法定代表人或其授权代表有权出席开评标会议，也可以自主决定不参加开评标会议，未参加开评标会议的供应商视为接受开评标会议的全过程和开评标结果，且对开评标过程和开评标结果无权提出任何异议。

- 供应商若对开标程序有异议，应在获得主持人同意后当场提出，经现场核实后，当场予以更正，会后异议均视为无效。

- 3）开评标过程进行全程录音录像，存档备查。

4.3评标

- 详见第五章  评标办法

五、中标候选人及中标人

1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标小组按最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人，并标明排序。

2）代理机构在评标结束后向采购人递交评标报告，经采购人审核后依法确定中标人。

3）中标结果在网上公告。公告主要内容包括采购项目名称、中标人名称、中标价格、评标小组名单、代理机构名称、《中小企业声明函》等法律法规规定的相关信息。

4）中标人变更

（1）中标人弃标、拒不签定合同、不按时履约或违法违规等行为之一的，采购人可根据中标候选人名单另行确定中标人；也可以重新采购。

（2）中标人无正当理由放弃中标或拒不签订合同（包含拒不缴纳相关保证金）或由于违法违规被取消中标资格，除扣除保证金、中标服务费不退外，给采购人造成损失的还应当赔偿损失，且不得参加该项目重新开展的采购活动。

（3）合同签订前，若中标人经营状况发生变化，中标人须及时向采购人说明情况，采购人认为中标人不具备履约能力，可取消其中标资格。

六、中标通知书

（1）采购人依法确定中标人后，代理机构以书面形式发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人无正当理由改变中标结果的，应承担相应责任。

七、串标、提供虚假材料谋取中标行为

1.有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）其他法律法规规定的串标行为。

2.有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的投标资料；

（5）其他弄虚作假的行为。

八.质疑和投诉

（一）、质疑

1.质疑提出

1.1质疑人应是参加本项目招标投标的潜在供应商，且仅对其参加的采购环节有质疑的权利：

①供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；

②供应商为法人或者其他组织的质疑，应当由法人和被授权代表签字盖章，并加盖公章，同时提供双方的身份证原件；

③供应商委托代理人进行质疑，应提交供应商签署的法人授权委托书（法人签字并盖鲜公章）原件，提供双方的身份证原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

1.2提出质疑的有效时间：

1.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2.2开标过程：当场提出；

1.3.质疑有效形式：以书面形式原件递交，口头、复印件、转交等均为无效。

1.4.质疑应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

在法定有效期内，一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。否则可拒收。

2.质疑受理及答复

2.1质疑受理：只接收质疑供应商法人或被授权人以书面形式递交的原件质疑，转交或口头、复印件等以及对不符合法定受理条件、质疑事项不明确、缺乏事实和法律依据的质疑，代理机构将书面告知质疑供应商拒绝受理。

2.2质疑接收

地址：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦1015室。

联系人：任老师，电话：029-81510917。

2.3代理机构在收到有效质疑函原件后7个工作日内（若需求证取证，此时间不计算在内）作出书面答复。代理机构答复质疑不应超出采购人授权范围，对评审过程及中标结果的质疑答复，由原评标小组协助答复，质疑答复的内容不得涉及供应商的商业秘密。

2.4质疑供应商收到答复后24小时内应进行回复确认，逾期未回复视为接受。

（二）、投诉

质疑供应商对质疑答复不满意，可在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。投诉时,应提交投诉书和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。同级财政部门接受投诉。

（三）、质疑投诉的法律适用

1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由采购监督管理部门列入不良行为记录名单。对于供应商捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料)进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由采购监督管理列入不良行为记录名单，并禁止其1-3年内参加政府采购活动。

2、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（四）、无效质疑

①质疑人未参与本项目的投标；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系；

③未在规定期限内提出质疑；

④质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

⑤质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，质疑人就同一程序环节再次提出质疑的；

⑧法律法规规定的其他条件。

九.合同签订

1、中标人在获取中标通知书后二十五天内与采购人签订合同。

2、中标人无正当理由不签订合同，采购人有权取消其中标资格并没收其投标保证金。给采购人造成损失的，应当予以赔偿，并承担相应法律责任。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标人应按照合同约定履行义务，完成供货及伴随服务。若经采购人同意，中标人也可依法采取分包方式履行合同。分包部分应为项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务等，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

十.重新采购和不再采购

10.1重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：（符合现场变更采购方式的除外）

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（2）满足资格要求或实质响应不足三家的；（经审批可采取其他采购方式的除外）

（3）所有供应商的报价均超出预算金额或最高限价，采购人不能支付的；

（4）项目有重大变化，需重新采购的；

（5）法律法规规定的其他情形。

10.2 不再采购

因重大变故，采购任务取消，将不再进行采购。

十一.纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

11.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标方法”没有规定的评标因素和标准进行评标。

11.4 对与招标活动有关的工作人员的纪律要求

与招标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及招标有关的其他情况。在招标活动中，与招标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响招标程序正常进行。

十二.政府采购信用融资

本项目执行《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）：1.政府采购信用融资，是指银行业金融机构（简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

2.各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。

3.中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

4.对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。

5.供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

十三、纪律和监督

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。否则一切法律后果自担。

3.对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标方法”没有规定的评标因素和标准进行评标。

4.对与招标活动有关的工作人员的纪律要求

与招标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及招标有关的其他情况。在招标活动中，与招标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响招标程序正常进行。

十四、款项支付

1.采购人不得无正当理由不依法确认采购结果、拒绝签订采购合同、单方面要求修改合同或者不及时按合同要求支付采购资金，违反诚实信用原则损害供应商利益。

2.采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）供应商为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

十五、履约验收

中标人应严格按照招标要求及投标响应进行履约，履约验收是对中标人履约的检查和审核，是检验采购质量的关键环节，如期间发现质量问题，应按照合同相关条款，及时处理，保护采购人的合法权益。

合同中详细约定履约验收方案，明确验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准包括所有客观、量化指标。验收相关验收意见作为验收时的参考资料。

采购人应按照合同约定对履约情况进行验收，记录并出具验收报告。

十六、采购方式变更

1.按照87号令，实质性响应的供应商不足三家时，采购人可重新采购，也可采用其他采购方式。采用其他采购方式采购的，需经财政部门批准。

竞争性谈判相关规定：

（1）评标委员会自行转为竞争性谈判小组，招标文件转为竞争性谈判文件，开标报价转为谈判首次报价；

（2）竞争性谈判需进行不少于两轮（含首次报价）的报价，经谈判后采购需求没有实质性变化，则后次投标报价不应高于前次报价，否则为无效投标，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

（3）确定成交供应商的原则：满足采购需求，质量和服务相等且报价最低（有效报价）为成交供应商。

（4）成交人确定后，无正当理由拖延或拒签合同，采购单位有权取消其中标资格，并按推荐顺序重新确定成交单位，也可重新采购。

2.提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有一家时，可重新采购，也可采取单一来源方式采购：对公开招标达到数额标准的项目，经财政部门审批同意采用单一来源方式采购的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条规定办理；未达到公开招标数额标准的项目，采购人需采用单一来源采购的，执行陕财办采资〔2018〕26号文件规定。

十七、需要补充的其他内容

【见供应商须知前附表】

# 第三章  评标办法

本项目采用综合评估法，满分为100分。

一、总则

1.1本次采购执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

1.2采购活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3本次评标采用综合评估法。评标小组将根据本评标标准和方法，对通过实质性审查的供应商进行评审和比较。未规定的评标标准和方法不作为评标的依据。

1.4采购活动开始至授予中标人合同，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

1.5在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

1.6中标人确定后，采购人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

二、评标委员会

1.评标小组组成

（1）依法从专家库中随机抽取相关专业的专家4名与1名采购人代表组建评标小组。

（2）评标小组推荐一名专家担任组长，负责项目评审工作。

2.评标步骤

（1）采购人进行供应商资格评审；

（2）评标小组对通过资格评审的供应商进行投标符合性及其他实质性审查；

（3）评标小组按照招标文件规定的评标标准、评标因素及评标办法，对通过实质性评审的投标文件进行商务技术综合评审、比较、打分；

（4）代理机构复核评审结果；

（5）评标小组修正评审结果（若有）；

（6）最后，由评标小组编写评标报告，所有评委在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。有不同意见应书面说明理由，有异议且不进行书面说明的，视为同意评标结果。

（7）评审只对投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不作为评审依据。

3.评委的不良行为

（1）未按招标文件规定的评审程序、评审职责以及评审方法和标准进行独立评审;

（2）泄露评审文件、评审情况;

（3）应回避但未主动申请回避的;

（4）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益;

（5）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务;

（6）以评审专家身份从事有损政府采购公信力活动的。

4.需要共同认定的事项存在争议的,评委会按照少数服从多数的原则做出结论。

5.评委与参加采购活动存在下列情形之一的,应当主动回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

（2）参加采购活动前3年内与供应商发生过法律纠纷；

（3）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（4）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的；

（5）参加过本采购项目前期咨询、论证；

（6）与其他评委来自于同一单位或有利害关系的；

（7）法律法规规定的其他应予回避的情形。

二、评审

1.★资格审查（实质性要求）

| 序号 | 评审要素 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织 | 提供合法有效的营业执照 |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 被授权人投标，提供法定代表人资格证明和法定代表人授权书；法定代表人投标，提供法定代表人资格证明。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2023年至今任意六个月的社保缴费（须含养老）及完税凭证（须含增值税）。（依法免税提供相关证明文件） |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供完整的2023年年度财务报表（按企业成立后的自然年计算，成立未满一年的，可提供企业成立至投标前一个月的财务报表） |
| 5 | 供应商须具备自然资源行政主管部门颁发的地质灾害治理工程施工乙级或乙级以上资质，并具有合格有效的安全许可证。 | 证书复印件加盖公章，合格有效。 |
| 6 | 拟派项目经理须具备水利水电工程或矿业工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有合格有效的安全考核b证；或具备水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程相关专业的中级或中级以上职称，且无在建项目。 | 证书复印件加盖公章，提供无在建项目承诺书，合格有效。 |
| 7 | 供应商不得在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）有失信记录 | “信用中国”：未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人; “中国政府采购网”:未被列入严重违法失信行为记录名单； 查询记录截图加盖公章，（其他组织信息无法查证的可提供说明及承诺）。 |
| 8 | 参加本政府采购活动前三年内（2021年7月至提交投标文件截止时间止）在经营活动中无重大违法违规记录、无重大行政处罚、无重大安全事故的书面声明 | 声明原件。 |
| 9 | 符合政府采购法第二十二条承诺 | 提供承诺 |
| 10 | 缴纳投标保证金 | 保证金缴纳凭证+到账证明 |

- 说明 ：①资格由采购人依法进行审查。②合格划“√”，不合格划“×”；有一个“×”，则结论为“不合格”，即为无效投标，不再参加后续评审。无效投标由供应商现场核实后书面签字确认，拒不确认或确认后拒不签字，视为同意，投标文件不退还。（被授权人未到现场视为认可接受评审结果）

- 2.★投标符合性审查（实质性要求）

|  | 审查因素 | 审查标准 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件盖章签字 | 开标报价表（唱标用）、投标函：签字盖章，合格有效 | 按照招标文件要求审查 |
| 2 | 投标文件数量 | 满足招标文件要求 | 纸质文件正本一本，副本四本；电子文件两套；开标报价表； |
| 3 | 投标有效期 | 不低于招标要求 | 投标截止日起120天 |
| 4 | 交工期 | 满足招标要求 | 施工部分自合同签订生效之日起180个日历日内完工 |
| 5 | 质保期 | 不低于招标要求 | 自工程部分终验收合格之日起2年 |
| 6 | 养护期 | 满足招标要求 | 自工程部分终验收合格之日起3年。 |
| 7 | 付款 | 满足招标要求 | 合同签订后预付除暂列金、养护、监测费用外合同总价款的40%，工程部分完工后付至工程结算总价款的90%，工程终验收合格后付至工程结算总价款的97%，剩余3%质保期结束双方无异议后一次性支付；绿化养护部分费用按三年期逐年分别支付30%、30%、40%（满年一次性支付） 。 |
| 8 | 质量保证金 | 满足招标要求 | 工程结算总价款的3% |
| 9 | 质量要求 | 满足招标要求 | 符合现行《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》、设计标准及国家相关规范要求。 |
| 10 | 投标报价 | 未超过标段预算 | 1标段：预算金额2,405,227.86元 2标段：预算金额1,620,082.13元 3标段：预算金额1,652,317.38元 |
| 11 | 非联合体投标 | 声明有效 | 非联合体投标声明 |
| 12 | 合同条款 | 实质性响应合同条款 | “第四章 合同条款及格式”要求 |
| 13 | 投标承诺 | 承诺内容、签字盖章，合格、有效 | 按照招标文件承诺 |
| 14 | 诚信投标承诺 | 承诺内容、签字盖章，合格、有效 | 按照招标文件诚信投标承诺 |

- 注：合格划“√”，不合格划“×”，一项“×”，结论为“不合格”，即为无效投标，不再参加后续评审。无效投标由供应商现场核实后书面签字确认，拒不确认或确认后拒不签字，视为接受同意，投标文件不退还。（被授权人未到现场视为认可接受评审结果）

- 说明：（1）评标小组应以客观、公正、审慎的原则对投标文件进行审查，对投标文件中同类问题表述不同、含义不明确、内容模糊或计算错误等内容，可按修正原则进行修正，也可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，但供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

****对招标文件中表述不同、含义不明确、内容模糊等内容，由代理公司进行解释确认。

- （2）评标小组要求供应商澄清、说明投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。评标小组不接受供应商的主动澄清要求。

（3）通过实质性审查的投标文件，按照评分因素进行评审、比较打分。

3.评审标准

| 满分 | 评审 分项 | 评审内容及分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 投标 报价30分 | 低价优先法。 1）评标基准价：即最低投标报价＝评标基准价； 2）投标报价得分=评标基准价/投标报价×30。投标报价=评标基准价，其价格得分为30分； 3）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。 |  |
|  |  | 价格优惠：本项目承接人为小微企业，且提供合格有效的中小企业声明函（或残残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函+省级以上管理部分出具的证明文件等），投标报价优惠3%，以优惠后的价格进行评审。 |  |
|  | 商务 技术70分 | 施工方案10分 | 1.（7分）针对本项目拆除、清运、平整、土方挖运、砌筑、水渠修筑、道路施工等提出详细的施工方案，方案全面，主题明确，内容针对性强得【5，7】分；方案全面，但内容针对性不强得【2，5）分；方案不全面，或无实质性内容【0，2）分。 2.（3分）质保期内工程部分维护维修方案:包括质保期内免费维保承诺以及维护、返修、巡查、响应方式和时间的详细方案，以上方案完整，内容详实且针对性强得【1，3】分;方案不完整或无实质性内容得【0，1)分。 |
|  |  | 养护方案10分 | 针对矿山绿植栽种、修护、补栽、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、防涝防旱以等制定详细方案，方案全面，主题明确，内容针对性强得【7，10】分；方案全面，但内容针对性不强得【3，7）分；方案不全面，或无实质性内容【0，3）分。 |
|  |  | 监测方案3分 | - 对矿山环境、植被生长、地质情况、水质及地质灾害等方面制定监测方案，方案全面，主题明确，内容针对性强得【2，3】分；方案全面，但内容针对性不强得【1，2）分；方案不全面，或无实质性内容【0，1）分。 |
| ， |  | 确保工期、质量、文明施工的措施4分 | 确保工期的实施方案，措施得当，预期效果明显得【0，1】 确保质量的实施方案，措施得当，预期效果明显得【0，1】 确保文明施工的实施方案，措施得当，预期效果明显得【0，1】 环境保护实施方案，措施得当，预期效果明显得【0，1】 |
|  |  | 安全生产保障措施4分 | 提出针对本项目的安全管理目标、安全管理标准以及对施工人员、施工现场、施工环境、施工设备、灾难灾害等安全问题的保障措施，目标明确，方案完整，措施有效得【2，4】分；方案完整但措施一般得【1，2）分；方案不完整或无措施保障得【0，1）分。 |
|  |  | 项目经理部组成20分 | 1.拟派本项目经理具备水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程相关专业高级职称得3分。提供项目经理类似业绩合同一份得2分，最高得4分。 2.拟派本项目技术负责人具有水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程相关专业中级职称得1分，高级职称得2分。 3.拟派本项目施工员、质检员、安全员、材料员、预算员每人得1分，共计5分，每增加一人得0.5分，最高加6分。 注：拟派所有人员以相关证书作为审查依据，且在本单位注册，提供本单位社保缴纳凭证，未提供不得分。 |
|  |  | 材料、设 备投入计 划10分 | - 提供施工所投材料、设备、工具清单，种类齐全，数量充足，能保证项目顺利实施得【2，4】分；种类不全或数量较少得【0，2）分。 - 提供绿植选型清单：产地明确、品种准确、数量满足要求、成活率等，清单内容完整明确，符合招标要求得【3，6】分；清单不完整得【0，3）分。 |
|  |  | 应急预案5分 | 项目实施过程中可能出现的应急事件及处置措施，例如： 大风雨季施工，危险部位施工，山体滑坡等突发应急事件处置。 应急事件考虑周全、预案制定合理，处置措施得当得 【3，5】分；应急事件考虑基本周全、预案制定较合理，处置措施 较得当得【1，3）分；未提供或应急事件考虑不周全、预案制定不合理，处置措施不得当得【0，1）分。 |
|  |  | 业绩 4分 | 提供 2021年1月1日至今承担过矿山修复项目业绩，每个业绩合同计 2分，最高计 4分。（合时间以合同签订时间为准。要求：合同首页、清单页、双方签字盖章页，并在提供的合同每页加盖投标人单位公章；未提供或不清晰导致 无法识别的不予认可。 |

4.问题修正

（1）投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

（2）被拒绝的投标文件，供应商不得通过修正或撤消不合格要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的文件；

（3）投标文件出现下列情况之一，按以下原则修正（以下“开标报价表”均指唱标用报价表）：

a、“开标报价表”：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，无大写以小写为准；

b、投标文件正本与副本不一致时，以正本为准；正本与“开标报价表”相应内容不一致时，以“开标报价表”为准；

c、“明细报价表”汇总金额与“开标报价表”投标报价不一致，以“开标报价表”为准修正“明细报价表”汇总金额；“明细报价表”单价与数量计算总和与明细汇总金额不一致时，以“明细报价表”的汇总金额为准修改“明细报价表”的单价（数量以采购需求为准），供应商承担报价错误的不利后果；

d、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

e、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

f、多处内容交叉不符时，以上面顺序进行修正；

g、报价问题修正，均以对采购方有利对投标方不利的方式进行。

注：按上述方法修正后的内容，经供应商确认后产生约束力，否则可视为无效投标。

5.评审打分

5.1 评标小组按规定的量化因素和分值对技术商务进行评审、比较、打分，并计算出综合评审得分。

5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.无效标（见前附表）

7.投标文件的澄清和补正

7.1 在评标过程中，评标小组可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

7.2 澄清、说明和补正不得改 变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

7.3 评标小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

8.中小企业

（1）依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，在政府采购活动中享受政策优惠。但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的企业除外。小微企业按《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文规定标准确认。依据中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，在参加政府采购活动时，应当提供《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。享受小微企业政策优惠的中标人，《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随中标结果公告一同公示，接受社会监督。若提供的资料与事实不符，将承担经济和法律责任。

（4）在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9. 废标

（一）递交投标文件或者实质响应不足三家。（按照87号令可采用其他采购方式的除外）

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）所有供应商的报价均超过了最高投标限价，采购人不能支付的。

（四）法律法规规定的废标情形。

废标后，除采购任务取消情形外，应当按规定重新组织采购。

矿山地质环境治理工程施工合同

蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目

甲  方： 蒲城县自然资源局

乙  方：

日  期：       2024 年   月

蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目

甲方： 蒲城县自然资源局

乙方：

为确保实施矿山地质环境治理工程质量，按期完工，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商，就工程施工事宜达成一致，特订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：  蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目

2、工程地点：            。

3、工程内容：            。

4、资金来源：            。

第二条  工程承包方式

1、本工程采用包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收的承包方式。

2、本工程中各分项工程不允许分包。

第三条  工程承发包范围

1、总价包干，具体施工内容以图纸和工程量清单为准，如果施工图纸中有在工程量清单中未体现的部分视同已分摊到工程量清单子项中（设计变更和签证除外）；

2、负责施工周边环境的协调处理和相关费用。

第四条  合同工期

本合同总工期     个月，其中治理工程期     个月，养护期    个月。开工日期以监理工程师（或甲方代表）开具的开工令为准。

第五条  合同价款

本合同项下工程总造价为人民币：      （小写：      ）元。

第六条  付款方式

合同签订后预付除暂列金、养护、监测费用外合同总价款的40%，工程部分完工后付至工程结算总价款的90%，工程终验收合格后付至工程结算总价款的97%，剩余3%质保期结束双方无异议后一次性支付；绿化养护部分费用按三年期逐年分别支付30%、30%、40%（满年一次性支付） 。

第七条  组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、招标文件（含补充通知和答疑）；

2、投标函及其附录；

3、中标通知书；

4、本合同协议书；

5、专用合同条款及其附件；

6、通用合同条款；

7、农民工工资保证金缴纳证明；

8、现场施工人员人身意外伤害保险单据；

9、标准、规范及有关技术文件；

10、施工图纸；

11、工程量清单；

12、已标价工程量清单或预算书；

13、双方有关工程洽商的会议纪要或补充文件。

第八条  工程材料要求

凡用于工程的材料必须符合招标文件要求，必须按照有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计部门同意并发正式书面通知，经甲方代表及监理方签证后，方可用于工程。因材料改变或代用导致的合同价款变更，双方同意按以下方式处理：变更或代用的材料价格高于投标文件中原材料价格的，按预算价格；变更或代用的材料价格低于投标文件中原材料价格的，按实际价格。

第九条  工程质量

1、本工程必须严格按照设计施工图纸、说明文件和国家颁发的治理工程规范、规程和标准进行施工，按国家施工验收规范验收，质量必须达到合格工程，争创优良。

2、工程监理：监理单位负责本工程的施工监理工作，履行检查监理职能，有权对本工程的施工质量进行全过程检查和监理。

3、隐蔽工程必须经监理单位以及甲方单位检查验收并签章后方可进行下一道程序，监理单位、甲方代表在接到隐蔽工程检查通知单48小时内进行检查。

第十条  施工准备

1、甲方应向乙方提供设计图纸与技术资料，同时组织好图纸会审与技术交底工作。

2、乙方应组织工程技术人员在本合同签订之后7天内完成本工程的施工组织方案及施工进度计划，并交甲方及监理方进行审定。乙方应按审定的施工组织方案及施工进度计划组织施工。

3、甲方按审定的施工组织方案及时向乙方提供满足施工需要的工程用地。

4、乙方的临时设施应搭设在甲方指定的场地范围内，并在工程竣工验收合格后7日内予以拆除，清空场地。

5、合同签订之日起7日内乙方应组织施工机械设备进场，并严格按照合同规定的日期开工。

第十一条  工程设计变更

1、甲方有权对设计图纸进行变更，对工程量进行调增、调减，这均属于合同范围，乙方应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方批准并加盖甲方公章后，乙方才能按变更图进行施工。

2、乙方不得擅自变更设计，否则，乙方应无条件将工程恢复至原设计图纸的要求，由此产生的费用及导致甲方损失的，由乙方承担且工期不予顺延。

3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担且工期不予顺延。

4、甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认；对于可能重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当造成损失的，由乙方负责。

5、关于变更、签证的申报程序：

5.1、乙方应在接到甲方指令单、设计变更15天内或者签证事件发生15天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，甲方、监理单位有权拒绝签证）提交补充预算或报甲方、监理单位签证确认工程量。

5.2、签证上报甲方审核存档时间如超出规定时间未上报甲方审核存档的，分以下两种情况处理：

5.2.1、该签证增加造价，甲方将视为乙方愿意独立承担该签证所产生的所有费用，有权拒绝给予签证，结算不计算该签证造价。

5.2.2、该签证在原合同预算的基础上减少成本，甲方将对此签证直接审核计算，结算时直接按甲方预算价从工程款中扣除，乙方不得有任何异议。

5.3、现场签证单统一使用甲方规定的格式，此单由乙方填写，甲方及监理单位审核并加盖甲方、乙方、监理单位的公章。

5.4、办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关该案或数据原件，签证单原件一式五份，甲方、乙方双方各两份，监理单位一份。所有在施工过程中签发的签证单，乙方须凭原件在结算时计取。

6、确定变更价款

6.1、合同附件中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格对设计变更部分的造价进行结算。

6.2、当合同中已有类似于变更工程的价格，即工程分部的工艺及耗用人工、辅材、机械都相同于已有的工程分部，只是主材变更的，则只调整主材价格差额部分，计取相应的税金，其它费用均不调整。

6.3、当合同中没有适用或类似于变更工程的价格的，工日单价按定额计算，材料单价如在投标报价书中有可适用或类似价格的，则按照投标报价书；如果投标报价书内没有可适用或类似的，则按市场价水平由双方共同协商确定。

第十二条  安全生产与文明施工

1、乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全，并签订《安全生产责任书》。

2、乙方负责管理本合同项下工程的施工作业安全，乙方必须配备合格的专职安全管理人员1名，加强施工作业的安全管理。

3、乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。施工过程中发生的一切安全生产事故均由乙方承担事故责任，并承担所有费用及对甲方造成的经济损失。

4、甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及对安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

5、发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。

6、乙方必须为其施工人员办理意外伤害保险，保险费用由乙方承担。同时，乙方须将保单复印件在签订本合同后15天内报送甲方备案。超过15天未办理保险的，由甲方代为购买，保险费及在甲方在购买保险过程中产生的必要费用在工程款支付时扣除。

7、乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

8、乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

第十三条  竣工验收及交付

1、本工程验收分为初验和终验，初验为      ，终验为      ，终验合格后工程交付。

2、工程验收以国家有关验收规范，质量评定标准和设计施工图等相关技术文件以及双方签订的合同条款、规定为验收依据。

3、工程初验主要是对已完成治理工程质量进行验收，验收不合格乙方应按甲方要求进行返工，并承担返工的发生费用且工期不顺延，治理工期结束仍未达到初验合格的，乙方除继续返工外按合同总价款的5％向甲方承担违约责任。工程初验合格后次日起进入养护工期，养护期结束工程终验。

4、工程终验是对全部工程质量进行验收，验收不合格，乙方应按甲方提出的要求进行返工，并承担返工的发生费用。

5、乙方在本工程竣工、申请验收时应向甲方和监理单位提交完整的验收资料和竣工验收报告共     套，甲方在收到资料后将组织有关部门进行工程预验收，提出工程质量等级建议，报请上级有关部门审定，然后由甲方会同有关部门组织工程竣工验收。

6、工程终验合格后7天内，乙方应填写工程移交书，向甲方申请移交工程；因乙方责任逾期向甲方移交工程，导致甲方时间延误的，乙方承担因此产生的一切后果。

7、乙方应在工程终验合格后7天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料，并将所有承包范围内的工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，甲方有权派人强行拆除并清理，乙方承担甲方由此支付的所有费用（包括但不限于委托处理费用）。

8、工程工程终验达到合同验收要求，乙方不得因自身的经济纠纷而拒绝交付工程。

9、本工程质量缺陷保正期为 2 年，质量缺陷保正期内，因施工原因造成的工程质量缺陷由乙方无偿维修，乙方接到通知后立即派人修复，所派人员需在乙方接到通知后五天内到达现场进行修复，否则甲方可委托其他单位进行维修，维修费在乙方工程款中扣抵，乙方不得提出异议。

第十四条  竣工结算

1、工程竣工终验合格后   天内，乙方应向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及工程变更签证资料，进行工程竣工结算。

2、工程竣工结算中，关于设计变更导致的工程量及工程价款增减，双方按实结算。

3、甲方应在收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后    个工作日内进行核实，给予确认或者提出修改意见。

4、甲方确认竣工结算报告后    个工作日内向乙方支付工程竣工价款。

5、甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，可协商共同委托第三方进行工程结算审计，如未能协商一致的，按本合同第十九条关于争议的约定处理。

第十五条  付款事项约定

1、乙方申请支付工程款必须满足以下条件：

(1)已完成工程量应符合质量标准；

(2)施工资料同步完成；

(3)试验（复试）报告证明所用材料合格并满足合同要求；

(4)经监理工程师验收合格；

(5)安全文明施工符合国家规范、法规和招标文件的要求；

(6)无因欠发施工人员工资，而出现上访或其他不良事件。如未能达到以上要求，工程款停止支付，直至整改至符合以上要求。

2、工程付款申请单必须使用甲方编制的付款申请单据。

3、工程款审核和支付：

(1)工程初验合格后乙方将已完成工程量清单、工程量结算单以及工程款结算申请交监理人进行审查，审查期限     个工作日；

（2）监理方审查签字完成后报甲方进行审批，审查期限     个工作日，审批完成后由乙方开具与付款等额的增值税普通发票；

第十六条  双方的权利和义务

甲方的权利和义务：

1、协助乙方处理周边关系，费用由乙方承担。

2、向乙方现场交验施工范围界限、施工测量水准点、坐标控制点。

3、派驻工地现场代表，甲方指定     同志为施工现场代表。

4、对工程进度、工程质量进行监督、检查并负责隐蔽工程记录、签证，定期召开工程质量、安全、工程进度的调度例会，协调解决施工中的问题和事宜。

乙方的权利和义务：

1、制订安全生产规章制度，设置安全机构和配备安全监督人员，搞好安全生产与沿线交通的安全工作，设置安全警示标志和安全防护措施，所有作业人员一律购买相应保险，如发生安全事故所造成的一切损失概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

2、确定项目经理        ，项目经理必须具备地质相关专业高级工程师资格。

3、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理和维修工作。

4、做好材料的采购、供应和预制构件的生产、加工与定货，及时向甲方提供质量检测报告，报监理和甲方代表审查。

5、为了加强工程质量监管工作，施工过程中各种检测工作由甲方统一安排，乙方支付检测费。

6、每月向甲方报送施工进度计划实施报告，隐蔽工程完工时及时申请验收，提供月、季工作计划和统计报告。

7、乙方必须按时支付民工工资，工资发放后按月向甲方提供工资表及银行支付单据复印件（须加盖公章）。如果因未及时足额支付民工工资造成上访的，按到县级人民政府或职能部门上访3000元/人/例处罚，到县级以上人民政府及其职能部门上访5000元/人/例处罚，其处罚金额在履约保证金中扣除。

8、施工过程中产生的石料均归当地县级人民政府所有，乙方除本项目自用外不得擅自处理，如有违反，甲方有权终止合同。

第十七条  违约责任

1、因甲方原因导致工期延误的，工期顺延，甲方承担乙方由此而发生的经济损失。

2、因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应按合同价款的万分之三向甲方支付违约金，延误超过30日的，甲方有权解除合同，乙方并应按合同价款的3%向甲方支付违约金。

3、因乙方原因导致监理人延期工作的，乙方按日对监理人进行补偿，补偿标准为监理总费用与合同规定工期的平均值。因工期延误甲、乙双方解除合同对监理方造成的损失以及违约责任全部由责任方承担。

4、若乙方出现转包或违法分包情况，一经查实，视为乙方违约，一周内未改正的，扣除本合同总工程价款的10%。超出两周的，甲方有权终止合同，没收其履约保证金，并令其退场。

5、乙方必须指派投标书中承诺的项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员到施工现场负责施工工作，中途不得更换。如因特殊原因确需更换的需提前向甲方提出书面申请并取得同意后方可更换，更换人员资质只能更换同等级或更高级别。

6、乙方违约金甲方可从工程结算价款中直接扣除。

第十八条  合同解除

1、甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

2、乙方无故停止施工超过15天，甲方有权解除合同，乙方并应按合同价款的10%向甲方支付违约金。

3、有下列情形之一的，甲、乙双方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行。

4、一方依据本合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第十九条关于争议的约定处理。

5、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第十九条  争议解决

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决。若协商不成，双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼。

第二十条  附则

- 本合同一式     份，正本     份，副本     份，甲方执     份正本    份副本，乙方执    份正本    份副本。

- 2、本合同的签订须经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章。

3、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为该合同的补充合同，具有同等法律效力。

4、本合同自签订之日起生效，工程尾款全部付清后自然终止。

第二十一条  补充条款

1、退出机制

（1）因乙方原因造成重大安全责任事故和重大质量事故的，将予以清退出场，三年内不能参与甲方负责项目的工作；

（2）乙方在本项目工作过程中，发生违法乱纪、行贿行为或因此受到法律、法规制裁的，甲方根据具体情况，有权对乙方进行清退出场的处理。

2、其他要求

（1）乙方应该按照现行有关安全文明施工要求，按照规定创建规范的施工现场，包括施工现场内的围挡、地面硬化、施工场地相邻的施工道路的维修、排水，宣传工作和标准化的现场管理标示牌，费用含在合同包干价内。在上级职能部门、行政主管部门，甲方及监理单位的每月例行的安全文明检查中，达不到陕西省自然资源厅印发《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》的，每发生一次乙方应承担违约金2000元（人民币）。

（2）乙方不严格按照《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》执行，在施工中违反有关规定或不按照设计图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收办法和施工操作规程施工，经甲方或监理发现，及时通知乙方后，乙方除立即纠正整改外，甲方有权视情节轻重要求乙方承担违约金1000至10000元（人民币）。

（3）乙方施工中要严格按照设计图纸施工，严格执行国家现行的规范、验收标准组织施工，严格把质量关。对工序施工质量自检后，经监理、甲方、或质检站复查，发现还有分项、分部工程未能达到符合《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》及有关施工验收规定，每发生一次乙方愿意承担违约金2000元（人民币）。

（4）项目人员要求：① 项目经理、项目技术负责人必须押证施工。项目经理每周在施工现场的时间不少于5天且每月不少于22天。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/天·人标准向甲方支付违约金；②项目经理、技术负责人及其他技术人员必须服从甲方现场代表及监理工程师的监督管理，严格履行工作职责，严把质量关口，对甲方代表及监理方质检发现的不合格工程及时进行返工。甲方代表、监理人每发现一处因乙方管理职责履行不到位而引发的工程质量问题，每次、每处处于项目经理、技术负责人各 1000元罚款；③对拒不服从管理的，甲方有权要求乙方撤换项目经理或其他管理人员；④易燃、易爆物品、地上、地下管线和各种设施由乙方落实专人负责管理，如发现以上人员脱岗或管理不力，每人次惩扣500元（人民币）；⑤项目经理在施工期内对甲方要求的例会或专题会议等出席率必须达到100%。

（5）监理人监理权限：①协助甲方编制本项目相关管理制度；②审批施工组织设计和技术方案，向乙方提出书面建议报告；③审查乙方报送的施工总进度计划、月度进度计划、周进度计划，并将审查结果报甲方；④协助施工图的审核和各专业施工图纸的综合审核，并将审核结果报甲方；⑤工程施工进度、质量的核查、监督权；⑥监督施工现场的文明施工和施工安全管理；⑦工程结算的复核权；⑧负责检验批验收，主持分部分项工程验收会，接受当地政府质量安全监督部门的检查验收，主持相关问题整改和监督检查；⑨参加工程验收、审查乙方的工程资料，协助甲方进行各项验收及工程的移交；有关法律法规规定的其他权限。

（6）监理人经过甲方书面批准才能执行的职权：①追加合同价格和费用补偿；②工期顺延；③批准对设计或合同规定的材料设备的换用；④现场签证；⑤对项目经理的更换；⑥下达开工令、停工令、复工令；⑦对乙方的罚款数额超过1万以上的罚款通知。

（7）监理人在施工现场的办公场所、生活场所均由乙方负责，产生的相关费用由乙方承担。

（8）上一工序或上阶段工程必须经甲方及监理方验收合格后方可进入下道工序或下阶段工程施工。未经验收便进入下道工序或下阶段工程施工，未造成质量安全问题的，乙方每次向甲方支付违约金3000元（人民币）；造成质量安全问题的，乙方除承担本合同中约定的关于质量安全问题的责任外，需每次向甲方支付违约金5000-10000元（人民币）；未经验收便进入下道工序或下阶段工程施工累计达三次以上，按履约保证金的20%向甲方支付违约金。

（9）乙方必须在甲方批准的作业范围内组织施工作业，超越甲方批准的作业范围所造成的一切损失和责任由乙方自行承担，工期不顺延。

（10）乙方的工程施工质量低劣，或发生严重的安全事故，或在规定工期内没有完成全部工程，或因乙方发生债权债务纠纷导致本工程无法正常施工，甲方有权无条件解除与乙方签订的工程承包合同。乙方从收到甲方发出的解除工程承包合同通知书或撤离施工现场书面通知书之日起7日内，必须无条件撤离施工现场，并自行承担撤离施工现场所引起的一切费用，对乙方所缴纳的履约保证金不予退还。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

（委托代理人）                    （委托代理人）

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

联系方式：                         联系方式：

合同签订时间：                     合同签订时间：

附  件

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产协议书

附件3：环境保护协议书

附件1：

工程质量保修书

甲方（全称）： 蒲城县自然资源局

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                          签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括 本工程承包范围内全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为      个月，质量保修期自养护期满终验合格之日起计算。保修期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：                            乙方：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：     

委托代理人：                      委托代理人：    

联系电话：                      联系电话：

附件2

安全生产协议书

甲方： 蒲城县自然资源局

乙方：

为切实落实安全生产责任，明确甲、乙双方安全管理工作的权利及义务，确保相关方作业人员的安全与健康，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《陕西省安全生产条例》《建设工程施工现场管理规定》《建设工程施工现场消防安全技术规范》《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》和《施工现场临时用电安全技术规范》等有关国家、地方法律法规、规范，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就

施工安全管理协商达成一致，签订该安全生产协议书。

一 、安全管理目标承诺

（一）事故管理目标。

事故发生率为零；事故及时结案率100%。

（二）安全管理目标。

1.严格落实施工作业安全措施。

2.施工现场各级职能人员岗位安全责任100%落实。

3.施工用电、施工机械设施单项验收合格率100%。

4.施工现场各类机械、机电设备设施等完好率100%；作业人员安全教育工作执行率100%；特种工人持证上岗率100 %。

5.安全检查频次和检查内容符合率100%；事故隐患整改率100%。

二、权利与义务

（一）甲方权利和义务  监督检查乙方现场安全管理、职业健康监护、安全防护措施落实和隐患整改等情况。

1.甲方对作业活动现场安全管理、职业健康监护、安全防护措施落实和隐患整改等情况进行安全监督检查，并有权责令乙方消除不安全隐患。

2.对违反法律法规、安全生产标准和相关规章制度的行为进行纠正，并依照有关制度规定进行经济处罚，甚至要求乙方停工整顿，直至单方解除合同。

3.甲方的安全监督检查不作为乙方安全责任豁免的依据以及甲方安全责任的增加。

4.由于乙方责任等导致的事故，甲方有权就事故造成的损失向乙方索赔。

5.法律法规规定的其它权利和义务。

（二）乙方权利和义务。

1.严格执行国家、行业的劳动安全制度规定。

2.施工安全

2.1施工安全一般要求

该治理区的施工，必须严格执行《安全生产法》等有关法律、法规的相关规定，确保安全生产，为此必须采取如下措施：

(1)施工单位必须具备相关的资质和安全生产许可证，整个工程施工过程中，必须按照建筑企业安全生产条例的要求进行，开工前对现场环境因素和重大危险源向所有人员进行交底，并进行三级安全教育和培训。

(2)所有管理人员必须经考核合格，取得安全资格证，特殊工种必须取得操作资格证和学习《操作规程》后，才能从事相应的岗位工作。

(3)施工前必须对现场四周设置安全警戒标志，严禁无关人员进入，防止发生人员伤亡事故。

(4)必须采用信息化施工，加强对边坡的监测和检查，遇险情立即停工并通知相关人员撤离，通报相关单位采取措施消除隐患后方可继续作业。

(5)必须严格执行施工组织设计，有序作业，严禁乱挖。

(6)制定安全应急预案，责任落实到人，准备好安全应急设备等；

(7)施工前编制安全与文明施工细则，组织现场全体施工人员学习；

(8)严格按照安全生产操作规程办事，经常检查施工现场有无安全隐患，发现问题及时研究和处理。

(9)做到文明施工，施工现场整洁，交通通畅，排水良好，各种材料分类堆码齐全，垃圾、污水及时处理。

2.2特殊要求

鉴于治理区岩石裸露边坡上部裂隙化程度高、岩体破碎、边坡高度大、坡面陡立，现状发育4处崩塌隐患，存在安全隐患，为保障现场作业人员的安全，施工单位必须编制专项安全施工方案，专项安全施工方案经专家审查通过后施工单位方可组织施工。

2.3工程施工危险源

(1)坡面施工危险源：处于高边坡施工，机械必须平稳操作，稳妥停置，防止操作不当发生翻车事故。

(2)坡脚危险源：施工时块石掉落砸伤施工人员。施工单位应做好安全防范措施，确保无安全事故发生。

(3)施工用电危险源：由专业人员进行施工用电的接线操作，禁止其他人员进行施工用电的操作。

2.4临时排水措施

若工程施工处于汛期，施工单位在施工时必须修建临时排水渠。

3.其它未注明的内容，参照国家、地方法规执行。

三、安全绩效考核

乙方接受甲方比照国家、地方有关法律法规和本企业的管理制度，对违反安全生产管理制度予以经济考核，直至终止合同，并承担由此造成的经济损失。

四、协议书期限及其它

（一）责任范围：乙方承担项目作业活动中的职业安全健康及环境的安全的管理工作。

（二）责任期限：本责任书作为工程施工合同的附件，同业务合同同时生效，至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，直至业务质保期结束，人员撤离现场时止。

（三）本协议书作为业务合同附件，具有等同合同的法律效益。

甲方（签章）：            乙方（签章）：

法定代表人：                 法定代表人：

日期：      年＿月＿日        日期：      年 ＿月 ＿日

附件3：

环境保护协议书

甲方： 蒲城县自然资源局

乙方：

为了有效保护生态环境，防止工程施工过程对环境造成污染和疾病的发生，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》等法律法规标准对环境保护的要求，充分考虑施工过程中的环境控制因素，特签订此环境保护协议书。

一、甲方的权利义务

对乙方进行环境保护方面的告知，并监督检查。

二、乙方的权利义务

（一）施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离措施。

（二）在工程施工组织设计中应有大气防治、水土、噪声污染和改善环境的有效措施。

（三）大气污染防治。

1.施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

2.拆除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，并应在规定期限内将废弃物清理完毕。

3.施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。合理安排施工内容，遇有四级风以上天气时，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业。

4.从事土方、渣土和施工垃圾运输应采取密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。

5.施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

6.施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。

7.施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（四）固体废弃物（建筑垃圾）的产生与清运管理

1.建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

2.施工现场应设置密封式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。

3.废弃沥清、涂料、油漆等建筑危废，由施工单位按照规定予以处理。

4.施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准的要求。

（五）水土污染防治。

1.施工现场应设置水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排放市政污水管网或河流。

2.施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。

（六）火灾的预防。

1.制定施工现场火灾事故应急预案，对火灾事故造成的二次污染进行控制，确保火灾事故造成的二次污染为0。

2.作业人员必须持有效的特种作业证，作业现场必须采取必要的安全和消防措施，必须在有人监护下工作，作业完毕后必须确认安全后方可离开。高风险动火时要编写现场处置方案，做好应急响应准备。

三、环境绩效考核

乙方承诺依法按照协议要求执行，接受地方有关部门的管理级监督检查。对发现乙方存在违反环保管理规定的，处有关行政部门的处罚外，乙方还须承担由此对甲方产生的经济损失。

四、责任书期限及其它

（一）责任范围：乙方承担项目施工中的环境保护管理及环保事件的预防工作。

（二）责任期限：本责任书作为工程施工合同的附件，同施工合同同时生效、同时终止，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。自本工程开工之日起至工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。

（三）甲乙双方未尽事宜，另行协商解决。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

法定代表人：                                  法定代表人：

日期：                                         日期：

第五章 工程量清单

一、工程量清单

- 一标段

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一标段（图斑1号至4号、7号 至11号，共计9个图斑） |  |  |
| 1 | 1.CT6105262016000877001 |  |  |
| 1.1 | 废弃建筑物拆除 |  |  |
| 1.1.1 | 浆砌石拆除 | m³ | 586 |
| 1.2 | 废渣清运 |  |  |
| 1.2.1 | 废渣清运 | m³ | 364 |
| 1.2.2 | 危岩清理 | m³ | 200 |
| 1.3 | 场地整平 |  |  |
| 1.3.1 | 土石挖运 | m³ | 2536.5 |
| 1.3.2 | 土石摊铺 | m³ | 5073 |
| 1.3.3 | 土石压实 | m³ | 2536.5 |
| 1.4 | 干砌石挡墙砌筑 |  |  |
| 1.4.1 | 挡墙砌筑 | m³ | 245 |
| 1.5 | 覆土 |  |  |
| 1.5.1 | 土方采购 | m³ | 948.5 |
| 1.5.2 | 土方挖运 | m³ | 948.5 |
| 1.5.3 | 素土摊铺 | m³ | 948.5 |
| 1.5.4 | 土方倒运 | m³ | 190 |
| 1.6 | 绿化 |  |  |
| 1.6.1 | 鱼鳞坑整地 | 个 | 1380 |
| 1.6.2 | 植树(刺槐) | 株 | 1622 |
| 1.6.4 | 植树(1.8m侧柏) | 株 | 242 |
| 1.6.5 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 1452 |
| 1.6.6 | 养护 | 公顷 | 19.2 |
| 1.6.7 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 10.5 |
| 1.7 | 监测 |  |  |
| 1.7.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 1.8 | 标识牌 |  |  |
| 1.8.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 1.8.2 | 警示牌 | 个 | 1 |
| 2 | 2.CT6105262016000400007 |  |  |
| 2.1 | 废渣清运 |  |  |
| 2.1.1 | 废渣清运 | m³ | 1800 |
| 2.2 | 场地整平 |  |  |
| 2.2.1 | 土石挖运 | m³ | 9600 |
| 2.2.2 | 土石摊铺 | m² | 19200 |
| 2.2.3 | 土石压实 | m³ | 9600 |
| 2.3 | 绿化 |  |  |
| 2.3.1 | 挑穴整地 | 个 | 1500 |
| 2.3.2 | 植树(刺槐) | 株 | 1080 |
| 2.3.3 | 植树（核桃树） | 株 | 183 |
| 2.3.4 | 养护 | 公顷 | 20.04 |
| 2.3.5 | 耕地培肥（三年） | 亩 | 77.6 |
| 2.4 | 截排水沟 |  |  |
| 2.4.1 | 基槽开挖 | m³ | 117.2 |
| 2.4.2 | 明渠浇筑（C20） | m³ | 48.84 |
| 2.4.3 | 碎石垫层 | m³ | 305.25 |
| 2.4.4 | 伸缩缝 | m² | 11.72 |
| 2.4.5 | 排水沟模板 | m² | 488.4 |
| 2.5 | 排水管涵 |  |  |
| 2.5.1 | 混凝土开挖 | m³ | 8 |
| 2.5.2 | C20垫层 | m³ | 34.56 |
| 2.5.3 | 灰土夯填 | m³ | 90 |
| 2.5.4 | 800波纹管 | m | 30 |
| 2.5.6 | 路面恢复 | m³ | 8 |
| 2.6 | 监测 |  |  |
| 2.6.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 2.7 | 标识牌 |  |  |
| 2.7.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 2.7.2 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 3 | 3.CT6105262016000805001 |  |  |
| 3.1 | 废渣清运 |  |  |
| 1.1.1 | 废渣清运 | m³ | 100 |
| 1.1.2 | 危岩清理 | m³ | 40 |
| 3.2 | 场地整平 |  |  |
| 3.2.1 | 土石挖运 | m³ | 805.1 |
| 3.2.2 | 土石摊铺 | m² | 2683.67 |
| 3.2.3 | 土石压实 | m³ | 805.1 |
| 3.3 | 覆土 |  |  |
| 3.3.1 | 土方采购 | m³ | 385.71 |
| 3.3.2 | 土方挖运 | m³ | 385.71 |
| 3.3.3 | 素土摊铺 | m³ | 385.71 |
| 3.3.4 | 土方倒运 | m³ | 20 |
| 3.4 | 绿化 |  |  |
| 3.4.1 | 鱼鳞坑整地 | 个 | 156 |
| 3.4.2 | 挑穴整地 | 个 | 1030 |
| 3.4.3 | 植生袋 | m³ | 18 |
| 3.4.4 | 植树(刺槐) | 株 | 290 |
| 3.4.5 | 植树(1.8m侧柏) | 株 | 125 |
| 3.4.6 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 1133 |
| 3.4.7 | 养护 | 公顷 | 6.756 |
| 3.4.8 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 3.7 |
| 3.5 | 监测 |  |  |
| 3.5.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 3.6 | 标识牌 |  |  |
| 3.6.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 3.6.2 | 警示牌 | 个 | 1 |
| 4 | 4.CT6105262016000805002 |  |  |
| 4.1 | 废渣清运 |  |  |
| 4.1.1 | 废渣清运 | m³ | 550 |
| 4.1.2 | 危岩清理 | m³ | 80 |
| 4.2 | 场地整平 |  |  |
| 4.2.1 | 土石挖运 | m³ | 714.5 |
| 4.2.2 | 土石摊铺 | m² | 2383 |
| 4.2.3 | 土石压实 | m³ | 714.5 |
| 4.3 | 覆土 |  |  |
| 4.3.1 | 土方采购 | m³ | 484.16 |
| 4.3.2 | 土方挖运 | m³ | 484.16 |
| 4.3.3 | 素土摊铺 | m³ | 484.16 |
| 4.3.4 | 土方倒运 | m³ | 15.68 |
| 4.4 | 挡土埂 |  |  |
| 4.4.1 | 挡土埂设置 | m³ | 70 |
| 4.5 | 绿化 |  |  |
| 4.5.1 | 鱼鳞坑整地 | 个 | 114 |
| 4.5.2 | 挑穴整地 | 个 | 3985 |
| 4.5.3 | 植生袋 | m³ | 60 |
| 4.5.4 | 植树(刺槐) | 株 | 280 |
| 4.5.4 | 植树(1.8m侧柏) | 株 | 166 |
| 4.5.5 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 3985 |
| 4.5.6 | 养护 | 公顷 | 14.196 |
| 4.5.7 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 8.2 |
| 4.6 | 监测 |  |  |
| 4.6.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 4.7 | 标识牌 |  |  |
| 4.7.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 4.7.2 | 警示牌 | 个 | 1 |
| 5 | 7-10、 C61050020091171200551830 01等4处 |  |  |
| 5.1 | 废渣清运 |  |  |
| 5.1.1 | 废渣清运 | m³ | 350 |
| 5.1.2 | 危岩清理 | m³ | 80 |
| 5.2 | 场地整平 |  |  |
| 5.2.1 | 土石挖运 | m³ | 1341.15 |
| 5.2.2 | 土石摊铺 | m² | 2682.3 |
| 5.2.3 | 土石压实 | m³ | 1341.15 |
| 5.2.4 | 坡面修整 | m² | 6074.4 |
| 5.3 | 覆土 |  |  |
| 5.3.1 | 土方采购 | m³ | 2513.67 |
| 5.3.2 | 土方挖运 | m³ | 2513.67 |
| 5.3.3 | 素土摊铺 | m³ | 2513.67 |
| 5.3.4 | 土方倒运 | m³ | 183.83 |
| 5.4 | 挡水埂 |  |  |
| 5.4.1 | 挡土埂设置 | m³ | 70 |
| 5.5 | 干砌石挡墙砌筑 |  |  |
| 5.5.1 | 挡墙砌筑 | m³ | 85.8 |
| 5.6 | 截排水沟 |  |  |
| 5.6.1 | 基槽开挖 | m³ | 54.096 |
| 5.6.2 | 明渠浇筑（C20） | m³ | 30.9 |
| 5.6.3 | 碎石垫层 | m³ | 10.815 |
| 5.6.4 | 伸缩缝 | m² | 3.09 |
| 5.6.5 | 排水沟模板 | m² | 41.2 |
| 5.7 | 绿化 |  |  |
| 5.7.1 | 鱼鳞坑整地 | 个 | 1337 |
| 5.7.2 | 植树(刺槐) | 株 | 3243 |
| 5.7.2 | 植树(1.8m侧柏) | 株 | 810 |
| 5.7.3 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 7265 |
| 5.7.4 | 撒播草籽 | 公顷 | 3.1 |
| 5.7.5 | 养护 | 公顷 | 42.24 |
| 5.7.6 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 24.7 |
| 5.8 | 监测 |  |  |
| 5.8.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 6.9 | 标识牌 |  |  |
| 5.9.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 5.9.2 | 警示牌 | 个 | 4 |
| 6 | 11.CT6105262016000559100 |  |  |
| 6.1 | 废渣清运 |  |  |
| 6.1.1 | 废渣清运 | m³ | 100 |
| 6.2 | 场地整平 |  |  |
| 6.2.1 | 土石挖运 | m³ | 349.45 |
| 6.2.1 | 土石摊铺 | m² | 698.9 |
| 6.2.3 | 土石压实 | m³ | 349.45 |
| 6.3 | 覆土 |  |  |
| 6.3.1 | 土方采购 | m³ | 640 |
| 6.3.2 | 土方挖运 | m³ | 640 |
| 6.3.3 | 素土摊铺 | m³ | 640 |
| 6.4 | 挡水埂 |  |  |
| 6.4.1 | 挡土埂设置 | m³ | 39 |
| 6.5 | 绿化 |  |  |
| 6.5.1 | 挑穴整地 | 个 | 1509 |
| 6.5.2 | 植树(刺槐) | 株 | 478 |
| 6.5.2 | 植树（侧柏1.8m） | 株 | 243 |
| 6.5.3 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 1509 |
| 6.5.4 | 撒播草籽 | 公顷 | 0.9 |
| 6.5.5 | 养护 | 公顷 | 10.188 |
| 6.5.6 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 4.7 |
| 6.6 | 监测 |  |  |
| 6.6.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 6.7 | 标识牌 |  |  |
| 6.7.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 6.7.2 | 警示牌 | 个 | 1 |
| 二 | 施工临时工程 |  |  |
| 1 | 其他临时工程费 | % | 3 |

- 二标段

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第二标段（图斑5号、6号、 21号、22号，共计4个图斑） |  |  |
| 1 | 5-6,C610500200907712003408 7001等两处 |  |  |
| 1.1 | 废渣清运 |  |  |
| 1.1.1 | 废渣清运 | m³ | 500 |
| 1.1.2 | 危岩清理 | m³ | 400 |
| 1.2 | 场地整平 |  |  |
| 1.2.1 | 土石挖运 | m³ | 714.5 |
| 1.2.2 | 土石摊铺 | m² | 2383 |
| 1.2.3 | 土石压实 | m³ | 714.5 |
| 1.2.4 | 坡面修整 | m³ | 3977.5 |
| 1.3 | 覆土 |  |  |
| 1.3.1 | 土方采购 | m³ | 5282 |
| 1.3.2 | 土方挖运 | m³ | 5282 |
| 1.3.3 | 素土摊铺 | m³ | 5282 |
| 1.4 | 挡土埂 |  |  |
| 1.4.1 | 挡土埂设置 | m³ | 70 |
| 1.5 | 干砌石挡墙砌筑 |  |  |
| 1.5.1 | 挡墙砌筑 | m³ | 158 |
| 1.6 | 绿化 |  |  |
| 1.6.1 | 挑穴整地 | 个 | 986 |
| 1.6.2 | 植树（刺槐） | 株 | 4093 |
| 1.6.3 | 植树（1.8m侧柏） | 个 | 2100 |
| 1.6.4 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 2062 |
| 1.6.5 | 养护 | 公顷 | 40.176 |
| 1.6.6 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 27 |
| 1.6 | 矿洞封堵 |  |  |
| 1.6.1 | 刺丝围栏 | m | 150 |
| 1.6.2 | 0.5m高干砌石封堵 | m³ | 38 |
| 1.7 | 截排水沟 |  |  |
| 1.7.1 | 基槽开挖 | m³ | 82.37 |
| 1.7.2 | 明渠浇筑（C20） | m³ | 34.32 |
| 1.7.3 | 碎石垫层 | m³ | 214.5 |
| 1.7.4 | 伸缩缝 | m² | 8.24 |
| 1.7.5 | 排水沟模板 | m² | 353.2 |
| 1.8 | 蓄水池 |  |  |
| 1.8.1 | 浆砌块石 | m³ | 93.78 |
| 1.8.2 | C30抗渗混凝土 | m³ | 4.92 |
| 1.8.3 | C15混凝土垫层 | m³ | 9.75 |
| 1.8.4 | 防护栏杆、爬梯制作安装 | t | 0.36 |
| 1.8.5 | 砂浆抹面 | m² | 47.86 |
| 1.9 | 监测 |  |  |
| 1.9.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 1.10 | 标识牌 |  |  |
| 1.10.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 1.10.2 | 警示牌 | 个 | 5 |
| 2 | 21-22.CT6105262016000826001 等2处 |  |  |
| 2.1 | 废渣清运 |  |  |
| 2.1.1 | 废渣清运 | m³ | 445 |
| 2.1.2 | 危岩清理 | m³ | 260 |
| 2.2 | 场地整平 |  |  |
| 2.2.1 | 土石挖运 | m³ | 2315 |
| 2.2.2 | 土石摊铺 | m² | 4630 |
| 2.2.3 | 土石压实 | m³ | 2315 |
| 2.3 | 覆土 |  |  |
| 2.3.1 | 土方采购 | m³ | 3005 |
| 2.3.2 | 土方挖运 | m³ | 3005 |
| 2.2.3 | 素土摊铺 | m² | 3005 |
| 2.4 | 挡土埂 |  |  |
| 2.4.1 | 挡土埂设置 | m³ | 231 |
| 2.5 | 绿化 |  |  |
| 2.5.1 | 挑穴整地 | 个 | 1623 |
| 2.5.2 | 植树(刺槐) | 株 | 1308 |
| 2.5.2 | 植树(1.8m侧柏) | 株 | 1109 |
| 2.5.3 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 1623 |
| 2.5.4 | 撒播草籽 | 公顷 | 2.3 |
| 2.5.5 | 养护 | 公顷 | 24 |
| 2.5.6 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 28.3 |
| 2.6 | 监测 |  |  |
| 2.6.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 2.7 | 标识牌 |  |  |
| 2.7.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 2.7.2 | 警示牌 | 个 | 8 |
| 二 | 施工临时工程 |  |  |
| 1 | 其他临时工程费 | % | 3 |

- 三标段

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第三标段（图斑12号至20号， 共计9个图斑） |  |  |
| 1 | 12.CT6105262016000422011 |  |  |
| 1.1 | 废渣清运 |  |  |
| 1.1.1 | 废渣清运 | m³ | 300 |
| 1.2 | 场地整平 |  |  |
| 1.2.1 | 土石挖运 | m³ | 873 |
| 1.2.2 | 土石摊铺 | m² | 1746 |
| 1.2.3 | 土石压实 | m³ | 873 |
| 1.3 | 覆土 |  |  |
| 1.3.1 | 土方采购 | m³ | 1663.1 |
| 1.3.2 | 土方挖运 | m³ | 1663.1 |
| 1.3.3 | 素土摊铺 | m³ | 1663.1 |
| 1.3.4 | 土方倒运 | m³ | 200.4 |
| 1.4 | 挡土埂 |  |  |
| 1.4.1 | 挡土埂设置 | m³ | 115 |
| 1.5 | 干砌石挡墙 |  |  |
| 1.5.1 | 干砌石挡墙砌筑 | m³ | 115 |
| 1.6 | 绿化 |  |  |
| 1.6.1 | 挑穴整地 | 个 | 8404 |
| 1.6.2 | 植生袋 | m³ | 180 |
| 1.6.3 | 植树(刺槐) | 株 | 1018 |
| 1.6.4 | 植树(1.8m侧柏) | 株 | 537 |
| 1.6.5 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 9103 |
| 1.6.6 | 撒播草籽 | 公顷 | 2.2 |
| 1.6.7 | 养护 | 公顷 | 42.204 |
| 1.6.8 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 19.5 |
| 1.7 | 监测 |  |  |
| 1.7.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 1.8 | 标识牌 |  |  |
| 1.8.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 1.8.2 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 2 | 13-14.CT6105262016000422053 等2处 |  |  |
| 2.1 | 废渣清运 |  |  |
| 2.1.1 | 废渣清运 | m³ | 360 |
| 2.2 | 场地整平 |  |  |
| 2.2.1 | 土石挖运 | m³ | 1329.2 |
| 2.2.2 | 土石摊铺 | m² | 2658.4 |
| 2.2.3 | 土石压实 | m³ | 1329.2 |
| 2.3 | 覆土 |  |  |
| 2.3.1 | 土方采购 | m³ | 2285.8 |
| 2.3.2 | 土方挖运 | m³ | 2285.8 |
| 2.3.3 | 素土摊铺 | m³ | 2285.8 |
| 2.4 | 挡土埂 |  |  |
| 2.4.1 | 挡土埂设置 | m³ | 250 |
| 2.5 | 绿化 |  |  |
| 2.5.1 | 挑穴整地 | 个 | 1380 |
| 2.5.2 | 植生袋 | m³ | 30 |
| 2.5.3 | 植树（刺槐) | 株 | 1057 |
| 2.5.4 | 植树(1.8侧柏) | 株 | 865 |
| 2.5.5 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 1380 |
| 2.5.6 | 撒播草籽 | 公顷 | 4.5 |
| 2.5.7 | 养护 | 公顷 | 20.484 |
| 2.5.8 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 12.5 |
| 2.6 | 监测 |  |  |
| 2.6.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 2.7 | 标识牌 |  |  |
| 2.7.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 2.7.2 | 警示牌 | 个 | 5 |
| 3 | 15-20.CT6105262016000535055 等6处 |  |  |
| 3.1 | 废渣清运 |  |  |
| 3.1.1 | 废渣清运 | m³ | 700 |
| 3.1.2 | 危岩清理 | m³ | 200 |
| 3.2 | 场地整平 |  |  |
| 3.2.1 | 土石挖运 | m³ | 1737.25 |
| 3.2.2 | 土石摊铺 | m² | 3474.5 |
| 3.2.3 | 土石压实 | m³ | 1737.25 |
| 3.3 | 覆土 |  |  |
| 3.3.1 | 土方采购 | m³ | 3373 |
| 3.3.2 | 土方挖运 | m³ | 3373 |
| 3.3.3 | 素土摊铺 | m³ | 3373 |
| 3.4 | 挡土埂 |  |  |
| 3.4.1 | 挡土埂设置 | m³ | 282 |
| 3.5 | 干砌石挡墙 |  |  |
| 3.5.1 | 干砌石砌筑 | m³ | 164.5 |
| 3.6 | 绿化 |  |  |
| 3.6.1 | 挑穴整地 | 个 | 110 |
| 3.6.2 | 植树(刺槐) | 株 | 1633 |
| 3.6.3 | 植树(1.8侧柏) | 株 | 1270 |
| 3.6.4 | 植灌木（紫穗槐） | 株 | 110 |
| 3.6.5 | 撒播草籽 | 公顷 | 3.2 |
| 3.6.6 | 养护 | 公顷 | 28.476 |
| 3.6.7 | 土壤培肥（有机肥） | 亩 | 14 |
| 3.7 | 监测 |  |  |
| 3.7.1 | 环境效果监测 | 次 | 72 |
| 3.8 | 标识牌 |  |  |
| 3.8.1 | 标识牌制作安装 | 个 | 1 |
| 3.8.2 | 警示牌 | 个 | 8 |
| 二 | 施工临时工程 |  |  |
| 1 | 其他临时工程费 | % | 3 |

第六章 图 纸

（另册）

1.1图纸目录

1.2图纸（另册）

1.3图纸中工程量与清单不一致时，以清单量为准。

第七章  技术标准和要求

- 工程概况

- 1、工程名称：蒲城县自然资源局-蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目

- 2、标段划分：3个标段

- 3、工程地点： 1标段：渭南市蒲城县高阳镇东加录村周围

- 2标段：高阳镇六合采石厂附近

- 3标段：桥陵镇中武村周边

- 4、工程概况及范围：蒲城县2024年桥山（药王山片区）矿山生态保护修复项目共治理图斑22处，修复面积约为25.80hm²，其中恢复旱地1.77hm²，林地10.65hm²，草地13.09hm²。主要工程有：地灾消除，地貌重塑，排水渠施工、植被栽种、标识标牌制作安装，环境效果监测地形地貌监测、土地质量监测、林地管护、撒播树种草籽、养护等工程。（本次招标包含生态修复施工图及工程量清单内的全部工程治理内容。图纸见附件，清单后附）

- 5、交工期：施工部分自合同签订生效之日起180个日历日内完工。

- 6、工程质保期：自工程部分终验收合格之日起2年。

- 7、养护期：自工程部分终验收合格之日起3年。

- 二、质量标准：

- 1、符合现行《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》、设计标准及国家相关规范要求。

- 2、如工程质量达不到约定条件，一经发现，乙方应返工，直至达到合同约定条件，返工费用乙方承担。经两次以上返工后仍达不到约定标准，采购人有权终止合同，拒付乙方已完工项目工程款并保留进一步追究法律与经济责任的权利。

- 3、履约过程中，乙方要严格落实工程监测、维护养护责任，杜绝工程遭到人为破坏，对治理工程后续维护出现的问题及时予以解决。

- 4、乙方须严格按照国家标准、行业标准及招标要求进行养护。

- 5、乙方应诚信履约，严禁项目履行中偷工减料，弄虚作假，以次充好，防止豆腐渣工程。

- 三、施工及养护技术规范

- （一）施工

- 1、本项目施工应符合国家有关地质灾害施工建设标准强制性条文和国家或有关部门关于地质灾害施工方面现行的标准规范、规程、定额等要求。

- 2、在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则乙方应采用最新的标准或规范规定进行施工。

- （二）养护管护

- a）管护内容及方法

- 管护对象为治理区内的林地、草地，管护方法采用复垦后林草地专人看护的管护模式。

- b）管护措施及频率

- 管护措施包括覆土的增肥，绿化植被的抚育、灌溉、病虫害防治、冻害防治、植被补种等。

- ①抚育

- 绿化区树木栽植当年抚育不少于 2 次，需苗木扶正，适当培土。第 2、3 年每年抚育 1-2 次， 植株抚育面积要逐年扩大。松土不可损伤植株和根系，松土深度宜浅，不超过 10cm。当林木郁 闭度达 0.9 以上，被压木占总株数的 20-30%时，即可进行间伐。

- ②灌溉

- 本次养护浇水采取喷水养护，喷水养护分强制养护期和常规养护期，强制制养护 1 年， 2 次/月浇水，始终保持土壤湿润；常规养护期 3 年，根据天气情况，适时浇水，平均 1 次/ 月，如遇连续干旱，根据土壤墒情适时浇水，平均 7 天/1 次。喷水时水量不宜太大，以免冲走土壤、种子及幼苗。

- ③植树区培肥

- 在植物播种或苗木种植前及植物出苗或苗木栽种后，根据不同季节，选择不同的施肥方式。施肥后应立即浇水，以防烧苗。

- ④病虫害防治

- 可在早春各种植被将要进入旺盛生长期以前，即植被临发病前喷适量的波尔多液或甲基托布津或多菌灵 1 次，以后每隔 2 周喷一次，连续喷 3～4 次。

- ⑤补种

- 本项目乔灌木成活率为 85%，植草成活率为 90%，未达到设成活率，必须对植被进行补种。如果苗木成活率或种子萌发率过低以及出苗不整齐时，要进行苗木补植、补种。补播的种子植物要具有自播能力，进行催芽预处理，播后勤于水、肥管理等。

- 四、施工安全生产、环境保护要求

- 1、乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件、安全操作规程、生产安全制度和具体的安全措施。努力实现“零职业病、零事故、零污染”的安全环保生产业绩目标。

- 2、遵照预防为主的原则，做到建设工程施工和环境保护并举，推行清洁生产，实现环境污染全过程控制。

- 3、预防、控制和消除职业危害，保护员工健康，以确保工程项目的安全生产。

- 4、乙方应对在实施作业过程中可能产生的废水、废液或废弃物全部回收或进行无害化处理，防止对水体、土壤和生态植被环境的污染和损害。

- 5、施工完毕，乙方应做到工完、料净、场地清，恢复现场整洁状态，并消除所造成的环境污染。

- 五、拟派项目团队

- 乙方拟派本项目团队须人员配备充足，专业性强，岗位职责明确。

- 六、安全标准

- 乙方须严格按照国家相关安全标准及相关规范执行，针对应急事件有明确的处理措施及方案。

- 七、施工材料要求

- 1、乙方供应的材料应按规定按时、按质、按量供应，且须满足采购人要求， 材料进场须准备材料进场清单，由甲乙双方签字确认并留存。

- 2、乙方所进场的主要原材料、设备，须有出厂合格证书，试验/化验报告，使用说明，检测/检验报告及设备验收标准等。甲方可随机抽检，并有权对其进行化验、检测（费用由乙方承担），不合格品不允许进场使用，且乙方承担由此带来的一切损失。

- 3、根据工程需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料，乙方原因费用乙方承担；甲方原因超出部分费用由甲方承担。

- 4、材料供应不及时造成停工待料时，其停工、窝工损失乙方自行承担。

第八章  投标文件内容及格式

目 录

一、资质

资质评审索引表......................................................页码

1.法定代表人资格证明...........................................

2.法定代表人委托授权书.............................................

3.营业执照..................................................

4.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺................

5.财务报表..........................................................

6.缴税和社保凭证................................................

7.相关资质证明........................................................

8.安全许可证证书...................................................

9.项目经理相关证书....................................................

10.无在工程建承诺书....................................................

11.无重大违法记录、无重大行政处罚、无重大安全事故书面声明等声明..........

12.供应商信用记录截图..................................................

13.保证金缴纳凭证.....................................................

- 二、商务技术

符合性审查索引表....................................................

综合评审索引表.......................................................

（一）商务部分

1）投标函............................................................页码

2）开标报价表......................................................

3）工程量清单........................................................

4）中小企业声明函....................................................

5) 供应商关联关系声明..............................................

6）投标承诺..........................................................

7) 诚信投标承诺

8）商务响应/偏离表.....................................................

9)非联合体投标声明..........................................

10）其他商务文件......................................................

（二）技术部分

1）投标企业简介....................................................页码

2）施工方案..........................................................

3）养护方案.........................................................

4）监测方案........................................................

5）确保工期、质量、文明施工的措施.....................................

6）安全生产保障措施....................................................

7）项目经理部组成......................................................

8）材料、设备投入计划................................................

9）应急预案....................................................

10)业绩.......................................................

11）其他技术资料...................................................

（三）附表格式......................................................

投标文件编制说明： 1、本投标文件格式，仅起到样式作用，编制文件前，请详细阅读招标文件。 2、供应商认为必要，可以在本章格式基础上做其它细化、补充、扩展，并且做到内容与页码的一一对应，否则后果自负。 3、本招标文件格式中相关表格如不够填写时，供应商可以自行扩展。 4、投标文件必须编制目录和页码，本文件目录为主目录，供应商在主目录基础上可进一步细分目录，且按目录页码顺序进行装订，否则后果自负。

资质评审索引表

| 序号 | 评审要素 | 评审内容所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 供应商须具备自然资源行政主管部门颁发的地质灾害治理工程施工乙级或乙级以上资质，并具有合格有效的安全许可证。 |  |
| 6 | 拟派项目经理须具备水利水电工程或矿业工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有合格有效的安全考核b证；或具备水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程相关专业的中级或中级以上职称，且无在建项目。 |  |
| 7 | 供应商不得在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）有失信记录 |  |
| 8 | 参加本政府采购活动前三年内（2021年7月至提交投标文件截止时间止）在经营活动中无重大违法违规记录、无重大行政处罚、无重大安全事故的书面声明 |  |
| 9 | 符合政府采购法第二十二条承诺 |  |
| 10 | 缴纳投标保证金 |  |

- 供应商应对本表的准确性、合法性、可辨认性负责，“评审内容对应页码”应准确无误，否则后果自负。

- 一、资质（部分格式，非法人单位参照执行））

1.法定代表人资格证明

| 法定代表人资格证明 致： （采购人名称） ： （法 定 代 表 人 姓 名）在（供 应 商 名 称）任（职 务 名 称）职务，是（供 应 商 名 称）的法定代表人（或负责人）。 特此证明！ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称（盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： | 日期： |

附法定代表人身份证

2.法定代表人授权委托书

| 法定代表人授权委托书 致： （采购人名称） ： （供应商法定代表人姓名）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理 项目 标段的投标、合同签约及履行等具体事项。 我单位对被授权人的签字负全部责任。 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。本授权书从签字之日起生效。 授权期限：自投标文件签字之日（含签字当日，以投标文件中签字最早的日期起算）至投标有效期截止之日止。（若本项目投标有效期延长，则该授权期限自动延长）。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： | 被授权人（签字或盖章）： | 日期： |

附：法定代表人及被授权人身份证

说明：1.被授权人投标，提供本表。法人投标，可不提供本表。

2.本委托书授权期限不能少于投标有效期。

3.政府采购法第二十二条承诺

承诺函

（采购人名称）        ：

我单位作为参加    （项目名称及标段）          采购活动的供应商，现郑重承诺我单位具备中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的如下条件:

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力;

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; .

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

4.无在建工程承诺书

无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名），现阶段未担任任何在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

5.无重大违法记录、无重大安全事故书面声明等声明

声 明

（采购人名称）        ：

我单位在此郑重声明：我单位在参加本政府采购活动前三年内（2021年7月至提交投标文件截止时间止）在经营活动中无重大违法违规记录、无重大行政处罚、无重大安全事故记录。

以上情况若有不实，我单位愿承担相应的法律责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

- 6.保证金缴纳证明

保证金缴纳凭证+到账证明

1、投标保证金金额、提交时间及提交形式请按照“投标须知前附表”及“投标须知”中相关规定执行。

2、投标保证金凭证粘贴如下：

粘贴处

- 7.投标保函格式

编号：(工________字)第________号

(采购人)：________________

鉴于 (以下简称供应商)参加         项目**标段投标，应供应商申请，根据招标文件，我方愿就供应商履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方在供应商发生以下情形时承担保证责任：

1、供应商在招标文件规定的投标有效期内即________年________月________日后至________年________月________日内未经贵方许可撤回投标文件;

2、供应商中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订合同;

3、供应商中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;

4、招标文件规定的供应商应支付投标保证金的其他情形。

我方保证的金额为人民币____________元(大写： )。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后________日，即至________年________月________日止。

投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)代供应商向贵方支付投标保证金为人民币      元。

(2)如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币________元。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明供应商违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在________工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。

3、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

六、免责条款

1、因贵方违约致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律规定或贵方与供应商的另行约定，免除供应商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、因不可抗力造成供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

保证人：________________

法定代表人(或授权代理人)：________________

________年________月________日

- 说明：此保函格式内容不允许更改。

二、商务技术文件（部分格式）

符合性评审索引表

| 序号 | 评审分项 | 关联文件 | 关联文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标报价表 | 开标报价表 |  |
| 2 | 投标函 | 投标函 |  |
| 3 | 投标有效期 | 商务响应/偏离表 |  |
| 4 | 质保期 | 开标报价表 |  |
| 5 | 工期 | 开标报价表 |  |
| 6 | 养护期 | 开标报价表 |  |
| 7 | 质量保证金 | 商务响应/偏离表 |  |
| 8 | 付款 | 商务响应/偏离表 |  |
| 9 | 质量要求 | 开标报价表 |  |
| 10 | 合同条款 | 商务响应/偏离表 |  |
| 11 | 非联合体投标声明 | 非联合体投标声明 |  |
| 12 | 投标承诺 | 承诺函 |  |
| 13 | 诚信投标 | 诚信投标承诺函 |  |

综合评审索引表

| 评审项目 | 关联文件 | 关联文件对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 施工方案 | - 方案 |  |
| 养护方案 | 方案 |  |
| 监测方案 | 方案 |  |
| 确保工期、质量、文明施工的措施 | 方案 |  |
| 安全生产保障措施 | 方案 |  |
| 项目经理部组成 | 方案 |  |
| 材料、设备投入计划 | 方案 |  |
| 应急预案 | 方案 |  |
| 业绩 | 业绩合同 |  |

- 为了提高评审工作的效率及准确率，供应商应对以上索引表的准确性、合法性、正确性负责，保证“关联文件对应页码”准确无误，否则后果自负。

（一）商务部分

##### 1.投标函

投标函

致：            （采购人名称）

1、根据贵方            （项目名称）***标段     的招标文件，经踏勘或了解项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以(大写)     人民币，（小写：￥      元）的投标总报价承包上述工程的施工、材料供应、竣工验收，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部投标文件，包括有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、我方保证上述投标报价不低于我单位的成本价。不在合同履约过程中偷工减料，弄虚作假，以次充好，出现豆腐渣工程。

5、若我方中标，我方保证按交付工期        日历天内完成合同约定的竣工时间并移交全部工程，养护期：                   ；质保期为：自项目全部验收合格之日起      日。

6、我方保证工程质量等级达到           标准（合格/不合格）。

7、我方接受对所提交的投标文件在招标文件规定的有效期内的一切约束。

8、在合同协议书正式签署生效之前，贵方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件以及我方的有关承诺将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，同意不退回投标文件。

10、如果因我方放弃中标，我方承诺将承担给发包人带来的经济损失，接受扣除保证金和承担法律责任。

11、若我方中标，按采购要求向代理机构缴纳全额中标服务费用（已知晓此费用已含在投标总报价中），若未按时缴纳，同意代理机构扣除投标保证金，并追加加倍赔偿。

12、如我方被授权代表未参与项目开标会议及项目评审过程的签字确认、澄清、答疑等工作，我方完全认可接受开标过程及开评标结果，并放弃对其提出异议的权利。

13、本项目委派项目经理是             。

14、本项目投标有效期：自投标截止日起 120  日。

若违反以上条款，愿承担全部法律责任。

供应商名称（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月       日

##### 2.开标报价表

### 开标报价表

项目名称：                                  标段：

项目编号：                                  计价单位：人民币元

| 投标总报价 （元） | 交工期 | 质保期 | 养护期 | 质 量 | 优惠、声明 或承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

承诺：本表中投标总报价为完成该项目发生的所有费用总和，采购人不再支付任何费用。少报或多报、漏报、错（误）报的后果由供应商自行承担，少报漏报项目费用视为已含在报价中。

供应商对报价的一致性、准确性、合法性、合理性、完整性、有效性等负责，后果自负。投标截止后，本表不允许做任何澄清、修改，开标报价表为实质性响应。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：

说明：

1）、本表装订在投标文件中一份,单独密封一份现场递交；

2）、本表若与投标文件其他内容出现不一致，以本表为准；

3）、本表中的大写与小写不一致，以大写为准；

4）、价格为含税价，保留小数点后两位。

3.工程量清单计价

（1）工程项目投标报价汇总表

（2）分部分项工程量清单计价表

（3）措施项目清单计价表

（4）其他项目清单计价表

（5）规费、税金项目清单计价表

（6）主要材料价格表

注：1）.以上价格均为含税价。

2）.未填项目，视为已含在总报价中。

4.中小企业声明函

附1：

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的（项目名称 ）采购活动，施工和服务全部由符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 项目名称 ），属于 （ 其他未列明行业 ）；承建企业为（企业名称）        ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.（ 项目名称 ），属于（ （其他未列明行业 ）；承建企业为（企业名称）        ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

3.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

备注：1.根据工信部联企业〔2011〕300号 文件，本项目所属行业：

2.从业人员、营业收入、资产总额等数字以参加本采购活动的上年年末数字为准（或全年平均数字），无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.以上表格须填写规范、正确、清晰、真实、合法，否则后果自负。

附件2      《残疾人福利性单位声明函》（不符合，可不填）

（采购人名称）               ：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本次投标提供的施工和服务由符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 项 目 名 称 ） ， 属 于  （ 其他未列明行业 ） 行业；承建企业为（企业名称 ）            ，从业人员     人，营业收入为 	 万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 项 目名 称 ） ， 属 于  （ 其他未列明行业 ） 行业；承建商为（企业名称）              ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

3........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

附3：

《监狱或戒毒企业声明函》（非监狱或戒毒企业可不填写）

（采购人名称）               ：

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位。本次投标提供的施工和服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 项目名称 ） ， 属 于  （ 其他未列明行业 ） 行业；承建企业为（企业名称 ）            ，从业人员     人，营业收入为 	 万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（项目 名 称 ） ， 属 于 （ 其他未列明行业 ） 行业；承建企业为（企业名称）              ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

3.........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

- 5.投标单位关联关系声明

- 关联关系声明

- 致：（采购人名称）

- 作为贵公司（项目名称）的供应商，在此庄严承诺：

- 一、（投标主体名称）    与以下企业存在法人或企业负责人为同一人、或直接控股关系、或管理关系、或经济利益等关联关系：

- 1.与 （企业名称）          存在                关系，其为       （大型、中型、小型、微型）企业；

- 2.与 （企业名称）          存在                关系，其为       （大型、中型、小型、微型）企业；

- 3.与 （企业名称）           存在                关系，其为       （大型、中型、小型、微型）企业；

- ............

以上情况若未发生，请在横线上填“/”表示。

以上声明若有不实，我公司愿承担全部法律责任！

供应商：（公章）

日   期：

- 6.投标承诺

承诺 致：（采购人或采购代理机构名称）： 我方参加的贵公司（项目名称+项目编号+标段号） ，为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺： - 我方为投标文件的真实性、合法性承担法律责任，保证所有资料的真实性。 - 保证不低于成本竞争；保证遵守招标文件中的“价格不是中标的唯一条件” - 保证项目实施过程的安全。我方对履行合同过程的安全负全部责任，保质保时保量履行合同； （4）保证本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由我单位承担所有相关责任； （5）采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。若我方在项目实施过程中采用自有知识成果，在投标文件中提供相关知识产权证明文件，提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用我方所不拥有的知识产权，则在投标报价中包含了合法获得该知识产权的相关费用。

承诺单位： （盖章） 法定代表人或授权代表： （签字或盖章） 时间：

7.诚信投标承诺书

我公司参与        （项目名称）+（标段）            ，本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，损害招标人或其他供应商的合法权益；

五、在参加本采购活动前三年内，在国家相关网站（官网）上无招标文件规定的失信、违法违规行为；也未成为被任何第三方申请执行司法强制措施的对象；在投标截止时间前未处于受司法机关的审查、调查或者监管状态；

六、该项目的投标行为为本企业的真实行为，不存在转让和出借本企业的资质证书给他人的行为，也未允许他人以本企业的名义承揽该项目；

七、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

八、不向招标人或者评标小组成员行贿以牟取中标；

九、不扰乱西安市招标投标市场秩序；

十、不在开标后进行虚假恶意投诉；

十一、本企业也不存在以下情形：

（1）为招标方不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理单位；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者前期咨询、规范编制、项目管理、监理、检测等服务的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（9）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（10）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构或招标人存在其它利害关系的；

（11）与本项目其它投标单位的法定代表人/负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）被责令停业的或被暂停或取消投标资格的；

（13）财产被接管或冻结的；

（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（15）被信用中国列入黑名单的；

（16）不存在禁止投标的情形。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受招标投标监督管理部门作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

- 8.非联合体投标声明

- 致（采购人名称）：

- 我公司参加的贵公司（项目名称）+（项目编号）+（标段号）的项目，承诺：

- 未参与本项目其他供应商的投标，也未与其他供应商组成联合体投标。若有不实，愿承担全部后果。

- 特此声明！

- 声明人（盖公章）：

日期：

- 9.商务响应/偏离表

# 商务响应/偏离表

# 项目名称：                                    标段：

|  | 项目名称 | 招标要求 | 商务应答 | 偏离/响应 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标截止日起120天 |  |  |  |
| 2 | 交工期 | 交工期：施工部分自合同签订生效之日起180个日历日内完工。 |  |  |  |
| 3 | 质保期 | 自工程部分终验收合格之日起2年。 |  |  |  |
| 4 | 养护期 | 自工程部分终验收合格之日起3年。 |  |  |  |
|  | 付款 | 合同签订后预付除暂列金、养护、监测费用外合同总价款的40%，工程部分完工后付至工程结算总价款的90%，工程终验收合格后付至工程结算总价款的97%，剩余3%质保期结束双方无异议后一次性支付；绿化养护部分费用按三年期逐年分别支付30%、30%、40%（满年一次性支付） 。 |  |  |  |
| 5 | 质量保证金 | 工程结算总价款的3% |  |  |  |
| 6 | 质量要求 | 符合《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》、设计标准及国家相关规范要求。 |  |  |  |
| 7 | 投标报价 | 详见招标公告第一章（以标段为准） |  |  |  |
| 8 | 合同条款 |  |  |  |  |
| 9 | ..... | ....... |  |  |  |

注：在“商务应答”栏内填写投标真实内容，“响应/偏离”栏内填写“响应或正偏离、负偏离”，在“原因说明”栏内填写偏离原因。若合同条款全部响应，则可在对应栏内填写“合同条款全部响应”。

（二）技术部分

（一）企业概况

基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 法定代表人代表： | 企业性质： |
| 5 | 联系人： | 电话： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号： |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证 |  |
| 9 | 主营范围： 控股单位（或被控股单位）： 上属管理单位： 下属管理单位： |  |
| 10 | 其他需要说明的情况： |  |

投标单位（单位公章）：

日  期：

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表四：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员配置

1、项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包方及联系电话 |

2、主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名： | 年 龄： |
| 性 别： | 毕业学校： |
| 学历和专业： | 毕业时间： |
| 拥有的执业资格： | 专业职称： |
| 执业资格证书编号： | 工作年限： |
| 主要工作业绩及主要担任的工作： |  |

（三）业绩（附合同证明文件）

| 序号 | 合同 名称 | 签订 日期 | 用户 名称 | 标的 名称 | 合同 金额 | 交工 时间 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）、附表格式

附表1：投标文件封面格式

书脊处写明项目名称及供应商名称

项目编号： 正本/副本 ************项目***标段 投标文件 （资质文件/商务技术） 采购人： 供应商（名称+盖章）： 法定代表人或授权人（签字或盖章）： 地 址： 日 期：

附表2：投标文件密封封袋格式

项目编号： 正本/副本 ************项目***标段 投标文件 （资质文件/商务技术文件/开标报价表/电子文件/其它文件） 年 月 日 点 分前不准启封 采购人： 供应商（盖章）： 法定代表人或授权人（签字或盖章）： 地 址： 日 期：

第九章 补充内容

（结束）

以下页面无内容！