- 采购内容及要求

一、项目概况

本项目为蒲城县2024年尧山片区历史遗留矿山生态修复项目，主要内容为：危岩清理，废渣修整，覆土平整，排水，绿化（植树、撒播草籽），管护，监测等措施。项目地址为陕西省渭南市蒲城县。

二、工程内容和施工地点、计划工期

1）工程内容：蒲城县2024年尧山片区历史遗留矿山生态修复项目危岩清理，废渣修整，覆土平整，排水，绿化（植树、撒播草籽），管护，监测等措施。其中一标段治理范围为Ⅰ 区 和 Ⅱ 区 ， 共 包 含 13 处 图 斑 ， 图 斑 编 号 为 CT6105262016000633015、CT6105262016000006008、CT6105262016000006009、 CT6105262016000006012、CT6105262016000633046、CT6105262016000633050、CT6105262016000633052、CT6105262016000633058、CT6105262016000006013、CT6105262016000006014、CT6105262016000006016、CT6105262016000006017、CT6105262016000006018，图斑面积 13.71hm2，治理面积 16.54hm2。二标段治 理 范 围 为 Ⅲ 区 ， 共 包 含 6 处 图 斑 ， 图 斑 编 号 为 CT6105262016000006015、CT6105262016000006019、CT6105262016000006023、 CT6105262016000006024、CT6105262016000006025、CT6105262016000006026，图斑面积 7.31hm2，治理面积 9.40hm2。三标段治 理 范 围 为 Ⅳ 区 ， 共 包 含 6 处 图 斑 ， 图 斑 编 号 为 CT6105262016000006020、CT6105262016000006021、CT6105262016000006022、 CT6105262016000006027、CT6105262016000006028、CT6105262016000633090， 图斑面积 10.68hm2，治理面积 13.22hm2。详见工程量清单。

2）施工地点：陕西省渭南市蒲城县

3）计划工期：

（1）治理工期：自合同签订之日起6个月内竣工；

（2）绿化养护期：3年。

4）质量标准：达到国家现行验收规范合格标准。

5）工程进度款结算与支付：

1、工程预付款支付

预付款支付比例或金额：合同价款除暂列金、养护、检测费用外总额的40%作为预付款。

2、付款周期

（1）本合同签订且治理工程正式开工后，甲方向乙方支付约定的工程预付款；

（2）治理工程完工且初验合格后，甲方向乙方支付至建安工程结算价款总额的97%（扣除预付款）；剩余3%作为工程质量保证金，待工程质量缺陷质保期满后予以支付；绿化养护部分费用按三年逐年分别支付30%、30%、40%。

三、施工要求

在施工期间，中标投标人必须注意现场人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标投标人在施工中做到封闭性施工。