- 采购合同

（具体以实际签订为准）

| 甲方（采购人）： |  |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： |  |

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照采购文件规定条款和中标单位承诺,甲乙双方签订本合同。

- 一、项目概况

项目名称：

项目地点：

- 二、实施内容：

- （1）防治区域

- 在高阳镇安家、洼里等区域采取无人机喷洒化学药剂等方式进行森林病虫害作业防治，作业防治面积2.5万亩。

- （2）监测预警

- 完成项目区2.5万亩森林日常巡查监测。

- 三、主要技术措施

- 1、病虫害防治措施

- 1.1 飞机喷药防治

- 在我县高阳镇安家、洼里等林区，针对项目区内的侧柏叶枯病、侧柏红蜘蛛、侧柏大蚜、侧柏毒蛾、天牛、吉丁虫、小蠹虫等病虫害，使用无人机对区域内洒药剂防治防控。

- 1.2 作业地点及面积

- 在蒲城县高阳镇安家、洼里等集中连片区域，实施防治面积2.5万亩。

- 1.3作业机型和飞防资质

- 根据飞防作业区地形地势、林木分布、林分条件和防治作业效果等选择适宜的机型，结合我县及周边县区飞访经验，选用植保无人机喷洒药物防治作业。承担飞防任务的公司应该具备《中华人民共和国民用航空法》及CCAR91规定的资质。

2、病虫害监测

针对项目区情况，组织专人在飞防作业后，对25000亩防治区域进行分片区、分区域监测，做到有登记、有印证，不留死角的全面监测。主要监测侧柏叶枯病、侧柏红蜘蛛、侧柏大蚜、侧柏毒蛾、天牛、吉丁虫、小蠹虫等防治效果。

- 四、项目实施要求

1、作业时间

应选择在2026年4月下旬至5月上旬。

2、使用药品及数量

(1) 10%吡虫啉：100克/亩；

(2) 25%噻虫嗪：20克/亩；

(3) 4.5%高效氯氰菊酯：50克/亩

(4）2.5%溴氰菊酯：30克/亩；

将10%吡虫啉、25%噻虫嗪、4.5%高效氯氰菊酯、2.5%溴氰菊酯按比例混成悬混迹，用飞机将其喷洒在树干、树冠部。经测算防治作业面积2.5万亩，共需要10%吡虫啉2500千克，25%噻虫嗪500千克，4.5%高效氯氰菊酯1250千克，2.5%溴氰菊酯750千克。农药应选择三证齐全，符合国家标准的农药产品。

3、飞防作业前公告

（1）飞防作业前必须完成设备实名登记、人员资质审核、空域/公安/农业部门备案等相关手续。

（2）应于飞防作业前15天，通过广播、电视和张贴通告等形式向飞防区所在乡镇和村、组发出飞防作业安全防护须知，飞防作业期间不得进入作业区放牧，游玩、挖野菜等。提前调查飞防作业区范围内是否有养蚕、养鱼、养蜂和饲养林下动物的企业或农户，提前做好应对处置工作，避免发生意外事件。

4、飞行作业航高

无人机飞行高度一般要求保持在离树梢5-10米；复杂地形飞行作业高度可适当提高，离树梢不得超过20米，但必须保证作业质量。飞手应该注意有通信塔和高压线的作业区飞行高度。

5、飞行作业速度及喷幅要求作业速度3米/秒，喷幅要求为5-10米（视飞行速度、高度、环境进行调整）。

6、 飞行作业工日

按照每架次载药量40千克，日防治面积1800亩，防治面积2.5亩共需飞行作业15个工作日。

7、飞防作业用工量

根据飞防工作量，共需要工作人员16人，配备4辆工作用车。一个放置单元需要工作人员4人，包括控制测绘无人机、作业无人机、汽油发电机、注药泵等。后勤保障2人，配备工作车辆1辆。飞防区工作人员2名，配备工作车辆1辆。

- 五、验收标准与方法

1、病虫害发生率：病虫害发生率是衡量防治效果的重要指标之一。通过对比防治前后的病虫害数量变化，可以直观反映防治工作的成效。基本要求病虫害发生率应显著降低。

2、防治效果指数：防治效果指数是评估防治效果的综合指标。通过计算防治效果值，定量描述防治工作的效果要求防治效果达到85%以上。

3、生态环境影响评估：评估防治效果时，还要考虑防治措施对生态环境的影响。包括土壤、生物多样性等方面的变化。通过全面评估，确保防治措施既有效又环保。

- 六、违约责任：

- 1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、供应商未按合同要求提供货物或服务质量不能满足技术要求，应按照采购人要求无条件重新提供相关服务并满足采购人需求，因此产生的费用均由供应商承担；否则，采购人有权解除本合同，解除本合同书面通知书到达供应商之日视为本合同已解除，并按以下两种方式追究供应商责任：

（1）供应商赔偿采购人解除本合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用）；

（2）供应商支付采购人违约金。违约金计算方式：以本合同总价为基数，支付采购人合同总价的30%违约金，并对供应商的违约行为报监管机构进行相应的处罚，违约金不足以弥补因此给采购人造成的损失的，供应商应予以补足。

（3）供应商应做好相关防护工作，供应商履行本合同造成的任何损害均自行承担。

（4）供应商不得将项目转让、分包给其他单位或个人，供应商的投标文件和承诺等内容将列入本合同。

- 七、合同争议的解决：

- 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

八、不可抗力情况下的免责约定：

不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、

大雪。

九、合同执行中发生争议：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向渭南市仲裁委员会申请仲裁。

十、合同变更：

除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十一、其他:

十二、项目费用结算:

项目总计费用为人民币       元，大写      元整。

合同签订后，支付合同总价的40%作为预付款，验收合格后支付合同总价的30%，审计后支付剩余工程款。乙方提供全部正式税务发票。

十一、合同订立:

1. 订立时间：        年   月   日。

2. 订立地点：                            。

3. 合同期限：        年   月   日至        年   月   日，服务期为    天。。

4. 本合同一式 肆 份，双方各执 壹 正 壹 副，甲、乙双方代表签字或盖章后生效。款项结清后本合同自行终止。

| 采购人：（盖章） | 供应商：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 授权代理人（签字或盖章）： | 授权代理人（签字或盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
|  | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |