林皋水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告编制

技术服务合同

年   月

甲   方（委托方）：

统一社会信用代码：

乙   方（受托方）：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及林皋水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告编制采购需求，甲方委托乙方承担蓄水安全鉴定技术服务工作，经双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：林皋水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告编制

2.项目地点：林皋水库位于北洛河一级支流白水河中游的林皋河汇入口下游200米处，坝址位于林皋镇林皋村西南1公里。

3.项目内容：林皋水库，位于陕西省渭南市白水县西南部，始建于1966年2月，1971年12月完成建设。水库又名白水河水库，总库容3300万m3，控制流域面积330k㎡，兴利库容1900万m3。水库枢纽由大坝、溢洪道、放水洞组成。大坝为均质(黄土)土坝，坝顶长460m，宽6m，最大坝高33.3m。溢洪道最大流量423m3/s，放水洞最大流量31m3/s。林皋水库是一座以灌溉为主，兼有供水、防洪功能的多年调节水库。林皋水库除险加固工程主要内容为大坝加高培厚、左右坝肩防渗、溢洪道改造加固、放水洞加固及金属结构改造、改善管理设施。本次采购内容为林皋水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告编制。

二、技术服务内容及要求

1.服务内容：乙方应按照国家、行业及地方相关标准规范，包括但不限于《水利水电工程蓄水安全鉴定办法》《水利水电建设工程验收技术鉴定导则》《防洪标准》《水利水电工程等级划分及洪水标准》《碾压式土石坝设计规范》《水工建筑物抗震设计标准》等，完成以下工作：

（1）工程现状调查与分析；

（2）工程防洪标准复核；

（3）大坝结构安全评价；

（4）金属结构及机电设备安全评价；

（5）工程地质与渗流安全评价；

（6）抗震安全复核；

（7）蓄水方案与调度运行方案评价；

（8）监测资料分析与安全监测系统评价；

（9）编制蓄水安全鉴定报告；

（10）配合验收工作。

2.成果要求：

（1）乙方提交的《林皋水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告》（最终稿）必须通过甲方组织的专家审查，并取得同意下闸蓄水的明确鉴定结论或批复文件。

（2）报告份数不少于10份，同时提供完整的电子版（PDF和可编辑Word文档格式各一份）。

3.服务期限：自合同签订之日起15日历天完成（含蓄水安全鉴定及鉴定报告的编制、评审、修改完善并提交最终成果文件的时间）。如遇不可抗力等因素，经甲方同意后可适当顺延。

4.服务标准：乙方应坚持科学、客观、公正、独立的原则，严格遵守职业道德和行业规范，所有分析、计算和结论均应有充分依据。

三、项目组成员

1.乙方应组建一个专业配置齐全、经验丰富的项目组，项目负责人须具备水利水电相关专业高级技术职称。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。

四、技术服务报酬及支付方式

1.报酬：本合同技术服务报酬为人民币        元（¥        ）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

（2）乙方提交的《林皋水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告》通过甲方组织的专家审查，且工程蓄水验收取得验收主持单位的正式批复或备案文件后，甲方向乙方支付合同总金额的60%。

3.乙方申请付款前，须向甲方提供符合财务要求的等额增值税普通发票。

五、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）协调提供工作所需的基础资料；

（2）协调乙方与相关单位的工作对接；

（3）按合同约定支付技术服务报酬。

2.乙方的权利与义务：

（1）按要求组建项目组并完成服务工作；

（2）确保成果文件符合相关标准及采购需求；

（3）对在服务过程中获取的工程资料、数据等信息负有保密责任；

（4）对其出具的《林皋水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告》的准确性、科学性和公正性负全部责任。

六、保密条款

1.乙方应对在服务过程中获取的工程资料、数据等信息负有保密责任，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款在合同履行完毕后持续有效。

七、违约责任

1.若乙方未能按期提交成果文件，每逾期一日，应按合同总金额的1%向甲方支付违约金。

2.若乙方出具的报告结论错误或疏漏给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若甲方未按约定支付报酬，每逾期一日，应按应付未付金额的1%向乙方支付违约金。

八、验收标准

1.以本项目采购需求、合同条款及国家、行业相关标准规范为依据；

2.验收内容：

（1）报告是否内容完整、符合技术标准和采购需求；

（2）报告是否通过专家审查并取得同意下闸蓄水的鉴定结论或批复文件；

（3）报告是否通过蓄水验收；

（4）服务过程是否符合约定的时间节点和质量要求。

3.验收方式：由甲方组织验收，以蓄水验收主持单位出具的正式批复文件和最终提交的成果文件为准。

九、争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）:               乙方名称（盖章）:

法定代表人                      法定代表人

或委托代理人（签字）：           或委托代理人（签字）：

地址：                          地址：

电话：                          电话：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

日期：                          日期：