富平县2023年玉米单产提升续建项目

工 程 量 清 单

招   标   人：		                                     （单位盖章）

招   标   人

法 定 代 表 人

（或委托代理人）：		                                （签字或盖章）

编制单位：		                                         （单位盖章）

编制单位

法 定 代 表 人

（或委托代理人）：		                                （签字或盖章）

编  制  人

造价工程师：	                                  （签字并盖执业专用章）

审  核  人

造价工程师：	                                  （签字并盖执业专用章）

编  制  时 间：

工程量清单说明

一、工程概况

- 本工程为富平县2023年玉米单产提升续建项目，项目区建设规模为5262亩，其中：到贤镇4476亩，宫里镇504亩，张桥镇282亩。

- 主要建设内容：

- （1）灌溉与排水工程

- 配套玻璃钢井房(1.75m和1.4m)各41 座，配套潜水泵21台，配套水肥一体化41套。铺设Ф110HDPE 管17.17km，Ф90HDPE 管25.93km，配套出水桩505座，闸阀井243座，泄水井243座，φ110mm弯头58个，φ90mm弯头1个，φ110mm弯头64个，φ110mm三通25个，φ110mm四通1个，φ110-φ90mm三通61个，φ110-φ90mm四通45个，φ90mm三通1个，φ90mm四通1个。

- （2）耕地地力提升

- 根据各村土壤性质，对项目区5262亩耕地采用深耕、秸秆还田、施有机肥等措施进行地力提升，有机肥按照亩均250kg施用。以有效提高土壤肥力，减少化肥使用量。使土壤中养分比例更加趋于平衡，土壤微生物含量、土壤保肥保水能力、土壤养分有效性、土壤理化性质等指标得到改善和提升。

- 具体内容详见招标工程量清单。

二、编制依据

- 陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知（陕水规计发[2024]107号）；

- 《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定（2024年修正）》；

- 《陕西省水利建筑工程预算定额（2024年修正）》；

- 《陕西省水利工程施工机械台班费定额（2024年修正）》；

- 办财务函〔2019〕448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

- 常规的施工组织设计及施工方法。

三、其他说明

- 施工安全生产专项费用按一至四部分之和的建安工程费（含其他施工临时工程）费的2.5%计列。

- 其他施工临时工程按建安工程费的1%计列。

- 工程保险按工程部分一至四部分投资之和的0.45%计列。

- 暂列金额按工程部分一至四部分投资之和的3%计列。

- 本工程量清单所列工程量仅是用作投标报价的工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法确定的工程量。