**陕西省森林城市绿化和生态防护林项目森林抚育工程监理**

**合 同 书**

**合同编号：XXXX**

**甲方([采购人](http://set2.mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http://www.baidu.com/s?wd=%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%8D%95&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6))：**

**[乙方](http://set2.mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http://www.baidu.com/s?wd=%E4%B9%99%E6%96%B9&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)(供应商)：**

**签订时间： 年 月 日**

甲方([采购人](http://set2.mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebaidu%2Ecom%2Fs%3Fwd%3D%25E9%2587%2587%25E8%25B4%25AD%25E5%258D%2595%26hl_tag%3Dtextlink%26tn%3DSE_hldp01350_v6v6zkg6))：

[乙方](http://set2.mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebaidu%2Ecom%2Fs%3Fwd%3D%25E4%25B9%2599%25E6%2596%25B9%26hl_tag%3Dtextlink%26tn%3DSE_hldp01350_v6v6zkg6)(供应商)：

采购人按照法定招标程序及相关规定对 (项目名称) 进行了报批并组织了招标。现确定乙方为该项目成交供应商。现甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，签订本合同。

**第一条 合同约定的项目概况及服务内容**

1、项目概况：

2、服务内容：

**第二条 监理期限**

自合同签订之日起至缺陷责任期满。

**第三条 监理人员组成**

应按照响应文件中监理人员组成配置，在项目服务期内总监理工程师应保持稳定。总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 。

**第四条 监理费用和支付方式**

1、监理费用：

合同总金额（含税）：人民币（大写） 元（¥ 元）

2、付款方式：

（1）合同签订，工程完工验收合格后，供应商向采购方开具等额的发票，采购方收到合规的发票，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

（2）工程第一年管护后，供应商向采购方开具等额的发票，采购方收到合规的发票，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

（3）工程竣工审计后，供应商向采购方开具等额的发票，采购方收到合规的发票，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

**第五条 双方权利和义务**

**（一）甲方**

1、为乙方提供监理所需有关工程资料。

2、指导监督乙方积极履职，按要求开展工作，对发现乙方履职不到位的，及时指出并督促整改；对监理人员不能胜任工作的，甲方有权提出更换人员要求。

3、支持乙方依法履职，为乙方履职提供必要条件；落实现场人员协调配合，及时沟通解决遇到的问题。

4、采纳乙方提出的合理化建议，对乙方提交决定事宜，及时给予答复；对施工方提出有关项目实施的意见或要求，会同乙方协商解决。

5、指导乙方严格执行安全生产相关规定，做好安全教育和自身安全防护。

6、按合同约定向乙方支付监理费用。

**（二）乙方**

1、制定监理方案和计划，建立监理制度，按要求依法履职，按程序开展工作，高质量完成监理任务。对甲方指出的问题和提出的要求，认真整改落实。

2、审查施工方的施工方案、进度计划和安全文明措施等，督促施工方落实合同要求，并按要求施工；对施工过程中发现的问题，及时指出，督促整改。

3、统计进场苗木数量，检查苗木质量，监督施工方严格按照作业设计和对苗木、整地、栽植的规范要求进行施工，严把施工质量；统计施工进度，督促施工进展，每日统计进度，每周汇总上报；参加检查验收，审核工程费用，全过程做好相关监理服务工作。

4、处理好与周边群众的关系，避免出现矛盾和纠纷；加强自身在监理过程中的安全防护，避免不安全事故发生。同时督促施工方落实各项措施，加强安全文明施工。

5、对施工方提出的工程量或设计变更要求，及时核实并提出意见，会同甲方作出决定。对发现的问题，及时向甲方提出合理化建议。

6、建立监理例会制度，定期召开会议，协调解决存在的问题。对发现的问题及时与甲方沟通，并提出合理化建议。

7、做好施工进度、质量等监理过程记录，控制好栽植苗木数量和施工质量。建立监理日志，健全监理意见书等，规范签证、变更过程资料，监理结束整理交由甲方归档留存。

8、参与项目验收结算，真实准确核定栽植及存活苗木数量。建立阶段报告制度，定期报告进度、质量管控、安全文明施工执行情况等。项目竣工后，向甲方提交项目监理报告。

9、加强监理人员管理，组织监理人员按要求履职，驻守施工现场做好旁站式监理。施工期内，监理人员不得随意离场或更换。对不能胜任监理工作的，按甲方要求更换具备相应监理资格和能力的人员。

10、承担监理范围的其他任务。

**第六条 违约责任**

**对乙方有下列行为的，甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担，并赔偿甲方损失。**

1、对施工现场监督指导不到位，致使现场混乱或违规作业，造成较大安全、质量隐患或其他较大影响，不积极整改的；

2、监理过程不规范，资料不全，计量不准确，影响工程结算的；

3、对不按要求履职，质量、进度把控不严，严重影响工程质量和进度的。

4、对监理人员不能胜任工作、随意离场或不按要求实施监理、不积极整改、影响项目实施的。

**第七条 其他**

（一）如合同发生争议，双方协商解决；若协商解决不成，可向韩城市人民法院提起诉讼。

（二）本合同未列事项参照竞争性磋商文件中有关合同条款的相应要求执行，其他未尽事宜由双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同一式四份，甲乙双方各执两份；

（四）本合同自双方签字之日起生效。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方** | **乙 方** |
| 采购人（公章） | 成交供应商（公章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 负责人：（签字） | 负责人：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

**（本格式条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增加条款和内容）**