韩城市2024年度省级林业草原改革发展

资金森林植被恢复項目

合

同

书

甲方:

乙方:

甲方：

乙方：

韩城市2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目（项目编号       号）由华睿诚项目管理有限公司组织进行竞争性磋商，韩城市林木种苗站（以下简称“甲方”）确定                    （以下简称“乙方”）成为施工单位，依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、工程概况

1、工程名称:韩城市2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目

2、施工地点：西庄镇楼枝村前磊山体

二、工程建设工期

开工日期:2026年   月   日

竣工日期:2026年   月   日

三、建设内容及规格

在西庄镇楼枝村前磊山体实施困难立地人工造林，作业区总面积359亩，可作业面积300亩，涉及一个作业区2个小班，栽植 0.8-1.2米侧柏 18000株、0.8-1.2米白皮松 7500株，共计 25500株。

四、合同金额及结算方式

1、合同金额

根据成交通知书，确定合同金额为:             整(小写¥         )元。

2、结算方式

项目管护期为三年，项目完成后，经甲方初验合格，支付合同总价款的50%，第二年验收成活率达到85%，支付合同总价款的30%，第三年验收成活率达85%，支付合同总价款的20%。如验收成活率不达标，乙方继续进行补植，直至验收合格，甲方再付清剩余款项，补植苗木由乙方自购，费用由乙方全部承担。

五、安全措施

乙方应遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患，乙方在施工期间造成的一切事故，由乙方承担，与甲方无关。

六、双方权利和义务

(一)甲方

1.提供作业设计，并指派技术人员现场为乙方指定四至界限、小班位置、建设内容和质量要求.

2.按照合同约定及时向乙方支付工程款。

3.负责协调镇、村，帮助乙方共同解决在施工中与当地村民发生的矛盾纠纷。

4.负责施工中技术指导和竣工验收，对乙方在施工中不达标的，甲方有权责令乙方返工，返工费用由乙方自行承担。

5.委派有相关资质的监理公司，对项目实施情况进行全程监理，由监理公司派出监理人员现场监督，要求乙方严格按照作业设计及合同约定进行施工。

(二)乙方

1.严格按照作业设计要求自行组织施工，施工工具及材料自行承担，做好安全防范工作，做到文明施工和安全施工。如发生安全事故由乙方负全责，确保保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。

2.必须服从监理公司的监督，对监理公司在施工中指出的质量问题及时进行整改。

3.苗木苗木“三证一签”（植物检疫证、林木种子生产经营许可证、苗木质量检验证、苗木标签）必须齐全，如调运苗木未提供“三证一签”视为不合格苗木，监理公司有权拒收苗木，并移交林业执法部门进行行政处罚。

4.必须及时支付该项目所使用的劳务工人工资，凡出现该项目因劳资纠纷产生的信访问题，其后果自行负责，甲方并将其记入征信记录。

七、违约责任

1、乙方应于2026年   月   日前完成该工程施工，由甲方进行初验，逾期一天则处罚500元。(因天气等不可抗拒因素影响顺延)

2、乙方应接受甲方的监督指导，对于甲方提出的合理建议、意见及整改措施，乙方应及时整改。

八、争议处理

双方在执行中合同所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或向法院起诉。未尽事宜处理，双方协商解决。

九、合同生效

1、本合同一式四份,甲、乙双方、各执贰份，合同自双方签字之日起生效。

甲方(公章):                             乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人               法定代表人

(签字或盖章) :                          （签字或盖章）

单位地址:                              公司地址:

开户银行:                              开户银行:

账号:                                   账号: