技术及商务要求

一、商务要求

1、供货期：自合同签订之日起，每个系统原厂软件工程师5个工作日到达项目实施地点，硬件设备20个工作日到达现场并安装调试完毕，整体项目60个日历日完成系统试运行和上线工作。

2、质保期：自安装、调试正常运行并验收合格之日起所有硬件质保三年，所有软件终身免费升级维护。

3、付款方式：合同签订后，支付合同总金额的30%，采购方初验合格后支付合同总金额的50%，项目终验合格后支付合同总金额的20%。

4、支付方式：银行转帐。

5、结算方式：中标单位开具同等金额发票给采购人。

6、供货地点：采购方指定地点。

7、其他要求：

7.1人员要求：投标人应承诺每个系统派驻不少于1名原厂工程师在采购人指定的地点提供现场实施服务，现场开发服务人员必须熟悉医疗业务及政策。投标人应保证开发人员和技术维护人员的稳定性，并向采购人提供开发、维护人员的基本情况。软件服务商更换技术人员时，应征得采购人同意。

7.2实施范围针对本次项目建设，投标人须提供洛川县医院上线实施和服务。

7.3项目培训

- 培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理事项；操作员为系统的操作培训。

- 根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等，包括培训资料、讲义等。（3）所有的培训费用必须计入投标总价。

7.4信息保密在本次项目实施过程中，投标人并严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章，在软件系统的需求调研、设计开发、上线运行等过程中以及项目验收后，投标人有责任对采购人的所有资料和数据保密，不得向第三方泄露。

7.5根据监理方要求，提供项目管理文档。

7.6售后服务

- 投标方应在投标文件中说明在免费维保期内提供的服务计划，维护范围包括(包括但不限于)软件安装，调试、维修，接口、集成、升级等内容；

- （2）在免费维保期内，投标方应确保系统的正常使用。

（3）项目验收后由项目服务组人员，根据实际需要，指定工程技术人员提供技术服务，采取现场支持、远程维护、电话、电子邮件、互联网远程支持等多种服务方式；（4）项目建设及维保期内，需完成相关部门下发所有需要完成的数据对接、业务流程接入的技术、开发工作；项目执行过程中如遇国家或相关部门政策调整、要求，中标人需无偿提供相关接口、技术、开发服务；

（5）在免费维保期内，提供7*24小时响应，一级故障到场处理包括到场时间不超过2h，二级故障到场处理时间不超过3h，三级故障处理时间不超过48h，四级故障处理时间不超过一周；一级故障:系统停机、数据库故障、服务器瘫痪等，或对正常业务运作有严重影响。二级故障:系统的操作性能严重下降，或由于系统性能明显下降，使业务运作有影响，系统功能bug或日常故障。三级故障:系统的操作性能下降，但大部分业务运作仍可正常工作。四级故障:软件功能、硬件更换、接口对接或其他需要时间修改的问题。

- （6）项目验收合格后，每年不少于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括:软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级(其中包括系统维护跟踪检测)，保证投标方所产品的正常运行。

二、现状分析

目前院内现有厂家如下：

1、医院信息管理系统（HIS）原厂家：西安天网软件有限公司；现厂家（2023年6月1日启用）：北京天健源达科技有限公司。

2、临床医学检验系统（LIS）上海杏和。

3、三级医学影像在线诊断系统（PACS）西安盈谷。

4、手术管理系统：北京天健源达科技有限公司。

5、输血管理系统：上海瑞美。

6、电子病历质控系统：北京天健源达科技有限公司。

7、临床路径管理系统：北京天健源达科技有限公司。

8、用友财务管理软件：西安秋立。

9、公立医院廉洁风险防控系统、防统方系统、不良事件上报系统：西安证联。

10、微信小程序、银医通：上海精宸。

11、网络版体检管理系统：西安证联

12、静配管理系统：成都超然祥润科技有限公司

三、建设目标

本项目需围绕建院目标，遵循《“十四五”全民健康信息化规划发展政策》、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》、《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》、《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》和行业先进的建设经验，整体规划，顶层设计，以支撑医院高质量发展为主题，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，建设医院新一代数据中心，在现代医疗体系建设中，数据中心的建设是医院数字化转型的关键步骤之一，通过建设临床数据中心，对医院临床病历数据进行结构化、标准化的整合治理，以患者医疗过程相关的各类就诊信息为主，利用深度学习技术，分析大量的临床数据特征。结合大数据处理引擎，完成临床数据的快速分析处理。从而促进医院数据智能平台信息服务体系化、精细化发展，促进业务数字化转型升级，重塑管理服务模式，实现医疗业务协同一体化、数据资源管理一张图，提升我院对全院临床医疗数据的管理能力。本次项目建设达到电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准四级水平。

四、技术要求

采购项目清单

注：（所有软件系统必须提供与国产化服务器及操作系统的适配兼容证明）

| 序号 | 项目名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床数据中心系统 （核心产品） | 数据底座平台. 数据采集平台; 实时数据开发平台; 系统需支持基于事务日志分析技术，应实现不同关系型数据库、不同大数据组件之间的数据进行实时数据采集、传输、加工处理和数据加载的功能，应用于数据复制、数据迁移、数据集中、数据分发、数据审计工作场景，实现实时捕获数据源的数据变化，实现秒级数据同步，以完整交易为单位进行复制，保证业务的完整性的效果。. 系统需支持采用基于数据库日志分析的逻辑复制技术，通过在源端数据库上安装代理程序对数据库的日志进行实时分析，获取源端数据的变化情况，形成相关的交易指令和交易数据，通过发送程序发送到目标端数据库上的接收程序，然后通过加载程序将交易指令和交易数据转换至目标数据库。. 系统需支持FTP协议网络环境下数据实时复制（两端延时在5秒以内），在FTP协议环境下，当生产端插入（Insert）一千条数据后，目标端数据库无需启动，始终处于实时打开验证状态。. 系统需支持Oracle、DB2、MYSQL、SQLServer、Postgresql等主流数据库的不同版本同步。. 系统需支持华为GaussDB、阿里PolarDB、OceanBase、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、浪潮K-DB等主流国产数据库的不同版本同步。. ▲系统需支持数据数据回溯同步功能，将核心生产库数据实时同步到目标数据库，同时记录数据内容/操作类型（插入/删除/更新之前/更新之后）/操作时间，记录某些行数据的操作时间/操作类型/操作之前内容，做到生产库数据被人为恶意篡改的数据回溯、数据保护。. 离线数据采集平台; 系统需支持系统配置可视化：提供大量可视化配置功能，包括采集方案配置、采集点源数据库维护、采集任务配置等，均可通过系统页面操作来实现，且大部分配置操作已由系统自动完成，大幅降低现场交付人员的交付难度。. ▲系统需支持采集任务流程化：数据抽取、转换、质控等不同数据处理任务可编排到一个采集方案中，实现链路式、流程化的采集数据，且系统已默认内置5套方案。. 系统需支持视图脚本快速化开发：在开发接口视图脚本时，可根据字段名称自动映射数据集同名字段，无法自动映射的也可用可视化的方式手动搜索映射，开发完成后试运行视图脚本，根据预览结果可清晰发现需要做类型转换的字段，让技术能力弱的交付人员也能轻松上手开发脚本。业务数据表结构相近的机构，完成其中一个机构的接口视图脚本开发后，可快速复制到其他机构，明显提高交付效率。. ▲系统需支持数据对接模式全覆盖：提供对接模式包括数据库视图、标准接口、http拉取、前置机对接，MQ对接覆盖绝大部分采集场景。. 系统需支持采集过程可视化监控：提供链路健康、任务日志、数据源连接、数据转换等监控功能，实时掌握每个采集任务的运行状态，异常可追溯。另外还集成了【General监控平台】，实现对中心端服务器、各采集点服务器的主机资源、可用性实时监控，异常及时提醒。. 系统需支持对采集任务、主机资源等进行监控，需支持对数据采集日志进行收集、分析和展示，并通过微信等形式进行异常告警。. 数据治理平台; 标准管理系统; 系统需支持通过标准管理系统支撑数据采集与质控的诸多系统的标准的制定（如数据元必填项和绑定值域、成组数据元的智能关联、主键ID的拼接规则、增量采集时间字段等），在平台整体架构上真正做到标准先行、标准集约化管理。. 系统需支持按照版本来管理标准，同时提供三种创建方式，包含空白版本、文件导入和克隆旧版。. ▲系统需支持在数据集与值域标准发生变更时，会自动生成版本差异比较信息，清晰看到版本之间的区别，如新增修改删除的数据集目录、发生变更的数据元。. 系统需支持自动生成第三方厂商word文件数据对接的《接口文档》，并提供下载功能，摆脱手工编写调整接口文档的现状，实现标准统一更新、多处使用的效果。. 系统需支持至少包含数据集管理、数据元管理、值域管理、版本管理、标准下载等功能。. 质控规则管理; 系统需支持按照规则类型、质控维度（准确性、完整性等）、业务主题域（规则来源、质控方案）的方式对规则进行分类管理。. 系统需支持针对单表、多表的质控场景创建规则。. 系统需支持使用方案批量处理的方式进行规则的快速组合配置。. 系统需支持定时执行质控规则，包括配置时间范围字段调度周期、开始时间。. 系统需支持配置规则所应用表的业务日期范围，包括动态范围（如天、时、分、秒等）以及固定范围（自定义固定的日期范围）。. 系统需支持规则执行结果的展示，包括执行概况（运行状态）、异常数据明细（如：空值所在行的主键）、运行日志。. ▲系统需支持可视化展示质量统计信息：记录数、异常记录数、各维度异常比例。. 系统需支持以多种角度过滤并展示质量结果：技术角度（数据库、表、字段）、业务角度（质量维度、业务主题域）。. 系统需支持以Excel的方式导出报告。. 系统需支持自定义导出一段业务时期内的质量报告。. 患者主索引（EMPI）; 患者基本信息的匹配与多个域的ID映射。可以在一个界面上查看主索引相关的各类信息，包括主索引信息详细、主索引同应用系统患者映射关系、主索引变动记录。. 患者主索引数据的维护，创建、更新、查询、合并、拆分、归档。. - 动态匹配规则的配置管理。患者基本信息的每个属性都可以定义权重，通过阀值范围来设定自动合并、潜在重复规则。. 系统需支持主索引列表查询和搜索、患者数据详情查看、指定两条患者数据的合并。. 数据开放平台-可视化分析平台; 智能图表组件; 系统需支持智能图表组件与指标体系融合，为数据分析可视化展现提供基础保障，图表可实现维度自由对比分析、占比分析、同比分析、环比分析、多维分析、预警分析、分布分析等功能。. 系统需支持常用图表组件涵盖文本标签、外部链接、地图、折线图、柱状图、折柱混合图、进度条、象形图、饼图、南丁格尔图、复合饼图、卡片、卡片组、指标列表、仪表盘、散点图、气泡图、雷达图、词云图、矩阵树图、波士顿矩阵图、分布图、漏斗图、桑基图、热力图、常规表格、分组表格（必须）、交叉表格（必须）、多表头表格（必要）等多种可视化分析图表。. 系统需支持对设计的图表进行指标、维度设置，实现指标多样化图形展示及在不同维度下的展示形式。. 系统需支持对每个图例的属性进行单独设置，如：模块标题、图表上下左右边距、图例色系、轴线、图表系列样式、多表头设置等进行个性化设置，以满足美观、个性化等需要。提供指标预警功能配置，指标预警信息进行设定，包含阈值设定、预警样式设定，当对应指标超出阈值范围时，进行呈现。. 系统需支持设置图表交互动作，如图表联动、本页钻取、跨页钻取、跳转、多维过滤、多维对比等操作，丰富数据分析路径。设置维度过滤，实现图表多维数据查询功能。设置维度对比，实现图表维度对比分析功能。. 标准指标体系管理; 系统需支持指标规范统一及数据准确性，同时满足复用共享的要求，应提供指标知识体系的可视化管理，将指标规范、统一的管理起来，含业务域管理、指标分类管理、指标信息管理、钻取路径管理等。. 系统需支持指标信息管理需要完成指标名称、编码、来源业务、数据来源、指标计算公式（加、减、乘、除）管理、统计条件嵌套组合管理、业务说明等信息的管理。. 系统需支持分析路径管理完成指标钻取分析的分析路径规划，便于对指标进行多维度的钻取、旋转、切片、切块等分析操作。. 应用指标体系管理; 系统需支持满足不同管理监管规范、监管文件等要求，利用已建立的基于标准指标体系快速构建对应的监管应用指标体系，系统应提供应用指标体系管理功能，含应用名称管理、指标分类管理、应用指标管理等。. 指标审核管理; 系统需支持指标体系及指标统计逻辑正确性、准确性、统一性，指标发布使用之前需要经过严格把关和审视，系统提供具体指标审核管理，含标准指标审核、应用指标审核，便于保障指标体系的规范性、合理性、正确性等，包括通过、退回等操作。. 指标预警基线管理; 系统需支持提供指标预警基线值管理功能，含预警指标范围管理、预警指标预警基线管理，预警基线数据可按区域、机构、时间维护并提供多种辅助算法提升预警线管理效率，对核心指标进行预警线设定，当指标数据触发预警线，则分析报表中会显示预警信息，管理者即可及时分析并采取管理措施。. 指标数据核验管理; 系统需支持数据的正确、准确性，指标数据在发布使用前会进行相关校验，含核对的指标范围管理、核对逻辑管理、核对周期管理、数据核对、异常查看追溯等功能，保障指标数据的有效性、合理性、正确性，含新增、删除、修改以及对核对指标信息查看等功能。. 指标信息调阅; 系统需支持用户在日常管理中对指标统计逻辑的查看，以评估数据是否合理正确、合理，含指标信息检索、图表指标信息一键调阅功能，需支持从系统图表中各图例一键调阅指标描述信息，以便于使用者快速理解指标数据统计逻辑。. 图表布局模板管理; 系统需支持快速实现报表的开发，提升报表中各个图例组件的大小、位置、间距等设置的效率，系统应提供基于栅格化的布局模板管理，包括模板创建、模板修改、模板删除、模板复制等功能，布局设置含模板选择、拆分栅格、合并栅格、等分栅格、删行（必须）、插行（必须）、行高拉动（必须）、复制布局、报表布局二次编辑（必须）等操作。. 分析图表设计管理; 系统需支持快速响应统计分析报表的设计开发需求，提供通过可视化零代码的拖拽式配置操作，能够快速实现对分析图表进行个性化配置，应提供含卡片、卡片组、进度条、仪表盘、柱图、线图、气泡图、表格等丰富的可自定义配置。分析图例组件与应用指标体系结合，直接将所要呈现的图例组件拖拽到布局栅格内，选取指标及维度即可进行自由配置，全程可视化、图形化编辑操作，无需编写任何代码即可将数据以生动灵活的方式呈现出来，同时提供指标查看、报表钻取、数据联动、报表跳转、维度对比、维度过滤等分析功能。. 系统需支持数据联动、本页下钻、跨页钻取和多级下钻、图表下钻等，以及业务指标诠释功能，同时系统需支持图表、列表数据导出。. 系统需支持可将分析图表进行导出操作，含图表导出、指标数据导出、局部导出、全局导出等，目的是解决用户日常数据统计需要从系统分析图表中获取指标数据作为参考的要求，以完成日常工作需要。. 数据开放平台-驾驶舱设计系统; 数据管理; 提供多种类型数据接入能力，包括Oracle、Gbase 8a、Gbase 8S、Mysql、DaMeng、PostgreSQL、KingBase、Sql Server、Hive、Hbase、Clickhouse、ElasticSearch、Kylin、Excel、CSV、RocketMQ、接口等。. 通过主数据管理平台定义数据的值域和制定标准，建立院内标准体系为实现互操作提供必要的语义保证，同时对患者、医护人员、科室、医嘱等基础数据及相关主索引实行统一管理。实现院内字典和术语，卫生部医疗标准/国际医疗标准的统一访问和应用。标准化的主数据是不同应用系统间数据能够互相识别、整合，进行有效交互、共享和分析的基础，以达成各系统间数据交换时语义级别的标准化。 - 主数据建模：定义主数据的实体和属性、对应的存储表、维护界面、编码规则，模板库预置了一些实体模板。 - 主数据维护：对标准数据进行增、删、改、排重、合并等操作。对大批量的修改、调整、使用基础字典和术语，提供导出导入功能。 - 主数据订阅发布（字典同步）：通过建立主数据管理系统与业务系统之间的订阅发布关系，实现主数据的同步更新，保证主数据的统一。 - 主数据注册服务：主数据系统对外提供新增、更新、查询等操作的WebService服务。 - 主数据版本管理：记录主数据变化的版本和任何一个版本的数据，并提供回退功能，在必要时回退到历史某个版本。 - 主数据修改记录：主数据的任何变动都有记录，便于审计。 - 权限管理：对角色和用户授权，不同的角色或用户分配不同的功能权限，控制不同用户，管理不同的主数据及其内容。. 工作台; 系统需支持提供可视化应用的入口，过模板快速创建应用，并通过新手快速入门指引，指引用户进行可视化应用。. 我的应用; 系统需支持配置可视化报表的入口和载体，提供新建、编辑、保存、分享、演示、导出、预览、存为模板等功能，将数据应用平台中的各种报表、分析、图形组合起来，形象、直观、具体的展示各种指标数据，形成面向业务、面向角色的展示界面。图表组件包含条形图、趋势图、饼图、折线图、柱状图、表格、散点图、漏斗图、水球图、热力图、地图等常用图表。. 设计资源; 系统需支持模板市场功能，内置素材模板，用户可以直接演示查看或者选择模板到应用中，丰富用户的布局、组件选择和搭配，提升用户的创作效率，提高自主制作报表的能力。. 系统需支持个性模板制作，提供上传自定义模板的功能，素材库中可以上传不同种类的素材，素材库管理各种素材包括图片图标、视频、音频等，需支持上传、编辑和删除素材等。. 发布管理; 系统需支持管理已发布的应用，提供应用的审批功能，创建的应用发布审核通过，即可支持大屏分享和轻量发布，可将创建的应用分享给其他用户，需支持加密分享和IP白名单分享。. 系统需支持轻量发布，创建大屏独立运行包的版本，实现大屏独立运行的模式，进行大屏轻量化部署。. 湖仓治理服务; 数据湖治理服务; 系统需支持检验系统、病历文书系统、预约管理系统、医生站系统、内镜系统、输血系统、日间手术系统、病理系统、心电系统、手术麻醉系统、治疗系统、体检系统、病案系统、合理用药系统的数据链路建设，实现全量业务数据的实时入湖。. 临床数据治理服务; 系统需支持患者标识业务、患者服务业务、入出转业务、医嘱业务、病历文书业务、护理文书业务、实验室检验业务、检查业务、手术麻醉业务、治疗业务、输血业务、健康体检业务域数据汇聚及其治理，并提供数据业务逻辑交付物模板。. 运营数据治理服务; 系统需支持收费管理业务、病案管理业务、医疗管理-医疗质控业务、物资后勤管理-药品管理业务域数据汇聚及其治理，并提供数据业务逻辑交付物模板。. 临床应用子平台. 患者360视图系统; 多中心切换; 系统需支持查询患者在多个中心的就诊记录，需要可以便捷切换查看在多中心的就诊资料。. 门诊患者; 系统需支持查询医院门诊就诊患者。. 系统需支持通过科室、门诊就诊时间、患者医生、就诊类型筛选患者。. 系统需支持收藏典型患者病例，便于快速查找或标签分组。. 系统需支持查看患者此次及历次所有诊疗资料详情。. 住院患者; 系统需支持查询医院住院在院患者。. 系统需支持通过科室、患者状态、类别、病情、患者医生、护理级别筛选患者。. 系统需支持对病危、病重患者进行标识，需支持对患者护理等级进行标识。. 系统需支持收藏典型患者病例，便于快速查找或标签分组。. 系统需支持查看患者此次及历次所有诊疗资料详情。. 查找患者; 系统需支持按照患者姓名、就诊号、身份证号等信息进行模糊搜索查找患者。. 系统需支持高级搜索，至少包括：就诊类型、就诊科室、门诊/住院号、患者性别、患者姓名、诊断名称、手术名称、证件类型、证件号码、联系电话、民族、籍贯、家庭住址、工作单位、就诊/入院日期、出生日期信息这些属性进行查找。. 我的收藏; 系统需支持在查找到患者时或患者详情页面进行便捷的患者收藏、取消收藏。. 系统需支持收藏患者时对患者打标签区分分组，患者可收藏至多个分组。. 系统需支持填写特殊说明在收藏备忘中。. 系统需支持对标签分组的名称进行新增、删除、修改。. 系统需支持对用户收藏的患者按照标签进行分组展示。. 系统需支持点击收藏患者列表查看其患者360视图。. 视图维度切换; 系统需支持按就诊时间维度和临床资料维度两种方式的视图切换，展示不同组合方式的患者就诊记录，满足不同场景的应用。. 系统需支持就诊时间维度，将患者在多中心的就诊记录按倒序时间生成就诊时间轴，以年、月展示患者就诊频次。. 系统需支持临床资料维度，将患者在多中心的就诊记录按照资料类型合并，获取到的患者所有就诊记录中的此类资料信息。. 检验报告; 系统需支持对检验报告中的异常结果进行明显的颜色标识，超出参考值检验结果红色标识及向上箭头，低于参考值检验结果绿色标识及向下箭头。. 系统需支持对检验报告中危急值的标记。. 系统需支持展示检验报告定量指标的本次和既往结果趋势图。. 系统需支持查看检验报告中定性指标文字结果的本次、历次汇总列表。. 系统需支持医生直接查看检验报告的原始报告，需支持配置弹窗或新开页面打开。. 系统需支持查看多个项目的检验结果对比。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 系统需支持按照检验报告类别筛选。. 检查报告; 系统需支持查看检查报告的原始报告、影像资料。. 系统需支持查看检查报告的影像资料，需支持调阅dicom文件，配置不同影像资料资源和打开方式。. 系统需支持查看多个项目的检查结果对比。. 系统需支持对检查报告中危急值的标记。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 系统需支持按照检查类别筛选。. 病历资料; 系统需支持展示患者门诊、住院相关病历，如门诊病历、出入院记录，病程记录、手术记录、护理记录等。. 系统需支持展示多种病历格式，如：XML、文本、PDF、JPG、HTML、URL。. 系统需支持配置不同角色访问不同类型病历。. 系统需支持按照病历组归类病历进行折叠展示。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 住院医嘱; 系统需支持按医嘱类别长期、临时、医嘱状态筛选查看。. 系统需支持药品、抗生素、检验、检查、输血、手术、治疗、护理、膳食、其他医嘱类型筛选。. 系统需支持按照医嘱日期范围进行筛选。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间进行筛选。. 系统需支持查看医嘱执行记录。. 门诊处方; 系统需支持处方筛选，至少包括：西药、中药、草药、治疗、检查、检验等。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间进行筛选。. 系统需支持查看处方信息，如：开方时间、用药/项目、规格、单剂量、用法、频次、天数、总剂量等。. 临床诊断; 系统需支持在诊断列表里查看诊断详情，至少包括：诊断时间、名称、类型、诊断医生和说明。. 系统需支持对主要诊断进行标识。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 体征记录; 系统需支持体征信息展示，至少包括：住院天数、术后天数、体温、脉搏、呼吸、血压、入量、出量、大便、身高、体重这些数据。. 系统需支持查看其三测单中体温、脉搏、呼吸的图表趋势。. 系统需支持入院、手术、出院节点在三测单中展示。. 系统需支持特殊情况的标识,至少包括：低温低于35度时在35度线展示向下箭头、使用心脏起搏器的患者心率脉搏以"H"表示、脉搏或者心率大于180次/分，展示向上箭头、使用呼吸机,则在呼吸20次那条线上方画®、呼吸低于10则显示具体数字、若患者外出原因未能测量体温的，在体温单34-35°回标识外出等前后两次体温断开不相连。. 系统需支持按入院时间进行按周切换和快速切换。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间进行筛选。. 护理记录; 系统需支持对护理记录相关文书进行展示。. 系统需支持对护理记录文书按类型进行筛选。. 重症监护记录; 系统需支持对重症监护护理记录相关文书进行展示。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间进行筛选。. 皮试记录; 系统需支持展示患者皮试的药品名称、皮试时间、皮试结果、阴性有效期开始时间、阴性有效期截止时间、皮试编号等信息。. 系统需支持按照非阴性筛选。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 过敏记录; 系统需支持展示患者的过敏类别、过敏源、过敏症状、过敏结果、登记人、登记时间等信息。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 检查申请; 系统需支持展示患者检查申请信息，包括：申请信息、病情摘要、临床诊断、检查目的、检查部位及方式、备注等。. 系统需支持通过检查申请状态进行筛选，至少包括：已出报告、待检查。. 已出报告的检查申请，系统需支持直接关联结果，查看影像资料和检查报告。. 系统需支持快速链接到患者病历，查看病历资料。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 检验申请; 系统需支持展示患者检验申请信息，包括：申请信息、临床诊断、检验项目及标本、注意事项等。. 系统需支持通过检验申请状态进行筛选，至少包括：已出报告、待送检、待出结果。. 系统需支持查询检验申请关联的原始报告。. 系统需支持快速链接到患者病历，查看病历资料。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 病案首页; 系统需支持展示患者住院的病案首页。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间进行筛选。. 发药信息; 系统需支持通过发药时间、药品名搜索药品发药情况。. 系统需支持通过列表表格展示药品发药情况，至少包括：药房、药品名称、发药时间、发药人员、药品代码、药品单位、药品数量、药品规格。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 输血记录; 系统需支持对患者输血过程中的输血申请单、输血前检测报告、交叉配血试验报告、法学记录、输血报告、输血不良反应报告、血袋回收记录进行展示。. 系统需支持输血申请单至少包括：输血申请单号、输血原因、输血史/过敏史/妊娠史、申请输血信息、输血性质、用血日期、申请科室、申请医生、申请时间、审核医生、审核时间。. 系统需支持输血前检测报告至少包括：输血申请单号、血型、Hb、HCT、PLT、ALT、HBsAg、抗HCV、抗HIV、梅毒RPR、申请科室、申请医生、申请时间、检测医生、检测时间。. 系统需支持交叉配血试验报告至少包括：输血申请单号、复核血型、献血码、血袋条码号、血制品、配血试验方法、主侧实验结果、次侧试验结果、试验时间、配血人、配血时间、复核人、复核时间。. 系统需支持发血记录至少包括：输血申请单号、申请输血信息、血袋条码号、血制品、发血人、发血时间、领血人、领血时间。. 系统需支持输血报告至少包括：输血申请单号、血袋条码号、血制品、实际输血量、前15min滴速、15min后滴速、输血开始时间、输血执行人、输血核对人、输血结束时间、输血结束执行人。. 系统需支持输血不良反应报告至少包括：输血申请单号、输血反应发生时间、输血反应描述、处理指导意见、输血反应类型、处理医生姓名。. 系统需支持血袋回收记录至少包括：输血申请单号、血袋条码号、血制品、回收时间、送回人、回收人、备注。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 手麻记录; 系统需支持展示患者的手术、麻醉记录内容，内容至少包括：手术信息、手术用药、输血信息、手术过程记录、麻醉信息、麻醉用药、麻醉体征记录、麻醉事件记录。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 费用信息; 系统需支持患者的诊疗费用集中展示，至少包括：费用分类、费用项目、数量、金额、开单时间、开单科室。. 系统需支持按费用类别进行筛选查看，至少包括：检查费、检验费、治疗费、西药费等。. 系统需支持对费用进行汇总计算，包括：总金额、自费金额、医保统筹支付金额、医保政策范围外自费金额，针对每个小项勾选计算项目金额。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 血透记录; 系统需支持展示患者血透的血液净化检测记录，内容至少包括：治疗日期、血透次数、干体重、透析前-后体重、设定-实际脱水量、透析时长、偷袭方式、透析机型、血管通路、抗凝方式、透析液成分、透析处理建议。. 系统需支持按照血透治疗日期进行筛选。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 图像索引; 系统需支持展示患者检查报告中影像图像的信息，至少包括：图像号、仪器名称、图像唯一标识符、图像图片顺序号、图像生成时间。. 系统需支持对此图像进行dicom阅读器的影像资料调阅和原始报告。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 检查索引; 系统需支持展示患者检查报告中检查的相关信息，至少包括：检查号、检查项目及部位、设备名称、报告生成时间。. 系统需支持对此检查报告进行dicom阅读器的影像资料调阅和原始报告查看。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 治疗预约; 系统需支持对院内康复治疗、放疗等特定治疗进行预约信息展示，系统需支持展示预约详情，至少包括：预约治疗时间、预约项目、治疗操作及部位、预约科室、预约治疗师、执行状态、申请医生、申请时间、治疗注意事项。. 系统需支持按预约治疗日期进行筛选。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 治疗记录; 系统需支持对治疗记录内容集中展示，至少包括：治疗时间、治疗项目、治疗操作及部位、治疗内容、操作过程、治疗科室、治疗师、治疗结果。. 系统需支持按治疗日期进行筛选。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 不良反应; 系统需支持展示患者药品不良反应记录，至少包括发生时间、药品名称、药品品号、生产日期、使用剂量及用法、不良反应、处理措施、结果等内容。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型进行筛选。. 纸质病历; 系统需支持对翻拍存储的纸质病历进行集中展示。. 系统需支持按就诊机构、就诊时间、就诊类型以进行筛选。. 体检信息; 系统需支持对体检记录中的检查、检验报告进行查看。. 系统需支持查看原始体检报告结果。. 系统需支持按体检机构、体检时间进行筛选。. 语音助手; 系统需支持医生在不方便操作电脑时通过语音唤醒语音助手，并且通过语音调阅患者的360资料信息。. 系统需支持通过语音指令进行患者查找，需支持的关键词至少包括：姓名、床号、住院号进行搜索患者。. 系统需支持语音指令查找：语音指令需支持通过所有已系统需支持的资料模块名称查找模块资料。. 系统需支持语音指令视图切换：就诊时间维度和临床资料维度的切换。. 临床资料模块化支撑; 系统需支持诊疗可视化组件资源中心建设，每个临床资料模块都可以进行场景化组合使用。. 隐私保护脱敏; 系统需支持部分医生查看患者信息时是脱敏数据。. 系统需支持对患者个人敏感信息进行脱敏配置，至少包括：身份证号、联系地址、联系电话、患者姓名、病人诊断、院内卡号、病历号、联系人地址、联系人姓名、联系人电脑等信息。. 系统需支持个性化设置脱敏内容的脱敏规则，脱敏展示方式。. 系统需支持对患者的检验结果配置显隐，至少包括以下方式筛选需要配置的检验项目：检验项目名称、报告类别、标本类别等。. 系统需支持对患者的病历资料配置显隐，需支持通过病历名称搜索需要配置的病历类型。. 临时调阅授权; 系统需支持会诊、病例讨论等场景下临时调阅患者临床诊疗资料的授权管理。. 系统需支持医生申请查看患者的临床诊疗资料，可只申请某个模块的资料也可申请多个模块的资料。. 系统需支持设置申请授权的生效时间，如：几小时、几天等。. 系统需支持对申请授权信息的审核，并且可以查询历史审核记录。. 运营应用子平台. 运营决策分析系统（PC端）; ▲医疗概况; 系统需支持展示资源人员投入、医疗服务人次、运营效益收入、药品使用等模块的重点数据概览。. 医疗服务; 系统需支持从门急诊人次分析、门急诊处方分析、出入院人次分析、检查项目分布分析，实现医疗服务监控分析医护工作负荷及门诊出入院动态情况。. 运营效益; 系统需支持从门诊/住院医疗收入分析、收入类型构成分析实现医院运营效率分析。. 药品使用; 系统需支持从药品使用分析、基药分析、抗菌药分析、静脉输液分析等方面进行药品使用监测分析。. 医疗质量; 系统需支持从门急诊病历数、病历规范率、诊断符合率、处方合理率等数据展示医疗质量情况。. 医保分析; 系统需支持从医疗保障分析、门急诊医保分析、住院医保分析等数据展示医保分析情况。. 资源投入; 系统需支持从医疗机构的人员构成、职称构成等运营基础条件的配置情况分析，反映医院运营基础准备工作的情况。. 可视化分析; 系统需支持主题分析：通过考核指标分类分多个主题分析，获悉指标的本期、环比分析，并且通过对考核指标设置预警模型，实现智能监测、自动预警。. 系统需支持单指标分析：打造预警闭环追溯，系统需支持逐级下钻闭环跟踪追溯，深入分析，实现精准定位，提供决策点。. 系统需支持指标对比分析：通过指标的不同日期、不同科室之间以表格形式对比，找出问题所在，针对性的提高管理方针。. 自助式检索查询; 系统需支持单指标、多指标组合查询，多数据类型无缝衔接。. 多维度指标展示，系统需支持单指标多维度、多指标多维度动态趋势分析和比较。. ▲系统需支持定制报表的管理和查看，提供用户报表管理工作台，聚集监管业务。. 系统需支持报表导出功能。. 移动运营驾驶舱（移动端）; 医院总体概况; 系统需支持医院运营总体状态分析，包括门急诊人次、门急诊收入、住院收入、体检收入、出入院人次、手术人次等指标总体状况分析。. 门诊业务分析; 系统需支持从不同的维度针对门急诊就诊人次，留观人次，体检人次，门急诊均次费、均次药费等指标进行深入分析。. 住院业务分析; 系统需支持从不同维度针对出院人次、住院药占比、住院各类均次费，平均住院日等住院指标进行深入分析。. 费用分析; 系统需支持针对医院门急诊、住院等各类费用指标，如门诊费用、住院费用、医保费用、均次费等进行深入的分析。. 院长驾驶舱; ▲医疗概况; 系统需支持展示医疗服务、运营效益和医疗效率等主题的主要数据。. 医疗服务; 系统需支持从门急诊人次、出入院人次等数据展示医疗服务监控主要数据。. 运营效益; 系统需支持从医疗收入趋势、收入类型等数据展示运营效益主要数据。. 医疗效率; 系统需支持从平均住院日、床位使用率等数据展现医疗效率主要数据。. | 1 | 套 |
| 2 | 心电电生理系统 | - 系统基本要求 - ▲系统软件采用纯B/S架构设计，所有医生客户端无需安装应用软件，可直接通过浏览器登录系统，软件主界面包含预约分诊、检查管理、病历管理、临床浏览、数据统计、基础设置功能模块，提供包含以上功能的B/S软件主界面截图证明； - 维护与升级：维护与升级工作集中于服务器端，医生客户端无需维护，减少医院后期的维护成本，实现系统的在线维护、无缝升级； - 系统完整性：登录系统后的功能模块需全面含概心电电生理检查业务的全流程，需包含以下模块预约登记、心电检查、动态心电/血压检查、电生理检查、病历管理、分析诊断、报告打印、统计分析、系统管理；提供通过包括预约、登记、叫号、采集、分析、报告、打印、手持预约下载、手持采集、手持回放等功能的“双软认定”登记测试报告证明。 - 在用户登录界面，支持用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别多种身份认证机制，确保身份的唯一性和安全性， - 支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取； - 应用流程软件功能要求 - 2.1预约分诊 - 2.1.1预约登记系统 - 无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问； - 支持常规心电、动态心电、动态血压、电生理检查项目的预约登记，实现分诊； - 支持直观队列可视化预约分配，清晰显示各队列号源总及已预约数量； - 支持自动分配号源或手动选择号源； - 具备过号列表管理，对所有过号的检查进行列表展示，同时支持过号自动激活或手动激活功能，重新回到检查队列中； - 支持可预约号源的自定义可视化设置，按周、日期等不同条件自定义设置； - 支持检查号自动生成规则可视化设置，依据检查分类、检查项目分别设置； - 2.1.2电子叫号系统 - 支持检查房间设置，用户可自定义设置房间所属科室、房间名称及房间类型； - 具备叫号屏管理功能，支持用户对叫号屏进行修改、新增、删除； - 支持用户自定义呼叫内容维护，可自定义新增、修改、删除呼叫内容； - 支持横屏与竖屏两种屏，可根据实际情况自定义设置； - 支持配置工具自定义显示参数（屏幕显示方式、检查队列/设备屏维护、过号/急诊患者字体颜色自定义、显示内容等）。 - 2.2检查管理 - 支持快速心电检查功能，可实现先采集心电图后编辑病历，适用于急诊病人心电检查； - 具备新患者检查向导程序，可根据医生选择的检查项目，同步显示对应的导联联接示意图。 - 支持常规12导联同步心电加做功能，可加做右室壁、加做正后壁、加做右室壁+正后壁等组合模式，并可设置任意采集时长。 - 支持多导联同步心电，心向量、心室晚电位、心率变异检查模式，并可设置采集时间。 - 支持阿托品试验检查项目服药前、服药后首次检查以及服药后的采集模式。 - 支持心得安试验检查项目服药前、服药后首次检查以及服药后的采集模式。 - ▲用于医疗机构描记和分析FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）。 - ▲支持12导心电+心向量同步采集技术：可同时支持WILLSON与FRANK两种导联，实现一次采集12导心电图与心电向量的数据。 - 2.3诊断管理 - 2.3.1静态心电报告系统 - 无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问； - 具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置； - 具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改； - 支持原始采集的心电波形进行重分析； - 提供测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等； - 心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调；每个单击放大QRS波群测量参数不少于25种； - 同屏对比功能，患者历史检查数据多次同屏对比功能； - 具备导联纠错功能，可以通过软件直接修正错误导联； - 提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式，保证心电诊断的准确性； - 具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析； - 具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值; - 具备报告助手功能，提供公共模板及个人模板； - 具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录； - 具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等； - 2.3.2 AI智能处理 - 具备AI智能诊断功能，辅助医生快速分析诊断； - 具备AI危急值预警功能，支持后台AI智能预分析技术，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行危急预警提醒； - 支持危急值自动预警级别的设置，用户可自定义设置危急值预警级别； - 支持危急值项目、危急值字典维护功能，用户可根据医院现行的危急值标准进行自定义维护，并对危急值内容进行新增、修改、删除； - ▲支持对所有报危急值的病历进行统一列表管理功能，且支持与医院的危急值平台集成，同步显示临床科室处理意见、临床科室处理人、处理时间以及临床最终确认是否为危急值，实现危急值的全流程闭环管理； - 2.3.3心电质控 - 图像质控：支持对心电波形图像是否良好、是否存在干扰及导联错接情况进行质控； - 报告质控：支持对报告诊断的规范与否，是否误诊断进行报告质量的质控； - 综合质控：支持图像质控与报告质量双重质控，全面评价心电图像采集与诊断的质量； - 支持对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因； - 2.4病历管理 - 2.4.1病历管理 - 多类型病历列表，包含静态心电、动态心电血压、申请病历、会诊病历、已收藏病历、随访病历、危急值病历、质控病历列表； - 支持多条件组合查询； - 具备病历导入、导出功能； - 支持对病历进行手动计费与退费，医生可在心电信息系统内完成心电检查的计费与退费； - 2.4.2收藏管理系统 - 支持典型病例收藏功能； - 支持个人收藏及公共收藏两种方式，个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看； - 支持对收藏类型进行分类维护，可新增、修改、删除分类组； - 支持单独的已收藏病历显示列表，快速查看已收藏病历； - 2.4.3随访管理系统 - 具备病历随访功能； - 支持建立随访计划，到期自动提醒； - 支持单独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论； - 2.5设备管理 - 提供可视化管理工具，统一维护设备的类型、生产厂家、型号、产品序列号及所属科室、接入网络方式等，方便医院对设备及使用情况进行管理；提供软件截图； - 支持对现有设备进行新增、修改与删除，实时管理医院心电电生理设备； - 2.6心电图机原始数据接入 - 支持连接县医院现有的心电图机，包括获取12导联、15导联、18导联心电图机的原始数据，并能进行分析、参数值显示和归档存储； - 支持兼容不同品牌、型号的心电图机数据对接，具有数据输出功能、数字接口的心电图机均可接入系统； - 3）使用者可根据不同的申请单选择不同的检查项目。通过与HIS系统对接，在开始为患者进行检查时，患者信息可自动调入；也可以通过接收患者的待检查信息，输入门诊号、住院号等标识码提取患者基本信息，开始为患者进行检查。 备注：院内现有8台心电图设备，型号：SE-1201pro数量：2台和型号：SE-1201数量：6台，厂家为深圳理邦智慧健康发展有限公司。 | 1 | 套 |
| 3 | 重症监护系统 | ICU重症监护系统功能要求： 支持连续监测体温、心率、无创血压、呼吸频率、动脉血氧饱和度等。支持从床旁智能设备上直接获取患者生命体征，在永久保存到特殊单之前，要有护理确认。视病情设定监测间隔时间及报警上下限。支持进行报警事件数据存储与处理。 通过移动设备，进行床旁医嘱执行。实现用药记录、治疗和护理记录自动导入特护单。 支持辅助生成特殊单中的护理交班记录。系统制定规则，对于特殊病人，如：新入院、大手术后、危重病人自动抽取病情信息、治疗和护理未完成工作等。 支持动态定量评估。自动采集患者入ICU或抢救开始后24小时内最差值，自动生成《危重病APACHEII评分系统表》，自动计算评分，自动记录评分时间。在永久保存数据之前，要有护理确认。 支持文档扫描，将ICU特有的纸本表格的特护单，在24小时内扫描进系统。 系统部署范围覆盖全院所有ICU。 ICU系统中各项医疗记录信息，通过标准通讯协议发送到临床数据中心，可以在临床数据中心，信息共享。 1、患者接收记录 1)系统支持同步HIS中的待入科患者列表，包括患者基本信息、来源科室、诊断，方便护士进行入科操作。并支持HIS信息导入和扫码便捷入科的操作方 式。 2)系统能够自动提取患者入科信息，对必填信息如身高、体重进行输入检查，支持手工补充或修改患者信息。 3)医护人员可以对急诊临时转入患者进行紧急入科操作，保证紧急入科信息与患者真实信息的一致性。 4)在待入科列表中系统提供“取消入科”的操作，并支持录入“取消入科”的原因。 2、患者信息标识 1)系统支持医护人员对不同患者的病情现状提供标注载体，如：危重等级、危急值、评分情况、患者流转状态、设备使用情况的信息。鼠标移至标注处自动弹出具体的标注信息，方便医护人员快速查看。 2)系统支持对床位状态提供标注，如床位预约、隔离床位信息。 3)系统支持标识患者的重点关注事项，如梅毒、乙肝、精神问题或是否VIP，提醒医护人员注意。 3、患者床位一览 1)系统提供床头卡或列表形式显示所有患者的基本信息、诊断信息和病情危重情况，为医护人员提供方便、直观、清晰的查看和操作方式。 2)系统支持以柱状图、饼图的方式显示当前在科患者的主要专科评分、病情危重程度、呼吸支持的统计情况，并能实现图形与床卡的动态关联，医护人员可根据需要观察的内容自由切换。支持床卡翻转功能，床卡背面展示患者次要关注内容。 3)系统提供患者重要标签显示，可根据标签快速筛选患者，如：新入科患者、发现危急值、使用呼吸机、导管。 4)系统可根据当前登录医护人员的管床情况显示所管辖的患者信息。 5)系统支持医护人员对床位性质进行维护，是否隔离床位、是否正负压隔离提供所管床位的患者列表查看；提供床位编制属性维护。 6)系统提供用户自主进行床位与监护设备关联操作，建立监护设备采集数据与患者信息关联通道；支持使用拖拽方式方便地将设备分配到对应的床旁或解除关联。 7)系统提供与患者、床位相关的各类信息录入快捷入口。 4、患者出科登记 1)系统能够快速汇总待出科患者的交接信息，包括患者基本信息、诊断、生命体征、出入量、管路情况、用药及其它处置、注明出科性质、出科去向，根据需要生成出科记录单。 2)系统能够对待出科患者进行病情记录的完整性检查，包括是否有未停止医嘱、未执行的拔管记录，能够及时提醒医护人员做好患者出科准备。 3)对于临时出科患者，如外出检查，系统提供科内召回功能，保证患者数据的连贯性。 5、患者流转记录 1)系统提供对患者流转过程的记录，包括入院、手术、入科。 8)系统提供对在床患者进行转床，自动将之前的数据带入，保证患者数据的连贯性。 2)系统支持对流转过程数据进行修正。 3)医护人员能够对患者进行快速转床或出科操作。 4)系统支持医护人员对患者床位互换的操作。 5)系统可提供历史床位变更信息的记录，便于医护人员对转床信息的追溯。 6)系统支持患者出科检查，包括：未执行完成的医嘱、设备的解绑、特护单未归档检查。 6、手术信息记录 1)系统支持从手麻系统或HIS同步患者手术信息，包括手术名称、手术时间。 2)医护人员可以对手术记录进行手动维护。 7、患者诊断记录 1)系统提供读取HIS等院内应用系统中诊断数据，按照时序要求显示患者就诊后诊断全过程记录，并按照不同诊断类型标示诊断变化重要环节。 2)支持诊断是否区分为中医诊断，根据选择的诊断名称带出是否中医诊断。 3)系统提供符合医疗人员记录习惯的诊断记录功能，在完整记录诊断信息同时关联诊断ICD11、ICD10、ICD9国际通用标准编码。 4)系统支持最新诊断与各个界面信息同步，包括床卡信息、患者基本信息。 8、HIS信息集成 1)系统支持采用HL7、Web Service或者数据库视图的方式与医院现有HIS信息系统集成。 2)系统支持从HIS同步患者基本信息。 3)系统支持从HIS获取患者医嘱信息，包括名称、规格、用量、频次、医嘱状态。 9、医嘱执行记录 1)系统自动从HIS中提取医嘱，并在医嘱执行界面整体显示，可以自动按照长期、临时的医嘱显示，也可以按照输液、口服、治疗、注射医嘱执行类别进行分类，方便医护人员查看和操作。 2)医护人员可按班次进行查询和执行医嘱，便于当班护士快速了解本班次所要执行的医嘱内容。可通过医嘱执行状态和医嘱类型进行筛选和定位医嘱，同时可将医嘱执行情况进行记录和修改。 3)用户可查看医嘱执行情况，用醒目颜色标识新开、未执行、完成、停止状态的医嘱，并显示具体执行情况，全程跟踪医嘱的执行情况，界面清晰，颜色醒目，分类明确。 4)用户执行医嘱的同时，系统即可自动生成符合科室要求的护理记录。 5)系统详细记录每条医嘱的处理情况，补液统计到出入量中；支持记录补液或药品执行采用的管路和设备信息。 6)系统支持护士在执行医嘱时记录当前体征数据并同步到观察项中，如SBP,DBP,HR,RR,TEMP。 7)系统支持对口服类医嘱记录送服液体（如冷开水、温开水）和送服量；支持送服量统计到出入量中。 8)系统支持键盘上下键跟进医疗行为及快捷输入，实现医嘱执行量的快速录入。 9)医护人员可自定义按班次、医嘱类型、医嘱分类打印医嘱输液贴；支持医嘱输液贴样式根据科室要求定制。 10)系统支持用药剂量的换算，换算规则可维护，确保入量的准确汇总。 11)系统支持医嘱集中快速执行；支持按照用户需求灵活设定快速执行医嘱项。 12)医护人员可查看输液类药品执行的入量趋势图，包含流速的变化情况；系统内置“流速计算器”，便于医护人员对患者输液状态的管理。 10、护理计划执行 1)护理计划是为达到护理目标而设计的护理方案，目的是使患者得到整体的护理。系统支持医护人员结合临床反馈和实际应用情况制定护理计划和护理目标，支持针对护理措施执行效果进行评价，便于后续改进。 2)系统提供各类护理计划的知识库支撑，支持对护理计划定义、预期目标、预期目标定义、护理措施进行维护。 3)系统支持护理计划执行状态跟踪，包含计划、进行中、已完成；支持对护理计划执行效果进行评价，包括未达标、部分达标、全部达标。 4)系统支持医护人员结合临床反馈和实际应用情况自行修改、新增、删除护理计划；支持对已完成的护理计划进行撤回操作；支持护理计划自定义模板打印。 5)系统支持新增护理计划时，可检索护理计划模板，支持护理计划模板按分类显示；支持根据临床反馈和实际应用情况选择部分预期目标和护理措施。 6)护理计划未完成前，支持记录护理计划的执行记录，包含执行时间、预期目标、护理措施、执行人、评价状态。有权限的用户能对护士的执行情况进行评价。 11、重症监测项目 1)系统提供集中、快速临床监护信息录入入口，提供录入信息分类定位，以便于用户方便快捷录入及查看监护数据。 2)系统支持从设备自动采集各类监测数据，可支持按信息类型快速定位到所需监测的观察项类别；支持设备数据阈值的设置，当设备采集的数据出现异常时，系统会对异常数据进行颜色标示；提供监测数据合理性判断，以提醒医护人员。 3)系统支持对需要记录的出入量条目进行删减和维护，并可根据当前患者插管情况，动态生成出入量记录界面；支持统计医嘱补液的入量；同时系统提供通过不同性状的物质含水量百分比计算液体量。系统提供统计出量、入量和平衡量多种统计方案。 4)系统支持对所有类别的数据进行人工修正和批量审核；支持对部分监测项的标准选项录入；支持对修正进行权限控制。 5)系统提供以点选方式录入主观的观察数据，用户可自定义观察项、出入量模板，可根据专科化需求对观察项模板进行编辑、修改和删除。 6)系统支持根据已知公式对参数进行计算并显示：如输入舒张压和收缩压可计算MAP数值；其它如BMI、氧合指数、CVP均可计算，计算规则支持配置。 7)医护人员可以针对不同患者不同病情设置个性化的观察参数。 8)系统支持任意时间点的数据录入。 9)系统支持在一个界面进行监测数据录入、护理文书填写和评分记录，减少护士在多界面跳转操作，提升工作效率。 12、护理病情记录 1)对于护士重复书写的出入院评估、护理措施、病情记录和交班报告文字段落，系统提供模块化模板供用户使用，减少书写时间，规范文书格式；用户可自定义、修改、删减、保存记录模板。 2)系统支持护理记录另存为模板功能，医护人员可维护模板分组、模板名称、模板内容。 3)系统支持医疗单位、罗马字符、数学字符及其它特殊字符的快速录入。 4)医护人员可根据班次查看病情记录，按照记录时间进行排序。 5)系统支持护理记录与临床行为紧密关联，用户在完成医嘱执行及临床监测时，相应信息即可生成到护理记录中。 13、重症病情评分 1)系统提供重症医学常见的重症医学相关评分供医护人员对患者病情评估时使用，包括APACHE II急性生理学及慢性健康评分、GCS格拉斯哥昏迷评分（Glasgow）、SOFA序贯器官衰竭估计评分、NUTRIC评分量表、简易肠胃功能评分、SAS Riker镇静/躁动评分、压疮危险因素Braden评分、Ramsay镇静评分、机械通气患者的Brussels镇静评分。 2)系统能够动态展示患者的各项评分，并自动绘出评分结果变化趋势曲线，支持快速切换查看不同患者的评分变化趋势和评分详情。 3)系统提供常见的评分模板，支持用户增加、保存、修改、删除、预览和打印各种评分，并且可以根据需求自定义评分项目和规则。 4)系统支持患者信息、生命体征、出入量数据提取，筛选评分所需的临床数据，并且转换评分内容相应分值，极大节省时间。 5)对于自动提取的数据，系统支持参考值及其分值的显示，便于医生跟踪和查验计算过程，并进行修正，进一步提高评分的准确性。 14、导管监测记录 1)系统提供以3D效果人体图和甘特图的形式显示患者导管总体情况，对患者导管进行集中管理，便于医护人员快速掌握患者各类导管信息。 2)系统支持按照预先设置的模板批量新增导管；支持批量添加导管监测与干预内容，包括疑似感染、确认感染、夹管、冲管等。 3)系统提供符合医疗规范的人体部位字典，支持与不同类型导管的插管部位匹配，辅助护士在人体图上快速、准确的插拔管记录。 4)系统支持根据导管型号快速检索导管名称，减少护士手工录入的操作。支持将不同风险分级程度的导管用颜色区分。 5)医护人员可新增、修改、拔除导管，并记录插管时间、拔管时间、导管类型、规格、长度、引流液颜色、性质、流量、穿刺部位、导管周围的皮肤情况信息、护理记录。 6)系统支持导管换管功能；支持导管有效期管理，导管超期会标注，便于医护人员及时更换导管。 7)系统提供各类导管事件的知识库支撑，支持对患者导管事件的监测、记录以及相应护理措施的执行记录。 8)系统支持统计患者的引流量，出量汇总后生成出量动态图，并关联到出入量统计中。 9)系统支持在3D效果人体图上按导管分类统计患者导管数量；支持根据导管类别筛选在人体图上的导管；支持在人体图上通过拖动图标的方式移动导管 位置，实现导管的精准定位；支持在人体图上完成拔管操作。 10)患者出科后，在导管记录中，以备注的形式标记导管的状态。出科时已拔管，显示xx管(拔管)。出科时未拔管，显示xx管（带出）。 15、皮肤综合管理 1)系统为提供3D效果人体示意图，提供人体图上皮肤损伤常见部位定义功能，提供不同人体图模型，以适应不同皮损类型的皮肤观察记录。 2)系统能够根据患者性别呈现相应性别的3D效果人体示意图，并且根据年龄的不同展示儿童或成人的3D效果人体示意图，以提供更为个性化的皮肤观察记录和导管监测记录。 3)系统支持标识可定义，用于标注不同类型皮损信息及严重程度。4)系统支持鼠标移至人体图标注处自动闪烁对应的皮肤观察记录明细，支持鼠标移至皮肤观察记录明细自动闪烁人体图对应的标注处，方便医护人员快速查看。 5)系统支持对创面发生的异常情况进行模板维护，方便医护人员快速录入。 6)系统支持通过权限设定用户审核操作，保证皮肤观察记录的准确、严谨。 7)系统适应不同科室电脑分辨率的差异，支持根据不同分辨率显示皮肤管理预设视图。 8)系统提供皮肤管理知识库，提供不同类型皮损的监测信息记录，并呈现对应的处理措施。 9)系统支持图片附件导入，并可支持在线预览图片。 10)系统支持对不同皮损类型进行风险评估，并支持评估值使用不同的危重等级颜色表示。 11)用户可一键复制上一次皮肤的观察记录，节省填写皮肤观察记录的工作量。 12)系统需支持人体示意图自定义配置功能：支持不同业务场景的人体示意图模板管理；支持对医学标准人体部位名称、范围、坐标、样式进行可视化定义，包括轮廓、填充效果的个性化设置；支持部位风格一致化设定。 16、护理工作概览 1)系统面向护理人员的工作关注点，提供护理工作信息的概览视图，并在同一个页面展示，供护理人员统一的调取和查看。 2)系统动态显示患者主要观测指标包含：生命体征、出入量、呼吸监测，并提供趋势分析图，并支持趋势图导出。 3)系统支持显示护理重要工作项目信息：医嘱执行、皮肤和导管信息、交班事项，以便于护理人员快速了解工作情况。 17、护理床旁交接 1)系统能够对ICU患者病情数据进行汇总，包括患者基本信息、诊断、生命体征、出入量、管路情况、用药及其它处置，支持护理人员对患者进行快速交接。 2)系统支持按照班次自动提取未完成医嘱以及其它待办事项，形成交班小结，指定接班护士，完成交接班流程。 3)系统支持护士进行临床信息关联读取功能，读取内容可自定义。 4)交接班记录可同步写入护理记录单或交接记录单，支持打印和归档。 18、重症特护表单 1)系统能够全自动生成特护单，实现特护单上医嘱执行信息、生命体征数据、观察监测信息、出入量信息、护理措施记录信息的自动采集、模板化记录。 2)特护单格式支持根据护理部或科室要求定制，支持彩色图形或趋势图的制作，支持特护单内容缩放、打印预览与打印。 3)医护人员能够配置不同版本的特护单，特护单版式升级后，旧版电子特护单仍可保持原来的版式和内容，升级以后的电子特护单依据新版式自动生成，互不影响。 4)系统具备特护单归档功能，归档后的文书在授权用户（如护士长）进行解除归档操作后方可更新，防止特护单数据的随意修改，保证文书记录的一致性。 19、临床其他文书 1)系统提供定制重症科室所需的常用文书功能，如入科记录单、出科记录单、护理记录单；项目定制工作量不超过8份文书。 2)系统支持结构化数据的自动提取，如患者基本信息、生命体征。 3)系统支持文书单的打印和归档。 20、科室病案查询 1)医护人员可根据患者姓名、性别、住院号、诊断、入科日期、出科日期的查询条件，查询患者重症病案信息，包括已出科和死亡的患者。 2)医护人员可设定患者心率、体温、血压体征的查询范围，结合患者信息及时间筛选条件，对满足筛查设定条件的异常值或正常值的条目进行定位。 3)具有权限的用户，可根据需要设定导出模板，将查询结果以Excel格式导出，以便进一步的分析或归档。 21、科室日常统计 1)系统能够对收治患者人次、来源、去向进行统计；提供床位周转情况统计。 2)系统支持对重症评分严重度统计；支持按设定分值范围统计。 3)系统支持统计报表及图表两种呈现模式，且对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。 - 系统支持自定义时间段数据按月汇总统计；支持不同年月数据对比统计。 - 22、质控指标配置 1)系统提供标准化定义的业务数据集，支持用户灵活定义；支持多源数据配置。 2)系统需提供指标公式用户自定义配置界面；需提供指标计算规则自定义配置界面。 3)系统需提供报表及图表自定义配置界面功能。 4)系统需支持质控分析主题切换功能。 23、常规质控指标 1)系统提供常规质控指标统计： ICU床位数及医护床位比； 平均住院天； 床位使用率； 24小时/48小时重返数； 24小时/48小时重返患者率； 收治患者数及患者来源分布； 出科性质分布，包括死亡患者数、转出患者数； 导尿管留置日数及留置率； 血管内导管留置日数及留置率。 2)系统支持常规指标概览视图，用实时数据、图表的形式，清晰明了的呈现科室重要指标的当前情况；系统支持单个指标统计汇总信息查看。 3)系统对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。 24、三级综合医院指标 1)系统提供三级综合医院等级评审重症相关质控指标统计： 非预期的24/48小时重返重症医学科率（%）； 呼吸机相关肺炎（VAP）的预防率（‰）； 呼吸机相关肺炎（VAP）发病率（‰）； 中心静脉置管相关血流感染发生率（‰）； 留置导尿管相关泌尿系感染发病率（‰）； 重症患者死亡率（%）； 重症患者压疮发生率（%）； 人工气道脱出例数。 2)系统支持三级综合医院评审指标概览视图，用实时数据、图表的形式，清晰明了的呈现科室重要指标的当前情况；系统支持单个指标统计汇总信息查看。 3)系统对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。 25、卫健委质控统计 1)在医院可提供数据来源的条件下，系统可涵盖卫健委要求的质控指标，包括： ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； 急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）≥15分的患者收治率（入ICU24小时内）； 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率； 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率； ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； ICU深静脉血栓（DVT）预防率； ICU患者预计病死率； ICU患者标化病死指数（Standardized Mortality Ratio）； ICU非计划气管插管拔管率； ICU气管插管拔管后48h内再插管率； 非计划转入ICU率； 转出ICU后48h内重返率； ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 2)用户能够查看单个统计指标趋势图，统计结果支持导出，支持质控结果上报到区域质控中心。 26、设备数据网关 1)系统支持自动采集床边监护设备的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采样频率。 2)系统提供多种设备接口的内置支持，支持网络、串口多种数据采集方式。 3)系统支持接入主流厂商的监护设备，如Mindray，Philips，GE，Drager。 4)系统支持采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、中心静脉平均压、潮气、心排量。 27、夜班工作模式 1)依据人体工程学方法论，系统支持一键切换至夜班工作模式，保护医护人员视力，提高床旁工作效率和记录准确性。 2)系统支持用户手动进入/退出夜班模式。 28、监护设备管理 1)系统支持对科室床旁设备进行分类管理，对设备信息进行登记，包括厂商、型号、采购日期。 2)系统能够记录设备的使用情况，如使用状态。 3)系统支持将设备信息导出归档。 29、用户权限管理 1)系统支持管理员根据工作职责为用户分配不同的用户角色。 2)系统支持对进修或实习人员维护带教老师。 3)系统支持根据角色配置对应的功能权限，方便用户集中处理所负责的工作。 4)管理员可以根据班次、所负责患者配置专属权限，如只能修改当前班次、本人提交的记录。 5)可支持对医院组织架构的维护。 30、疾病、手术编码 1)系统提供标准的手术操作分类编码库及疾病分类编码库，诊断规范化操作。 2)系统提供诊断库管理功能，可查询及维护手术操作分类编码及疾病分类编码，且支持根据医院的编码情况进行扩展。 3)系统提供标准手术操作分类编码及疾病分类编码，同时提供自定义名称表允许用户根据需要定义和记录诊断名称，自定义名称与标准诊断关联。 4)系统支持编码对照，院内码与互联互通、病历上传编码库对照，实现标准化数据传输。 5)系统可依照手术操作分类编码及疾病分类编码，对手术进行统计分类。 6)系统支持同步HIS诊断字典表功能。 31、系统服务监测 1)系统需提供网络及服务器连接验证监测功能，并能及时提醒用户网络服务连接异常信息。 2)系统需提供磁盘空间监测功能，并在用户登录时给予明显提示信息。 3)为保障数据安全，当界面长时间未操作时，系统自动锁屏，重新使用需要输入密码确认用户身份，确保数据安全性。 备注：目前院内有8张ICU重症监护床位。 | 1 | 套 |
| 4 | 临床药学管理系统 | - 临床药学管理系统功能要求（1） 一、临床药学管理系统 - 1．药物审查功能 - 剂量范围审查 根据药品用法用量是否处于药品说明书推荐的剂量范围内。能对最大、最小剂量（次剂量、日剂量）、极量（次极量、日极量）、用药频率、用药持续时间、疗程总剂量进行审查，可以按照科室、诊断、患者、年龄、体重、体表面积、性别与年龄，诊断等前提条件设定不同的审核点，包括单次剂量、给药频次、疗程、每日剂量、给药途径、特殊人群、医院药控要求等，以适应复杂的用药环境。 - 药物相互作用审查 检查两种或以上药物进行审查。系统能提示两种药品同时或一定时间不同科室给予同一个病人时，可能出现的药理学效应。系统能自动审查当前处方/医嘱潜在的由于产生药物相互作用而引起的不合理用药问题。 - 体外配伍审查 检查注射剂药物配伍使用时，是否存在理化相容或不相容。本模块审查关注的是注射剂药物配伍时是否有足以引起不良后果的理化改变。同时提供每一个判定依据。 - 配伍浓度审查 检查注射剂药物配伍使用时，配伍后的药品浓度是否在药品说明书推荐的给药浓度范围内，若不在此范围内则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的处方药品或溶媒的用量。 - 药物禁忌症审查 将病人的诊断情况与药物禁忌症关联起来，若处方中的药品禁忌症与病人诊断相关时，说明病人存在使用某个药物的禁忌症，则系统发出警告提醒医生。 - 不良反应审查 结合药品说明书以及国家公布的不良反应公告，将病人的诊断情况与药物不良反应关联起来，若处方中的药品可能引起的某种不良反应，恰好与病人存在诊断相同或类似时，会加剧患者病情，则系统发出警告提醒医生。 - 儿童用药审查 当病人年龄阶段为儿童时，（儿童年龄段可以由用户自行设定全局的标准）检查病人处方中是否存在不适于儿童使用的药品，同时对药品的儿童剂量进行审查，比如按照体表，体重审查等。 - 成人用药审查 当病人年龄阶段为成人时，（成人年龄段可以由用户自行设定全局的标准）检查病人处方中是否存在不适宜成年人使用的药品。 - 老人用药审查 当病人年龄阶段为老人时，（老人年龄段可以由用户自行设定全局的标准）检查病人处方中是否存在不适宜老年人使用的药品。 - 妊娠用药审查 当病人为妊娠期妇女时，检查病人处方中是否存在不适于妊娠期使用的药品。 - 哺乳用药审查 哺乳期妇女用药时，药物除对母亲产生影响外，还可通过乳汁进入婴儿体内，从而对婴儿也产生影响。可提示当病人为哺乳期妇女时，检查病人处方中是否存在不适宜哺乳妇女使用的药品。 - 性别用药审查 病人处方中是否存在不适宜用于该病人性别的药品提示医生或药师修改药品。 - 药物过敏审查 在获取病人既往过敏原，皮试结果或过敏类信息的基础上，提示病人处方中是否存在与病人既往过敏原相关、可能导致类似过敏反应的药品。提醒医生或药师修改药品。 - 给药途径审查 病人处方中是否存在药品剂型与给药途径不匹配，或者药品不能用于某些给药途径。临床上如果有此类用药不规范的情况，提示用户可能有处方录入错误。同时对中药的一些特殊煎煮方式也会进行审查提示。 - 重复用药审查（重复成分、重复治疗审查） 病人用药处方中的两个或多个药品是否存在相同的药物成分，可能导致重复用药问题；重复治疗审查提示处方中的两个或多个药品（带给药途径）同属某个药物治疗分类（即具有同一种治疗目的），可能存在重复用药的问题。当患者在多个科室开立处方是，系统会将多个处方联合审核重复用药问题。 - 药物检验值审查 该模块可直接根据获取的患者检验值审查处方（医嘱）药品是否与检验结果有相互关联关系，如果存在不合理则给予医生警示，提醒医生修改药品。 - 超适应症审查 检查病人的疾病情况是否在处方中的药品适应症范围内，若病人存在超药品适应症用药的情况，系统则发出警告提醒医生修改药品。 - ▲肝损害剂量审查 由于病人存在肝功能损害时，给药剂量与常规剂量范围有一定差异，需检测该类人群使用药品剂量是否合理，如果使用剂量不在药品说明书推荐的剂量范围内。 - ▲肾损害剂量审查 由于病人存在肾功能损害时，给药剂量与常规剂量范围有一定差异，需检测该类人群使用药品剂量是否合理，如果使用剂量不在药品说明书推荐的剂量范围内，则系统发出警告提醒医生调整药物剂量。 - 越权用药审查 根据医院规定的医生、科室处方权限类别和对应的药品清单，检查医生开出的处方药品是否在其可以使用的权限范围内，可以对越权用药行为进行警示提醒，监控医生越级使用药物、越级使用特殊管制药品。 - 围术期用药审查 根据患者手术情况，围手术期内使用抗菌药物是否合理，包括抗菌药物品种是否合理，使用抗菌药物的时机和时限是否合理。若在围手术期若使用抗菌药物的品种不在已维护的手术能够使用的抗菌药物的品种范围内、手术使用抗菌药物时长不在医院规定的时间内(可以精确到小时)，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人处方药品或更改用药方案。 2．系统的自定义功能 系统推出了全新的用户自定义数据库功能，包括审查结果的屏蔽、数据库的自定义和自定义工作量统计功能： - 审方结果的屏蔽功能 由于理论数据与临床实际情况的偏差，可能会导致出现假阴性和假阳性的结果。为了减少类似的无效警示，用户可以根据临床实际情况或医院管理规定，对药物相互作用、注射剂体外配伍、配伍浓度、不良反应、药物禁忌、超适应症、剂量范围、肝损害剂量、肾损害剂量、给药途径、特殊人群（儿童、成人、老人、性别、妊娠、哺乳）用药、检验检查申请单等多个模块进行审方结果的自主屏蔽设置。在对某药品的某一问题进行屏蔽设置之后，系统将不会再对问题涉及的药品进行审查，亦不会弹出警示信息，并且屏蔽后的警示结果不会再计入以后的统计数据中。同时能够进行的操作还包括取消屏蔽和查看屏蔽操作日志，便于追溯问题。 - 自定义数据库功能 用户可以通过该功能对所有药品进行警示数据的新增、修改和删除。可对药物在剂量范围、相互作用、体外配伍、配伍浓度、不良反应、药物禁忌症、超适应症、肝损害剂量、肾损害剂量、给药途径、越权用药、特殊人群（儿童、成人、老人、性别、妊娠、哺乳）用药模块的警示级别和（或）警示信息进行新增或修改。用户可对认为严重的问题进行拦截设置，要求医生必须修改处方，否则无法进行下一步操作。 3、药事数据统计 根据国家、省级相关规定对医院合理用药指标及医院药品使用情况的统计要求进行数据统计汇总，实现对医院合理用药指标及药品使用情况的信息化统计分析。可根据时间、科室、医师、药品分类、处方分类等条件进行统计，如药占比、药物使用强度、抗菌药物使用率、平均用药品种数、预防用药、病原学送检率等。可导出excel表格，同时，可提供图表等直观数据进行同比、环比分析，也可根据自身需求自定义设计报表。具体如门（急）诊大处方分析、抗菌药物使用统计、基本药物使用统计、麻醉/精神药品处方分析、其他需监测药品处方专项点评数据、国家三级公立医院绩效考核内容统计、国家组织药品集中采购和使用监测、全国抗菌药物临床应用管理、国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报。 抗菌药物使用强度统计 病人药品费用构成分析表 出院病人抗菌药物使用情况清单表 出院病人围术期抗菌药物使用情况清单表 大容量注射液统计 国家组织药品集中采购药品使用监测表 含酶抑制剂复合制剂抗菌药物 合理用药监测指标 基本药物使用情况 江苏省质控指标统计报表 抗菌药使用率使用强度持续改进统计表 抗菌药物分级管理目录 抗菌药物临床应用管理 抗菌药物使用量指标 抗菌药物使用指标 抗肿瘤药物临床合理应用管理指标 临床微生物标本送检率 麻醉/精神药品处方登记表 门(急)诊病人指标 门(急)诊处方药品金额统计 门(急)诊处方药品品种统计 门(急)诊处方用药情况 门(急)诊处方指标 门（急）诊病人抗菌药物使用情况清单表 门（急）诊处方抗菌药物使用情况清单表 门诊处方点评率及合格率 某疾病治疗效果与抗菌药物使用情况分析表 全国合理用药监测报表 全院使用量排名前十位抗菌药物 使用率统计 碳青霉烯类抗菌药物及替加环素 药品金额、数量及DDDS趋势分析表 药品金额及数量 药品使用金额及数量科室排名表 药品使用金额及数量医疗组排名表 药品使用金额及数量医生排名表 药品使用金额及数量医院排名表 药品使用科室排名 药品使用强度科室统计表 药品使用强度医疗组统计表 药品使用强度医生统计表 药品使用强度医院统计表 药品使用强度医院统计表（按收费时间） 药品使用人次科室统计表 药品使用人次医疗组统计表 药品使用人次医生统计表 药品使用人次医院统计表 药品使用医疗组排名 药品使用医生排名 药品使用医院排名 药品医疗组消耗情况 药品医生消耗情况 药占比多算法 一般手术指标 医疗机构I类切口手术用药情况调查表 医疗机构I类切口手术用药情况清单表 医疗机构抗菌药物临床应用指标数据上报表 医疗机构抗菌药物品种、规格和使用量统计调查表 医疗机构药品经费使用情况调查表 医疗机构一般情况调查 医疗组药品消耗情况 医生药品消耗情况 医院药品品种数统计表 重点及特殊手术指标 重点监控药品医院排名表 住（出）院病人指标 住院病人医嘱处方点评率及合格率 住院患者静脉输液使用情况抽样 注射剂使用情况统计表 二、处方点评管理系统 1.处方点评 - 门急诊处方点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方点评监测网工作手册》等相关规定中对门急诊处方点评的要求，系统将《医院处方点评管理规范（试行）》中对处方的28项评价点进行标准化处理，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方书写规范性、药品用法用量、适应症、禁忌症、给药途径、相互作用等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表”、“存在问题统计表”可以按照全院、科室、医生进行统计。 - 住院病人医嘱点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方点评监测网工作手册》等相关规定中对住院病人医嘱点评的要求，系统设置针对住院病人医嘱点评合理性评价的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中药品用法用量、适应症、禁忌症、给药途径、相互作用等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表”、“存在问题统计表”可以按照全院、科室、医生进行统计。 - 门急诊抗菌药物处方点评 根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《处方管理办法》和《医院处方点评管理规范（试行）》等相关规定对临床门急诊使用抗菌药物的要求，系统设置了针对门急诊处方抗菌药物使用是否合理的评价点，实现对门急诊抗菌药物处方的专项点评，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方书写规范性、抗菌药物用法用量、适应症、禁忌症、给药途径、相互作用、联合用药等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表”、“存在问题统计表”可以按照全院、科室、医生进行统计。 - 住院病人抗菌药物医嘱点评 根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《处方管理办法》和《医院处方点评管理规范（试行）》等相关规定对临床住院病人使用抗菌药物的要求，系统设置针对住院病人抗菌药物使用是否合理的评价点，实现对住院病人抗菌药物的专项点评。用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中抗菌药物用法用量、适应症、禁忌症、给药途径、相互作用、联合用药等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表（可按科室/医生统计）”、“存在问题统计表（可按科室/医生统计）”。 - 围手术期抗菌药物医嘱点评 根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知（卫办医政发[2009]38号）》、《普通外科Ⅰ类(清洁)切口手术围手术期预防用抗菌药物管理实施细则》和《剖宫产手术围手术期预防用抗菌药物管理实施细则》等相关规定对围手术期使用抗菌药物的相关要求，系统设置针对抗菌药物围手术期使用是否合理的评价点，实现对抗菌药物围手术期使用的专项点评。用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对围手术期用抗菌药物的用法用量、适应症、联合用药、术前给药时机、预防用药疗程等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“围术期抗菌药物使用情况统计表”、“存在问题统计表（可按科室/医生统计）”。 2.专项药物点评 - 门（急）诊处方专项药品点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策对血液制品、糖皮质激素、高危药品、辅助药物、中药注射剂的专项点评要求，提供对血液制品、糖皮质激素、高危药品、辅助药物、中药注射剂处方的专项点评，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对相应处方的规范性、糖皮质激素药物用法用量、溶媒、禁忌症、联合用药等进行合理性点评。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表（可按科室/医生统计）”、“存在问题统计表（可按科室/医生统计）”。 - 住院病人医嘱专项药品点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策对血液制品、糖皮质激素、高危药品、辅助药物、中药注射剂的专项点评要求，提供对住院病人血液制品、糖皮质激素、高危药品、辅助药物、中药注射剂医嘱的专项点评，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对相应药物用法用量、溶媒、禁忌症、联合用药等合理性等进行点评。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表（可按科室/医生统计）”、“存在问题统计表（可按科室/医生统计）”。 - 抗肿瘤药物专项点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策对抗肿瘤药物的专项点 评要求，系统设置针对门急诊/住院抗肿瘤药物使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方的书写规范、用药顺序、化疗方案、使用权限、用法用量、药品剂型、给药途径、联合用药、重复用药等多项情况进行评价。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表（可按科室/医生统计）”、“存在问题统计表（可按科室/医生统计）”。 - 人血白蛋白专项点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《医疗机构药事管理规定》、《血液制品临床应用指导原则（征求意见稿）》等相关规定中对住院病人人血白蛋白专项点评的要求，系统设置针对住院病人人血白蛋白使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对用医嘱中药品剂型、给药途径、用法用量、联合用药、重复用药等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表（可按科室/医生统计）”、“存在问题统计表（可按科室/医生统计）”。 - 住院病人特殊抗菌药物（万古霉素等）专项点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《万古霉素临床应用中国专家共识》等相关规定中对住院病人万古霉素（或其它特殊级抗菌药物）专项点评的要求，系统设置针对住院病人万古霉素（或其它特殊级抗菌药物）使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中用药适应症适应性、溶媒适应性、用法用量适应性、治疗疗程适宜性进行评价。 点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产报表。 - 门急诊中药饮片处方专项点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《中药处方格式及书写规范》等相关规定中对中药饮片处方点评的要求，系统设置针对门急诊中药饮片使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方中填写规范、适应症、用药不适宜等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表（可按科室/医生统计）”、“存在问题统计表（可按科室/医生统计）”。 - 门急诊中成药处方专项点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《中成药临床应用指导原则》、《中药处方格式及书写规范》等相关规定中对中成药处方点评的要求，系统设置针对门急诊中成药使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方中填写规范、用法用量、超说明书用药、联合用药等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表（可按科室/医生统计）”、“存在问题统计表（可按科室/医生统计）”。 目前可实现的报表包括：“点评工作表”、“点评结果统计表”、“存在问题统计表”。 - 基本药物专项点评 根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《国家基本药物临床应用指南》、《北京市医疗机构处方点评》等相关规定中对基本药物处方点评的要求，系统设置针对门急诊基本药物使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方中填写规范、用法用量、用药方案与《国家基本药物临床应用指南》是否一致等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生产点评相关报表。 目前可实现的报表包括：“基本药物处方用药状况点评工作表”、“基本药物处方专项点评工作表”、“不合理基本药物处方统计表”。 9）点评工作量统计 将一段时间内的点评任务合并用于药师工作量统计。对于不合理点评结果，药师可主动发送给医生进行查看。 三、合理用药信息支持系统功能要求 1．医药信息在线查询功能 系统提供医院在用药品的药品说明书、中药材专论与重要提示信息查询功能。 2．重要提示信息 - 包括药品重要信息、医院药品重要信息和药品属性信息，其中医院药品重要信息和药品属性信息如兴奋剂药品标识提示； - 麻醉药品、精神类药品标识提示； - 医保药品、基本药物等标识提示； - 毒性药品标识提示； - 放射性药品标识提示； 均可由用户根据医院实际情况对显示内容进行自定义维护。 临床药学管理系统功能要求（2） - 一、临床药学管理系统功能要求： - 智慧中心：系统主页应能显示门诊/住院点评率、合理率、住院抗菌药物使用强度、门诊基本药物占比、住院静脉输液使用率等指标。 - 读取和查看病人信息：系统应能筛选患者并查看患者基本信息、医嘱、检查、检验、手术、费用、会诊、病程等信息，同时能提供EMR、PACS、LIS超链接功能，帮助药师快速切换。 3.处方点评：1）系统应结合国家处方点评相关政策要求，实现对处方（医嘱）电子化评价功能。应能对处方（医嘱）用药进行剂量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群用药审查、重复用药审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提供审查规则自定义功能，使得点评结果更加符合医院实际用药情况。 2）系统应能实现点评任务分配、点评求助、点评复核、反馈医生、医生申述的闭环管理，并在医生、药师交互环节进行消息提示。点评结果反馈医生或科主任后，医生（工作站）可直接填写申述理由或确认，无需登录系统查看点评结果。 3）系统应提供双盲点评设置、医生处理点评结果逾期设置、增补处方或病人、高亮显示被点评药品功能，方便药师点评。 4）系统应能自定义点评模板及点评点，实现个性化点评需求。 5）系统应能自动生成住院患者用药联用图、时序图，并支持自定义。住院患者时序图包含患者体征、用药、手术和检验信息等内容。 - 6）系统应能自动生成点评相关报表及任务完成情况等管理报表。 - 7)系统应包含全处方点评、全医嘱点评、门急诊/住院抗菌药物专项点评、围手术期抗菌药物专项点评、门急诊/住院专项药品点评、门急诊/住院抗肿瘤药物专项点评、住院病人特殊级抗菌药物专项点评、住院病人碳青霉烯类及替加环素专项点评、住院病人人血白蛋白专项点评、门（急）诊/住院中药饮片专项点评、门（急）诊中成药处方专项点评、用药排名医嘱点评、住院用药医嘱点评、出院带药医嘱点评、门（急）诊基本药物专项点评、住院病人肠外营养专项点评、住院病人自备药专项点评、门（急）诊外延处方点评。 4.抗菌药物临床应用监测:系统应根据卫生部《抗菌药物临床应用监测方案》中的相关规定，完成抗菌药物临床应用监测网要求的抗菌药物使用情况统计及上报工作。系统应提供手术/非手术抗菌药物使用情况调查表、门诊/急诊/住院患者抗菌药物使用情况统计报表的离线上报功能，可直接上传文档至监测网完成填报工作，避免二次填写。 5.电子药历:系统应提供工作药历、教学药历填写模块，并提供自定义药历内容、药历审阅和工作量统计。 6.统计分析:系统应提供对医院合理用药指标及药品使用情况的统计分析，并能自定义显示和导出。同时提供关键字检索功能，便于快速查询指标。 - 1)合理用药指标及趋势分析，包括：抗菌药物使用率、平均用药品种数、注射剂使用率、抗菌药物患者使用前病原送检率、X类切口手术预防用抗菌药物百分率、X类切口手术术前0.5-1.0小时预防给药百分率等。应能按全院、大科室、科室、医疗组、医生分别提供合理用药相关指标的统计，并能将合理用药指标重新组合并生成新的报表。应能实现抗菌药物使用强度、抗菌药物使用率、抗菌药物使用量、I类切口手术预防用抗菌药物百分率、国家基本药物药占比同比、环比分析。 - 2)自定义合理用药指标 系统应提供自定义合理用药指标功能，可自行设置指标分子、分母进行统计。自定义要素包含药品、治疗金额、药品金额、处方数、病人数、药品品种数、使用量DDDs、人天数、用药医嘱条目数。 - 3)药品使用强度统计 - 4)药品金额、数量、DDDs统计 - 5)药品使用人次统计 - 6)注射剂/大容量注射液统计 - 7)药品品种/费用构成统计 - 8)门（急）诊大处方分析 - 9)抗菌药物使用清单及统计 - 10)基本药物使用清单及统计 - 11)麻精药品管理处方登记表 - 12)▲国家三级公立医院绩效考核 - 13)▲全国抗菌药物临床应用管理 - 14)▲国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报 - 15)▲全国合理用药监测系统 - 16)抗肿瘤药物临床应用情况调查表 17)住院患者静脉输液使用情况抽样 7.其它: 1)自维护功能 系统应对医院药品属性、给药途径、给药频次、感染疾病类型、检验申请/结果/收费项目类型、手术分类、科室类型、医生抗菌药物权限、围术期用药等基础数据进行程序自动维护。 2)权限管理 - 系统应对各项功能设置严格的权限管理，包括处方点评权限、报表的统计权限、打印/导出权限等。 系统应提供用户操作日志、版本更新内容查询功能。 - 二、合理用药信息支持系统功能要求： - 药物信息参考： - 1）“系统”应提供国内外上市药品的详细临床用药信息，内容包括药物的各种名称、临床应用、用法与用量、注意事项、不良反应、药物相互作用、给药说明、药理、制剂与规格等信息。 - 2）应可查看特殊人群（老人、儿童、妊娠期妇女、哺乳期妇女）及特殊疾病状态（如肝功能不全、肾功能不全、心力衰竭等）患者用药的注意事项。 - 3）应提供与药物临床应用密切相关的信息如不良反应处理方法、药物对检验值或诊断的影响等。 - 4）应提供高警讯药物、国外专科信息供临床参考。 - 5）所有信息均应提供参考文献。 - 2.药品说明书：“系统”应提供国家药品监督管理局（NMPA）批准的厂家药品说明书，应可查看NMPA发布的说明书修订通知。还应提供高级检索的功能。 3.妊娠哺乳用药：“系统”应基于循证医学原则评价国内外药品说明书、专业数据库、专著、研究文献，对妊娠期和哺乳期药物暴露风险进行评估，提出用药建议。提供药代动力学、文献报道等供临床参考。所有信息均应提供参考文献。 4.用药教育：“系统”应为专业人员提供便于辅导病人用药的信息，以通俗易懂的语言，借助图片等形式描述药品的用途、副作用、用药期间注意事项、特殊给药方式图示等信息。 5.ICD：“系统”应提供ICD10、ICD-9-CM-3、肿瘤形态学编码、ICD-11和国家医疗保障DRG分组的查询功能。 6.ATC编码与DDD值：“系统”应提供国内外权威机构发布的药物ATC编码与DDD值，应可查看药物对应的上市药品信息。 7.检验值：“系统”应提供常用检验项目信息，应包含检验项目正常参考值范围、结果及临床意义、药物对检验结果的影响等内容。可按检验类别查询，也可按检验名称查询检验值信息。 8.药品基本信息：“系统”应提供国家药品监督管理局（NMPA）批准上市药品的信息，包括药品的通用名、商品名、剂型、规格、批准文号/药品编码、生产厂家，并标注基本药物、社保品种、OTC药物、兴奋药品、精神类药品、麻醉类药品、原研药、仿制药等。可查询药品生产企业获批生产的药品信息，并可查看药品说明书。可查询国家集采药品数据及替代药品参考监测范围、兴奋剂目录、国家重点监控合理用药药品目录。 9.临床路径：“系统”应提供国家卫健委发布的临床路径，应覆盖临床常见疾病品种。可按临床科室分类浏览，也可按疾病关键词检索临床路径。 10.医药公式：“系统”应提供常用医药公式、评分、分级标准量表等，内容涵盖了内科、外科、妇产科、儿科、神经科等，公式应提供计算功能。可按临床科室分类浏览，也可按公式名称检索。 11.医药时讯：“系统”应提供国内外政府网站和医药学专业数据库、核心期刊发布的最新药物研究成果、药物警戒信息、新药研发和上市资讯等内容。 12.医药法规：“系统”应收录国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会等权威机构发布的关于药品管理、传染病防治、医疗事故管理、医疗机构管理等方面的法律法规文件。应支持关键词检索，可通过发布部门、效力级别分类浏览。 13.国家基本药物：“系统”应提供最新版《国家基本药物目录》中的信息，包括目录中的化学药品、生物制品以及中成药品种。▲应可查看国家基本药物目录对应的上市药品品种的信息（包括生产厂家、批准文号等）。 14.FDA妊娠用药安全性分级：“系统”应提供美国食品药品监督管理局（FDA）根据药物对动物和妊娠期妇女致畸危险而作的妊娠期用药安全性分级，可通过药理分类或药名检索的方式实现，查询范围为临床各科室常用药物。 15.中医药： - 1）“系统”应提供中药材、中医方剂、中医诊疗方案、中医临床路径、中医标准术语、中医病证分类与代码等中医药信息内容。 - 2）中药材：应包含权威专著中的品种信息，内容应侧重于中药材的基本属性和临床应用指导，应可便捷的查看毒性药材和妊娠期禁慎用药材。 - 3）中医方剂：应包括临床常用方、中医经典方等方剂，应可查看方剂相关的附方及中成药信息。 - 4）中医诊疗方案：应收录国家中医药管理局发布的诊疗方案。 - 5）中医临床路径：应收录国家中医药管理局发布的临床路径。 - 6）中医标准术语：应收录国家中医药管理局发布的各种临床标准术语。 7）中医病症分类与代码：应收录国家中医药管理局发布中医病证分类与代码。 16.▲EMA药品说明书：“系统”应提供欧洲药品管理局（EMA）发布的英文原文药品说明书，英文说明书应提供中文翻译，并可便捷的查看对应的中文药品说明书。 17.FDA药品说明书：“系统”应提供美国食品药品监督管理局(FDA)发布的英文原文药品说明书，英文说明书应提供中文翻译，并可便捷的查看对应的中文药品说明书。 18.▲超说明用药：“系统”应提供权威的超说明书用药信息，内容应包括用药类型、适应症、用法用量、循证医学证据等。 19.▲儿童用药：“系统”应提供婴幼儿或儿童的用药相关信息，内容应包括儿童用药的注意事项、用法用量、药代动力学等。并提供婴幼儿或儿童用药剂量计算功能。 20.药物相互作用审查： - 1）“系统”应提供药物-药物、药物-食物、药物-咖啡因、药物-酒精、药物-保健品、保健品-保健品之间的相互作用信息，应提供西药和西药、中药和中药、中药和西药的相互作用信息。 - 2）内容应包括药物相互作用的结果、机制、临床处理、严重级别、案例评价及讨论等内容。 - 3）应可实现单药相互作用分析及多药相互作用审查。 4）参考文献应包含国内外的期刊文献、数据库等。 21.注射剂配伍审查：“系统”应提供注射药物配伍的信息，内容包括了注射药物配伍的物理化学变化及药效学变化、支持配伍结论的实验数据等。应可实现单药注射剂配伍分析及多药注射配伍进行审查。 22.其他功能： - 1）系统应支持分类浏览、关键词检索，可通过适应症、禁忌症、不良反应、全文检索等方式检索，支持名称及拼音简码检索，支持单数据库检索及多数据库检索。 - 2）系统应支持对药物信息进行比较。 - 3）系统应支持数据库之间相互关联和快速跳转。 4）▲支持手机APP在线访问。 5）▲定期更新，更新频率应不少于10次/年。 | 1 | 套 |
| 5 | 国产化超融合一体机（含超融合一体机所有软件，并且软件使用权需永久授权） | 硬件参数：规格：2U； CPU：≥2颗，单颗32核，主频≥2.6GHz； 内存：≥8*32GB DDR4 3200； 系统盘：≥2*480GB SSD； 缓存盘：≥1.92T*2个SSD； 数据盘：机械硬盘≥8T*4； 标配盘位数：≥12，电源：冗余电源； 接口：≥4千兆电口，≥4万兆光口（含光模块）； 支持RAID 0/1/10。 | 3 | 台 |
|  |  | 计算虚拟化-ARM架构 服务器虚拟化，HA高可用，虚拟机创建管理等，产品功能更新模块。 | 6 | 套 |
|  |  | 存储虚拟化-ARM架构 存储虚拟化，提供虚拟存储卷，为虚拟机提供磁盘资源。具备多副本、条带化、分层等特性。 | 6 | 套 |
|  |  | 网络虚拟化-ARM架构 网络虚拟化，提供虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟防火墙等功能。 | 6 | 套 |
|  |  | 云计算管理软件高级版-ARM架构 统一管理平台，实现跨集群、跨数据中心的统一管理，具备对虚拟机全生命周期管理、资源监控、可靠性中心等功能。 | 6 | 套 |
| 6 | 业务交换机 | 万兆交换机：≥12个万兆光口（含模块），≥12个千兆电口（含模块）； 提供光纤线-多模-LC-LC-3M(*4个)； 提供万兆多模-850-300m-双纤(*18个)。 | 2 | 台 |
| 7 | 防火墙 | （1）硬件参数： 规格：1U； 内存：≥8G DDR4； 硬盘容量：≥128G SSD； 接口：≥6千兆电口； 电源：冗余电源； （2）性能参数： 网络层吞吐量：≥4G； 应用层吞吐量：≥2G； 防病毒吞吐量：≥600M； IPS吞吐量：≥600M； 全威胁吞吐量：≥400M； 并发连接数：≥200W； HTTP新建连接数：≥4.5W； SSL VPN用户数：≥500； IPSec VPN接入数：≥800； IPSec VPN吞吐量：≥500M； 含： 防火墙软件基础级(*1套)； WEB应用防护识别库、IPS特征库、僵尸网络防护库、实时漏洞分析识别库和URL&应用识别库定期更新，保持设备具备检测防御最新威胁的能力。 | 1 | 台 |
| 8 | 前置机 | 国产CPU：≥24核，主频≥2.6GHz； 内存：≥32GB/DDR4； SSD硬盘：≥1.92T*2； 支持RAID 0/1/10； 网卡：≥4*GE； 冗余电源； 安装统信或麒麟或欧拉等国产操作系统； 国产数据库符合国家疾控局传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件配置要求。 | 1 | 台 |
| 9 | 万兆网卡 | 以太网卡≥10Gb双光口SFP+(含2个多模光模块) | 1 | 个 |
| 注：1、所投报价需含软硬件安装调试费和第三方接口费。 - 所有软硬件（除万兆网卡）均需提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章，未提供者，按无效文件处理。 |  |  |  |  |