## 拟签订采购合同文本

委  托  人：

受  托  人：

委托人委托受托人承担工作，项目地点为            。经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1委托人给受托人的委托书、设计任务书或设计中标文件

2.2委托人提交的基础资料

2.3受托人采用的主要技术标准是：国家标准和工程所在地地方标准以及相关技术。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2 合同书的补充协议

3.3成交通知书（文件）

3.4委托人要求及委托书

3.5设计任务书

3.6 采购答疑纪要

3.7 采购文件

3.8响应文件及其附件

3.9标准、规范及有关技术文件

3.10图纸

上述合同文件互相补充和解释，上述合同文件如有不明确或表述不一致之处，以本条款约定次序在先者为准。随后签署的补充协议如对效力做出更高约定的则从其约定，补充协议如无特别约定的，则从本条约定。

第四条  本合同设计项目的内容：

本项目拟在陕西省汉中市勉县定军山镇勉西火车站南侧实施，总占地面积约40亩，总建筑面积约18655.00㎡，新建3栋三层精神专科业务用房，1栋二层感染楼，设置床位350张。项目建设内容包括门诊综合楼、住院楼、感染楼及附属设施，总投资约13685.12万元，建设周期36个月。

第五条  委托人应向受托人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各项批复文件 | 1 | 设计工作开展前需提供 | 此表可根据项目具体特点调整。 |
| 2 | 其他资料 | 1 |  |  |

第六条  受托人向委托人交付的设计文件及相关成果的名称、份数、时间，详见下表及表下附注

6.1受托人应向委托人提交的设计成果要求

方案设计成果：

纸质版：2套完整方案文本（含效果图册·）；

电子版：PDF格式方案文本、JPG格式效果图、CAD格式图纸，存储于不可擦写光盘（2份）；

初步设计成果：

纸质版：2套设计说明册、2套设计图纸册；

电子版：PDF格式设计文件、CAD格式图纸、Excel格式概算书，存储于不可擦写光盘（2份）；

施工图设计成果：

纸质版：2套全套施工图纸；

电子版：CAD格式可编辑图纸、PDF格式图纸，存储于不可擦写光盘（2份）；

工程概算书：

纸质版：2套正式概算文件；

电子版：Excel格式概算书、PDF格式盖章版文件，存储于不可擦写光盘（2份）；

BIM模型成果：

提供全专业BIM模型（建筑、结构、设备、机电等）；

电子版存储于不可擦写光盘（2份）。

6.2 设计成果要求: 满足设计任务书的要求以及国家、省、市相关法律、法规、规范、规定的要求。

第七条  费用

7.1本合同设计费用为中标价（已含税），一次性包死。

大写：人民币        元；小写：￥        元。

7.2承包人应在合同签订后，无条件接受发包人分阶段委托的设计任务；合同签定后，承包人可根据自身情况选择是否接受发包人的设计任务委托，若承包人不接受发包人的设计任务委托，发包人有权利将该设计任务委托给第三人进行实施。

7.3设计人在完成发包人委托的设计任务时，应严格按照发包人提供的设计任务书（或分阶段设计委托单）中的限额进行设计，设计人应无条件配合发包人修改设计，直至符合设计限额标准为止，设计费不作调整。

7.4本合同第7.1款约定的价格为含税价，包括但不限于现场勘测、文件编制、人员工资及应缴纳的一切税费等。除本合同另有约定或经发包人同意认可的另增费用外，设计人不得向发包人要求另行增加或支付其他任何费用。

第八条  支付方式

8.1 设计费支付进度

采购包1：付款条件说明：受托人提交方案设计深化文件经委托人审核及自然资源局审批完成后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的10.00%。

采购包1：付款条件说明：受托人提交的初步设计阶段文件，经委托人审查及发改委审批完成后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的20.00%。

采购包1：付款条件说明：受托人提交的施工图设计文件，经委托人审查通过后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%。

采购包1：付款条件说明：竣工验收通过后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

8.2 双方均委托指定银行代付代收有关费用。

委托人指定银行

开户单位：

开 户 行：

账    号：

受托人指定银行

开户单位：

开 户 行：

账    号：

8.3 委托人按本条约定向受托人支付设计费用前，受托人应向委托人提供等额、合法的符合委托人财务要求的增值税发票。否则，委托人有权拒绝支付相应的设计费用，由此产生的一切后果，由受托人自行承担，受托人提交相应设计资料成果的时间也不予以顺延。

第九条  双方责任

9.1 委托人责任

9.1.1 委托人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向受托人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。委托人不得要求受托人违反国家有关标准进行设计。委托人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，受托人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；委托人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，受托人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 在合同履行期间，委托人非因受托人原因要求终止或解除合同，已开始设计工作的，委托人应根据受托人已进行的实际工作量据实支付。

9.1.3 委托人应按本合同规定的金额和日期向受托人支付设计费。委托人的上级或设计审批部门对设计文件不审批（但由于受托人提交的设计文件不符合委托人和本合同约定要求以及委托人上级或行政审批部门的设计审批要求的、或存在遗漏、错误的除外）或本合同项目停缓建，委托人均应支付应付的设计费。

9.1.4 委托人要求受托人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得受托人同意，不得严重背离合理设计周期。

9.1.5 委托人应为受托人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，由此产生的费用由受托人自行承担。

9.1.6 受托人为本项目邀请的其他专家或设计人员为完成本项目所产生的差旅费、电话、打印、复印、传真、办公等费用，未经委托人同意认可的，均由受托人自行承担。

9.2 受托人责任

9.2.1 受托人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准及甲方要求进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托人交付设计文件。受托人应对提交的设计文件的质量承担全部责任，受托人提交的设计文件经委托人审核接受并通过行政部门审批不视为相关设计文件不存在任何遗漏和错误。

9.2.2 设计合理使用年限为按国家标准执行。

9.2.3 负责对外来的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4 受托人对其设计文件出现的遗漏或错误或不符合委托人及本合同约定要求的部分负责修改或补充，直至符合委托人及和本合同约定要求以及委托人或委托人上级设计审批部门要求为止，由此产生的一切费用由受托人自行承担。

因受托人提交设计成果出现遗漏或瑕疵，给委托人造成损失的，由受托人承担责任。

9.2.5 由于受托人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费总额的百分之一。逾期超过三十日的，委托人有权立即终止本合同，委托人终止本合同的，受托人应立即归还委托人已付全部款项。

9.2.6 合同生效后，受托人要求终止或解除合同，受托人应双倍返还委托人已支付的订金，委托人已支付的全部款项，受托人应向委托人返还，未支付的不再向受托人支付。

9.2.7 受托人交付设计文件后，应按规定参加有关上级部门或其他行政部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出本合同约定范围的内容做必要调整补充，由此产生的一切费用由受托人自行承担。

受托人拒不按照上述约定调整补充的，委托人有权立即终止本合同。受托人应立即归还委托人已付的全部款项。

9.2.8 受托人应保证其向委托人提交的所有设计方案、文件不得侵犯第三人的合法权益，也不得与第三人存在任何形式的纠纷。委托人因使用受托人提交的设计方案、文件被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，受托人应当积极协助解决，并承担相应责任。

9.2.9受托人应维持本项目设计团队的稳定，受托人须以谈判响应文件中的设计人员组成为本项目提供服务。经委托人同意，项目负责人变更的，按照设计总费用的20%每人次进行扣款，其余人员更换的，按照设计总费用的10%每人次进行扣款。

受托人未经委托人同意或未向委托人备案，擅自更换设计人员的，委托人有权终止本合同，受托人应立即归还委托人已付的全部款项。

本项目设计总负责人：

本项目响应文件设计人员一览表

| 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 在本项目中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |
| ..... |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

9.2.10 受托人按委托人要求及本合同约定要求编制的设计方案、文件及各种成果资料的所有权（含知识产权）归委托人所有，受托人不得以任何方式向第三方转让和传播。

9.2.11 未经委托人同意，受托人不得私自将本合同约定的设计工作转包他人或分包设计，否则委托人有权立即终止本协议，受托人应立即归还委托人已付的全部款项。

9.2.12 受托人应对委托人所提供的涉密资料承担保密义务，受托人在与委托人合作过程中所获得或知悉的委托人信息或资料，包括但不限于：项目信息、技术图纸、资料、经营信息、人力资源、本合同所涉及的设计/研究内容、设计/研究成果等，所有未公开的委托人信息均为委托人的商业秘密，受托人应严守其秘密性。未经委托人书面同意，受托人除根据法律及政府部门有关规定外，不得将委托人的商业秘密擅自向其他单位提供和转让，不得用于履行本合同之外的其他用途。

9.2.13 受托人违反本合同约定的，受托人除按法律规定及本合同约定承担违约责任外，由于受托人原因导致委托人造成损失的，受托人还应向委托人及时、完整的赔偿委托人的全部损失，但赔偿数额不超过本合同约定的设计费的总额。

9.2.14 受托人应积极配合委托人在施工过程中相关设计问题的解决处理，在工程全过程执行中，应派驻至少一名设计人员常驻现场，必要时受托人应派驻设计负责人到施工现场。受托人并积极配合该项目的验收工作。

第十条  保密

合同双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向合同以外方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  争议的解决

本建设工程设计合同发生争议，委托人与受托人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，合同各方当事人同意向   甲方所在地   有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条  合同生效及其它

12.1 本工程项目中，受托人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。委托人需要受托人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由委托人承担。

12.2 委托人委托受托人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并按本协议有关约定支付费用。

12.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，各方应及时协商解决。

12.4 本合同自双方有权代表签字并加盖单位公章之日起生效，正本一式份，委托人、受托人各执份；副本份，委托人，受托人份，其中份在合同报送建设行政主管部门备案时留存，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

12.5 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.6 各方认可的来往传真、电报、会议纪要以及本合同附件一等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.7 未尽事宜，经各方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 甲方名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |